Veiligheids- en gezondheidsplan behorende bij het bestek

Bestek bomen onderhoud 2022-2023

Gemeente Boxtel

Aanbestedingsnummer: RAW0472-136978

Looptijd: November 2022 tot en met 16 maart  2023

Opdrachtgever: 	Gemeente Boxtel

Contactpersoon: 	Roland Tromp

Opdrachtnemer:

Opgesteld door:	Roland Tromp

Gecontroleerd door:

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding 					3

Hoofdstuk 2: uitvoeringsgegevens			6

Hoofdstuk 3: veiligheids- en gezondheidsrisico’s	7

Hoofdstuk 1 Inleiding

Dit Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continue moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste V&G-plan.

In het onderhavig document  (V&G plan ontwerpfase)  wordt aangegeven welke risico’s in de ontwerpfase zijn gesignaleerd.

De actualisering en verdere uitwerking van dit plan behoort tot de taken van de V&G coördinator uitvoeringsfase. Deze dient voor de uitvoering van de werkzaamheden te zijn aangesteld.

Beschrijving werk

Het werk bestaat in hoofdzaak maar niet uitsluitend uit:

werk bestaat in hoofdzaak maar niet uitsluitend uit:

a. Het kappen van bomen

b. Het verwijderen van stobben

c. Het maken van plantgaten

d. Het uitvoeren van begeleidingssnoei

e. Het uitvoeren van onderhoudssnoei

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Boxtel. De aannemer krijgt te maken met gemotoriseerd verkeer, fietsers en in beperkte mate voetgangers.

Het verkeer moet ten allen tijde doorgang krijgen en er mag geen sprake zijn van verkeer belemmerende maatregelen. Doorstroming en veiligheid verkeer moet geborgd zijn. Daar waar sprake is van een volledige wegafzetting, dient de aannemer een omleidingsroute tot stand te brengen

De werkzaamheden zijn op de volgende locaties:

- Oirschotseweg

- Velderseweg

- Krollerbocht

- Puttersdreef

- Vorsenpoel

- Europalaan

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever

| Naam | Gemeente Boxtel |
| --- | --- |
| Bezoekadres | Markt 1, 5281 AT Boxtel |
| Postadres | Postbus 10000, 5280 AD Boxtel |
| Contactpersoon | Dhr. Roland Tromp |
| Telefoon | 06 13064857 |
| E-mail | r.tromp@mijngemeentedichtbij.nl |

V&G Coördinator ontwerpfase

| Naam | MijnGemeenteDichtbij |
| --- | --- |
| Bezoekadres | Markt 1, 5281 AT Boxtel |
| Postadres | Postbus 10000, 5280 AD Boxtel |
| Contactpersoon | Dhr. Roland Tromp |
| Telefoon | 06 13064857 |
| E-mail | r.tromp@mijngemeentedichtbij.nl |

Toezichthouder opdrachtgever

| Naam | MijnGemeenteDichtbij |
| --- | --- |
| Bezoekadres | Markt 1, 5281 AT Boxtel |
| Postadres | Postbus 10000, 5280 AD Boxtel |
| Contactpersoon | Dhr. Jan Hofwegen |
| Telefoon | 06 13502114 |
| E-mail | J.hofwegen@mijngemeentedichtbij.nl |

Uitvoerende partij

| Naam | …. |
| --- | --- |
| Bezoekadres | …. |
| Postadres |  |
| Contactpersoon |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |

V&G coördinator uitvoeringsfase

| Naam | ….. |
| --- | --- |
| Bezoekadres | ….. |
| Postadres |  |
| Contactpersoon |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |

Coördinatie op het gebied van V&G, zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals beschreven in paragraaf 1.1.

Hoofstuk 2: Planning en uitvoeringsgegevens

- Tijdsbepaling conform planningsoverzicht bijlage 3

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: ….

Overlegstructuur

- Opdrachtgever en opdrachtnemer middels startoverleg voor aanvang van de werkzaamheden.

- 2 maal in de periode een bouwvergadering

- Stopmomenten zoals beschreven in het bestek

Hoofdstuk 3 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Ten aanzien van het verwijderen onderhouds,- en begeleidingssnoei van bomen zijn de volgende risico’s beschreven.

Arbo risico in relatie tot:

- Omgevingsfactoren

- Algemene factoren

- Werk specifieke factoren

- Milieu factoren

- Omgevingsfactoren

| Onderwerp | Activiteit | Arbo-risico | Suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Ongevallen algemeen | Ongevallen algemeen | algemeen | BHV voorziening, mobiele telefoon, plaatsbepaling eerste hulp en dokterspost, EHBO trommel ter plekke |
| Verkeer | Plaatsing en opbreken borden | Aanrijdgevaar | Toepassen CROW 96b, gebruik signaalkleding, werken buiten de spitsuren |
| verkeer | Werken in wegvak | Aanrijdgevaar | Toepassen CROW 96b, gebruik signaalkleding, werken buiten de spitsuren |
| Geluidsoverlast verkeer | Kappen bomen, stobbe verwijdering | Lawaaidoofheid | Oordoppen, helm met gehoorkappen |

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

| Type | Voor welke werkzaamheden | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Veiligheidsschoenen | Algemeen verplicht |  |
| Signaalhesje | EN ISO 20471, Klasse 2 |  |
| Veiligheidshelm | Kans op vallend hout |  |
| Zaagkleding + zaagschoenen/ laarzen+ veiligheidsbril + handschoenen | Bij motorzaagwerkzaamheden |  |
| Gehoorbescherming | Bij lawaaiige omstandigheden verplicht zoals motorzaag, bosmaaier bladblazer, stobbefrees |  |
| Veiligheidsbril | Bij zagen, bladblazen |  |
| Handschoenen | bij zagen, bij opruimwerkzaamheden |  |
| Mondkap | Bij stoffige omstandigheden |  |

- Algemene factoren

| Onderwerp | Activiteit | Arbo-risico | Suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Werken in weer en wind | Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden | gezondheidsproblemen | Kleding passend bij het weer |
| Werken met machines | Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden | Ongeval/ persoonlijk letsel | Certificering/ instructies/ toolboxmeeting |
| Werken onder extreme tijdsdruk | Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen, maken plantgaten, snoeiwerkzaamheden | Stress/ persoonlijk letsel | Goede planning |

- Werk specifieke factoren (ARBO)

| Onderwerp | Activiteit | Arbo-risico | Suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeer | Plaatsing en opbreken borden | Aanrijdgevaar | Toepassen CROW 96b verkeersmaatregelen, gebruik signaalkleding |
| verkeer | Werken in werkvak | Aanrijdgevaar | Toepassen CROW 96b verkeersmaatregelen, gebruik signaalkleding |
| Geluidsoverlast verkeer | Kappen bomen, stobbe frezen/ verwijderen | Lawaaidoofheid | Oordoppen, |
| Werken met de motorzaag/ tophandle zaag | Kappen bomen, snoeiwerkzaamheden | Snijgevaar, lawaai, vallend hout, lichamelijk letsel | PBM, certificaat ECC of gelijkwaardig, ETW certificaat |
| Werken met kraan met sorteerknijper/ zaagkop | Kappen bomen |  |  |
| Werken met stobbefrees | Stobben frees | Letsel omstanders, medewerker | PBM, afzettingsmateriaal, afstand houden medewerkers. |
| Werken met de stokmotorzaag | snoeiwerkzaamheden | gehoorbeschadiging, hoofdletsel hout, lichamelijk letsel | PBM, kennis en kunde, ETW |
| Werken met de hoogwerker | snoeiwerkzaamheden | Hoofdletsel vallend hout, lichamelijk letsel, kantelgevaar hoogwerker, aanrijdgevaar grondman | PBM, hoogwerker certificaat, grondman werken binnen veiligheidszone |
| bladblazer | Schoonblazen wegdek | Aanrijdgevaar, wegschietend materiaal naar verkeersdeelnemers | Werken binnen de veiligheidszone, gebruik signaalkleding |
| Opruimwerkzaamheden | Opruimwerkzaamheden groenafval | Aanrijdgevaar | Werken binnen de veiligheidszone, gebruik signaalkleding |
| Fysieke belasting | Kappen van bomen, onderhoudssnoei | Hittestress, lichamelijke klachten | Werk- en rusttijden in acht houden, taakroulatie, inzet ergonomisch materieel |

- Milieu factoren

| Onderwerp | Activiteit | effect-risico | Suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Flora en Fauna | algemeen | Verstoring, doden en beschadiging vaste rust- en verblijfplaats | Certificering FF niveau 1 en Fauna check vooraf + invullen checklist gedurende voorplantingsperiode |
| Kabels en leidingen | Graafwerkzaamheden | Storing/ kabelbreuk | Klic-melding |
| Emissie | Uitlaatgassen machines | Luchtverontreiniging | Electrische machines |