Bijlage 1	Reactieformulier

Marktconsultatie Overkluizing Grotiusplaats

| Naam (volgens handelsregister) | ... |
| --- | --- |
| Vestigingsplaats | ... |
| Contactpersoon | ... |
| Kantooradres | ... |
| Postadres | ... |
| Telefoonnummer | ... |
| E-mailadres | ... |
| Registratienummer KvK | ... |

| Nummer | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 1 | Is er voldoende tijd en capaciteit beschikbaar voor het tenderen en uitvoeren van deze opdracht in de genoemde periode (paragraaf 1.4)? |  |
| 2 | Gemeente Den Haag is voornemens deze opdracht als geïntegreerd contract op de markt te brengen onder UAV-gc 2005 voorwaarden. Is deze contractvorm passend voor uw organisatie of is er een andere contractvorm gewenst? |  |
| 3 | Gemeente Den Haag is voornemens deze opdracht middels een niet-openbare aanbesteding uit te vragen. Is een dialoog gedurende aanbestedingsfase met Opdrachtgever gewenst en zo ja, welke gesprekonderwerpen zou u daarin terug willen zien? |  |
| 4 | Is er tussen het moment van opdrachtverlening (voorzien tussen eind juli en begin oktober 2023) en start van de werkzaamheden (medio) maart 2024) voldoende voorbereidingstijd? |  |
| 5 | Hoe kijkt u aan tegen de beoogde doorlooptijden voor ontwerp en realisatie (paragraaf 1.4) in relatie tot het bestellen van bouwmaterialen, specifiek de liggers/platen om de Overkluizing Grotiusplaats mee te realiseren? |  |
| 6 | Hoe kijkt u aan tegen het verkrijgen van de liggers/platen? Welke aandachtspunten geeft u de gemeente Den Haag mee met betrekking tot bestelling van (deze) bouwmaterialen? |  |
| 7 | Welke informatie moet gemeente Den Haag naar uw mening minimaal beschikbaar stellen zodat u een gedegen aanbieding kunt uitbrengen? |  |
| 8 | Welke projectrisico’s ziet u waar de gemeente Den Haag op dit moment maatregelen op kan nemen om het risico te mitigeren? Graag zien wij maximaal vijf projectrisico’s die u ziet. |  |
| 9 | Wat is uw visie op de inzet van Social Return in deze opdracht? Ga daarbij uit van 2% SROI van de opdrachtwaarde. Op welke wijze zou de uitvraag kunnen bijdragen aan het maximaliseren van kwalitatieve Social Return inzet? |  |
| 10 | Heeft u naar aanleiding van uw ervaring op vergelijkbare projecten nog opmerkingen, suggesties of toevoegingen die u met gemeente Den Haag wilt delen? |  |

| Ingevuld, d.d. |  |
| --- | --- |
| Organisatie |  |
| Handtekening |  |
| Naam ondertekenaar |  |