Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Projectnaam

Beeld bestek ‘Maaien gras en kruiden’

Versie: Definitief

Datum: 5 oktober 2022

Inhoud

1. Projectgegevens	2

2. Betrokkenen bij het veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)	2

3. Juridisch kader	3

4. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en doorgaande exploitatiewerkzaamheden	4

5. Overleg	5

6. Toezicht	5

7. Voorlichting	5

# 1. Projectgegevens

Projectnaam

Beeld bestek ‘Maaien gras en kruiden’

Contractdocumenten

Tot dit veiligheids- en gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij behorende tekeningen en bijlagen zoals gedefinieerd in de U.A.V. 2012 par 1.

Onderhavig bestek:

Besteknummer: 22.BOR.04 van de gemeente Barneveld

Een korte beschrijving van het uit te voeren werk is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden volgen uit deel 2.2 en deel 3 van het bestek.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan Binnen de gemeente grenzen van Barneveld.

Tijdsbepaling

De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek.

De aannemer stelt op grond van par. 01.13.06 van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan op.

# 2. Betrokkenen bij het veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Opdrachtgever

Gemeente Barneveld

Afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Postbus 63

3770 AB BARNEVELD

Ontwerpende partij

Gemeente Barneveld

Afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Postbus 63

3770 AB BARNEVELD

Coördinator ontwerpfase

Àuke Roorda

Gemeente Barneveld

Afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Telefoon: 14 0342

# 3. Juridisch kader

Gegevens die in dit veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden.

De aannemer stelt op basis van dit veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) op.

Dit veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en in afwijking van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 tenminste 5 werkdagen voor aanvang van het werk ingediend bij de directie.

Dit plan moet voldoen aan artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daarvoor aanleiding bestaat.

De aannemer stelt na gunning van het werk de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase).

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Indien dit veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase).

Bij dit veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage “Risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)”.

# 4. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en doorgaande exploitatiewerkzaamheden

Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren. En het gaat om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

De aannemer dient op grond van artikel 4.1 Arbo-wet de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke situatie.

| Specifieke gevaren die het gevolg zijn van restrisico’s in de ontwerpfase en van gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden | Veiligheids- en gezondheidsrisico’s | Maatregelen in de uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- |
| Restrisico’s ontwerpfase |  |  |
| Gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen | Gezondheid en veiligheid |  |
| Omgaan met grasmaaiers | Aanrijdrisico, gevaar draaiende delen |  |
| Geluid | Gehoorbeschadiging, geluidsoverlast |  |
| Veiligheid m.b.t. verkeer | Aanrijdrisico |  |
| Verband met andere werken |  |  |
| Werken die in elkander grijpen: conform art. 01 11 01 in deel 3 van het bestek | Aanrijdrisico |  |
| Doorgaande exploitatiewerkzaamheden |  |  |
| Hulpdiensten hebben toegang tot het werkterrein. | Belemmering bereikbaarheid hulpdiensten, aanrijdrisico |  |

5. Overleg

Gedurende de uitvoering wordt 1 keer per 14 dagen een bouwvergadering gehouden met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen.

Vast agendapunt tijdens de bouwvergadering is het veiligheids- en gezondheidsplan. Er vindt verslaglegging plaats van de bouwvergaderingen.

# 6. Toezicht

De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid.

# 7. Voorlichting

De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder degenen welke voor het eerst de bouwplaats betreden en jongeren.

De aannemer legt dit vast.