Concept Twee-fasen overeenkomst HOV 4 Eindhoven - Veldhoven

Ondergetekenden
a. Gemeente Eindhoven, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <invullen>, hierna te noemen: de Opdrachtgever
en
b. <invullen bedrijfsnaam>, gevestigd te <invullen vestigingslocatie>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <invullen>, hierna te noemen: de Opdrachtnemer
ieder van deze partijen hierna te noemen een Partij en gezamenlijk de Partijen,

overwegende dat
1. de Opdrachtgever voornemens is de planuitwerking HOV4 Eindhoven – Veldhoven (hierna: opdracht) te doen realiseren;
2. de Opdrachtgever deswege het beschrijvend document d.d. 15-07-2022 heeft doen opstellen;
3. de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Europees Openbare aanbestedingsprocedure en de aanbestedingswet;
4. de Opdrachtgever het doel en het verloop van deze aanbestedingsprocedure heeft beschreven in het beschrijvend document;
5. de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding d.d. <invullen datum> aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de werkzaamheden fase I;
6. de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is de werkzaamheden (waarvan minimaal fase I) van de opdracht op te dragen aan de Opdrachtnemer;
7. de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de opdracht voor de werkzaamheden (fase I) van de Opdracht voor een bedrag van € <invullen bedrag in cijfers> (exclusief BTW), zegge <invullen bedrag in letters> heeft gegund conform inschrijving d.d. <invullen datum>.
8. de Opdrachtnemer bij de werkzaamheden (fase I) van de Opdracht specifieke ervaring en deskundigheid inbrengt op het gebied van  ontwerp-, kennis uitvoering- en kostentechnische aspecten;
9. het Plafondbedrag voor de Opdracht is opgedeeld in de volgende onderdelen:
· Fase 1:	€ 80.000,- exclusief BTW
10. De geraamde waarde voor fase 2 ca. € 270.000,- exclusief BTW betreft;
11. De looptijd en mogelijke verleningsmogelijkheden van fase 1 en fase 2 al zijn benoemd in het beschrijvend document en dit specifiek nader benoemd zal worden t.z.t. op een opdrachtbrief voor de respectievelijke fase die voortborduurt op deze twee-fasen overeenkomst;
12. de Opdrachtgever voornemens is de fase II van de Opdracht op basis van het Opleveren van een planning en plan van aanpak voor fase II, gericht op het eindresultaat en de bijbehorende offerte voor fase II op te dragen aan de Opdrachtnemer, mits tevoren tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de opdrachtsom en overige voorwaarden overeenstemming wordt bereikt, een en ander met inachtneming van deze Twee-fasen overeenkomst.
13. de Opdrachtnemer door ondertekening van deze Twee-fasen overeenkomst verklaart bereid en in staat te zijn de opdracht van het Opdracht te aanvaarden en naar behoren uit te voeren.


verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
	artikel 1.
	De considerans maken integraal onderdeel uit van deze Twee-fasen overeenkomst.

	
	

	Doel van het projectteam

	
	

	artikel 2.
	1. Het projectteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers – met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid – samenwerken ten einde de (deel)resultaten van de opdracht te bewerkstelligen. In beginsel voor fase I en, indien tot gunning voor fase II is overgegaan, fase II.
2. Ieder der Partijen is gehouden zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het projectteam ter beschikking te stellen. Indien en voor zover Opdrachtgever en/ of Opdrachtnemer een derde uitnodigt om deel te nemen aan het projectteam, staat de Partij op wiens uitnodiging deze derde deelneemt aan het projectteam er voor in dat deze derde tevens aan deze verplichting voldoet.

	
	

	Samenstelling van het projectteam

	
	

	artikel 3.
	Het projectteam is samengesteld uit de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Vanuit de Opdrachtnemer maken in ieder geval de sleutelfunctionarissen deel uit van het projectteam.

	
	

	Taken en resultaten van het projectteam

	
	

	
	

	artikel 4.
	1. De Opdrachtnemer stelt aan het projectteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op de in het beschrijvend document gevraagde expertises en de daaraan verbonden kosten ter beschikking, voor zover zulks in het kader van de werkzaamheden voor fase 1; zodanig dat Opdrachtgever in staat is om bestuurlijk en politiek een afgewogen en met feiten onderbouwd besluit te laten nemen over het voorkeurstracé voor HOV4;
2. De Opdrachtnemer stelt aan het projectteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op de in het beschrijvend document gevraagde expertises ter beschikking teneinde te komen tot een door de Opdrachtgever geaccepteerde planning en plan van aanpak voor fase II, gericht op het eindresultaat en de bijbehorende offerte voor fase II .
3. De Opdrachtnemer stelt aan het projectteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op de in het beschrijvend document gevraagde expertises ter beschikking teneinde, indien over is gegaan op gunning voor fase II, te komen tot een door de Opdrachtgever geaccepteerde uitwerking van de gevraagde (eind)resultaten voor fase II.
4. De hiervoor gegeven omschrijving van de taken van de Opdrachtnemer laat onverlet, dat Partijen in een later stadium van de werkzaamheden van de Opdracht kunnen overeenkomen dat de Opdrachtnemer nader te omschrijven andere werkzaamheden zal uitvoeren mits dat niet leidt tot een wezenlijke wijziging van het Opdracht. Opdrachtgever zal in voorkomend geval geen aanvullende vergoeding verschuldigd zijn.

	
	

	Toepasselijke algemene voorwaarden en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

	
	

	artikel 7.
	de Algemene Inkoopvoorwaarden 2020 gemeente Eindhoven, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17272738, die als bijlage bij het beschrijvend document zijn gevoegd, zijn van toepassing op de Twee-fasen overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtnemer, in welke vorm of benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Twee-fasen overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
1. Opdrachtbrief
2. Twee-fasen overeenkomst
3. Nota’s van Inlichtingen
4. Het Beschrijvend document inclusief bijlagen
5. Inschrijving van de Opdrachtnemer

	
	

	
	

	artikel 8.
	Indien en voor zover de Opdrachtnemer ingevolge deze Twee-fasen overeenkomstverantwoordelijk is voor adviezen en ontwerpen, wordt de aansprakelijkheidsclausule voor deze opdracht - behoudens opzet of grove schuld – beperkt conform de geldende inkoopvoorwaarden van artikel 7.

	
	

	artikel 9.
	De Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen de werkzaamheden ten behoeve van de Twee-fasen overeenkomst naar beste eer en geweten verrichten.

	
	

	artikel 10.
	De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever ligt bij degene die het advies en/ of ontwerp heeft verstrekt. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor adviezen van derden die zijn uitgenodigd in het projectteam berust op die Partij op wiens specifieke terrein in het projectteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben.

Elke Partij waarschuwt een andere Partij inzake nadelen en risico’s, kansen, tegenstrijdigheden en onvolledigheden in gegeven adviezen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen of andere uitspraken en/ of geschriften (van een andere Partij) die van invloed zijn op het opstellen van gericht op een (eind)resultaat, een  planning en plan van aanpak voor fase II, en de bijbehorende offerte voor fase II  en de realisatie van dat ontwerp. 
Ingeval van niet-nakoming van deze waarschuwingsplicht is de Partij die niet waarschuwt aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

	
	

	artikel 11.
	De Opdrachtgever wordt eigenaar van alle intellectuele eigendommen die door deze Twee-fasen overeenkomst worden gegenereerd  (waaronder in ieder geval worden verstaan de studies en ontwerpen inclusief alle daarbij behorende tekeningen, berekeningen, foto’s en andere uitwerkingen). 
Voor zover toewijzing of overdracht van enig intellectueel eigendom niet mogelijk blijkt te zijn, verleent Opdrachtnemer bij dezen een wereldwijde, niet-exclusieve royaltyfree en onherroepelijk gebruikersrecht.

Voor het geval de intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtnemer zouden toebehoren, koopt de Opdrachtgever deze intellectuele eigendommen van Opdrachtnemer. De vergoeding voor de overdracht is verdisconteerd in de vergoeding als bedoeld in artikel 17 van de Twee-fasen overeenkomst.

	
	

	Besluitvorming en verslaglegging

	
	

	artikel 12.
	Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer zijn gerechtigd het projectteam ter vergadering bijeen te roepen.

	
	

	artikel 13.
	De besluiten die in het projectteam worden genomen, behoeven de acceptatie van de Opdrachtgever.

	
	

	artikel 14.
	Van alle overleggen in fase 1 worden verslagen gemaakt, welke in het eerstvolgende overleg worden vastgesteld. Tenzij Partijen anders overeenkomen is de Opdrachtnemer belast met het opstellen van de verslagen. Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer ondertekenen de verslagen. Indien Partijen het niet eens zijn met de inhoud van een verslag, wordt in het verslag een aantekening daarvan opgenomen. De ondertekening geschiedt uiterlijk in de opvolgende vergadering. Indien de verslagen niet uiterlijk in de opvolgende vergadering zijn ondertekend, worden de verslagen geacht (stilzwijgend) te zijn geaccepteerd.

	
	

	artikel 15.
	De planning en plan van aanpak voor fase II, gericht op het eindresultaat fase II en de bijbehorende offerte voor fase II, inclusief alle daarbij behorende tekeningen, berekeningen, foto’s en andere uitwerkingen op basis waarvan de Opdrachtnemer zijn prijsaanbieding zal doen, zoals bedoeld in artikel 19 e.v. van de Twee-fasen overeenkomst, dient door de Opdrachtgever schriftelijk te worden geaccepteerd en vastgesteld. Acceptatie van de documenten laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer daarvoor onverlet.

	
	

	artikel 16.
	Na afloop van fase 1 krijgt Opdrachtnemer onder de navolgende voorwaarden de mogelijkheid om een plan van aanpak en prijsaanbieding op te stellen voor fase 2:

1. Opdrachtgever is tevreden over de inzet van het team en het resultaat van de werkzaamheden van Opdrachtnemer in fase 1 van de Opdracht. Hiertoe voert Opdrachtgever direct na afloop van fase 1 een evaluatie uit op de present performance (zie paragraaf 6.3). Deze dient dan minimaal als voldoende te zijn beoordeeld door Opdrachtgever.

2. Er sprake is van (zicht op) een positief bestuurlijk besluit over het voorkeurstracé voor HOV4, waarmee een go ontstaat voor de uitwerking van fase 

Indien aan één of beiden voorwaarden niet wordt voldaan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Opdrachtnemer recht van bijbetaling heeft voor het niet verkrijgen van fase 2.

Opdrachtgever informeert bij het mogen doen van een aanbieding voor fase II de vormvereisten die daarvoor nodig zijn en geeft aanvullend op het beschrijvend document, t.z.t. aangevuld de dan nieuwe relevante inzichten nog een nadere beschrijving van de gevraagde werkzaamheden.


	Kostenvergoeding fase 1

	
	

	artikel 17.
	De werkzaamheden van de Opdrachtnemer worden op basis van een vast bedrag verrekend, conform de op het prijzenblad aangegeven prijs. Aanvullende werkzaamheden in de fase 1 komen enkel voor vergoeding in aanmerking, indien in het projectteam de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering daarvan in overleg zijn afgestemd en overeengekomen.

	
	

	artikel 18.
	Gedurende de fase 1 vindt betaling plaats aan de hand van daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer spreken hiervoor in gezamenlijkheid een factuurplanning met mijlpalen af. Het gefactureerde bedrag wordt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald. (eenzelfde afspraak geldt voor fase II, wanneer Opdrachtnemer fase II mag uitvoeren).


	Prijsvorming fase II

	
	

	artikel 19.
	De Opdrachtnemer is gerechtigd om als eerste een prijsaanbieding te doen voor de fase II van het Opdracht, zoals omschreven in het door de Opdrachtgever geaccepteerde planning en plan van aanpak voor fase II, gericht op het eindresultaat fase II en de bijbehorende offerte voor fase II .

	
	

	artikel 20.
	1. De Opdrachtnemer doet zijn prijsaanbieding door het indienen van prijzenblad die onderbouwd is met een open begroting. Deze begroting dient te worden onderbouwd met minimaal de in het beschrijvend document gevraagde kostencomponenten. Opdrachtgever kan wanneer zij aangeeft dat Opdrachtnemer een aanbieding mag doen voor fase II daarvoor t.z.t. a.d.h.v. de dan relevante informatie de vraag verder specificeren. Deze begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en aan de Opdrachtnemer onverwijld worden teruggestuurd ingeval geen overeenstemming wordt bereikt voor de fase II van de Opdracht.
2. De prijsaanbieding van de Opdrachtnemer is niet hoger dan het taakstellend budget voor de fase II. Het taakstellend budget voor de fase II wordt bepaald door de in het beschrijvend document opgenomen geraamde waarde als basis te nemen en deze indien nodig te actualiseren. Indien voor fase I een inschrijfsom is aangeboden die lager is dan het plafondbedrag van fase I, dan mag Opdrachtnemer zich voor de offerte van fase II beroepen op de extra budgetruimte die Opdrachtgever hierdoor heeft, mits die ruimte er ook daadwerkelijk nog is. 
3. De prijsaanbieding voor fase II dient marktconform te zijn en de gevraagde onderbouwing dient dit aan te tonen. Er mag niet louter naar een taakstellend budget worden toegeschreven.
4. Ingeval de prijsaanbieding het voornoemde taakstellend budget voor de fase II overschrijdt en/ of uitgaat van een latere opleverdatum dan genoemd de contractdocumenten, mag de Opdrachtgever de prijsaanbieding afwijzen zonder dat de procedure als bedoeld in artikel 24 van de Twee-fasen overeenkomst wordt gevolgd.

	
	

	artikel 21.
	De wijze waarop de open begroting voor de fase II van het Opdracht dient te worden ingericht wordt vastgelegd in het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om te komen tot de prijsaanbieding.

	
	

	Prijsoverleg en gunning van de opdracht voor de fase II

	
	

	artikel 22.
	De Opdrachtgever toetst (in het kader van doelmatigheid) de open begroting van de Opdrachtnemer voor de fase II van het Opdracht.

	
	

	artikel 23.
	De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voeren overleg over de door de Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding, teneinde tot overeenstemming te komen over de opdrachtsom voor de fase II van het Opdracht. Gedurende deze onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

	
	

	artikel 24.
	1. Indien Partijen, eventueel na onderhandeling, over de prijsaanbieding van de Opdrachtnemer voor de fase II van het Opdracht geen overeenstemming bereiken over de opdrachtsom, zullen zij - uitsluitend ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat - advies vragen volgens de hierna aangegeven procedure.
2. Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De benoeming dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat één der Partijen schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen drie weken nadat hij is benoemd.
3. Indien Partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie deskundigen, waarvan elk der Partijen één deskundige zal aanwijzen binnen 10 werkdagen nadat vaststaat dat Partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige zal door beide voornoemde deskundigen worden aangewezen binnen 10 werkdagen nadat zij zijn benoemd. De deskundigen brengen hun advies uit binnen vier weken nadat de derde deskundige is benoemd.
4. Mocht één der Partijen in gebreke blijven een deskundige aan te wijzen binnen de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de door de andere Partij aangewezen deskundige zelfstandig een advies uit.
5. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor de fase II van het Opdracht hoger dan 90 % van de door de Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding en niet hoger dan die prijsaanbieding, zijn Partijen gehouden het advies te volgen.
6. De kosten van de door Partijen aan te wijzen kostendeskundige(n), alsmede van de derde kostendeskundige,  worden door Partijen gezamenlijk vergoed waarbij iedere Partij ieder de helft van de kosten vergoed ook als één van de Partijen niet overgaat tot het benoemen van een deskundige zoals bedoel in het vierde lid.

	
	

	artikel 25.
	Indien Partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de opdrachtsom voor de fase II van het Opdracht kunnen komen en de in artikel 24 omschreven procedure niet tot overeenstemming leidt, is de Opdrachtgever vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor de fase II van het Opdracht, met deze derden in onderhandeling te treden en de opdracht voor de fase II van het Opdracht aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde overeenstemming te bereiken over de fase II van het Opdracht. Opdrachtnemer heeft geen recht van bijbetaling voor het niet verkrijgen van fase 2.

	
	

	artikel 26.
	1. Nadat Partijen overeenstemming bereiken over de opdrachtsom of de opdrachtsom naar aanleiding van de in artikel 24 omschreven procedure tussen Partijen is komen vast te staan, stelt de Opdrachtnemer de nadere overeenkomst (o.a. opdrachtbrief fase II). Na overeenstemming tussen Partijen wordt de overeenkomst nader schriftelijk vastgelegd.

2. Het totaalbedrag voor de fase II van het Opdracht is een vast bedrag tenzij:
· De Opdrachtgever een wijziging opdraagt. 
· De Opdrachtnemer aantoont dat het een ‘onvoorziene omstandigheid’ betreft, waarmee Opdrachtnemer in de fase 1 bij het opstellen van het een planning en plan van aanpak voor fase II, gericht op het eindresultaat en de bijbehorende offerte voor fase II  geen rekening kon houden. De bewijslast hiervoor ligt bij de Opdrachtnemer. Opdrachtgever toetst of hiervan sprake is. 

	
	

	Beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst

	
	

	artikel 27.
	1. De Opdrachtgever kan in fase 1 besluiten de Twee-fasen overeenkomst te beëindigen, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien de Opdrachtnemer naar het oordeel van de Opdrachtgever onvoldoende presteert. 
Tot onvoldoende prestaties behoort onder andere (niet limitatief) het niet leveren van de vereiste kwaliteit en/ of aanpak, een gebrek aan samenwerking met de andere leden van het projectteam, en/ of een gebrek aan verbetering en inzet door de Opdrachtnemer bij geconstateerde tekortkomingen. Bij beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst conform dit artikel wordt aan de Opdrachtnemer geen schade- en/ of kostenvergoeding betaald.
2. De Opdrachtgever kan tevens besluiten de Twee-fasen overeenkomst te beëindigen, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien de open begroting voor de fase II van het Opdracht van de Opdrachtnemer niet voldoet aan de gestelde eisen en/ of niet binnen het taakstellende budget voor de fase II van het Opdracht ligt en de Opdrachtgever deze daarom niet accepteert.
3. De Twee-fasen overeenkomst kan door ieder der Partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, in het geval dat:
· De andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of anderszins blijkt dat deze Partij in alle redelijkheid niet in staat zal zijn om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Twee-fasen overeenkomst te voldoen.
· De andere Partij na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft ten aanzien van enige verplichting die uit de Twee-fasen overeenkomst voortvloeit.
4. Indien Opdrachtgever op grond van een Europese/ Nationale (rechterlijke) uitspraak, al dan niet bij wege van een voorlopige voorziening, of bijvoorbeeld als gevolg van een procedure zoals bedoeld in artikel 258 VWEU, deze Twee-fasen overeenkomst of de Basisovereenkomst niet meer geheel/ gedeeltelijk kan nakomen en/ of geheel/ gedeeltelijk moet opschorten en/ of geboden wordt (een)Opdracht(en), levering(en) en/ of dienst(en) welke onderwerp is (zijn) van deze Twee-fasen overeenkomst of de Basisovereenkomst, alsnog aan te besteden of met een passende mate van openbaarheid in de markt te zetten, dan is de Opdrachtgever gerechtigd deze Twee-fasen overeenkomsten/ of de Basisovereenkomst geheel/ gedeeltelijk te beëindigen. Opdrachtnemer heeft in die situatie geen recht op vergoeding van schade en/ of kosten (hoe ook genaamd en uit welken hoofde dan ook) en doet ook reeds nu bij voorbaat uitdrukkelijk afstand van al haar rechten in dit verband, behoudens voor zover in lid 5 van artikel 27 bepaald.
5. Bij beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst op basis van artikel 27 lid 2, lid 3 of lid 4 zullen de werkzaamheden worden verrekend tot de stand van het Opdracht op het moment van beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst, zonder dat door de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aanspraak gemaakt kan worden op nadere schadeclaims of inkomstenderving. De Opdrachtgever heeft daarnaast het recht om hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen met een vordering op de Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook. Bovendien vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor schadeclaims van derden met betrekking tot het Opdracht.
6. Tegen voldoening van het in artikel 27 lid 4 bedoelde bedrag is de Opdrachtgever vrij voor eigen risico de door de Opdrachtnemer in het projectteam ontwikkelde en in het projectteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige kennis naar eigen goeddunken te gebruiken.
7. De Opdrachtgever behoudt bij beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst te allen tijde het recht om ten behoeve van de ontwikkeling en/ of realisatie van het Opdracht een andere derde te contracteren. In dat geval zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de fase II van het Opdracht.

	
	

	artikel 28.
	Indien deze Twee-fasen overeenkomst niet tot een Basisovereenkomst voor de fase II van het Opdracht leidt, krijgt de Opdrachtnemer geen andere kosten vergoed dan de daadwerkelijk gemaakte kosten welke overeenkomstig artikel 17 mogen worden gefactureerd.

	
	

	artikel 29.
	1. Voor zover overdracht van intellectuele eigendomsrechten nog niet conform artikel 11 heeft plaatsgevonden, zal na beëindiging van de Twee-fasen overeenkomst, al dan niet door totstandkoming van een Basisovereenkomst, de Opdrachtnemer diens eventuele intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten (voor zover mogelijk) betreffende de ontwerpdocumenten overdragen aan de Opdrachtgever. Alle (door de Opdrachtnemer) geproduceerde documenten (in digitaal bewerkbare formaten en als hardcopy) voor het Opdracht worden kosteloos en per omgaande na beëindiging van Twee-fasen overeenkomst verstrekt aan Opdrachtgever en zijn na afgifte aan de Opdrachtgever volledig eigendom van de Opdrachtgever.
2. De  overdracht van de intellectuele eigendomsrechten geschiedt nu reeds voor alsdan door ondertekening van deze Twee-fasen overeenkomst ten titel van koop. De vergoeding voor de overdracht is verdisconteerd in de vergoeding als bedoeld in artikel 17 van de Twee-fasen overeenkomst. Door ondertekening van deze Twee-fasen overeenkomst zal de Opdrachtnemer alle medewerking verlenen aan de overdracht als bedoeld in het eerste lid. Voor zover overdracht van persoonlijkheidsrechten wettelijk niet toelaatbaar is, zal de Opdrachtnemer die rechten niet uitoefenen anders dan na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever.

	
	

	Toepasselijk recht

	
	

	artikel 30.
	Op deze Twee-fasen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


	Wijzigingen en geschillen

	
	

	artikel 31.





artikel 32.

	Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanvullingen hierop anders dan operationele uitvoeringsafspraken bedoeld in artikel 8 lid 2, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd inclusief ondertekening door de rechtsgeldig vertegenwoordigers van beide partijen.


Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Twee-fasen overeenkomst of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Bosch.






Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. <invullen>. te Eindhoven:

Namens Opdrachtgever:						Namens Opdrachtnemer:
				
Naam:								Naam:

Functie:								Functie:

Handtekening:							Handtekening:
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