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[bookmark: _Toc22560064]Algemeen
Onderhavige document is de Werkomschrijving voor de uitvoering van een Nadere Opdracht onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst Onderhoud stuwen en gemalen met registratienummer 22.0286838 (hierna: Raamovereenkomst) voor het project: [invullen].
De in deze Werkomschrijving gebruikte begrippen met een beginhoofdletter worden in artikel 1 van de Raamovereenkomst gedefinieerd.
[bookmark: _Toc463858413][bookmark: _Toc22560065][bookmark: _Toc255987959][bookmark: _Toc19347266][bookmark: _Toc19347315][bookmark: _Toc21937202][bookmark: _Toc70833449][bookmark: _Toc106775088][bookmark: _Toc106775912][bookmark: _Toc106776133]Van toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen en voorschriften
Op de uitvoering van de Nadere Opdracht zijn volgende voorwaarden, bepalingen en voorschriften van toepassing:
1. De bepalingen van de Raamovereenkomst.
2. De bepalingen van de UAV 2012 waarbij voor dit project een aantal projectspecifieke uitzonderingen van kracht zijn zoals in bijlage 1 opgenomen.
3. De bepalingen Veiligheid en Gezondheid welke in bijlage 2 zijn opgenomen.
4. De bepalingen van de Wet ketenaansprakelijkheid, welke in bijlage 3 zijn opgenomen. 
5. De bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen, welke in bijlage 4 zijn opgenomen.
6. De bepalingen uit de documenten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van deze Werkomschrijving.
[bookmark: _Toc22299073][bookmark: _Toc22299360][bookmark: _Toc22299402][bookmark: _Toc22299074][bookmark: _Toc22299361][bookmark: _Toc22299403][bookmark: _Toc22299075][bookmark: _Toc22299362][bookmark: _Toc22299404][bookmark: _Toc22299076][bookmark: _Toc22299363][bookmark: _Toc22299405][bookmark: _Toc255987960][bookmark: _Toc463858415][bookmark: _Toc22560066]Directievoering en toezicht 
De directievoering en toezichthouden wordt verzorgd door [invullen] 
In afwijking van § 3 lid 7 UAV geldt: het toezichthoudend personeel bindt de directie niet. 
[bookmark: _Toc255987961][bookmark: _Toc463858416][bookmark: _Toc22560067]Algemene beschrijving
De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
[invullen].
De eisen die aan de uitvoering worden gesteld zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
[bookmark: _Toc463858417][bookmark: _Toc22560068]Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering
1.1.1 [bookmark: _Toc463858418][bookmark: _Toc22560069]Datum van aanvang
1. In afwijking van § 7 lid 1 UAV geldt als datum van aanvang: [datum]
2. Het staat de Aannemer niet vrij vóór de in lid 1 genoemde datum van aanvang met het werk te beginnen.
1.1.2 [bookmark: _Toc463858419][bookmark: _Toc22560070]Uitvoeringsduur
Voor de termijn als bedoeld in § 8 lid 1 UAV 2012 waarbinnen het werk moet worden opgeleverd geldt:
a. [aantal] werkbare werkdagen;
OF:
b. [aantal] kalenderdagen /weken / maanden*;
OF:
c. [datum].
[bookmark: _Toc255987963][bookmark: _Toc463858421][bookmark: _Toc22560071]Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in §  11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt [aantal] maanden.
OF:
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc463858422][bookmark: _Toc22560072][bookmark: _Toc255987964]Afsluiting werkterrein
Overeenkomstig § 16 lid 1 UAV 2012 verlangt de opdrachtgever van de Aannemer dat hij het werkterrein zal afsluiten.
OF:
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc463858423][bookmark: _Toc22560073]Bouwstoffen
1. Overeenkomstig § 18 lid 1 UAV 2012 vindt keuring van de bouwstoffen plaats door de directie.
OF:
Niet van toepassing.
2. De uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de Aannemer / de opdrachtgever*.
[bookmark: _Toc463858424][bookmark: _Toc22560074]Garantie op onderdelen van het werk
Overeenkomstig § 22 lid 2 UAV 2012 dient de Aannemer / onderaannemer of een leverancier* de volgende onderdelen van het werk te garanderen:
[invullen]
OF: 
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc463858425][bookmark: _Toc22560075]Loodsen
Overeenkomstig § 23 lid 1 UAV 2012 bestaan de verplichtingen van de Aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen, onderhouden, en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere hulpmiddelen uit:
[invullen]
OF: 
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc463858426][bookmark: _Toc22560076]Verband met andere werken
Overeenkomstig § 31 lid 1 UAV 2012 staat het onderhavige werk in verband met het/de volgende werk(en) waarbij de coördinatie hiervan berust bij de directie van de opdrachtgever:
[invullen]
OF: 
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc463858427][bookmark: _Toc22560077]Bestekswijzigingen
Het aanbrengen van bestekswijzigingen, zoals bedoeld in § 36 UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever.
OF: 
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc22299089][bookmark: _Toc22299376][bookmark: _Toc22299418][bookmark: _Toc22560078]Communicatie
De Aannemer organiseert eens in de [invullen] weken een bouwvergadering. Verslagen van de bouwvergadering worden opgesteld door de [Aannemer/directie].
Tijdens de bouwvergadering wordt ten minste besproken:
· Voortgang van werk
· Afwijkingen
· Wijzigingen
· Onwerkbare dagen
· Evt. verleend uitstel
· Evt. vergunningen
· De weekrapporten
· De planning komende periode
· Kwaliteit, Arbo, Milieu en WAV
· Voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen

OF: 
Niet van toepassing.
[bookmark: _Toc22299091][bookmark: _Toc22299378][bookmark: _Toc22299420][bookmark: _Toc463858428][bookmark: _Toc22560079]Kortingen
Het bedrag der kortingen zoals bedoeld in § 42 UAV 2012 is vastgesteld op € [invullen] per dag.




[bookmark: _Toc22560080]Documenten waarnaar wordt verwezen
De bepalingen zoals opgenomen in de hieronder benoemde documenten moeten worden beoordeeld als een eis tenzij anders is vermeld.

	Bijlagen leidraad 
	Naam document
	Kenmerk
	Datum

	  15
	18.0008916 Algemene Technische Voorschriften - Deel Watersystemen Poldergemalen V17.190.75
	18.0008916
	Januari 2018

	 16a
	Technisch rapport waterkerende grondconstructies
	Juni 2001
	

	 16b
	Technisch Rapport waterkerende grondconstructies addendum
	Juli 2007
	

	  17
	a. Uitwerking gedragscode Wet Natuurbescherming voor HHNK
b. Gedragscode Flora en Faunawet waterschappen 2012
	18.0284963
	01-02-2019
Maart 2012

	  18
	Technische bepalingen civieltechnische werken
	
	

	  19
	CROW standaard 2015
https://www.crow.nl/productpakketten/kennisbundel-standaard-raw-bepalingen
	
	27-01-2015

	 20
	Leidraad Waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen
	Stowa 
2011-15
	

	  21
	Leidraad kunstwerken 2003
	
	Mei 2003



[bookmark: _Toc22560081]Eisen aan de uitvoering
[bookmark: _Toc22560082][invullen]
TOELICHTING: dit hoofdstuk is grotendeels format vrij, afhankelijk van het aan te besteden werk zelf naar eigen inzicht in te vullen, eventueel met verwijzing naar extra bijlagen, etc. 
Let op: neem hier geen eisen op die in strijd zijn met UAV bepalingen of met de bepalingen die al in hoofdstuk 1 zijn ingevuld. 
[bookmark: _Toc22560083]Duurzaamheid
Op het werk zijn de volgende eisen m.b.t. duurzaamheid van toepassing:

[invullen]

Verificatie:
De inschrijver wordt gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

[bookmark: _Toc462407978][bookmark: _Toc462407981][bookmark: _Toc463002642][bookmark: _Toc463002643][bookmark: _Toc463002645]               

[bookmark: _Toc462407986][bookmark: _Toc462407987][bookmark: _Toc462407988][bookmark: _Toc462407989][bookmark: _Toc462407990][bookmark: _Toc462407991][bookmark: _Toc462407992][bookmark: _Toc462407993][bookmark: _Toc462407994][bookmark: _Toc462407995][bookmark: _Toc462407996][bookmark: _Toc462407997][bookmark: _Toc462407998][bookmark: _Toc462407999][bookmark: _Toc462408000]
Projectspecifieke uitzonderingen UAV-2012
Op het werk zijn de UAV-2012 voorwaarden van toepassing waarbij de volgende projectspecifieke uitzonderingen van kracht zijn:

§ 6
In § 6 wordt lid 31 toegevoegd:
31.	De Aannemer is verplicht slechts vaartuigen en drijvende werktuigen in te zetten die voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder de verplichting te beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) voor door of krachtens de wet aangewezen vaartuigen en drijvende werktuigen 

Motivatie (generiek voor alle werken waar vaartuigen gebruikt worden): Conform Nederlandse en EU-wetgeving is het met ingang van 31 december 2018 voor binnenvaartschepen, waaronder drijvende werktuigen werkzaam in de waterbouw, verplicht om over een Certificaat van Onderzoek of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) te beschikken.

§ 7
Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd:
1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk bij overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald.
Motivatie (generiek voor alle werken): Ter verduidelijking voor alle partijen wordt  voor dit project de (getekende) overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening, gezien als ultiem bindend contractstuk en daarmee dus ook voor de datum van aanvang werk.

§ 12
§ 12 lid 2 sub b is niet van toepassing en wordt als volgt gewijzigd: "dat bovendien door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan (…)"
Motivatie voor afwijken standaard UAV: In overeenstemming met de huidige praktijk, waarbij  verantwoordelijkheden meer bij de markt worden neergelegd en wat door de ondernemers ook wordt verlangd, zal bij de uitvoering van dit project, juist omdat het disproportioneel is om dat van de opdrachtgever te verlangen, er niet altijd toezicht aanwezig zijn.  Rekening houdend met het voorgaande is het dan niet terecht dat een ondernemer zonder deze aanpassingen altijd terug kan vallen op het feit dat er volgens hem niet nauwlettend toezicht is geweest.

§ 16
§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid:
4. Reclamebord
Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan.
Motivatie voor afwijken standaard UAV: In verband met de eenduidigheid van communiceren met de ingelanden van het hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het hoogheemraadschap vastgelegd dat HHNK het reclamebord plaatst.

§ 27
In afwijking op § 27 stelt de Aannemer weekrapporten op conform lid 1 van § 27.

· De weekrapporten worden telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, dat terstond na het opmaken door de Aannemer wordt ondertekend.
· Het door de Aannemer ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de opdrachtgever ter ondertekening voorgelegd. 
· Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd.
· Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen, ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft.
               
§ 36
Lid 5 van § 36 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd:
5. Bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 kunnen slechts door de directie worden opgedragen. Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 geldt de inschrijfbegroting van de Aannemer.
In afwijking van § 36 lid 5 heeft de Aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de Aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de directie is opgesteld.
Motivatie voor afwijken standaard UAV: In dit project is de UAV onduidelijk wie er gerechtigd is om bestekswijzigingen op te dragen. De eerste regel is daarom een verduidelijking over de verantwoordelijkheden. Om bij meer- en minderwerk een voor dat werk marktconforme prijs te krijgen, ligt het voor de hand om de prijzen uit de inschrijfbegroting te hanteren. De Aannemer heeft door zijn inschrijving aangegeven dat deze prijzen marktconform zijn. De afwijking op § 36 lid 5 is een verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder schriftelijke toestemming geen opdracht is.

§ 49
In afwijking op het gestelde in § 49, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.
Motivatie voor afwijken standaard UAV: Het is beleid bij HHNK dat ieder geschil tussen partijen ter zake van welke overeenkomst dan ook bij uitsluiting wordt voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


V&G bepalingen
1. De Aannemer draagt zorg voor een afdoende veiligheidsbeleid op en rond het werk. De Aannemer dient minimaal VCA* gecertificeerd te zijn. Indien de Aannemer werk laat uitvoeren door onderaannemers, dan dient de onderaannemer tenminste VCA* gecertificeerd te zijn.

2. De Aannemer dient zich te houden aan de voor hem geldende regels uit hoofdstuk 2, afdeling 5 (Bouwproces), van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen: het “Arbobesluit”, laatste versie te vinden op www.overheid.nl), waaronder:
a. de Aannemer zorgt ervoor dat een coördinator voor de uitvoeringsfase wordt aangesteld;
b. de Aannemer neemt zodanige maatregelen en richt de werkzaamheden zodanig in dat:
i. door de coördinator voor de uitvoeringsfase de taken worden uitgeoefend als bedoeld in artikel 2.31 Arbobesluit;
ii. de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan vervullen.

3. De Aannemer zorgt ervoor dat de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op het werkterrein en/of object op passende wijze wordt gecoördineerd.

4. Het (ontwerp) Veiligheids- en gezondheidsplan dat op grond van artikel 2.28 Arbobesluit wordt geëist zal door de directie worden aangeleverd. De Aannemer dient gedurende de uitvoering het Veiligheids- en gezondheidsplan aan te passen indien de voortgang van het bouwwerk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven (artikel 2.31, aanhef en onder e, Arbobesluit). Wijzigingen dienen tevens aan de directie te worden verstrekt.

5. De op het werk betrekking hebbende vergunningen dienen op het werk aanwezig te zijn. De Aannemer ziet erop toe dat deze in het Veiligheids- en gezondheidsplan worden c.q. zijn opgenomen.

6. Per bouwvergadering dienen de eventuele tekeninglijsten geactualiseerd te worden. De staat van geactualiseerde tekeningen zal door de directie worden bijgehouden. De Aannemer stelt bouwplaatsregels op en ziet erop toe dat een ieder zich hieraan houdt.

7. De Aannemer zorgt voor regelmatige veiligheidsinstructies (zoals “toolboxmeetings”) van alle op het werk aanwezige werknemers en andere personen. De Aannemer ziet toe op de naleving van veiligheidsinstructies en toepassing van de regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn.

8. De Aannemer dient er voor zorg te dragen dat al (ook van onderaannemers) het ingezette materieel gekeurd is en in veilige staat.

9. De opdrachtgever is gerechtigd personen die zich niet aan de toepasselijke
	veiligheidsinstructies houden de toegang tot het werk te ontzeggen of te doen verwijderen.
	De Aannemer zal daartoe in de overeenkomsten met door hem ingeschakelde derden passende voorwaarden bedingen.

10. De Aannemer dient aan te geven welke voorzieningen op het werk aanwezig zijn.

11. De Aannemer moet ervoor zorg dragen dat de lijst met telefoonnummers voor een ieder toegankelijk en goed op het werk zichtbaar is, en de aanwezige werknemers en bezoekers hierop te wijzen.

12. De Aannemer moet ervoor zorg dragen dat bestaande vluchtroutes toegankelijk en bruikbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is moet de Aannemer voor alternatieven zorgen in overleg met de directie.

13. De Aannemer is verplicht de werknemers en bezoekers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen en ziet erop toe dat deze worden gedragen.

14. De Aannemer moet ervoor zorg dragen dat er minimaal één voorgeschreven verbanddoos op het werk aanwezig is en ziet erop toe dat er minimaal één medewerker op het werk is met een geldig EHBO en/of BHV diploma.

15. De Aannemer geeft richtlijnen aan voor wat te doen bij een calamiteit, brand en/of ongeval.

16. De Aannemer neemt persoonlijke gegevens van de medewerkers op in het Veiligheids- en gezondheidsplan conform de AVG.

17. Voor zover aanwezig en noodzakelijk dienen tekeningen waarop leidingen, kabels e.d. zijn aangegeven in het Veiligheids- en gezondheidsplan door de Aannemer te worden opgenomen.

18. De Aannemer voorziet trapgaten, hijsluiken, liftschachten, steigers en soortgelijke gevaarlijke plaatsen van deugdelijke (tijdelijke) afsluitingen, leuningen en dergelijke.

19. Op het werk moet door de Aannemer eerste hulp kunnen worden verleend. Een verbandkist met voldoende inhoud en een Oranje Kruisboekje moeten hem ter plaatse ter beschikking staan. De Aannemer moet zich voor de aanvang van het werk op de hoogte stellen en bij partijen bekend maken op welke wijze, bij eventuele ongevallen e.d., snel hulpverlenende instanties gewaarschuwd kunnen worden.

20. De Aannemer verplicht zich zonder bijbetaling tot het plaatsen van voldoende sanitaire voorzieningen bij aanvang tot oplevering indien deze niet op het werk aanwezig zijn.

21. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in het besluit voor de Aannemer opgenomen verplichtingen, alsmede de in deze bepaling bedoelde verplichtingen.

22. Niet opvolgen van richtlijnen en voorschriften op een project kan intrekking van de opdracht tot gevolg hebben.

23. Indien het werk verband houdt met andere werken en/of er nevenaannemers werkzaam zijn op het werk, draagt de Aannemer zorg voor een goede afstemming van de diverse aspecten van orde en veiligheid.


Bepalingen Wet ketenaansprakelijkheid
1. In het kader van de verplichtingen rustend op de opdrachtgever inzake de
ketenaansprakelijkheid dient Aannemer te voldoen aan de hieronder vermelde
verplichtingen en voorwaarden.
De Aannemer dient te beschikken over, en op eerste verzoek, aan de opdrachtgever te overhandigen:
a. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de
bedrijfsvereniging dat verstrekt;
b. een uittreksel van zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar);
c. een recente betalingsgedrag verklaring van de fiscus (niet ouder dan 3 maanden);
d. een afschrift van de G-rekeningovereenkomst in de zin van een rekeningbesluit en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid.

2. De Aannemer is tegenover opdrachtgever gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen werk. Desgevraagd zal hij opdrachtgever de gegevens (waaronder loonstaten) verschaffen waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is voldaan.

3. De opdrachtgever zal bij het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen de betaling(-en) opschorten, totdat de Aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien de Aannemer het werk met inachtneming van betreffende paragrafen uit de algemene voorwaarden - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere Aannemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van onderhavige aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Aannemer deel uit te maken, met dien verstande, dat de opdrachtgevende Aannemer daarin de rechtspositie inneemt van de opdrachtgever en de opdrachtnemende onderaannemer die van de Aannemer. In de af te sluiten onderaannemingsovereenkomst zal de Aannemer in ieder geval de onder lid 1 tot en met 10 genoemde bepalingen opnemen, met dien verstande dat de in lid 1 tot en met 10 genoemde bepalingen dan in plaats van de ‘opdrachtgever’ zal worden gelezen ‘Aannemer’ en in plaats van ‘Aannemer’ ‘onderaannemer’.
In geval van onderaanneming dient de Aannemer te bedingen dat een onderaannemer dezelfde informatie verstrekt aan de Aannemer zoals beschreven onder lid 1.
De Aannemer stelt vervolgens de betreffende informatie weer ter beschikking aan de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het gedeelte van de aanneemsom, dat betrekking heeft op de door de Aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies, te storten op een geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. De Aannemer zal hiertoe een geblokkeerde rekening openen.
De Aannemer zal de opdrachtgever een gewaarmerkte kopie verstrekken van de afgesloten G-rekeningovereenkomst met de bank.
Tussen de opdrachtgever en Aannemer zal een overmakingovereenkomst worden gesloten die voldoet aan de regels van het G-rekeningen-besluit. In de overmakingovereenkomst wordt vermeld:
· naam, adres en woonplaats van beide partijen;
· loonbelastingnummers van beide partijen;
· projectcode/bestekscode van de overmakingovereenkomst in de administratie van de inlenende partij;
· naam van het werk;
· plaats van uitvoering van het werk;
· omschrijving van door onderaannemer (feitelijk Aannemer) te verrichten prestatie;
· totaalprijs exclusief BTW;
· vestigingsplaats inspectie van de belastingdienst;
· het nummer waaronder de G-rekeningovereenkomst bij de belastingdienst
· geregistreerd staat;
· datum van het laatste afschrift betreffende betalingsgedrag van de belastingdienst;
· een bijlage met het overzicht van de berekende bedragen voor de G- rekening;
· datum van de overmakingovereenkomst;
· handtekeningen van beide partijen.

6. De Aannemer zal op verzoek van de opdrachtgever deze onverwijld de gegevens verschaffen die nodig zijn voor het opmaken van de onder lid 5 bedoelde overeenkomst en/of het voeren van de aan de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid voorgeschreven administratie van het werk.

7. Op iedere factuur, die de Aannemer in enkelvoud uitreikt aan de opdrachtgever toont:
· projectcode/bestekscode van de overmakingovereenkomst in de administratie van de inlenende partij.
· de berekening van de bedragen die op de G-rekening gestort moeten worden.
· de tijdsperiode waarop de factuur betrekking heeft.
Gelijktijdig met de facturen stuurt de Aannemer de mandagenregisters. Dat geldt ook voor de mandagenregisters van de onderaannemers.

8. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, middels een daartoe strekkende verklaring te ontbinden, dat onverminderd zijn verdere recht op schadevergoeding, indien deze regeling niet wordt nageleefd. 

9. De opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op de Aannemer te verrekenen met het ter zake van de overeenkomst aan de Aannemer verschuldigde saldo. De opdrachtgever is tevens gerechtigd zijn vorderingen op of schulden aan de Aannemer te verrekenen met schulden aan respectievelijk vorderingen op een groepsmaatschappij van de Aannemer in de zin van artikel 2:24b BW.

10. De opdrachtgever heeft noch jegens de Aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door de belastingdienst bij hen geïnde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.

11. Indien de opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor het niet betalen van loonbelasting en premies sociale verzekeringen door de Aannemer of na hem komende aannemers, deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever tot in totaal het gehele bedrag dat door hem is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 119a en 120 lid 2 boek 6 BW vanaf het moment van voldoening door de opdrachtgever, verhaal op de Aannemer, en/of na hem komende aannemers een en ander naar keuze van De opdrachtgever. Indien de Aannemer en/of na hem komende aannemers op overeenkomstige wijze belasting en premies heeft/hebben moeten voldoen in verband met het niet betalen door na hem/hen komende aannemers zal er geen verhaal zijn op de opdrachtgever. Aldus vrijwaart de Aannemer de opdrachtgever van verhaalsaanspraken als bedoeld in artikel 55 van de Invorderingswet 1990.


Bepalingen Wet arbeid vreemdelingen
1. De Aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zondertewerkstellingsvergunning.

2. De Aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze besteksbepaling. De Aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de directie zorgt de Aannemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De Aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de  bepalingen van de WAV en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Aannemer.

3. De Aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De Aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De Aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

4. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de Aannemer van de WAV en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de Aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Aannemer.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de Aannemer doorbelasten, overeenkomstig het gestelde in lid 05, en de Aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de Aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de Aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

5. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de Aannemer. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer of leverancier. De Aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De Aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de Aannemer een boete verbeurt van € 500,-- per dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de Aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

6. Wenst de Aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de Aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico van de Aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de Aannemer te veel op basis van lid 4 van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

7. De Aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de
opdrachtgever/directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 3 van dit artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze documenten (in kopie) aan de opdrachtgever/directie overhandigen.
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