IMPLEMENTATIEOVEREENKOMST FINANCIEEL SYSTEEM
GEMEENTE AMERSFOORT EN [NAAM LEVERANCIER]

Ondergetekenden
1. De heer Nico Kamphorst, directeur, te dezen handelend als gevolmachtigde van de te Amersfoort gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Amersfoort, met zetel te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32160938; hierna ook te noemen: ‘Opdrachtgever’;
en
2. [naam], [functie], te dezen handelend als gevolmachtigde van [bedrijf], gevestigd te [postcode] [plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer], hierna ook te noemen: ‘Leverancier’;

tezamen hierna verder aan te duiden als "Partijen" dan wel afzonderlijk als "Partij",

overwegende dat:
· Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn (wettelijke) bedrijfsvoeringstaak behoefte heeft aan de levering, installatie, inrichting, implementatie en onderhoud van een financieel systeem (ICT Prestatie);
· Opdrachtgever een Europese openbare aanbesteding heeft aangekondigd voor de ICT Prestatie ‘Vervanging van een financieel systeem’ middels publicatie op TenderNed d.d. 14 november 2022 met Tendernedkenmerk 380836;
· Leverancier in dat kader op [datum] een Inschrijving heeft ingediend en Leverancier met die Inschrijving (i) zich in staat en bereid heeft verklaard de diensten en werkzaamheden behorende bij de ICT Prestatie uit te voeren en (ii) heeft verklaard voldoende op de hoogte te zijn van de werkzaamheden en de resultaatdoelstellingen van de ICT Prestatie om deze succesvol te kunnen realiseren;
· Leverancier de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft ingediend en Opdrachtgever dientengevolge de Opdracht op [datum] aan Leverancier heeft gegund;
· Leverancier in het kader van haar inschrijving een Implementatieplan heeft ingediend, welke door Leverancier en Opdrachtgever nader is toegespitst op de concrete situatie en nader is ingevuld. Partijen in deze Implementatieovereenkomst aanvullende afspraken maken over de uitvoering van het Implementatieplan en de voorwaarden om te komen tot de opvolgende Dienstverleningsovereenkomst;
· Na succesvolle implementatie eindigt de onderhavige Implementatieovereenkomst en wordt de opvolgende Dienstverleningsovereenkomst ondertekend;

zijn als volgt overeengekomen:
Waar in deze Implementatieovereenkomst wordt gesproken over Overeenkomst betreft het bepalingen welke (naar aard) eveneens gedurende de Dienstverleningsovereenkomst gelden.
In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De definities zoals beschreven in de Aanbestedingsdocumenten en Voorwaarden (GIBIT met Amersfoorts addendum) gelden ook voor de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen de begrippen in de Aanbestedingsleidraad en de begrippen in de Voorwaarden prevaleren de begrippen zoals beschreven in de Voorwaarden. 

Voorwerp van de overeenkomst
1.1 Leverancier garandeert dat het Implementatieplan rekening houdt met de processen waarbij en het doel waarvoor de ICT Prestatie door Opdrachtgever zal worden gebruikt. Voor aanvang van de inrichting/conversie/implementatie/migratie van het financieel systeem ("implementatiefase") heeft Opdrachtgever Leverancier daartoe van voldoende en correcte informatie voorzien en heeft Opdrachtgever, conform het verzoek daartoe van Leverancier, Leverancier de benodigde nadere informatie verstrekt voor zover die bij Opdrachtgever beschikbaar is. 
1.2 Opdrachtgever verleent aan Leverancier opdracht tot het uitvoeren van de implementatie van de ICT Prestatie overeenkomstig het Implementatieplan zoals opgenomen in bijlage 5 bij deze Implementatieovereenkomst, welke opdracht Leverancier onvoorwaardelijk aanvaardt. 
1.3 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Implementatieovereenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:
A. Dit document;
B. De verwerkersovereenkomst;
C. de Amersfoortse Oplegger GIBIT (juni 2018) (Bijlage 1); 
D. de GIBIT 2016 (Bijlage 2);
E. Programma van eisen, zoals laatstelijk gewijzigd bij de nota van inlichtingen (Bijlage 3);
F. Acceptatiecriteria (Bijlage 4);
G. Implementatieplan (Bijlage 5);
H. Aanbestedingsdocumenten, zoals laatstelijk bijgesteld aan de hand van de nota’s van inlichtingen (Bijlage 6);
I. Prijsinvulformulier (Bijlage 7a);
J. De door Leverancier aan Opdrachtgever uitgebrachte Inschrijving van [datum] en het verificatieverslag d.d. [datum], waarbij geldt dat documenten van latere datum prevaleren (Bijlage 7).
1.4 De documenten benoemd onder Bijlagen 1, 2, 3, 6 en 7 zijn reeds in bezit van Partijen en niet nogmaals bij deze Implementatieovereenkomst gevoegd. Deze documenten worden geacht met ondertekening en parafering van deze Implementatieovereenkomst eveneens te zijn geparafeerd.
1.5 Op deze Overeenkomst zijn enkel en alleen de GIBIT 2016 met Amersfoortse oplegger (tezamen Voorwaarden) van toepassing. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van Leverancier zijn nadrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst. Hieraan wordt nadrukkelijk ook geen aanvullende werking toegekend.

Specificaties
1.6 Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de ICT Prestatie minimaal kan gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij deze heeft aangeschaft. Bepalend hierbij is hetgeen beschreven is in de Aanbestedingsdocumenten, Programma van eisen en hun bijlagen.
1.7 Er is sprake van twee opvolgende overeenkomsten waarbinnen alle benodigde elementen van de levering en dienstverlening van de ICT Prestatie zijn opgenomen. Er worden voor specifieke elementen geen aparte overeenkomsten gesloten. De onderhavige Implementatieovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de opvolgende Dienstverleningsovereenkomst. De te sluiten Dienstverleningsovereenkomst is als Bijlage 0 bij deze Implementatieovereenkomst gevoegd.
1.8 Eventueel benodigde Updates en Upgrades en de Implementatie hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst vallen binnen de ICT Prestatie. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Looptijd
1.9 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening onderhavig document door Partijen. De Implementatieovereenkomst gaat in op 15 februari 2023.
1.10 Na Acceptatie van (alle onderdelen van) de ICT Prestatie is de Implementatiefase afgerond eindigt de Implementatieovereenkomst en vangt de Dienstverleningsovereenkomst aan. 
1.11 De verwerkersovereenkomst is een losstaande overeenkomst en wordt gezien als een afzonderlijke overeenkomst in de zin van artikel 20.3. 

Leverdata en mijlpalen/deelfasen
1.12 De Implementatie kent de volgende mijlpalen en oplevermomenten:

	Mijlpaal
	Datum oplevering
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1.13 De Implementatie dient uiterlijk te zijn voltooid (inclusief koppelingen) en door Opdrachtgever in gebruik te zijn genomen op 1 januari 2024. 
1.14 Alle specifieke data genoemd in dit artikel betreffen fatale data als bedoeld in artikel 4.1 van de GIBIT.
1.15 Voor de Implementatiefase geldt dat de eindverantwoordelijkheid – voor de continuïteit en voortgang van de Implementatiefase en (dus) realisatie van het Implementatieplan, maar ook voor de aansturing en begeleiding van de door Leverancier in te zetten medewerkers – ligt bij de contactpersoon van (en aangewezen door) Leverancier. Opdrachtgever is echter wel verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan hetgeen Leverancier verzoekt en alle juiste informatie tijdig aan te leveren. Leverancier dient verzoeken om informatie/werkzaamheden tijdig bij Opdrachtgever in en biedt Opdrachtgever voldoende tijd om de informatie aan te leveren. Eveneens dient het informatie te betreffen welke redelijkerwijs ook bij Opdrachtgever beschikbaar is.
1.16 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te (gaan) ondervinden of heeft ondervonden, zal Leverancier Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en daarbij aangeven (i) wat de oorzaak van de vertraging is, (ii) welke maatregelen Leverancier voorstelt te treffen teneinde de (dreigende) vertraging te voorkomen, dan wel ongedaan te maken, en (iii) welke consequenties die (dreigende) vertraging heeft (kan hebben) voor de uitvoering van de opdracht. Uit het door Opdrachtgever akkoord bevinden van deze (vertragings-)rapportage dan wel het uitblijven van een reactie door Opdrachtgever op een dergelijke rapportage, kan niet worden afgeleid dat Opdrachtgever de vertraging, dan wel consequenties daarvan, erkent dan wel haar (mogelijke) recht tot vergoeding van (vertragings)schade prijsgeeft.

Acceptatie
1.17 Opdrachtgever heeft heldere en concrete Acceptatiecriteria geformuleerd, deze zijn opgenomen in bijlage 4 “Acceptatiecriteria”.
1.18 De Acceptatieprocedure verloopt, tenzij in dit artikel anders bepaalt, conform artikel 7 GIBIT.
1.19 De Acceptatieprocedure dient uiterlijk binnen drie (3) weken na ondertekening van het - positief bevonden - testverslag te zijn voltooid.
1.20 Indien in het testverslag Gebreken zijn vastgelegd, dient Leverancier binnen één (1) week na ontvangst van het door Opdrachtgever getekende testverslag een planning af te geven waarbinnen deze Gebreken worden verholpen.
1.21 Partijen komen overeen dat kleine gebreken aan de ICT Prestatie, te weten kleine gebreken die naar hun aard, aantal en/of omvang bedrijfsmatige ingebruikname van de ICT Prestatie redelijkerwijs niet (zullen of kunnen) belemmeren, geen reden tot algehele onthouding van de goedkeuring zijn. Dit uiteraard onverminderd de verplichting van Leverancier deze kleine gebreken spoedig en kosteloos te herstellen. Tot het moment waarop de kleine gebreken zijn hersteld, wordt geen decharge voor het geheel verleend.
1.22 Ingeval van toepasbaarheid van artikel 7.7 GIBIT geldt dat als sluitstuk van de integrale Acceptatieprocedure een proces-verbaal van Acceptatie wordt opgemaakt ter afronding van de Implementatie. In dit proces-verbaal wordt helder en concreet verwoord of en wat resterende Gebreken zijn, wanneer deze zijn hersteld en indien van toepassing gedurende welke periode deze Gebreken tot een in het proces-verbaal opgenomen korting op de Vergoeding leidt. Indien de integrale Acceptatieprocedure niet positief wordt bevonden, stelt Opdrachtgever geen proces-verbaal op doch enkel een testverslag.
1.23 Acceptatie wordt te allen tijde geacht te hebben plaatsgevonden indien Opdrachtgever niet binnen 3 maanden na de ICT Prestatie voor productieve doeleinden in gebruik te hebben genomen Leverancier nadrukkelijk wijst op Gebreken en het niet voldoen van de ICT Prestatie aan de daaraan gestelde eisen.

Beëindiging van de Overeenkomst
1.24 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat op Leverancier één van de in de aanbestedingsprocedure gestelde uitsluitingsgronden van toepassing is dan wel Leverancier niet (meer) voldoet aan de in de Aanbestedingsdocumenten gestelde geschiktheidseisen. Indien sprake is van het niet (meer) voldoen aan de gestelde uitvoeringsvoorwaarden zal Leverancier eerst in gebreke worden gesteld, alvorens over te gaan tot beëindiging van de Overeenkomst.
1.25 Deze Implementatieovereenkomst kan niet door Leverancier worden opgezegd.

Vergoeding
1.26 De Vergoeding is vast en onveranderlijk gedurende de gehele looptijd van de Implementatieovereenkomst. Ditzelfde geldt voor elementen van de Vergoeding. De Vergoeding of elementen daarvan worden derhalve niet geïndexeerd.
1.27 De Vergoeding van de implementatie is opgenomen in het prijsinvulformulier (Bijlage 7a) en bedraagt in totaal [bedrag] euro. Deze Vergoeding wordt gefactureerd conform het volgende facturatieschema: 

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	



Gedurende implementatie wordt maximaal 70% implementatiekosten betaald. Na integrale acceptatie wordt de resterende 30% betaald.
1.28 Door Opdrachtgever opgelegde boetes treden in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW niet in de plaats van schadevergoeding, het recht op ontbinding of nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst.
1.29 Indien Leverancier zijn aanbod zoals weergegeven bij de Inschrijving en beoordeelt door Opdrachtgever (zgn emvi-beloften) niet nakomt, wordt door Opdrachtgever een boete opgelegd wegens schending emvi-beloften. De minimale omvang van deze boete is gelijk aan de ontvangen score gedurende de aanbesteding op het betreffende onderwerp/onderdeel maal de wegingsfactor en de Vergoeding per jaar. 

De maximale boete is gelijk aan de maximaal te behalen score op het betreffende onderdeel maal de wegingsfactor en de Vergoeding per jaar. Rekenvoorbeeld emvi-beloften niet nakomen op het onderdeel Plan van Aanpak (Wens B) waarbij Leverancier een 6,23 heeft gescoord en een Vergoeding heeft aangeboden van 50.000 euro per jaar. 

Minimale boete = 6,23 * (25% van 50.000) = 77.875 euro.
Maximale boete = 10 * (25% van 50.000) = 125.000 euro.

Verwerking van persoonsgegevens
1.30 Leverancier handelt als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
1.31 Tussen Partijen is een Verwerkersovereenkomst gesloten. In deze Overeenkomst zijn aanvullingen opgenomen die zien op de Verwerkersovereenkomst en daarmee onlosmakelijk verbonden zijn met de Verwerkersovereenkomst. 

Contactpersonen en bevoegdheden
1.32 Partijen wijzen de volgende personen aan als contactpersoon namens hun organisatie gedurende de looptijd van de Implementatieovereenkomst.
i. Contactpersoon voor Opdrachtgever is [naam].
ii. Contactpersoon voor Leverancier is [naam].
1.33 Een Partij mag haar contactpersonen wijzigen middels schriftelijke mededeling aan de andere Partij. De wijziging zal minimaal een week van tevoren worden gemeld, behoudens in spoedgevallen.
1.34 Communicatie tussen de contactpersonen zal op regelmatige basis plaatsvinden. Gedurende de Implementatiefase rapporteert Leverancier op gezette tijden zoals opgenomen in het Implementatieplan, maar ook op eerste verzoek van Opdrachtgever, over de voortgang van de implementatiefase. Leverancier is verplicht alle door Opdrachtgever gewenste inlichtingen in het kader van de implementatiefase of gedurende de uitvoering van de ICT Prestatie te verstrekken.
1.35 Contactpersonen binden enkel en alleen voor zover dit ziet op de uitvoering van de Implementatieovereenkomst. Contactpersonen kunnen geen afspraken maken die in strijd zijn met deze Implementatieovereenkomst of wijzigingen doorvoeren op deze Implementatieovereenkomst.
1.36 De volgende functies zijn in ieder geval bevoegd om de in artikel 12.3 bedoelde instructies te geven: Chief Information Security Officer (CISO), juristen van het cluster Privacy en medewerkers Informatiebeveiliging.

Overige voorwaarden 
1.37 Artikel 4.6 GIBIT wordt als volgt aangevuld: Bovenstaande geldt niet voor onderaannemers waarop geen ‘beroep als derde’ wordt gedaan. Deze onderaannemers mogen door Leverancier worden vervangen, waarbij een voorafgaande melding volstaat. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging van deze onderaannemer, dan dient Opdrachtgever dit gemotiveerd te doen.
1.38 Artikel 6.7 GIBIT wordt als volgt aangevuld: Eventuele termijnen KPI's en Service levels worden opgeschort vanaf het moment van niet slagen van de ketentest althans gedurende voornoemd overleg. De hiervoor bedoelde opschorting vervalt met terugwerkende kracht indien blijkt dat het niet slagen van de ketentest aan Leverancier toe te rekenen is.
1.39 Artikel 8.11 GIBIT vervalt, het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om updates en/of upgrades te weigeren.
1.40 In aanvulling op artikel 8.13 GIBIT geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke het recht heeft om audits uit te voeren onder de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een verzoek tot het verrichten van een audit doet conform de voorwaarden van dit artikel, zal de verwerker die locaties voor een audit ter beschikking stellen waar persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker biedt alle medewerking en informatie die de verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft voor de audit. Een dergelijke audit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, welke partij door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geselecteerd, in overleg met de verwerker. Deze partij zal ten minste gekwalificeerd zijn als (IT-)auditor en ten minste geaccrediteerd zijn als Register Controller, Register Accountant of Register EDP-auditor. De (interne en externe) kosten van een audit zijn voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de audit blijkt dat de verwerker wezenlijk tekortkomt of tekort is gekomen in de nakoming van haar verplichtingen opgenomen in deze verwerkersovereenkomst. Vóór de aanvang van een audit zullen Partijen met elkaar overeenkomen wat de scope, planning en de duur van de audit zal zijn, en eveneens bepalen wat het uurtarief van verwerker en haar sub-verwerkers zal zijn voor de geboden ondersteuning. Het is de verwerkingsverantwoordelijke niet toegestaan een audit op locatie te verzoeken indien verwerker een recent intern of extern auditrapport kan overleggen dat toeziet op dezelfde locaties waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke een audit verzoekt, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke gerede twijfel heeft dat een dergelijk intern of extern auditrapport niet voldoet aan de vereisten van de AVG dan wel geen juiste weergave van de realiteit bevat. Leverancier draagt er zorg voor dat auditrapporten jaarlijks aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
1.41 Artikel 11.1 onder ii GIBIT vervalt.
1.42 Het bedrag zoals in artikel 13.2 GIBIT benoemd wordt aangepast naar 1.250.000 euro per gebeurtenis.
1.43 In aanvulling op artikel 13.3 GIBIT geldt dat de beperking van de aansprakelijkheid eveneens vervalt indien sprake is van schade als gevolg van een onrechtmatige daad.
1.44 In aanvulling op artikel 17.3 GIBIT: Leverancier levert Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht.
1.45 Artikel 17.9 GIBIT wordt als volgt aangepast: In het geval derden Opdrachtgever ter zake van een schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen,  is Opdrachtgever – onverminderd het voorgaande – gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien. Een dergelijke ontbinding dient gemotiveerd, met voorafgaande mededeling en enkel na hoor en wederhoor plaats te vinden. Een dergelijke ontbinding laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet.
1.46 Er is bij aanvang van deze Overeenkomst geen sprake van Leveringen en derhalve is Hoofdstuk V van het Addendum GIBIT niet van toepassing op de ICT prestatie. Indien en voor zover gedurende de looptijd van de Overeenkomst aanvullende opdrachten of specifieke leveringen door Opdrachtgever aan Leverancier worden gegund, zal dit Hoofdstuk wel van toepassing zijn op die specifieke opdracht.

Gegevensverwerking en privacy
1.47 Leverancier voert de opdracht uit als Verwerker in de zin van artikel 4 onder 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Partijen hebben hiertoe de standaard Verwerkersovereenkomst van Opdrachtgever ondertekend.
1.48 De Verwerkersovereenkomst eindigt na teruggave of vernietiging van de persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke met uitzondering van de bepalingen die naar hun aard gehouden zijn in stand te blijven
1.49 Na beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever de Leverancier informeren op welke van de twee onderstaande mogelijkheden van toepassing zijn:
a. alle of een door Opdrachtgever benoemd gedeelte van de door de Leverancier verwerkte (persoons)gegevens, documenten en dossiers aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen zonder een (digitale) kopie, ook niet in back-ups, en/of persoonlijke aantekeningen achter te houden of
b. de persoonsgegevens, documenten en dossiers die Leverancier verwerkt op alle (digitale) locaties, in welke vorm dan ook, vernietigen. Daarbij vernietigt Leverancier alle (persoons)gegevens en documenten in alle gegevensdragers en back ups, zonder dat Leverancier een (digitale) kopie en/of persoonlijke aantekening achterhoudt.
Partijen zullen in onderling overleg de wijze van beschikbaarstelling of de vernietiging vaststellen, , waaronder begrepen eisen over het bestandsformaat en de leesbaarheid. Deze werkzaamheden moet Leverancier binnen, nader overeen te komen, redelijke termijn uitvoeren. Leverancier maakt hiervan een schriftelijk verslag, dat hij verstrekt aan Opdrachtgever. Wanneer na overleg geen overeenstemming wordt bereikt, is het artikel onverkort van toepassing.
1.50 Partijen zullen in onderling overleg de wijze van beschikbaarstelling of de vernietiging vaststellen, wanneer na overleg geen overeenstemming kan worden bereikt is het artikel onverkort van toepassingIn aanvulling op het bepaalde in artikelen 25.3 en 26 GIBIT 2016 geldt met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen het volgende:
Leverancier biedt afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van de (persoons)gegevens, documenten en dossiers -in het kader van de werkzaamheden uit deze Overeenkomst - aan de vereisten uit de privacyregelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd ten aanzien van 
1) de (persoons)gegevens en documenten welke door de Leverancier worden verwerkt in opdracht van de Opdrachtgever en 
2) het berichtenverkeer tussen enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds de Leverancier en vice versa en
3) het berichtenverkeer tussen enerzijds de Leverancier en anderzijds betrokkenen en derden en vice versa.
Leverancier garandeert de (persoons)gegevens, documenten en dossiers beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of ongeoorloofd gebruik. Dit omvat in ieder geval alle overeenkomstig in artikelen 28 en 32 AVG vereiste maatregelen en een adequate versleuteling (encryptie) van de persoonsgegevens, zodat de gegevens bij een datalek of beveiligingsinbreuk niet zijn te herleiden tot persoonsgegevens. De verantwoordelijke medewerkers maken met de Leverancier afspraken over welke persoonsgegevens versleuteld dienen te worden verwerkt en met welke technische hulpmiddelen en standaarden de encryptie wordt uitgevoerd. Het berichtenverkeer vanuit de Leverancier dient in iedere geval versleuteld plaats te vinden met een adequate encryptie.
Leverancier draagt zorg voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de persoonsgegevens en de dossiers, volgens het principe van één volledig dossier op slechts één plaats.
Mocht Leverancier, bij de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen, gebruik maken van een server dat benaderd kan worden via internet of een server c.q. cloudoplossing betrekt van een derde/leverancier dan overlegt de Leverancier een actuele en geldige Assurance verklaring zoals een ISAE 3402 (SOC2) of soortgelijke verklaring met daarin als toetsingscriteria de Trust Services Principles (Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality en Privacy op basis van de Europese wetgeving). Uit de verklaring moet blijken welke op de privacy risico’s afgestemde technische en organisatorische maatregelen Leverancier of eigenaar van het datacenter -waar de server c.q. cloudoplossing is ondergebracht- heeft genomen, daadwerkelijk uitvoert en in stand houdt. Mocht Leverancier een dergelijke Assurance verklaring niet kunnen overleggen, dan treden Opdrachtgever en Leverancier in overleg over het tijdstip waarop de Leverancier hieraan kan voldoen. Opdrachtgever tekent op verzoek van Leverancier een NDA voor het ontvangen van de verklaring. Leverancier stelt de verklaring jaarlijks aan Opdrachtgever ter beschikking.
Mocht Leverancier, bij de verwerking van de persoonsgegevens, gebruik maken van een eigen stand alone server dan treden Opdrachtgever en Leverancier in overleg over de passende technische en organisatorische maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten een eventuele Data Privacy Impact Assessment (DPIA).
Mocht Leverancier gebruik maken van papieren dossiers, dan dient hij deze passend te beveiligen, onder te brengen in een afdoende beveiligde ruimte en de autorisatie tot de dossiers te regelen, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de dossiers en/of persoonsgegevens en hierop adequaat toe te zien. 
Opdrachtgever kan de mogelijkheid onderzoeken of Leverancier gebruik kan maken van de softwareapplicaties, server en/of het archief van de Opdrachtgever en maakt hierover afspraken met Leverancier. Leverancier werkt hieraan mee.
Opdrachtgever en de verantwoordelijke medewerkers kunnen aan Leverancier nadere instructies geven over passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten uit de privacyregelgeving voldoet, de bescherming van de rechten van de betrokkenen beter worden gewaarborgd en het beheer van de (digitale) archiefbescheiden voldoet aan de regelgeving.
bij aanvang van de Overeenkomst logt Leverancier de meest relevante mutaties c.q. bevragingen van gegevens op gebruikersniveau. Op termijn zal iedere mutatie c.q. bevraging worden gelogged.

1.51 In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 GIBIT 2016 het volgende:
a. Leverancier is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG; schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Overeenkomst en/of Verwerkersovereenkomst, daaronder begrepen wanneer bij de verwerking niet wordt voldaan aan de specifiek tot Leverancier gerichte verplichtingen van de AVG, of buiten de rechtmatige instructies van Opdrachtgever is gehandeld.
b. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor schade of nadeel voor zover ontstaan door werkzaamheid van de verwerker op instructie van Aanbestedende Dienst met dien verstande dat "gehandeld op instructie van Aanbestedende dienst" ziet op specifieke nadrukkelijke instructies en niet op de algemene opdracht inzake de ICT prestatie.
c. In aanvulling op artikel 13.4 GIBIT indien de Leverancier de in de Verwerkersovereenkomst neergelegde verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt en de Autoriteit Persoonsgegevens, of een andere toezichthouder Opdrachtgever dientengevolge een bestuurlijke boete oplegt, is de Leverancier hiervoor aansprakelijk en zal de Opdrachtgever een contractuele boete ter hoogte van hetzelfde bedrag (inclusief eventuele matigingen) opleggen aan de Leverancier. Deze boete is niet vatbaar voor verrekening en opschorting en laat de rechten van de Opdrachtgever op nakoming en schadevergoeding onverlet.

Integriteitsbepaling
1.52 Leverancier verklaart dat hij ter verkrijging van deze Overeenkomst (Personeel van) Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Slotbepaling
1.53 Door ondertekening van deze Implementatieovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.
1.54 Afwijkingen en aanvullingen van deze Implementatieovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien zaken niet geregeld zijn in deze Implementatieovereenkomst zullen Partijen zich inspannen om dit te regelen in een addendum op de Overeenkomst.
1.55 De nietigheid van een bepaling in deze Implementatieovereenkomst laat de overige bepalingen daarvan onverlet. Indien een bepaling nietig blijkt te zijn zullen Partijen zich inspannen om deze te vervangen door een bepaling die niet nietig en zo veel mogelijk in overeenstemming is met de nietige bepaling.
1.56 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, blijven de bepalingen uit deze Overeenkomst en de Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de Overeenkomst tussen Partijen te gelden, van kracht, waaronder (maar niet uitsluitend) de bepalingen inzake geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en toepasselijk recht.


Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amersfoort, …………….		[plaats], …………….


Gemeente Amersfoort	[leverancier]
Namens het college van burgermeester en wethouders,	namens deze,




N. Kamphorst 	[naam]
Directeur	[functie]

