


Extra informatie.
	Project
	Verwerving schuimblusvoertuigen

	Aanbestedende Dienst
	VRLN

	Inschrijver
	

	Datum
	15 juli 2022



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	1.
	Levering voertuigen
	donderdag 14 jul. 2022, 9:43
Goedemorgen,
Wij zouden nog graag willen weten of de voertuigen tegelijkertijd geleverd dienen te worden. 
Zou het mogelijk zijn op deze vraag nog antwoord te krijgen?


	
	
	Antwoord

	
	
	
de bedoeling is de alle 4 de chassis tegelijk in bestelling gaan. Met de bouw van het eerste voertuig kan vervolgens worden gestart na het afleveren van het eerste chassis. Na het bereiken van een bepaalde fase die we gezamenlijk afspreken kan worden gestart met de afbouw van de andere 3 voertuigen. Dus een soort van "standmodel" waarna de andere voertuigen "in lijn" kunnen worden gebouwd waarbij het standmodel niet betekent dat het eerste voertuig 100% klaar alvorens er begonnen kan worden met de bouw van de andere 3.
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