|  | V&G plan Uitvoeringsfase Voer projectnaam in Voer afdeling in |
| --- | --- |

| Project: | Voer projectnaam in |
| --- | --- |
| Document: | V&G plan Uitvoeringsfase |
| Status: | Voer status in |
| Datum: | Voer datum in |
| Registratienummer: |  |
| Opdrachtgever: | Voer Afdeling en opdrachtgever in |
| Projectleider: | Voer naam projectleider in |
| Auteur(s): paraaf | Voer naam opsteller in |
| Gecontroleerd door: paraaf | Voer naam Veiligheidskundige in voor controle |
| Goedgekeurd door: Opdrachtgever paraaf | Voer naam en functie opdrachtgever in |
| Goedgekeurd door: Projectleider paraaf | Voer naam projectleider in |
| Goedgekeurd door: Werkvoorbereider/Technisch Adviseur paraaf | Voer naam Wvb/TA in |

Documenthistorie

| Versie | Actie | Datum | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Concept |  |  |

Distributielijst

| Versie | Aan | Datum | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5

1.1	Algemeen	5

1.2	Leeswijzer	5

2	Projectgegevens	6

2.1	Projectomschrijving	6

2.2	Projectlocatie	6

2.3	Beschrijving van de werkzaamheden	7

2.4	Uitvoering en fasering	8

3	Organisatie	9

3.1	Namen en adressen van de betrokken partijen	9

3.2	Taken en verantwoordelijkheden V&G	11

3.2.1	V&G Coördinator uitvoeringsfase	11

3.2.2	V&G-coördinatie	11

3.3	Uitvoering van en toezicht op de maatregelen uit de RI&E	11

3.4	Voorlichting en instructie	11

3.5	Overlegstructuur	12

3.5.1	Start werkoverleg	12

3.5.2	Toolboxmeeting	12

3.6	Voorlichting en instructie	12

3.7	Arbeidstijden	12

3.8	Overzicht vereisten PBM's	13

3.8.1	Standaard PBM's	13

3.8.2	Aanvullende PBM's	13

4	Risico-inventarisatie en -evaluatie	14

4.1	Algemeen	14

4.2	TRA (Taak Risico Analyse)	15

4.2.1	Samenvatting werkwijze	15

4.2.2	Formulieren	15

4.2.3	Werkinstructie	15

4.3	TRA locatie	16

4.3.1	Omgeving bouwlocatie/bereikbaarheid	16

4.3.2	Bouwplaatsinrichting	16

4.3.3	Gebruik hijsmiddelen	16

4.3.4	Werken in-en nabij open water	17

4.3.5	Installaties	17

4.4	Bijzondere, samenloop en doorgaande exploitatie risico’s	18

Tabel 4.1 Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase	19

Tabel 4.2 Samenloop risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase	23

Tabel 4.3 Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase	25

5	V&G-DOSSIER	27

5.1	Algemeen	27

6	HULPVERLENING EN NOODSITUATIES	28

6.1	Bedrijfshulpverlening	28

6.2	Procedure bij ongevallen	28

6.2.1	De gegevens melding moet minimaal bevatten:	28

6.3	Alarmkaart	28

7	Werkvergunningen	29

7.1	Toelichting	29

7.2	Wanneer een werkvergunning	29

7.3	Beperkingen	29

7.4	Geldigheid	29

7.5	Onderdelen waar werkvergunning voor afgegeven dient te worden:	30

Bijlage 1. RI&E model	31

Bijlage 2. Alarmkaart	32

Bijlage 3. VGM-deelplannen	34

# Inleiding

## Algemeen

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase omschrijft het geheel van maatregelen en procedures om de arbeidsomstandigheden op het project zo goed mogelijk te laten verlopen.

In dit V&G-plan uitvoeringsfase en de VGM-deelplannen van de aannemers staan de (specifieke) risico's beschreven, maar ook welke veiligheidsregels, procedures en voorschriften er gevolgd moeten worden en wie de verantwoordelijke persoon of organisatie is.

De grootste aandacht van de HHNK projectleiding gaat uit naar het creëren van een hoge gezamenlijke veiligheidscultuur. Het samen zorg dragen voor mens en milieu is niet alleen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemers.

Er zal naar worden gestreefd om in overleg met de werknemers de risico's zo mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken. Hiervoor zal waar nodig gericht voorlichting en instructie worden gegeven.

Tijdens de realisatie van het project zal dit Veiligheids- en Gezondheidsplan regelmatig worden beoordeeld, aangevuld en indien nodig worden bijgesteld door de V&G coördinator uitvoeringsfase.

Om dit doel te kunnen realiseren worden de volgende regelgevingen gehanteerd:

- • het Arbeidsomstandighedenbesluit met de daarbij behorende regelgevingen;

- • de publicatiebladen van de arbeidsinspectie ( AI-bladen);

- • de VCA** checklist;

- • de voorschriften van de opdrachtgever.

Het voorliggende Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is het resultaat van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit rapport zijn de resterende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen beschreven en worden hiervoor beheerssuggesties voorgesteld.

HHNK zal als opdrachtgever ook in de uitvoering de coördinatie ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid (V&G) verzorgen, waarbij HHNK een V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) zal aanstellen. Deze bepaalt onder andere op basis van de resterende gevaren en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt minimaal voor de eigen werknemers en die van eventuele onderaannemer(s). De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder andere overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G-plan uitvoeringsfase.

Dit V&G-plan vormt een onderdeel van het project voer naam project in. Vanwege de gekozen constructie voor de coördinatie in de uitvoeringsfase, blijft HHNK verantwoordelijk met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid. HHNK is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.

## Leeswijzer

In dit V&G-plan komen achtereenvolgens aan de orde:

-	de projectgegevens;

-	de bij de totstandkoming betrokken partijen;

-	de risico-inventarisatie en -evaluatie;

-	het V&G-dossier;

-	organisatorische aspecten uitvoeringsfase.

# Projectgegevens

## Projectomschrijving

voer naam project in

## Projectlocatie

voeg projectlocatie toe (foto)

## Beschrijving van de werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

Hier dient een verdere detaillering en uiteenzetting van de werkzaamheden te worden gegeven, bijvoorbeeld:

- het verrichten van opruim- en sloopwerkzaamheden;

- het verrichten van grondwerkzaamheden;

- het aanbrengen van damwanden;

- het maken van betonconstructies;

- het aanbrengen van pompen;

- het aanbrengen van leidingwerk;

- het installeren en aanpassen van elektrotechnische onderdelen;

- …………………………..

## Uitvoering en fasering

De uitvoeringsperiode is van voer geplande duur van de werkzaamheden in

De actuele planning en fasering is beschikbaar bij de werkvoorbereider of technisch adviseur, t.w.:

voer de naam in van Wvb of TA.

# Organisatie

## Namen en adressen van de betrokken partijen

- Opdrachtgever

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx

Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon		  :

Mail	:

- Ontwerpende partij

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx

Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon		  :

Mail	:

- Toezicht

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx

Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon		  :

Mail	:

- V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: HHNK xxxxx Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon	:

Mail	:

- V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx

Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon		  :

Mail	:

- Uitvoerende partij

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx Contactpersoon	: xxxxx

Adres	: Stationsplein 136

Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard

Telefoon		  :

Mail	:

- Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Naam	: Nederlandse Arbeidsinspectie

Adres	: Postbus 90801

Postcode/plaats         	  : 2509 LV Den Haag

Telefoon                     : 0800 51 51

- Overige

Naam	:

Werkzaamheden	:

Contactpersoon	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Telefoon	:

Mail	:

Naam	:

Werkzaamheden	:

Contactpersoon	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Telefoon	:

Mail	:

Naam	:

Werkzaamheden	:

Contactpersoon	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Telefoon	:

Mail	:

## Taken en verantwoordelijkheden V&G

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

De coördinator uitvoeringsfase heeft tot taak om:

- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;

- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers organiseren tussen gelijktijdig of

- achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;

- de voorlichting van de werknemers op de bouwplaats te coördineren;

- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

- ervoor te zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouw- werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate

- of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als genoemd onder de eerste twee opsommingspunten.

### V&G-coördinatie

Naast de voorlichting en de instructie zal de V&G-coördinator Uitvoeringsfase in overleg treden met de neven- en onderaannemers op de bouwplaats. Het is noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling goed samenwerken (zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Over de navolgende mogelijke raakvlakken vindt afstemming plaats en worden nadere afspraken  gemaakt:

- Omgang met richtlijnen COVID-19 van het RIVM en Bouwend NL.

- de verdeling werkruimte/opstelplaatsen materieel;

- de logistieke situaties/aan- en afvoer van en naar de bouwplaats;

- het gebruik van elkaars voorzieningen, zoals het water, de elektriciteit, de ventilatie in besloten ruimten, de vluchtwegen en andere noodvoorzieningen;

- de calamiteitenafhandeling en de BHV-organisatie.

De coördinatietaken en de verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

## Uitvoering van en toezicht op de maatregelen uit de RI&E

In hoofdstuk 4 (de RI&E) en 5 (RI&E V&G-dossier) zijn de specifieke maatregelen opgenomen voor de restrisico's van dit project.. Dit kan ook inhouden dat de specifieke maatregel in het VGM-deelplan van de betreffende werkzaamheden in opgenomen. Deze VGM-deelplannen zijn als bijlage 3 opgenomen..

## Voorlichting en instructie

De aannemer is verantwoordelijk voor de voorlichting en de instructie aan zijn werknemers en derden die de werklocatie gaan betreden.

De volgende overleggen worden uitgevoerd:

- een projectinstructie voor iedereen die voor het eerst het werkterrein betreedt;

- een toolboxmeeting;

- de Taak Risico Analyses (TRA’s) voor specifieke werkzaamheden;

- tijdens bouwvergaderingen moet veiligheid een vast agendapunt zijn.

## Overlegstructuur

De volgende vormen van overleg komen op het werk voor:

### Start werkoverleg

Bij de start van het project zal samen met de bij de uitvoering betrokken partijen een start werkvergadering worden gehouden. Bij deze startwerkvergadering zullen de uitgangspunten van dit V&G-plan worden benadrukt. Dit wordt vastgelegd in een verslag, eventueel kunnen ook gemaakte afspraken of besproken risico’s in dit verslag worden vastgelegd.

### Toolboxmeeting

Cf planning zal door de projectleider/V&G coördinator een zogenaamde “toolboxmeeting” worden gehouden met het personeel (eigen personeel en aannemers) aanwezig op de werkplek.

Daarnaast zal de betreffende aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een toolbox met het eigen personeel houden.

## Voorlichting en instructie

De aannemer is verantwoordelijk voor de voorlichting en de instructie aan zijn werknemers en derden die de werklocatie gaan betreden.

De V&G coördinator uitvoeringsfase neemt het protocol en toolboxen door met de HHNK medewerkers alvorens de werkzaamheden gestart kunnen worden.

- Draagt zorg dat alle ingehuurde bedrijven de afspraken nakomen.

- Voldoen aan de in dit V&G plan uitvoeringfase gemaakte afspraken, en zoals is vastgelegd is in het werkplan.

- De werkvergunningen aanwezig zijn en ondertekend voor de werkzaamheden starten.

Er wordt veilig gewerkt of er wordt niet gewerkt.

## Arbeidstijden

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de volgende arbeids- en rusttijden gehanteerd:

| Werktijden | Rusttijden |
| --- | --- |
| 07.00 – 09.30 | 09.30 – 10.00 |
| 10.00 – 12.30 | 12.30 – 13.00 |
| 13.00 – 16.00 |  |

In verband met de richtlijnen vanuit het RIVM rondom het COVID-19 virus, kan er met de rusttijden geschoven worden, om te blijven voldoen aan deze richtlijnen tijdens de pauzemomenten.

Indien de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld warmte) daartoe aanleiding geven zullen de werktijden en de te nemen maatregelen voor optimale arbeidsomstandigheden in overleg met de V&G coördinator / opdrachtgever worden aangepast.

## Overzicht vereisten PBM's

Alle werknemers verplichten zich op de bouwplaats de persoonlijke  beschermingsmiddelen te gebruiken. De verplichting zal tijdens de diverse overleggen en via dit V&G plan Uitvoeringsfase worden aangegeven. Aanvullende PBM's vanuit de aannemer zullen in het VGM-deelplan worden aangegeven.

### Standaard PBM's

- Veiligheidsschoenen (S3)

- Veiligheidshelm (dient gedragen te worden bij alle hijswerkzaamheden)

- Werkkleding

- Xxxxx

- xxxxx

### Aanvullende PBM's (voorbeeden)

- Reddingsvest (bij werkzaamheden boven water c.q. op minder dan 2 meter van het water)

- Veiligheidshandschoenen

- Gehoorbescherming

- Veiligheidsbril

- Valharnasgordel (bij werken op hoogte en in een hoogwerker)

- xxxxx

# Risico-inventarisatie en -evaluatie

## Algemeen

Dit hoofdstuk betreft de RI&E van de uitvoering van dit werk. Conform artikel 2.26 Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid en 8 van de Arbowet en hoofdstuk 4, afdeling 5. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de risico’s die voortkomen uit de locatie en de logistieke situatie (zoals aan- en afvoer, opslagmogelijkheden, inrichting werkterrein, etc.) van dit werk.

Conform de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.28 lid 2 sub b wordt er in paragraaf 4.3 een overzicht gegeven van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (waaronder ook de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, conventionele explosieven of verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems), de gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Hierbij wordt tevens ingegaan op de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase zijn gemaakt, evenals de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.

Door de opdrachtnemer (i.c. HHNK) moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die thuishoren in een branche risico- inventarisatie (BRI&E) van het waterschap zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie.

Voor de door de opdrachtnemer op te stellen documenten (werkplan, V&G-plan uitvoeringsfase, etc.) geldt dat deze ter goedkeuring bij de opdrachtgever moeten worden ingediend.

## TRA (Taak Risico Analyse)

De veiligheid en gezondheid van werknemers en de omgeving mogen niet negatief beïnvloed worden door bouw- en onderhoudsactiviteiten op de locaties van HHNK. Om dit te bereiken dienen de betrokken partijen de juiste maatregelen te treffen om een veilige werkomgeving te verkrijgen. In de Taak-Risico-Analyse/Werkvergunning legt men de afspraken hieromtrent schriftelijk vast, alsmede de condities waaronder het werk moet worden uitgevoerd en voorkomt daarmee zoveel mogelijk risico’s tijdens de uitvoering van het werk.

### Samenvatting werkwijze

Voor het uitvoeren van niet operationele werkzaamheden is het maken van afspraken ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu noodzakelijk. Het informeren van aannemers begint bij het opvragen van offertes, hierbij wordt informatie verstrekt over het voorbereiden van de werkzaamheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu m.b.v. onder andere de veiligheidsfilm van beheer waterketen. Na gunning van het werk komen opdrachtgever, aannemer en indien gewenst de medewerker Arbo & Veiligheid bijeen om een Taak-Risico-Analyse op te stellen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze Taak-Risico-Analyse wordt op de dag van uitvoering eerst besproken met alle uitvoerende alvorens de werkzaamheden van start gaan waarna de Taak-Risico-Analyse ondertekend kan worden door de verantwoordelijke persoon van zowel de aannemer als HHNK. Bij complexe, langdurige werkzaamheden waarbij meerdere aannemers betrokken zijn worden, na het bespreken van de Taak-Risico-Analyse, de maatregelen samengevat op een werkvergunningformulier waarna dit formulier door de verantwoordelijke persoon van de aannemer als wel HHNK wordt ondertekend. Hierna kunnen de werkzaamheden aanvangen volgens de afspraken die in de Taak-Risico-Analyse en, indien van toepassing, op het Werkvergunningformulier zijn vastgelegd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt samen met de aannemer het karwei geëvalueerd. Hierbij worden van alle betrokkenen de bevindingen vastgelegd. Deze bevindingen worden later in soortgelijke werkzaamheden gebruikt ter verbetering.

### Formulieren

Als hulpmiddel bij het opstellen van een TRA gebruiken we de checklist TRA (intern document HHNK)

https://digisam.hhnk.nl/sites/01168/TaakRisicoAnalkys/Checklist%20TRA.xls

### Werkinstructie

Stel de taakrisicoanalyse op

Elke uit te voeren Taak van het werk kent een aantal taakstappen. Grofweg kunnen deze onderverdeeld worden in drie grote groepen:

- de voorbereidingsfase

- de uitvoeringsfase

- de afrondingsfase

Een Taak Risico Analyse (TRA) is derhalve:

- het vooraf inschatten van risico’s

- in een niet standaard situatie

- waarbij de taken worden onderverdeeld in taakstappen

- en de risico’s per taakstap gedefinieerd worden

- en vervolgens voorzien van beheersmaatregelen.

Bespreek de taakrisicoanalyse.

- Maak indien nodig een werkvergunning op volgens de procedures in het Arbo handboek.

- Ondertekening van alle partijen van de Taak-Risico-Analyse (en indien van toepassing de werkvergunning en blokkeerverklaring).

- Start werkzaamheden.

- Evaluatie.

## TRA  voer projectnaam in

De TRA risico inventarisatie is in dit V&G plan uitgewerkt wordt ingegaan op de onderwerpen met betrekking tot de locatie waar de werken uitgevoerd worden

### Omgeving bouwlocatie/bereikbaarheid

Activiteit		             gevaar/oorzaak	           maatregelen en aanbevelingen

### Bouwplaatsinrichting

Activiteit			    gevaar/oorzaak		 maatregelingen en aanbevelingen

### Gebruik hijsmiddelen

Activiteit                                gevaar/oorzaak	            maatregelen en aanbevelingen

### Werken in-en nabij open water

### Activiteit			    gevaar/oorzaak		  maatregelen en aanbevelingen

### Installaties

Activiteit		              gevaar/oorzaak		  maatregelen en aanbevelingen

## Bijzondere, samenloop en doorgaande exploitatie risico’s

In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de bijzondere risico’s, de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen.

De samenloop risico’s en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn opgenomen in tabel 4.2.

Risico’s voortvloeiend uit de doorgaande exploitatie en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn opgenomen in tabel 4.3.

### Tabel 4.1 Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bedelving, vastraken of vallen |  |  |  |  |
| werken in besloten ruimten |  |  | De aannemer moet in zijn V&G-plan /werkplan aangeven hoe de restrisico’s bij het werken in besloten ruimtes worden beheerst. Zie ook onder andere AI-blad 5: werken in besloten ruimten |  |

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vastraken |  | Voor het realiseren van het project moet materieel worden ingezet. In het ontwerp zijn hier geen specifieke keuzes in gemaakt. De specifieke risico’s zijn afhankelijk van het in te zetten materieel en de werkmethode van de aannemer | Dit onderdeel ligt voornamelijk bij de aannemer door de keuze van en gebruik van zijn materieel. De aannemer moet de risico’s nader beschouwen en deze opnemen/ verantwoorden in zijn V&G-plan |  |
| vallen / werken op hoogte |  |  | De restrisico’s van werken met hoogteverschillen moet de aannemer opnemen en verantwoorden in zijn V&G- plan |  |

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| werken met ioniserende straling |  |  |  |  |
| werken nabij hoogspanningskabels |  |  |  |  |
| verdrinkingsgevaar |  |  | De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen. |  |
| graven van putten, ondergrondse of tunnelwerkzaamheden |  |  | De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen. |  |
| werkzaamheden met duikuitrusting |  |  | De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen. |  |
| werkzaamheden onder overdruk |  |  |  |  |
| werkzaamheden met springstoffen |  |  |  |  |
| werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen |  |  | Verhoogde risico’s i.v.m. het gewicht en omvang. De aannemer moet de risico’s beheersen en de maatregelen uitwerken in het V&G-plan en/of werkplan |  |

blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar zijn voor de gezondheid en de veiligheid

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - bodemverontreiniging |  |  |  |  |
| - asbest (bodem) |  |  |  |  |
| - niet gesprongen explosieven (NGE) |  |  |  |  |
| - teerhoudend asfalt |  |  |  |  |

| - biologische agentia |  |  |  | Blootstelling aan biologische agentia. De aannemer moet maatregelen treffen om blootstelling aan biologische agentia te voorkomen zoals het zorg dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen en het toepassen van PBM’s. De aannemer moet de risico’s, maatregelen en borging ervan opnemen in zijn V&G-plan. Een beheerssuggestie is het werken conform de Arbocatalogus sector waterschappen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kwartsstof (kristallijn silica) |  |  |  |  |

fysieke (over)belasting door het aanbrengen van verhardingen

| Risico |  | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -asfaltverharding |  |  |  |  |  |
| - elementenverharding |  |  |  |  |

overige specifieke risico’s

| werken met machines |  |  | Verhoogde risico’s wanneer er meerdere kranen/ machines worden ingezet die binnen elkaars val- en draaibereik werken. De aannemer moet de risico’s vanwege het werken met (meerdere) machines beheersen en de maatregelen uitwerken in het V&G-plan en/of werkplan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Tabel 4.2 Samenloop risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gelijktijdige werkzaamheden met risico’s op onder andere: - aanrijding; - hoge geluidsniveaus; - stofvorming; - elektrocutie; - vallende materialen. |  | De aannemer moet gelijktijdigheid van werkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen, waar niet mogelijk moeten raakvlakken worden afgestemd en worden gecoördineerd | Risico’s die ontstaan bij het uitvoeren van gelijktijdige werkzaamheden kunnen o.a. zijn: aanrijding in het werkvak, stofvorming, vallende materialen, werken binnen elkaars val- en draaibereik, gebruik van dezelfde (bouw)wegen, etc. Gelijktijdigheid tussen aannemers, nevenaannemers en onderaannemers moet worden afgestemd. De aannemer moet coördineren met onderaannemers, nevenopdrachtnemers en derden. De aannemer moet in het V&G-plan aangeven hoe de risico’s met betrekking tot gelijktijdige werkzaamheden worden beheerst |  |

aanwezigheid kabels en leidingen en werkzaamheden door derden hieraan

| - reguliere kabels en leidingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - hoogspanning |  |  |  |  |
| - middenspanning |  |  |  |  |

| Risico |  | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - hoge druk gas |  |  |  |  |  |
| - waterleiding |  |  |  |  |  |
| - verlichting |  |  |  |  |

overige samenloop

| gelijktijdige projecten in de omgeving van het werkterrein. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Tabel 4.3 Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk |  |  |  |  |
| aanrijdgevaar vanwege doorgaand verkeer |  |  |  |  |

| Risico | Van toepassing op project | Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken en rapporten ter onderbouwing | Restrisico en beheerssuggestie | Actie/borging in te vullen door aannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aanrijdgevaar door bestemmingsverkeer |  |  |  |  |
| overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein |  |  |  |  |
| vandalisme/diefstal |  |  |  |  |

# V&G-DOSSIER

## Algemeen

Volgens de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.30 sub c moet de coördinator voor de ontwerpfase een Veiligheid- en gezondheidsdossier samen stellen inclusief de gebruik- en sloopfase. In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de

gebruik- of sloopfase.

Conform artikel 2.31 sub e uit het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de coördinator voor de uitvoeringsfase ervoor zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Het V&G-dossier heeft tot doel het vastleggen van risico’s voor werknemers die later werkzaamheden verrichten, om uiteindelijk veilig en gezond te kunnen werken tijdens de beheers-, de onderhouds- en de sloopfase, zoals bijvoorbeeld bij het reinigen, inspecteren en onderhouden (van delen) van het bouwwerk.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of de beheerder van het (bouw)werk.

Het V&G-dossier bevat minimaal de volgende onderdelen :

- de naam van de samensteller en van zijn werkgever;

- de datum van definitieve uitgifte;

- een documentnummer;

- het overdrachtsformulier(en);

- de risico-inventarisatie en -evaluatieformulieren (of verslagen/notulen) ten behoeve van het beheer, het onderhoud en de sloop;

- het veiligheids- en gezondheidsplan;

- een korte omschrijving van het object (aard/omvang/locatie);

- een overzicht van de relevante documenten en de technische specificaties zoals het bestek, de product- informatie, de gereviseerde tekeningen en de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.

# HULPVERLENING EN NOODSITUATIES

## Bedrijfshulpverlening

Het project stelt bedrijfshulpverleners en/of EHBO-ers vast om de gevolgen van mogelijke noodsituaties zoveel mogelijk te beperken.  Het aantal en de middelen zijn afgestemd op de aard, de grootte en de locatie van het project ten opzichte van de omgeving, de daarin aanwezige risico's en de beschikbaarheid van externe hulpdiensten..

De namen van de op het werk aanwezige BHV'ers en de EHBO'ers zijn vastgelegd in de VGM-deelplannen van de aannemers. Elk incident dient gemeld te worden bij de V&G-coördinator Uitvoeringsfase.

De kritieke taken van de BHV'ers en/of EHBO-ers voor dit werk zijn:

- Voorkomen en beperken van ongevallen;

- Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

- Alarmeren en evacueren van personen in de directe omgeving tijdens een noodsituatie;

- Alarmeren van en samenwerken met externe hulpdiensten.

## Procedure bij ongevallen

Bij ongevallen en incidenten (bijna ongevallen) op dit project moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de V&G coördinator uitvoeringsfase en de projectleider van de opdrachtgever.

Indien bij een ongeval professionele hulp (brandweer/ambulance/politie nodig is, dient er via het alarmnummer 112 deze hulp worden opgeroepen (zie ook de alarmkaart).

### De gegevens melding moet minimaal bevatten:

- Ligging bouwlocatie

- Soort incident

- Tijd

- Toestand van de slachtoffer

- Wat er al gebeurd is aan hulpverlening

- Wie gewaarschuwd moet worden

- Uw naam/telefoonnummer

## Alarmkaart

In iedere verblijfs- en werkruimte, ook die van de onderaannemers en inhuurdiensten, wordt de alarmkaart opgehangen.

Op deze alarmkaart is minimaal de volgende informatie te vinden:

- namen en contactnummers van hulpdiensten en instanties;

- namen en contactnummers van de BHVers en/of EHBO-ers op de locatie;

- hoe te handelen bij een noodsituatie.

De Alarmkaart is als bijlage 2 bij dit V&G plan Uitvoeringsfase toegevoegd.

# Werkvergunningen

Voor alle werkzaamheden dienen werkvergunningen opgesteld, ondertekend en afgegeven te worden. zowel voor medewerkers van HHNK als ingehuurde derden.

## Toelichting

Werkvergunningen zijn een middel om tot een duidelijk overleg en bindende afspraken te komen tussen alle betrokkenen. Zeker bij gecompliceerde processen, gevaarlijke stoffen en bij werkzaamheden met derden aan de installaties. Het doel van deze werkvergunningen procedure is het vastleggen van voorwaarden waaronder gewerkt kan en mag worden en waarbij een ongestoorde procesgang, de zorg voor personen, installaties en het milieu veilig wordt gesteld.

## Wanneer een werkvergunning

Een werkvergunning is vereist voor alle werkzaamheden waar risico’s aan verbonden zijn, maar welke onder gecontroleerde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Een schriftelijke werkvergunning is tenminste vereist voor:

- Gas- en/of explosierisico (b.v. ATEX-zone of tanks en leidingen met gevaarlijke stoffen)

- Bedelvingsrisico zoals bij het mechanisch graven van putten, tunnels of andere ondergrondse werkzaamheden

- Het betreden van en/of werken in een besloten ruimte

- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen die blijvende gezondheidsschade kunnen opleveren (b.v. H2S, O3)

- Blootstelling aan biologische agentia (virussen, schimmels, gisten of bacteriën)

- Werken aan een harkrooster

- Werken in of met verontreinigde grond

- Grote complexe hijs- hefoperaties

- Het werken met hoge druk reinigingsapparatuur (boven 100 bar)

- Het werken op een hoogte/ diepte van 2,5 meter of meer zonder voldoende collectieve beveiliging (b.v. borstwering en hekwerk)

- Heet werk (bijv. lassen, slijpen)

- Werken aan of bij draaiende delen niet afgeschermd

- Werken aan elektrische installaties niet afgeschermd

- Werken nabij water waar men er niet op eigen kracht uit kan komen: stroming, kades, steigers (meerdere gevaren);

- Werken nabij de (provinciale) wegen waarbij er direct aanrijdgevaar is

- Werken nabij het spoor in de daartoe aangewezen zones (zie www.railalert.nl)

- Bij overige werkzaamheden, wanneer de uitgever of aanvrager dit nodig acht.

## Beperkingen

Het beschikken over een werkvergunning ontheft de ontvanger niet van de plicht tot het naleven van de algemene bedrijfsvoorschriften en de wettelijke normen.

## Geldigheid

De werkvergunning kan geldig zijn voor een bepaalde tijdsduur bijvoorbeeld van 07:00 tot 17:00 uur. Aan het eind van de werkdag moet de vergunning bij de uitgever worden ingeleverd. Wanneer werkzaamheden na dit tijdstip doorlopen dient de vergunning verlengd te worden. De uitgever kan hem per dag voor maximaal één week verlengen.

Bij werkzaamheden in een besloten ruimte is verstrekking per dag noodzakelijk.

## Onderdelen waar werkvergunning voor afgegeven dient te worden:

- Werken in besloten ruimte;

  - Medewerkers die inspectie uitvoeren

  - gasdetectiemeter

  - Harnas om te hijsen

  - PBM's

  - Blokkeerverklaring

- Uitschakelen object

# Bijlage 1. RI&E model

Voor het bepalen en indelen van de risico's van geconstateerde tekortkomingen of aandachtspunten wort gebruik gemaakt van erkende modellen en in eigen beheer ontwikkelde checklisten. Voor het bepalen van de risicoklasse en de prioritering gebruiken we de Fine & Kinney methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule Risico = Kans (of Waarschijnlijkheid) x Effect x Blootstelling, zie tabel 2. Uit deze tabel is tevens een prioritering in de tijd te koppelen aan de uitvoer van beheersmaatregelen.

| Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kans |  | Blootstelling |  | Effect |  |  | Risicoklasse | Aktie |
| Te verwachten | 10 | Voortdurend | 10 | Meerdere doden | 40 | >400 | Zeer hoog risico (5) | Werkzaamheden direct stoppen |
| Mogelijk te verwachten | 6 | Regelmatig (dagelijks) | 6 | Zeer ernstig, 1 dode | 15 | 200-400 | Hoog risico (4) | Directe verbetering vereist |
| Ongewoon maar mogelijk | 3 | Af en Toe (wekelijks) | 3 | Ernstig, invaliditeit | 7 | 70-200 | Belangrijk risico (3) | Maatregel vereist |
| Onwaarschijnlijk maar kan in grensgeval | 1 | Soms (maandelijks) | 2 | Letsel met verzuim | 3 | 20-70 | Mogelijk risico (2) | Aandacht vereist |
| Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0,5 | Zelden (enkele malen per jaar ) | 1 | Letsel zonder verzuim | 1 | <20 | Wellicht aanvaardbaar (1) | Mogelijk aandacht vereist |

Tabel 2: Risicoklasse bepaling mbv Fine & Kinney methode

# Bijlage 2. Alarmkaart

| Instantie | Telefoonnrs |  | Diversen |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres Werk |  |  |  |
| Alarmnummers |  |  |  |
| Brandweer | 112 |  |  |
| Politie | 112 |  |  |
| Ambulance | 112 |  |  |
| Niet spoedeisende hulp |  |  |  |
| Politie |  | 0900-8844 |  |
| Brandweer Ambulance |  | 023-5649350 0251-265555 |  |
| HHNK |  | 072 5828282 |  |
| V&G coördinator Uitvoeringsfase |  |  |  |
| V&G coördinator Ontwerpfase |  |  |  |
| Ziekenhuis |  |  |  |
| Huisarts |  |  |  |
| Avond / nacht / weekend diensten Spoedeisende hulp |  |  |  |
| AED in de buurt |  |  |  |
| Nederlandse |  |  |  |
| Arbeidsinspectie |  | 0800 5151 | Arbeidsinspectie Regio Noord-West |
| Arbo-dienst |  | 023-7372060 | Karin van Aken , bedrijfsarts |
| BHV | Per aannemer |  |  |
| Hoofd BHV HHW | Thomas Hageman | 072-5827889 06-83172451 |  |
| Klachten telefoon HHNK |  | (0) 0800-1430 |  |
| Voorlichting |  | 072-5828800 | Persvoorlichter |
| Klachten telefoon HHNK |  |  |  |
| Instantie | Telefoonnrs |  | Diversen |
| Adres Werk Alarmnummers |  |  |  |

# Bijlage 3. VGM-deelplannen

In deze bijlage zijn de VGM-deelplannen van de diverse partijen opgenomen:

- Naam onderaannemer

- Naam onderaannemer

- Naam onderaannemer