Bijlage 12 Aandachtspunten gedetailleerd tijdschema/werkplan

Het werkplan is er voor bedoeld om inzicht te krijgen in de uitvoeringswijze van de opdrachtnemer. Hoe is er nagedacht over het uitvoeren van de werkzaamheden en hoe worden risico’s beheerd. Wat kan de opdrachtgever verwachten van de opdrachtnemer. het werkplan dient ingediend te worden na gunning. Onderstaande zijn aandachtspunten van de opdrachtgever voor het werkplan en dienen door de opdrachtnemer in het gedetailleerd werkplan verwerkt te worden.

| Onderwerp | Aanleiding | Concrete vraag | Antwoord Opdrachtnemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Beheerposten |  |  |  |
| Beheerposten | Doel van beheersposten is het ontzorgen van OG en verantwoording bij ON neer te leggen. | Hoe toont ON in het werkplan aan dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen en hoe dit geborgd wordt? |  |
| Beheerposten | OG zal elke termijn een steekproef doen om te beoordelen of aan de eis voldaan is maar OG verwacht ook van de ON een pro actieve houding hierin. | Hoe monitort de ON de beheerposten en voorkomt ON dat er niet aan de stelde eisen voldaan wordt? |  |
| Beheerposten grofvuil-gras | Het is de verantwoording van ON dat er voldaan wordt aan de beeldschaal | Hoe zorgt ON ervoor dat de bermen voldoen aan kwaliteitsniveau B en hoe monitort hij dit. |  |
| Beheerposten | Het is voor het ecologisch bermbeheer van belang dat er delen van de berm de eerste en tweede ronde niet gemaaid worden. Deze staan aangegeven op de maaikaart. | Hoe zorgt ON ervoor dat de delen die moeten blijven staan ook daadwerkelijk blijven staan |  |
| Beheerposten |  |  |  |
| Besteksmelding | Binnen twee dagen na het krijgen van een besteksmelding hoort er actie genomen te worden door ON | Hoe voorkomt ON dat er besteksmeldingen ontstaan en hoe gaat ON om met besteksmeldingen? |  |
| Planning |  |  |  |
| Volgorde werkzaamheden | ON dient van te voren de volgorde van maaien aan te geven. | Hoe gaat ON aangeven bij de directie wat de volgorde van werkzaamheden gaat zijn? |  |
| Volgorde werkzaamheden wijziging | Het kan voorkomen dat de volgorde niet aangehouden kan worden. Bijvoorbeeld door extreme groei. | Hoe gaat ON de wijziging communiceren met directie? |  |
| Volgorde werkzaamheden | OG wil aaneengesloten weggedeeltes in één werkgang maaien om een uniform maaibeeld te borgen. Zie bijlage 13. | Hoe borgt de ON dit uniforme maaibeeld? |  |
| Communicatie met toezichthouder | De toezichthouder dient op de hoogte gehouden te worden van locatie van maaiers. | Hoe zorgt ON ervoor dat de toezichthouder op de hoogte is en blijft van de locatie van de maaiers, vuilruimers enz..? |  |
| Flora en Fauna |  |  |  |
|  | Ecologisch bermbeheer is belangrijk voor de opdrachtgever. | Hoe zorgt ON ervoor dat het ecologisch werkprotocol nageleefd wordt en hoe borgt ON dat alle medewerkers van het protocol op de hoogte zijn? |  |
| Invasieve soorten Japanse Duizendknoop | Japanse Duizendknoop mag niet worden gemaaid. OG zal de bekende locaties met de ON delen en op de maaikaart markeren. | Hoe voorkomt ON dat de Japanse Duizendknoop gemaaid word? |  |
| Ongewenste soorten | Ongewenste soorten zoals Jacobs Kruiskruid horen op afroep bestreden te worden. | Hoe zorgt ON ervoor dat deze soorten binnen afzienbare tijd na een oproep bestreden gaan worden en met welk materieel? |  |
| Reuzenberenklauw | Er mag geen bloeiende Reuzenberenklauw in de te onderhouden bermen voorkomen (beheersen Reuzenberenklauw). | Hoe monitort de opdrachtnemer de Reuzenberenklauw in de bermen en voorkomt men dat er bloeiende Reuzenberenklauw in de bermen staat. |  |
| Beschermde flora en fauna | Beschermde soorten horen beschermt te worden. | Hoe zorgt ON er voor dat beschermde flora en fauna niet geraakt of gemaaid wordt? |  |
| Schade aan bomen | Als er in de buurt van een boom is gemaaid dan is het aannemelijk dat evt. verse schade aan de boom is ontstaan tijdens het maaien | Hoe voorkomt de ON schade aan bomen en hoe gaat de ON om met schades aan bomen? |  |
| Schade aan wegmeubilair | Tijdens en na maaiwerkzaamheden worden er meer schades aan borden en dergelijke gemeld dan anders | Hoe zorgt ON ervoor dat schade voorkomen wordt en de door hem veroorzaakte schades gemeld worden. |  |
| Schade aan wegmeubilair | ON kan de door hem veroorzaakte schade zelf repareren. | Hoe zorgt ON ervoor dat de door hem veroorzaakte schade hersteld wordt en hoe communiceert hij hier over met directie? |  |
| Opslag van materieel buiten werkuren | Materieel mag buiten de werkuren geen gevaar of overlast veroorzaken. | Waar stalt de ON zijn materieel buiten werkuren? |  |
| Inzet materieel | Het in te zetten materieel mag geen schade aan eigendommen zoals meubilair en verharding veroorzaken. | Hoe voorkomt de ON schade door het in te zetten materieel? |  |
| Uitvoeringswijze attentiestroken |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de attentiestroken maaien? |  |
| Uitvoeringswijze meterstroken maaien |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de meterstroken maaien? |  |
| Uitvoeringswijze zichthoeken maaien |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de zichthoeken maaien? |  |
| Uitvoeringswijze vuil rapen |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON het vuil rapen? |  |
| Uitvoeringswijze talud maaien |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de taluds maaien? |  |
| Uitvoeringswijze eco-bermen maaien | Er staan voorschriften in bijlage van het bestek over inzet materieel voor met het maaien van ecobermen. | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de ecobermen maaien en voldoen aan de gestelde eisen? |  |
| Uitvoeringswijze bijmaaien wegmeubilair | Wegmeubilair en obsakels dienen in dezelfde werkgang gemaaid te worden om een rommelig beeld te voorkomen | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON het wegmeubilair bijmaaien? |  |
| Uitvoeringswijze plaatsen verkeersvoorzieningen |  | Met welk materieel en op welke wijze gaat ON verkeersvoorzieningen plaatsen? |  |
| Uitvoeringswijze onderhouden sloten | Sloten dienen tijdig (voor de schouw van het waterschap) gemaaid te worden | Hoe zorgt ON ervoor dat alle sloten op de juiste manier en op tijd onderhouden zijn en met welk materieel? |  |
| Uitvoeringswijze slepen bermen | Bermen mogen in principe niet gesleept te worden ivm ecologisch beheer. | Waarom en wanneer acht de ON het nodig om te slepen? Met welk materieel en op welke wijze gaat ON de bermen slepen en hoe wordt schade aan de vegetatie tot een minimum beperkt? |  |
| Fietspaden | Fietspaden kunnen een asdruk dragen tot 3,5 ton | Hoe zorgt ON ervoor dat er geen schade aan de fietspaden ontstaat |  |
| Afvoer maaisel | De opdrachtgever acht een hoogwaardige verwerking van het maaisel belangrijk. | Hoe gaat de ON het maaisel verwerken en op welke wijze toont hij aan dat het daadwerkelijk hoogwaardig verwerkt wordt. |  |