VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE

Voor het project:

Reinigen en inspecteren riolering Gemeente Haarlemmermeer 2023 - 2024

incl. bijkomende werken

Opgesteld door	:	H2riO

Datum	:	06-10-2022

Versie	:	03

Behorend bij bestek nr.	:	22-019

Datum	:	6 oktober 2022

1.	PROJECTGEGEVENS

Omschrijving project:

RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van riolering in de gemeente Haarlemmermeer

Adres/ligging van het project:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer

Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum						: 1 januari 2023

Geplande uitvoeringsperiode					: 2 jaar, met optioneel 2x verlenging met 1 jaar

Vermoedelijk maximum aantal werknemers gelijktijdig	: 4

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers				: 1

Namen en adressen van betrokken partijen:

a.	Opdrachtgever

Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer

Adres	:	Postbus 250

Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp

Contactpersoon	:	W. Kwinkelenberg

Telefoon	:	023-5674326

E-mail	:	wim.kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl

ONTWERPFASE

b.	Ontwerpende partij

Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer,

Adres	:	Postbus 250

Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp

Contactpersoon	:	W. Kwinkelenberg

Telefoon	:	023-5674326

E-mail	:	wim.kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl

c.	Bestek-voorbereiding

Naam	:	H2riO BV

Adres	:	Kraaivenstraat 38-16

Postcode/plaats	:	5004 JB Tilburg

Contactpersoon	:	D. van Dijk

Telefoon	:	06-41425118

E-mail	:	d.vandijk@h2rio.nl

d.	V&G-coördinator

Naam	:	H2riO BV

Adres	:	Kraaivenstraat 38-16

Postcode/plaats	:	5004 JB Tilburg

Contactpersoon	:	D. van Dijk

Telefoon	:	06-41425118

E-mail	:	d.vandijk@h2rio.nl

UITVOERINGSFASE

d.	Externe V&G-deskundige (optie)

Naam	:	n.v.t.

Adres	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

E-mail	:

e.	V&G-coördinator

Naam	:	aannemer

Adres	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

E-mail	:

f. 	Directievoerder

Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer

Adres	:	Postbus 250

Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp

Contactpersoon	:	nader te bepalen

Telefoon	:	nader te bepalen

E-mail	:	nader te bepalen

2.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN HET PROJECT

(of vice versa, dus risico´s voor de omgeving)

** Indien één van deze risico’s niet voorkomen kan er bij suggesties voor maatregelen “Risico niet van toepassing” gezet worden.

| Omgevingsfactor | Risico/oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Bodemgesteldheid / verontreiniging | R: Vergiftiging/ verstikking O: Werken in verontreinigde grond | Verkennend bodemonderzoek uitvoeren en PBM’s gebruiken. |
| Bestaande onder- en bovengrondse leidingen | R: Explosie/brand/ elektrocutie O: Werkzaamheden nabij nutsleidingen | KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; handmatig graven. |
| Verkeerssituatie / verkeers- voorzieningen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken |
| Belendingen | R: Aanrijdingsgevaar; vallen in putten en sleuven O: Aanliggende percelen dienen bereikbaar te blijven | Werkterrein goed afzetten; putten en sleuven aan einde werkdag dichtmaken |
| Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen | R: Vallende voorwerpen; overrijding; beklemming O: Boven elkaar werken; elkaars werk beïnvloeden | Risico niet van toepassing |
| Lawaai en trillingen | R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines | Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines |
| Toxische stoffen / milieu | R: Vergiftiging/ verstikking O: Vrijkomend rioolgas en rioolslib. | Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheid |

3.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

**Indien één van deze risico’s niet voorkomen kan er bij suggesties voor maatregelen “Risico niet van toepassing” gezet worden.

| Hoofdaktiviteit | Risico/oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Sloopwerk | R: Vallend / wegspringend puin Vrijkomend stof O: Toegankelijk maken rioolputten | Voldoende afstand bewaren door werknemers; PBM’s gebruiken |
|  | R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines | PBM’s gebruiken |
| Grondwerk | R: Instortingsgevaar O: Ontgraving/ instandhouden rioolsleuven | Risico niet van toepassing |
|  | R: Schade aan de gezondheid van werknemers en bewoners O: Werken in verontreinigde grond | Risico niet van toepassing |
|  | R: Explosie/ brand/ elektrocutie O: Werkzaamheden nabij kabels en leidingen; beschadiging kabels en leidingen | Risico niet van toepassing |
| Riolering | R: Rugklachten O: Gewicht materialen | Met meerdere personen tillen, hulpmiddelen gebruiken voor het tillen |
|  | R: Verstikking/ vergiftiging O: Werken in bestaande rioolstelsels | Uitvoeren metingen voor betreding riool; Ventileren; PBM’s gebruiken; niet alleen werken |
|  | R: Bedelving O: Losraken van hijslasten | Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM’s gebruiken |
|  | R: Vallen in putten en sleuven O: Openstaande putafdekkingen O: werklocaties kunnen moeilijk bereikbaar zijn | Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf; z.s.m. afdekken putten |
|  | R: brand/ explosie O: vrijkomend rioolgas | Metingen uitvoeren; ventileren; riool reinigen. |
| Verharding | R: Rugklachten O: Gewicht van bestratingsmaterialen | Risico niet van toepassing |
|  | R: Wegspringend materiaal en vrijkomend stof O: Hakwerk/ zaagwerk | Risico niet van toepassing |
|  | R: Verbranding O: Heet asfalt | Risico niet van toepassing |
| Groen, straatmeubilair, recreatie, afrastering en oeverwerken | R:. Lichamelijk letsel O: Gebruik kettingzaag; Snoeien van struikgewas tbv bereikbaar maken putten | Werken met goed onderhouden materieel; PBM’s gebruiken; weren van onbevoegden; instructie personeel |
|  | R: Rugklachten O: Gewicht beplantingsmaterialen en oeverbeschermingsmaterialen | Risico niet van toepassing |
|  | R: Verdrinking O: Aanwezigheid water | Aanwezigheid reddingsmiddelen in de inspectiebus / reinigingsvoertuig |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM's gebruiken |
|  | R: Verstikking/ vergiftiging O: Werken met markeringsmaterialen | Risico niet van toepassing |
| Werk algemene aard | R: Onveilige werksituatie O: Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden | Overleg met uitvoerende partijen; werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning) |
|  | R: Vallen in sleuven obstakels O: Aanliggende percelen dienen bereikbaar te blijven | Afzettingen; overleg met belanghebbenden |

4.	V&G-RISICO’S SPECIFIEK VOOR DIT PROJECT

| Hoofdaktiviteit | Risico/oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Sloopwerk | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Grondwerk | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Riolering | R: Verstikking/ vergiftiging O: Vrijkomend rioolgas | Vooraf metingen uitvoeren; ventileren; PBM’s gebruiken; Nooit alleen werken bij betreding riool. |
|  | R: Rugklachten O: Zware putdeksels | Met meerdere personen tillen; hulpmiddelen gebruiken om te tillen |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Verharding | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Groen, straatmeubilair, recreatie, afrastering en oeverwerken | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Verkeersmaatregelen | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Beton, staal, hout en metselwerk | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |
| Werk algemene aard | R: Aanrijdgevaar / beknelling O: Werken met vrachtwagens nabij scholen / winkelcentra ed. | Buiten drukke tijden werken; voorafgaand aan werkzaamheden voorlichting op scholen geven |
|  | R: .......... O: .......... |  |
|  | R: .......... O: .......... |  |

5.	OVERLEG OVER HET V&G-PLAN

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Coördinatievergade-ring | 1 x per maand | - V&G-coördinerend aannemer - Aannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging) | V&G-coördinerend aannemer |
| b. Bouwvergadering | 1 x per 4 weken | - Bouwdirectie - Ontwerper / adviseurs - Aannemer - Genodigden (op uitnodiging) | Bouwdirectie |

Vaste agendapunten

a.	Coördinatievergadering

-	Concretisering V&G-plan ontwerpfase

-	Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage V&G-deskundigen / Arbeidsinspectie)

-	Eventuele ongevallen en incidenten

-	Voorlichting aan werknemers

-	Eventuele nieuw ontstane risico´s

-	Genomen of te nemen maatregelen

-	Actualiseren V&G-plan

-	Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier

b.	Bouwvergadering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).