VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

ONTWERPFASE

RAW-BESTEK SGL-2023-B10

Onderhoud terreinen Strijkviertel

Opdrachtgever: Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Postbus 8058
                              3503 RB Utrecht 
Bezoekadres:     Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Herenweg 53

3602 AN Maarssen

Datum:                17 oktober 2022

## Inhoud

Inhoud	1

1. Inleiding	3

3. Bij het werk betrokken partijen	5

4. Coördinatie voor de ontwerpfase	6

5. Coördinatie voor de uitvoering	7

6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	8

7. Uitwerking van het V&G plan	11

## 1. Inleiding

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit het RAW-BESTEK SGL-2023-B10.

Hierin worden globaal de volgende diensten uitgevoerd:

a) Maaien gras, talud en watergangen

b) Onderhoud bomen

c) Randen bossages snoeien

d) Onkruidbeheersing op verharding

e) Onderhoud aan zwemstranden

f) Zwerfafval opruimen

g) Afvalbakken legen en onderhouden

h) Verwijderen graffiti

De werkzaamheden zijn beschreven in het besteknr. SGL-2023-B10

De geraamde doorlooptijd van de in het bestek genoemde diensten bedraagt:

- Het werk start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023. Totaal 52 weken. Aanbestedende dienst heeft een eenzijdige optie tot verlenging van 2 maal 12 maanden.

## 3. Bij het werk betrokken partijen

- Opdrachtgevers

Naam			:	Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Adres			:	Herenweg 53

Postcode en Plaats	:	3602 AN Maarssen

Telefoon		:	030 297 4000

Contactpersoon		:	Dhr. T. van Schie

- Advies / Ontwerpbureau (cultuurtechnisch bestek)

Naam			:	De Slijpkruik BV

Adres			:	Het Laar 30d

Postcode en Plaats	:	6733 BZ Wekerom

Telefoon		:	0318 - 65 56 26

Contactpersoon		:	Dhr. A.J. den Dikken

- Toezicht en directie

Naam			:	Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Adres			:	Herenweg 53

Postcode en Plaats	:	3602 AN Maarssen

Telefoon		:	030 297 4000

Contactpersoon		:	Dhr. T. van Schie

- Aannemer

Bestek			:	…………

Naam			:	…………

Adres			:	…………

Postcode en Plaats	:	…………

Telefoon		:	…………

Telefax			:	…………

Contactpersoon		:	…………

## 4. Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:

Naam			:	Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Adres			:	Herenweg 53

Postcode en Plaats	:	3602 AN Maarssen

Telefoon		:	030 297 4000

Contactpersoon		:	Dhr. T. van Schie

## 5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer van het bestek SGL-2023-B10.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.

## 6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### A Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving |  |  |  |  |
|  | Verkeerswegen. | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Onoverzichtelijk wegen; Onoplettendheid; In- en uitrijdend werkverkeer. | Aanbrengen bebording; Snelheidsmaatregelen. |
|  | Werken nabij watergangen en taluds. | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Instabiliteit; Onoplettendheid; | Goede werkvoorbereiding; Juiste inzet van materieel / materiaal. |
|  | Werken en weer en wind. | Gezondheid. | Klimatologische omstandigheden. | Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen; Pauze tussen de werkzaamheden. |
|  | Werken op zwakke en/of natte grond. | Gezondheid; Persoonlijk letsel. | Drassig terrein in “natte” periode; Niet draagkrachtige grond; Te hoge belasting. | Goede werkvoorbereiding; Aanbrengen draagkracht verbeterende voorzieningen; Hulpconstructies; Juiste inzet van materieel / materiaal. |
|  | Bereikbaarheid locatie. | Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel. | Geïsoleerde ligging van de bouwlocatie. | Hulpvoorzieningen; Communicatie voorzieningen; Hulp voorzieningen. |
|  | Werken op verontreinigde grond. | Gezondheid; Bedwelming. | Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen. | PBM’s; Deskundige (milieukundige) begeleider. |
|  | Werken nabij giftige en irriterende planten. | Gezondheid. | Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen. | PBM’s. |
|  | Werken nabij eiken met eikenprocessierups. | Gezondheid. | Vrijkomende brandharen. | PBM’s. |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit organisatie |  |  |  |  |
|  | Werken (algemeen). | Stress; Persoonlijk letsel. | Tijdsdruk; “Verkeerde” planning; Ontwerp; Onzorgvuldige werkwijze / Slordige locatie. | Verkorting werktijd; Goede planning en afstemming; Net houden van de werkplaats. |
|  | Werken in nachtelijke uren. | Ongeval / persoonlijk letsel. | Werkwijze; Vermoeidheid; Slecht zicht. | Verlichting; PBM’s; Deskundige begeleiding. |
|  | Onderdak. | Gezondheid; Afkoeling. | Onvoldoende voorzieningen; Weersomstandigheden. | Goede en voldoende voorzieningen; PBM’s. |
|  | Sanitaire voorzieningen. | Gezondheid. | Onvoldoende hygiëne; Onvoldoende voorzieningen. | Voldoende voorzieningen; Voorlichting. |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### C Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp |  |  |  |  |
| Opruimingen | Werken op hoogte. | Ongeval / persoonlijk letsel. | Hoogteverschil; Werkwijze. | PBM’s; Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten). |
|  | Opruimingswerkzaamheden. | div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal; Rugklachten t.g.v. tillen. | Rondspattend materiaal; Vrijkomend stof; Zwaar tillen. | PBM’s; Goede werkvoorbereiding; Juiste inzet van materieel / materiaal. |
| Grondwerk | Werken met machines. | Gehoorbeschadiging; Aanrijgevaar; Beknelling; Fysiek gevaar. | Onoverzichtelijke situaties; Slecht onderhoud materieel; Niet draagkrachtige ondergrond; Geen / foutieve afzetting. | PBM’s (gehoorbescherming); Goede afzetting; Achteruitrijdbeveiliging. |
|  | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken. | Gezondheid; Persoonlijk letsel. | Werkwijze; Materiaal / materieel keuze. | Wijzigen werkwijze; Keuze materiaal / materieel. |
|  | Werken binnen verticale grondkerende constructies. | Bedelving; Verstikking; Opsluiting; Ongeval / persoonlijk letsel. | Defect materieel; Instabiele keringen. | Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel. |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabels en leidingen. | Gezondheid / persoonlijk letsel; Elektrocutie. | Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen. | Loopbriefje; Klic-melding; Traceren kabels en leidingen. |
| Beplanting | Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken. | Gezondheid. | Werkwijze; Keuze materiaal / materieel. | Wijzigen werkwijze; Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel. |
|  | Werken met machines. | Gehoorbeschadiging; Aanrij gevaar; Beknelling; Fysiek gevaar. | Onoverzichtelijke situaties; Slecht onderhoud materieel; Niet draagkrachtige ondergrond; Geen / foutieve afzetting. | PBM’s (gehoorbescherming); Goede afzetting; Achteruitrijdbeveiliging. |
|  | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen. | Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verbranding; Verstikking | Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en / of stoffen. | PBM’s; Voorlichting gevarenaspecten; Ventilatie; Deskundige begeleiding; Metingen verrichten. |
|  | Werken langs / nabij openbaar verkeer. | Ongeval / persoonlijk letsel. | Werkwijze; Afzetting openbare weg; Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer. | Verkeersmaatregelen; PBM’s; Voorlichting gevaren aspecten; Bevoegde begeleiding; Vermindering werkdruk; Gebruik borstelplaats. |
| Transport | Werken met of nabij transportvoertuigen. | Gehoorbeschadiging; Aanrij gevaar; Beknelling; Fysiek gevaar. | Onoverzichtelijke situaties; Slecht onderhoud materieel; Niet draagkrachtige grond; Geen / foutieve afzetting. | PBM’s; Goede afzetting; Achteruitrijdbeveiliging. |

## 7. Uitwerking van het V&G plan

Het V&G plan voor het onderhavige cultuurtechnische werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgesteld en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.