Beschrijvend document

Aanbesteding: Lichtinstallatie Theater a/d Parade

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Europees openbaar

| Versiedatum | : | 25 oktober 2022 |
| --- | --- | --- |
| kenmerk | : | 13662955 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Leeswijzer	4

1.3	Hebt u vragen?	4

1.4	Samenvoegen en percelen	4

2.	Opdrachtspecificatie en voorwaarden	5

2.1	Algemeen	5

2.2	Projectdoelstelling	5

2.3	Te verrichten werkzaamheden Uitvoering	5

2.4	Contractvorm  en voorwaarden	5

2.5	Samenwerking bouwteam	5

2.6	Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht	5

3.	Aanbestedingsprocedure	6

3.1	Algemeen	6

3.2	Stappen aanbestedingsprocedure	6

3.3	Planning van de aanbesteding	6

3.4	Waar moet uw inschrijving aan voldoen?	6

3.4.1	Taal	6

3.4.2	Wat dient uw inschrijving te bevatten?	6

3.4.3	Wie moet uw inschrijving ondertekenen?	7

3.4.4	Hoe dient u uw inschrijving in?	7

3.5	Overige voorwaarden inschrijving	7

4.	Eisen aan de ondernemer	9

4.1	Algemeen	9

4.2	Uitsluitingsgronden	9

4.3	Geschiktheidseisen	10

4.4	Wijze van inschrijven	10

4.5	Combinatievorming	11

4.6	Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde	11

4.7	Inschrijving vanuit een holding	11

5.	Gunningsmethode	12

5.1	Algemeen	12

5.1.1	Gunningscriterium G1: Inschrijfsom	12

5.1.2	Gunningscriterium G2: kwaliteit documentatie	13

5.1.3	Gunningscriterium G3: kwaliteit lichtcomponenten	14

5.2	Beoordeling	16

6.	Juridische kaders	17

6.1	Algemeen	17

6.2	Klachten over aanbesteding	17

6.3	Manipulatieve inschrijving	17

6.4	Bezwaartermijn	17

6.5	Bevoegde rechter	17

6.6	Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst	17

Bijlagen

- Werkomschrijving

- Conceptovereenkomst

- Uniform Europees aanbestedingsdocument

- Referentie verklaring

- Prijzenblad

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het aanbestedingsdocument met betrekking tot de aanbesteding Lichtinstallatie t.b.v. de nieuwbouw van het Theater aan de Parade van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit document staan, naast de omschrijving van de uit te voeren opdracht, ook de procedure beschreven aan de hand waarvan de aanbesteding wordt uitgevoerd en aan welke voorwaarden de inschrijvers en inschrijvingen moeten voldoen.

Wij hebben ervoor gekozen een Europees openbaar openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (hierna de Aw 2012) .

De gemeente ‘s-Hertogenbosch (hierna ook ‘Gemeente’) is voor onderhavige opdracht de Aanbestedende dienst maar niet de uiteindelijke Opdrachtgever. De Opdrachtgever is Mertens Bouwbedrijf BV. (Hierna ook ‘Opdrachtgever’). Dit is de hoofdaannemer voor de nieuwbouw van het theater. De te tekenen overeenkomst zal dan ook worden aangegaan tussen inschrijver en Opdrachtgever.

## Leeswijzer

Dit beschrijvend document is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk twee wordt de opdracht uitgebreid beschreven;

- In hoofdstuk drie beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding. Daarnaast staat in dit hoofdstuk beschreven hoe en wanneer u mee kunt doen met deze aanbesteding;

- In hoofdstuk vier beschrijven wij de eisen die wij stellen aan de ondernemer;

- In hoofdstuk vijf beschrijven wij de gunningsmethode;

- In hoofdstuk zes komen juridische spelregels aan bod.

Als onderdeel van dit document worden er ook diverse bijlagen ter beschikking gesteld.

## Hebt u vragen?

Mocht u onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u dit melden via de vragenmodule van TenderNed. U kunt hier gebruik maken tot de datum aangegeven in de planning opgenomen in  paragraaf 3.2.

Uw vragen worden geanonimiseerd beantwoord in de nota van inlichtingen die wordt gepubliceerd op TenderNed. Wij verzoeken u om uw vragen en/of opmerkingen niet op te sparen tot het laatste moment voor sluiting van de vragentermijn. Wij publiceren zo nodig meerdere nota’s om dubbele vragen te voorkomen en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt via TenderNed. Het benaderen van medewerkers van de gemeente, Theater aan de Parade en door de gemeente gecontracteerde adviseurs over deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan.

## Samenvoegen en percelen

Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De verlangde onderhavige werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is er niet gekozen de opdracht in verdere percelen op te splitsen.

# Opdrachtspecificatie en voorwaarden

## Algemeen

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is eind 2021 begonnen met de (gedeeltelijke) sloop en aansluitend de nieuwbouw van het Theater aan de Parade.

Het nieuw te bouwen theater herbergt een Grote zaal (lijsttoneeltheater) en een middenzaal (Paradezaal). Het toneelgebouw zal worden uitgerust met alle theater technische noodzakelijkheden voor dagelijkse bespeling.

Gezien de recente ontwikkelingen in de Nederlandse theatersector op het gebied van duurzaamheid en de wettelijke beperking in de toepassing van traditionele halogeen theaterbelichting, zijn LED-theaterarmaturen, op LED afgestemde bedieningen, voedingen en een optimaal en uitgebreid datamanagement binnen de theatersector essentieel om te voorzien in de aansluiting op deze ontwikkelingen. De volledige uitvraag is gebaseerd op een inrichting met LED armaturen en alle daarbij horende randapparatuur..

## Projectdoelstelling

De doelstelling is om functionele, ruimtelijke, kwalitatieve en technische uitgangspunten voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de podium lichtinstallaties, die de opdrachtgever en de betrokken gebruiker voor ogen hebben, te beschrijven.

## Te verrichten werkzaamheden Uitvoering

Conform de werkomschrijvingen in bijlage 1 (G20TT1920e.B01.4-LS).

## Contractvorm  en voorwaarden

De opdracht wordt afgesloten middels een wederzijds ondertekende overeenkomst. In bijlage 2 vindt u een conceptversie hiervan, inclusief relevante bijlagen. Deze zal na definitieve gunning nader worden ingevuld en ondertekend.

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatie werken 2012, hierna te noemen UAV 2012.

## Samenwerking bouwteam

Na definitieve gunning dient U deel te nemen aan het bouwteam. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er meerdere partijen betrokken zijn waarmee moet worden samengewerkt bij de realisatie van het project. De inschrijver is, om een soepele levering en samenwerking te garanderen, verplicht om al het noodzakelijke overleg te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering valt samen met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. De bouwkundig aannemer coördineert.

## Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht

De werkzaamheden starten volgens huidige planning in het tweede kwartaal van 2023, waarbij de oplevertermijn juli 2023 is. De eventueel van toepassing zijnde “gebouw gebonden” werkzaamheden zullen met prioriteit moeten worden uitgevoerd (o.a. vanwege het bouwkundig sluiten van plafonds en kabelwegen), waarna levering en inregelen van de podium lichtinstallatie zal plaatsvinden.

# Aanbestedingsprocedure

## Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding, inclusief bijbehorende planning. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven aan welke voorwaarden uw inschrijving moet voldoen.

## Stappen aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure verloopt vanaf het openen van de kluis als volgt:

- Wij beoordelen alle ingediende inschrijvingen op de gevraagde vormvereisten. Daarnaast beoordelen we op basis van de UEA op het voldoen aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen Voldoet uw inschrijving niet aan deze eisen? Dan sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

- Vervolgens beoordelen wij de overgebleven inschrijvingen op basis van de gunningscriteria, beschreven in hoofdstuk vijf van dit document.

- Na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing vragen wij de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken in te dienen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

- Na het verstrijken van de bezwaartermijn van (minimaal) 20 kalenderdagen wordt de overeenkomst ondertekend, voor zover de Gemeente tot definitieve gunning wenst over te gaan.

De Gemeente kan tussentijds beslissen tot:

- opschorten of afbreken van de procedure om voor ons belangrijke redenen;

- wijzigen van de tijdsplanning, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

- intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

- niet gunnen van de opdracht/overeenkomst.

U kunt in deze gevallen geen schadevergoeding eisen.

## Planning van de aanbesteding

De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de planning weergeven in TenderNed. Mocht de Gemeente deze planning moeten wijzigen, dan wordt u via TenderNed op de hoogte gehouden.

## Waar moet uw inschrijving aan voldoen?

Uw inschrijving moet voldoen aan de vormvereisten die staan beschreven in deze paragraaf. Voldoet uw inschrijving daar niet aan? Dan leggen we die terzijde en sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

### Taal

Alle communicatie in relatie tot deze aanbesteding is in het Nederlands. Dat geldt ook voor de communicatie tijdens het uitvoeren van de opdracht.

### Wat dient uw inschrijving te bevatten?

De inschrijving voldoet aan hetgeen door de opdrachtgever wordt gevraagd. Bij inschrijving worden de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en, indien van toepassing, geschiktheidseisen beantwoord en zijn de volgende documenten ingediend:

| Omschrijving | Dient rechtsgeldig te worden ondertekend |
| --- | --- |
| De ingevulde en ondertekende UEA | Ja |
| Het ingevulde en ondertekende prijsblad en specificatie | Ja |
| Referentieverklaring | Ja |
| Beantwoording gunningscriteria | Nee |

Indien een inschrijver één van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld of

ondertekend dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

### Wie moet uw inschrijving ondertekenen?

Uw inschrijving moet op de aangegeven plekken rechtsgeldig ondertekend zijn door één of meer personen. U moet de rechtsgeldigheid kunnen aantonen met een kopie van een uittreksel van het nationale Beroeps- of Handelsregister (Kamer van Koophandel) niet ouder dan 6 maanden (teruggerekend vanaf de uiterste sluitingsdatum van indiening inschrijving).

Het uittreksel(s) van het nationale Beroeps- of Handelsregister dient op verzoek van Gemeente te worden aangereikt. Uit het uittreksel moet ook de tekenbevoegdheid te herleiden zijn.

Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers de inschrijving rechtsgeldig ondertekenen. Tevens dient ieder lid een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in bij inschrijving.

Indien de inschrijver ervoor kiest zich bij de aanbestedingsprocedure te laten vertegenwoordigen door gevolmachtigde personen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel IIB.

Daarnaast dient u de machtingsverklaring waaruit de volmacht blijkt in te dienen bij de inschrijving.

### Hoe dient u uw inschrijving in?

Deze aanbestedingsprocedure verloopt geheel via TenderNed. Dit houdt in dat het versturen en ontvangen van documenten en alle communicatie via TenderNed plaats vindt.

Inschrijvingen worden via TenderNed ingediend. Een andere wijze van indienen dan digitaal via TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. Na de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen sluit de kluis. Het is daarna niet meer mogelijk bestanden aan te leveren en/of te wijzigen. Het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de inschrijver, tenzij deze aantoonbaar toe te wijzen zijn aan TenderNed.

## Overige voorwaarden inschrijving

Aan de inschrijving worden de volgende overige voorwaarden gesteld:

- alle gevraagde informatie beschreven in paragraaf 3.4.2 wordt in de inschrijving opgenomen;

- de inschrijving dient naar waarheid te zijn ingevuld;

- door inschrijving confirmeert de inschrijver zich aan alles wat gesteld is in dit beschrijvend document (incl. bijlagen) en eventuele nota(’s) van inlichting(en). Dat betekent dat inschrijver door middel van het doen van een inschrijving te kennen geeft geen bezwaren te hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de inhoud van de aanbestedingsstukken.

- Inschrijvingen onder voorwaarden of met voorbehouden zijn ongeldig;

- varianten, anders dan beschreven in dit beschrijvend document, zijn niet toegestaan;

- de inschrijving heeft een gestandsdoeningstermijn van 45 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum. In het geval dat een kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot veertien (14) kalenderdagen na uitspraak van de rechter;

- Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kunnen wij schriftelijke aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. De aanvullende informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en maakt dan onderdeel uit van de inschrijving en mag geen wezenlijke wijziging van de inschrijving inhouden.

# Eisen aan de ondernemer

## Algemeen

Wij toetsen uw inschrijving op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in de onderstaande paragrafen. Tevens stellen wij voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van combinatievorming, onderaannemers, beroep op draagkracht en/of bekwaamheden derden en inschrijven vanuit een holding. De basis hiervoor vormt de Aw 2012.

Wij vragen u hiervoor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (bijlage 3) in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen. Voegt u het UEA niet toe aan uw inschrijving dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.

## Uitsluitingsgronden

In artikel 2.86 van de AW2012 staat beschreven in welke gevallen wij een inschrijver uit kunnen sluiten van deelname. Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn op deze aanbesteding van toepassing.

Naast de verplichte uitsluitingsgronden zijn facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing op deze aanbesteding, zie hiervoor deel IIIC van het UEA.

Door rechtsgeldige ondertekening van het UEA geeft inschrijver te kennen dat aangekruiste verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op inschrijver van toepassing zijn.

Nadat wij het voorlopige gunningsbesluit hebben verstuurd, zullen wij u vragen om de overige bewijsstukken binnen de gestelde termijn door de aanbestedende dienst in te dienen. Wij zullen voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen opvragen;

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de inschrijvingsdatum);

- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming (de inschrijving) niet ouder is dan twee jaar;

- een verklaring omtrent betalingsgedrag en afdracht sociale lasten van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de aanmelding, niet ouder is dan zes maanden;

Worden de vermelde bewijsstukken in het land waarin u gevestigd bent niet afgegeven door instanties? Dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die door betrokkene ten overstaand van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

Kunt u de gewenste bewijsstukken niet binnen deze gestelde termijn aanleveren? Dan wordt u alsnog uitgesloten van deelname aan deze procedure. Het voorlopige gunningsbesluit wordt dan herzien.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u kunt verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, wordt door middel van de onderstaande geschiktheidseisen onderzocht of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren.

| Omschrijving geschiktheidseisen | Voorwaarden |
| --- | --- |
| Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid |  |
| Kerncompetenties: Uw organisatie beschikt over voldoende kennis en kunde om de opdracht uit te kunnen voeren. De volgende kerncompetenties dienen door de inschrijver te worden aangetoond middels een referentie: A . Inschrijver heeft ervaring met de levering van een compleet nieuw lichtsysteem voor een zaal van minimaal 500 vaste theaterstoelen in een theaterzaal met een lijsttoneel en balkon. Onder compleet wordt verstaan het leveren van minimaal; 50 LED zoomprofielspots, 50 PC/fresnel LED spots, 20 moving heads LED spots en één digitale lichtregelcomputer. B. Inschrijver heeft ervaring met de inrichting en programmering van een datasysteem voor ten minste 50 statische LED spots en 20 moving head LED spots. | Deze kerncompetenties dienen te worden aangetoond in de vorm van (project)referenties die voldoen aan de volgende voorwaarden: - U maakt bij uw inschrijving gebruik van de referentieverklaring (format conform bijlage 4); - De opdracht van de referentie dient te zijn opgeleverd en gefactureerd na 1 januari 2017; - Het is toegestaan om 1 referentie in te dienen die aan beide kerncompetenties voldoet. - De Gemeente behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgevers van de betreffende referenties om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de inschrijver uitgesloten worden van de aanbesteding. |

## Wijze van inschrijven

Inschrijver mag slechts bij één inschrijving betrokken zijn, als:

- (zelfstandige) inschrijver, annex hoofdopdrachtnemer; of

- als onderaannemer, of

- als lid van een samenwerkingsverband (combinatie lid).

In overeenstemming met deze regel worden in geval van meerdere inschrijvingen, alle inschrijvingen van de overtredende inschrijver terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

## Combinatievorming

Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en gezamenlijk inschrijven. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert. De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarin alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. Het is niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de inschrijving tot en met de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen. Gebeurt dit toch? Dan sluiten wij de combinatie direct uit van verdere deelname aan deze procedure.

## Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde

Wanneer er wordt ingeschreven met een onderaannemer waarbij de inschrijver een beroep doet op de financiële of technische bekwaamheid van de onderaannemer gelden de volgende bepalingen:

- Bij inschrijving wordt op de UEA vermeld op welke onderaannemers of derden een beroep wordt gedaan.

- Wanneer de Gemeente het voornemen heeft de opdracht aan deze inschrijver te gunnen moet de inschrijver aantonen dat hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk kan beschikken over de onderaannemer of derden en zijn middelen.

## Inschrijving vanuit een holding

Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als inschrijver (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de Gemeente – onomstotelijk kunnen aantonen dat ze hun inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één of meerdere van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende inschrijvers.

Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:

- aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van de Gemeente dient inschrijver onderstaande aan te leveren:

- Een organogram, waaruit duidelijk naar voren komt welke concernrelaties inschrijver heeft.

- Eén pagina A4, waarop beschreven wordt hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van dezelfde groep is/wordt geregeld, opdat en waaruit de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de Inschrijving is gewaarborgd, zoals hierboven vermeld.

# Gunningsmethode

## Algemeen

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in dit beschrijvend document zal de inschrijving verder beoordeeld worden. Hierna is aangegeven welke gunningsmethode wordt gehanteerd.

De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

| Gunningcriteria | Max. score |
| --- | --- |
| G1: Inschrijfsom | 50 |
| G2: Kwaliteit documentatie | 13 |
| G3: Kwaliteit lichtcomponenten / bedieningseigenschappen | 37 |
| Totaal | 100 |

In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

### Gunningscriterium G1: Inschrijfsom

De prijs wordt beoordeeld op basis van de inschrijfsom die op het prijsblad wordt weergeven (zie bijlage 5). De inschrijfsom wordt onderbouwd middels het invullen van alle onderdelen (prijs en hoeveelheden). Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van bijlage 5 welke wordt ingediend bij inschrijving.

De op het prijsblad vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding voor de levering van het aantal genoemde producten op de manier zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het plafondbedrag is vastgesteld op € 1.900.000. (excl. btw) De score wordt bepaald volgens de formule:

Score = 50 *  (€ 1.900.000,- – ingediende inschrijfsom)

€ 350.000,-

Er kunnen minpunten worden toegekend indien er hoger wordt ingeschreven dan het plafondbedrag. Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 1.550.000,- | 50 punten |
| € 1.725.000,- | 25 punten |
| € 1.900.000,- | 0 punten |
| € 2.075.000,- | - 25 punten |
| € 2.250.000,- | - 50 punten |

Scores worden in de berekening niet afgrond.

### Gunningscriterium G2: kwaliteit documentatie

Doelstelling:

Zowel gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse theatersector (veel nieuwbouw van goed geoutilleerde theaters met grotere zalen, grotere voorstellingen en toenemende bezoekersaantallen), zijn kwalitatief hoogstaande lichtcomponenten essentieel voor een optimale theaterbeleving en noodzakelijk om de aansluiting met deze ontwikkelingen te behouden. De aanbestedende dienst verlangt lichtcomponenten met een hoge mate van kwaliteit en gebruiksgemak.

Toelichting:

Als onderdeel van het gunningcriterium kwaliteit documentatie wenst de opdrachtgever specifieke eigenschappen van een aantal van de door de inschrijvers bij inschrijving aangeboden onderdelen van de werkomschrijving te beoordelen aan de hand van de aangeleverde documentatie.

Van de navolgende componenten dient de beschreven documentatie te worden toegevoegd, per component dienen de beschreven eigenschappen middels de documentatie beoordeeld te kunnen worden.

|  |  | Max score per aspect |
| --- | --- | --- |
| A | Armatuur type 1: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: minimale lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, geluidsniveaus, functiebeperkende voorzieningen pan/tilt | 2 |
| B | Armatuur type 2: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: minimale lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, geluidsniveaus | 2 |
| C | Armatuur type 3: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, geluidsniveaus¸ functiebeperkende voorzieningen pan/tilt | 2 |
| D | Armatuur type 4: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, geluidsniveaus, functiebeperkende voorzieningen pan/tilt | 2 |
| E | Armatuur type 6: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, Kleurmixmode | 1 |
| F | Lichtsturing type A: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: gebruiksvriendelijkheid, extra functionaliteit en/of kwaliteit | 2 |
| G | Lichtsturing type B: Documentatie ter controle van de navolgende eigenschappen: gebruiksvriendelijkheid, extra functionaliteit en/of kwaliteit | 2 |
|  | Totaal | 13 |

Beoordeling

Er zal per aspect de volgende score worden toegekend;

| Te behalen punten Max. 2 | Te behalen punten Max. 1 | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 1 | 0,5 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 2 | 1 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, excellente meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin de aangeboden documentatie representatief overkomt;

- en/ of de mate waarin de aangeboden documentatie concreet en/of overtuigend is;

- en/of de mate waarin de aangeboden documentatie specifiek aansluit bij het project;

- en/of de aangeboden documentatie een onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de inschrijving (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere inschrijvingen).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld.

### Gunningscriterium G3: kwaliteit lichtcomponenten

Doelstelling:

Zowel gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse theatersector (veel nieuwbouw van goed geoutilleerde theaters met grotere zalen, grotere voorstellingen en toenemende bezoekersaantallen), zijn kwalitatief hoogstaande lichtcomponenten essentieel voor een optimale theaterbeleving en noodzakelijk om de aansluiting met deze ontwikkelingen te behouden. De aanbestedende dienst verlangt lichtcomponenten met een hoge mate van kwaliteit en gebruiksgemak.

Toelichting:

Als onderdeel van dit gunningcriterium wenst de opdrachtgever de kwaliteit van enkele specifieke eigenschappen van lichtcomponenten te waarderen waarbij de navolgende maximale score haalbaar is per onderdeel.

| Onderdeel | Max score |
| --- | --- |
| Armatuur type 1: minimale lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, Geluidsniveau silent mode. | 5 |
| Armatuur type 2: minimale lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, Geluidsniveau silent mode. | 5 |
| Armatuur type 3: Minimale lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, Geluidsniveau silent mode. | 5 |
| Armatuur type 4: lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, CRI waarde R9, Geluidsniveau silent mode. | 5 |
| Armatuur type 6: lichtopbrengst, CRI waarde R1 t/m 8, Kleurmixmode | 5 |
| Lichtsturing type A: gebruiksvriendelijkheid, extra functionaliteit en/of kwaliteit | 6 |
| Lichtsturing type B:: gebruiksvriendelijkheid, extra functionaliteit en/of kwaliteit | 6 |
|  | 37 |

Armatuurtypes 1 t/m 4 worden op basis van de bijgeleverde documentatie op onderstaande aspecten beoordeeld en gewaardeerd.

|  | Lichtopbrengst (max lumen) |
| --- | --- |
| A | - 50% of meer hogere lichtopbrengst t.o.v. eis; 1,25 punt - 35% tot 50% of meer hogere lichtopbrengst t.o.v. eis; 1,00 punten - 20% tot 35% of meer hogere lichtopbrengst t.o.v. eis; 0,75 punten - 10% tot 20% of meer hogere lichtopbrengst t.o.v. eis; 0,5 punten - 0% tot 10% of meer hogere lichtopbrengst t.o.v. eis; 0 punten Indien documentatie ontbreekt of niet afdoende is aangetoond worden 0 punten toegekend |

|  | CRI waarde R1 t/m 8 |
| --- | --- |
| B | - 8% of meer hogere kleurweergave t.o.v. eis; 1,25 punten - 6% tot 8% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 1,00 punten - 4% tot 6% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0,75 punten - 2% tot 4% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0,5 punten - 0% tot 2% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0 punten Indien documentatie ontbreekt of niet afdoende is aangetoond worden 0 punten toegekend |

|  | CRI waarde R9 |
| --- | --- |
| C | - 8% of meer hogere kleurweergave t.o.v. eis; 1,25 punten - 6% tot 8% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 1,00 punten - 4% tot 6% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0,75 punten - 2% tot 4% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0,5 punten - 0% tot 2% hogere kleurweergave t.o.v. eis; 0 punten Indien documentatie ontbreekt of niet afdoende is aangetoond worden 0 punten toegekend |

|  | Geluidsniveau silent mode |
| --- | --- |
| D | - 25% of meer lager geluidsniveau t.o.v. eis; 1,25 punten - 20% tot 25% of meer lager geluidsniveau t.o.v. eis; 1,00 punten - 15% tot 20% of meer lager geluidsniveau t.o.v. eis; 0,75 punten - 5% tot 15% of meer lager geluidsniveau t.o.v. eis; 0,5 punten - 0% tot 5% of meer lager geluidsniveau t.o.v. eis; 0 punten Indien documentatie ontbreekt of niet afdoende is aangetoond worden 0 punten toegekend. |

Armatuurtype 6 wordt op basis van de bijgeleverde documentatie op onderstaande aspect beoordeeld en gewaardeerd.

|  | Kleurmixmode |
| --- | --- |
| E | - 7 kleuren of meer t.o.v. eis; 1,25 punten - 6 kleuren t.o.v. eis; 0,5 punten - 5 kleuren of minder t.o.v. eis; 0 punten Indien documentatie ontbreekt of niet afdoende is aangetoond worden 0 punten toegekend. |

Lichtsturing type 1 en 2 wordt op basis van de bijgeleverde documentatie op als volgt gewaardeerd;

| Te behalen punten | Uitleg |
| --- | --- |
| 0 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 2 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. |
| 4 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 6 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, excellente meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin de diverse handfuncties, draaiknoppen of functie interfaces, in- en outputs alsmede de beeldoverzichten overzichtelijk en bereikbaar zijn geplaatst

- en/ of de mate waarin de schermen leesbaar en overzichtelijk gerangschikt zijn

- en/ of de mate waarin de volgorde van handelingen voor het uitvoeren van opdrachten logisch en begrijpelijk is opgebouwd en de lichtregeltafel een gangbaar type is voor het beoogde gebruiksdoel.

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermelden waarderingen.

## Beoordeling

De beoordeling geschiedt door het beoordelingsteam. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt iedere inschrijving eerst individueel. Vervolgens vindt er een plenaire sessie plaats met alle leden van de beoordelingscommissie, waarin de scoreresultaten worden geëvalueerd. De uiteindelijke score per criterium vindt plaats volgens het consensusmodel, waarbij het beoordelingsteam met één stem spreekt en dus per criterium tot één gezamenlijk oordeel komt.

Wanneer er twee of meer inschrijvers gelijk eindigen in rangorde is de hoogste totaal score op de prijs doorslaggevend om de gunning  te bepalen. Is dit ook gelijk dan zal het lot bepalen aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een niet openbare loting plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken.

# Juridische kaders

## Algemeen

In onderstaande paragrafen lichten wij een aantal juridische kaders toe. De inschrijver wordt geacht deze kaders goed door te nemen voordat een inschrijving wordt ingediend. Bij het indienen van zijn inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

## Klachten over aanbesteding

Indien u een klacht heeft aangaande deze aanbesteding kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier op onze site. Ga naar https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen.html

Een tijdig ingediende klacht wordt voor het moment van inschrijving afgehandeld. Lukt dat niet? Dan schuift het moment van inschrijving op.

## Manipulatieve inschrijving

Het is, op straffe van ongeldig verklaren van de inschrijving, niet toegestaan manipulatieve Inschrijving te doen, zulks naar oordeel van de Gemeente. Bij een manipulatieve Inschrijving kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de door de Gemeente bedoelde beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het met die systematiek beoogde doel wordt verstoord.

## Bezwaartermijn

Wij geven gedurende (minimaal) 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing geen uitvoering aan die beslissing en gaan niet tot ondertekening van de overeenkomst over. Dit om inschrijvers gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de voorlopige gunningsbeslissing. Zij kunnen dat doen door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de Gemeente. De aangegeven termijn van (minimaal) 20 dagen is een vervaltermijn.

Een inschrijver kan ook een bodemgeschil aanhangig maken. Wenst u een bodemgeschil aanhangig te maken? Dan moet u dat binnen negentig dagen na de datum van de gunningsbeslissing doen op straffen van niet ontvankelijkheid. Tenzij het geschil voortvloeit uit omstandigheden na verloop van deze termijn. In dit laatste geval gaat de termijn van negentig dagen in op de dag van de betreffende omstandigheid.

## Bevoegde rechter

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen)rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch.

## Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst

Indien inschrijvers voor het verstrijken van de bezwaartermijn van (minimaal) 20 kalenderdagen een kort geding aanhangig hebben gemaakt zal de Gemeente in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.