# Bijlage 5 Model Concessieovereenkomst Solar parking provincie Utrecht

Begrippenlijst.

In deze Overeenkomst, waaronder het Programma van Eisen, worden een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in de Aanbestedingsleidraad. Daarnaast worden in deze Overeenkomst de volgende begrippen gehanteerd:

| Akte | De voor de vestiging van het Recht van Opstal vereiste notariële akte, waarbij het Recht van Opstal door Concessieverlener ten behoeve van Concessiehouder wordt gevestigd, waarvan de voorwaarden als bijlage aan de Overeenkomst zijn gehecht; |
| --- | --- |
| Elektrisch Voertuig (EV) | Een voertuig dat geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij. Elektrische voertuigen op waterstof vallen buiten deze definitie omdat deze niet met een laadpaal van elektriciteit worden voorzien. In de context van de aanbesteding wordt bedoeld: personenauto’s, licht logistieke voertuigen met een elektrische range van minstens 45 km over de weg . |
| Exploitatie | Het voor eigen rekening en risico en met winstoogmerk exploiteren van Solar carports waaronder onder meer valt: het leveren van Nederlandse groene energie en verrekening met derden, storingsdienst, het beheer en onderhoud van de Solar carports, alsmede de informatie- en dienstverlening aan Gebruikers en Concessieverlener. |
| Gebruiker | Afnemer van een Laaddienst. Ook wel Elektrisch rijder of E-rijder. |
| Implementatietermijn | De termijn waarin werkzaamheden uitgevoerd worden ter voorbereiding op de Exploitatietermijn. De Implementatietermijn start na aanvang van de Overeenkomst. |
| Laaddienst | De door Concessiehouder aan Gebruikers te leveren dienst om hun voertuig te laden op de Laadlocatie, conform Programma van Eisen. |
| Laadlocatie | Fysieke locatie in de openbare ruimte ingericht ten behoeve van het laden van een bepaald aantal Elektrische Voertuigen bestaande uit een gelijk aantal gemarkeerde parkeervakken (inclusief belijning, bebording en - indien van toepassing – aanrijbeveiliging) en één of meerdere Laadpalen. |
| Laadpaal | In de buitenruimte te plaatsen object met daarop minimaal twee onafhankelijk van elkaar te bedienen Laadpunten, waar Elektrische Voertuigen kunnen laden. Ook wel laadobject genoemd. |
| Laadpunt (stekker) | Fysieke aansluiting op Laadpaal via welke een Gebruiker een Elektrisch Voertuig kan laden door deze aan te sluiten met een laadkabel. |
| Laadsturing / Slim laden | Het aanpassen van het laadprofiel, door te variëren met het tijdstip van laden en/of het laadvermogen. Dit kan statisch gebeuren op basis van vooringestelde profielen of dynamisch op basis van real-time stuursignalen. |
| Laadtarief | De prijs die Concessiehouder aan Gebruikers rekent voor het aanbieden van laaddiensten. |
| Luifel | Carportconstructie inclusief fundering, draagconstructie voor de zonnepanelen, de zonnepanelen en waterafvoer. |
| Opslag Duurzame Energie (ODE) | De Opslag Duurzame Energie is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit. |
| Opleveringstoets | Toets om functionaliteit en veiligheid van de Solar carports aan te tonen. De toets omvat beproeving op locatie op basis van een vooraf door Concessiehouder opgesteld en door de Concessieverlener goedgekeurd -toetsprotocol t.b.v. te exploiteren Solar carports. |
| Recht van opstal | Het door Concessieverlener ten behoeve van de Concessiehouder te vestigen zelfstandige recht van opstal op de carpoolplaatsen inhoudende de bevoegdheid voor de Concessiehouder tot het aanleggen, in eigendom hebben, onderhouden en exploiteren van de Solar carports voor het leveren van energie aan het elektriciteitsnet en aan Elektrische voertuigen. |
| Solar carports | Het geheel van Luifel en laadvoorzieningen en alle elementen die nodig zijn om op die Luifel zonnestroom ( elektriciteit) op te wekken en te leveren, waaronder carport fundatie, carport constructie, (regen)waterafvoersysteem, draag constructies voor zonnepanelen, zonnepanelen/fotovoltaïsche panelen, optimizers, omvormers, behuizingen, datacommunicatie ( zowel boven- als ondergronds), aansluitingen op het openbare elektriciteitsnetwerk, transformatoren, verzamel- en verdeelkasten, dataloggers, meters en de aansluitingen achter de meter, een schaalbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, LED verlichting, datacommunicatieverbindingen en aanverwante installaties. |
| Verplaatsen | Het verwijderen van een Laadpaal van de ene locatie en diezelfde laadpaal vervolgens direct plaatsen op een andere locatie dan waar deze initieel stond. |
| Vervanging | Het vervangen van een Laadpaal welke geen herstelmogelijkheid heeft om aan de functionaliteit van de exploitatie-eisen te kunnen voldoen |

Ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht aan de Archimedeslaan 6, hierbij op grond van <xxxx>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <funtie>, en door ondertekening van deze overeenkomst namens Gedeputeerde Staten besluitend tot het aangaan van deze overeenkomst, hierna te noemen "Concessieverlener";

en

Naam wederpartij, gevestigd  te <plaats> aan <adres> , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen “Concessiehouder”;

hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen: Partijen,

Overwegende dat:
a. De opwek van zonnestroom  en elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

b. Met het de uitvoering van het klimaatakkoord een toename in het aantal elektrische voertuigen in Nederland wordt verwacht.

c. Voor de energietransitie en transitie naar elektrisch vervoer een uitbreiding van de opwek van zonne-energie  en het netwerk van Laadpalen nodig is.

d. Concessieverlener derhalve  heeft besloten om op een aantal carpoolplaatsen die in haar eigendom zijn tot plaatsing, beheer, onderhoud en de Exploitatie van Solar carports  over te gaan en dit Europees aan te besteden als een Concessie, waarbij de Concessieverlener met één Concessiehouder een Overeenkomst aangaat;

e. Uit vooronderzoek is gebleken dat de businesscase voor Solar carports (beter) haalbaar wordt door deze te combineren met slim elektrisch laden (zie bijlage Pilot Solarcarports van de Aanbestedingsleidraad).

f. De Concessieverlener voor deze aanbestedingsprocedure de Aanbesteding met kenmerk
19184 heeft gepubliceerd.

g. Concessiehouder conform de Aanbestedingsleidraad de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding heeft ingediend , die als [Bijlage] bij deze Overeenkomst is gevoegd;

i. Partijen de voorwaarden waaronder de Concessie aan Concessiehouder wordt verleend in de onderhavige Overeenkomst hebben vastgelegd;

Komen als volgt overeen:

1 De Concessie
1.1 De Concessieverlener verleent hierbij aan Concessiehouder het exclusieve recht  en verplicht de Concessiehouder tot het voor eigen rekening en risico aanleggen, in eigendom hebben, onderhouden en exploiteren van Solar carports op de volgende carpoolplaatsen van Concessieverlener en zoals nader geduid in hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad:

| 1 | N210 IJsselstein |
| --- | --- |
| 2 | N201-A2 Vinkeveen |
| 3 | N419-A12 Harmelen |
| 4 | N221-A1 Baarn |
| 5 | N204-A12 Woerden Noord |
| 6 | N204-A12 Linschoten |
| 7 | N230-A2 Maarssenbroek |
| 8 | N414-A1 Eembrugge |
| 9 | N401-A2 Breukelen |
| 10 | N229 Cothen |

1.2 De Concessiehouder dient de Concessie uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst:
1. De onderliggende Overeenkomst,;
2. De Nota van Inlichtingen d.d. XXXX;
3. Het Programma van Eisen inclusief Bijlagen;
4. De Aanbestedingsleidraad inclusief Bijlagen;
5. Laatst geldende Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van
de provincie 2022. 
6. De Inschrijving van Concessiehouder, inclusief Bijlagen

1.3 In geval van onderlinge tegenstrijdigheden tussen de in artikel 1.2 opgesomde
documenten, zal de rangorde van documenten uit dat artikel worden aangehouden.

1.4   <OPTIONEEL> Indien Concessiehouder bestaat uit een combinatie zijn alle tot deze combinatie behorende ondernemers te allen tijde voor alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk.

2 Duur van de Overeenkomst 
2.1 De Overeenkomst vangt aan op [DATUM], kent een duur van 25 jaar en eindigt derhalve op [……………………..].

2.2 Direct na de aanvangsdatum van de Overeenkomst vangt de Implementatietermijn aan. Na de oplevering van een Solar carport vangt de Exploitatietermijn aan. De aanvang van de Exploitatietermijn kan per carpoolplaats verschillen.

2.3 De Concessieverlener heeft het recht de Overeenkomst tweemaal eenzijdig te verlengen

met maximaal vijf jaar.

2.4 De Concessieverlener zal uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de in het lid 1 genoemde termijn schriftelijk aan Concessiehouder kenbaar maken dat zij gebruik maakt van het in lid 3 genoemde recht om de Overeenkomst te verlengen.

2.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de Overeenkomst

voort te duren blijven na afloop van de Overeenkomst bestaan.

3 Taken en verantwoordelijkheden Concessiehouder
3.1 De Concessiehouder voert gedurende de Implementatietermijn alle (voorbereidings)werkzaamheden uit die benodigd zijn om de Solar carports in Exploitatie te brengen. Deze werkzaamheden betreffen in ieder geval:

- De ontwerpwerkzaamheden;

- De financiering;

- Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het bewijs van de netbeheerder. Concessiehouder heeft vanaf start Implementatietermijn twee (2) jaar de tijd om de benodigde onherroepelijke publiekrechtelijke vergunningen  en het bewijs van de netbeheerder te verkrijgen.

- De uitvoeringswerkzaamheden tot realisering van de Solar carports;

3.2 De Concessiehouder voert gedurende de Exploitatietermijn in ieder geval de volgende activiteiten met betrekking tot de Solar carports:

- Het beheren en onderhouden van de Solar carports. Onder onderhoud wordt  in ieder geval verstaan het uitvoeren van de benodigde activiteiten en maatregelen om de Solar carport in goede staat te houden en blijvend optimaal te laten functioneren gedurende zijn levensduur.

- Het beheren en onderhouden van de Laadpalen en Laadlocatie inclusief alle zaken voor het slim laden.

- Het (financieel) exploiteren, waaronder:

  - Het via Laadpalen leveren en verkopen van in Nederland opgewekte groene elektriciteit aan Elektrische voertuigen;

  - Exploiteren en verrekenen laaddiensten op Laadpalen;

3.3 De Concessiehouder zal te allen tijde bij de uitvoering van haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst handelen in overeenstemming met de omgevingsvergunningen, de

bestemmingsplannen en de geldende wet- en regelgeving

3.4 Gedurende de Concessie zorgt Concessiehouder voor een veilig, betrouwbaar en toegankelijk laadnetwerk dat voldoet aan het Programma van EIsen. Indien (onderdelen van) Laadpalen vervangen moeten worden, is de Concessiehouder daarvoor verantwoordelijk

3.5 De volgende omstandigheden komen in ieder geval voor rekening en risico van
Concessiehouder:

- Het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst;

- Wijziging van de Overeenkomst door een rechter, toezichthouder of ander bevoegd
gezag, niet zijnde Concessieverlener;

- Uitspraken of maatregelen van rechters, toezichthouders of ander bevoegd gezag, niet
zijnde Concessieverlener, waaronder boetes en bestuursrechtelijke en andere
maatregelen;

- Wijzigingen in de specificaties voor infrastructuur en/of dienstverlening als gevolg van
wijzigingen ten behoeve van interoperabiliteit;

- Wijzigingen in Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) regelgeving, waarvan nieuw te
maken kosten of inkomsten die voortvloeien uit die wijzigingen volledig worden
toegekend aan Concessiehouder;

- Wijzigingen in aansluitkosten van Laadpalen aan de netbeheerder voor het
uitvoeren van een vervanging gedurende de overname, vastgesteld door de Autoriteit
Consument & Markt (ACM);

- Gevolgen van ( veranderingen in ) landelijke fiscale stimuleringsmaatregelen (zoals het continueren van de tijdelijk verlaagde tarieven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) voor laadpalen) zijn voor rekening en risico concessiehouder.

OPTIONEEL: indien geoffreerd:

3.6 De Concessiehouder draagt zorg voor 24 uurs camerabewaking met functinerende meldkamer op de volgende carpoolplaatsen:

…………………………….

………………………………

…………………………………

OPTIONEEL: indien geoffreerd:

3.7 Er worden extra Laadpunten  aangeboden op de volgende carpoolplaatsen:

…………………………….

………………………………

…………………………………

4 Taken en verantwoordelijkheden Concessieverlener
4.1 De Concessieverlener keurt per carpoolplaats het ontwerp van de Solar carport goed, waaronder de situering van de Luifels en kolommen voor de Solar carports en Laadlocatie(s). Wijzigingen in het ontwerp dienen ter goedkeuring aan de Concessieverlener te worden voorgelegd.

4.2 De Concessieverlener is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud (waaronder schoonhouden) van de onder deze Concessie vallende carpoolplaatsen, uitgezonderd de Solar carports die door Concesiehouder zijn aangebracht.

4.3 De Concessieverlener zal zich voor zover nodig en indien noodzakelijk zich inspannen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

4.4 Concessiehouder onderkent dat de handelingen van de Concessieverlener, voor zover het haar publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden betreft slechts kunnen worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen, aangezien de publiekrechtelijke taken en/of verantwoordelijkheden van de Concessieverlener haar nopen alle betrokken belangen naar behoren af te wegen, hetgeen Partijen nimmer zullen aanmerken als een tekortkoming van de Concessieverlener onder de Overeenkomst. Deze Overeenkomst laat derhalve de publiekrechtelijke taken en verplichtingen van de Concessieverlener onverlet.

5 Oplevering

5.1 Binnen twee (2) weken nadat een Solar carport in bedrijf is gesteld en stroom wordt geleverd dient de Opleveringstoets plaats te vinden. Als deze bepaling niet wordt nagekomen kan conform artikel 16.1 een boete worden opgelegd.

5.2. In de Opleveringstoets toont Concessiehouder per Solar carport in een opleverrapport aan, dat de  Solar carport voldoet aan de contractuele eisen (inclusief het installeren en opleveren). Indien uit de Opleveringstoets blijkt dat niet aan een eis wordt voldaan dient Concessiehouder binnen een nader af te spreken termijn dit op te lossen.

5.3 Concessiehouder stelt een opleveringstoetsprotocol op met daarin de van toepassing zijnde eisen en legt dit uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan de geplande datum van de opleveringstoets ter goedkeuring voor aan Concessieverlener.

5.4 Concessieverlener reageert naar de Concessiehouder uiterlijk vijf (5) werkdagen na ontvangst van het opleveringstoets-protocol of dit is goedgekeurd. Een Opleveringstoets kan alleen plaats vinden na goedkeuring van het daarop betrekking hebbende protocol door de Concessieverlener.

5.5 Het goedkeuren van eventueel over te nemen Laadpalen vindt plaats middels een locatieafhankelijke toets met de eigenaar van de laadpalen ().Dit wordt afgestemd met MRA-E.

6 Financiële bepalingen 
6.1. Behoudens de pompprijzen als bedoeld in artikel 7 zijn alle in de Overeenkomst bedoelde bedragen exclusief omzetbelasting (BTW).

6.2 Alle kosten en belastingen, die nodig zijn voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en onderhoud, de financiering en de exploitatie van de Solar carports komen voor rekening van de Concessiehouder.

6.3 De opbrengsten van de  stroom die Concessiehouder aan het net levert of middels Laadpalen verkoopt, komen de Concessiehouder toe.

6.4 Zodra de eerste Opleveringstoets van een Solar carport heeft plaatsgevonden, factureert Concessieverlener  per kwartaal de volgende afdrachten, prijspeil 2023, 14 dagen na het eind van het kwartaal.

| carpoolplaats | Afdracht per jaar (excl.BTW) | Afdracht per kwartaal | indexering |
| --- | --- | --- | --- |

Om een snelle realisatie van de Solar carports te belonen is de concessiehouder in 2023 nog geen ( positieve) afdracht verschuldigd.

6.5 De afdracht wordt jaarlijks geïndexeerd met de volgende index:

Afdracht 2024 = afdracht 2023 * (L2024-energie/L2023energie)

Afdracht jaar x+1 =afdracht jaar x *(Lx+1-energie/Lx-energie)

Daarin staat voor:

Afdracht oud:                    het in 2023 geldende tarief exclusief btw

Afdracht nieuw:                nieuw   tarief  voor het jaar daarna

Lx-energie:                   "Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindgebruikers. Elektriciteitsprijs, Verbruiksklassen huishoudens, 2,5 tot 5 MWh : Transactieprijs. Inclusief BTW en belastingen"; jaar x

Lx+1-energie:                  idem voor het jaar daarna.

6.6 Concessiehouder past  laadprofielen toe, zodat het elektriciteitsnetwerk efficiënt gebruikt wordt. De kosten voor uitvoering hiervan zijn voor Concessiehouder.

6.7 Kosten als gevolg van toepassing landelijke richtlijnen, bijvoorbeeld voor Slim laden, zijn voor rekening Concessiehouder.

6.8  Gevolgen van ( veranderingen in ) landelijke fiscale stimuleringsmaatregelen (zoals het continueren van de tijdelijk verlaagde tarieven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) voor laadpalen) zijn voor rekening en risico Concessiehouder.

7 Laadtarief en indexering
7.1 De concessiehouder is vrij om het Laadtarief te bepalen.

Optioneel: Indien de maximering van het laadtarief  is aangeboden door inschrijver :

7.2 Het Laadtarief (omgerekend naar euro/km) zal nooit de prijs van benzine  (omgerekend naar euro/km)  overschrijden.

Indien een geschil bestaat over de indexatie, zullen Partijen in overleg treden over de indexatie. Het uiteindelijke oordeel van Concessieverlener is bindend.

Uitgangspunten:  5 km/kWh t.b.v. elektrisch rijden en 15 km/liter t.b.v. benzine. Pompprijs benzine euro 95. De prijs van een kWh mag dan maximaal 1/3 de pompprijsbedragen.

Gemiddelde pompprijs, oktober 2022 € 1,995 volgens: Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort (cbs.nl); https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81567NED

De prijs in euro/km wordt bepaald incl.belastingen, incl. BTW.

Dit wordt elk kwartaal getoetst.

8 Kwaliteitsborging, rapportage en afwijkingen

8.1 Concessiehouder levert maandelijks een managementrapportage aan de contractmanager van Concessieverlener, uiterlijk 2 weken  na het verstrijken van het periodiek (maand). Voor carpoolplaatsen in de Exploitatietermijn betreft het de in het PvE beschreven rapportage.

8.2 Uit de managementrapportage dient te blijken of aantoonbaar wordt voldaan aan het gestelde in deze Overeenkomst door Concessiehouder.

8.3 Concessieverlener is gerechtigd om de juistheid van de informatie zoals in de door Concessiehouder aangeleverde rapportages en het nakomen van wezenlijke op Concessiehouder rustende verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te laten controleren door een onafhankelijke derde. Concessiehouder verleent haar medewerking aan deze controles en verschaft Concessieverlener in dat verband desgevraagd toegang tot alle informatie, plaatsen en ruimtes die daarvoor relevant zijn.

8.4 Gedurende de Overeenkomst vindt tijdens de Implementatietermijn iedere drie (3) weken een
contractmanagementoverleg plaats. Gedurende de Exploitatietermijn vindt ieder kwartaal  in de tweede week na het verstrijken van het periodiek (kwartaal) het contractmanagementoverleg plaats tussen Concessiehouder en Concessieverlener, waarin ten minste de actie-en besluitenlijst en de managementrapportage van voorgaand periodiek worden besproken. Indien beide Partijen dit wensen, is het mogelijk om de frequentie van het contractmanagementoverleg gedurende de Exploitatietermijn de wijzigen.

8.5 De Concessieverlener organiseert het periodieke contractmanagementoverleg (conform artikel 8.4), is de voorzitter van dit overleg en stelt de actie en besluitenlijst op. Binnen één week na een overleg wordt de actie- en besluitenlijst aan de deelnemers en belanghebbende stakeholders ter beschikking gesteld. Afspraken die in dit overleg door de contactpersonen van Partijen zijn gemaakt zullen schriftelijk worden vastgelegd, zijn bindend en dienen te worden nagekomen. Partijen garanderen over en weer dat de personen die namens hen aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn om afspraken te maken.

9 Eigendomsrechten en gebruiksrechten data

9.1 Het eigendoms- en gebruiksrecht van de data welke door het netwerk van Solar carports  en Laadpalen wordt gegenereerd berust bij Concessiehouder. Op deze data rust geen auteursrecht. Concessiehouder wordt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) beschouwd als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

9.2 Concessierverlener heeft uitsluitend het gebruiksrecht op de data als bedoeld in lid 1. Concessiehouder dient op verzoek van Concessieverlener te allen tijde de data kosteloos te verstrekken.

10 Eigendom Laadpalen, recht van opstal

10.1 De Concessieverlener verleent ten behoeve van de Concessiehouder een Recht van opstal op de betreffende percelen waarop de Solar carports worden gevestigd. Partijen sluiten voorafgaand aan het vestigen van het recht een overeenkomst vestiging recht van opstal op basis van de voorwaarden die als bijlage bij de Overeenkomst zijn gevoegd. Zo mogelijk worden meerdere carpoolplaatsen in één overeenkomst vestiging recht van opstal en één Akte gecombineerd.

11 Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
11.1 Concessieverlener is jegens de Concessiehouder op geen enkele wijze aansprakelijk voor gestelde directe, indirecte, materiële of immateriële schade aan de zijde van de Concessiehouder, waaronder begrepen schade aan een Solar carport, Laadpaal en/of Laadlocatie, verminderde omzet, winstderving of gemiste besparingen aan de zijde van de Concessiehouder. 

11.2 Concessiehouder vrijwaart Concessieverlener tegen aanspraken van derden, uit welke aard dan ook, die verband houden met of voortvloeien uit de wijze waarop Concessiehouder de Overeenkomst en/of het daaraan verbonden Recht van opstal uitvoert.

11.3  Concessieverlener verstaat onder een blijvende adequate verzekering een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000,- per jaar. Een kopie van de polis zal bij aanvang van deze Overeenkomst door Concessiehouder aan Concessieverlener ter beschikking worden gesteld.

11.4 Indien door tijdelijke blokkades - waaronder, maar niet uitsluitend wegwerkzaamheden – een Laadpaal tijdelijk niet of verminderd bereikbaar is, maakt Concessiehouder op generlei wijze aanspraak op een vergoeding daaromtrent van Concessieverlener.

12 Innovaties

12.1 Concessiehouder mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst voorstellen tot innovatie doen (anders dan reeds omschreven in de Overeenkomst) dient te allen tijde schriftelijke goedkeuring te verlenen voor deze innovaties.

12.2 Indien gedurende de Overeenkomst innovaties (anders dan reeds omschreven in
de Overeenkomst) worden doorgevoerd, treden Concessieverlener en Concessiehouder in overleg over het verdelen van kosten en baten van de innovaties. 

13 Overmacht
13.1 In aanvulling op artikel 8 van de Algemene inkoopvorwaarden wordt onder overmacht in het kader van onderhavige Overeenkomst in ieder geval niet verstaan het ontbreken van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst door het niet, niet tijdig of niet volledig aanvragen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen door Concessiehouder.

14 Overdracht rechten en verplichtingen
14.1 Concessiehouder dient Concessieverlener per direct en volledig te informeren ter zake van wijzigingen in haar rechtsvorm, aandelenkapitaal, inzet van onderaannemers of overige wijzigingen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling door Concessieverlener van zijn geschiktheid om de Concessie uit te voeren, dan wel op enigerlei wijze relevant kunnen zijn voor Concessieverlener in het kader van deze Overeenkomst.

14.2 Concessiehouder dient Concessieverlener per direct en volledig te informeren in geval van een overname of fusie van Concessiehouder door een andere partij. Wijzigingen ter zake zijn slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Concessieverlener. Toestemming zal in ieder geval niet worden onthouden voor zover er geen sprake is van een  wezenlijke wijziging (in de zin van het vigerende aanbestedingsrecht) van de aan Concessiehouder gegunde Concessie bij de aanbesteding zoals beschreven in de documenten.

14.3 In geval van contractovername is Concessiehouder verplicht alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te doen op de contract overnemende partij, die vervolgens als Concessiehouder zal worden aangemerkt. Concessiehouder zal Concessieverlener binnen 10 dagen na kennisname van een eventuele beoogde contractsovername berichten en Concessieverlener voorzien van de noodzakelijke documentatie dienaangaande.

15 Communicatie
15.1 Om de organisatie, communicatie en het management van de Concessie goed te laten verlopen, zullen Concessiehouder en de Concessieverlener ieder een contractmanager
aanstellen, die als aanspreekpunt tussen Partijen dienen. Eventueel overeengekomen
wijzigingen zijn pas geldend na wederzijdse schriftelijk bevestiging daarvan door de daartoe
bevoegde personen van Partijen.

15.2 In alle externe communicatie die verband houdt met deze Overeenkomst zal steeds de
Concessieverlener worden genoemd. De externe communicatie verloopt steeds na afstemming met de Concessieverlener.

15.3 Alle marketing- en communicatie uitingen over de Concessie vinden in overleg met
Concessieverlener plaats en vereisen een schriftelijke goedkeuring van de Concessieverlener.

16 Boetebeding

16.1 Indien Concessiehouder niet voldoet aan het tijdig houden van de Opleveringstoets als bedoeld in artikel 5.1 past Concessieverlener een boete toe van € 200,-- (zegge: tweehonderd euro) per dag.

16.2 Indien Concessiehouder niet voldoet aan het tijdig aanleveren van de volledige maandelijkse managementrapportage zoals omschreven in artikel 8.1 past Concessieverlener een boete toe van € 100,-- (zegge: honderd euro) per dag.

16.3 Indien niet wordt voldaan aan het beschikbaarheidspercentage zoals omschreven in eis
6.3  van het Programma van Eisen, past Concessieverlener per stekker de volgende boete toe:
· Beschikbaarheidspercentage in een kwartaal < 97%: 3.000 euro boete per  kwartaal voor elk procentpunt lager dan 97%.

16.4 Indien niet wordt voldaan aan de geoffreerde beschikbaarheid van stekkers en eis 6.5  van het Programma van Eisen, past de Concessieverlener voor de betreffende carpoolplaatsen een boete toe van  € 200,- per maand.  

16.5 De boetes zoals opgenomen in dit artikel worden door Concessieverlener niet opgelegd indien het niet voldoen aan de betreffende eis niet toerekenbaar is aan Concessiehouder, waaronder tenminste begrepen tekortschieten van de netbeheerder.

16.6 Het recht van Concessieverlener om de boetes zoals opgenomen in dit artikel op te leggen laat overige rechten van Concessieverlener onverlet.

17 Tussentijdse beëindiging
17.1 Concessieverlener is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen ten aanzien van een of meerdere carpoolplaatsen, of voor een zodanig gedeelte van de carpoolplaatsen, als hij dat verkiest om redenen van algemeen belang, bijvoorbeeld bij herontwikkeling van een carpoolplaats of als Concessieverlener (een gedeelte) van de carpoolplaats nodig heeft voor de uitoefening van haar publieke taak.

17.2 Ingeval beëindiging plaatsvindt om redenen van algemeen belang heeft de Concessiehouder recht op schadevergoeding. De vergoeding wordt door Partijen vastgesteld op de boekwaarde van de betreffende Solar carport(s) op het moment van beëindiging van de Overeenkomst, doch slechts voor dat bedrag dat aantoonbaar betrekking heeft op het gedeelte van de carpoolplaats waarop de opzegging betrekking heeft.  Concessieverlener gaat hierbij uit van een volledige afschrijving van een Solar carport in 25 jaar.

17.3 Indien de Concessiehouder  voor de betreffende carpoolplaats drie (3) maanden na ingang van de Overeenkomst niet is gestart met de werkzaamheden vallende onder de Implementatietermijn, zal Concessieverlener hem twee (2) keer schriftelijk  verzoeken tot aktie en stelt daarbij een deadline. Niet nakomen van de laatste deadline geeft de Concessieverlener het recht om de Overeenkomst voor de betreffende carpoolplaats zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden.

17.4 Concessieverlener heeft het recht de Overeenkomst ten aanzien van een of meerdere carpoolplaatsen zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden indien twee (2) jaren zijn verstreken na ingangsdatum van de Overeenkomst en de Concessiehouder niet beschikt over de benodigde publiekrechtelijke vergunningen.  Deze termijn is door de Concessieverlener eenmalig te verlengen met één (1) jaar. De termijn wordt niet verlengd indien het aantoonbaar aan Concessiehouder te wijten is dat Concessiehouder nog niet beschikt over de benodigde publiekrechtelijke vergunningen.

18 Gevolgen beëindiging van de Overeenkomst
18.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst kan de Concessieverlener ervoor kiezen de Solar carports en Laadpalen van de Concessiehouder over te nemen voor een nader overeen te komen bedrag.

18.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt voor de Concessiehouder het recht tot Exploitatie van de Solar carports en wordt het recht van opstal opgezegd.

18.3 Indien de Overeenkomst is ontbonden, blijven de afdrachten als bedoeld in artikel 7.4 onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Concessiehouder onverschuldigd is betaald, verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Concessiehouder moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de aanmaning daartoe.

18.4  Bij beëindiging van de Overeenkomst draagt de Concessiehouder alle beschikbare gegevens, zoals ontwerpen, onderhoudsrapporten en overige relevante data ten aanzien van de Solar carports over aan de Concessieverlener. Daarnaast dient de Concessiehouder zijn medewerking te verlenen aan een eventuele overdracht aan een nieuwe Concessiehouder.

19 Evaluatie
19.1 Concessieverlener evalueert elk kwartaal  de uitvoering van deze Overeenkomst door Concessiehouder en het resultaat van de Overeenkomst.  De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval:

- De hoeveelheid opgewekte energie;

- De laadprijs;

- Oplevering en levertijd;

- Service, klachten, nazorg onderhoudstermijnen;

- De algemene ervaringen met Concessiehouder.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend teUtrecht  [datum]

| Namens Concessieverlener, de Provincie | Namens Concessiehouder, [Concessiehouder] |
| --- | --- |

__________________________________ __________________________________
………………………… [naam]
…………………………………………..[functie]

Bijlagen:
1. De Nota van Inlichtingen d.d. XXXX
2. De Aanbestedingsleidraad, inclusief Bijlagen
3. Het Programma van Eisen, inclusief Bijlagen
4. Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de Provincie Utrecht. 
5. De Inschrijving van Concessiehouder, inclusief Bijlagen
6. Voorwaarden tot vestigen van het Recht van opstal

Bijlage 6 Voorwaarden tot het vestigen Recht van opstal Solar carports

1 Juridische status opstallen

  - Partijen komen overeen dat de door Concessiehouder geplaatste Solar carports een zelfstandige onroerende zaak vormen die afzonderlijk eigendom van de Concessiehouder blijven en niet door natrekking eigendom worden van de provincie Utrecht, de eigenaar van de grond. De Concessieverlener doet afstand van alle rechten die zouden kunnen voortvloeien uit de omstandigheid dat de Solar carports zijn gebouwd op provinciaal eigendom;

  - De Concessieverlener verleent aan de Concessiehouder het recht om een afhankelijk recht van opstal met gebruik als bedoeld in Art. 5:101 BW e.v. met betrekking tot de in en op provinciaal eigendom geplaatste Solar carports  te vestigen voor de duur van de concessieperiode. Alle kosten voor het vestigen en / of beëindigen van het opstalrecht worden gedragen door de Concessiehouder.

  - Bij het verstrijken van de concessieperiode, of na het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het opstalrecht, draagt Concessiehouder, namens partijen, binnen 3 maanden na het einde van de concessieperiode, ervoor zorg dat de inschrijving van de akte vestiging recht van opstal in de openbare Registers van de Dienst voor het Kadaster wordt doorgehaald. De kosten van deze doorhaling komen ten laste van de Concessiehouder.

  - Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid om op de vermelde en in de bijlagen aangegeven carpoolplaatsen, Solar carports met bijbehorende boven- en ondergrondse infrastructuur, waaronder kabels en leidingen, schakel- en trafo kasten en verdere toebehoren, aan te leggen, te plaatsen, in eigendom te hebben, te onderhouden, exploiteren, wijzigen, uitbreiden, wegnemen, vervangen, vernieuwen en voor het leveren van energie aan voertuigen zoals schetsmatig, met een enkele arcering, is aangegeven op de bijgevoegde carpoolplaats situatie tekeningen.

Artikel 2. Duur

  - Het recht van opstal gaat in op <datum>.

  - Het recht van opstal eindigt op de datum dat de Concessie eindigt. Indien de looptijd van de Concessie onder de Overeenkomst wordt verlengd, zal het recht van opstal met eenzelfde periode worden verlengd. Bij verlenging ontstaat geen nieuw opstalrecht maar wordt het reeds bestaande opstalrecht voortgezet.

  - Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, gaat het recht van opstal voor de betreffende carpoolplaatsen teniet.

Artikel 3. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat

  - De Concessieverlener is verplicht aan de Concessiehouder een (aan de verleende) concessie afhankelijk recht van opstal te leveren dat:

- onvoorwaardelijk is;

- niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;

  - De Concessieverlener staat er niet voor in dat het betreffende perceel waarop het recht van opstal wordt gevestigd:

- niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen;

- niet bezwaard is met beperkte rechten;

  - De grond van de carpoolplaatsen waarop het opstalrecht wordt verleend wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten van de Concessie bevindt;

Artikel 4. Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico

  - De feitelijke levering (aflevering) van het recht van opstal vindt niet eerder plaats dan:

  - na het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen, doch uiterlijk één jaar na het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen;

  - na overlegging van een bewijs van de netbeheerder van de mogelijkheid tot een netaansluiting.

  - Alsdan komen de baten de Concessiehouder ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt Concessiehouder het risico.

Artikel 5. Garanties van de Concessieverlener

  - De Concessieverlener garandeert het navolgende:

- De Concessieverlener is bevoegd tot verlening van het opstalrecht;

- Voor de Concessieverlener bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;

- Op de grond waarop het opstalrecht wordt verleend rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan.

- Aan de Concessieverlener betreffende de te belasten percelen grond van de carpoolplaatsen geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend is;

  - als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet;

  - tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet;

  - door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht;

- Aan de Concessieverlener niet bekend is dat de carpoolplaatsen waarop het opstalrecht wordt verleend zijn opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Artikel 6. Bodemgesteldheid

  - Naar de eventuele bodemverontreiniging van de in het recht van opstal uitgegeven percelen grond dient door, of in opdracht en voor rekening van de Concessiehouder van de Solar panelen een zogenaamd nul-onderzoek te worden ingesteld door een onafhankelijk, ter zake kundig adviesbureau. De resultaten van dat onderzoek dienen te worden overlegd in een aan de Concessieverlener over te leggen rapport.

  - Elke aansprakelijkheid van de Concessieverlener jegens de Concessiehouder van de Solar carports voor enige verontreiniging in de met recht van opstal te belasten percelen grond wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Informatieplicht grondeigenaar, onderzoeksplicht Concessiehouder

  - Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat de Concessieverlener er voor in aan de Concessiehouder met betrekking tot de grond waarop het opstalrecht moet worden gevestigd, die informatie te hebben gegeven die naar de geldende verkeersopvattingen door de Concessieverlener ter kennis van de Concessiehouder behoort te worden gebracht. De Concessiehouder aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksplicht behoren, voor zijn risico komen.

Artikel 8. Gebruik

  - Het recht van opstal zal uitsluitend zijn bestemd voor het aanleggen, in eigendom hebben, onderhouden en Exploiteren van Solar carports voor het leveren van energie aan het elektriciteitsnet en aan Elektrische voertuigen.

  - De Concessieverlener staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de met recht van opstal te belasten carpoolplaatsen ook feitelijk kunnen worden aangewend voor voormelde bestemming.

Artikel 9. Zakelijke rechten/verplichtingen

  - Het opstalrecht zal zonder schriftelijke toestemming van de Concessieverlener niet geheel noch gedeeltelijk mogen worden verhuurd of op enigerlei wijze in gebruik of genot worden afgestaan of vervreemd. Met vervreemding wordt ten deze gelijkgesteld het vestigen van een zakelijk genotsrecht, zomede het inbrengen in een maat- of vennootschap, stichting of vereniging.

Artikel 10. Hypotheken

  - De Concessiehouder zal, mits met schriftelijke toestemming van de Concessieverlener, bevoegd zijn, zijn opstalrecht hypothecair te verbinden. Indien met toestemming van de Concessieverlener het opstalrecht met hypotheek wordt bezwaard, zal voor een eventuele overdracht door - en ten gevolge van de uitoefening van de rechten van de hypotheekhouder(s) geen toestemming van de grondeigenaar zijn vereist.

Artikel 11. Eindigen opstalrecht

  - De Concessiehouder is verplicht om na het verstrijken van de concessieperiode waarvoor het opstalrecht is aangegaan, danwel bij stilzwijgende verlenging na opzegging als terzake in de wet is bepaald de door of namens hem gestichte en /of aangebrachte werken binnen drie maanden na het einde van de concessieperiode te verwijderen en de grond terug te brengen en achter te laten als open terrein. Onder werken wordt verstaan de in de grond aangebrachte funderingen, kabels en leidingen en de op de grond aangebrachte Solar carports met bijbehorende technische installaties waaronder schakel- en trafokasten, laadpalen en markeringsborden/paaltjes;

De Concessieverlener zal alsdan tot generlei vergoeding gehouden zijn.

  - Indien de Concessiehouder, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, langer dan één maand in gebreke blijft aan zijn verplichting tot verwijdering te voldoen zal de hiervoor bedoelde amovering door de Concessieverlener kunnen worden gedaan geheel op kosten van de Concessiehouder.

Artikel 12. Slotbepalingen. Zakelijke lasten

  - De zakelijke lasten die van de in opstal uitgegeven grond geheven worden, blijven voor rekening van de Concessieverlener, zulks met uitzondering van de belastingen welke over de opstallen of het gebruik daarvan worden geheven.

Artikel 13. Notarieel transport, vergoeding en kosten

  - De notariële akte vestiging recht van opstal wordt gepasseerd, ten overstaan van een notaris verbonden aan notariskantoor KienhuisHoving te Utrecht, binnen twee maanden nadat de overeenkomst vestiging recht van opstal met gebruik door de Concessieverlener en de Concessiehouder is ondertekend.

  - Alle kosten, rechten en belastingen op de onderhavige uitgifte in opstal, de notariële akte en de inschrijving in de openbare registers, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de Concessiehouder.

  - Boven de afdracht als bedoeld in artikel 7 van de Overeenkomst zijn geen andere vergoedingen van toepassing voor de vestiging van het recht van opstal.

Artikel 14. Ontbinding

  - De Concessieverlener en de Concessiehouder doen, voor zover de wet dat toelaat, afstand van hun recht om, op welke grond ook, ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst vestiging recht van opstal te vorderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

  - Op de overeenkomst vestiging recht van opstal is Nederlands Recht van toepassing. De overeenkomst is rechtsgeldig en van kracht na ondertekening door de Concessieverlener en de Concessiehouder.

  - In die gevallen waarin de overeenkomst niet voorziet, streven de Concessieverlener en de Concessiehouder naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Eventueel uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, voor zover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Utrecht.

  - Wijzigingen van en / of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd

Artikel 16.  Bijlagen

Situatietekeningen van de carpoolplaatsen:

N210 IJsselstein

N201- A2 Vinkeveen

N419-A12 Harmelen

N221-A1 Baarn

N204 A12 Woerden

N204-A12 Linschoten

N230-A2 Maarssenbroek

N414-A1 Eembrugge

N401-A2 Breukelen

N229 Cothen