ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

22.014 RAAMOVEREENKOMST BOMEN ROOIEN EN HERPLANT MET ONDERHOUD EN

NAZORG

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ........................................................................ 1

1. Ecologisch werkprotocol ........................................................ 2

1.1 Werkbeschrijving ..................................................................................... 2

1.2 Risicoanalyse ............................................................................................. 2

1.3 Risicomanagement ................................................................................. 3

1.4 Verzamelen en uitwisselen gegevens .............................................. 4

1.5 Communicatie ........................................................................................... 4

1.6 Ondertekening .......................................................................................... 4

1. Ecologisch werkprotocol

1.1 Werkbeschrijving

Dit ecologisch werkprotocol hoort bij de raamovereenkomst bomen rooien en herplant met onderhoud en nazorg.

Het betreft:

a. rooien van bomen

b. stobbe frezen of rooien

c. aanbrengen groeiplaatsen

d. leveren en planten bomen

e. bijkomende werkzaamheden

1.2 Risicoanalyse

1.2.1 Verzamelen informatie

Voor realisatie van dit bestek is informatie beschikbaar over de werklocatie,

werkzaamheden, planning en soorten.

Werklocatie

Ligging: Haarlemmermeer behoudens gebied Hoofddorp en Schiphol, diverse locaties per deelopdracht te verwerken

Status per deelopdracht te bepalen

Werkzaamheden, planning en noodzaak

De volgende periode van uitvoering zijn gewenst:

Werkzaamheden Periode van uitvoering

Het betreft bestendig beheer of onderhoud / ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Noodzaak gekoppeld aan wettelijke belangen: flora en fauna (ecologisch belang) /

veiligheid van de openbare ruimte/ volksgezondheid / groot maatschappelijk belang.

Soorten

Soortinventarisatie: middels quickscan per deelopdracht, quickscan en rapportage worden door opdrachtgever uitgevoerd en aangeleverd.

De volgende soorten komen voor: Vleermuizen en vogels zijn de meest voorkomende soorten waar rekening mee gehouden moet worden. Overige soorten komen tijdens het maken van de quickscan naar voren.

1.2.2 Uitwerking risicoanalyse

Combinatie van gegevens uit de vorige paragraaf levert de volgende tabel op:

Soort Status Type verblijf Risico Aanpak

Werkzaamheid 1 … (inclusief locatie categorie)

Soort 1

Soort 2

Werkzaamheid 2 … (inclusief locatie categorie)

Soort 1 - - - -

Conclusies

Voorkomen of beperken van schade mogelijk?

Onderbouwing GO/NO GO. Inzet gedragscode mogelijk?

Vervolgens dient het ecologisch werkprotocol verder te wordt uitgewerkt door het

invullen van het onderdeel risicomanagement.

1.3 Risicomanagement

1.3.1 Deskundigheid

Voor dit werk geldt de volgende borging van deskundigheid:

• Werkvoorbereiding opdrachtgever:

o Arno Star

o Wet natuurbescherming niveau 3

o Flora en fauna inspecteur

Directievoerder opdrachtgever:

o Werner Ketelaar

o Wet natuurbescherming niveau 3

• Toezichthouder opdrachtgever:

o Ruud van den Brink

o Wet natuurbescherming niveau 2

Werkvoorbereiding opdrachtnemer:

o

• Uitvoering opdrachtnemer:

o …

o …

Wie doet wat en wanneer toelichten.

1.3.2 Zorgvuldig handelen

Algemeen zorgvuldig handelen

• Controle van soortinformatie: …

• Planning en werkperioden: …

• Werkrichting/werktechniek/fasering: …

• Geluid: …

• Aanwezigheid: …

• Vrijkomend materiaal: …

Specifiek zorgvuldig handelen

Uitwerking van de omgang met soorten, type rust- en voortplantingslocaties en

essentiële leefgebieden.

• … (volg de aanwijzingen uit de gedragscode in hoofdstuk 4 en 6 op!)

1.4 Verzamelen en uitwisselen gegevens

• Soortinformatie: wie, wanneer en hoe ...

• Overdrachtsmoment: wie, wanneer en hoe …

1.5 Communicatie

• Contactpersoon

• Overlegmomenten:

o Startoverleg: …

o Bouwvergadering: ...

o Oplevering: ...

1.6 Ondertekening

Overdracht opdrachtgever

Dit ecologisch werkprotocol is aan de opdrachtgever overgedragen:

Namens opdrachtnemer Firma …

Handtekening

werkvoorbereider

…

Plaats …

Datum …

Instructie medewerkers

De instructie over dit ecologisch werkprotocol heeft plaatsgevonden:

Aan wie Wanneer (datum) Door wie

… (uitvoerder)

… (uitvoerder)