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[bookmark: _Toc487024480][bookmark: _Toc488144057][bookmark: _Toc488144252][bookmark: _Toc13043834]Partijen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair gevestigd te Moreelsepark 3 in Utrecht, hierna te noemen: ProRail, vertegenwoordigd door
naam en functie
en 
naam en functie,
en
Ondernemingsvorm en bedrijfsnaam opdrachtnemer, statutair gevestigd te adres, hierna te noemen: de Opdrachtnemer, vertegenwoordigd door
naam en functie
en 
naam en functie.
hierna te noemen: Partijen.
[bookmark: _Toc487024482][bookmark: _Toc488144058][bookmark: _Toc488144253][bookmark: _Toc13043835]overwegende dat 
ProRail de levering, de installatie en de instandhouding van Dubbellaags Fiets Parkeer Systemen 3.0 (hierna ook: DFPS 3.0) op bewaakte en onbewaakte stallingen op verschillende stationslocaties in Nederland wil contracteren en ProRail daarom deze Overeenkomst heeft opgesteld;
ProRail een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform Deel II  van het ARN2016  onder TenderNed nummer 247316;
de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een aanbieding heeft gedaan; 
ProRail, gegeven het resultaat van de aanbesteding, met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst wenst te sluiten;
De Opdrachtnemer tijdens de proefopstelling, middels het uitvoeren van werkpakket Systeemacceptatie heeft aangetoond dat het betreffende Systeem aan de door ProRail gestelde eisen voldoet en zal blijven voldoen gedurende de Gebruiksduur van het DFPS 3.0;
Bij het niet tijdig verkrijgen van Acceptatie van het DFPS 3.0 eindigt deze Overeenkomst.
[bookmark: _Toc487024483]verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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[bookmark: _Toc488144254][bookmark: _Toc13043837]Rechtskarakter van de Overeenkomst	
[bookmark: _Toc488144060]Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als :
1. een overeenkomst van koop in de zin van Boek 7, Titel 1, Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek voor zover het de levering van het DFPS 3.0 of Systeemonderdelen daarvan betreft;
1. een overeenkomst van opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek voor zover het verrichten van diensten betreft;

[bookmark: _Toc487024485][bookmark: _Toc488144061][bookmark: _Toc488144255][bookmark: _Toc13043838]Opdracht en looptijd
1. [bookmark: _Toc488144062]Deze Overeenkomst omvat de levering van Dubbellaags Fietsparkeersystemen 3.0 (hierna: DFPS 3.0), inclusief daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en daaraan verwante dienstverlening zoals ondersteunende installatie-, instandhoudingsdiensten op verschillende stationslocaties in Nederland. Opdrachtnemer beschrijft in een onderhoudsplan op welke wijze en tegen welke kosten hij voorziet in het onderhoud.
Het DFPS 3.0 heeft tot doel het stallen van fietsen, inpandig en uitpandig, op stationslocaties, mogelijk te maken en te houden. 
1. Deelopdrachten inzake Afroepdiensten worden aan Opdrachtnemer verstrekt door Afroeper, waarbij Afroeper ProRail of een in opdracht van ProRail handelende derde is.
1. In deze Overeenkomst hebben Partijen afspraken vastgelegd in het kader van DFPS 3.0. 
1. De Overeenkomst is aangegaan en treedt in werking op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst door Partijen; 
1. [bookmark: _Ref490578049]De Overeenkomst eindigt van rechtswege na verloop van 4 (vier) jaar, waarbij geldt dat deze periode eenzijdig door ProRail 2 (twee) keer voor een periode van steeds 2 (twee) jaar verlengd kan worden.
1. De Overeenkomst eindigt tevens van rechtswege bij het bereiken van de maximale opdrachtwaarde of het maximale aantal stuks.
[bookmark: _Toc488144067]Deelopdrachten inzake Afroepdiensten worden aan Opdrachtnemer verstrekt door Afroeper, waarbij Afroeper ProRail of een in opdracht van ProRail handelende derde is.
[bookmark: _Toc488144068]
[bookmark: _Toc487024486][bookmark: _Toc488144069][bookmark: _Toc488144256][bookmark: _Toc13043839]Contractdocumenten
1. [bookmark: _Toc488144070]De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien. In geval van onvolledigheid of bij strijdigheid van de bepalingen van de in dit artikel genoemde documenten geldt deze rangorde:
1. Basisovereenkomst;
Eisenspecificatie;
Annexen:
1. Acceptatie- en Toetsplan;
1. Prijzen, Tarieven en Leveringscondities;
1. Organisatie;
1. Relevante documenten.
Algemene Voorwaarden Assets;
Deelopdrachten;
Overige aanbestedingsstukken, zoals verstrekt door ProRail;
De aanbieding van Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc487024487][bookmark: _Toc488144071][bookmark: _Toc488144257][bookmark: _Toc13043840]Betaling
1. [bookmark: _Toc488144074][bookmark: _Toc488144072]Indexering van de overeengekomen prijzen en tarieven vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities”. 
1. Afrekening vindt plaats op deellocatie-niveau. Per locatie dient Opdrachtnemer een offerte in, gebaseerd op de in aanbesteding vastgelegde stuksprijzen.
1. De betalingsverplichting van ProRail gaat pas in na Acceptatie van het DFPS 3.0, zoals benoemd Artikel 3, lid 1 sub c sub I.
1. Betaling geschiedt conform hetgeen in Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ vastgelegde.
1. Betaling geschiedt in de volgende termijnen:
1. In geval van Deelopdrachten:
70% bij Levering op de overeengekomen datum en daarna 20 % bij oplevering (montage) en 10% na 3 maanden, tenzij in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities” anders is bepaald.
1. In het geval van overige betalingen in het kader van de Overeenkomst:
1. Bedragen in de Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ aangemerkt als ‘initieel’:
100% na de schriftelijke Acceptatie van het DFPS 3.0 door ProRail;
1. N.v.t.

[bookmark: _Toc475011806][bookmark: _Toc475011979][bookmark: _Toc475012012][bookmark: _Toc475012042][bookmark: _Toc475012065][bookmark: _Toc475013314][bookmark: _Toc487024488][bookmark: _Toc488144075][bookmark: _Toc488144258][bookmark: _Toc13043841]Intellectuele eigendomsrechten
1. [bookmark: _Toc488144076]De in artikel 17 lid 5 en lid 6 van de Algemene Voorwaarden Assets genoemde overdracht van intellectuele rechten in het kader van specifiek ter uitvoering van de Overeenkomst, voor of door Opdrachtnemer ontwikkelde Hardware en Software, is mutatis mutandis van toepassing op de ontwerpen die in deze Overeenkomst toegepast worden.

[bookmark: _Toc487024489][bookmark: _Toc488144077][bookmark: _Toc488144259][bookmark: _Toc13043842]Boetebeding
1. [bookmark: _Toc488144078]Indien een in de Overeenkomst genoemde termijn wordt overschreden of vastgelegde prestatie-eisen, niet zijnde aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus zoals specifiek genoemd in Artikel 8, niet worden gehaald dan wel toerekenbare gevaarzetting voor personen veroorzaakt, verbeurt Opdrachtnemer deswege een boete ter grootte van een in lid 4 respectievelijk lid 5 van dit artikel bepaald bedrag, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar maakt dat de overschrijding hem niet is toe te rekenen.
1. [bookmark: _Toc488144079]De toepasselijkheid van boetes laat onverlet de plicht van Opdrachtnemer tot nakoming, tenzij door ProRail anders wordt bepaald. Het recht om zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbare, boetes op te leggen, geldt onverminderd de overige rechten van ProRail uit de Overeenkomst en zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade.
1. [bookmark: _Toc488144080]De toepasselijkheid van boetes laat onverlet het recht van ProRail op schadevergoeding. De opgelegde boetes worden alsdan gezien als een voorschot op de schadevergoeding. ProRail zal alleen een vordering tot schadevergoeding instellen indien de door haar geleden schade hoger is dan de opgelegde boetes.
1. [bookmark: _Toc488144081][bookmark: _Ref488147136]ProRail heeft het recht bij het niet, niet correct of niet tijdig nakomen door Opdrachtnemer van diens verplichtingen, nadat Opdrachtnemer eenmaal in verzuim is, een verzuimboete per verzuim op te leggen: 
1. [bookmark: _Ref488147142]In het geval het DFPS 3.0 niet voldoet aan de verwachte prestaties, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan het niet voldoen aan de Vraagspecificatie en de door Opdrachtnemer aangegeven prestaties, ongeacht of het niet voldoen te wijten is aan het DFPS 3.0, Systeemonderdelen, hulpmiddelen of het handelen van Opdrachtnemer, geldt voor iedere Storing buiten de verwachte prestaties en die:
1. N.v.t.
geen impact heeft op de dienstverlening van ProRail een verzuimboete van 0,5% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het DFPS 3.0 vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst geleverde Systemen,
Waarbij een maximum geldt van 20% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het DFPS 3.0 vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst op dat moment geleverde Systemen.
In het geval Opdrachtnemer niet, niet correct of niet tijdig de leveringsverplichtingen uit een Deelopdracht nakomt geldt een verzuimboete van 5% van de waarde van de betreffende Deelopdracht. Indien het verzuim van Opdrachtnemer langer voortduurt dan één (1) week na de datum van het verzuim, kan per week dat het verzuim voortduurt een vervolgboete worden opgelegd van 1% van de waarde van de betreffende Deelopdracht, met een maximum van 20% van de waarde van de betreffende Deelopdracht.
In alle overige gevallen geldt een verzuimboete van € 1.000,-. Indien het verzuim van Opdrachtnemer langer voortduurt dan één (1) week na de datum van het verzuim, kan per week dat het verzuim voortduurt een vervolgboete worden opgelegd van € 250,-, met een maximum van € 2.500,- per geval.
1. [bookmark: _Toc488144082]Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de verplichting uit de Overeenkomst ernstig verwijtbaar handelt en daarmee toerekenbare gevaarzetting voor personen veroorzaakt, is ProRail telkens gerechtigd een gevaarzettingsboete op te leggen van € 100.000,- per gebeurtenis.
1. [bookmark: _Toc488144083]Indien en voor zover er boetes opgelegd zijn onder Lid 4 sub a van dit artikel (prestaties van het DFPS 3.0) en Opdrachtnemer, als gevolg van door Opdrachtnemer gerealiseerde prestatie verbeterende maatregelen, aantoonbaar gemaakt heeft dat het DFPS 3.0 weer voldoet aan de vereiste prestaties, waaronder ook nadrukkelijk wordt verstaan het voldoen aan de RAMS-eisen, heeft Opdrachtnemer recht op restitutie van maximaal 75%, onder andere te bepalen naar rato van de tijdsduur tot het weer voldoen, van de door ProRail opgelegde boetes per verzuim waar de verbeterende maatregelen betrekking op hebben.

[bookmark: _Toc487024490][bookmark: _Toc488144084][bookmark: _Toc488144260][bookmark: _Toc13043843]Aansprakelijkheid
1. [bookmark: _Toc488144085]De omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Assets is beperkt tot € 5.000.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

[bookmark: _Toc487024491][bookmark: _Toc488144086][bookmark: _Toc488144261][bookmark: _Toc13043844]BPKV-sanctie
1. [bookmark: _Toc488144087]In aanvulling op artikel 6 geeft deze bepaling een specifieke boeteregeling met betrekking tot de in het kader van de gunningscriteria aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus. Dit artikel geldt voor de in lid 7 van dit Artikel genoemde onderdelen, voor het overige blijft Artikel 6 onverkort van toepassing.
1. Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, jaarlijks achteraf aan te tonen dat gedurende dat jaar aan ten minste de, in het kader van het bij de aanbesteding toegepaste gunningcriteria, aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus is voldaan. Bij gebreke hiervan zal ProRail een Beste Prijs KwaliteitVerhouding (BPKV)-sanctie opleggen.
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven en het aangeboden kwaliteits- en prestatieniveau aantoont middels certificaten, dient iedere combinant de op dat moment geldige kwaliteits- en prestatiecertificaten te overleggen die passen bij de betreffende aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus.
Indien de Opdrachtnemer bij inschrijving een beroep heeft gedaan op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een andere, natuurlijke persoon of rechtspersoon (beroep op derden) en het aangeboden kwaliteits- en prestatieniveau aantoont middels certificaten, dient ook die andere, natuurlijke persoon of rechtspersoon de op dat moment geldige kwaliteits- en prestatiecertificaten te overleggen die passen bij de betreffende aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus. 
In de in de leden 2 en 3 bedoelde situaties geldt dat het laagste kwaliteits- en prestatiecertificaat bepalend is als bewijs van het betreffende gerealiseerde kwaliteits- en prestatieniveau.
[bookmark: _Hlk10726985]Opdrachtnemer toont de gerealiseerde kwaliteits- en prestatieniveaus aan middels:
a. door een Certificerende Instelling afgegeven geldige kwaliteits- en prestatiecertificaten die passen bij de betreffende aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus, 
of 
b. een verklaring gebaseerd op het projectdossier waaruit blijkt dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hierbij is het in eerste instantie aan Opdrachtnemer om, conform de BPKV-beoordelingsmethodiek van de aanbesteding, te onderbouwen dat de opdracht is uitgevoerd conform de aangeboden kwaliteitswaarde, welke in de inschrijving is aangeboden. Wanneer ProRail twijfel heeft over de door Opdrachtnemer gepresenteerde kwaliteitswaarde, behoudt ProRail zich het recht voor om de verklaring te verifiëren. 
De in lid 5 genoemde certificaten respectievelijk verklaringen, met bijbehorend projectdossier, dienen bijgevoegd te zijn bij het laatste verzoek tot Prestatieverklaring van het betreffende kalenderjaar, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Opdrachtnemer in verzuim is.
Indien blijkt dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst in een betreffend kalenderjaar op (onderdelen van) kwaliteits- of prestatiecriteria, zijnde:
CO2-ambitieniveau …., Duurzaamheid MKI-waarde ….
minder heeft gerealiseerd dan hetgeen waarmee hij heeft aangeboden, in het kader van de aanbesteding van deze Overeenkomst, is hij van rechtswege in verzuim en wordt door ProRail een BPKV-sanctie opgelegd. 
De BPKV-sanctie bedraagt per kalenderjaar anderhalf (1,5) maal het procentuele verschil tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de bij de uitvoering van de Overeenkomst in het betreffende kalenderjaar gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek, vermenigvuldigd met:
a. bij gebruik percentage inschrijfsom: het totaalbedrag van de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief Deelopdrachten) in het betreffende kalenderjaar;
of 
b. bij gebruik fictief kortingsbedrag: het maximaal te behalen fictieve kortingsbedrag voor het betreffende sub-gunningscriterium gedeeld door de looptijd van de Overeenkomst in jaren, conform het bepaalde in Artikel 2 en afgerond op één decimaal, exclusief de periode benodigd om te komen tot Acceptatie van het DFPS 3.0, zijnde L jaren.
Indien Opdrachtnemer in een jaar deels voldoet of slechts een gedeelte van het jaar voldoet, zal de sanctie naar rato worden opgelegd voor de maanden dat de Opdrachtnemer niet of gedeeltelijk voldeed.
[bookmark: _GoBack]Indien ten aanzien van de CO2-Prestatieladder op basis van een ambitieniveau is aangeboden, is de BPKV-sanctie-bepaling van toepassing vanaf twaalf (12) maanden na inwerkingtreding van de Overeenkomst. Met ingang van de dertiende maand moet het aangeboden ambitieniveau derhalve daadwerkelijk zijn behaald door Opdrachtnemer.
[bookmark: _Toc487024492][bookmark: _Toc488144088][bookmark: _Toc488144262]
[bookmark: _Toc13043845]Ondertekening
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  

Namens ProRail 


Naam	:				Naam	: 
Datum	:				Datum	:
Plaats	:				Plaats	:

Namens Opdrachtnemer 


Naam	:				Naam	:
Datum	:				Datum	:
Plaats	:				Plaats	:
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