Bijlage 5 ACCEPTATIEPROCEDURE

- De wijze van uitvoering van de Acceptatietest zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak nieuwe onderwijsruimtes & dienstverlening. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Acceptatietest uitgevoerd door Opdrachtgever.

- Direct nadat een Acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt door Partijen een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend waarin de eventuele Gebreken worden vastgelegd en of de betreffende Deliverable door Opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel afgekeurd. Indien de Deliverable wordt goedgekeurd geldt de datum van ondertekening van het proces-verbaal als datum van Acceptatie.

- Leverancier zal binnen 10 Werkdagen na de datum van het proces-verbaal de daarin vastgelegde Gebreken voor eigen rekening verhelpen. Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken, die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de resultaten van de Diensten redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Alle kleine Gebreken zullen uiterlijk 3 maanden na definitieve Acceptatie door Leverancier worden verholpen.

- Indien Opdrachtgever een Deliverable niet bij de eerste uitvoering van de Acceptatietest heeft goedgekeurd, zal Leverancier de Gebreken die daarvan de oorzaak zijn zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 Werkdagen na de datum van het proces-verbaal verhelpen en de herstelde Deliverable opnieuw op de testomgeving installeren, waarna de Acceptatietest uiterlijk binnen tien werkdagen wordt herhaald. In een tweede proces-verbaal wordt vastgelegd of de geconstateerde Gebreken zijn verholpen en of de betreffende Deliverable alsnog is goedgekeurd.

- Indien een Deliverable na de tweede Acceptatietest opnieuw door Opdrachtgever wordt afgekeurd, is Leverancier in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval, gerechtigd de Overeenkomst - eventueel voorwaardelijk of gedeeltelijk - door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Opdrachtgever is in geval van een dergelijke ontbinding niet tot enige schadevergoeding gehouden. Opdrachtgever kan in die situatie Leverancier toestaan de Gebreken alsnog voor diens rekening te laten herstellen, onder nadere schriftelijk tussen Partijen overeen te komen voorwaarden, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever onder de Overeenkomst.

- Indien Leverancier niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot herstel van Gebreken is Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd deze Gebreken, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op kosten van Leverancier te (doen) verhelpen. Leverancier is verplicht hieraan kosteloos alle naar het oordeel van Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en op eerste verzoek van Opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken, waaronder mede begrepen inzage in de Broncode.

- Opdrachtgever is gerechtigd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Leverancier een Deliverable door een derde te laten onderzoeken, alvorens de Deliverable goed te keuren. Leverancier is verplicht hieraan kosteloos alle naar het oordeel van Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en op eerste verzoek van Opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie aan Opdrachtgever te verstrekken.