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	Programma van eisen Milieukundige diensten Structin Noord

	#
	Algemeen

	1
	Opdrachtnemer (en een ieder waarvan hij zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst) handelt bij uitvoering van deze Overeenkomst conform de vigerende Wetten (waaronder maar niet  uitsluitend de nieuwe omgevingswet), verordeningen, maatregelen, voorschriften, normen en certificeringen die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de door Opdrachtgever te verrichten diensten.

	2
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen werkzaamheden (o.a. afstemming met grondeigenaren bij veldwerk, ondertekening BUS-melding door grondeigenaren).

	
	Scope

	3
	Zie Selectieleidraad  paragrafen 2.2 tot en met 2.4

	
	Starten / Aanvragen Onderzoek

	4
	Opdrachtnemer neemt een actieve rol bij het verkrijgen van data voor het onderzoek.
Waarbij gebruik MOET worden gemaakt van de applicaties CAPO en Xaris.

Hoofdleidingen
Opdrachtnemer heeft toegang tot Xaris en haalt actief de Schetsontwerpen (SO) op, welke als basis dienen voor het bodemonderzoek. Opdrachtnemer stelt zelfstandig het te onderzoeken gebied vast vanuit de schetsontwerpen.? Nadat in Xaris het Voorlopig Ontwerp (VO) van de kabel- en leidingwerken beschikbaar is () controleert opdrachtnemer of het onderzoek dat is uitgevoerd op basis van het Schetsontwerp voldoet voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het geval dat er sprake is van een dusdanige wijziging in het tracé dat het eerste onderzoek niet voldoet initieert Opdrachtnemer een aanvullend onderzoek.

Aansluitingen Netbeheerders moeten 11 weken voor wensdatum een SO opleveren in CAPO (bij geschoven opdrachten doet aannemer dit voor de netbeheerder). Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie op een tijdige aanlevering van de SO's, zodat zij altijd tijdig het bodemrapport oplevert. Het bodemonderzoek wordt alleen uitgevoerd voor de partij(en) die hebben aangegeven meet te gaan in de combi. Opdrachtnemer voert zelfstandig een bodemonderzoek uit op basis van de aangeleverde SO’s en bodemonderzoeken die door de aanvrager van de aansluiting(en) bij de aanvraag zijn aangeleverd. 

	
	Wijze van opleveren /resultaten

	5
	De output moet in de volgende bestandformaten kunnen worden opgeleverd: PDF, XML en DWG Bodemonderzoeken worden gepubliceerd in Xaris voor hoofdleidingen en in CAPO voor aansluitleidingen. 

	
	Doorlooptijd van een onderzoek

	6
	De maximale doorlooptijd van een opdracht is 30 werkdagen, Opdrachtnemer dient via een rapportage aan te tonen dat zij hieraan voldoet.

	
	Eisen aan het bodemrapport

	7
	In een voorblad dient opgenomen te worden:
· Het materiaaladvies voor waterleidingen in verband met permeatie;
· Voorlopige veiligheidsklasse conform CROW 400;
· Te volgen milieuprocedure.

	8
	Het bodemrapport moet voldoen aan de normen zoals gesteld in de offerteleidraad.

	9
	Het bodemrapport wordt zowel in PDF als in XML (conform standaard SIKB0101) aangeleverd. 

	
	BUS Meldingen

	10
	BUS Meldingen bij het bevoegd gezag zijn 100% First Time Right

	
	Bereikbaarheid / Rapportage

	11
	Opdrachtnemer is op werkdagen bereikbaar tijdens kantoortijden (minimaal 8 uur per dag) voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen van Opdrachtgever.

	12
	Opdrachtnemer biedt inzicht in openstaande en afgehandelde cases. Dit overzicht is real-time beschikbaar.

	13
	Opdrachtnemer rapporteert maandelijks op het behalen van afgesproken KPI's (zie bijlage 2)
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