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Marktverkenning Vervanging Brug Krommenie

Introductie
Graag nodigt de Provincie Noord-Holland uw organisatie uit voor deelname aan de voorliggende marktverkenning. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van de aanbesteding Brug Krommenie.

De Provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige Provincie. Een Provincie met ruim 2,7 miljoen inwoners, verdeeld over 48 gemeenten. Voor meer informatie over de Provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken https://www.noord-holland.nl/Over_de_Provincie

De Provincie selecteert graag leveranciers op basis van het begrip ‘Partners in Business’. Door in samenwerking de maximale dienstverlening en resultaten bereiken, op basis van een open vertrouwensrelatie en kansen voor innovatie. Dit vraagt aan de toekomstige contractpartij een pro-actieve en servicegerichte instelling en dat zij zich medeverantwoordelijk voelt voor het bereiken van de overeengekomen doelstellingen.

Deze marktverkenning dient ter voorbereiding van de offerte uitvraag die volgt in de loop van 2023. Deze marktverkenning heeft als doel om vast te stellen of opdrachtgeving tot het vervangen en opnieuw opbouwen van de Brug Krommenie met deels bestaande elementen mogelijk is, of dat nader in te vullen aanpassingen nodig zijn. Daarom kan op basis van de resultaten van deze marktverkenning nog besloten worden om gericht een marktconsultatie te houden. Met deze marktverkenning wordt in ieder geval beoogd om tot inzicht te komen, welke voldoende realistisch is om goed aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden van de markt.  

De Provincie wint graag uw opinie en advies in of er ten aanzien van de onderstaande onderwerpen voor onze beoogde opdracht Brug Krommenie relevante invulling bestaat:
· Bent u geïnteresseerd in het realiseren van de (brede) Brug Krommenie op basis van bestaande geprefabriceerde, ongebruikte elementen. 
· Bent u in staat in de beperkte ruimte waarbij de doorstroming van 2x1 rijstrook gewaarborgd dient te worden het project te realiseren.

Over de opdracht
De Bruggen Krommenie ligt over de Nauernasche Vaart in de gemeente Zaanstad en verbindt Wormerveer met Krommenie. 

De brug is onderdeel van de drukke provinciale weg N203 en vormt een belangrijke schakel in het wegennetwerk van de Provincie Noord-Holland (zie onderstaande figuur). De Brug Krommenie bestaat uit 2 delen: brug A richting Krommenie-Assendelft dateert uit 1932 en brug B verbindt Wormerveer-Zaanstad welke dateert uit 1966.

Beide bruggen zijn zowel in technisch- als verkeerskundig opzicht dringend aan vernieuwing toe en vormen voor het wegverkeer een belangrijke schakel in het provinciaal wegennetwerk. 

De Nauernasche Vaart is voor beroepsvaart en recreatief vaarverkeer de verbinding tussen het Noordzeekanaal en het noorden van Noord-Holland. Daarbij is een aantal bedrijven voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van dit kanaal. 

De Provincie is voornemens het project vervangen bruggen Krommenie via een bouwteam 2.0 op de markt te zetten. De 2e fase zal dan via een UAV-gc contract verlopen.

Het in de marktverkenning opgegeven bedrag voor de aanduiding van; “Hoeveelheid of omvang” betreft een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden verbonden.
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Automatisch gegenereerde beschrijving]Huidige stand van zaken 
De bruggen dienen als wegverbinding en als vaarwegverbinding maakt de Nauernasche vaart onderdeel uit van de staande mastroute. Van brug A is de theoretische technische levensduur van de brug ruim overschreden. Recentelijk heeft het beweegbare deel gefaald. De brug kan momenteel niet meer geopend worden en is het vaarverkeer gestremd. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is of de brug tijdelijk kan worden hersteld tot dat hij via dit project buiten functie gesteld kan worden.

Voor brug B is de val aan einde levensduur en is uit onderzoek van 2020 gebleken dat de fundering niet aan de huidige normeringen voldoet.  

De vervanging van de bruggen Krommenie is geen luxe, want beide zijn sinds april 2014 beperkt in het gebruik met een belasting tot maximaal 50 ton om de veiligheid te kunnen garanderen. Dit betekent dat de route al enige jaren geblokkeerd is voor zwaar transport. De komende periode wordt  gebruikt om de bouwteamovereenkomst en het SO op te stellen. 


Daarnaast moet het reeds gefabriceerde brugdek op de huidige locatie brug B met 2x2 rijstroken en een fietspad zo geplaatst worden dat de doorvaartopening precies in één lijn ligt met die van de naastgelegen spoorbrug. In de huidige situatie liggen de doorvaartopeningen niet in lijn waardoor het voor grote schepen niet mogelijk is om de bruggen te passeren. De Nauernasche vaart is gedimensioneerd op CEMT klasse II, maar het bevoegd gezag heeft ontheffing gegeven aan het naast de bruggen gesitueerde bedrijf, Forbo. 

De N203 die over de beide bruggen loopt is een belangrijke ontsluitingsweg voor Krommenie en Assendelft. De op- en afritten van de nabij de bruggen gelegen N246, zijn een belangrijke schakel in het wegennetwerk. Mogelijk wordt op termijn naast de nieuwe brug B, die primair de functionaliteit van brug A en B zal vervullen een nieuwe brug gebouwd, grofweg op de locatie van de huidige brug A. Op deze manier ontstaat er bij onderhoudswerkzaamheden  of een langdurige calamiteit geen volledige stremming. Na realisatie van deze tweede brug (nieuwe A) kan bovendien een extra linksaf beweging op nieuwe brug B worden gerealiseerd. Beide bruggen zullen worden aangesloten op de centrale bediening in Heerhugowaard.

Historie project Vervangen Bruggen Krommenie
In de oorspronkelijke opdracht moest de oudste, oostelijke brug A  een ophaalbrug in zijn geheel worden vervangen en van de naastgelegen basculebrug B moest het dek worden vervangen en de fundering worden verbeterd. Het was  de bedoeling om deze werkzaamheden uit te voeren vóór de renovatie van de Velsertunnel, die gepland stond voor begin 2016. De N203 was namelijk destijds aangewezen als een omleidingsroute tijdens de renovatie. In 2015 is opdracht gegeven om beide bruggen aan te pakken. Na het doorlopen van de Europese aanbesteding, is de opdracht gegund aan de combinatie Van Hattum & Blankevoort – Hollandia Infra. De keuze voor het ontwerp en de wijze van uitvoeren werd bij de Opdrachtnemer gelegd. Het winnende plan van de combinatie was om beide bruggen samen te voegen, deels gebruikmakend van de bestaande fundering van de westelijke brug (B). Door deze aanpak zou het project snel en tegen redelijke kosten uitgevoerd kunnen worden. Toen de aannemer bij  Zaanstad de aanvraag voor de omgevingsvergunning deed, werd echter op twee bezwaren gestuit.

Het bedrijf Forbo is gevestigd vlak bij de Brug Krommenie. De vervanging van de bruggen (A & B) door één dubbel zo brede brug (en dubbel zo lang vanaf de vaarweg) betekende dat niet het grotere schip dat Forbo aandoet de bocht naar- en van de spoorbrug zouden kunnen maken. Bij twee separate bruggen blijft wel voldoende ruimte gehandhaafd. Voor het plan waarbij beide bruggen zouden worden samengevoegd, werd geen omgevingsvergunning afgegeven.

Gevolgen oorspronkelijke opdracht.
Door dit bezwaar is de oorspronkelijke opdracht met Van Hattum-Blankevoort-Hollandia geschorst. In de periode 2016 tot en met 2022 zijn diverse pogingen gedaan om de opdracht weer op te starten. De tijdsperiode om dit te bewerkstelligen werd zo lang om alle voorwaarden juist te krijgen dat het opstarten een wezenlijke wijziging zo zijn conform het aanbestedingsrecht. Hierdoor is de opdracht met van Hattum-Blankevoort-Hollandia per 10 oktober formeel opgezegd. 

Nieuwe start
Nu is alsnog het project opgestart voor de vernieuwing van de Bruggen Krommenie. De nieuwe brug wordt zodanig geplaatst dat deze in 1 lijn komt te liggen met de naastgelegen spoorbrug. Hierdoor kunnen schepen de bruggen beter passeren en blijft Forbo bereikbaar. Beide bestaande bruggen kunnen daardoor nu wel worden vervangen door één brede brug. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het eerder gefabriceerde brugonderdelen 

In de toekomst kan er nog een extra brug gewenst zijn op grofweg de locatie van de huidige brug A. Het besluit daarover dient echter nog vastgesteld te worden door de Provincie. Bij de aanleg van de nieuwe brede brug (B) dient hier echter wel rekening mee te worden gehouden. Deze nieuwe brug wordt als optie uitgevraagd in de aanbesteding.

Planning
De Provincie Noord-Holland werkt op dit moment de (pre) contractuele fase uit voor de vervangen van Bruggen Krommenie. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken opgezet, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek. De verdere planning van het project hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo wordt het vervangen van Bruggen Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid. 

Binnen de planning van de Brug Krommenie wordt een aantal stappen doorlopen: 
1. Uitwerken contractvoorbereiding  vervangen Bruggen Krommenie door een nieuwe brug, zoveelmigelijk gebruikmakend met de reeds geproduceerde onderdelen, rekening houdend met toekomstige nieuwe brug op de ongeveer de  locatie van de bestaande brug A.
2. Het houden van onderzoeken, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek.
3. Het uitwerken van het ontwerp van de brug, van de werkfasering en de omleidingsmogelijkheden. 
4. De start van verschillende ruimtelijke procedures zoals vergunningsaanvragen. Hierbij bestaan inspraakmogelijkheden. 
5. Het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden voor de start vervanging Brug Krommenie. 




Inhoud
In dit document marktverkenning treft u de globale planning, opdracht uitgangspunten en wensen, de vragenlijst en de voorwaarden voor deelname aan de marktverkenning.

Bijlage 1 	Beschrijving van de huidige situatie van de Brug Krommenie;
Bijlage 2	Invulformulier vragenlijst (marktverkenning)

Via de onderstaande website kunt u meer informatie vinden over het provinciale inkoopbeleid. https://www.noord-holland.nl/Over_de_Provincie/Inkoop_en_aanbesteden

Marktverkenningsfase
De marktverkenning start met een schriftelijke ronde in de vorm van een vragenlijst. Wij verzoeken u om het Invulformulier vragenlijst (Bijlage 2) in te dienen uiterlijk op 20 februari 2023 voor 12.00 uur via het platform TenderNed. De door u ingevulde vragenlijst kunt u als een bijlage bij een bericht uploaden (gebruik a.u.b. formats MS office en/of gescand in .PDF).

Deze marktverkenningsfase biedt tevens de mogelijkheid voor deelnemers om hun expertise op eenvoudige wijze kenbaar te maken aan de Provincie.

Optioneel: na de schriftelijke vragenronde kan de Provincie besluiten om aanvullend een individuele ronde te organiseren met één of meer deelnemers aan de schriftelijke ronde. Doel van deze individuele ronde is om een geadviseerde keuze op één of meer onderwerpen nader toe te lichten. Onder voorbehoud van de keuze die de Provincie maakt hebben wij op vrijdag 3 maart 2023 gereserveerd voor deze gesprekken. De gesprekken vinden plaats via MS-Teams en duren ongeveer 30 minuten. 

Door publicatie van het marktverkenningsdocument op het platform TenderNed wenst de Provincie gelijktijdig partijen, die geïnteresseerd en in staat zijn de opdracht uit te voeren, uit te nodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Mede op basis van dit onderzoek besluit de Provincie welk type aanbestedingsprocedure gekozen wordt voor de aanbesteding.

Communicatie gedurende de marktverkenning
Gedurende de marktverkenningsronde vindt de communicatie tussen de Provincie en geïnteresseerde ondernemers plaats via de berichtenbox op het dashboard van de marktverkenning in TenderNed, project kenmerk 398018. Zowel de Provincie als een deelnemer aan de verkenning kan een bericht sturen. Zodra de Provincie een bericht heeft verstuurd aan de deelnemers ontvangt elke deelnemer een email notificatie via TenderNed. 

1. KENMERKEN VAN DE OPDRACHT
De Provincie is voornemens om met één opdrachtnemer een overeenkomst af te sluiten voor de realisatie van één brede brug ter vervanging van de bestaande Brug Krommenie (brug A & B). 

	Kenmerk
	Omschrijving
	Document, naslag

	Opdrachtgever
	Provincie Noord-Holland
	www.noord-holland.nl

	Opdracht 
	Vervangen Brug Krommenie (A&B) door één brede brug op basis , gebruikmakend van zoveel mogelijk reeds geproduceerde onderdelen
	Bijlage 1 



	Contractduur en
startdatum
	Afhankelijk van de te verkrijgen inzichten op basis van onderhavige marktverkenning
	

	[bookmark: _Hlk90973141]Opdracht marktverkenning
	· Verkrijgen van inzicht of het realiseren van de (brede) Brug Krommenie met de geproduceerde onderdelen interessant genoeg is om op in te schrijven en onder concurrentie te kunne gunnen;
· Verkrijgen van inzicht of er oplossingen bestaan die in de markt toegepast worden maar die nog onbekend zijn voor de Provincie.
	

	Toepasselijke voorwaarden
	UAV-gc 2005 voor fase 2
	

	Type aanbestedingsprocedure
	Afhankelijk van de te verkrijgen inzichten op basis van onderhavige marktverkenning.
	




zie par. 2

	Meerdere percelen
	Bouwteam 2.0 
Eerst bouwteam en 2e fase 
	

	Gunningscriterium
	Beste prijs - kwaliteitverhouding (BPKV) 
	

	Publicatiedatum
	Streefdatum zie planning in par. 2
	

	Platform
	TenderNed (www.tenderned.nl)
	



De informatie in deze tabel beschrijft de voorlopige uitgangspunten en de voorziene planning. De Provincie houdt zich het recht voor om in de aanbestedingsdocumenten en in de planning andere keuzes te maken, zie paragraaf 5 voorwaarden.

2. PLANNING MARKTVERKENNING

	Stap
	Datum

	Publicatie marktverkenningdocument op TenderNed
	7 feb 2023

	Vragen over deelname aan de marktverkenning (het proces)
	13 feb 2023

	Publicatie Nota van Inlichtingen op TenderNed
	27 feb 2023

	Sluitingsdatum ontvangst vragenlijst (Bijlage 2 ingevuld)
	20 feb 2023

	Optioneel: mondelinge ronde (via ms teams)
	3 maart 2023

	Voorziene startdatum aanbestedingsprocedure                                  
	5 jun 2023

	Ingangsdatum overeenkomst
	Medio nov 2023


3. VRAGEN OVER DE UITVOERING VAN OF VOORWAARDEN VAN DE MARKTVERKENNING (HET PROCES)
Indien u een vraag heeft over de uitvoering van of de voorwaarden van deelname aan deze 
marktverkenning dan ontvangen wij uw vraag graag via de berichtenmodule van 
TenderNed. Vragen die bij de aanbestedende dienst zijn ontvangen uiterlijk op 20 februari 2023 
beantwoorden wij op (geanonimiseerd) op 27 maart 2023
4. Vragenlijst consultatie over de opdracht
In Bijlage 1 is de huidige situatie beschreven als referentiekader voor de marktverkenning. Voor deze marktverkenning hebben wij onze vragen verdeeld in de onderstaande zeven hoofdonderwerpen. 
A. Opdrachtuitvoering algemeen
B. Samenwerking
C. Organisatie
D. Innovatie
E. Duurzaamheid
F. Social return
G. Overig

Van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht ontvangen wij graag advies toegespitst op de hier aangegeven onderwerpen. Wij verzoeken u om uw beantwoording to-the-point te houden in maximaal een half A4 per vraag, exclusief eventuele bijlage of afbeelding. 

Uw ingevulde vragenlijst (Bijlage 2) ontvangen wij graag uiterlijk op 20 februari om 12.00 uur via de berichtenmodule van TenderNed.

5. Voorwaarden van toepassing op deelname aan de marktverkenning 
· Er kunnen door deelnemende marktpartijen geen rechten worden ontleend aan deze marktverkenning;
· Deelnemers aan de marktverkenning hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname; 
· De marktverkenning is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen tussen de Provincie en deelnemers;
· Deelname aan de marktverkenning beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de toekomstige aanbestedingsprocedure;
· De informatie die tijdens de marktverkenning wordt uitgewisseld is in beginsel openbaar, in die zin dat de Provincie gerechtigd is om deze informatie te betrekken bij het opstellen van een beknopte, geanonimiseerde samenvatting. Deze samenvatting kan worden gebruikt in de interne ambtelijke en bestuurlijke discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure;
· Door deelname gaan marktpartijen ermee akkoord dat de voornoemde samenvatting door de Provincie in een zo beknopt mogelijk vorm beschikbaar gesteld kan worden aan alle deelnemers van de aanbesteding (in de vorm van een bijlage bij de offerteaanvraag). Zie ook laatste bullit van deze paragraaf;
· De Provincie heeft het recht, maar niet de plicht, om middels deze marktverkenning verkregen informatie te gebruiken voor de totstandkoming van de aanbesteding;
· Alle informatie die door de Provincie aan marktpartijen wordt verstrekt (zowel mondeling als schriftelijk) in het kader van deze consultatie is strikt vertrouwelijk en dient enkel gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze door de Provincie wordt verstrekt;
· Alle informatie die door een deelnemer wordt verstrekt (zowel schriftelijk als eventueel mondeling) in het kader van deze consultatie wordt door de Provincie uitsluitend gebruikt voor het doel van de marktverkenning;
· De Aanbestedingswet 2012 biedt een deelnemer de mogelijkheid om verstrekte informatie als ‘commercieel vertrouwelijk’ aan te merken (zowel in de schriftelijke als in de optionele individuele ronde). De Provincie zal de als ‘commercieel vertrouwelijk’ aangemerkte informatie als zodanig behandelen. Commercieel vertrouwelijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Informatie met betrekking tot prijzen worden automatisch als commercieel vertrouwelijk behandeld.

Door deelname aan de marktverkenning stemt u in met de voorwaarden zoals vermeld staan in dit document.

---- einde ---
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