Inhoudsopgave

1.1	Detailproces Principebesluit	3

1.1.1	Uitvoeren startgesprek	5

1.1.2	Aanvragen historisch onderzoek	5

1.1.3	Aanvullend historisch onderzoek	5

1.1.4	Opstellen adviesrapport/ kostenraming	5

1.1.5	Controleren adviesrapport	6

1.1.6	Accorderen adviesrapport	6

1.1.7	Verstrekken advies	6

1.2	Detailproces Projectbesluit	8

1.2.1	Ontvangen adviesaanvraag projectbesluit	10

1.2.2	Bodemonderzoek vereist?	10

1.2.3	Aanvragen bodemonderzoek	11

1.2.4	Beoordelen onderzoeksrapport	11

1.2.5	Onderzoeksrapport correct?	11

1.2.6	Opstellen adviesrapport/ kostenraming	11

1.2.7	Controleren adviesrapport	11

1.2.8	Accorderen adviesrapport	12

1.2.9	Verstrekken adviesrapport	12

1.3	Detailproces Investeringsbesluit	13

1.3.1	Ontvangen adviesaanvraag investeringsbesluit	15

1.3.2	Bodemonderzoek vereist?	16

1.3.3	Uitvoeren bodemonderzoek	16

1.3.4	Ontvangen onderzoeksrapport	16

1.3.5	Beoordelen onderzoeksrapport	16

1.3.6	Onderzoeksrapport goed?	16

1.3.7	Afstemmen onderzoeksrapport	16

1.3.8	Vaststellen advies investeringsbesluit	16

1.3.9	Controleren adviesrapport	16

1.3.10	Accorderen adviesrapport	17

1.3.11	Verstrekken advies investeringsbesluit	17

1.3.12	Opstellen investeringsbesluit	17

1.3.13	Beoordelen investeringsbesluit	18

1.3.14	Investeringsbesluit correct?	18

1.3.15	Accordering investeringsbesluit	18

1.4	Detailproces Uitwerking & Uitvoering	19

1.4.1	Ontvangen investeringsbesluit	21

1.4.2	Voeren overleg GREX-project	21

1.4.3	Verkrijgen bodemonderzoek	21

1.4.4	Toetsen bodemgeschiktheid en erfpachtovereenkomst	22

1.4.5	Erfpachtovereenkomst conform kavelpaspoort?	22

1.4.6	Verzoeken aanpassen erfpachtovereenkomst	22

1.4.7	Verstrekken bodemadvies GREX-project	22

1.4.8	Toetsen definitief ontwerp	23

1.4.9	Aanvullend onderzoek of partijkeuring vereist?	23

1.4.10	Verkrijgen aanvullend onderzoek of partijkeuring	23

1.4.11	Afstemmen GREX-project	23

1.4.12	Bodemsanering vereist?	23

1.4.13	Starten procedure hergebruik grond	23

1.4.14	Verstrekken advies t.a.v. saneringsplan	24

1.4.15	Informeren planeconoom	24

1.4.16	Controleren uitvoering	24

1.4.17	Verkrijgen saneringsrapport	24

1.4.18	Vaststellen nazorgvereisten	24

1.5	Legenda	25

## Detailproces Principebesluit

### Uitvoeren startgesprek

Naar aanleiding van de GREX-Projectlijst en ontvangen aanvraag van Ruimte en Duurzaamheid wordt er een startgesprek uitgevoerd ten behoeve van de principebesluitfase. Hierin wordt door de Senior Bodemadviseur, de Bodemadviseur en Ruimte en Duurzaamheid het desbetreffende ruimtelijke project besproken.

De Bodemadviseur registreert de aanvraag in het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) conform werkinstructie Advies. Hierbij legt de Bodemadviseur de gegevens vast met betrekking tot datum van de aanvraag, naam opdrachtgever en omschrijving vraagstelling.

### Aanvragen historisch onderzoek

De Bodemadviseur vraagt een historisch onderzoek aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied conform de werkinstructie Advies.

### Aanvullend historisch onderzoek

Na het ontvangen van het door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgevoerde historisch onderzoek, vult de Bodemadviseur deze aan met aanvullende informatie.

De Bodemadviseur verzamelt historische gegevens met betrekking tot de bodem. Hierbij raadpleegt de Bodemadviseur het bodeminformatiesysteem Nazca-I conform de werkinstructie Advies.

### Opstellen adviesrapport/ kostenraming

Op basis van de verkregen historische informatie en het historische onderzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dient de Bodemadviseur een eerste kostenraming op te stellen.

De Bodemadviseur beoordeeld op basis van historische gegevens de kwaliteit van de bodem. Er wordt een schatting gemaakt met betrekking tot eventuele saneringen -en afvoer kosten. Op basis hiervan wordt er een eerste kostenraming gemaakt.

Aan de hand van de kostenraming en het historisch onderzoek stelt de Bodemadviseur het concept adviesrapport op conform de vereisten uit de werkinstructie Advies.

De Bodemadviseur stuurt het adviesrapport vervolgens ter beoordeling naar de Senior Bodemadviseur per e-mail conform de werkinstructie Advies.

### Controleren adviesrapport

De Senior Bodemadviseur ontvangt per e-mail het concept adviesrapport en de kostenraming.

Aan de hand van het adviesrapport en kostenraming beoordeelt de Senior Bodemadviseur deze op juistheid en volledigheid.

Indien er wijzigingen in het adviesrapport worden doorgevoerd, houdt de Senior Bodemadviseur deze zichtbaar in MS Word.  De Senior Bodemadviseur stuurt het concept adviesrapport per e-mail terug naar de Bodemadviseur met de eventuele opmerkingen.

Na de inhoudelijke controle door de Senior Bodemadviseur dient het adviesrapport op alle financiële aspecten te worden getoetst.

De Bodemadviseur stuurt het aangepaste adviesrapport per e-mail naar de Strategisch Financieel Adviseur. De Strategisch Financieel Adviseur toetst het adviesrapport op alle relevante financiële aspecten.

De Bodemadviseur houdt rekening met de door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur aangebrachte wijzigingen en stelt een definitief adviesrapport op conform de werkinstructie Advies . Vervolgens muteert de Bodemadviseur het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) met de datum waarop het rapport zowel inhoudelijk als financieel is gecontroleerd en de namen van de controleurs.

### Accorderen adviesrapport

Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Op basis hiervan dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

De Bodemadviseur verstuurt per e-mail het adviesrapport aan het Secretariaat.

Het Secretariaat legt het adviesrapport ter accordering aan het Afdelingshoofd Bodem. Het Afdelingshoofd Bodem steunt hierbij op de inhoudelijke en financiële controle die in processtap Controleren adviesrapport door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur is uitgevoerd. Het Afdelingshoofd Bodem controleert steekproefsgewijs en ondertekend het adviesrapport.

Na ondertekening retourneert het Afdelingshoofd Bodem het adviesrapport aan het Secretariaat.

Het Secretariaat verstrekt het voor akkoord ondertekend adviesrapport aan de Bodemadviseur.

### Verstrekken advies

De Bodemadviseur verstuurt het formele adviesrapport per e-mail aan de Interne opdrachtgever conform de werkinstructie Advies.

De Bodemadviseur muteert het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) en archiveert het adviesrapport in DOCwerker. Hierbij legt de Bodemadviseur de gegevens vast met betrekking tot datum adviesverstrekking, naam contactpersoon en korte omschrijving van het advies en vervolgstappen.

## Detailproces Projectbesluit

### Ontvangen adviesaanvraag projectbesluit

Op basis van het advies in de verkenningsfase stelt de interne opdrachtgever het principebesluit op. De haalbaarheid van het project naar aanleiding van het advies van het Detailproces Principebesluit dient te worden onderzocht.

De Bodemadviseur ontvangt van een interne opdrachtgever een aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek via de algemene mailbox van de afdeling Bodem.

De Bodemadviseur beoordeelt samen met de Senior Bodemadviseur het principebesluit en stelt vast of er een bodemonderzoek vereist is.

De Bodemadviseur registreert de aanvraag in het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) conform de werkinstructie Advies.

### Bodemonderzoek vereist?

Indien er een haalbaarheidsonderzoek wel vereist is, dan gaat het proces verder met processtap Aanvragen bodemonderzoek.

Wanneer er een haalbaarheidsonderzoek niet vereist is, dan gaat het proces verder met processtap Opstellen adviesrapport/ kostenraming.

### Aanvragen bodemonderzoek

De Bodemadviseur geeft een onderzoeksbureau de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de gesteldheid van de bodem en de haalbaarheid van het project, op basis van de door de interne opdrachtgever aangegeven criteria. Hiervoor dient een deelopdracht te worden verstrekt aan het onderzoeksbureau.

Het verstrekken en uitvoeren van de deelopdracht verloopt conform de werkinstructie Uitzetten bodemonderzoeken via raamcontract.

Na het uitvoeren van het onderzoek ontvangt de Bodemadviseur de onderzoeksresultaten middels een onderzoeksrapport.

### Beoordelen onderzoeksrapport

Na het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek stelt het onderzoeksbureau een onderzoeksrapport op en verstrekt deze aan de Bodemadviseur. De Bodemadviseur beoordeelt het onderzoeksrapport en stemt af met de Senior Bodemadviseur. Deze handeling vindt plaats conform de werkinstructie Advies.

### Onderzoeksrapport correct?

Indien het onderzoeksrapport niet correct is stuurt de Bodemadviseur deze retour naar het onderzoeksbureau en terug naar het processtap  Aanvragen bodemonderzoek.

Wanneer het onderzoeksrapport correct is, gaat het proces verder met processtap Opstellen adviesrapport/ kostenraming.

### Opstellen adviesrapport/ kostenraming

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten van het onderzoeksbureau dient de Bodemadviseur opnieuw een kostenraming op te stellen. Deze kostenraming is gedetailleerder dan de kostenraming in de verkenningsfase.

Naast het opstellen van een tweede kostenraming beoordeelt de Bodemadviseur de haalbaarheid van het project op basis van het bestemmingsplan.

De Bodemadviseur stelt het adviesrapport op inzake de haalbaarheid van het project in fase twee conform de vereisten uit de werkinstructie Advies.

De Bodemadviseur stuurt het adviesrapport vervolgens ter beoordeling naar de Senior Bodemadviseur per e-mail conform de werkinstructie Advies.

### Controleren adviesrapport

De Senior Bodemadviseur ontvangt per e-mail het concept adviesrapport en de kostenraming.

Aan de hand van het adviesrapport en kostenraming beoordeelt de Senior Bodemadviseur op juistheid en volledigheid van het advies van de Bodemadviseur.

Indien er wijzigingen in het adviesrapport worden doorgevoerd, houdt de Senior Bodemadviseur deze zichtbaar in MS Word.  De Senior Bodemadviseur stuurt het concept adviesrapport per e-mail terug naar de Bodemadviseur met de eventuele opmerkingen.

Na de inhoudelijke controle door de Senior Bodemadviseur dient het adviesrapport op alle financiële aspecten te worden getoetst.

De Bodemadviseur stuurt het adviesrapport per e-mail naar de Strategisch Financieel Adviseur. De Strategisch Financieel Adviseur toetst het adviesrapport alle relevante financiële aspecten.

De Bodemadviseur houdt rekening met de door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur aangebrachte wijzigingen en stelt een definitief adviesrapport op conform de werkinstructie Advies. Vervolgens muteert de Bodemadviseur het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) met de datum waarop het rapport zowel inhoudelijk als financieel is gecontroleerd en de namen van de controleurs.

### Accorderen adviesrapport

Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Op basis hiervan dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

De Bodemadviseur verstuurt per e-mail het adviesrapport aan het Secretariaat.

Het Secretariaat legt het adviesrapport ter accordering aan het Afdelingshoofd Bodem. Het Afdelingshoofd Bodem steunt hierbij op de inhoudelijke en financiële controle die in processtap Controleren adviesrapport door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur is uitgevoerd. Het Afdelingshoofd Bodem controleert steekproefsgewijs en ondertekend het adviesrapport.

Na ondertekening retourneert het Afdelingshoofd Bodem het adviesrapport aan het Secretariaat.

Het Secretariaat verstrekt het voor akkoord ondertekend adviesrapport aan de Bodemadviseur.

### Verstrekken adviesrapport

Het gecontroleerde en ondertekende adviesrapport wordt door de Bodemadviseur aan de interne opdrachtgever verstrekt.

De Bodemadviseur stuurt per e-mail het definitieve adviesrapport naar de interne opdrachtgever conform de werkinstructie Advies. Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Hierdoor dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

De Bodemadviseur muteert het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) en archiveert het adviesrapport in  DOCwerker.

## Detailproces Investeringsbesluit

### Ontvangen adviesaanvraag investeringsbesluit

Op basis van het advies in de voorgaande fases stelt de interne opdrachtgever het projectbesluit op. Ten behoeve van het investeringsbesluit dient de afdeling Bodem een advies in deze fase te verstrekken.

De Bodemadviseur ontvangt van een interne opdrachtgever het projectbesluit via de algemene mailbox van de afdeling Bodem.

De Bodemadviseur beoordeelt samen met de Senior Bodemadviseur het principebesluit en stelt vast of er een bodemonderzoek vereist is.

De Bodemadviseur registreert de aanvraag in het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) conform de werkinstructie Advies.

### Bodemonderzoek vereist?

Indien er een bodemonderzoek vereist is, dan gaat het proces verder met processtap Aanvragen bodemonderzoek.

Wanneer er een bodemonderzoek niet vereist is, dan gaat het proces verder met processtap Opstellen adviesrapport/ kostenraming.

### Uitvoeren bodemonderzoek

Ten behoeve van de grondexploitatie in deze fase dient er een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een raamcontractant binnen -  de werkinstructie Uitzetten bodemonderzoeken via raamcontract.

De Bodemadviseur geeft een onderzoeksbureau de opdracht om een bodemonderzoek uit te voeren. Hiervoor dient een deelopdracht te worden verstrekt aan het onderzoeksbureau. Het proces gaat verder in de werkinstructie Uitzetten bodemonderzoeken via raamcontract.

Na het uitvoeren van het onderzoek ontvangt de Bodemadviseur de onderzoeksresultaten middels een onderzoeksrapport.

### Ontvangen onderzoeksrapport

Na het uitvoeren van het bodemonderzoek stelt het onderzoeksbureau een onderzoeksrapport op en verstrekt deze aan de Bodemadviseur.

### Beoordelen onderzoeksrapport

De Bodemadviseur beoordeelt het onderzoeksrapport en stemt af met de Senior Bodemadviseur. De Senior Bodemadviseur controleert en fiatteert de beoordeling van de Bodemadviseur. Deze handeling vindt plaats conform de werkinstructie Advies.

### Onderzoeksrapport goed?

Indien het onderzoeksrapport niet correct is stuurt de Bodemadviseur deze retour naar het onderzoeksbureau en gaat het proces terug naar processtap Afstemmen onderzoeksrapport.

Wanneer het onderzoeksrapport correct is, gaat het proces verder met processtap Vaststellen advies investeringsbesluit.

### Afstemmen onderzoeksrapport

Indien er bijzonderheden zijn geconstateerd op basis van het bodemonderzoek, stemt de Senior Bodemadviseur de onderzoeksresultaten af met de raamcontractant.

### Vaststellen advies investeringsbesluit

Op basis van het bodemonderzoek dient er een advies te verworden verstrekt ten behoeve van het investeringsbesluit.

De Bodemadviseur stelt het adviesrapport ten behoeve van het investeringsbesluit op conform de vereisten uit de werkinstructie Advies. Hierbij wordt advies gegeven over saneringskosten, afvoerkosten en eventuele verkoop van de grond.

De Bodemadviseur stuurt adviesrapport vervolgens ter beoordeling naar de Senior Bodemadviseur per e-mail conform de werkinstructie Advies.

### Controleren adviesrapport

De Senior Bodemadviseur ontvangt per e-mail het concept adviesrapport.

De Senior Bodemadviseur beoordeelt de juistheid en volledigheid van het adviesrapport. Hierbij gaat de Senior Bodemadviseur na of het adviesrapport overeenkomt met de onderzoeksresultaten van het bodemonderzoek.

Indien er wijzigingen in het adviesrapport worden doorgevoerd, houdt de Senior Bodemadviseur deze zichtbaar in MS Word. De Senior Bodemadviseur stuurt het concept adviesrapport per e-mail terug naar de Bodemadviseur met de eventuele opmerkingen.

Na de inhoudelijke controle door de Senior Bodemadviseur dient het adviesrapport op alle financiële aspecten te worden getoetst.

De Bodemadviseur stuurt het adviesrapport per e-mail naar de Strategisch Financieel Adviseur. De Strategisch Financieel Adviseur toetst het adviesrapport alle relevante financiële aspecten.

De Bodemadviseur houdt rekening met de door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur aangebrachte wijzigingen en stelt een definitief adviesrapport op conform de werkinstructie Advies. Vervolgens muteert de Bodemadviseur het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) met de datum waarop het rapport zowel inhoudelijk als financieel is gecontroleerd en de namen van de controleurs.

### Accorderen adviesrapport

Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Op basis hiervan dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

De Bodemadviseur verstuurt per e-mail het adviesrapport aan het Secretariaat.

Het Secretariaat legt het adviesrapport ter accordering aan het Afdelingshoofd Bodem. Het Afdelingshoofd Bodem steunt hierbij op de inhoudelijke en financiële controle die in processtap Controleren adviesrapport door de Senior Bodemadviseur en de Strategisch Financieel Adviseur is uitgevoerd. Het Afdelingshoofd Bodem controleert steekproefsgewijs en ondertekend het adviesrapport.

Na ondertekening retourneert het Afdelingshoofd Bodem het adviesrapport aan het Secretariaat. Het Secretariaat verstrekt het voor akkoord ondertekend adviesrapport aan de Bodemadviseur.

### Verstrekken advies investeringsbesluit

Na dat de grondexploitatie door de Senior Bodemadviseur is gecontroleerd, kan de Bodemadviseur het advies ten behoeve van de grondexploitatie aan de Planeconoom verstrekken.

De Bodemadviseur stuurt per e-mail het adviesrapport naar de Planeconoom conform de werkinstructie Advies. Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Hierdoor dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

De Bodemadviseur muteert het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) en archiveert het adviesrapport in DOCwerker.

### Opstellen investeringsbesluit

Op basis van het advies van de afdeling Bodem, kan de Planeconoom het investeringsbesluit gaan opstellen. Het gaat hierbij om een bindend advies van de afdeling Bodem. De Planeconoom dient rekening te houden met dit advies bij het opstellen van het investeringsbesluit.

Na het opstellen van het investeringsbesluit dient de Planeconoom deze aan de Senior Bodemadviseur ter beoordeling te versturen.

### Beoordelen investeringsbesluit

De Senior Bodemadviseur ontvangt van de Planeconoom per e-mail het investeringsbesluit. Deze dient conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies te zijn opgesteld.

De Senior Bodemadviseur beoordeeld of het investeringsbesluit conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies is opgesteld.

### Investeringsbesluit correct?

Indien het investeringsbesluit wel correct en conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies is, gaat het proces verder met processtap Accordering investeringsbesluit.

Wanneer het investeringsbesluit niet conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies is, gaat het proces terug naar processtap Opstellen investeringsbesluit. De Planeconoom dient het investeringsbesluit aan te passen conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies.

### Accordering investeringsbesluit

Wanneer het investeringsbesluit conform het door de afdeling Bodem verstrekte advies is, accordeert de Senior Bodemadviseur deze.

Op basis van de door de Senior Bodemadviseur uitgevoerde inhoudelijke toets, accordeert het Afdelingshoofd Bodem het investeringsbesluit. Vanuit zijn beschikkende functie dient het Afdelingshoofd Bodem alle adviezen van de afdeling Bodem te accorderen. Hierdoor dient het adviesrapport te zijn voorzien van een handtekening van het Afdelingshoofd Bodem.

## Detailproces Uitwerking & Uitvoering

### Ontvangen investeringsbesluit

De Senior Bodemadviseur ontvangt het investeringsbesluit en toetst of het investeringsadvies ten aanzien van de bodemkosten correct is opgenomen in het paragraaf Bodem conform de werkinstructie Advies.

### Voeren overleg GREX-project

De Senior Bodemadviseur voert overleg met Projectleider Grondzaken, Projectleider Bodemkosten en Planeconoom over de uitgaanspunten van het bouwenvelop overeenkomst en bijlage model erfpachtaanbieding.

### Verkrijgen bodemonderzoek

Om te kunnen toetsen of de bodem geschikt is en aan de eisen van de bouwenvelop overeenkomst voldoet, dient er een bodemonderzoek te worden verkregen. Indien er in de vorige fases van de werkinstructie Advies nog geen bodemonderzoek is uitgevoerd, dan vraagt de Senior Bodemadviseur  deze aan.

De Senior Bodemadviseur geeft een onderzoeksbureau de opdracht om een bodemonderzoek uit te voeren. Hiervoor dient een deelopdracht te worden verstrekt aan het onderzoeksbureau. Het proces gaat verder in de werkinstructie Uitzetten bodemonderzoeken via raamcontract.

### Toetsen bodemgeschiktheid en erfpachtovereenkomst

De Senior Bodemadviseur beoordeelt de resultaten uit het bodemonderzoek en stelt vast of de grond aan de eisen uit het bouwenvelop overeenkomst voldoet. Daarnaast toetst de Senior Bodemadviseur of de maximale peilmaat en aangaande ontgravingsdiepte wat de gemeente vergoed correct in de erfpachtaanbieding is opgenomen.

Tevens slaat de Senior Bodemadviseur het onderzoeksrapport op in DOCwerker en werkt het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) bij conform de werkinstructie Advies.

### Erfpachtovereenkomst conform kavelpaspoort?

Indien de erfpachtovereenkomst niet conform de uitgaanspunten van het kavelpaspoort of bouwenvelop is, dan verzoekt de Senior Bodemadviseur de Projectleider Grondzaken de erfpachtovereenkomst aan te passen. Het proces gaat verder met processtap Verzoeken aanpassen erfpachtovereenkomst.

Wanneer de Senior Bodemadviseur geen afwijkingen constateert in de erfpachtovereenkomst, dan gaat het proces verder met processtap Verstrekken bodemadvies GREX-project.

### Verzoeken aanpassen erfpachtovereenkomst

De Senior Bodemadviseur verzoekt de Projectleider Grondzaken de erfpachtovereenkomst aan te passen aan de uitgaanspunten uit het kavelpaspoort of bouwenvelop conform de werkinstructie Advies.

De Projectleider Grondzaken past de erfpachtovereenkomst en verstuurd deze opnieuw ter beoordeling aan de Senior Bodemadviseur.

### Verstrekken bodemadvies GREX-project

De Senior Bodemadviseur stelt het adviesrapport op inzake de bodemgeschiktheid op basis van de beoordeling en het bodemonderzoek.

De Senior Bodemadviseur stuurt het adviesrapport vervolgens ter beoordeling naar de Bodemadviseur per e-mail conform de Werkinstructie Advies.

De Bodemadviseur beoordeelt de juistheid en volledigheid van het advies van de Senior Bodemadviseur in het kader van het vierogen principe.

Indien er wijzigingen in het adviesrapport worden doorgevoerd, houdt de Bodemadviseur deze zichtbaar in MS Word.  De Bodemadviseur stuurt het concept adviesrapport per e-mail terug naar de Senior Bodemadviseur met de eventuele opmerkingen.

De Senior Bodemadviseur houdt rekening met de door de Bodemadviseur en stelt een definitief adviesrapport op conform de werkinstructie Advies. Vervolgens muteert de Senior Bodemadviseur het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) en slaat het geparafeerde adviesrapport in DOCwerker.

### Toetsen definitief ontwerp

Na de verplichte beoordeling van de erfpachtovereenkomst door de afdeling Bodem en het verstrekte advies over de bodemgeschiktheid, start het aanbestedingstraject. De geselecteerde aannemer levert een voorlopig -en definitief ontwerp aan bij de Projectleider Grondzaken.

De Senior Bodemadviseur ontvangt van de Projectleider Grondzaken het definitieve ontwerp van de geselecteerde aannemer en toetst of er aan alle technische aspecten is voldaan conform het kavelpaspoort of bouwenvelop. Tevens toetst de Senior Bodemadviseur of er naar aanleiding van het definitieve ontwerp aanvullend onderzoek of partijkeuring nodig is.

### Aanvullend onderzoek of partijkeuring vereist?

Indien wel een aanvullend onderzoek of partijkeuring nodig is, dan gaat het proces verder met processtap Verkrijgen aanvullend onderzoek of partijkeuring.

Wanneer geen aanvullend onderzoek of partijkeuring nodig is, gaat het proces verder met processtap Afstemmen GREX-project.

### Verkrijgen aanvullend onderzoek of partijkeuring

De Senior Bodemadviseur vraagt een aanvullend onderzoek of partijkeuring aan bij een onderzoeksbureau uit het raamcontract. De aanvraag van het aanvullende onderzoek of partijkeuring vindt plaats via de werkinstructie Uitzetten bodemonderzoeken via raamcontract.

De Senior Bodemadviseur ontvangt de resultaten van het aanvullende onderzoek of partijkeuring en stelt vast wat de beste aanpak is voor de grond.

### Afstemmen GREX-project

De Senior Bodemadviseur dient te zorgen voor het geschikt maken van de bodem conform het afgegeven bodemadvies.

De Senior Bodemadviseur stemt met Lead Buyer Inkoop Fysiek, Projectleider Grondzaken en Planeconoom af hoe de bodem het best geschikt gemaakt kan worden. Het Ingenieursbureau zorgt voor het bouwrijp maken van de grond en start hiervoor een inkoop -en aanbestedingstraject. De Senior Bodemadviseur zorgt voor het saneren/ woonrijp maken van de grond en kan meeliften met het Ingenieursbureau.

### Bodemsanering vereist?

Indien de bodem wel gesaneerd moet worden, dan gaat het proces verder met processtap Verstrekken advies t.a.v. saneringsplan.

Wanneer de grond niet gesaneerd, maar slechts verplaatst dient te worden, dan gaat het proces verder met processtap Starten procedure hergebruik grond.

### Starten procedure hergebruik grond

De Senior Bodemadviseur start de procedure voor het hergebruik van de grond. Hierbij bekijkt de Senior Bodemadviseur de mogelijkheden voor het hergebruik van de grond. Het is mogelijk de grond naar een hergebruik project van gemeente Amsterdam te sturen of naar een project van een externe partij.

Wanneer de grond naar een extern project wordt verstuurd, dan vraagt de Senior Bodemadviseur een offerte aan bij een externe partij voor de overname van de grond. De offerte dient vervolgens te worden geaccordeerd door het Afdelingshoofd Bodem. De grond wordt vervolgens afgevoerd naar het hergebruik project.

Indien de grond naar een hergebruik project van gemeente Amsterdam wordt afgevoerd, dan hoeft er geen aannemer te worden ingeschakeld. De grond kan direct naar het hergebruik project worden afgevoerd.

### Verstrekken advies t.a.v. saneringsplan

Indien de bodem gesaneerd moet worden, dient de Projectleider Grondzaken een saneringsplan op te stellen na gereedkomen van het definitief ontwerp (DO) bebouwing en het versturen van de DO brief. Hiervoor is advies van de afdeling Bodem vereist.

De Senior Bodemadviseur levert advies voor het saneringsplan op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek. Dit advies is verwerkt in het eerdere opgestelde adviesrapport. Hierdoor hoeft er geen nieuw adviesrapport te worden opgesteld. Deze handeling vindt plaats conform de werkinstructie Advies.

### Informeren planeconoom

De Projectleider Bodemkosten stelt het aantal te ontgraven m3, stortkosten en meerkosten ten behoeve van de bodemverontreiniging bij na het ontvangen van de kavel specifieke plan van aanpak voor de bodemsanering.

Naar aanleiding van deze aanpassingen informeert de Senior Bodemadviseur de Planeconoom om de begroting aan te passen.

### Controleren uitvoering

Met de gegevens uit de erfpachtaanbieding en de stukken die de ontwikkelaar aanlevert kan bepaald worden welke partij voor welke volumes verantwoordelijk is en houdt bij dat de sanering verder uitgevoerd wordt.

De Senior Bodemadviseur controleert de uitvoering van de bodemsanering en stelt vast dat deze wordt uitgevoerd conform het advies van de afdeling Bodem.

### Verkrijgen saneringsrapport

Na het uitvoeren van de bodemsanering ontvangt de Senior Bodemadviseur van de aannemer het saneringsrapport. De Senior Bodemadviseur slaat het saneringsrapport op in DOCwerker en muteert het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) conform de werkinstructie Advies.

### Vaststellen nazorgvereisten

Op basis van het saneringsrapport dient de Senior Bodemadviseur vast te stellen of er nazorg van de bodem nodig is. De Senior Bodemadviseur maakt een keuze over de vervolgstappen en legt deze vast in het werkvoorraadbestand (GREX-lijst) conform de werkinstructie Advies.

## Legenda

Detailproces

Start

Activiteit

Beslissing

Stop

Wie

Waarmee

Waar

Wanneer

Waarom