Aanbestedingsleidraad

Ontwerp en realisatie ecopassage N226 en reconstructie kruising Maarnse Grindweg

Europese openbare aanbesteding

Kenmerk 18754

Opdrachtgever:	Provincie Utrecht

Datum:		15 februari 2023

Versie:		Definitief

INHOUD

Definities	4

1.	Algemeen	6

1.1 Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	6

1.1.1 De Opdrachtgever	6

1.1.1 Aanbestedende dienst	6

1.2 Leeswijzer	6

1.3 Keuze aanbestedingsprocedure	7

1.4 Digitaal aanbesteden via TenderNed	7

1.5 Contact tijdens de aanbestedingsprocedure	8

1.6 Communicatie	8

1.7 Planning van de opdracht	8

1.8 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid	9

1.9 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return	9

1.10 Leeswijzer	9

2	INFORMATIE OVER DE OPDRACHT	9

2.1	Opdrachtomschrijving	9

2.2	Doelstellingen en randvoorwaarden opdracht	10

2.3	Design & Construct contract	10

3.	Procedure aspecten en voorschriften	12

3.1	Aankondiging van de opdracht	12

3.2	Algemene voorschriften voor de aanbesteding	12

3.3 Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit	12

3.4 Voorschriften voor het stellen van vragen	13

3.5 Het stellen van individuele vragen	13

3.6 Klachtenregeling	14

3.7	Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving	14

3.8 Inschrijven als Samenwerkingsverband (combinatie)	16

3.9 Het doen van een beroep op een Derde	17

3.10	Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding	18

3.11	Opmaak en indeling van de Inschrijving	18

3.12	Openingsprocedure	19

3.13	Inschrijvingsvereisten	19

3.14	Gestanddoening	19

4.	Toetsing van de InschrijvingEN	20

4.1 Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften	20

4.2 Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn	20

4.3 Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan	21

4.4 Financiële en economische draagkracht	21

4.5 Technische en beroepsbekwaamheid	21

4.6 	Bedrijfs-/Beroepsbevoegdheid	22

4.6.1	Certificeringen	23

4.7	Wijze van indiening inschrijvingen	23

4.7.1 Gunningscriterium	24

4.7.2 Procesgang beoordelingscommissie	24

4.8	Gunning en contractering	24

4.8.1 Voornemen tot gunning	24

4.8.2 Opschortende termijn	25

4.8.3 Toelichting op beoordeling	25

4.8.4 Definitieve gunning en contractering	26

4.8.5 Geschillen	26

5	beoordeling van de Inschrijvingen	27

5.1 Kwaliteitscriteria	27

5.2	Kwaliteitsscore	27

5.2.1 Beoordeling Kwaliteitsscore	27

5.2.2 Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)	28

5.3	Beoordelingsaspecten kwaliteitscriteria	28

5.4	Doelstellingen, aandachtspunten voor beoordeling en vormvereisten per kwaliteitscriterium	29

Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten	35

Bijlage 2 Inschrijvingsbiljet	36

Bijlage 3 Format Kerncompetenties	37

Bijlage 4 Klachtenreglement	38

Bijlage 5 Procotol Social Return provincie Utrecht	39

Bijlage 6 Bedrijfsgegevens en in geval van een combinatie Onderlinge verhoudingen combinanten	40

Bijlage 7 UEA (Uniform Europees aanbestedingsdocument)	42

Bijlage 8 Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving	43

Bijlage 9 inschrijfstaat	44

Bijlage 10 Contractdocumenten	45

# Definities

In deze Aanbestedingsleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe.

Aanbestedende dienst

Provincie Utrecht

Aanbestedingsleidraad

Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen.

Aanbestedingsstukken

Alle documenten die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet-uitsluitend deze Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen. Na opdracht maken Vraagspecificatie deel 0, deel 1, deel 2 en Annexen onderdeel uit van de Overeenkomst.

BPKV
Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.

Bijlagen
Aanhangsels behorende bij deze Aanbestedingsleidraad

Derde

Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht.

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

Inschrijver

Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband (combinatie).

Inschrijving

Offerte uitgebracht door Inschrijver binnen de kaders van deze aanbesteding.

Nota van Inlichtingen

Schriftelijke reactie van de Aanbestedende dienst op door Ondernemers tijdig en op de juiste wijze naar aanleiding van de Aanbestedingsstukken gestelde vragen. De Nota van Inlichtingen kan ook mededelingen en kleine wijzigingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording van vragen in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van Inlichtingen.

Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Opdracht

De leveringen en of diensten die door de winnende Inschrijver(s) conform de Overeenkomst uitgevoerd worden. De Opdracht is toegelicht in Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen.

Opdrachtgever

De Aanbestedende dienst zal ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst als Opdrachtgever optreden.

Opdrachtnemer

De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

De wederkerige raamovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst en/of overeenkomst tot leveringen op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet.

Samenwerkingsverband (combinatie)

Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht.

Schriftelijk(e)

Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie.

SROI

Social return on investment.

TenderNed

Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. Zie www.TenderNed.nl

# 1.	Algemeen

## 1.1 Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

De provincie Utrecht (hierna: de Provincie) ligt centraal in het land en kent een mooi en gevarieerd (stads)landschap. Het bestuur en de ambtelijke organisatie werken samen met verschillende partners om de Provincie aantrekkelijk, leefbaar en vitaal te houden. Met z’n allen dragen we bij aan een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Dit gebeurt met gemeenschapsgeld. Daarover legt de Provincie jaarlijks verantwoording af.

Eén van de belangrijkste taken van de Provincie is de inrichting van de ruimte. De Provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd en hoe natuur zich ontwikkelt.

Bij het laatste – de ontwikkeling en instandhouding van natuur - speelt de Provincie een belangrijke rol. In dit kader wordt de realisatie van een ecopassage over de N226 aanbesteed inclusief de naastgelegen kruising Maarnse Grindweg.

Voor meer informatie omtrent de Provincie Utrecht verwijzen wij u naar de website www.provincie-utrecht.nl .

## 1.1.1 De Opdrachtgever

Aanbesteder/Opdrachtgever is:

Provincie Utrecht

Domein Mobiliteit

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

## 1.1.1 Aanbestedende dienst

De Aanbestedende Dienst is Provincie Utrecht (hierna te noemen: Aanbestedende Dienst)

Namens deze:

Vestigingsadres: Provinciehuis Utrecht

Naam: t.a.v. Dhr. T. van Steenis

Adres: Archimedeslaan 6, Postbus 80300, 3508 TH

Plaats: Utrecht

## 1.2 Leeswijzer

Deze Aanbestedingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de aanbesteding, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet voldoen en de gunningscriteria en gestelde kwaliteitscriteria. De aanbesteding heeft als doel om tot gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

- De aankondiging,

- Deze Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen,

- Nota(‘s) van inlichtingen,

- Concept basisovereenkomst,

- Vraagspecificaties Algemeen, Eisen en Proces (bijlage 10 Contractdocumenten)

- Annexen, inclusief bijbehorende bijlagen.

## 1.3 Keuze aanbestedingsprocedure

De aanbesteding vindt plaats in overeenstemming met het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016, hoofdstuk 2) volgens de Europese openbare procedure.

De keuze om deze Opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure is hoofdzakelijk gebaseerd op de omvang van de opdracht en het aantal potentiële Inschrijvers, waarbij gelet wordt op:

- Transactiekosten voor de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers;

- Gewenst eindresultaat;

- Complexiteit van de opdracht;

- Type van de opdracht en het karakter van de markt.

## 1.4 Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- Alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed.

- Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Inschrijvingen digitaal dienen te worden ingediend conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Ook alle verdere correspondentie vindt in beginsel plaats via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is  en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Inschrijving.

- Ten tijde van het indienen van een Inschrijving dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## 1.5 Contact tijdens de aanbestedingsprocedure

Tot op het moment van de definitieve gunning is Teus van Steenis, inkoopadviseur, voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt in beginsel dus plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via inkoop@provincie-utrecht.nl.

## 1.6 Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

De Aanbestedende dienst staat niet toe dat Inschrijvers op andere wijze en met andere medewerkers over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.3 en is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbestedende dienst het recht om de betrokken Inschrijver uit te sluiten.

## 1.7 Planning van de opdracht

Om een indruk te geven hoe de aanbesteding en het project zich in de tijd verhouden, is in onderstaande tabel een indicatieve planning van de aanbestedingsprocedure en het project weergegeven. Onderstaande planning is indicatief en kan nog worden gewijzigd.

| Activiteit | Datum | Tijd (CET) |
| --- | --- | --- |
| Publiceren aankondiging op TenderNed | 15 februari 2023 |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen, 1e NvI | 8 maart 2023 | 12.00 uur |
| Publicatie Nota van inlichtingen, 1e ronde | 15 maart 2023 |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen, 2e NvI | 22 maart 2023 | 12.00 uur |
| Publicatie Nota van inlichtingen, 2e ronde | 29 maart 2023 |  |
| Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving | 12 april 2023 | 12:00 uur |
| Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn, verificatie met winnende inschrijver | 26 april 2023 |  |
| Definitieve gunning (ondertekenen overeenkomst) | 17 mei 2023 |  |

## 1.8 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid

De Aanbestedende dienst volgt de door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) opgestelde milieucriteriadocumenten.  Voor de onderhavige Opdracht zijn duurzaamheidscriteria voorhanden die de Aanbestedende dienst heeft vertaald naar eisen en/of wensen die in deze Aanbestedingsstukken ten aanzien van de Opdracht gesteld worden.

## 1.9 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

Aanbesteder past Social return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde toe bij aanbestedingen. Dit betekent dat van ondernemer wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het toenemen van kansen op werk voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt (kandidaten). Dat kan bijvoorbeeld door kandidaten in dienst te nemen, maar ook door mensen voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Te denken valt dan aan opleidingen, trainingen of stages.

Op deze aanbesteding is bijlage 5 Protocol Social Return provincie Utrecht van toepassing. Social Return is een instrument dat de provincie Utrecht hanteert om via het inkoopbeleid vorm te geven aan maatschappelijke doelstellingen. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 1% van de opdrachtsom (excl. BTW) in te zetten voor Social Return. Door het doen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met het opnemen van deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarde en de verplichtingen.

Bij de manieren om te voldoen aan de voorwaarden van Social Return wordt na gunning samen met de BPKV-inschrijver gekeken naar de mogelijkheden van de branche, de onderneming en het beschikbare netwerk.

## 1.10 Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken, een checklist en verschillende Bijlagen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

- Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

- Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld.

- Checklist: geeft alle documenten beknopt weer die bij de Inschrijving moeten worden overlegd

- Bijlagen (zie inhoudsopgave).

# 2	INFORMATIE OVER DE OPDRACHT

## 2.1	Opdrachtomschrijving

De projectsituatie

De provinciale weg N226 is een gebiedsontsluitingsweg type II en bestaat uit twee rijstroken waar verkeer in beide richtingen overheen rijdt (2x1) met een naastgelegen fietspad. De N226 is een belangrijke verbindingsweg. Het gehele tracé bevindt zich tussen Amersfoort en Leersum en kruist de A28 en A12. Het overgrote deel van het tracé N226 doorkruist het NNN of ligt hier voor het overgrote deel parallel aan. De ecopassage wordt gerealiseerd op het zuidelijke deel van het tracé van de N226. Dit zuidelijke deel (de Woudenbergseweg tussen de A12 en Leersum) ligt geheel in het NNN.

De projectlocatie bevindt zich ten zuiden van het kruispunt van de N226 en de Maarnse Grindweg. De ecopassage dient gerealiseerd te worden op een deel van de N226 waar zich aan weerszijden bomen bevinden, en een fietspad voor beide richtingen dat aan één kan van de weg is gesitueerd. Tevens bevinden zich een aantal erftoegangswegen aan het deel de N226 waar de ecopassage gerealiseerd wordt.

Direct ten westen van deze locatie ligt Landgoed Maarsbergen. Dit landgoed wordt veelvuldig gebruikt voor televisieopnames (zoals het programma Heel Holland Bakt) en diverse evenementen.

Scope en gewenste situatie

De volledige scope van de Opdracht staat omschreven in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie Algemeen, zie bijlage 10 Contractdocumenten. Onderstaand treft u een korte omschrijving.

Over de provinciale weg N226, ten zuiden van de kruising N226/Maarnse Grindweg, dient een ecopassage te worden gerealiseerd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze kruising  te herinrichten, wildrasters te plaatsen, een 3-tal dassentunnels te realiseren, en openbare verlichting aan te brengen. In de toekomstige situatie dient er daarbij geen sprake te zijn van hinder of andere mogelijke toekomstige risico’s door grond- en hemelwater in het gebied. Als laatste wordt een deel van de N226 ingericht voor een maximale snelheid van 60 km/u.

## 2.2	Doelstellingen en randvoorwaarden opdracht

De Provincie Utrecht wil ontsnipperingsmaatregelen treffen rondom knelpunten tussen de drukke provinciale wegen en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het hoofddoel van dit project is het opheffen van het knelpunt tussen de infrastructuur van de N226 en de binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aanwezige flora en fauna. Opdrachtgever wil dit knelpunt oplossen door middel van een ecopassage met aanvullende maatregelen.

Het doel van de Provincie Utrecht voor dit project is als volgt:

Een nieuwe, sterk verbeterde verbinding voor flora en fauna tussen het westelijke en oostelijke deel van de N226 nabij Landgoed Maarsbergen. De ecopassage dient 31 december 2024 op een duurzame wijze gerealiseerd te zijn middels een zorgvuldig ingepaste ongelijkvloerse kruising, waarbij het functioneren van de bestaande verbindingen op een verkeersveilige wijze geborgd blijft en overlast van grond- en kwelwater.

## 2.3	Design & Construct contract

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een Design & Construct (D&C) overeenkomst onder toepassing van de UAV-GC 2005.

In dit contract zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals (delen van) het ontwerp en de uitvoering van het Werk geïntegreerd. Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het Werk door de Opdrachtnemer kan worden geoptimaliseerd.

Door de toepassing van deze geïntegreerde contractvorm stelt de Provincie Utrecht het bedrijfsleven bij de realisatie van werken in staat om haar eigen werkprocessen en beschikbare producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de aard en omvang van de Opdracht. Tevens is de Opdrachtnemer hierdoor in staat om proces- en productinnovaties door te voeren. Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren (fit for purpose-principe).

De Opdrachtnemer dient in deze overeenkomst invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn om het totaal van de werkzaamheden tot een goed einde (conform de contracteisen en EMVI-wensen van de Opdrachtgever) te brengen. Dit houdt daarmee ook in dat de Opdrachtnemer tot een duurzame realisatie van het werk dient te komen.

# 3.	Procedure aspecten en voorschriften

## 3.1	Aankondiging van de opdracht

De aankondiging wordt gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed “Marktplein voor aanbestedingen”. Deze aankondiging wordt op de dezelfde dag verzonden aan de Europese commissie.

Overige documenten zoals de (concept) basisovereenkomst, contractstukken en bijlagen zijn terug te vinden op TenderNed onder het kopje Communicatie – Documenten.

## 3.2	Algemene voorschriften voor de aanbesteding

- De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

- Door de Aanbestedende dienst worden op geen enkele wijze kosten vergoed die door Ondernemers gemaakt zijn of worden in relatie tot deze aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst heeft zonder meer de intentie de aanbestedingsprocedure succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen dan heeft de betrokken Ondernemer geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook.

- Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

## 3.3 Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit

- De Ondernemer mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt: (mogelijke) deelname aan de aanbesteding.

- De Ondernemer is gehouden de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Een Ondernemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan de door hem in te schakelen Derden, bijvoorbeeld een adviesbureau dat de Ondernemer begeleidt bij het doen van de Inschrijving of een Derde waar mogelijk een beroep op wordt gedaan. Vanzelfsprekend blijft deze geheimhouding ook na afloop van de aanbestedingsprocedure van kracht.

- Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar aanleiding van of onder verwijzing naar deze aanbesteding door of namens de Ondernemer, lopende of na afloop van de aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

- Het is de Ondernemer niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbestedingsprocedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door de Ondernemer binnen deze aanbestedingsprocedure gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid voor de Opdracht aan te tonen.

- Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken mogen in het kader van deze aanbesteding niet worden gedaan en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook in het kader van tijdens een eventuele schouw c.q. voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog Schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.

- Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van de Opdracht zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

## 3.4 Voorschriften voor het stellen van vragen

De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen etc. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt een schriftelijke inlichting gehouden. Vragen dienen gesteld te worden via de vraag- antwoordmodule van TenderNed. De vragen dienen uiterlijk op het moment zoals vermeld in de planning (zie par. 1.7 Planning) genoemde datum ingediend te zijn.

- Alle binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede aanvullingen of wijzigingen vanuit de Aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een nota van inlichtingen inschrijvingsfase. De Aanbestedende dienst kan in deze nota van inlichtingen ook uit eigen beweging nieuwe of nadere informatie opnemen. Deze nota van inlichtingen inschrijvingsfase maakt conform art. 2.22.7 ARW 2016 onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de laatste sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning terzake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen, is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden.

- Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verspeelt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens of na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.

- Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken, dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.

- De Aanbestedende dienst zal de gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen.

## 3.5 Het stellen van individuele vragen

- Op grond van art. 2:23 Aanbestedingswet 2016 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatie, schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is, zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen.

## 3.6 Klachtenregeling

- Klachten over deze aanbesteding dienen door Ondernemers in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen. Indien de klacht in de Nota(‘s) van inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de provincie Utrecht (klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl). Om eventuele vertraging in de aanbestedingsprocedure te voorkomen, dient u dit onverwijld te doen, maar in ieder geval binnen 2 dagen na het ontvangen van de reactie van de provincie Utrecht op uw nadere vragen/klachten, om ontvankelijk te zijn met uw klacht. Voor de procedure bij eventuele klachten verwijst de Aanbestedende dienst u naar bijlage 4 Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4 Midden).

- Het indienen van een klacht schort de aanbesteding niet per definitie op, dit ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

## 3.7	Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving

- Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

- De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van tenminste 90 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze, wordt de termijn van 90 dagen automatisch verlengd en eindigt deze 30 dagen na uitspraak in kort geding in eerste aanleg.

- Een Ondernemer mag slechts éénmaal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie). Een maatschap wordt hierbij beschouwd als één Ondernemer. Hetzelfde geldt voor afzonderlijke werkmaatschappijen binnen een holding; binnen een holding is dus sprake van meerdere Ondernemers.

Een Derde mag niet als onderaannemer voor meerdere Inschrijvers tegelijk acteren met betrekking tot deze aanbesteding en Opdracht. Een Derde mag niet voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW.

- Een Inschrijving anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd.

- De complete Inschrijving dient vóór de in de recentste planning genoemde sluitingsdatum en tijd te zijn ingediend. Na de sluitingstermijn kunnen geen Inschrijvingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Ondernemers.

- In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.

- Indien de Inschrijving niet compleet is, kan de Aanbestedende dienst besluiten deze niet in behandeling te nemen.

- Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overlegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats zoals die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld.

- De Inschrijving wordt ingeleid door een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief die bij de Inschrijving is gevoegd. Hierin dient Inschrijver ten minste de naam en (contact)gegevens van de persoon te geven die gedurende de looptijd van de af te sluiten Overeenkomst fungeert als contactpersoon. Ook dient Inschrijver aan te geven in welke vorm hij inschrijft: zelfstandig, als Samenwerkingsverband (combinatie) en of een beroep wordt gedaan op een Derde en voor welke werkzaamheden deze Derde eventueel wordt ingezet.

- Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

- Inschrijvers moeten terdege inhoudelijk kennisnemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten waaraan niet voorbij mag worden gegaan voordat Inschrijver een Inschrijving indient. Het indienen van een Inschrijving betekent de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van al de voorwaarden als gesteld in de Aanbestedingsstukken door de Inschrijver. Algemene voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene of specifieke voorwaarden, zoals branchevoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

- Suggesties ten aanzien van de contractuele voorwaarden kunnen uitsluitend worden gedaan conform de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld binnen de termijn als gesteld in de planning. In de Nota(‘s) van inlichtingen wordt aangeven of en op welke wijze met deze suggesties rekening wordt gehouden. Daarna zijn de voorwaarden definitief.

- Inschrijvers dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, bijgevoegd in bijlage 7, in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.

- De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen namens de als Inschrijver optredende Ondernemer(s) dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient Inschrijver een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden, te overleggen. Indien Inschrijver deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan te overleggen om aan te tonen dat de Inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Inschrijving rechtsgeldig te kunnen ondertekenen, of bestuurders moeten gezamenlijk tekenen.

- Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn in gescand.

- Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat, kan de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver om verduidelijking verzoeken. Deze toelichting dient Schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Inschrijving. De toelichting mag niet leiden tot een wijziging van de Inschrijving.

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zonder nadere toestemming alle door de Ondernemer verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.

- Inschrijvingen zullen na afloop van deze aanbestedingsprocedure niet worden geretourneerd.

## 3.8 Inschrijven als Samenwerkingsverband (combinatie)

Een Samenwerkingsverband van Ondernemers (combinatie) kan deelnemen als één Inschrijver. Voor de Inschrijving als Samenwerkingsverband (combinatie) gelden onderstaande aanvullende bepalingen.

- Indien Inschrijver gevormd wordt door een Samenwerkingsverband (combinatie), dan dient Inschrijver de vorm en de samenstelling aan te geven in de aanbiedingsbrief die onderdeel van de Inschrijving uitmaakt, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht over deze entiteiten.

- Alle Ondernemers die deelnemen in het Samenwerkingsverband (combinatie) (ook wel combinanten genoemd) dienen individueel een zelfstandig bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen, te laten ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon en bij de Inschrijving te voegen.

- Alle combinanten dienen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de namen van de overige combinanten op te geven. Tevens dient opgegeven te worden welke Ondernemer de leiding van het Samenwerkingsverband (combinatie) heeft en als verantwoordelijk gemachtigde (‘penvoerder’) namens het Samenwerkingsverband (combinatie) jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de Ondernemer die door elke combinant adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding. Onder Deel II D dienen combinanten op te geven voor welke geschiktheidseisen binnen het Samenwerkingsverband (combinatie) een beroep op zijn onderneming wordt gedaan.

- Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart elke combinant dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

- Een Samenwerkingsverband (combinatie) in oprichting of een Samenwerkingsverband (combinatie) dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband (combinatie) geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen. De afzonderlijke combinanten dienen dit in dat geval wel te doen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband (combinatie) als geheel én voor de individuele combinanten. Indien een uitsluitingsgrond op één van de combinanten van toepassing is, leidt dit tot uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband (combinatie).

- Bij de toetsing van de Inschrijving zal het Samenwerkingsverband (combinatie) met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband (combinatie) alleen zijn samenstelling wijzigen na Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

## 3.9 Het doen van een beroep op een Derde

Inschrijvers kunnen zich om twee redenen beroepen op een Derde:

- Om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen, en/of

- (Uitsluitend) rondom de uitvoering van de Opdracht.

Onder een Derde wordt onder andere verstaan: een onderaannemer, een onderneming uit dezelfde holding als waartoe de Inschrijver behoort en een andere Ondernemer waarmee de Inschrijver een overeenkomst heeft. Indien een beroep op een Derde plaatsvindt, gelden onderstaande aanvullende bepalingen:

- Indien Inschrijver een beroep doet op Derden, dan dient Inschrijver de Derden in zijn aanbiedingsbrief te introduceren en aan te geven om welke reden een beroep op deze Derden wordt gedaan, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht.

- De Inschrijver die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen, dient in zijn Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij II C op te geven op welke Derde hij een beroep doet voor welke geschiktheidseis(en).

- Derden dienen bij Inschrijving individueel en zelfstandig een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te voegen.

- Indien de Inschrijver een beroep doet op een Derde dan dient deze op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst, binnen zeven kalenderdagen een Schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende verklaring van deze Derde te overleggen waaruit blijkt dat Inschrijver over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht. Tevens dienen er geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing te zijn. Onverlet heeft van de Aanbestedende dienst het recht nadere bewijsstukken op te vragen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor Derden.

- Bij de beoordeling van de Inschrijving zullen de Inschrijver en de aldus benoemde Derde met betrekking tot de geschiktheidseisen waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan, als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Voor wat betreft geschiktheidseisen rondom financiële en economische draagkracht hoeft de Derde niet daadwerkelijk te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht.

- Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij waartoe Inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dan moet na de Gunningsbeslissing een concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overlegd. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door het concern/de moedermaatschappij rechtsgeldig ondertekend te zijn.

- Indien de Inschrijver voor de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een Derde, dient deze Derde daadwerkelijk bij de uitvoering van de Opdracht te worden ingezet voor het gedeelte waarop betreffende geschiktheidseis ziet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Bij gunning van de Overeenkomst aan Inschrijver is deze als hoofdaannemer gehouden om het in de Inschrijving omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Derde(n) te gunnen.

- Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven.

- Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving ontslaat Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.

- In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan alleen een beroep op andere Derden dan tijdens de Inschrijving worden gedaan na Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

## 3.10	Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding

- Vanuit een holding mogen meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Inschrijving doen, zelfstandig, als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) of als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken entiteiten op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Inschrijvers.

## 3.11	Opmaak en indeling van de Inschrijving

Met betrekking tot opmaak en indeling van de Inschrijving gelden de volgende voorschriften:

- Alle documenten van het gunningscriterium Kwaliteit dienen te worden ingediend met de volgende opmaak: lettertype Verdana, lettergrootte 9 pt, regelafstand 1.15 pt en binnen standaard marges (2,5 cm boven/ onder/ links/ rechts).

- Inschrijvers dienen zich te houden aan het maximaal aantal A4 dat is aangegeven. Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de Opdracht doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.

- Elk onderdeel van de Inschrijving dient conform de Checklist die onderaan deze leidraad is weergegeven in TenderNed bijgevoegd te worden als separaat bestand. Alle documenten dienen te worden geüpload als pdf-bestand. Het Format Prijzenblad daarentegen dient geüpload te worden in zowel pdf- als .xls(x)-formaat.

## 3.12	Openingsprocedure

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Inschrijvingen:

- De (digitale) kluis met Inschrijvingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

- Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.

## 3.13	Inschrijvingsvereisten

- De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

- Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel.

- De inschrijving dient de volgende bescheiden te bevatten:

  - Zie bijlage 1

- De inschrijving is ongeldig indien in de eigen verklaringen of in de (daarbij behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

- De Inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring te voegen als genoemd in artikel 2.32.3 van het ARW 2016, Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving (Bijlage 8).
Met nadruk wordt gewezen op de rechtsgeldige ondertekening door een bestuurder van de onderneming. In het geval de Inschrijver een samenwerkingsverband van gegadigden is, verstrekt de Inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere onderneming.

## 3.14	Gestanddoening

De Inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding wordt de termijn van 90 dagen automatisch verlengd en eindigt deze dertig dagen na uitspraak in kort geding in eerste aanleg.

# 4.	Toetsing van de InschrijvingEN

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan. De toetsing van de Inschrijvingen bestaat uit 3 stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Inschrijving ter zijde moet worden gelegd en de Inschrijver moet worden uitgesloten van deelname.

## 4.1 Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften

De Inschrijving wordt na opening eerst getoetst aan de in deze Aanbestedingsleidraad neergelegde voorschriften. Indien een Inschrijving hier niet aan voldoet, kan de Inschrijver worden uitgesloten van deelname.

## 4.2 Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn

Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Indien één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, zal Inschrijver worden uitgesloten van deelname, met inachtneming van de Aanbestedingswet 2016.

Alle verplichte en facultatieve wettelijke uitsluitingsgronden voor aanbestedingen boven de Europese drempels zijn van toepassing. De Aanbestedende dienst kiest hiervoor omdat zij geen zaken wil doen met een Ondernemer op wie één van deze omstandigheden van toepassing is. De van toepassing zijnde uitsluitingsgronden zijn aangevinkt onder deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en dat de Aanbestedende dienst na de Gunningsbeslissing de bewijsstukken opvraagt bij de winnende Inschrijver(s). In voorkomende gevallen vraagt de Aanbestedende dienst de bewijsstukken ook op bij de tweede in de rangorde. Aan het opvragen van de bewijsstukken kan een Inschrijver geen rechten ontlenen. Dit neemt niet weg dat Aanbestedende dienst hier op elk moment eerder in de procedure aan Inschrijvers om kan verzoeken teneinde vast te stellen of Inschrijvers niet moeten worden uitgesloten, indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Een Inschrijver dient op eerste verzoek van de Aanbestedende binnen 7 kalenderdagen nadere bewijsstukken te kunnen overleggen om het verklaarde voor wat betreft de uitsluitingsgronden te staven. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet of de benodigde bewijsstukken niet tijdig kan overleggen, wordt hij alsnog uitgesloten. Indien dit na de Gunningsbeslissing plaatsvindt, komt een nieuwe Gunningsbeslissing tot stand. Als Inschrijver op de hoogte is van feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode nadat het ten bewijs dienende schriftelijke stuk is afgegeven die eventueel tot het toepassen van de uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit aan de Aanbestedende dienst te melden.

## 4.3 Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan

Indien op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van een aantal eisen die gesteld worden aan zijn financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid. De Aanbestedende dienst stelt deze eisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juridische capaciteiten, financiële capaciteiten en de technische en beroepsbekwaamheid beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren.

Als de Inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd. Voor wat betreft de bewijsvoering rondom het voldoen aan de geschiktheidseisen wordt aangesloten bij het regime dat is beschreven in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In de volgende subparagrafen worden de nadere bewijsstukken per geschiktheidseis uiteengezet.

## 4.4 Financiële en economische draagkracht

Er worden binnen deze aanbestedingsprocedure geen eisen gesteld aan de financiële en economische draagkracht van Inschrijvers.

## 4.5 Technische en beroepsbekwaamheid

Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren (invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bijlage 7 deel IV).

De Aanbestedende dienst heeft hiervoor kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Het betreft de volgende kerncompetenties waarover Inschrijver moet beschikken op de datum waarop de termijn voor het indienen van een inschrijving sluit:

Kerncompetentie 1: Ontwerpen en uitvoeren van een GWW-Werk met de UAV-gc 2005 als administratief kader

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

- De Gegadigde was verantwoordelijk voor het ontwerpen én uitvoeren van het GWW-Werk, inclusief het verificatieproces (verificatieplannen en –rapporten conform de principes van de Leidraad SE);

- Het werk heeft een minimale waarde of gefactureerd bedrag van EUR 2.500.000, - exclusief BTW;

- De UAV-gc 2005 of gelijkwaardige Europese administratieve voorwaarden waren van toepassing als administratief kader;

- De Gegadigde was verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en leiding van de uitvoering van de opdracht (het projectmanagement);

Kerncompetentie 2: Het ontwerpen en uitvoeren van een ongelijkvloerse kruising

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

- De Gegadigde was verantwoordelijk voor het ontwerpen én uitvoeren van de ongelijkvloerse kruising, inclusief het verificatieproces (verificatieplannen en –rapporten conform de principes van de Leidraad SE);

- De ongelijkvloerse kruising kruist een gebiedsontsluitingsweg (Type I of II) of regionale stroomweg, autosnelweg of spoorweg.

- Het werk heeft een minimale waarde of gefactureerd bedrag van EUR 2.500.000, - exclusief BTW;

- De UAV-gc 2005 of gelijkwaardige Europese administratieve voorwaarden waren van toepassing als administratief kader;

- De Gegadigde was verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en leiding van de uitvoering van de opdracht (het projectmanagement).

Kerncompetentie 3: Het ontwerpen en uitvoeren van een gebiedsontsluitingsweg of regionale stroomweg van minimaal 500 m1.

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

    - De Gegadigde was eindverantwoordelijk voor het integrale ontwerp tot niveau van DO en UO;

    - De Gegadigde was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het werk;

    - Het werk had een minimale strekkende tracélengte van 500 m1;

    - Het werk betrof een gebiedsontsluitingsweg (Type I of II) of regionale stroomweg (Type I of II).

Kerncompetentie 4: Het uitvoeren van een GWW-werk binnen kaders en richtlijnen van de Wet Natuurbescherming voor beschermde flora en fauna

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

    - De Gegadigde was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het werk;

    - Voor de uitvoering van het Werk diende Gegadigde te handelen binnen de kaders en richtlijnen kaders en richtlijnen van de Wet Natuurbescherming;

    - Gegadigde heeft op basis van de kaders en richtlijnen van de Wet Natuurbescherming maatregelen getroffen ter bescherming van beschermde faunasoorten.

Kerncompetentie 5: GWW-werk waarin sprake is van coördinatie met Nutspartijen en uitvoering van werkzaamheden door Nutspartijen.

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

    - De Gegadigde was verantwoordelijk voor het dagelijkse omgevingsmanagement (o.a. afhandelen klachten, K&L derden, bouwcommunicatie, vergunningen);

    - Gegadigde was verantwoordelijk voor afstemming met en coördinatie van minimaal twee (2) Nutspartijen. Het dient hier te gaan om een vergaande afstemming en coördinatie. Enkel het doen van een graafmelding is onvoldoende;

    - De Nutspartijen hebben zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd binnen de werkgrenzen van Gegadigde.

De Gegadigde dient de vijf genoemde kerncompetenties aan te tonen door middel van minimaal één (1) en maximaal vijf referentieprojecten. Voor elke genoemde kerncompetentie is het toegestaan om maximaal één (1) referentieproject in te dienen. Bij de referentieprojecten dient Gegadigde aan te geven voor welke kerncompetentie deze geldt. Referentieprojecten dienen maximaal in de afgelopen vijf (5) jaar voorafgaand aan de datum voor het indienen van de Inschrijving van deze aanbesteding te zijn opgeleverd.

Gegadigde gebruikt voor het indienen van de referentieprojecten bijlage 3 Format kerncompetenties. Gegadigde voegt de referenties die zij wenst te gebruiken direct aan de Inschrijving toe.

## 4.6 	Bedrijfs-/Beroepsbevoegdheid

Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan, dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.

Indien Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dat Inschrijver voldoet aan deze eisen rondom Beroepsbevoegdheid dient bij Inschrijving verklaard te worden bij deel IV van het Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA).

De minimale dekking is als volgt:

- Conform Annex X.

En

- Bedrijfsaansprakelijkheid: Conform Annex X.

Inschrijver kan bij zijn Inschrijving volstaan met het indienen van het UEA. Inschrijver geeft daarmee aan dat hij hieraan voldoet en dat hij bewijsstukken/verklaringen binnen 7 kalenderdagen op verzoek van Opdrachtgever zal verstrekken. Indien Inschrijver nog niet (voldoende) is verzekerd dan dient hij dit te vermelden in deel V van het UEA.

Ter verificatie zal de Opdrachtgever in elk geval het volgende bewijs opvragen: Een kopie polis of een gecertificeerde verklaring van de verzekeraar van Inschrijver waaruit blijkt dat Inschrijver aan de gestelde eis voldoet of na gunning kan voldoen. Indien een concernpolis wordt ingediend, moet duidelijk zijn dat Inschrijver is meeverzekerd.

## Certificeringen

Voorts dient Inschrijver op het moment van het indienen van een Inschrijving en gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over de volgende certificeringen:

- Kwaliteitsmanagementsysteem: ISO 9001, of gelijkwaardigheid;

- Milieumanagementsysteem: ISO 14001,of gelijkwaardigheid;

- Veiligheidszorgsysteem: tenminste VCA* (Inschrijver), VCA-VOL (leidinggevende) en VCA (medewerker)

- CO2 prestatieladder trede 5

Bij de Inschrijving volstaat het Uniform Europees Aanbestedingswet (zie deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver binnen 7 kalenderdagen een kopie van het betreffende certificaat te kunnen overleggen of andere bescheiden waaruit onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste is voldaan.

### 4.7	Wijze van indiening inschrijvingen

De inschrijver moet haar Inschrijving uiterlijk op de in de planning van deze Inschrijvingsleidraad aangegeven datum en datum en tijdstip bij de Aanbesteder indienen via TenderNed. Inschrijvingen die na het in de planning genoemde tijdstip worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. De Inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor het juist en op tijd indienen van zijn Inschrijving.

De Inschrijving dient te worden gedaan in twee zip-bestanden.

Zip-bestand 1 dient te zijn voorzien van de bestandsnaam “Inschrijving ecopassage N226 en kruising Maarnse Grindweg - kwantitatieve aanbiedingsdocumenten”;

Zip-bestand 2 dient te zijn voorzien van de bestandnaam “Inschrijving ecopassage N226 en kruising Maarnse Grindweg - kwalitatieve aanbiedingsdocumenten overeenkomst”;

Bij de Inschrijving dient de Inschrijver de structuur en volgorde van de Inschrijvingsdocumenten aan te houden zoals opgenomen in Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten.

Het doen van een Inschrijving houdt in dat de Inschrijver met de voorgestelde procedure en de bepalingen uit dit Aanbestedingsdocument (inclusief Bijlagen) instemt.

### 4.7.1 Gunningscriterium

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de omschreven procedure kunnen op verzoek van de Aanbestedende dienst besprekingen plaatsvinden met de Inschrijvers ter verduidelijking van de inschrijving, e.e.a. conform ARW 2016 art. 2.33.

### 4.7.2 Procesgang beoordelingscommissie

Alle aanbiedingen die volledig voldoen aan de inschrijvingsvereisten zullen worden beoordeeld door een team van minimaal drie deskundige beoordelaars (beoordelingscommissie). De beoordelingscommissie wordt voorgezeten door een inkoper van de provincie Utrecht als procesbegeleider. De voorzitter beoordeelt de kwalitatieve gunningscriteria niet inhoudelijk.

De beoordeling geschiedt volgens het principe van consensus en vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

- Controle op compleetheid en volledigheid van de aanbiedingen;

- Verspreiding van de inschrijvingen, bestaande uit de inhoudelijke aanbieding;

- Individuele beoordeling van de kwaliteit op de nadere criteria (kwaliteitscriteria);

- Gezamenlijke bespreking van de beoordeling van de kwaliteit door de beoordelingscommissie en evalueren van de individuele scores;

- Uitspreken eindoordeel per criterium op basis van consensus.

Het vaststellen van de Economisch meest voordelige inschrijving vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

- Openen van het kwantitatieve deel van de inschrijving en beoordelen op compleetheid en volledigheid.

- Vaststellen van de evaluatieprijs per inschrijver.

- Het opstellen van de voorlopige gunningsbeslissing van aanbesteding o.b.v. het eindresultaat van de aanbestedingsprocedure (na het bepalen van de EMVI-berekening).

## 4.8	Gunning en contractering

### 4.8.1 Voornemen tot gunning

De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de gunningsbeslissing gelijktijdig en schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.

De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.

Getracht wordt de gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.

### 4.8.2 Opschortende termijn

- Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen die gunningsbeslissing dient hij tijdig binnen de genoemde opschortende bezwaartermijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

- De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

### 4.8.3 Toelichting op beoordeling

- De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de Gunningsbeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en Schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.

- De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.

- Getracht wordt de Gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.

- Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de Gunningsbeslissing zoals hiervoor bedoeld, dienen dit tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn van twintig dagen, Schriftelijk mede te delen aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen.

Indien door een Inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kan deze Inschrijver geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de Gunningsbeslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing, mits hiertegen geen (overige) belemmeringen bestaan, zoals het niet succesvol geverifieerd zijn van de winnende Inschrijving.

- De Aanbestedende dienst biedt de Inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te verkrijgen op de beoordeling. Indien een Inschrijver hiervan gebruik wil maken, dan dient de Inschrijver contact op te nemen met de Aanbestedende dienst om in onderling overleg een afspraak te plannen voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling.

### 4.8.4 Definitieve gunning en contractering

De gunning is pas definitief zodra de Aanbestedende dienst de winnende Inschrijver hier schriftelijk over heeft geïnformeerd. Met de definitieve gunning komt nog geen Overeenkomst tot stand als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De Overeenkomst komt tot stand ten tijde van de ondertekening door Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Het contracteren vindt plaats middels het gezamenlijk (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) ondertekenen van de Basisovereenkomst en het paraferen van de bijbehorende contractstukken en de bijlagen.

Als startdatum van de opgave geldt de datum van de ondertekening van de Basisovereenkomst.

Er is sprake van opdrachtverstrekking, betreffende het onderwerp van deze aanbesteding, indien de Basisovereenkomst en de bijbehorende contractstukken door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn ondertekend.

### 4.8.5 Geschillen

Beslechting van geschillen vindt conform ARW 2016 art. 2.40.1 plaats bij de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

# beoordeling van de Inschrijvingen

## 5.1 Kwaliteitscriteria

De Provincie gunt de Opdracht aan de Inschrijver met de beste prijs kwaliteitverhouding.

De totale maximale fictieve korting van alle kwaliteitsonderdelen bedraagt

€ 5.500.000, - Onderstaande tabel geeft een opsomming van de kwaliteitsonderdelen en de maximaal te behalen meerwaarde per kwaliteitsonderdeel:

| Nr. | Onderdeel en subonderdelen | Maximale monetaire meerwaarde |
| --- | --- | --- |
| K1. | Duurzaamheid en circulariteit; materiaal c.q. grondstoffen gebruik | EUR 2.750.000, - |
| K2. | Landschappelijke inpassing en belevingswaarde ecopassage voor omgeving (woon, werk, recreatie) | EUR 1.850.000, - |
| K3. | BLVC en beheersing bijbehorende risico’s | EUR 900.000, - |
|  | Totale maximale monetaire meerwaarde | EUR 5.500.000, - |

## 5.2	Kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore van de inschrijving is de som van de fictieve korting op basis van de scores op de kwaliteitscriteria K1 tot en met K3.

## 5.2.1 Beoordeling Kwaliteitsscore

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 3 deskundige personen. De samenstelling van de beoordelingscommissie kan per kwaliteitscriterium wisselen. Deze commissie beoordeelt de uitwerkingen van de Inschrijvers voor de kwaliteitscriteria. De beoordelingscommissie kent per Inschrijving aan elk kwaliteitsonderdeel op basis van de beoordelingscriteria een score toe, deze worden volgens de onderstaande tabel omgezet in een percentage van het maximaal aantal punten per kwaliteitsonderdeel bij onderdelen K1 t/m K3:

| Score |  | % van maximale fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| 0 | Onvoldoende | Uitsluiting |
| 1 | Voldoende | 0% |
| 4 | Goed | 33% |
| 7 | Zeer goed | 66% |
| 10 | Uitstekend | 100% |

De totale fictieve korting per Inschrijving volgt uit de som van de kwaliteitsscore van alle kwaliteitsonderdelen.

De beoordeling van de kwaliteitscriteria verloopt als volgt:

De leden van het beoordelingsteam van de Aanbestedende dienst kennen individueel aan iedere Inschrijver afzonderlijk voor de beantwoording van ieder gunningcriterium een score in de vorm van een waardering per kwaliteitscriterium van een onvoldoende tot uitstekend, zonder kennis te hebben van de inschrijvingssommen. De onderbouwing van de waardering wordt per criterium weergegeven in een tabel. Zie 5.4.1 t/m 5.4.3.

Nadat alle individuele leden van het beoordelingsteam de beoordeling hebben afgerond, worden de resultaten met het gehele beoordelingsteam besproken in de consensusmeeting. Tijdens deze bespreking zullen de scores per gunningcriterium, zoals gegeven door de individuele leden van het beoordelingsteam worden besproken. In dit overleg worden alle scores per kwaliteitscriterium definitief vastgesteld op basis van consensus. Deze bespreking zal onder leiding staan van de inkoopadviseur die zelf de kwalitatieve gunningscriteria niet mee beoordeeld.

## 5.2.2 Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)

Om te bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de genoemde kwaliteits- en prijscriteria met elkaar in verband gebracht in de eindberekening.

In de tabellen staan per subcriterium dan wel per onderdeel, de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde (in EURO) vermeld. Het berekeningsresultaat van het berekeningsmodel is de ‘Evaluatieprijs’ conform de formule: EP = IP – Qtot

Hierin is:

EP	= Evaluatieprijs in Euro

IP	= Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Qtot	= Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

De inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

## 5.3	Beoordelingsaspecten kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria dienen SMART omschreven te zijn.

Onder “SMART” wordt het volgende verstaan:

- Specifiek: de mate waarin de Inschrijver de door hem aangeboden oplossing eenduidig heeft omschreven;

- Meetbaar: de mate waarin de Inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat de door hem aangeboden oplossing het beoogde zal worden bereikt;

- Acceptabel: de mate waarin de Inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing aanvaardbaar is binnen de daaraan te stellen en gestelde Eisen;

- Realistisch: De mate waarin de Inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing haalbaar is;

- Tijdsgebonden: De mate waarin de Inschrijver kan aangeven dat de door hem aangeboden oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal kunnen worden gerealiseerd.

Kortom, het is aan de Inschrijver om de beoordelaars uit te leggen welke keuzes zijn gemaakt, en hen ervan te overtuigen dat die keuzes juist zijn.

- Inschrijvers dienen in hun Inschrijving concreet en ondubbelzinnig te beschrijven wat zij aanbieden (dus niet "we kunnen...", “we zullen” of "we doen mogelijk...", maar "we moeten...", “we gaan” of "we doen..."). Onduidelijkheden in de Inschrijving kunnen leiden tot een lagere beoordeling op de kwaliteitscriteria.

- Inschrijver dient zich te houden aan het maximale aantal A4 per kwaliteitscriterium en andere vereisten zoals het te gebruiken lettertype en de regelafstand. Voor de kwaliteitscriteria geldt, dat wanneer voor de beschrijving meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, dit meerdere niet zal worden beoordeeld. Een voorblad en inhoudsopgave tellen niet mee in het maximaal aantal pagina's. Informatie op het voorblad en de inhoudsopgave wordt niet meegewogen in de beoordeling.

Daarnaast let de Aanbestedende dienst in de beoordeling per kwaliteitscriterium in het bijzonder op een aantal specifieke aandachtspunten welke zijn opgenomen bij de kwaliteitscriteria.

## 5.4	Doelstellingen, aandachtspunten voor beoordeling en vormvereisten per kwaliteitscriterium

5.4.1	Kwaliteitscriterium 1 (K1): Duurzaamheid en circulariteit; materiaal c.q. grondstoffen gebruik

De provincie Utrecht heeft de wens om de bouw van deze ecopassage op een duurzame en toekomstbestendige manier aan te besteden en uit te voeren. De maatschappelijk duurzaamheid van de ecopassage wordt voor een deel reeds beoordeeld bij de aspecten belevingswaarde en natuurwaarde. Een belangrijk uitgangspunt voor de provincie Utrecht is daarnaast het realiseren van een ecopassage welke qua materiaal- en productgebruik aansluit bij de principes van circulair inkopen. Om zo onder andere afval te voorkomen en grondstoffen schaarste tegen te gaan. Bij circulair inkopen staat de functionaliteit van de materialen en producten centraal (in plaats van het bezit).

Een van de belangrijkste elementen hierin voor de ecopassage is dat het waarde behoud van producten en materialen wordt gemaximaliseerd. Dit kan door te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en materialen en als laatste hergebruik van grondstoffen. Nieuwe producten worden zo ontworpen en geproduceerd dat aan het eind van de levensduur waarde vernietiging zoveel mogelijk wordt voorkomen (bijvoorbeeld door demontabel te zijn of eenvoudig gescheiden verwerkt te kunnen worden). Het draait hierbij om een hoogwaardige inzet van grondstoffen en afvalstromen om de levensduur te maximaliseren. De levensduur van producten kan worden verlengd door onder andere;

- Onderhoud of reparatie bij de oorspronkelijke gebruiker;

- Hergebruik in dezelfde vorm door een andere gebruiker, met minimale reparatie en (cosmetische) reiniging;

- Herstelwerkzaamheden waarbij niet of slecht functionerende componenten van een product worden vervangen en het product dezelfde vorm en functie behoudt;

- Herproductie, waarbij nog werkende componenten in nieuwe producten worden gebruikt;

- Recycling, waarbij grondstoffen worden teruggewonnen en hergebruikt. Hierbij is soms sprake van kwaliteitsverlies (downcycling).

Doelstelling:
Een ontwerp en realisatie van de ecopassage waar bewuste materiaalkeuzes gemaakt zijn, gebaseerd op de bovenstaande principes van circulair inkopen, die de duurzaamheid van de passage vergroten. En daarbij het stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu impact gedurende de bouw en het onderhoud aan de passage. Kortom, bij de ecopassage is het circulair bouwen gericht op een minimaal gebruik en maximaal hergebruik van producten, materialen en grondstoffen gedurende de hele levensduur om zo een reductie van emissie te bereiken in het ontwerpen, het realiseren en het onderhouden van de ecopassage. Voor het ontwerp van de ecopassage is voorafgaand aan de aanbesteding door de provincie Utrecht gekeken naar de meest milieu belastende materiaalstromen. Om te voorkomen dat de inschrijver voor dit onderdeel bewuste duurzame keuzes voor ook de ‘kleine’ materiaalstormen moet onderbouwen, is

een keuze gemaakt voor de belangrijkste materiaalstromen, namelijk;

- materiaalgebruik en -stroom van asfalt

- materiaalgebruik en -stroom van beton (insitu en prefab)

- materiaalgebruik en -stroom van (wapenings-)staal...

- Hergebruik materialen en innovatieve aanvullende ideeën

Beoordeling:

De inschrijver dient voor dit criterium te beschrijven hoe hij omgaat met duurzame materiaalkeuzes voor de bovengenoemde materiaalstromen. Meerwaarde in zijn onderbouwing kan behaald worden door specifiek en SMART in te gaan op de volgende aspecten;

- De wijze waarop aantoonbaar de hoeveelheid (kwantiteit) materiaalgebruik zal worden gereduceerd;

- De mate waarin gebruik gemaakt wordt van asfalt, beton en staal welke duurzaam geproduceerd zijn (o.a. minder emissie, minder schadelijke materialen of energie) en/of welke gebruik maken van duurzame c.q. gerecyclede materialen en grondstoffen;

- De mate waarin de gekozen oplossingen en materiaalkeuzes significant minder milieubelasting veroorzaken bij de realisatie van de ecopassage (o.a. door reductie van emissie materieel, minder transport, minder energiegebruik bij aanleg);

De inschrijver dient maatregelen aantoonbaar te maken en verifieerbaar te onderbouwen.

U kunt dit in maximaal 4 A4’s enkelzijdig beschrijven zie tevens 3.11, en 1 bijlage van maximaal 1 A3 enkelzijdig bedrukt

Het plan wordt beoordeeld door de aanbestedingscommissie aan de hand van onderstaande matrix.

| Score | Waardering | Onderbouwing |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen van een uitzonderlijke meerwaarde, benoemd uitputtend aandachtspunten, beschrijving is bijzonder samenhangend en concreet, expliciete aantoonbare optimalisatie en innovatie in het bereiken van reductie van milieubelasting tijdens productie en/of realisatie van de ecopassage |
| 7 | Zeer Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen met een belangrijke meerwaarde, benoemd additioneel veel aandachtspunten, beschrijving is erg samenhangend en concreet, expliciete aantoonbare optimalisatie en innovatie in het bereiken van reductie van milieubelasting tijdens productie en/of realisatie van de ecopassage. |
| 4 | Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen boven hetgeen vereist, benoemd additioneel aantal aandachtspunten, beschrijving is samenhangend en/of concreet, duidelijke aantoonbare optimalisatie en/of innovatie in het bereiken van reductie van milieu belasting tijdens productie en/of realisatie van de ecopassage. |
| 1 | Voldoende | Voldoet aan hetgeen is gevraagd, beperkt sprake van SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen, benoemd alleen aandachtspunten, beschrijving is weinig samenhangend en/of concreet, beperkte aantoonbare optimalisatie of innovatie in het bereiken van reductie van milieubelasting tijdens productie en/of realisatie van de ecopassage. |
| 0 | Onvoldoende | Voldoet niet aan het geen gevraagd is en komt zeer beperkt tegemoet aan de projectdoelstellingen. Analyse is niet smart opgesteld en of duurzame oplossingen en maatregelen zijn niet samenhangend, duidelijk of concreet gemaakt, onvoldoende aantoonbare optimalisatie of innovatie in het bereiken van milieubelasting tijdens productie en/of realisatie van de ecopassage |

De maximale fictieve korting voor dit gunningscriterium is weergegeven in de tabel in paragraaf 5.2.1.

5.4.2	Kwaliteitscriterium 2 (K2): Landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde ecopassage voor omgeving (woon, werk, recreatie)

Nu, in de huidige situatie is er geen ecopassage en er is sprake van versnippering van ecologische zones. De Provincie Utrecht wil dat de ecopassage goed wordt gebruikt door minimaal de doelsoorten (een nieuwe, sterk verbeterde verbinding voor flora en fauna tussen het noordoostelijke en zuidwestelijke deel van de N226 en ontsnippering van ecologische zones. De realisatie en aanwezigheid van de ecopassage zijn echter wel van invloed op degenen die in de directe omgeving ervan wonen, werken en/of recreëren (stakeholders). De Provincie Utrecht wil tijdens en na de realisatie van de ecopassage mogelijke conflicten met andere belanghebbenden zoveel mogelijk beperken en de voordelen van de aanwezigheid van de ecopassage voor de omgeving zoveel mogelijk stimuleren en benutten. De realisatie van de ecopassage moet draagvlak van de omgeving krijgen, ingepast worden in de omgeving en de aanwezigheid van de ecopassage moet bijdragen aan een hoge belevingswaarde voor omwonenden en recreanten. Voor het inpassen van de ecopassage in het landschap is het belangrijk om te kijken naar de landschappelijke kernwaarden van de omgeving. Voor deze omgeving zijn bosbeleving en landgoederenlandschap belangrijke kernwaarden. Deze kernwaarden moeten behouden en zo mogelijk versterkt worden. Een ecopassage kan mogelijke negatieve effecten hebben op de landschappelijke waarden, dit wil de Provincie Utrecht graag minimaliseren.

Doelstelling: 
De Provincie Utrecht wil inzicht en vertrouwen krijgen in de wijze waarop de inschrijver in zijn ontwerp en realisatie van de ecopassage de diversiteit van flora en fauna zal vergroten aan beide zijden van de N226 en de migratie van een grote diversiteit aan fauna door de ecopassage faciliteert, maar ook de gevolgen tijdens de realisatie zal gaan beheersen en zekerheid krijgen dat de inschrijver de ecopassage zorgvuldig inpast. Inpassing betekent het laten opgaan van het ecoduct in zijn omgeving ter voorkoming van de uitstralingen van een betonnen object over en langs de weg. De Provincie zoekt hierbij naar een samenhangende en concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven om de daadwerkelijke functie en het gebruik van de ecopassage te borgen en zoveel mogelijk geschikte en beschikbare werkwijzen en middelen in te zetten om de doelen optimaal te bereiken.

E.e.a. in lijn met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-2013-2028-en

Beoordeling:

Door de inschrijver dient in het onderdeel "Natuurwaarde ecopassage" minimaal te worden beschreven:

1. Een analyse en overzicht van aandachtspunten en maatregelen die in het ontwerp en tijdens de realisatie van de ecopassage (en de omgeving van de ecopassage) worden genomen die na realisatie en oplevering een impuls zullen geven aan de vergroting van de diversiteit van flora en fauna aan beide zijden van N226;

2. Een analyse en overzicht van aandachtspunten en maatregelen die in het ontwerp en tijdens de realisatie van de ecopassage (en de omgeving van de ecopassage) worden genomen die (direct) na realisatie en oplevering zullen leiden tot een daadwerkelijke migratie van flora en fauna;

De inschrijver dient maatregelen aantoonbaar te maken en verifieerbaar te onderbouwen.

U kunt dit in maximaal 4 A4’s enkelzijdig beschrijven zie tevens 3.11, en 1 bijlage van maximaal 1 A3 enkelzijdig bedrukt

Het plan wordt beoordeeld door de aanbestedingscommissie aan de hand van onderstaande matrix.

| Score | Waardering | Onderbouwing |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen van een uitzonderlijke meerwaarde, benoemd uitputtend aandachtspunten, beschrijving is bijzonder samenhangend en concreet. Inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde van de ecopassage voor omgeving is zeer volledig. |
| 7 | Zeer Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen met een belangrijke meerwaarde, benoemd additioneel veel aandachtspunten, beschrijving is erg samenhangend en concreet. Er is veel inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking er van op de landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde van de ecopassage voor omgeving. |
| 4 | Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen boven hetgeen vereist, benoemd additioneel aantal aandachtspunten, beschrijving is samenhangend en/of concreet. Er is duidelijk inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde van de ecopassage voor omgeving. |
| 1 | Voldoende | Voldoet aan hetgeen is gevraagd, beperkt sprake van SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen, benoemd alleen aandachtspunten, beschrijving is weinig samenhangend en/of concreet. Er is beperkt inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking er van op de landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde van de ecopassage voor omgeving. |
| 0 | Onvoldoende | Voldoet niet aan het geen gevraagd is en komt zeer beperkt tegemoet aan de projectdoelstellingen. Analyse is niet smart opgesteld en of oplossingen en maatregelen zijn niet samenhangend, duidelijk of concreet gemaakt. Er is onvoldoende inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de landschappelijke inpassing, natuurwaarde en belevingswaarde van de ecopassage voor omgeving. |

De maximale fictieve korting voor dit gunningscriterium is weergegeven in de tabel in paragraaf 5.2.1.

5.4.3	Kwaliteitscriterium 3 (K3): BLVC en beheersing bijbehorende risico’s

Doelstelling:
De Provincie Utrecht wil inzicht en vertrouwen krijgen in de wijze waarop de inschrijver in zijn ontwerp en realisatie van de ecopassage omgaat met de verschillende BLVC aspecten. De opdrachtnemer dient zijn visie op een heldere en eenduidige wijze te beschrijven en in te gaan op de verschillende aspecten van BLVC, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie specifiek gemaakt voor de realisatie van het Ecoduct.

Tevens dient de Opdrachtnemer per aspect (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, dus in totaal 4 risico’s) één risico voor de opdrachtgever te benoemen.

Per risico moeten de inschrijvers mogelijke oorzaken en gevolgen bij genoemde risico’s benoemen en nader definiëren. Daarna dienen de inschrijvers concrete en SMART geformuleerde beheersmaatregelen aan te bieden bij de betreffende risico’s, teneinde de genoemde risico’s voor Provincie Utrecht te verkleinen en/of het minimaliseren van de kans van optreden en/of het minimaliseren van de gevolgen daarvan. Daarbij dient per risico steeds, indien aanwezig, ook het restrisico voor de Opdrachtgever te worden omschreven.

De voorgestelde beheersmaatregelen moeten passen binnen en invulling geven aan de genoemde projectdoelstellingen en dienen de Aanbestedende dienst te overtuigen dat deze bijdragen aan het verkleinen van het risico en/of het, minimaliseren van de kans van optreden en/of het minimaliseren van de gevolgen daarvan.

Voor alle beheersmaatregelen geldt dat het niet is toegestaan maatregelen aan te bieden die niet door de Opdrachtnemer en/of onderaannemers zelf worden uitgevoerd en die een (impliciete) verplichting inhouden voor de Opdrachtgever.

Het ecoduct wordt gebouwd over een provinciale weg waar allereerst dagelijks veel verkeer passeert. Daarnaast zijn er diverse woningen en landgoederen langs de weg gesitueerd. Verder is het een omgeving waar veel recreanten en scholieren met de fiets passeren. Alle actoren hebben daarbij hun eigen specifieke aandacht nodig.

Beoordeling:

Door de inschrijver dient in het onderdeel "BLVC en Beheersing bijbehorende risico’s" minimaal te worden beschreven:

- Per aspect (in totaal 4 stuks) van de door de inschrijver vastgestelde risico’s met beheersmaatregelen;

- Analyse en maatregelen van de BLVC-aspecten om overlast zo ver mogelijk te minimaliseren;

De inschrijver dient aantoonbaar te maken en verifieerbaar te onderbouwen dat de door hem gekozen maatregelen en ontwerpoplossingen daadwerkelijk tot een meerwaarde leiden en effectief zijn.

U kunt dit in maximaal 4 A4’s enkelzijdig beschrijven zie tevens 3.11, en 1 bijlage van maximaal 1 A3 enkelzijdig bedrukt.

Het plan wordt beoordeeld door de aanbestedingscommissie aan de hand van

onderstaande matrix.

| Score | Waardering | Onderbouwing |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen van een uitzonderlijke meerwaarde, benoemd uitputtend aandachtspunten, beschrijving is bijzonder samenhangend en concreet. Inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking er van op de BLVC aspecten en genomen maatregelen en de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen is zeer volledig. |
| 7 | Zeer Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen met een belangrijke meerwaarde, benoemd additioneel veel aandachtspunten, beschrijving is erg samenhangend en concreet. Er is veel inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de BLVC aspecten en genomen maatregelen en de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. |
| 4 | Goed | Er is sprake van een SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen boven hetgeen vereist, benoemd additioneel aantal aandachtspunten, beschrijving is samenhangend en/of concreet. Er is duidelijk inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de BLVC aspecten en genomen maatregelen en de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. |
| 1 | Voldoende | Voldoet aan hetgeen is gevraagd, beperkt sprake van SMART analyse inclusief duurzame maatregelen en oplossingen, benoemd alleen aandachtspunten, beschrijving is weinig samenhangend en/of concreet. Er is beperkt inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de BLVC aspecten en genomen maatregelen en de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. |
| 0 | Onvoldoende | Voldoet niet aan het geen gevraagd is en komt zeer beperkt tegemoet aan de projectdoelstellingen. Analyse is niet smart opgesteld en of oplossingen en maatregelen zijn niet samenhangend, duidelijk of concreet gemaakt. Er is onvoldoende inzicht in de analyse en maatregelen en of de uitwerking ervan op de BLVC-aspecten en genomen maatregelen en de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen. |

De maximale fictieve korting voor dit gunningscriterium is weergegeven in de tabel in paragraaf 5.2.1.

# Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten

| Nr. | Omschrijving | Te gebruiken format | Bij combinaties |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Aanbiedingsbrief + namen deelnemers van het samenwerkingsverband en/of derden | - | Gezamenlijk |
| 1 | Inschrijvingsbiljet | Bijlage 2 | Gezamenlijk |
| 2 | Inschrijvingsstaat | Bijlage 9 | Gezamenlijk |
| 3 | De Eigen verklaring "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" | Bijlage 7 | Door alle deelnemers |
| 4 | Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving | Bijlage 8 | Gezamenlijk |
| 5 | Referenties t.b.v. aantonen kerncompetenties | Bijlage 3 | Gezamenlijk |
| 6 | Bedrijfsgegevens en in geval van een combinatie onderlinge verhoudingen combinanten | Bijlage 6 | Gezamenlijk |

| CHECKLIST INSCHRIJVING – ZIP-BESTAND 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Omschrijving | Te gebruiken format | Zie hoofdstuk/paragraaf | Bij combinaties |
| 1 | Kwaliteitsplannen K1 t/m K3 | - | Aanbestedingsleidraad par. 5.4.1 t/m 5.4.3 | Gezamenlijk |

# Bijlage 2 Inschrijvingsbiljet

| Inschrijvingsprijs Ontwerp en realisatie ecopassage N226 | € |
| --- | --- |
| Inschrijvingsprijs Ontwerp en realisatie reconstructie kruising Maarnse Grindweg | € |
| Stelpost 1 t.b.v. het afwijkende maatwerk van het wildraster (zie Annex VIII) | € 50.000, - |
| Stelpost 2 Aanvullende werkzaamheden die door opdrachtgever worden opgedragen, zijnde maatwerk als gevolg van nadere afspraken met de omgeving en/of esthetische wijzigingen van het ecoduct (zie Annex VIII) | € 100.000, - |
| Stelpost 3 Bewegwijzeringsdienst en coördinatie door de opdrachtgever (zie Annex VIII) | € 25.000, - |
| Inschrijvingssom* | € |

* inschrijvingsprijs Ontwerp en realisatie ecopassage N226 + Inschrijvingsprijs Ontwerp en realisatie reconstructie kruising Maarnse Grindweg + stelposten)

| Naam Inschrijver: |  |
| --- | --- |
| Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: |  |
| Datum: |  |
| Handtekening tekenbevoegde functionaris: |  |

# Bijlage 3 Format Kerncompetenties

Betreft aanbesteding:

Ecoduct N226

| Kerncompetentie [nummer + titel kerncompetentie] : |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Geef aan op welke gevraagde kerncompetenties (nummer) deze referentie betrekking heeft | <…> |
| Korte omschrijving van werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie blijkt. | <…> |
| De gevraagde kerncompetenties zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd; In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja /Nee <…> |
| Tevredenheid Referent |  |
| Inschrijver verklaart, door het naar volle tevreden uitvoeren van deze opdracht, ervaring te hebben met bovengenoemde Werk. Dit kan bij de referent worden geverifieerd zonder voorafgaande toestemming van Inschrijver – de referent hoeft deze verklaring bij Inschrijving niet te ondertekenen. | Ja /Nee |

# Bijlage 4 Klachtenreglement

GEMEENSCHAPPELIJK REGLEMENT KLACHTAFHANDELING PROVINCIES FLEVOLAND, NOORD-HOLLAND, UTRECHT EN ZUID-HOLLAND (P4 MIDDEN)

Deze bijlage wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

# Bijlage 5 Procotol Social Return provincie Utrecht

Deze bijlage wordt separaat gepubliceerd op TenderNed

# Bijlage 6 Bedrijfsgegevens en in geval van een combinatie Onderlinge verhoudingen combinanten

Iedere combinant dient de Eigen Verklaring "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" in te dienen.

Dit formulier dient als separaat bestand te worden ingediend.

| Inschrijver/ combinant 1 (penvoerder) |  |
| --- | --- |
| Naam bedrijf |  |
| Vestigingsadres |  |
| Postcode/ Plaats |  |
| Land |  |
| Aard bedrijf (aannemerij, advies- ingenieursbureau, architect, …) |  |
| Aandeel in combinatie |  |
| Contactpersoon |  |
| Naam |  |
| Email |  |
| Telefoon |  |

| Inschrijver/ combinant 2 |  |
| --- | --- |
| Naam bedrijf |  |
| Vestigingsadres |  |
| Postcode/ Plaats |  |
| Land |  |
| Aard bedrijf (aannemerij, advies- ingenieursbureau, architect, …) |  |
| Aandeel in combinatie |  |
| Contactpersoon |  |
| Naam |  |
| Email |  |
| Telefoon |  |

| Inschrijver/ combinant 3 |  |
| --- | --- |
| Naam bedrijf |  |
| Vestigingsadres |  |
| Postcode/ Plaats |  |
| Land |  |
| Aard bedrijf (aannemerij, advies- ingenieursbureau, architect, …) |  |
| Aandeel in combinatie |  |
| Contactpersoon |  |
| Naam |  |
| Email |  |
| Telefoon |  |

Inschrijver past dit formulier aan, aan het aantal combinanten.

Tevens uploaden:

- Combinatieovereenkomst met organisatieschema.

- Verklaring inzake naleving combinatieovereenkomst en oprichten minimaal een vennootschap onder firma.

# Bijlage 7 UEA (Uniform Europees aanbestedingsdocument)

Deze bijlage wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

# Bijlage 8 Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving

Inschrijver dient de onderstaande verklaring in te vullen en rechtsgeldig door een bevoegde bestuurder te laten ondertekenen, en bij zijn Inschrijving te voegen. Deze bevoegdheid kan o.a. blijken uit een bewijs van Inschrijving in het handelsregister of een notariële akte. Het ontbreken van deze verklaring, maakt de Inschrijving ongeldig

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Inschrijving ten behoeve van de opdracht met zaaknummer 18754, voor het Ontwerpen en realiseren van de ecopassage N226 en reconstructie kruising Maarnse Grindweg ten behoeve van de provincie Utrecht niet tot stand is gekomen onder invloed van een Overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op; ………………………………………………………………<datum>

te ……………………………………………………….………………………………………………………………<plaats>

door …………………………………………………….…………………………………………………………….

<Naam en voorletter(s)>

als bestuurder van…..………………………………………………………………………………………..

<Naam bedrijf>

Die …………………………………………………….………………………………………………………………

<Naam bedrijf>

ter zake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

…………………………………….………………………………………………………………<handtekening>

# Bijlage 9 inschrijfstaat

Deze bijlage wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

# Bijlage 10 Contractdocumenten

Deze bijlage wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).