KWALITEITSPLAN

“Integraal Onderhoud Buitenruimte 2023-2030 in de gemeente Amersfoort”

Opdrachtgever		: Gemeente Amersfoort

Besteknummer		: AME1666466

Perceelnummer		: 1 / 2 / 3 / 4 / 5*

Aannemer	: NAAM AANNEMER

Naam.

Adres

Telefoonnummer

Aangemaakt d.d.	: 15 augustus 2022

Auteur			: M.H. Tammens

Status			: concept

| Getekend voor akkoord Opdrachtgever | Datum | Getekend voor akkoord naam aannemer | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Getekend voor akkoord naam aannemer | Datum |

* perceelnummers doorhalen welke niet van toepassing zijn

Tabel 1: verzendlijst

| VERZENDLIJST KWALITEITSPLAN | Datum verzending | Naar | Versie |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemeente Amersfoort |  | M.H. Tammens | Concept |
| Naam aannemer |  |  | Concept |

Inhoud

1. 	Projectorganisatie en personeel	3

1.1	Beschrijving en organogram projectorganisatie van de opdrachtnemer	3

1.1.1	Organisatorische gegevens van de naam aannemer	4

1.1.2	Organisatorische gegevens onderaannemers	4

1.1.3	Verdeling (globaal) werkzaamheden en onderaannemers	5

1.2	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies	5

1.2.1	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	5

1.2.1.1	Projectleider (projectverantwoordelijke)	5

1.2.1.2	Uitvoerder / meewerkend voorman	7

1.2.1.3 	KAM manager tevens Milieu- en V&G functionaris en preventiemedewerker ARBO	8

1.2.1.4	Werkvoorbereider en / of planner	9

1.3	Overzicht van personen die bovenstaande functies vervullen	10

1.4	Interne en externe overlegstructuren	11

Zie 2.2	11

1.5	Overzicht onderaannemers	11

Zie 1.1.c	11

1.6	Ketenaansprakelijkheid	11

1.7	Procedures ISO 9001	11

1.8	 VCA certificering	11

1.9	Certificaten Flora & Fauna	11

1.10	Werknemers, materieel en herkenbaarheid	11

1.11.1	Herkenbaarheid	13

1.12	Procesbeheersing	13

1.13	Keuringsplan	13

1.14	Kwaliteitsregistratie	13

1.15	Procedures en werkinstructies, die standaard onderdeel uitmaken	13

Zie 1.12	13

1.16	Procedures en werkinstructies, die niet standaard onderdeel uitmaken	13

Zie 1.12	13

1.17	Beheersing van afwijkingen en afwijkingsrapportage	14

1.18	Bouwplaats inrichtingen en voorzieningen personeel	14

1.19.1	Depot naam locatie	14

1.19.2	Toegang tot depot en sleutelbeheer	14

1.19.3	Illegale stort op depot	14

1.19.4	Depots in de wijken tijdens bladruimen	14

1.19.5	Schaftkeet	15

1.20	Innovaties op het gebied van afvalverwerking	15

1.21	Wijze van actualisering van het kwaliteitsplan	15

2.	Communicatie	15

2.1	Communicatie overzicht (wijze en structuur tussen aannemer en opdrachtgever)	15

2.2	Interne en externe overlegstructuren	16

2.2.1 	Intern overleg	16

2.2.2 	Externe overleg	16

2.2.3	Beleid  contact met derden	17

2.2.4	Beperking overlast burgers en gebruikers	17

2.2.5 	Burgerparticipatie	17

2.2.6	Afhandeling schades	18

3.	Algemeen tijdschema	19

3.1	 Algemeen tijdschema	19

Voeg onder bijlage 3 een algemeen tijdschema (basisplanning) toe met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.	19

3.2	Gedetailleerd werkplan (toelichting op het algemeen tijdschema)	19

3.2.1	Beeldniveau	19

3.2.2	Innovaties	20

3.3	Toe te passen materieel en geluidsproductie	20

Zie 1.10	20

3.4	Werktijden en dagen	20

4.	Procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken	21

4.1	Veiligheids- en gezondheidsplan	21

4.1.1	Dagelijkse leiding en coördinatie	21

4.1.2	Arbo-overleg	21

4.1.3	Toolboxmeetings	21

4.1.4	Werkplekinspecties	21

4.1.5	Voorlichting en instructie	21

4.1.6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	21

4.1.7	Handelswijze bij ongevallen	21

4.1.8	Geldende gedragsregels personeel en derden	21

5.	Flora- en Faunawet	22

6.	Kwaliteitsborging	22

6.1	Keuringen en rapportage uitgevoerd door de aannemer:	22

6.1.1	Kwaliteitsborging weekposten	22

6.2	Kwaliteitsborging frequentieposten	23

6.3	Keuring en rapportage uitgevoerd door de opdrachtgever	23

6.4	Schouwen aannemer van technische staat en maken van programma’s snoeien, renovatie, vervanging, andere werkzaamheden en incl. participatie bewoners	23

6.5	Maatregelen ter voorkoming van schades	23

6.6	Afhandelen van meldingen: standaard termijn uit bestek + foto afwikkeling	23

7.	Maatregelen in het belang van het verkeer	23

7.1	Plan van aanpak m.b.t. verkeersmaatregelen	23

7.2	Vermelding van de straten per categorie	24

7.3	CROW-publicatie Werk in Uitvoering	24

8.	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal	24

8.1	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal	24

8.2	Dagelijkse afvoer	24

8.3	Bewijs van ontvangst	24

8.4	Alternatieven tot duurzame verwerking afvalstromen	24

9	Besteksadministratie	24

9.1	Werkvolgorde van indienen declaraties (termijnstaten en factuur)	24

9.2	Verslaglegging van weekrapporten	24

9.3	Verslaglegging van bouwvergaderingen	24

# 1. 	Projectorganisatie en personeel

### 1.1	Beschrijving en organogram projectorganisatie van de opdrachtnemer

Het organogram dient een afspiegeling te zijn van de verantwoordelijkheden binnen uw organisatie met betrekking tot onderhavig project.

Minimaal dienen de volgende verantwoordelijkheden te worden opgenomen en welke persoon (eventueel dubbelfuncties) of afdeling binnen uw organisatie die rol gaat uitvoeren:

- Directie, met naam genoemd

- Projectleider, met naam genoemd

- Directievertegenwoordiger, met naam genoemd

- V&G functionaris, met naam genoemd

- Projectadministratie, afdeling of naam

- Uitvoerder, met naam genoemd

- Kwaliteitskeuringen, met naam genoemd

- Personeelszaken, afdeling of naam

- Planning, afdeling of naam

- KAM, afdeling of naam

- Onderaannemer(s), met naam genoemd

- Verantwoordelijke voor onderaannemer(s), met naam genoemd

- Uitvoerend personeel, niet met naam genoemd

NB 1: indien in onderstaande tekst wordt gesproken over onderaannemers dan dient u dit steeds te lezen als – indien van toepassing - . Indien onderaanneming bij  uw organisatie niet van toepassing is dan dient u het gevraagde m.b.t. onderaannemers te verwijderen en de hoofdstuknummering te wijzigen.

NB 2: indien u onderhavig project in combinatie hebt aangenomen dan dienen de tabellen ……. Voor beide combinanten te worden ingevuld.

## 1.1.1	Organisatorische gegevens van de naam aannemer

Naam van onderneming 1	:

Bezoekadres			:

Postadres			:

Telefoon			:

Telefax				:

Website			:

Inschrijving K.v.K 		:

## 1.1.2	Organisatorische gegevens onderaannemers

Naam van de onderneming	:

Bezoekadres			:

Postadres			:

Telefoon			:

Website			:

Inschrijving K.v.K. 		:

## 1.1.3	Verdeling (globaal) werkzaamheden en onderaannemers

Indien u gebruik maakt van onderaannemers de verdeling van de werkzaamheden opnemen in onderstaande tabel. Indien u geen gebruik maakt van onderaannemers onderstaande tabel verwijderen.

Tabel 1.1.3.1: verdeling werkzaamheden en onderaannemers

| Bedrijf | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Naam aannemer |  |
| Naam onderaannemer |  |

### 1.2	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies

Onderstaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn een goed overzicht voor onderhavig project. U dient onderstaande zodanig aan te passen dat het overeenkomt met uw bedrijfsvoering.

## 1.2.1	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

## 1.2.1.1	Projectleider (projectverantwoordelijke)

Projectplanning

- Intern overleg met uitvoerder op de werklocatie

- Interne overleg met werkvoorbereider

- Voortgangscontrole

- Opdrachtverstrekking en voortgangscontrole aan onderaannemers en /of leveranciers

Intern overleg

- Intern overleg met de uitvoerder / werkvoorbereider / planner

- Rapportage aan directie

- Bepaling van prioriteiten in de taakstelling projectteamleden

- Voorlichting personeel tijdens startwerkvergadering

- Deelname aan de door naam organisatie georganiseerde, 4 wekelijkse, bouwvergaderingen met de onderaannemers

- Deelnemen aan toolboxmeetings

Extern overleg

- Bijwonen bouwvergaderingen

- Extern overleg op de werklocatie met onderaannemers m.b.t. planning en voortgang

- Extern overleg m.b.t. meldingen met directievoering

- Extern overleg met onderaannemers m.b.t. werkinstructies, uitvoering en voortgang

- Extern overleg met wijk coördinator m.b.t. veegacties o.a. ‘Wij gaan vegen’

- Externe overleg over te organiseren bijeenkomst bewoners (zie 2.2.5)

Kwaliteit

- Uitvoeren kwaliteitscontroles

- Uitvoeren werkplekinspecties

Personeel

- Aannemen c.q. inhuren van voldoende mankracht

- Verzorgen goede vakantieplanning

Financiën

- Controle uitgevoerde hoeveelheden

- Verantwoordelijk voor het opstellen termijnstaat

- Verantwoordelijk voor facturering aan de opdrachtgever

- Verantwoordelijk voor controle binnenkomende facturen van onderaannemers en/of leveranciers

- Inkoop

Correspondentie en documentenbeheer

- Correspondentie en verslaglegging intern

- Correspondentie extern

- Ontvangst tekeningen

- Uitgifte projectmap (juiste tekeningen en voorschriften) aan uitvoerder

- Verwerken van areaal wijzigingen

- Signaleren van bijzondere (afwijkende) aspecten in het bestek

Tekenbevoegdheden

- Ondertekening en indienen V&G plan

- Ondertekening en indienen kwaliteitsplan

- Ondertekening en indienen planning

- Ondertekening bouwverslagen

- Ondertekening en indienen afwijkingen

- Ondertekening en indienen meer/minder werk

- Ondertekening en indienen termijnstate

## 1.2.1.2	Uitvoerder / meewerkend voorman

Uitvoeringsplanning en productie

- Planning en voorbereiding

- Intern overleg met projectleider en/of werkvoorbereider over dagelijkse planning

- Uitvoering planning en voorbereiding

- Uitvoeren van wekelijkse schouw

- Anticiperen op piekperiodes

- Afhandelen van klachten

- Afhandelen van meldingen

- Afhandelen van schades

- Overleg met toezichthouder

- Verstrekking en controle PBM’s

- Beheer EHBO middelen

Materieelbeheer

- Materieelbeheer, onderhoud en reparatie

- Interne bestellingen

- Keuring materieel controleren

Personeel

- Inzet / indeling personeel alsmede ingehuurd personeel

- Organiseren extra inzet tijdens piekperiodes

- Inzet/indeling naam onderaannemer

Verwerking van de uitvoerdergegevens t.b.v. verrekening

- Het (laten) uitvoeren van de benodigde keuringen conform het keuringsplan

- Verwerking van uitvoeringsgegevens

Intern overleg

- Intern overleg met de projectleider / werkvoorbereider/planner

- Instructie aan uitvoerend personeel en tekeningen

- Bijwonen werkoverleggen

- Bijwonen Toolboxmeetings

- Rapportage inzake Flora & Fauna

Administratie

- Aanleveren van stortbonnen

- Ordenen projectmap

- Aanleveren van meer / minderwerk gegevens

- Controleren werkbonnen eigen werknemers

- Aanleveren schadeformulieren ingeval van schade aan derden

- Aanleveren van gegevens voor meldingen inzake (bijna) ongeval, brand, (milieu) schade

Tekenbevoegdheid

- Ondertekening en indienen afwijkingen

- Ondertekening weekrapporten uitzendkrachten

## 1.2.1.3 	KAM manager tevens Milieu- en V&G functionaris en preventiemedewerker ARBO

Communicatie

- Opstellen, goedkeuren en aanpassen V&G plan

- Melden van bedrijfsongevallen bij Inspectie SZW

- Organiseren Toolboxmeetings

- Uitvoeren van taakrisicoanalyse (indien van toepassing)

- Iemand aanspreken op zijn/haar gedrag

- Intern overleg over nieuwe ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en milieu

Toezicht / controle

- Uitvoeren LMRA

- Uitgifte PBM’s

- Bespreken van V&G plan tijdens startwerkvergadering

- Uitvoeren van werkplekinspecties

- Uitvoeren van kwaliteitscontroles

- Registreren en onderzoeken van (bijna) ongevallen, brand, schades

- Juiste instructie aan nieuwe medewerkers

Certificaten

- Continueren bestaande certificaten

- Implementeren en certificeren CO2 prestatieladder trede @@

- Organiseren benodigde opleidingen

## 1.2.1.4	Werkvoorbereider en / of planner

Projectplanning

- Opstellen lange termijn- en dagelijkse planning

- Voortgangscontrole t.o.v. planning

- Zorgen dat het gewenste materieel op het juiste tijdstip aanwezig is

Keuringsplannen / werkplannen / communicatieplannen

- Opstellen werkplannen en keuringsplannen (werkplekinspecties, keuring uitgevoerd werk etc.)

- Toezien op uitvoeren keuringsplannen en invullen checklists

- Coördinatie overdracht bewijsstukken richting IMS manager conform keuringsplan

- Coördineren en beheersen  Flora &Fauna plan

Intern overleg

- Intern overleg met de projectleider / uitvoerder

- Instructie aan uitvoerders door het overdragen van de projectmap en tekeningen

- Bijwonen werkoverleggen

- Bijwonen Toolboxmeetings

### 1.3	Overzicht van personen die bovenstaande functies vervullen

Onderstaand overzicht invullen en / of aanvullen

Tabel 1.3.1: Sleutelfuncties en uitvoerend personeel m.b.t. projectorganisatie en kwaliteit

| Functie | Naam | Opleidingen, trainingen en ervaring | Bereikbaarheid | Vervanger indien afwezig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectleider |  |  | Tel. kantoor: Fax : Mobiel: e-mail: |  |
| Uitvoerder |  |  | Tel. kantoor: Fax: Mobiel: e-mail: |  |
| Meewerkend voorman | Diverse personen |  |  |  |
| Uitvoerend personeel | Diverse personen |  |  |  |

Tabel 1.3.2: Handtekening / parafen van bovengenoemde personen

| Functie: | Naam | Datum | Paraaf / Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Projectleider |  |  |  |
| Uitvoerder |  |  |  |

### 1.4	Interne en externe overlegstructuren

## Zie 2.2

### 1.5	Overzicht onderaannemers

## Zie 1.1.c

### 1.6	Ketenaansprakelijkheid

Onderstaande tabel invullen en/of aanvullen

Aansluitnummers belasting aannemer en onderaannemers

Tabel 1.6.1: BTW nummers en archivering WKA verklaring

| Naam onderneming | BTW nummer | Archivering | Opvraagbaar door opdrachtgever? |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam aannemer |  |  | Ja |
| Naam onderaannemer (indien van toepassing) |  |  | Ja |
| Naam uitzendbureau (indien van toepassing) |  |  | Ja |

3 maandelijks wordt door alle betrokken ondernemingen een ‘Verklaring Betalingsgedrag’ opgevraagd bij de belastingdienst. Naam bedrijf of persoon  houdt toezicht op het aanleveren hiervan door onderaannemers.

Onderstaande gegevens dienen minimaal in uw bezit te zijn. Indien van toepassing aanvullen.

Voor het inhuren van ZZP-ers wordt het volgende dossier aangelegd:

- Kopie ID

- Inschrijving K.v.K

- VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie = vrijwaring WKA)

- Kopie diploma’s, minimaal VOL-VCA en Flora en Fauna

### 1.7	Procedures ISO 9001

Geef een korte omschrijving van uw werkwijze in het kader van ISO9001 certificering

Voeg van toepassing zijnde documenten toe onder bijlage 1

### 1.8	 VCA certificering

Geef een korte omschrijving van uw werkwijze in het kader van VCA certificering

Voeg van toepassing zijnde documenten toe onder bijlage 2

### 1.9	Certificaten Flora & Fauna

Indien u gebruik maakt van onderaannemer(s) dient u hier een korte omschrijving te geven welke functies van uw onderaannemer in het bezit zijn van een Flora en Fauna certificaat en welk niveau per functie. Tevens dient een vermelding te worden gemaakt van VCA en VOL-VCA per functie.

### 1.10	Werknemers, materieel en herkenbaarheid

Onderstaand overzicht invullen en/of aanvullen

Tabel 1.10.1: Overzicht werknemers uitvoering (in hoofdlijnen)

| Werkzaamheden | Naam medewerker | Functie |
| --- | --- | --- |
| Onkruidbeheersing (half) verharding |  |  |
| Vegen |  |  |
| Onkruidbeheer |  |  |
| Overige methode(s) |  |  |
| Bladbeheersing |  |  |
| Maaien grasveld |  |  |
| Graskanten steken |  |  |
| Knippen hagen |  |  |
| Enz. enz. |  |  |

Tabel 1.10.2: Overzicht materieel (in hoofdlijnen)

Onderstaand overzicht invullen in/of aanvullen waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen aannemer en onderaannemer (indien van toepassing). Dit overzicht kan naar eigen inzicht opgemaakt worden.

| Materieel | Aantal | Merk | Duurzaamheid / geluidsproductie |
| --- | --- | --- | --- |
| Onkruidbeheer (half) verharding |  |  |  |
| Veegwagen |  |  | - ÈURO …. - Lpa (cabine) ……. - Lwa (0 meter van bron)…… - Overige kenmerken m.b.t. duurzaamheid en ergonomie |
|  |  |  | - EURO…….. - Lpa……….. - Lwa……….. - Overige kenmerken m.b.t. duurzaamheid en ergonomie |
| onkruidbestrijdingsmachine |  |  | - Stage……….. - dB(A)……….. - Overige kenmerken m.b.t. duurzaamheid en ergonomie |
| Alternatieve bewerking voor onkruidbeheer op (half) verharding invullen |  |  |  |
|  |  |  | - EURO…….. - Lpa……….. - Lwa……….. - Overige kenmerken m.b.t. duurzaamheid en ergonomie |
| Gazon maaien |  |  |  |
| Gazonmaaier |  |  | - Stage………… - Lpa ……………… - Lwa…………… |
| Graskanten steken |  |  |  |
| Hagen knippen |  |  |  |
| Bladruimen |  |  |  |
| Bedrijfswagens |  |  |  |

| Werkzaamheden | Aantal personen | Groepsindeling | Materieel | Aantal | Onderaannemer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onkruidbeheersing in beplanting |  |  |  |  |  |
| Afvalbakken / zwerfvuil |  |  |  |  |  |

Geef een globale omschrijving van de werkwijze van onderaannemer(s) gegeven te worden. Tevens dienen de verantwoordelijk personen vermeld te worden.

## 1.11.1	Herkenbaarheid

Geef een korte omschrijving van de herkenbaarheid van uw organisatie en onderaannemer(s).

### 1.12	Procesbeheersing

Tabel 1.12.1: Procesbeheersing en procedures die wel en niet standaard onderdeel uitmaken

Onderstaande tabel invullen aan de hand van uw KAM handboek

| Procedure | Nummer | Werkinstructie | Formulier | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.13	Keuringsplan

Geef een omschrijving hoe u de kwaliteit van de door u uitgevoerde werkzaamheden toetst / keurt.

### 1.14	Kwaliteitsregistratie

Geef een omschrijving hoe u de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden registreert / vastlegt.

### 1.15	Procedures en werkinstructies, die standaard onderdeel uitmaken

## Zie 1.12

### 1.16	Procedures en werkinstructies, die niet standaard onderdeel uitmaken

## Zie 1.12

### 1.17	Beheersing van afwijkingen en afwijkingsrapportage

Geef een omschrijving hoe u afwijkingen beheerst en hoe u hier over rapporteert aan de opdrachtgever.

### Bouwplaats inrichtingen en voorzieningen personeel

De gemeente stelt tbv. vrijgekomen materialen geen locatie voor een depot beschikbaar in de openbare ruimte.

Geef een omschrijving de inrichting van de door u gebruikte ‘bouwplaatsen’ zoals:

- Locatie waar machines worden gestald

- Tijdelijke depots in wijken tijdens bladruimperiode

- Schaftketen (indien van toepassing)

De volgende gegevens dienen hierover te worden opgenomen:

- Locatie waar machines worden gestald

- Indien er gebruik gemaakt wordt van een bedrijfshal, welke voorzieningen zijn aanwezig, denk hierbij aan:

      - Toilet

      - Keukenblok

      - Brandblusser

      - EHBO trommel

      - Pictogrammen

      - Absortbtiekorrels

      - Overig

      - Gekeurde IBC’s

- Depot voor opslag vrijgekomen materiaal (de gemeente stelt tbv. vrijgekomen materialen geen depot beschikbaar in de openbare ruimte)

## 1.19.1	Depot naam locatie

Tabel 1.19.1.1: Overzicht opslag en afvoeren vrijgekomen materiaal

Onderstaande tabel invullen

| Vrijgekomen materiaal van | Wijze van opslag | Tonnage | Transporteur | Erkende verwerker |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geef een omschrijven wanneer de vrijgekomen materialen worden afgevoerd.

## 1.19.2	Toegang tot depot en sleutelbeheer

Geef een omschrijving hoe u omgaat met de toegang, op werkdagen, tot het depot en welke sleutels er in omloop zijn.

## 1.19.3	Illegale stort op depot

Geef een omschrijving hoe u omgaat met illegale stort op en bij het depot en welke maatregelen u neemt om dit te voorkomen

## 1.19.4	Depots in de wijken tijdens bladruimen

- Geef een omschrijving hoe volgens u de locaties worden bepaald en hoe u die beheert (schoon opleveren voor het weekend)

## 1.19.5	Schaftkeet

- Geef een omschrijving van de voorzieningen die in de schaftkeet aanwezig zijn, denk hierbij aan:

      - Keukenblok

      - Verwarming d.m.v. ……..

      - Toilet

      - Brandblusser

      - EHBO trommel

## 1.20	Innovaties op het gebied van afvalverwerking

Geef een korte omschrijving van de innovaties welke u nu en in de toekomst ziet op het gebied van afvalverwerking en of en hoe u binnen deze overeenkomst gebruik gaat maken van deze innovaties.

### 1.21	Wijze van actualisering van het kwaliteitsplan

Onderstaande punten zijn een goed overzicht wanneer het kwaliteitsplan dient te worden aangepast. U dient het aan te passen aan uw organisatie

Het kwaliteitsplan zal worden aangepast bij de hierna volgende wijzigingen:

- In functies

- In werkzaamheden m.b.t. RI&E

- In werkzaamheden m.b.t. taakrisicoanalyse

- In keuringsplan en keuringen

- In beeldniveau

- Bouwplaats inrichting en voorzieningen personeel

- In het tijdsschema

- Flora & Fauna plan

- V&G plan

- Etc.

Tijdens de bouwvergadering met de opdrachtgever zal worden bepaald of het kwaliteitsplan dient te worden aangepast. De input voor wijzigingen kan gegeven worden door:

- Uitvoerder

- Projectleider

- Opdrachtgever

Werkwijze voor wijzigingen:

De KAM manager voert de, door de projectleider(s) aangedragen, wijzigingen door in het kwaliteitsplan en voorziet het plan van een nieuwe versie. De projectleider(s) bieden het gewijzigde plan aan de opdrachtgever ter goedkeuring. Het gewijzigde plan wordt door alle partijen voor akkoord ondertekend.

# 2.	Communicatie

### 2.1	Communicatie overzicht (wijze en structuur tussen aannemer en opdrachtgever)

Tabel 2.1.1: Communicatie met opdrachtgever

Onderstaande tabel geeft een goed overzicht van de contactmomenten tussen aannemer en opdrachtgever. U dient het overzicht, zonodig aan te passen aan uw organisatie.

| Overlegvorm | Frequentie en moment | Aanwezigen (functieprofiel) | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| Startwerkvergadering | 1x Voor aanvang van de werkzaamheden | * Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever * Projectleiders en directie | * Kennismaking * Bespreken bijzonderheden bestek * Bespreken werkmethoden * Bepalen contacten tijdens werkzaamheden * Bepalen welke informatie wordt verlangd en wanneer deze wordt aangeleverd, dit kan zijn: - Stortbonnen - Monitoringsrapporten / kwaliteitsschouw - Schade en/of klachten rapportage - Voortgangsrapportage - Kwaliteitsplan - Etc. |
| Bouwvergadering | 1x per maand | * Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever * Projectleider /uitvoerder | * Bespreken van: - Voortgang werkzaamheden - Knelpunten in de uitvoering - VGM aspecten - Kwaliteitsborging - Afhandeling schades en/of klachten * Uitwisselen van informatie / administratie |
| Werkoverleg | Incidenteel | * Opzichter van de Opdrachtgever * Uitvoerder en/of projectleider | Als voorbeeld: - Calamiteiten - Bij werkzaamheden die afwijken van de besteksomschrijving |
| Digitaal |  | Door ……….. | Aanleveren van: - Meer/minderwerk - Planningen - Inzet Social Return - Meldingen via mail digitaal terug melden met foto - Keuringen - Frequentieposten afmelden - Stortbonnen - Offertes aanvullende werkzaamheden - Mutaties te beheren areaal - Illegale stort |

### 2.2	Interne en externe overlegstructuren

Onderstaande tabellen geven een goed overzicht van overlegstructuren. U dient de tabellen aan te passen aan uw organisatie

## 2.2.1 	Intern overleg

Tabel 2.2.1.1: Intern overleg

| Onderwerp | Deelnemers | Registratie | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Uitvoerder Werkvoorbereider/planner Projectleider | In computer | Dagelijks |
| Startwerkvergadering | Projectleider Uitvoerder Betrokken medewerkers | ………….. | 1x voorafgaand aan werkzaamheden en gedurende het seizoen bij inzet nieuwe medewerkers |
| Voortgang werkzaamheden | Uitvoerder Projectleider | Geen | Dagelijks |
| Uitvoering | Medewerkers Projectleider Directeur | Geen | Dagelijks (in kantine) |
| Werkplekinspecties | Projectleider Werkvoorbereider | In map gegevens voor directiebeoordeling | Aantal keren per jaar |
| Projectevaluatie |  | In projectmap | 1x per jaar |
| Toolboxmeetings | Alle medewerkers | In map toolboxmetings | Ca. 1x per maand (10 of 11x per jaar) |
| Bouwvergadering aannemer / naam onderaannemer | Projectleiders Directeur | Verslag wordt gemaakt door ……. En wordt opgeslagen …… | 1x per maand |

## 2.2.2 	Externe overleg

Tabel 2.2.2.1: Extern: Communicatie met stakeholders

| Doelgroep / Stakeholder | Belang | Communicatiestrategie | Middelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewoners en ondernemers | Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid | - Bewoners op de hoogte houden van ontwikkelingen - Bewonersbrieven daar waar de situatie erom vraagt | - Bewonersbrieven - Persoonlijke benadering |
| Scholieren, fietsers (beginnende verkeersdeelnemers) overige weggebruiker | Veiligheid, ook tijdens vakanties | - Indien noodzakelijk: Informeren scholen middels algemene briefing en op de hoogte stellen van afwijkende werkzaamheden. | - Nieuwsbrief / mailing |
| Nood- en hulpdiensten | Bereikbaarheid | -Materieel wordt zo opgesteld dat deze diensten het werk kunnen passeren. -Uitnodigen voor verkeersoverleg bij aanleiding hiertoe | - Persoonlijke benadering wanneer situatie hierom vraagt. |
| Nevenaannemers | Inname werkruimte op te onderhouden openbare ruimte | -Planningsruimte opnemen voor nevenaannemers | - Persoonlijke benadering - Afstemmingsoverleg werkzaamheden |
| Nutsbedrijven | Beheren kabels en leidingen | -Klic-melding. K&L-overleg over werken nabij K&L inclusief afstemming werkzaamheden. Indien nodig inschakelen van schadepreventieteam (b.v. Enexis) | - Klic-melding - K&L-overleg |
| Natuurbelangen vereniging | Beschermen bestaande natuurwaarden | vooroverleg plegen bij werkzaamheden in bekende kwetsbare gebieden. Inventariseren en registreren F&F. | - Persoonlijke benadering |
| Organisatoren bijzondere evenementen | Bereikbaarheid en vrije doorgang | Uitvoeringslocatie werkzaamheden aanpassen aan. Evenementen | - Persoonlijke benadering |

## 2.2.3	Beleid  contact met derden

Omschrijf hier wat uw beleid is m.b.t. contact met derden, waar dit is vastgelegd en hoe u uw medewerkers hierover informeert (bij in dienst treden, toolboxmeetings etc.).

## 2.2.4	Beperking overlast burgers en gebruikers

Omschrijf hier welke maatregelen u neemt om overlast te beperken. Denk hierbij aan:

- Luidruchtige werkzaamheden in woongebieden

- Radiogebruik in het openbaar

- Opruimen werklocaties

- Kerkdiensten, scholen etc.

- Overige door u te nemen maatregelen

## 2.2.5 	Burgerparticipatie

Omschrijf hier hoe u burgerparticipatie vorm geeft in het algemeen, denk hierbij aan:

      - Organiseren van bewonersbijeenkomst

      - Hoe komt u in contact met wijk coördinatoren

      - Welke uitkomsten verwacht u hiervan

      - Welke maatregelen neem u n.a.v. de uitkomsten

      - Hoe kunnen wijk coördinatoren worden ingezet

- Overige door u te nemen acties

Met betrekking tot specifieke werkzaamheden zoals vegen, snoeien etc., denk hierbij aan:

      - Geplande veegacties door de gemeente Amersfoort

      - Door u zelf geplande veegacties

      - Vragen van bewoners m.b.t. snoeibeleid van beplantingsvakken

- Overige door u te nemen acties

## 2.2.6	Afhandeling schades

Omschrijf hier hoe schades binnen uw organisatie worden afgehandeld, denk hierbij aan:

      - Hoe worden schades gemeld

      - Wie is verantwoordelijk op de werklocatie

      - Wie bepaald of een schade terecht of onterecht is

      - Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling op kantoor

      - Hoe gaat u om met onterechte schades

      - Hoe worden terechte schades afgehandeld

      - Past u weleens coulance toe?

# 3.	Algemeen tijdschema

### 3.1	 Algemeen tijdschema

## Voeg onder bijlage 3 een algemeen tijdschema (basisplanning) toe met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

### 3.2	Gedetailleerd werkplan (toelichting op het algemeen tijdschema)

## 3.2.1	Beeldniveau

Areaal op  niveau brengen

Geef een omschrijving hoe u uw areaal op niveau brengt, denk hierbij aan:

- Heeft u voorafgaand aan de werkzaamheden een schouw uitgevoerd van het areaal, zo ja wanneer?

- Wat waren uw bevindingen van de door u uitgevoerde schouw?

- Indien er sprake was van afwijkingen: Welke afspraken heeft u inmiddels met de gemeente Amersfoort gemaakt n.a.v. uw bevindingen en waar is dat vastgelegd.? Omschrijf hier welke hoofdgroep het betreft, welke afspraken u heeft gemaakt en hoe ver u bent met het uitvoeren van de afspraken. Omschrijf tevens specifieke gemaakte afspraken.

- Indien er geen sprake was van afwijkingen: Geef aan welke werkzaamheden u inmiddels heeft uitgevoerd en op welk niveau het areaal zich momenteel bevindt.

Areaal op niveau houden

Algemeen

Geef een algemene, korte omschrijving hoe u tijdens de looptijd van het bestek het voor uzelf inzichtelijk maakt of aan niveau wordt voldaan

Per hoofdgroep:

Geef voor minimaal de onderstaande werkzaamheden een omschrijving welke maatregelen u neemt om het gewenste niveau te continueren en hoe dit door u wordt gemonitord.

      - Beplantingsvakken:

      - Afvalbakken, zwerfafval (fijn en grof) grof vuil, reiniging rondom glasbakken:

      - Onkruidbeheersing op (half)verharding en vegen

      - Bladruimen

      - Gazons

Geef een specifieke omschrijving wanneer en hoe u in onderstaande gevallen met de opdrachtgever communiceert met betrekking tot de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden:

- op het moment dat de beeldkwaliteit niet wordt gehaald en welke maatregelen gaat de opdrachtnemer in een dergelijk geval treffen;

- als de responstijden bij besteksmeldingen niet worden gehaald.

Piekperiodes en vakanties

Geef een omschrijving hoe u anticipeert op piekperiodes en hoe u piekperiodes opvangt, denk hierbij voor piekperiodes aan:

      - Hoe constateert u dat er extra inzet nodig is?

      - Beschikt u over voldoende materieel en mankracht om piekperiodes op te vangen?

      - Hoe vult u inzet buiten uw eigen mogelijkheden in?

Denk voor vakantieplanning aan:

- Hoe vult u uw vakantieplanning in? Draagt u er zorg voor dat  projectleider / planner / uitvoerder niet tegelijk vakantie hebben?

- Welke garantie kunt u geven, uitgedrukt in een %, dat er tijdens de vakantieperiode vaste medewerkers op het project aanwezig blijven?

Frequentieposten

Geef een omschrijving hoe u de planning van frequentie gestuurde werkzaamheden organiseert, denk hierbij aan:

      - Hoe bepaald u de aanvangsdatum, rekening houdend met de opleverdatum volgens bestek

      - Hoe garandeert u tijdige oplevering, rekening houdend met tegenvallende situaties zoals: weersomstandigheden, materieelpech etc.

Aangepast materieel

Geef een omschrijving van het aangepaste materieel dat u gaat inzetten. Denk hierbij aan:

      - Verhardingen

      - Gazons

      - Hagen / snoeien beplantingsvakken

      - Overig door u in te zetten materieel

## 3.2.2	Innovaties

Geef een omschrijving van de innovaties die u gaat inzetten binnen de uitvoering van de overeenkomst of welke innovaties u op termijn kansrijk acht om in te zetten binnen de uitvoering van de overeenkomst.

### 3.3	Toe te passen materieel en geluidsproductie

## Zie 1.10

### 3.4	Werktijden en dagen

Voor de reguliere werkzaamheden zijn de werktijden:

Maandag t/m vrijdag		07.00 uur t/m 21.00 uur

Geef een omschrijving van:

      - Wanneer u afwijkt van de reguliere werktijden

      - Welke locaties(straatnamen) u aanmerkt als hotspots m.b.t. dit onderwerp

      - Afvalbeheersing m.b.t. dit onderwerp

# 4.	Procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken

### 4.1	Veiligheids- en gezondheidsplan

Het opgestelde V&G plan maakt onderdeel uit van dit kwaliteitsplan.

## 4.1.1	Dagelijkse leiding en coördinatie

Tabel 4.1.1.1: dagelijkse leiding op werklocatie en coördinatie m.b.t. V&G:

Geef een omschrijving wie binnen uw bedrijf verantwoordelijk is en wie bij uw onderaannemer verantwoordelijk is

| Bedrijf | Verantwoordelijk V&G | Coördinatie door V&G functionaris |
| --- | --- | --- |

## 4.1.2	Arbo-overleg

Een arbo-overleg wordt gehouden in de volgende gevallen:

- Bij een (bijna) ongeval waarvan een meldingsformulier is gemaakt

- Als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet in het V&G plan staan vermeld. De vraag zal dan worden gesteld of de werkzaamheden onder de uitgevoerde RI&E vallen of dat er een taakrisicoanalyse moet worden gemaakt.

- Als na de jaarlijkse directiebeoordeling blijkt dat er sprake is van veelvuldig voorkomende ongevallen en/of vaker voorkomende ongevallen van eenzelfde aard.

Tijdens het overleg wordt besloten of het V&G plan dient te worden aangepast.

Geef aan of u een beroep kunt doen op een hoger veiligheidsdeskundige

## 4.1.3	Toolboxmeetings

Maandelijks nemen alle medewerkers deel aan een toolbox-meeting (10 of 11 keer). Punten die behandeld worden hebben met name betrekking op veiligheid en milieu.

Geef aan of de door u behandelde onderwerpen volgens een vaste planning worden behandeld of dat de onderwerpen ad hoc worden bepaald.

## 4.1.4	Werkplekinspecties

Geef een omschrijving van het aantal keren per jaar dat er door u en uw onderaannemer een werkplekinspectie wordt uitgevoerd.

## 4.1.5	Voorlichting en instructie

Geef een omschrijving hoe uw medewerkers op de hoogte worden gesteld van het V&G plan.

## 4.1.6	Persoonlijke beschermingsmiddelen

Omschrijf welke PBM’s uw medewerkers standaard krijgen uitgereikt. En hoe ze over specifieke PBM’s kunnen beschikken.

## 4.1.7	Handelswijze bij ongevallen

Geef een omschrijving hoe u handelt bij ongevallen. Denk hierbij aan:

      - Hoe wordt het gemeld

      - Wie is verantwoordelijk op de locatie

      - Indien ziekenhuisbezoek noodzakelijk is, wie begeleid dit?

      - Hoe is de procedure intern geregeld, denk hierbij aan:

        - Wanneer wordt er een melding gedaan bij de Inspectie SZW

        - Welke stappen neem de KAM manager (meldingsformulier, beoordeling, aanpassen RI&E etc.)

## 4.1.8	Geldende gedragsregels personeel en derden

Zie ook 2.2.3

# 5.	Flora- en Faunawet

Omschrijf in bijlage 4 uw plan van aanpak voor het omgaan met Flora en Fauna.

Denk hierbij aan:

- Projectgegevens

- Soort werkzaamheden

- Natuurstatus

- Namen en adressen betrokken partijen

- Deskundigheid medewerkers opdrachtnemer

- Risicoanalyse o.b.v. de werkzaamheden behorende bij het desbetreffende perceel

- Risicomanagement

- Uitvoeringsperiode

- Inspecteren

- Registreren

- Richtlijnen voor de uitvoering van werkzaamheden

- Werkinstructie(s)

- Markeren

- Calamiteiten

- Evaluatie

# 6.	Kwaliteitsborging

Algemeen

We onderscheiden de volgende keurings- en afhandelingsmomenten:

- Kwaliteitskeuring en rapportage weekposten uitgevoerd door de aannemer  (7.1)

- Kwaliteitskeuring en rapportage frequentieposten uitgevoerd door de aannemer (7.2)

- Kwaliteitskeuring uitgevoerd door de opdrachtgever (7.3)

- Wekelijkse schouw (zie 3.2.a)

- Dagelijkse schouw (zie 3.2.a)

### 6.1	Keuringen en rapportage uitgevoerd door de aannemer:

### 6.1.1	Kwaliteitsborging weekposten

GEOVISIA

De doelstelling dat, zodra de gemeente Amersfoort de eigen pilot heeft afgerond, wij ook gebruik gaan maken van GEOVISIA voor de kwaliteitskeuring.

De pilot hiervoor zal bestaan uit:

- Onderzoeken of onze keuringen kunnen worden gedaan in GEOVISIA

Zodra blijkt dat GEOVISIA ook voor ons vlekkeloos werkt zal er definitief worden overgestapt naar keuren via GEOVISIA.

### 6.2	Kwaliteitsborging frequentieposten

De volgende werkzaamheden zijn frequentieposten:

- Hagen snoeien

- Graskanten steken

- Snoeien beplantingsvakken

- …

Bijwoonmomenten:

Geef een omschrijving wanneer u bijwoonmomenten organiseert.

Kwaliteitsborging:

Geef een omschrijving hoe u de kwaliteit borgt. Denk hierbij aan:

      - Frequentie van keuringsmomenten

      - Wie voert de kwaliteitskeuringen uit?

      - Kan de directievoerder, indien gewenst, over de keuringsrapporten beschikken?

### 6.3	Keuring en rapportage uitgevoerd door de opdrachtgever

…

### 6.4	Schouwen aannemer van technische staat en maken van programma’s snoeien, renovatie, vervanging, andere werkzaamheden en incl. participatie bewoners

Technische staat: zie 3.2.1

Snoeien: …

Participatie bewoners: Zie 2.2.5

### 6.5	Maatregelen ter voorkoming van schades

….

### 6.6	Afhandelen van meldingen: standaard termijn uit bestek + foto afwikkeling

….

# 7.	Maatregelen in het belang van het verkeer

### 7.1	Plan van aanpak m.b.t. verkeersmaatregelen

Geef een korte omschrijving van de door u te nemen verkeersmaatregelen, met name bij borstel- en veegmachines.

Tabel 7.1.1: Voorbeeldoverzicht verkeersmaatregelen borstelen, vegen, beplantingsvakken renoveren en bemesten, hagen knippen en steken graskanten

| Wegtype | Wijze van uitvoering | CROW figuur |
| --- | --- | --- |
| B2: 70-80 km | Machinaal | 96b – 35b |
|  | Handmatig | 96b – 35f |
| B2: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 35d |
|  | Handmatig | 96b – 35g |
| B1: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 36b |
|  | Handmatig | 96b – 36b |
| C2: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 35d |
|  | Handmatig | 96b – 35g |
| C1: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 15 |
|  | Handmatig | 96b – 15 |
| D: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 37d |
|  | Handmatig | 96b – 37d |
| E: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 37d |
|  | Handmatig | 96b – 37d |
| F1: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 36b |
|  | Handmatig | 96b – 36b |
| F2: 30-50-60 km | Machinaal | 96b – 35d |
|  | Handmatig | 96b – 35g |

Onkruidbeheer op verharding:

Op doorgaande wegen en  op drukke fietspaden worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de spits, tussen 10.00 en 15.00 uur.

### 7.2	Vermelding van de straten per categorie

Geef een opsomming van de ‘hotspots’ (straatnamen) waar volgens u aangepaste werktijden noodzakelijk zijn

### 7.3	CROW-publicatie Werk in Uitvoering

Een exemplaar van deze uitgave ligt in de auto van de uitvoerder.

# 8.	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal

### 8.1	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal

Tonnages

Geef een omschrijving van de door u ingeschatte tonnages vrijgekomen materiaal.  Indien u van mening bent dat dit meer of  minder is dan omschreven in het bestek omschrijf hier dan de reden, bijvoorbeeld bij minder: als gevolg van een door u toepaste werkwijze.

### 8.2	Dagelijkse afvoer

Vrijgekomen materiaal wordt dagelijks afgevoerd naar het depot ……………. Met uitzondering van blad, tijdens de bladperiode, dat naar op nader te bepalen locaties in de wijk wordt vervoerd. Voor afvoer naar een erkende verwerker

### 8.3	Bewijs van ontvangst

Stortbonnen worden volgens de gestelde eisen in het bestek beschikbaar gesteld aan opdrachtgever.

### 8.4	Alternatieven tot duurzame verwerking afvalstromen

Geef een omschrijving welke alternatieve verwerking u toepast of gaat toepassen voor het verwerken van afvalstromen.

# 9	Besteksadministratie

### 9.1	Werkvolgorde van indienen declaraties (termijnstaten en factuur)

…

### 9.2	Verslaglegging van weekrapporten

Geef een omschrijving van uw intern proces voor het maken van weekrapporten. Denk hierbij aan:

      - Urenregistratie  medewerkers

      - Administratieve verwerking urenregistratie

      - Etc.

### 9.3	Verslaglegging van bouwvergaderingen

Bouwverslagen worden opgesteld door de opdrachtgever. Na ontvangst door de aannemer worden deze gecontroleerd en zonodig worden wijzigingen besproken tijdens de volgende bouwvergadering. Goedgekeurd bouwverslagen worden voor akkoord ondertekend tijdens de bouwvergadering. Bouwverslagen worden opgeslagen in de projectmap.

.

BIJLAGE 1

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

BIJLAGE 4