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[bookmark: _Toc62977249]Inschrijvingsstaat 
Voor de ingenieursdiensten voor project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal. 
Zaaknummer: 31163438 
Ondergetekende(n): ………………….……………………………. 
............................................................................................................................. 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………., 
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om, overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomst met zaaknummer 31163438 en de terzake gedane Uitnodiging tot inschrijving, Diensten te verrichten als beschreven in de Uitnodiging tot inschrijving, tegen onderstaande vaste prijs (per product) exclusief btw:

	
	Vaste scope
	Opties

	WBS-ref.
	Product
	Prijs per eenheid
	Eenheid
	 Aantal
	Kosten
	Aantal 
	Kosten

	1.4.1 A
	PSU / PFU met Opdrachtnemer diensten 31163438
	€
	stuks
	2
	€
	
	

	1.4.1 B
	Organiseren samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Opdrachtnemer diensten 31163438
	€
	maanden
	23
	€
	
	

	1.4.2 A
	PSU met opdrachtnemer realisatie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	1.4.2 B
	Organiseren samenwerking met opdrachtnemer realisatie
	€
	maanden
	8

	€
	
	

	1.5.3
	Advies inzake issues t.b.v. opschalen
	€
	stuks
	2
	€
	
	

	1.6.1
	Overdrachtdossier
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	2.2.2
	Financieel dashboard
	€
	maand
	23
	€
	
	

	2.2.3
	Wekelijks actualiseren SAP incl. inkoopdossier
	€
	week
	98
	€
	
	

	2.3.1
	Planning
	€
	4 maanden
	5
	€
	1
	€

	2.4.1
	Risicodossier
	€
	4 maanden
	5
	€
	1
	€

	2.5.1
	Uitvoeren algemene ondersteuning projectteam
	€
	week
	98
	€
	
	

	2.5.2
	Managen en archiveren van informatie
	€
	week
	98
	€
	
	

	2.7.1
	T-rapportages
	€
	4 maanden
	5
	€
	1
	€

	2.7.2
	ProjectVerantwoordings-Rapportage
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.1.4
	Inkoopplan realisatie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.4.1
	Aanbestedingsdossier
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.4.2
	Aanbestedingsprocedure
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.4.3
	Initiele contractbeheersing
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.5.1 A
	Geactualiseerd Contractbeheersplan
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	3.5.1 B
	Toetsplan inclusief toetsplanning, overzichten en evaluatierapporten
	€
	stuks
	7
	€
	
	

	3.5.2 A
	SCB-toets incl. coordinatie
	€
	stuks
	12
	€
	
	

	3.5.2 B
	Documenttoets incl. coordinatie
	€
	stuks
	20
	€
	
	

	3.5.2 C
	Waarneming incl. coordinatie
	€
	stuks
	10
	€
	
	

	3.5.2 D
	Prestatieverklaring incl. verantwoording
	€
	stuks
	8
	€
	
	

	3.5.3 A
	Eenvoudige VTW
	€
	stuks
	6
	€
	
	

	3.5.3 B
	Reguliere VTW
	€
	stuks
	10
	€
	
	

	3.5.3 C
	Complexe VTW
	€
	stuks
	2
	€
	
	

	3.5.4
	Contractafronding
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.1
	Inventariseren en vastleggen nulsituatie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.2.1
	Verzamelen relevante specificaties, normen en richtlijnen
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.2.2
	Specificeren systeem (analyseren, ontwerpen, structureren, alloceren, bepalen effecten)
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.2.3
	Opstellen en beheren systeemspecificaties
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.2.4
	Verifieren en valideren van het systeem
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.3.1
	Opstellen integraal veiligheidsplan en integraal veiligheidsdossier
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.3.2
	Uitvoeren veiligheidscultuur-meting incl. verbetervoorstellen
	€
	stuks
	2
	€
	
	

	4.3.3 A
	Veiligheidsronde
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	4.3.3 B
	Safety walk
	€
	stuks
	2
	€
	
	

	4.3.4
	Uitvoeren veiligheidsmonitoring
	€
	stuks
	
	
	5
	€

	4.5
	Contractraming realisatie en Kostennota realisatie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.1.1 A
	Oriënterend conditionerend onderzoek: Bodemonderzoek
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	[bookmark: _GoBack]5.1.1 B
	Oriënterend conditionerend onderzoek: Natuuronderzoek
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.1.2
	Bureaustudie archeologie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.1.3
	Milieuhygiënisch bodemonderzoek
	€
	stuks
	
	
	1
	€

	5.1.4
	Bureaustudie  naar niet gesprongen explosieven
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.2.1
	Orienterend kabels- en leidingenonderzoek
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.3.1
	Vergunningenscan
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.3.2
	Benodigde vergunningen voor start realisatie
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	5.3.3
	Projectplan waterwet
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	6.1.1
	Aansturen communicatiebureau
	€
	stuks
	5
	€
	4
	€

	6.1.4
	Bijdragen aan stakeholderanalyse
	€
	stuks
	3
	€
	
	

	6.1.5 A
	Opstellen Q&A
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	6.1.5 B
	Actualiseren Q&A
	€
	stuks
	1
	€
	1
	€

	6.1.6
	Beantwoorden 0800-vragen
	€
	stuks
	4
	€
	2
	€

	6.2
	Inhoud communicatiemiddelen
	€
	stuks
	1
	€
	
	

	6.3
	Uitvoeren stakeholder-management
	€
	maanden
	23
	€
	
	

	7.1
	Ambtelijk overleg
	€
	stuks
	2
	€
	2
	€

	7.3.1
	Klanteisen en -wensen
	€
	Stake-holders
	5
	€
	1
	€

	7.3.3
	Terugkoppelen verwerking klanteisen
	€
	Stake-holders
	5
	€
	1
	€

	7.4.1
	Advies/dossier t.b.v. claimafhandeling
	€
	stuks
	
	
	2
	€

	Inschrijvingssom Vaste scope:
	€ 
	
	 

	Inschrijvingssom Opties:
	
	
	€




De inschrijving is op basis van een vaste prijs (per product). Daarbij is de ‘Inschrijvingssom Vaste scope’ de vergoeding voor alle Diensten zoals bedoeld in artikel 8.1 van de Dienstverleningsovereenkomst.
Het totaal van de inschrijving geldt als bestedingslimiet.

Indien de aanbestedingsleidraad één of meer optie(s) bevat, verbindt opdrachtnemer zich tevens tot uitvoering van die Optie(s) overeenkomstig de prijzen per (deel) product zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven. Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven.

Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven. De prijzen per (deel) product conform deze Inschrijfstaat gelden ook in geval de verlengingsoptie conform art. 2.2 van de Dienstverleningsovereenkomst wordt ingeroepen.

Indien er een post ‘onvoorzien’ is opgenomen, dan wordt deze verrekend op basis van nacalculatie tegen de opgegeven tarieven en geldt het totaalbedrag als bestedingslimiet.


Ondertekening

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 4.3.
rws bedrijfsinformatie
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