| Datum gereed | Actie |
| --- | --- |
| 18 april 2023 | Streefdatum beschikbaarstelling 2e Nota van Inlichtingen |
| 1 mei 2023 om 12:00 uur | Sluitingstermijn indiening offerte (inclusief gevraagde stukken) |
| 1 mei 2023 om 16:00 uur | Opening kluis |
| 9 mei 2023 | Evaluatie offertes gereed |
| 11 mei 2023 | Demonstraties |
| 23 mei 2023 | Streefdatum Collegebesluit voorlopige gunning |
| 25 mei 2023 | Streefdatum Bekendmaken gunningsbeslissing |
| “Standstill” | Gelegenheid tot het stellen van vragen en het indienen van eventuele bezwaren zo spoedig mogelijk na de mededeling van de gunningsbeslissing, maar uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na de datum van de mededeling van de gunningsbeslissing. |
| 15 juni 2023 | Streefdatum definitieve gunning |
| 16 juni 2023 | Informeren alle betrokken partijen |
| 16 juni 2023 | Beoogde ingangsdatum overeenkomst |
| 19 juni 2023 *1) | Intakegesprek afgerond: afspraken over implementatie en planning gereed |
| Uiterlijk 3 juli 2023 *1) | Projectplan implementatieplan afgerond |
| Uiterlijk 14 juli 2023 *1) | Systeem staat gereed voor start functionele inrichting |
| Uiterlijk 13 september 2023 *1) | DPIA afgerond |
| Uiterlijk 10 oktober 2023*1) | Opleidingen en instructies afgerond |
| Uiterlijk 10 oktober 2023 *1) | Livegang inclusief gerealiseerde integraties |
| Uiterlijk 10 november 2023 *1) | Projectevaluatie |

Bijlage1 bij 2e nota van inlichtingen

*1) Mits de voorgaande geplande datums zijn gehaald