[bookmark: _Hlk128567217]
    [image: ]                           [image: ]

[bookmark: _Toc127285415]Bijlage 8 

Processtappen + procedureschema voorafgaand aan het ingaan van het besluitvormingsprocedure en/of plaatsing op particulier terrein
[bookmark: _Toc125374219]Stap 1: Haalbaarheid locatie is getoetst
[bookmark: _Toc125374220]Is een geschikte locatie gevonden?
[bookmark: _Toc125374221]Locatie
a. De capaciteit is afgestemd op beoogde gebruikers;
b. Beoogde aantal containers is bekend;
c. Beoogde fracties zijn bekend;
d. Loopafstanden gebruikers zijn respectabel;
e. Daadwerkelijke inrichting/opstelling terrein is bekend;
f. Grondeigendom / grondeigenaar bekend (KADASTERCHECK).

[bookmark: _Toc125374222]Bovengrondse vrije ruimte
a. Er is fysiek voldoende ruimte voor beoogde inrichting (in m2);
b. Geen lichtmasten of akkoord verplaatsing lichtmast(en);
c. Geen bomen of akkoord om te kappen (denk ook aan bv broedseizoen);
d. Geen verkeersborden en/of belemmerende paaltjes;
e. Voldoende afstand tot geparkeerde auto's;
f. Goedkeuring voor eventueel opheffen parkeervak (indien nodig formeel bevestigd);
g. Voldoende afstand tot water i.v.m. damwanden (indien van toepassing);
h. Inzamelvoertuig kan locatie veilig bereiken (breedte weg / draaicirkels etc.);
i. Geen last van slagbomen etc.;
j. Op voldoende afstand van spoor i.v.m. wetgeving;
k. Etc.

[bookmark: _Toc125374223]Ondergrondse vrije ruimte
a. De ondergrond is vrij van kabels en leidingen en/of vrij te maken van K&L. Dit is bekeken aan de hand van K&L tekening en/of KLIC;
b. Geen last van boomwortels, stelregel: boomkroon ook ondergronds;
c. Type ondergrond + grondwaterstand is bekend i.v.m. bronbemaling etc.;
d. Etc.

[bookmark: _Toc125374224]Verkeersveiligheid
a. Niet blokkeren inritten;
b. Niet achteruitrijden en/of risico aanvaardbaar voor uitvoering;
c. Niet ledigen over fietspaden / trottoir;
d. Niet ledigen in een bocht;
a. Niet aan drukke weg en/of verkeerspunt i.v.m. overige verkeersdeelnemers;
b. Niet veroorzaken van verkeersopstoppingen;
c. Etc.

[bookmark: _Toc125374225]Zijn alle onderzoeken uitgevoerd om haalbaarheid te toetsen?
[bookmark: _Toc125374226]Grondonderzoek
a. Proefsleuf is gegraven en rapport is intern aanwezig en beoordeeld (ook uitzetten als je boomwortels wilt vinden). In centrumgebieden altijd i.v.m. weesleidingen!;
b. Bodemonderzoek (indien noodzakelijk) is uitgevoerd of toestemming om zonder te plaatsen;
c. Archeologisch onderzoek is gedaan (indien noodzakelijk);
d. Etc.

[bookmark: _Toc125374227]
Stap 2: afspraken zijn gemaakt en procedures zijn doorlopen

[bookmark: _Toc125374228]Afspraken in projectgroep/met ontwikkelaar zijn duidelijk
a. Wie doet wat?
b. Wie betaald wat?
c. Planning is bekend (in geval van herinrichting en/of oplevering).

[bookmark: _Toc125374229]Vergunningen en overige aanvragen? 
Kan ook parallel worden aangevraagd, maar dan moet wel duidelijk zijn dat de kans van slagen hoog is. Procedures zijn in gang gezet:
a. VTA is uitgezet;
b. Kapvergunning is aangevraagd;
c. Omgevingsvergunning is aangevraagd;
d. Etc.

[bookmark: _Toc125374230]Procedures en inspraak
a. Locatievoorstel is voorgelegd aan bewoners en/of bewoners zijn uitgenodigd voor inloopavond;
b. Bewoners hebben reactie ontvangen op ingestuurd stukken en/of vragen op avond;
c. Goedkeuring locatie in projectgroep;
d. Ontwerp locatieplan is voorgelegd aan college van B&W;
OF
e. Locatie is in algemene ledenvergadering goedgekeurd voor VvE/ Locaties is door woningcorporatie voorgelegd aan bewoners;
f. Afspraken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst / opstalrecht.

AI het bovenstaande moet ingericht zijn en/of is niet van toepassing. Pas naderhand kunnen
containers geplaatst worden (in geval van particulier terrein) of kan er een ontwerpbesluit worden
afgeven (in geval van gemeentegrond)
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