M.S. de Jong

Service en wijkbeheer | 09-01-2023

UVP Speeltuinrenovatie Pakket A

Uitvoeringsprogramma Speeltuinrenovatie Pakket A

Overzichtstekening speeltuinrenovaties Pakket A

| Pakket A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Locatie naam | Budget Speeltuinrenovatie | Pakket |
| 2 | Mandolinestraat | € 62.050,00 | A |
| 4 | Fazanthoek | € 45.840,00 | A |
| 7 | Blauwvoethoek | € 45.000,00 | A |
| 8 | Paradijsvogelhoek | € 35.000,00 | A |
| 13 | Leenmanstraat | € 23.900,00 | A |
| 16 | Zomertuinen | € 26.100,00 | A |
| 1 | Sinaasappelgaard | € 39.400,00 | A |
| 4 | Rozenlaan 25 | € 35.130,00 | A |
| 5 | Corrie Vonkplantsoen 1 | € 113.800,00 | A |
| 7 | Petronella Brugmannstraat | € 55.450,00 | A |
| 10 | Vedergras | € 39.250,00 | A |
| 13 | Vlinderveen 155 | € 37.800,00 | A |

Oranje: UVP 2022

Blauw: UVP 2023

Locatie 2 Mandolinestraat - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-7 |
| Oppervlakte | Ca. 1.374 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 25.000,- |  |
| Wegen | € 22.050,- |  |
| Groen | € 15.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 62.050,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja, elders toepassen | Ja | - Tegelpad rondom speelplein slecht; - Bomen welke zijn omgevallen; - Tegelpad kapotgereden door materieel (dikke tegels toepassen t.b.v. onderhoudsmaterieel); - Speelplek zelf verharding slecht (ontharden). |
| Groen | Nee | Ja | Vanuit de O meting komt er een renovatie advies. Een groenplan opstellen en een beplantingplan ook hier de biodiversiteit versterken inrichten om hitte stress tegen te gaan. De vraag is of dat de Bol Catalpa kunnen verdwijnen. Ondergrond gras goed opgebouwd? Staat veel water. |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water |  | Ja | Speelveld ligt hier lager als omliggend groen waar het water mooi naar zou kunnen afstromen. In de achterpaden rondom de speeltuin bevinden zicht wel kolken die kunnen ook best een keer gereinigd worden. rond de glijbaan is een laag punt hier bevind zich ook een kolk. Door anderen indeling van het straat werk zijn er geen lagen punten meer en dus ook geen wateroverlast. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 4 Fazanthoek - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 508 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 27.000,- |  |
| Wegen | € 11.340,- |  |
| Groen | € 7.500,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 45.840,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | - | Noodzakelijk onderhoud beperkt (max. 30% herstraten) (aanleg 2013) Speelplaats ontharden en vergroenen. |
| Groen | - | Ja | Graag een groene aankleding bloeiende beplanting. Boom kan blijven staan. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | - | - | Voor zover bekend geen wateroverlast. Er blijven wel een paar plassen staan maar dit is niet echt hinderlijk Let wel op bij verhogen van maaiveld dat er geen wateroverlast word gecreëerd in de achtertuinen van de aanwonende. |
| K&L | NVT | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 7 Blauwvoethoek - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 268 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 29.000,- |  |
| Wegen | € 6.000,- |  |
| Groen | € 10.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 45.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Noodzakelijk onderhoud zeer beperkt (aanleg 1980) Speelplaats mogelijk ontharden en vergroenen |
| Groen | - | Ja | Kansen om te vergroenen graag een groenplan laten opstellen. Graag het gehele groenvak rondom de speeltuin meenemen. Bomen kunnen blijven staan. Perenboom kan worden gekapt. Twee fruitbomen terug plaatsen. |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water |  |  | Maaiveld hoger als omliggende gebied hier wordt bijna geen wateroverlast. Het plein kan wel iets bol worden gelegd zodat er geen plassen blijven staan en het water goed kan afstromen. Verder geen wateroverlast. |
| K&L | NVT | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | - | - | Geen directe opmerking/ barrière behouden, mogelijk in andere vorm. |

Locatie 8 Paradijsvogelhoek - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 179 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 27.000,- |  |
| Wegen | € 3.000,- |  |
| Groen | € 5.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 35.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Geen inspectiegegevens van verharding speelplaats (aanleg omgeving 1980) Speelplaats mogelijk ontharden |
| Groen | Ja | Ja | Huidige beplanting aanvullen |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | - | - | Maaiveld hoger als omliggende gebied hier wordt bijna geen wateroverlast. Het plein kan wel iets bol worden gelegd zodat er geen plassen blijven staan en het water goed kan afstromen. Verder geen wateroverlast. (idealen locatie voor klimaatadaptatie groen blauwe combinatie) |
| K&L | - | - | Let op riolering |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | - | - | Huidige vorm goed, barrière vorming behouden/ versterken aan de oost zijden, beperken kans inrijden van het verkeer. |

Locatie 13 Leenmanstraat - Heenvliet

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-6 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 552m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 14.000,- |  |
| Wegen | NTB |  |
| Groen | € 9.900,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 23.900,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Aanlegjaar voetpaden (1976) Indien er alleen toestellen in het gras worden geplaatst is aanpakken verharding niet strikt noodzakelijk Indien meer gedaan wordt en ook werkzaamheden aan de voetpaden nodig zijn, dan moeten deze vernieuwd worden. |
| Groen | - | Nee Ja | Gazon herstellen. Mogelijkheid om biodiversiteit te vergroten door plekken (accenten) van vaste planten aan te brengen; gerekend met 100 m2. |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja |  | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water |  |  | Geen wateroverlast. Alleen een paar kuilen in het maaiveld. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 16 Zomertuinen - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 330m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 20.000,- |  |
| Wegen | € 0,- |  |
| Groen | € 6.100,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 26.100,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja | Onderzoeklocatie |
| Wegen | N.V.T. | Ja | Geen verharding op onderzoeklocatie |
| Groen | - | Ja | Op de aangegeven plek gazon herstellen na plaatsen speel aanleidingen. Eventueel aanvullen met 2 bomen voor schaduw. |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | - | Ja | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water |  |  | Geen wateroverlast. Indien noodzakelijk graag waterdoorlatende verharding toepassen. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 1 Sinaasappelgaard – Ananasgaard - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-10 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 708m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 30.000,- |  |
| Wegen | € 7.700,- |  |
| Groen | € 1.700,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 39.400,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | Nee | Deel van verharding rondom speelplaats kan onthard worden (rekening houdend met tuindeuren e.d.) De rest herstraten Aanlegjaar 1980. |
| Groen | Nee | Ja | Gazon herstellen. Gerekend met 100 m2. Er is ruimte voor het planten van twee kleine bomen. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Hekwerk aan zijde parkeerplaats aanwezig. Hergebruiken. |
| Riolering en Water | NVT | - | In principe geen wateroverlast, gazon licht verzadigd (gazon ligt lager dan verharding). Bij kolk blijft water staan. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer. |

Locatie 4 Rozenlaan 25 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-6 jaar |
| Oppervlakte | Ca.529m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 25.000,- |  |
| Wegen | € 8.430,- |  |
| Groen | € 1.700,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 35.130,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | - | Voetpaden herstraten (aanlegjaar 2001) Terras van De 6 rozen lijkt groter dan in de BGT aangegeven. |
| Groen | Nee | Ja | Indien nodig gazon herstellen. Mogelijkheid tot het planten van 2 bomen of aanplanten van bloeiende heesters. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja |  | Ik kan dit niet goed bekijken via google maps, dus ik heb geen duidelijk beeld van de speelplaats. Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. |
| Riolering en Water | NVT | - | Zie 2022 |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer. Paaltje aan de Hoogwerfsingel in stand houden/ andere vorm, inrijden gemotoriseerd verkeer niet wenselijk |

Locatie 5 Corrie Vonkplantsoen 1 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-11 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 552m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 60.000,- |  |
| Wegen | € 50.000,- |  |
| Groen | € 3.800,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 113.800,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja | Van 2 locaties 1 maken |
| Wegen | Ja | - | Voetpaden herstraten Aanlegjaar 1993 (pad in groen omvormen naar halfverharding) |
| Groen | Nee | Ja | Gazon herstellen. Gerekend 100 m2. Renovatie groenstrook rond speeltoestellen. Gerekend 20 m2. Mogelijkheid om biodiversiteit toe te voegen. Gerekend met 50 m2. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | Géén problemen geconstateerd, loopt mooi af richting fietspad. Op het gazon ook geen problemen, gazon loopt bol en afwaterend naar alle hoeken. |
| K&L |  |  | Dwars door dit gebied ligt een heel belangrijke persleiding welke zorgt voor de afvoer van heel Maaswijk Oost plus de wijken Landgoed 1 en 2 plus de Waayer. (Zie bijlage 1). Het gaat om PVC 315. Deze ligt op circa 1.10 m diepte (Zie bijlage 2). Hier dient rekening gehouden mee te worden met belasting en dergelijke. PVC is erg gevoelig voor zettingen. Daarnaast dient de persleiding altijd bereikbaar te zijn voor onderhoud. Dus geen grote speeltoestellen erop en dergelijke. Ook geen zaken in de grond plaatsen. Ook ligt daar gewone vrijverval riolering. |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. Drempels fietspad mogen verdwijnen. |

Locatie 7 Petronella Brugmannstraat - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-10 jaar |
| Oppervlakte | Ca.517m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 35.000,- |  |
| Wegen | € 17.100,- |  |
| Groen | € 3.350,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 55.450,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Asfaltvoetpad omvormen naar halfverharding Aanlegjaar 1991 |
| Groen | Nee | Ja | Indien nodig gazon herstellen. Mogelijkheid tot planten van 1 boom en toevoegen biodiversiteit. Gerekend met 50 m2. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | Op het gazon een drainageprobleem, in natte periode gazon zeer verzadigd. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |

Locatie 10 Vedergras - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 4-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 215m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 25.000,- |  |
| Wegen | € 14.250,- |  |
| Groen | € 0,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 39.250,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | Ja | Geen beheergegevens beschikbaar Klinker verwijderen (in opslag) en deel ten noordwesten van speelplek vergroenen |
| Groen | NVT | - |  |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | - |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |

Locatie 13 Vlinderveen - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca 774m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 35.000,- |  |
| Wegen | € 1.800,- |  |
| Groen | € 1.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | €37.800,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja | Locatie verplaatsen in park? |
| Wegen | Ja | Ja | Niet in beheer van keten Verhardingen (staat niet in beheerprogramma, maar moet wel in beheer zijn bij verhardingen) Speelplek valt binnen vervangingsproject Aanlegjaar 2008 |
| Groen | Nee | Ja | Plaatsen wortelschermen ivm wortelopschot |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Hekwerk handhaven? Zo ja, graag laten inmeten. |
| Riolering en Water | NVT | - | - |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |