





Uitvoeringsprogramma Speeltuinrenovatie Pakket A
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Overzichtstekening speeltuinrenovaties Pakket A
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	Pakket A

	Nr.
	Locatie naam
	Budget Speeltuinrenovatie
	Pakket

	2
	Mandolinestraat
	€                 62.050,00
	A

	4
	Fazanthoek
	€                 45.840,00
	A

	7
	Blauwvoethoek
	€                 45.000,00
	A

	8
	Paradijsvogelhoek
	€                 35.000,00
	A

	13
	Leenmanstraat
	€                 23.900,00
	A

	16
	Zomertuinen
	€                 26.100,00
	A

	1
	Sinaasappelgaard
	€                 39.400,00
	A

	4
	Rozenlaan 25
	€                 35.130,00
	A

	5
	Corrie Vonkplantsoen 1
	€              113.800,00
	A

	7
	Petronella Brugmannstraat
	€                 55.450,00
	A

	10
	Vedergras
	€                 39.250,00
	A

	13
	Vlinderveen 155
	€                 37.800,00
	A




Oranje: UVP 2022
Blauw: UVP 2023


Locatie 2 Mandolinestraat - Spijkenisse
[image: ]

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-7

	Oppervlakte
	Ca. 1.374 m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	KLIC aanwezig

	UVP
	2022









	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 25.000,-
	

	Wegen
	€ 22.050,-
	

	Groen
	€ 15.000,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 62.050,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	Ja, elders toepassen
	Ja
	[image: ]

· Tegelpad rondom speelplein slecht;
· Bomen welke zijn omgevallen;
· Tegelpad kapotgereden door materieel (dikke tegels toepassen t.b.v. onderhoudsmaterieel);
· Speelplek zelf verharding slecht (ontharden).

	Groen
	Nee
	Ja
	Vanuit de O meting komt er een renovatie advies.
Een groenplan opstellen en een beplantingplan ook hier de biodiversiteit versterken inrichten om hitte stress tegen te gaan. De vraag is of dat de Bol Catalpa kunnen verdwijnen. Ondergrond gras goed opgebouwd? Staat veel water.

	OVL
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	
	Ja
	Speelveld ligt hier lager als omliggend groen waar het water mooi naar zou kunnen afstromen. In de achterpaden rondom de speeltuin bevinden zicht wel kolken die kunnen ook best een keer gereinigd worden. rond de glijbaan is een laag punt hier bevind zich ook een kolk. Door anderen indeling van het straat werk zijn er geen lagen punten meer en dus ook geen wateroverlast.

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	NVT
	-
	




Locatie 4 Fazanthoek - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-8 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 508 m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	KLIC aanwezig

	UVP
	2022
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 27.000,-
	

	Wegen
	€ 11.340,-
	

	Groen
	€ 7.500,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 45.840,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	Ja
	-
	Noodzakelijk onderhoud beperkt (max. 30% herstraten)
(aanleg 2013)
Speelplaats ontharden en vergroenen.

	Groen
	-
	Ja
	Graag een groene aankleding bloeiende beplanting. Boom kan blijven staan. 

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	-
	-
	Voor zover bekend geen wateroverlast. Er blijven wel een paar plassen staan maar dit is niet echt hinderlijk
Let wel op bij verhogen van maaiveld dat er geen wateroverlast word gecreëerd in de achtertuinen van de aanwonende.

	K&L
	NVT
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	NVT
	-
	



 
Locatie 7 Blauwvoethoek - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-8  jaar

	Oppervlakte
	Ca. 268 m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	KLIC aanwezig

	UVP
	2022
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 29.000,-
	

	Wegen
	€ 6.000,-
	

	Groen
	€ 10.000,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 45.000,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	-
	Ja
	Noodzakelijk onderhoud zeer beperkt 
(aanleg 1980)
Speelplaats mogelijk ontharden en vergroenen

	Groen
	-
	Ja
	Kansen om te vergroenen graag een groenplan laten opstellen. Graag het gehele groenvak rondom de speeltuin meenemen. Bomen kunnen blijven staan. Perenboom kan worden gekapt. Twee fruitbomen terug plaatsen.

	OVL
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	
	
	Maaiveld hoger als omliggende gebied hier wordt bijna geen wateroverlast. Het plein kan wel iets bol worden gelegd zodat er geen plassen blijven staan en het water goed  kan  afstromen. Verder geen wateroverlast.

	K&L
	NVT
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	-
	-
	Geen directe opmerking/ barrière behouden, mogelijk in andere vorm.



Locatie 8 Paradijsvogelhoek - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-8 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 179 m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	KLIC aanwezig

	UVP
	2022
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 27.000,-
	

	Wegen
	€ 3.000,-
	

	Groen
	€ 5.000,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 35.000,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	-
	Ja
	Geen inspectiegegevens van verharding speelplaats 
(aanleg omgeving 1980)
Speelplaats mogelijk ontharden

	Groen
	Ja
	Ja
	Huidige beplanting aanvullen

	OVL
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	-
	-
	Maaiveld hoger als omliggende gebied hier wordt bijna geen wateroverlast. Het plein kan wel iets bol worden gelegd zodat er geen plassen blijven staan en het water goed  kan  afstromen. Verder geen wateroverlast. (idealen locatie voor klimaatadaptatie groen blauwe combinatie)

	K&L
	-
	-
	Let op riolering

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	-
	-
	Huidige vorm goed, barrière vorming behouden/ versterken aan de oost zijden, beperken kans inrijden van het verkeer.





Locatie 13 Leenmanstraat - Heenvliet

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-6 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 552m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2022
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 14.000,-
	

	Wegen
	NTB
	

	Groen
	€ 9.900,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 23.900,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	-
	Ja
	Aanlegjaar voetpaden (1976) 
Indien er alleen toestellen in het gras worden geplaatst is aanpakken verharding niet strikt noodzakelijk 
Indien meer gedaan wordt en ook werkzaamheden aan de voetpaden nodig zijn, dan moeten deze vernieuwd worden.

	Groen
	-
	Nee
Ja
	Gazon herstellen.
Mogelijkheid om biodiversiteit te vergroten door plekken (accenten) van vaste planten aan te brengen; gerekend met 100 m2.

	OVL
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	
	
	Geen wateroverlast. Alleen een paar kuilen in het maaiveld.

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	NVT
	-
	



Locatie 16 Zomertuinen - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-8 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 330m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2022
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 20.000,-
	

	Wegen
	€ 0,-
	

	Groen
	€ 6.100,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 26.100,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	Onderzoeklocatie

	Wegen
	N.V.T.
	Ja
	Geen verharding op onderzoeklocatie

	Groen
	-
	Ja
	Op de aangegeven plek gazon herstellen na plaatsen speel aanleidingen.
Eventueel aanvullen met 2 bomen voor schaduw.

	OVL
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	-
	Ja
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	
	
	Geen wateroverlast. Indien noodzakelijk graag waterdoorlatende verharding toepassen. 

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	NVT
	-
	










Locatie 1 Sinaasappelgaard – Ananasgaard - Spijkenisse
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	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-10 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 708m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023









	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 30.000,-
	

	Wegen
	€ 7.700,-
	

	Groen
	€ 1.700,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 39.400,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	Ja
	Nee
	Deel van verharding rondom speelplaats kan onthard worden (rekening houdend met tuindeuren e.d.)
De rest herstraten
Aanlegjaar 1980.

	Groen
	Nee
	Ja
	Gazon herstellen. Gerekend met 100 m2.
Er is ruimte voor het planten van twee kleine bomen.

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Hekwerk aan zijde parkeerplaats aanwezig. Hergebruiken.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	In principe geen wateroverlast, gazon licht verzadigd (gazon ligt lager dan verharding). Bij kolk blijft water staan.

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer.



Locatie 4 Rozenlaan 25 - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-6 jaar

	Oppervlakte
	Ca.529m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 25.000,-
	

	Wegen
	€ 8.430,-
	

	Groen
	€ 1.700,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 35.130,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	Ja
	-
	Voetpaden herstraten
(aanlegjaar 2001)
Terras van De 6 rozen lijkt groter dan in de BGT aangegeven.

	Groen
	Nee
	Ja
	Indien nodig gazon herstellen. 
Mogelijkheid tot het planten van 2 bomen of aanplanten van bloeiende heesters.

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	
	Ik kan dit niet goed bekijken via google maps, dus ik heb geen duidelijk beeld van de speelplaats. Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	Zie 2022

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer.
Paaltje aan de Hoogwerfsingel in stand houden/ andere vorm, inrijden gemotoriseerd verkeer niet wenselijk



Locatie 5 Corrie Vonkplantsoen 1 - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-11 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 552m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 60.000,-
	

	Wegen
	€ 50.000,-
	

	Groen
	€ 3.800,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 113.800,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	Van 2 locaties 1 maken

	Wegen
	Ja
	-
	Voetpaden herstraten
Aanlegjaar 1993 (pad in groen omvormen naar halfverharding)

	Groen
	Nee
	Ja
	Gazon herstellen. Gerekend 100 m2.
Renovatie groenstrook rond speeltoestellen. Gerekend 20 m2.
Mogelijkheid om biodiversiteit toe te voegen. Gerekend met 50 m2.

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	Géén problemen geconstateerd, loopt mooi af richting fietspad. Op het gazon ook geen problemen, gazon loopt bol en afwaterend naar alle hoeken.

	K&L
	
	
	Dwars door dit gebied ligt een heel belangrijke persleiding welke zorgt voor de afvoer van heel Maaswijk Oost plus de wijken Landgoed 1 en 2 plus de Waayer. (Zie bijlage 1). Het gaat om PVC 315. Deze ligt op circa 1.10 m diepte (Zie bijlage 2). Hier dient rekening gehouden mee te worden met belasting en dergelijke. PVC is erg gevoelig voor zettingen. Daarnaast dient de persleiding altijd bereikbaar te zijn voor onderhoud. Dus geen grote speeltoestellen erop en dergelijke. Ook geen zaken in de grond plaatsen. Ook ligt daar gewone vrijverval riolering.

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats.
Drempels fietspad mogen verdwijnen.



Locatie 7 Petronella Brugmannstraat - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-10 jaar

	Oppervlakte
	Ca.517m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 35.000,-
	

	Wegen
	€ 17.100,-
	

	Groen
	€ 3.350,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 55.450,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	-
	Ja
	Asfaltvoetpad omvormen naar halfverharding
Aanlegjaar 1991

	Groen
	Nee
	Ja
	Indien nodig gazon herstellen.
Mogelijkheid tot planten van 1 boom en toevoegen biodiversiteit. Gerekend met 50 m2.

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	Op het gazon een drainageprobleem, in natte periode gazon zeer verzadigd.

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats.



Locatie 10 Vedergras - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	4-8 jaar

	Oppervlakte
	Ca. 215m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 25.000,-
	

	Wegen
	€ 14.250,-
	

	Groen
	€ 0,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€ 39.250,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	

	Wegen
	Ja
	Ja
	Geen beheergegevens beschikbaar
Klinker verwijderen (in opslag) en deel ten noordwesten van speelplek vergroenen

	Groen
	NVT
	-
	

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	-

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats.









Locatie 13 Vlinderveen - Spijkenisse

	Informatie locatie

	Leeftijdscategorie
	2-8 jaar

	Oppervlakte
	Ca 774m2

	Milieu
	NTB

	K&L
	NTB

	UVP
	2023
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	Budgetverantwoordelijke
	Beschikbaar budget in €
	Budgetnr.

	Spelen
	€ 35.000,-
	

	Wegen
	€ 1.800,-
	

	Groen
	€ 1.000,-
	

	OVL/CTK/Straatmeubilair 
	€ 0,-
	

	Riolering en Water
	€ 0,-
	

	K&L
	€ 0,-
	

	Sociaal Domein
	€ 0,-
	

	Totaal budget 
	€37.800,-
	




	Aan te pakken onderdelen
	Hergebruiken Ja/Nee
	Nieuw Ja/Nee
	Beschrijving

	Speelaanleidingen
	-
	Ja
	Locatie verplaatsen in park?

	Wegen
	Ja
	Ja
	Niet in beheer van keten Verhardingen (staat niet in beheerprogramma, maar moet wel in beheer zijn bij verhardingen) 
Speelplek valt binnen vervangingsproject
Aanlegjaar 2008

	Groen
	Nee
	Ja
	Plaatsen wortelschermen ivm wortelopschot

	OVL
	NVT
	-
	

	CTK
	NVT
	-
	

	Straatmeubilair
	Ja
	-
	Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Hekwerk handhaven? Zo ja, graag laten inmeten.

	Riolering en Water
	NVT
	-
	-

	K&L
	NTB
	-
	

	Sociaal Domein
	NVT
	-
	

	Verkeer
	
	
	Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats.
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