M.S. de Jong

Service en wijkbeheer | 09-01-2023

UVP Speeltuinrenovatie Pakket B

Uitvoeringsprogramma Speeltuinrenovatie Pakket B

Overzichtstekening speeltuinrenovaties 2023

| Pakket B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Locatie naam | Budget Speeltuinrenovatie | Pakket |
| 1 | Hogeweg-Gitaarstraat | € 62.000,00 | B |
| 5 | Sylvanergaard | € 45.280,00 | B |
| 10 | Slakkenveen 484 | € 31.000,00 | B |
| 11 | Lijnzaaddreef | € 18.800,00 | B |
| 2 | Akkersvoorde 66 | € 24.800,00 | B |
| 8 | Clara Wichmanstraat | € 65.000,00 | B |
| 9 | Symfonieplein | € 78.200,00 | B |
| 11 | Kikkerveen 245 | € 47.800,00 | B |
| 12 | Kikkerveen 123 | € 49.500,00 | B |
| 14 | Snoekenveen 544 | € 32.750,00 | B |
| 16 | Oude Havenplein 24 | € 23.000,00 | B |
| 18 | Kerkweg | € 33.500,00 | B |

Locatie 1 Hogeweg-Gitaarstraat - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 |
| Oppervlakte | Ca. 1.064 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 25.000,- |  |
| Wegen | € 27.000,- (fietspad: niet/wel) |  |
| Groen | € 10.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Verkeer | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 62.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja, elders toepassen | Ja | Wens is fietspad opheffen (participatie-traject?) Dit moet nog besproken worden met Verkeer |
| Groen | Nee | Ja | Voor groen liggen er een aantal kansen om de biodiversiteit te verhogen. Is waterbuffering op deze locatie een idee? Op dit moment ligt er veel gras. |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | Ja | Ja | Nagenoeg geen wateroverlast op het speelveld. Een paar plassen waar water blijft staan omdat het maaiveld hier in een kuil loopt. Maar dit is erg minimaal. Wel wateroverlast rondom de achterpaden. De kolken zitten hier verstopt en het water loopt niet goed weg. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Het fietspad kan vervallen/ blijven. Wij zijn daar neutraal over, het draagt in minderematen bij aan de fietsverbindingen. Indien behoud fietspad, oversteek over het fietspad beperken/ sturen om conflict punten te bekeren. Een heg kan al een uitkomst bieden/ aansluiten op de opmerking van Groen. |

Locatie 5 Sylvanergaard - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 292 m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | KLIC aanwezig |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 20.000,- |  |
| Wegen | € 12.780,- |  |
| Groen | € 12.500,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 45.280,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Noodzakelijk onderhoud beperkt, met name boomwortelopdruk (max. 30% herstraten) (aanleg 1981) Speelplaats ontharden en vergroenen (zeker rondom bomen) Verharding vervangen |
| Groen | - | Ja | Er is wat wortel opdruk aanwezig. Graag het bosplantsoen verwijderen en sierheesters aanbrengen |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | - | - | Maaiveld hoger als omliggende gebied hier wordt bijna geen wateroverlast. Het plein kan wel iets bol worden gelegd zodat er geen plassen blijven staan en het water goed kan afstromen. Verder geen wateroverlast. |
| K&L | NVT | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | - | - | Huidige vorm goed, barrière tussen weg/ parkeerplaatsen gewenst, mogelijk te realiseren als heg. |

Locatie 10 Slakkenveen 484 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 688m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 22.000,- |  |
| Wegen | € 0,- |  |
| Groen | € 9.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 31.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Geen verharding, alleen valondergronden (circa 50 m2 rubbertegels), Aanlegjaar 2010 |
| Groen | Ja | Ja | Hagen en bloeiende heester behouden. Eventueel 2 bomen toevoegen. Wellicht mogelijkheid vergroten biodiversiteit met enkele groepen vaste planten |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Hekwerk is mogelijk aan vervanging toe. Verwijderen als mogelijk en niet meer terugplaatsen. Als er toch vernieuwd moet worden, dan hoor ik dat graag. Budget voor hekwerken is nog niet geformaliseerd. |
| Riolering en Water |  |  | Drainage aangebracht, klaar voor uitvoering. |
| K&L | NVT | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | - | - | Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer. Optioneel brandpad voor naastgelegen tuinen? |

Locatie 11 Lijnzaaddreef - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 0-6 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 129m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2022 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 15.000,- |  |
| Wegen | € 2.500,- |  |
| Groen | € 1.300,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 18.800,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | - | Voetpad langs speelplaats herstraten (na renovatie) Aanlegjaar 2008 |
| Groen | Ja | - | Hagen en bloeiende heester behouden. Eventueel 2 bomen toevoegen. Wellicht mogelijkheid vergroten biodiversiteit met enkele groepen vaste planten |
| OVL | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja |  | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. Er staat een hekwerk langs het voetpad. Ik vraag mij af of dat gehandhaafd moet worden, maar graag aandacht hiervoor. |
| Riolering en Water |  |  | Geen wateroverlast (kleine kuilen in maaiveld en rondom speeltoestel) plas vorming |
| K&L | NVT | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Barrière vorming behouden/ versterken, beperken kans inrijden van het verkeer. |

Locatie 2 Akkersvoorde 66 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-6 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 378m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 20.000,- |  |
| Wegen | € 3.000,- |  |
| Groen | € 1.800,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | €24.800,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | - | Achterpaden herstraten Aanlegjaar 1981 (Checken met eventuele deelopdracht Verhardingen) |
| Groen | Nee | Ja | Gras herstellen en doorzaaien. Gerekend met 100 m2. Waar nodig heester inboeten. Gerekend met 50 m2. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NTB | - | Geen wateroverlast, bij één kolk blijft water staan. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 8 Clara Wichmannstraat - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-10 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 3735m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 40.000,- |  |
| Wegen | € 22.000,- |  |
| Groen | € 3.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 65.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | Ja | - | Voetpaden gedeeltelijk herstraten (plaatselijk boomwortelopdruk) Aanlegjaar 1989 Evt. ontharden / deels omvormen naar halfverharding |
| Groen | Nee | Nee | Indien nodig gazon herstellen. Mogelijkheid tot toevoegen biodiversiteit. Gerekend met 50 m2. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja |  | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | Ziet er prima uit, op het moment van opname behoorlijke regenval. Gazon iets verzadigd, staand water langs de lengte van het gazon op het pad. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |

Locatie 9 Symfonieplein - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-11 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 5.621m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 75.000,- |  |
| Wegen | € 0,- |  |
| Groen | € 3.200,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 78.200,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja | Verkeersplein? Meenemen in traject. |
| Wegen | Nee | Nee | Onduidelijk wat de projectgrens is Onduidelijk wat bij wie in beheer zit (Verharding vs Spelen) Aanlegjaar 1999 Groot deel verhard, welke wel technisch voldoet. |
| Groen | Nee | Ja | Inboet beplanting. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja |  | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. Sluishekjes op de voetpaden verwijderen indien mogelijk. |
| Riolering en Water | NVT | - | Op zich geen water probleem, er blijft plekgewijs water staan op pannaveld. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |

Locatie 11 Kikkerveen 245 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 550m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 35.000,- |  |
| Wegen | € 9.600,- |  |
| Groen | € 3.200,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 47.800,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Valt binnen vervangingsproject Aanlegjaar 1973 Ontharden |
| Groen | Nee | Nee | Eventueel heesters inboeten met bloeiende heesters. |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Het betreft hier een kooiconstructie. Blijft deze gehandhaafd? |
| Riolering en Water | NVT | - | - |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |

Locatie 12 Kikkerveen 123 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 4-10 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 545m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 35.000,- |  |
| Wegen | € 2.500,- |  |
| Groen | € 6.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 49.500,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Valt binnen vervangingsproject Aanlegjaar 1973 Ontharden |
| Groen | Nee | Nee | Gazon herstellen Mogelijkheid tot natuurvriendelijke oever (lange smalle oeverstrook) |
| OVL | NVT |  |  |
| CTK | NVT |  |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | Rondom draaimolen opvullen met grond, gazon wat drassig (na veel regenval). |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, mogelijk meer barrière vorming tussen weg/ fietspad en speelplaats. |

Locatie 14 Snoekenveen 544 - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 150m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 30.000,- |  |
| Wegen | € 2.750,- |  |
| Groen | € 0,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 32.750,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Valt binnen vervangingsproject Aanlegjaar 1976 Ontharden |
| Groen | NVT | - |  |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. Ik kan via google maps er niet bij komen. Als er een hekwerk staat, moet dit gehandhaafd blijven? Zo ja, graag laten inmeten. |
| Riolering en Water | NVT | - | - |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden |

Locatie 16 Oude Havenplein - Zuidland

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-7 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 315m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 20.000,- |  |
| Wegen | € 0,- |  |
| Groen | € 3.000,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 23.000,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | - | Geen verharding in/nabij speelplaats |
| Groen | Nee | Nee | Gazon herstellen. Eventueel biodiversiteit toevoegen. Gerekend met 20 m2. |
| OVL | NVT | - | Staan 2 lichtmasten op de rand, volgens mij geen bezwaar om deze te handhaven. |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | (Nog) geen problemen met water, speelwerktuigen liggen lager dan gazon rondom. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer |  |  | Situatie behouden, wenselijk meer barrière vorming tussen weg en speelplaats. |

Locatie 18 Plutopad- Deimospad - Spijkenisse

| Informatie locatie |  |
| --- | --- |
| Leeftijdscategorie | 2-8 jaar |
| Oppervlakte | Ca. 717m2 |
| Milieu | NTB |
| K&L | NTB |
| UVP | 2023 |

| Budgetverantwoordelijke | Beschikbaar budget in € | Budgetnr. |
| --- | --- | --- |
| Spelen | € 35.000,- |  |
| Wegen | € 7.500,- |  |
| Groen | € 0,- |  |
| OVL/CTK/Straatmeubilair | € 0,- |  |
| Riolering en Water | € 0,- |  |
| K&L | € 0,- |  |
| Sociaal Domein | € 0,- |  |
| Totaal budget | € 42.500,- |  |

| Aan te pakken onderdelen | Hergebruiken Ja/Nee | Nieuw Ja/Nee | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Speelaanleidingen | - | Ja |  |
| Wegen | - | Ja | Aanlegjaar 1970 (gedeeltelijk) ontharden/omvormen |
| Groen | NVT | - |  |
| OVL | NVT | - |  |
| CTK | NVT | - |  |
| Straatmeubilair | Ja | - | Plaatsen van bank en afvalbak mogelijk. Geen hekwerk plaatsen. |
| Riolering en Water | NVT | - | Gazon verzadigd van water, drainageprobleem. |
| K&L | NTB | - |  |
| Sociaal Domein | NVT | - |  |
| Verkeer | NVT | - |  |