|  | Versie 12 24 oktober 2022 |
| --- | --- |

Programma van Eisen

Japanse duizendknoop
AI 2022-0144

Perceel 1 & 2 - Bestrijding

Inhoud

1	Inleiding	5

1.1	Aanleiding	5

1.2	Doelstelling	5

1.2.1	Resultaatsdoelen	6

1.2.2	Beleidsdoelen	6

1.3	Scope	7

1.3.1	Werkzaamheden	7

1.3.2	Areaal	7

1.3.3	Omvang opdracht	8

1.4	Definities	9

2	Eisen in te zetten medewerkers en werkwijze inzet verkeersregelaar(s)	11

2.1	Certificering	11

2.2	Werkwijze inzet verkeersregelaar(s)	11

3	Product-eisen	12

3.1	Plan van Aanpak	12

3.1.1	Doelstelling	12

3.1.2	Eisen	12

3.2	Realisatie	14

3.2.1	Doelstelling	14

3.2.2	Eisen	14

4	Proces-eisen	15

4.1	Projectmanagement	15

4.2	Contractmanagement	15

4.2.1	Start-, Voortgangs- en Evaluatie overleg	15

4.2.2	Kwartaalrapportage	16

4.2.3	VISI, Communicatie en vastlegging documenten	16

4.2.4	Prestatiemeten (geïntegreerd in VISI)	18

4.3	Financieel management	18

4.3.1	Betalingstermijnen	18

4.4	Kwaliteitsmanagement	19

4.5	Informatiemanagement	19

4.6	Omgevingsmanagement	20

5	Kritische Prestatie Indicatoren	21

5.1	KPI 1: Leveren Plan van Aanpak	21

5.2	KPI 2: Opleveren Japanse duizendknoop – vrij projectgebied	22

5.3	KPI 3: Cyclisch bestrijden Japanse Duizendknoop	22

Bijlagen:

Bijlage 1 - programmering 2023 – 2027

Bijlage 2 – Processchema maatwerk

Bijlage 3 - Normen en Publicaties

Bijlage 4 – Amsterdamse Gedragscode Flora en Fauna (2022)

Bijlage 5 – Protocol Machinaal Uitgraven en Protocol Monitoren

Bijlage 6 - Randvoorwaarden mobiele apparaten

Bijlage 7 - Beschrijving Werkgangen

Bijlage 8 - Programma ToolboxMeeting

Bijlage 9 - RisicoChecklist Project

Bijlage 10 - Vergunningen en Ontheffingen

# Inleiding

In 2019 heeft Gemeente Amsterdam de problematiek omtrent Japanse duizendknoop (JDK) in de stad onderzocht. Op basis daarvan is er een driejarig programma (2020-2022) opgezet waarin veel ervaring is opgedaan ten aanzien van zowel de aanpak (uitvoering) als van het in kaart brengen van de groeiplaatsen. Deze ervaring vormt de basis voor deze aanbesteding.

## Aanleiding

In 2021 is het Programma JDK tussentijds geëvalueerd. Ten aanzien van sanering en/of bestrijding zijn de volgende aanbevelingen uit een Tussentijdse Evaluatie de primaire aanleiding geweest om Perceel 1 en 2 - Bestrijding Japanse duizendknoop aan te besteden:

- Ook ná 2022 jaarlijks groeiplaatsen JDK verwijderen, urgentie op verspreiding, verkeersveiligheid en jonge groeiplaatsen.

Door de focus in de aanpak te leggen op die clusters waar verspreiding of snelle groei zichtbaar is. De verspreidingshaarden worden weggenomen, de andere groeiplaatsen raken geïsoleerd, en zijn daardoor beter projectmatig te saneren.

- Continueren bestrijding van onveilige groeiplaatsen.

De huidige bestrijding van de groeiplaatsen die voor onveilige verkeerssituaties of ernstige overlast zorgen is ook na 2022 nog niet afgerond, hier heeft Amsterdam een zorgplicht.

- Vanaf 2023 het verwijderen laten verzorgen door 1 contractant die zowel kan saneren als bestrijden.

De huidige contractvorm behelst alleen het saneren van groeiplaatsen. Het bestrijden gebeurt via verschillende opdrachten aan gecontracteerde groen Opdrachtnemers. Door de mogelijkheid te creëren saneren en bestrijden te combineren, kan per te verwijderen groeiplaats het gewenste maatwerk geleverd worden op het gebied van kosten, duurzaamheid en efficiency.

## Doelstelling

De algemene doelstellingen van de afdeling Stedelijk beheer die namens de gemeente Amsterdam eigenaar is van de openbare ruimte in Amsterdam zijn:

1. Een verzorgd onderhoudsniveau gericht op circulariteit en minimale emissie-uitstoot

2. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

3. Duurzaam aanbesteden op basis van de criteria van Agenda Duurzaamheid.

### Resultaatsdoelen

Vanuit het Programma Japanse duizendknoop:

De aanbevelingen uit de Tussentijdse evaluatie JDK (2021) zijn omgezet in de volgende doelstellingen:

- Het elimineren van de meest risicovolle verspreidingshaarden Japanse duizendknoop.

- Het elimineren van groeiplaatsen Japanse duizendknoop die onveilige verkeerssituaties of ernstige overlast veroorzaken.

- Het elimineren van groeiplaatsen die een bovengemiddelde groei aantonen.

### Beleidsdoelen

Vanuit het Ambitieweb duurzaamheid, asset Groen:

In 2019 is voor verschillende assets in een zgn. Ambitieweb Duurzaamheid vastgelegd welke onderdelen topprioriteit krijgen om de kansen binnen de betreffende asset voor duurzaamheid te optimaliseren.

Vanuit het Ambitieweb van de asset Groen zijn onderstaande onderdelen relevant voor deze aanbesteding:

- Circulariteit/Materialen: circulair materiaalgebruik.

Stoffen en materialen die vrijkomen moeten zoveel mogelijk hoogwaardig worden hergebruikt.

- Ecologie: beheersbaar areaal invasieve exoten en plagen in 2025.

Voor de asset groen staat het thema Ecologie centraal. Groen heeft een essentiële rol in het behouden en bevorderen van de biodiversiteit, ecologische structuren en verbindingen in de stad. Binnen dit thema wordt onder andere ingezet op het bestrijden van invasieve exoten.

Vanuit ecologisch beleid:

In 2020 is er een Monitoringsplan Ecologie opgesteld naar aanleiding van diverse beleidsstukken ten aanzien van ecologie: de Ecologische Visie (2012), de Agenda Groen (2015), het Coalitieakkoord van 2018, de Groenvisie (2020-203) en diverse moties. In het Monitoringsplan staan de ecologische doelen, en hoe daarop te monitoren, voor ecologisch beheerde gebieden beschreven. Het monitoringsplan krijgt in de loop van 2022/2023 een actualisatie en eventuele herijking van de doelstellingen.

In het Monitoringsplan Ecologie is de volgende doelstelling voor Japanse duizendknoop opgenomen:

- Invasieve exoten onder controle:

  - In 2025 is het areaal Aziatische duizendknopen in ecologisch beheerde gebieden met 25% afgenomen ten opzichte van 2020.

  - In 2030 is het areaal Aziatische duizendknopen in ecologisch beheerde gebieden met 50% afgenomen ten opzichte van 2020.

## Scope

### Werkzaamheden

De scope van perceel 1 en 2 – bestrijden Japanse duizendknoop - omvat op hoofdlijnen onderstaande werkzaamheden:

Het elimineren van groeiplaatsen JDK op door de Opdrachtgever nader aan te geven locaties en het controleren op mogelijke hergroei t.b.v. een eventueel nazorgtraject.

In de periode 2020 – 2022 heeft de Gemeente Amsterdam een aantal verschillende methodes toegepast om groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop aan te pakken. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het toepassen van

- Een bestrijdingsmethode die periodiek toegepast wordt

- Maatwerk waarbij een pakket aan maatregelen wordt toegepast met als doel het zo effectief, efficiënt,	duurzaam en financieel aantrekkelijk mogelijk verwijderen van een of een cluster groeiplaatsen.

Onderdeel b) Maatwerk is veelal een combinatie van diverse saneringsmethodes en enige vorm van nazorg (bestrijding). De complexiteit kan variëren.

Voor maatwerkopdrachten wordt voorafgaand aan de uitvoering een gezamenlijk Plan van Aanpak inclusief wederzijds goedgekeurde garantietermijn/KPI (zie 3.1) opgesteld. In dat Plan van Aanpak wordt gekeken naar een optimale balans tussen kosten – effectiviteit – duurzaamheid – tijdsduur. Het doel hierbij is om gezamenlijk op te trekken met OG om de beste aanpak te bepalen.

### Areaal

De scope van de opdrachten is het beheergebied van de gemeente Amsterdam inclusief Weesp en de Nieuwe Kern (Amsterdam-Duivendrecht), zie https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop/.

Het areaal is geografisch verdeeld in twee percelen op basis van de te verwachten werkvoorraad voor de komende vier jaar èn de gebiedsindeling die wordt gebruikt bij de aanbesteding van Perceel 3 – Monitoring en Inspectie Japanse duizendknoop.

Perceel 1: stadsdelen Noord, Oost en Centrum

Perceel 2: stadsdelen Nieuw-West, West, Zuid, Zuidoost en Weesp

Perceelindeling gebaseerd op de gebiedsindeling van Monitoring en Inspectie, waarbij 5 gebieden (Stadsdelen) ieder in 3 deelgebieden opgesplitst zijn. Ieder jaar wordt 1 cluster deelgebieden gemonitord op groei: 2023 cluster A, 2024 cluster B, 2025 cluster C, 2026 cluster A, etc.

### Omvang opdracht

De uitgebreide concept-programmering van de mogelijke werkvoorraad is te vinden in bijlage 1. Deze programmering is op moment van schrijven nog niet vastgesteld.

Jaarlijks wordt de programmering bijgesteld naar aanleiding van de resultaten van monitoring en inspectie (Perceel 3). Dat betekent dat de exacte locaties nog kunnen wijzigen naarmate deze verder in de toekomst geprogrammeerd staan.

De geprognotiseerde raming voor 2023 is als volgt:

|  | Perceel 1 | Perceel 2 |
| --- | --- | --- |
| Bestrijden (aantal m2) | 3667 | 3450 |
| Maatwerk ( aantal m2) | 2533 | 2540 |

Het proces van de werkzaamheden volgt de Monitoring en Inspectie-cyclus (Perceel 3) en de levenscyclus Japanse duizendknoop:

## Definities

Japanse duizendknoop:	Alle Aziatische duizendknopen van het geslacht Fallopia. Dit betreft naast de Japanse 			duizendknoop (Fallopia japonica) ook Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) 			en de Boheemse of bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).

Groeiplaats:		De locatie waarin de bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop zichtbaar zijn 			tijdens het groeiseizoen, plus het niet-zichtbare wortelgestel. In het gemeentelijk 				databeheersysteem wordt voor het wortelgestel een indicatieve bufferzone in een 			straal van 4 meter aangehouden. In werkelijkheid kan de omvang van het wortelgestel 			variëren.

Bufferzone:		Zone van 4 meter rondom een groeiplaats in het databeheersysteem. Dit is de zone 			waarin zich potentieel wortels van de Japanse duizendknoop kunnen bevinden. Deze 			zone wordt automatisch gegenereerd in het Amsterdamse databeheersysteem na het 			intekenen van een groeiplaats.

Saneren:		Eenmalig het volledige wortelstelsel en de bovengrondse delen van de plant ruimen. 			Na afronding van de werkzaamheden is de groeiplaats volledig verdwenen waarbij 			geen of minimale nazorg nodig is vanwege hergroei.

Amsterdam heeft hiervoor het Protocol Machinaal Uitgraven in combinatie met het Protocol Monitoren opgesteld (zie bijlage 5)

Bestrijden:		Het periodiek ‘aanvallen’ van de plant met als doel het wortelstelsel uit te putten en 			uiteindelijk de plant te doden. De gebruikte methode alsmede de ouderdom van de 			plant, oftewel de dikte van het wortelpakket, beïnvloeden de benodigde tijdsduur om 			de plant volledig te elimineren.

Beheren:		Het bovengronds fysiek verwijderen van de plant. Door afgestemde maatregelen de 			situatie in en rondom de groeiplaats zodanig te onderhouden dat de groeiplaats zo min 			mogelijk uitbreidt en/of overlast bezorgt

Maatwerk:		Een combinatie van saneren en bestrijden. In de praktijk kan een groeiplaats niet 				volledig gesaneerd worden. Veelal groeien wortels in of dicht bij leidingen en 				funderingen of zijn ze verweven met boomwortels. Bestrijden als nazorg, of maatwerk 			met een pakket aan diverse maatregelen is dan noodzakelijk.

0-meting		Een volledig verwijderde groeiplaats Japanse duizendknoop wordt door de uitvoerende 			aannemer opgeleverd vanaf het moment dat er geen hergroei meer wordt 				geconstateerd. In het databeheersysteem wordt dit ingevoerd als goedgekeurde 0-			meting. Een goedgekeurde 0-meting zet het monitoringsproces in gang. Vanaf dat 			moment worden de gesaneerde groeiplaatsen overgedragen aan de Opdrachtnemer 			van Perceel 3 – Monitoring en Inspectie Japanse duizendknoop. Hierbij wordt, conform 			het Protocol Monitoren, de locatie nog 12 maanden lang tijdens het groeiseizoen 				gecontroleerd op mogelijke hergroei.

# Eisen in te zetten medewerkers en werkwijze inzet verkeersregelaar(s)

## Certificering

Bij werken in ecologisch beheerde gebieden:

- Uitvoerende partij zet minimaal een medewerker Wet Natuurbescherming Niveau 2 in.

Bij werken in ecologisch beheerde gebieden:

- Werkvoorbereidende partij zet een medewerker Wet Natuurbescherming Niveau 3 in.

Indien de inschrijver een samenwerkingsverband betreft dient in ieder geval de uitvoerende partij te beschikken over de benodigde certificering.

## Werkwijze inzet verkeersregelaar(s)

De gemeente heeft raamovereenkomsten afgesloten met twee opdrachtnemers voor de inzet van verkeersregelaars. Indien in een project behoefte is aan de inzet van verkeersregelaars, heeft Opdrachtnemer de coördinatieverplichting om de verkeersregelaars tijdig in een project in te schakelen.

Opdrachtnemer dient verkeersregelaars via onderstaande contactgegevens te regelen:

E-mail: verkeersvoorzieningen@amsterdam.nl

Tel: 020 - 254 5272

# Product-eisen

## Plan van Aanpak

### Doelstelling

- Met het maken van een Plan van Aanpak kan de Opdrachtnemer laten zien welk resultaat haalbaar is op een (of meerdere) groeiplaats(en). Het biedt Opdrachtnemer en Opdrachtgever de mogelijkheid om concreet in gesprek te gaan over de vorm en inhoud die de opdracht kan krijgen. Opdrachtgever krijgt gerichte informatie waarop een keuze voor aanpak van een specifiek gebied gemaakt kan worden. Het Plan van Aanpak vormt de basis voor een offerte.

### Eisen

#### Voorbereidingsfase

Opdrachtnemer dient:

- Per te maken Plan van Aanpak een bijeenkomst (Kick-off) op locatie te organiseren met Opdrachtgever waar Opdrachtnemer en Opdrachtgever de mogelijkheden voor de meest doelmatige aanpak bespreken en overeenstemming zoeken over een realistische garantietermijn waarbinnen het projectgebied 100% duizendknoop-vrij kan worden opgeleverd.

- Vóóraf een en KlIC-melding te hebben uitgevoerd.

- Vóóraf in het veld een te hebben uitgevoerd naar groeiplaatsen Japanse duizendknoop in een straal van 50 meter rondom de aangegeven groeiplaats of cluster groeiplaatsen en langs toegangswegen naar/van het projectgebied. Voor doorlooptijden zie het processchema in bijlage 2.

- Tijdens voorbereidende veldbezoek geconstateerd afwijkingen van groeiplaatsen worden door Opdrachtnemer in het databeheersysteem geregistreerd.

- Opdrachtnemer verwerkt de uit te voeren maatregel en de geplande uitvoeringsdatum in het databeheersysteem

Opdrachtgever dient:

- Via stadsbrede raamcontracten ingekochte - QuickScan natuur, bodemonderzoek en (eventueel) BoomEffectAnalyse (BEA) of bomentaxatie aan te leveren.

- Vooraf een stakeholderanalyse uit te voeren.

- Vooraf bij betrokken beheerders navraag te hebben gedaan over potentiële (veiligheids)risico’s, aanstaande evenementen, reguliere onderhoudswerkzaamheden of overige relevante zaken.

- Vooraf gecontroleerd te hebben of de groeiplaatsgegevens in het databeheersysteem nog actueel zijn.

- Relevante onderzoeksgegevens tijdig ter beschikking te stellen.

#### Realisatiefase

De opdrachtnemer

- Stemt per maatwerkproject - voorafgaand aan de werkzaamheden - met Opdrachtgever een Plan van Aanpak af inclusief wederzijds goedgekeurde garantietermijnen en KPI’s. Doorlooptijd 20 dagen.

- Geeft een onderbouwing bij het Plan van Aanpak waaruit blijkt dat er sprake is van een optimale balans tussen kosten – effectiviteit – duurzaamheid – tijdsduur bij de bepalende keuze-onderdelen.

- Realiseert een Plan van Aanpak met minimaal het volgende inhoud:

  - Visualisatie en beschrijving werkgebied:

    - Topografische kaart van het werkgebied, inclusief duidelijke werkgrens

    - Foto’s

    - Op satellietbeeld gemarkeerd de groeiplaatsen JDK binnen en tot 50 meter buiten het werkgebied en waar (bouw)verkeer van en naar toegangswegen beweegt

  - Beschrijving groeiplaatsen JDK

    - Groeiplaatsnummers

    - Omvang in m2

    - Soort

    - Mate van begroeiing (aantal stengels/m2 en gemiddelde dikte stengels in volgroeid stadium)

    - Omgevingsschets

  - Risicoanalyse met een samenvatting van gegevens uit

    - Gemeentelijk databeheersysteem Japanse duizendknoop

    - Resultaten veldbezoek

    - Resultaten eventuele onderzoeken zoals

      - QuickScan natuur en evt. nader onderzoek

      - Bodemonderzoek

      - KLIC-melding

      - BEA of bomentaxatie

    - Eventuele groeiplaatsen op terreinen van derden

    - Mogelijke verspreidingsrisico’s tijdens of na werkzaamheden vanuit nabije groeiplaatsen

  - Afgesproken maatregelpakket voor de te verwijderen groeiplaatsen, inclusief nazorg en herstelwerkzaamheden

  - Afgesproken maatregelpakket ter voorkoming van verspreiding bij toegangswegen en in de 50-meter-zone rondom projectgebied.

  - Tijdschema op welke wijze, in welke volgorde en met welk materieel de werkzaamheden worden uitgevoerd.

  - Plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen met inachtneming door Opdrachtnemer aangeleverde voorstel voor Kwaliteitscriterium 1B; Circulair werken: verwerken bovengrondse biomassa Japanse duizendknoop

  - Plan voor omgaan met te beschermen plant- & dierensoorten.

- Stelt na akkoord Opdrachtgever op het plan van Aanpak de definitieve offerte op voor uitvoering van de werkzaamheden, onder voorbehoud van onderlinge goedkeuring. Doorlooptijd 15 dagen.

De Opdrachtgever

- Geeft een inhoudelijke reactie op het Plan van Aanpak van de opdrachtnemer. Doorlooptijd 10 dagen.

- Keurt de definitieve offerte goed óf organiseert een inhoudelijk overleg om onderlinge afstemming te vinden. Doorlooptijd 10 dagen

- Opdrachtnemer stelt actuele planningen van nadere opdrachten online beschikbaar of informeert de Opdrachtgever op een andere wijze maandelijks over de stand van zaken (voorbereiding, uitvoering, nazorg, doorlooptijden en actiehouders)

## Realisatie

### Doelstelling

Maatwerkopdrachten:

Eliminatie van JDK in het projectgebied en zekerheid omtrent duurzaamheid van het gewenste resultaat.

Indien volledige eliminatie niet realiseerbaar is kan in overleg een minder resultaat moet worden afgesproken

Bestrijdingsopdrachten:

Een tijdig en effectief doorlopen behandeling middels de gekozen werkgang van het gehele te behandelen gebied.

### Eisen

De opdrachtnemer dient:

- Zorg te dragen voor regelmatig, zorgvuldig en effectief toegepaste werkgangen (zie bijlage 7) en communicatie over de voortgang.

- Te voldoen aan alle eisen gesteld aan de uit te voeren werkzaamheden zoals de beschikking over een BRL SIKB 7000 –certificering bij (sterk) vervuilde grondwerkzaamheden.

.

# Proces-eisen

## Projectmanagement

Opdrachtnemer:

- Levert binnen 1 maand na gunning een concept Plan van Aanpak voor de Algehele Werkwijze en interpretatie van de opdracht. In dit Plan van Aanpak beschrijft Opdrachtnemer

  - Hoe het Programma van Eisen procesmatig en kwalitatief goed beheerst wordt

  - Communicatie met de Opdrachtgever

  - In te zetten medewerkers + contactgegevens

  - Contactpersoon voor contractuele en juridische vragen

  - Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen

  - Vergunningen, toestemmingen, meldingen en ontheffingen

Het concept wordt besproken tijdens het Startoverleg waarna eventuele detaillering kan worden verwerkt in een definitieve versie.

- Levert binnen 2 weken (10 werkdagen) na het startoverleg het definitieve Plan van Aanpak.

- Verricht al het nodige onderzoek en werk om te komen tot het opstellen van de gevraagde producten en planning.

- Volgt de werkbeschrijvingen uit het Plan van Aanpak tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient geïnformeerd te worden bij (significante/relevante) afwijkingen van het plan.

- Past normen en publicaties (zie bijlage 3) toe als waren zij letterlijk in de werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van aanbesteding luiden.

- Draagt tijdig zorg voor benodigde vergunningen of ontheffingen (zie bijlage 10) opdat geen vertraging ontstaat.

- Gedoogt – zonder aanspraak op vergoedingen - dat door derden, aan wie Opdrachtgever zulks toestaat, tegelijkertijd en ter zelfder plaatse wordt gewerkt.

Tenzij in dit Programma van Eisen anders is bepaald, geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door Opdrachtgever.

## Contractmanagement

### Start-, Voortgangs- en Evaluatie overleg

- De communicatie met betrekking tot contractmanagement verloopt via de contractmanager in VISI.

- Een maand na opdrachtverstrekking organiseert Opdrachtgever een startoverleg met Opdrachtnemer om het volgende te bespreken:

  - Nadere kennismaking tussen vaste contactpersonen

  - Het Plan van Aanpak, zoals beschreven in paragraaf 4.1 lid 1.

  - Praktische afspraken

  - Eventuele (Contractuele) onduidelijkheden.

- De voortgang van de werkzaamheden wordt besproken in het bouwoverleg. In eerste instantie maandelijks, naar gelang de voortgang kan de frequentie van het overleg worden aangepast

- De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging, planning en actielijst. Het (concept)verslag en actielijst wordt binnen 7 werkdagen na het gehouden overleg via VISI aan de Opdrachtgever verstrekt.

- Opdrachtgever maakt een verslag met actielijst van het Startoverleg.

- Opdrachtgever organiseert in het tweede en in het derde kwartaal van ieder contractjaar een voortgangsoverleg. Doel van dit overleg is om de voortgang en eventuele knelpunten en/of bijzonderheden te bespreken.

- Opdrachtgever organiseert in het vierde kwartaal van ieder contractjaar een Evaluatie-overleg. Doel van dit overleg is om de planning en de uitvoering van het afgelopen jaar te bespreken, te acteren op eventuele leermomenten en deze aan te passen in het Plan van Aanpak uit paragraaf 4.1.

- Opdrachtgever organiseert jaarlijks in het eerste kwartaal van ieder contractjaar een Startoverleg. Doel van dit overleg is om de nieuwe planning en verbeteracties te bespreken.

- Vaste agendapunten van de overleggen zijn in ieder geval:

  - Wederzijdse prestatiemeting (zie paragraaf 4.2.4)

  - Planning

  - Status projectwerkzaamheden

  - Status uitwerking Gunningscriteria (zie aanbestedingsleidraad)

  - Status KPI’s (zie hoofdstuk 5)

  - Status SROI-verplichting (zie aanbestedingsleidraad)

### Kwartaalrapportage

- Opdrachtnemer maakt ieder kwartaal een Rapportage van het afgelopen kwartaal. Deze kwartaalrapportage dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het start-, voortgangs- of evaluatie-overleg te worden ingediend. De onderwerpen van de kwartaalrapportage zijn onder andere:

  - Status planning

  - Status scope-onderdelen

  - Financieel overzicht

  - Status uitwerking Gunningscriteria

  - Status KPI’s

  - Status SROI verplichting

### VISI, Communicatie en vastlegging documenten

VISI staat voor: Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie ICT (in de bouw).

VISI is het digitale gereedschap om met contractpartijen formeel te kunnen communiceren tijdens de looptijd van de overeenkomst. VISI is een zogenaamde 'Open (ICT/communicatie) Standaard' en staat daarom op de 'pas toe of leg uit' lijst van het forum standaardisatie van de overheid.

- Opdrachtnemer is verplicht gebruik te maken van VISI en alle (concept)documenten, documenten t.b.v. overleggen, termijnstaten, verslagen etc.) via VISI aan te leveren.

- Opdrachtnemer is verplicht om het softwarepakket VISI bij een van de aanbieders van VISI aan te schaffen. Hierbij geldt het volgende:

  - Opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk 1 week (5 werkdagen) na gunning kosteloos ter beschikking aan Opdrachtnemer.

  - Opdrachtnemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VISI-raamwerk binnen 2 weken (10 werkdagen) nadat Opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan Opdrachtgever. Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk 1 week (5 werkdagen) na ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan Opdrachtnemer.

  - De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan documenten (bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

  - Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VISI-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij anders is overeengekomen of in dit Programma van Eisen is geformuleerd.

- Opdrachtnemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de recentste versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk ‘VISI-compatible software’ dragen.

- Opdrachtnemer dient de kosten voor VISI als algemene post op te nemen in de jaarlijkse offerte (zie paragraaf 4.3 lid 1).

### Prestatiemeten (geïntegreerd in VISI)

De gemeente Amsterdam wil de samenwerking met haar opdrachtnemers continu verbeteren met als doel een nieuwe verhouding tussen de gemeente en de markt waarin het gezamenlijk belang van een mooi resultaat voorop staat. Een nieuwe verhouding waarbij de markt de ruimte krijgt om haar kennis en ervaring ten volle in te zetten en de gemeente waar krijgt voor haar geld. Daarmee worden de bewoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Amsterdam het beste gediend.

Het is belangrijk om elkaar te vertrouwen en aan te spreken op de wijze waarop de samenwerking plaatsvindt. Prestatiemeten is een instrument dat daarbij kan helpen. Het biedt handvatten voor gesprekken over de wijze waarop wordt samengewerkt, zodat van elkaar wordt geleerd en afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpak van geconstateerde aandachtspunten. Prestatiemeten draagt ook bij aan de verbetering van de performance en aan de gemeente Amsterdam als lerende organisatie.

Ieder kwartaal voorafgaand aan de start-, voortgangs- en evaluatie-overleggen wordt door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer een korte vragenlijst van de prestatiemeting uitgevoerd. Naar aanleiding van deze ingevulde prestatiemeting gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in gesprek over de uitkomsten en stellen samen doelen vast om eventuele aandachtspunten te verbeteren. Dit gesprek vindt plaats tijdens de start-, voortgangs-, en evaluatie-overleggen.

## Financieel management

- Opdrachtgever levert na goedkeuring offerte een formele opdracht in de vorm van een opdrachtbrief en inkooporder met facturatiegegevens.

- Verrekening vindt plaats als beschreven in 4.3.1 Betalingstermijnen

- Opdrachtnemer stelt voorafgaand aan facturatie een termijnstaat op met verantwoording van gemaakte kosten en dient deze ter ondertekening in bij de Opdrachtgever.

- Opdrachtnemer dient facturen in via E-facturatie, zie https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B8A6FB2C3-E0D0-40B1-802B-ACF516B3A415%7D. Facturen zijn voorzien van de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende termijnstaat. Facturen bij aanvang opdracht kunnen zonder termijnstaat ingediend worden.

### Betalingstermijnen

Bij maatregelpakketten gericht op sanering (maatwerk) houdt de opdrachtgever voor de verrekening als richtlijn aan:

- 15% na verlenen opdracht (inkooporder ontvangen)

- 75% na oplevering (na akkoord toezichthouder aan einde van de saneringswerkzaamheden)

- 10% na behalen afgesproken eindresultaat (na behalen overeengekomen KPI’s / einde nazorgtraject)

Hiervan kan afhankelijk van de complexiteit, projectduur, afgesproken KPI’s en grootte van de opdracht gefundeerd worden afgeweken.

Bij maatregelpakketten gericht op bestrijding spreken Opdrachtnemer en Opdrachtgever vóóraf de frequentie van de toe te passen werkwijze af. Als uitgangspunt geldt betaling in 2 termijnen.

  - Kwaliteitsmanagement

- Opdrachtgever organiseert in de eerste week na gunning een toolboxmeeting van 2 dagdelen, zie voor het conceptprogramma bijlage 1. Doel van deze meeting is kennisoverdracht ten aanzien van beleid, werkwijze, ervaringen en het databeheersysteem. Bijwonen van deze bijeenkomst is voor in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer verplicht. Met deze bijeenkomst levert Opdrachtgever een bijdrage aan het professionele kennisniveau van Opdrachtnemer. Om deze reden worden eventuele kosten voor deelname niet vergoed.

- Opdrachtgever beoordeelt gedurende de werkgangen en na oplevering projectwerkzaamheden de geleverde resultaten.

- Opdrachtnemer borgt kwaliteit, projectkennis en voldoende capaciteit voor de gevraagde producten tijdens de verschillende fasen van de werkzaamheden.

- Opdrachtnemer Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle te verrichten werkzaamheden. Voor de implementatie en het beheer van de kwaliteit wijst de Opdrachtnemer een bevoegd persoon aan welke voor de Opdrachtgever aanspreekbaar en beschikbaar is.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor een duurzame aanpak van de werkzaamheden: het milieu wordt niet – of als dit onontkoombaar is zo min mogelijk – belast.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor behoud ecologische waarden: de werkzaamheden in de openbare ruimte worden zodanig uitgevoerd dat natuurwaarden behouden blijven en waar mogelijk worden bevorderd.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor de handhaving van functionaliteiten van de openbare ruimte.

- Opdrachtnemer voorkomt verkeershinder: werkzaamheden in de openbare ruimte worden op zodanige wijze uitgevoerd dat zo min mogelijk verkeershinder ontstaat en de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk gegarandeerd blijft. Daarbij zijn medewerkers van de Opdrachtnemer uniform herkenbaar. Voertuigen ten behoeve van (snoei-werkzaamheden dienen voorzien te zijn van:

  - verkeerspionnen: verzwaard, 50 cm hoog en voorzien van reflecterende banden;

  - schrikhekken; kunststof schotten;

  - actieraam

- Handelt publieksgericht: bij het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met belanghebbenden zoals omwonenden, vrijwilligersorganisaties en weggebruikers.

- Kiest in principe voor ‘proven technology’. Innovatieve bestrijdingsmethoden kunnen worden toegepast indien dit mogelijk is binnen een concrete deelopdracht na afstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s).

## Informatiemanagement

        - Opdrachtnemer maakt voor registraties van uitgevoerde werkzaamheden gebruik van het gemeentelijk databeheersysteem GeoVisia online.

- Opdrachtnemer dient zelf voor hardware inclusief netwerkverbinding, gps en camera te zorgen en dient ervoor te zorgen dat dit naar behoren functioneert, zie bijlage 6.

- Opdrachtnemer dient zelf voor een gps-meetstok te zorgen en dient ervoor te zorgen dat dit naar behoren functioneert.

- Opdrachtgever verstrekt na gunning inloggegevens, een handleiding en instructie in het veld.

In de loop van 2023 wordt het stadsbrede assetmanagementsysteem Gisib ingericht. Na de testfase en oplevering vindt een definitieve datamigratie plaats waarna registratie in Gisib Online zal plaatsvinden. Een exacte planning is nog niet bekend. Mogelijk wordt Opdrachtnemer gevraagd te participeren in de testfase. Opdrachtgever zal voor deze dienst van Opdrachtnemer vooraf een prijsopgave vragen

Mogelijk wordt Opdrachtnemer gevraagd te participeren in de testfase. Hiervoor volgt, indien van toepassing, een aanvullende deelopdracht.

## Omgevingsmanagement

- Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te managen dat minimale hinder voor de omgeving ontstaat. Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

- Tenzij anders overeengekomen regelt Opdrachtnemer de communicatie naar de beheerders van terreinen van derden, waarbij aan de beheerder tijdig een planning van de werkzaamheden wordt doorgegeven en besproken (contactgegevens worden op verzoek door de Opdrachtgever verstrekt).

- Opdrachtnemer wordt geacht met alle wet- en regelgeving (zie paragraaf 4.8), inclusief lokaal van toepassing zijnde regelgeving bekend te zijn, daarnaar te handelen en naar beste kunnen en vermogen, alles in het werk stelt om de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen tijdig te verkrijgen, inclusief het produceren en indienen van de daartoe noodzakelijke vergunningsbescheiden.

- Opdrachtnemer dient zelf voor eventuele vergunningen of ontheffingen te zorgen en dient ervoor te zorgen dat dit geen vertraging van de werkzaamheden oplevert.

- Opdrachtnemer dient alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen om het werk veilig te kunnen uitvoeren, op basis van de specifieke risico’s omgeving en werkzaamheden. (Zie bijlage 9 Risico-checklist)

- Opdrachtnemer dient klachten en schades bij Opdrachtgever te melden zodat per geval naar een passende oplossing gezocht kan worden.

- Opdrachtgever verzorgt namens de gemeente bewonersbrieven voorafgaand aan de projectwerkzaamheden.

- Opdrachtnemer heeft contact met gebruikers van het projectgebied en beantwoord vragen over de werkzaamheden.

- Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat activiteiten van de volgende actoren/instanties van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden en/of planning van de werkzaamheden.

  - De (stads)ecoloog: Afvangen of verplanten flora & fauna;

  - Gemeentelijke bomendienst (stadsdeel Centrum & Amsterdamse Bos)

  - Pantar;

  - Civiele aannemers;

  - Evenementenorganisties

# Kritische Prestatie Indicatoren

Om de resultaten van het geleverde werk en de samenwerking te kunnen toetsen zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van toepassing. Het gaat om de volgende twee KPI’s:

- Leveren Plan van Aanpak

- Opleveren Japanse Duizendknoop – vrij projectgebied (maatwerk)

- Cyclisch bestrijden Japanse Duizendknoop

Deze KPI’s zijn hieronder concreet uitgewerkt.

## KPI 1: Leveren Plan van Aanpak

Met behulp van de in hoofdstuk 3 beschreven activiteiten wordt een Plan van Aanpak beschreven.
Het Plan van Aanpak is de basis van de aan de Opdrachtgever aan te bieden offerte.

| DEFINITIE | Het binnen 20 werkdagen SMART opleveren van een adequaat Plan van Aanpak. (paragraaf 3.2.2) |
| --- | --- |
| TOELICHTING | Het document bevat: - Concrete omschrijving van het te behandelen terrein (waaronder groeiplaatsnummer(s), oppervlak, demarcaties, grondwaterpeil, intensiteit van de begroeiing, overige begroeiing, civiele constructies, obstakels, belangrijke omgevingsfactoren) - Taken Projectvoorbereiding (uit te voeren onderzoeken, aan te vragen vergunningen/ontheffingen, op te stellen plannen, coördinatie verkeersregelaar) - Toe te passen maatregelpakket(ten) - Realiseerbaar resultaat - Tijdsplanning van de werkzaamheden - Kostenindicatie (orde van grootte van de offerte) |
| DOEL | Met het maken van een Plan van Aanpak kan de Opdrachtnemer laten zien welk resultaat haalbaar is op een groeiplaats. Het biedt Opdrachtnemer in Opdrachtgever de mogelijkheid om concreet in gesprek te gaan over de vorm en inhoud die de opdracht kan krijgen. Opdrachtgever krijgt gerichte informatie waarop een keuze voor aanpak van een specifiek gebied gemaakt kan worden. |
| PROCEDURE METING | Opdrachtgever beoordeelt het aangeleverde document. Indien nodig wordt een toelichting gevraagd. |
| WIE VOERT METING UIT | Opdrachtgever |
| FREQUENTIE METING | Eenmalig bij oplevering van het Plan van Aanpak. |

## KPI 2: Opleveren Japanse duizendknoop – vrij projectgebied

.

| DEFINITIE | Het projectgebied (inclusief een zone van 25m rondom) wordt geheel vrij van Japanse duizendknoop opgeleverd |
| --- | --- |
| TOELICHTING | Bij de oplevering (12 maanden na beëindiging realisatie) is het projectgebied (inclusief een zone van 25m rondom) nog steeds geheel vrij van Japanse Duizendknoop |
| DOEL | Eliminatie van JDK in het projectgebied en zekerheid omtrent duurzaamheid van het gewenste resultaat. |
| PROCEDURE METING | Opdrachtnemer en Opdrachtgever inspecteren gezamenlijk het projectgebied aan het einde van de saneringswerkzaamheden èn bij oplevering. |
| WIE VOERT METING UIT | Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk |
| FREQUENTIE METING | Eenmalig bij beëindiging saneringswerkzaamheden. Eenmalig bij oplevering 12 maanden later. |

## KPI 3: Cyclisch bestrijden Japanse Duizendknoop

| DEFINITIE | Het – gedurende het groeiseizoen - regelmatig en effectief toepassen van bestrijdingsmethoden als beschreven in (hoofdstuk 4 van ) de bijlage Werkgangen |
| --- | --- |
| TOELICHTING | Met de afgesproken frequentie en toepassen van een bestrijdingsmethode. Eventueel voorafgegaan door snoei. |
| DOEL | Door regelmatige bestrijding een groeiplaats van Japanse Duizendknoop in omvang en groeidichtheid reduceren. |
| PROCEDURE METING | Opdrachtgever controleert wisselend in het veld en in het informatiebeheersysteem tijdigheid, volledigheid van de toegepaste bestrijdingsmethode. |
| WIE VOERT METING UIT | Opdrachtgever |
| FREQUENTIE METING | Meerdere keren per groeiseizoen. |

Bijlage 1 - programmering 2023 – 2027

Voorbeeld weergave van de concept-programmering (P1&2 Bijlage 1 Concept-Programmering.xlsx):

Toelichting:

Algemeen

- De programmering wordt jaarlijks bijgesteld.

- De huidige programmering is gebaseerd op de afgelopen jaren, gericht op verspreidingshaarden en op enkele overlast gevende locaties.

- De programmering die vanaf 2023 wordt bijgesteld, zal als basis de resultaten van het contract Monitoring en Inspectie (Perceel 3) hebben. De locaties in de jaren 2024 en verder kunnen derhalve in de komende jaren wijzigen. Waar bestrijding/sanering in 2023 start, zal vervolg vanaf 2024 doorgang vinden.

Vervolgopdrachten programma 2020-2022

- In de periode 2020-2022 is op meerdere locaties bestrijding gestart. De locaties genoemd in de Excel zijn in 2023 nog niet volledig bestreden en krijgen in 2023 een vervolg. Jaarlijks worden deze locaties geschouwd door de Opdrachtnemer van Perceel 3 – Monitoring en Inspectie. Op basis van de schouw volgt ofwel een vervolgopdracht voor het opvolgende jaar, of wordt de bestrijding in opdracht gegeven aan de Werkbrigade om periodiek handmatig uit te graven.

- In de periode 2020-2022 is op meerdere locaties gesaneerd door de Opdrachtnemer van het voorgaande Service Level Agreement (SLA). De nazorg en oplevering vallen onder de garantie van die Opdrachtnemer en worden dus niet in opdracht gegeven in de nieuwe raamovereenkomst (ROK). Deze locaties zijn in licht-grijze tekst weergegeven in het Excel-bestand..

Programmering nieuw 2023-2027

- Programmering is gemaakt op basis van een gemiddelde van kosten. De daadwerkelijk in opdracht te geven locaties zijn afhankelijk van de werkelijke kosten en het beschikbare budget. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze programmering ontleend worden.

- De beschreven werkgangen in de Excel zijn fictief en niet gebaseerd op vooronderzoek. De beschreven werkgangen zijn derhalve fictief.

Losse bijlage: ZIP-bestand:

- Shapefiles: bestrijding vervolg 2022

- Excel: bestrijding vervolg 2022

- In 2023 staan nog 27 nieuw aan te pakken groeiplaatsen geprogrammeerd, waarvan 10 met een bestrijdingsmethode. Dit aantal kan nog wijzigen.

- In februari/maart 2023 is bekend hoeveel nieuwe jonge groeiplaatsen er in 2022 geregistreerd zijn. Deze worden opgenomen in de bestrijding 2023 (handmatig uitgraven)

Bijlage 2 – Processchema maatwerk

In de digitaal geleverde bijlagen in Excel-formaat het processchema van maatwerk

(P1&2 Bijlage 2 Processchema Maatwerk.xlsx)

Bijlage 3 – Normen en Publicaties

Op het werk zijn onderstaande normen en publicaties van toepassing als waren zij letterlijk in de werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van aanbesteding luiden:

- Amsterdamse Gedragscode Flora en Fauna (2022), zie bijlage 4.

- Gedragscode soortenbescherming voor Gemeenten (2020) van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

- Protocol Uitgraven Japanse duizendknoop van de Gemeente Amsterdam, zie bijlage 5a.

- Protocol Monitoren van de Gemeente Amsterdam, zie bijlage 5b.

- Vigerende publicatie Werk in Uitvoering Pakket 96b van CROW.

- Alle relevante normen van de stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals vermeld in het Normenoverzicht GWW.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze normen en publicaties, is bovenstaande rangorde leidend. De eisen uit dit PvE prevaleren boven deze normen en publicaties. De werkzaamheden en maatregelen die volgen uit deze normen en publicaties moeten zijn meegenomen in de inschrijvingssom.

Bijlage 4 – Amsterdamse Gedragscode Flora en Fauna (2022)

In de digitaal geleverde bijlagen De Amsterdamse Gedragscode Flora en Fauna.

(adam_gedrcode_flora_en_fauna_06042022.pdf)

Beeld van het voorblad:

Bijlage 5 – Protocol Machinaal Uitgraven en Protocol Monitoren

Op de website van de gemeente Amsterdam zijn actuele versies van beide  protocollen te vinden: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/informatie-aannemers

In de bijlagen zijn de protocollen opgenomen onder de naam:

  - P1&2 bijlage 5a Protocol Uitgraven Jjapanse_duizenknoop.pdf

  - P1&2 bijlage 5b Protocol_monitoren_hergroei_na_saneren_japanse_duizendknoop_1.pdf

Beeld van de voorbladen:

Bijlage 6 - Randvoorwaarden mobiele apparaten

Voor het gebruik van GeoVisia Online en/of Gisib Online op mobiele apparaten hanteren wij het Bring your own device beleid. Dit wil zeggen dat het gebruik van de betreffende applicatie op het gewenste mobiele apparaat mogelijk is en er ondersteuning* wordt verleend als er aan de volgende vereisten is voldaan:

      - GeoVisia Online zal op het mobiele apparaat binnen één van onderstaande webbrowser moeten draaien:

        - Google Chrome

        - Safari

        - Mozilla Firefox

Gisib Online kan ook draaien op Microsoft Edge

      - Het mobiele apparaat moet op één van onderstaande besturingssystemen draaien:

        - Microsoft Windows

        - Android

        - iOS

      - De volgende attributen dienen aanwezig te zijn op het mobiele apparaat:

        - Camera

        - GPS

        - Minimaal 4G netwerk met goed bereik in de hele stad

        - Snelle CPU / minimaal 8 GB geheugen.

        - Touch scherm

      - Het mobiele apparaat mag maximaal 3 jaar oud zijn vanaf de officiële verschijningsdatum.

Voor het inloggen in GeoVisia wordt gebruik gemaakt van een door Opdrachtgever verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor het inloggen in Gisib Online wordt gebruik gemaakt van 2 factor authenticatie. Dit betekent dat iedere gebruiker via de contractmanager (superuser) een persoonlijke inlognaam moet aanvragen , een persoonlijk password krijgt en een aparte app moet installeren om de 2 factorcode op te vragen die nodig is om in te loggen in Gisib online.

* 	Er wordt door Functioneel beheer van de Gemeente Amsterdam 2de  lijn support geleverd. Het 1ste lijn 	beheer wordt verzorgd vanuit de keyuser van de opdracht verlenende afdeling van de Gemeente 	Amsterdam (nog nader te bepalen). Er wordt geen ondersteuning verleend op het device zelf, verbinding, 	eventueel randapparatuur browser ect. De ondersteuning geldt alleen voor de applicatie Gisib.

Ondersteuning van GeoVisia Online verloopt via de helpdesk: telefoonnr. +31 (0)88 770 4870 of per e-mail 	support@dataquint.nl.

Bijlage 7 – Beschrijving Werkgangen

In de bijlagen zijn de (meest voorkomende) Werkgangen beschreven.

Het bestand heeft de bestandsnaam: P 1&2 bijlage 7 - Beschrijving Werkgangen.pdf

Bijlage 8 – Programma Toolboxmeeting

Dagdeel 1 – 1 week na gunning – locatie nog nader te bepalen

- Theorie

  - Stand van zaken in Amsterdam

  - Beleidsdoelen & ambities

  - Strategie Amsterdam

  - Communicatiemateriaal

- Workshop GeoVisia deel 1: basishandelingen

- Ervaringen binnen Amsterdam met diverse bestrijdings-/saneringsmethoden

- Interactief: opstellen Plan van Aanpak fictieve casus uitwerken en bespreken

- Theorie: monitoring en de verhouding tussen de verschillende percelen

- Lunch

Dagdeel 2 – buiten op locatie van de fictieve casus – ca. 10 dagen na gunning – locatie nog nader te bepalen

- Casus nabespreken. Zijn er aanvullende risico’s in het veld te zien?

- Workshop GeoVisia deel 2: dataregistratie van melding tot vrijgave

- Binnen: nabespreking

- Lunch

Bijlage 9 – Risicochecklist project

Doel verstrekken formulier

Met dit formulier willen wij, de gemeente Amsterdam als Opdrachtgever onze Opdrachtnemer informeren over de aanwezige locatie specifieke risico’s. In dit project is geen verplichting tot een V&G plan, de werkzaamheden vallen niet onder de classificering zoals genoemd in van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces.

Algemene gegevens

Contactgegevens van de Opdrachtgever worden verstrekt na gunning.

| Bevoegd gezag |  |
| --- | --- |
| Bevoegd gezag Arbeidsomstandighedenwet Naam: Bevoegd gezag Wet bodembescherming Naam: Wegbeheerder Naam: Nautisch beheerder Naam: Waterschap Naam: ETC.. | Inspectie - SZW Postadres: Postbus 90801 Postcode en plaats: 2509 LV Den Haag Telefoon: 0800-5151 @@@@ Bezoekadres: Postcode en plaats: Telefoon: @@@@ Bezoekadres: Postcode en plaats: Telefoon: @@@@ Bezoekadres: Postcode en plaats: Telefoon: @@@@ Bezoekadres: Postcode en plaats: Telefoon: |
| Risico’s |  |
| Onderstaand worden locatie specifieke risico’s omgeving en werkzaamheden aangegeven. Deze risico’s dient de Opdrachtnemer in acht te nemen alsmede passende maatregelen te treffen. Medewerkers dienen hierover geïnstrueerd te worden voor aanvang werkzaamheden om ongevallen op de projectlocatie te voorkomen. Het betreft hierbij specifieke restrisico’s. Algemene risico’s behorende bij de werkzaamheden zelf worden niet benoemd maar dienen te zijn opgenomen in de bedrijfs-RI&E van de aannemende partij. |  |

| Locatie specifieke risico’s omgeving |  |
| --- | --- |
|  | Werken aan/nabij de weg (aanrijdgevaar) |
|  | Werken aan/nabij het fiets- voetpad (aanrijdgevaar) |
|  | Werken aan/nabij druk bezocht gebied (scholen, parken, openbare gebouwen etc) |
|  | Werken aan/nabij/op het water (verdrinking) |
|  | Werken op hoogte (vallen) |
|  | Werken aan/nabij het spoor (aanrijd- en elektrocutiegevaar) |
|  | Werken op diepte (verstikking) |
|  | Moeilijk toegankelijk gebied (moeilijke hulpverlening) |
|  | Niet gesprongen explosieven (lichamelijk letsel) |
|  | Graafwerkzaamheden ter plaatse van ondergrondse kabels en leidingen (elektrocutie, explosie) |

| Locatiespecifieke risico’s werkzaamheden |  |
| --- | --- |
|  | Grondwerkzaamheden: Blootstelling aan bodem en/of grondwaterverontreinigingen Oranje/rood/zwart Vluchtig/niet vluchtig Negatief effect gezondheid |
|  | Besloten ruimte Vergiftiging/ verstikking/ explosie/ elektrocutie/ moeilijke toegang, vluchten en hulpverlening |
|  | Duikwerkzaamheden Verdrinking/ beknelling/ onverwachte objecten |
|  | Biologische agentia: Negatief effect gezondheid |
|  | Gevaarlijke stoffen Vergiftiging/ verstikking |
|  | Beweegbare delen Beknelling |
|  | Stofvorming Negatief effect gezondheid |
|  | Groot materieel Aanrijdgevaar/ omvallen (stabiliteit ondergrond) |
|  | Nachtwerkzaamheden Slechtzicht vergroot de kans op ongevallen |
|  | Snoeiwerkzaamheden/ hijsen en heffen Vallende delen/ materiaal |

| Verplichte veiligheidsmaatregelen vanuit de Opdrachtgever |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Door de Opdrachtgever worden de hiernaast beschreven maatregel als een verplichting opgenomen in de opdracht. |  |  | n.v.t. |
|  |  |  | Ja, namelijk: Wegafzettingen omgeving etc |

Bijlage 10 – Vergunningen en ontheffingen

- Opdrachtnemer draagt tijdig zorg voor benodigde vergunningen of ontheffingen opdat door toedoen van opdrachtnemer geen vertraging ontstaat.

- Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van Opdrachtgever nodig. Hierbij zorgt Opdrachtnemer voor de benodigde vergunningen.

- Opdrachtnemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/.

- De aanvraag van de WIOR-vergunning verloopt via de applicatie VICTOR waarvoor via support.VICTOR@amsterdam.nl toegang verkregen kan worden.

- Opdrachtnemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever te overhandigen.

- Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.

- Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en samenstellen van voertuigen met een totaalmassa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen moeten door Opdrachtnemer worden aangevraagd via: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/. U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.

- In geval van werkzaamheden in het Amsterdamse Bos: Opdrachtnemer dient tijdens de werkzaamheden in het bezit te zijn van een toestemming voor toegang van het Amsterdamse Bos voor alle vanwege Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken personen en voertuigen. Toestemming dient door Opdrachtnemer te worden aangevraagd via https://www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/toestemming-voertuigen-aanvragen/voorw-toest-voert/, minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De toestemming dient na verlening te worden opgehaald in de Boswinkel.

- Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.

- Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid h zijn verkrijgbaar bij:

  - GVB betreffende traminfrastructuur;

  - Prorail betreffende spoorwegen.

NB: het bestrijden van jonge groeiplaatsen wordt jaarlijks in opdracht gegeven aan een voor dit programma opgeleide ploeg van de Werkbrigade. Zij graven periodiek jonge groeiplaatsen handmatig uit.