### Bijlage L Opzet voor de beantwoording van G2.1 en G2.2

Dit is alleen een opzet, u kunt deze gebruiken zoals gewenst.

G2	ONDERDEEL 1: Plan van Aanpak

In uw plan van aanpak dient u concreet aan te geven hoe u invulling geeft aan de uitvoering van de opdracht. Besteed daarbij aandacht aan het volgende:

- De planning en de eventuele fasering daarvan vanaf datum opdrachtverstrekking.

- Geef bij communicatie met De BUCH aan: frequentie, methode, wie met wie, meldingen van afwijkingen, e.d. Gebruik daarbij deze tabel als basis:

| Onderwerp | Wie met wie | Frequentie | Methode |
| --- | --- | --- | --- |

- Geef bij communicatie met de toekomstige bewoners aan: methode, wijze van omgang.

- Beschrijf hoe de beheerder werkt en hoe ’s nachts het beheer wordt uitgevoerd. Beschrijf ook hoe met calamiteiten wordt omgegaan in relatie tot het derde punt bij g).

- Inzet die van de kant van opdrachtgever verwacht wordt.

- Flexibiliteit; hoe gaat inschrijver om met wensen als:

- Bijplaatsen en wegnemen bedden, stoelen, enz.

- Het opschorten van de opleverdatum waarop de inrichting kan starten, door vertraging bij de verbouwing.

- Het (na oplevering van de verbouwing) alsnog plaatsen van een afscheiding in een grote kamer of het verwijderen van een niet-dragende muur tussen twee kleine kamers.

- Risicobeheersing:

- Welke mogelijke (min of meer onverwachte) situaties ziet u (bijv. kasten zijn niet tijdig leverbaar)? En hoe gaat u daar mee om? Noem ook mogelijke andere risico’s en de beheersmaatregelen die daar bij horen.

- Hoe realiseert u het dat de kosten voor de opdrachtgever niet hoger worden dan in de offerte aangegeven?

- De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging tegen brand, het sussen van conflicten en het omgaan met calamiteiten. Beschrijf dit daarom. Toon dit aan waar mogelijk door in uw ogen relevante certificeringen in te sturen.

G2	ONDERDEEL 2: Circulariteit

Opdrachtgever wenst de inventaris gedurende circa 2 jaar te gebruiken. Echter, opdrachtgever vraagt om inventaris die goede kwaliteit heeft en tenminste 5 jaar mee kan. Geef aan wat uw bedrijf met de volgende onderdelen van de inrichting van een pand gaat doen, nadat de ca. 2 jaar voorbij zijn. Toon waar mogelijk aan dat u dit inderdaad zo gaat realiseren.

- Meubilair (bedden, kasten, stoelen, tafels, banken), plus bestek, pannen, keukengerei. NB: stuur foto’s mee van de te leveren inventaris.

| Weggeven aan een kringloopwinkel | 10 punten | ja / nee |
| --- | --- | --- |
| Verkopen op Marktplaats of een vergelijkbaar portal | 5 punten | ja / nee |
| Herinzet op een ander locatie | 5 punten | ja / nee |
| Afvoeren als grof vuil | 0 punten | ja / nee |
| Op verifieerbare wijze aangetoond (bonus) * | 5 punten | ja / nee |

- Elektronica en witgoed (televisies, koelkasten, wasmachines, camera’s en dergelijke)

| Weggeven aan een kringloopwinkel | 10 punten | ja / nee |
| --- | --- | --- |
| Inleveren bij partijen die het weer opknappen (“refurbishen”) | 10 punten | ja / nee |
| Verkopen op Marktplaats of een vergelijkbaar portal | 5 punten | ja / nee |
| Herinzet op een ander locatie | 5 punten | ja / nee |
| Afvoeren als grof vuil | 0 punten | ja / nee |
| Op verifieerbare wijze aangetoond (bonus) * | 5 punten | ja / nee |

Partijen die elektronica en witgoed weer opknappen (“refurbishen”) zijn bijvoorbeeld: https://wecycle.nl/ - https://www.social-enterprise.nl/onze-leden/lid/closing-loop-129 - https://www.social-enterprise.nl/onze-leden/lid/snew-circular-telecom-it-527 - https://www.social-enterprise.nl/onze-leden/lid/road2work-225

- Textiel (handdoeken, beddengoed, gordijnen)

| Herinzet op een andere locatie | 10 punten | ja / nee |
| --- | --- | --- |
| Afvoeren naar een textiel sorteerbedrijf | 5 punten | ja / nee |
| Bewerken en herinzetten (bijv. als vulling voor knuffels) | 5 punten | ja / nee |
| Afvoeren als lompen | 2 punten | ja / nee |
| Afvoeren naar vuilverbranding | 0 punten | ja / nee |
| Op verifieerbare wijze aangetoond (bonus) * | 5 punten | ja / nee |

* NB Indien u kiest voor de optie afvoeren als afval hoeft u dit niet op verifieerbare wijze aan te tonen, aangezien de bonus bij dit antwoord niet geldt.

Aantoonbaar maken kan door ‘afleverbevestigingen’ van de bedrijven/ organisaties aan wie u goederen verkoopt of doneert. Als u het via Marktplaats wordt verkocht kunt u een screenshot maken van de advertentie en van het bericht waarin staat dat iemand het komt ophalen.