Bijlage bij vraag 28. NvI3. 

Deel 3: Uitvragen UAV GC contract
Contractstukken
De Opdrachtnemer dient op basis van het Definitief Ontwerp de benodigde contractstukken op te stellen. 
Selectieleidraad
De Opdrachtgever stelt de selectieleidraad op. Opdrachtnemer adviseert tijdens de aanbesteding als materiedeskundige. Hierbij horen bijv. adviezen m.b.t. scope-omschrijving, geschiktheidseisen, selectiecriteria en contractbepalingen.
Aanbestedingsleidraad
De Opdrachtgever stelt de aanbestedingsleidraad op. Opdrachtnemer adviseert tijdens de aanbesteding als materiedeskundige. Hierbij horen bijv. adviezen m.b.t. gunningscriteria, contractbepalingen.
Publicatie Tenderned
De Opdrachtgever verzorgt de aanbestedingsprocedure via TenderNed.
Nota van Inlichtingen
De technische inhoudelijk vragen over het uit te voeren werk voor de inlichtingen dient de Opdrachtnemer te beantwoorden.

Deel 4: Aanvragen Omgevingsvergunning voor uitvoering werkzaamheden
Aanvragen
De opdrachtnemer dient de aanvraag voor de Omgevingsvergunning in te dienen namens de opdrachtgever en zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van deze vergunning.

Deel 5: Begeleiden en toetsen UO 
Toelichting
De opdrachtnemer dient het DO toe te lichten aan de aannemer die het UO gaat opstellen.

Toetsing
Opdrachtnemer dient het door de aannemer uitgewerkte UO te toetsen op correcte uitwerking van het DO. Hierbij is van belang dat alle randvoorwaarden en eisen, uit het DO worden geverifieerd.
Daar waar nodig dient in overleg met de ontwerper van het UO en de opdrachtgever het proces bijgestuurd te worden.

Deel 6: Begeleiden en toetsen van de uitvoering 
Toetsing
Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de uitvoering de werkplannen van de aannemer te toetsen. Hierbij is het van belang dat de technische werking is geborgd en aandacht wordt geschonken aan de veiligheid tijdens de uitvoering.

Begeleiding
Opdrachtnemer dient tijdens de werkzaamheden fysieke controles uit te voeren op de technische uitvoering en op de veiligheid.

Deel 7: Begeleiden en toetsen test- en opleveringsfase
Toetsing
Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de uitvoering de testplannen / protocollen te toetsen. Het betreft hierbij het toetsen van de FAT-protocollen, SAT-protocollen en iSAT-protocol(len).

Testen
Opdrachtnemer dient alle voorgenoemde testen bij te wonen, waarbij getoetst moet worden of de protocollen correct gevolgd worden. 

Oplevering
Opdrachtnemer dient het opleverdossier van de aannemer te controleren op juistheid en volledigheid. 

Validatie en verificatie
Opdrachtnemer dient de validatie en verificatie van de ontwerpeisen uit te voeren.
