Concept OVEREENKOMST

Aanbesteding IV.2023.100088 
Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven
Partijen:
De heer E. Stolk, in zijn hoedanigheid van Algemeen directeur van de gemeente Vlaardingen, te dezen de gemeente Vlaardingen 

rechtsgeldig vertegenwoordigende krachtens volmacht van de burgemeester van 16 december 

2010, en hiertoe bevoegd op grond van het Mandaatbesluit 2021, hierna te noemen: Opdrachtgever
en

<Bedrijfsnaam inclusief rechtspersoonlijkheid>, gevestigd te <adres, postcode, plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door <naam> in zijn/haar hoedanigheid van <functie>, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

hierna ieder afzonderlijk tevens te noemen Partij en gezamenlijk te noemen Partijen.

Nemen in aanmerking dat: 

I
De Aanbestedende dienst een Europese aanbestedingsprocedure, met kenmerk IV.2023.100088 op 2 juni 2023 gepubliceerd heeft voor de aanbesteding “Voorbereiding hoogwateroplossing Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven”.
II
De Aanbestedende dienst behoefte heeft aan onderneming die de voorbereiding  hoogwateroplossing Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven opstelt en de noodzakelijke onderzoeken uitvoert.
III
De Opdrachtnemer op <datum> een inschrijving aan de Aanbestedende dienst heeft uitgebracht.
IV
De Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van de te dezen relevante organisatie van de Aanbestedende dienst en de Opdrachtnemer door middel van het indienen van een inschrijving kenbaar heeft gemaakt in staat en bereid te zijn om de diensteverlening uit te voeren waarmee wordt voorzien in een oplossing voor de behoefte van de Aanbestedende dienst.
V
Uit deze aanbestedingsprocedure is gebleken dat de Opdrachtnemer de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan voor de voorbereiding hoogwateroplossing Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven.
VI
Het de Aanbestedende dienst vrij staat ter zake van de opdracht aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW, terwijl de Opdrachtnemer niettemin de opdracht zelfstandig uitvoert en in die zin vrij is te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
VII
De Partijen de voorwaarden waaronder de dienstverlening geschiedt, vast wensen te leggen in een overeenkomst.
En komen overeen als volgt:

Artikel 1.
Inhoud van de overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de Partijen vast te leggen ten aanzien van het verrichten van de diensten door de Opdrachtnemer. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is de Opdrachtnemer verplicht aan de Opdrachtgever diensten te leveren overeenkomstig en conform het Aanbestedingsdocument met kenmerk IV-2023-100088 (bijlage 2) van de Aanbestedende dienst, de opgestelde inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. <datum> (bijlage 4) en de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen.

1.2
Voor zover de overeenkomst, de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) Vlaardingen 2022 of de overige bijlagen met elkaar in tegenspraak zijn, geldt bij de interpretatie van de overeenkomst de navolgende rangorde, waarbij de inhoud van het hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde:

1. de Overeenkomst;
2. de Nota van inlichtingen (bijlage 1);

3. het Aanbestedingsdocument met kenmerk IV-2023.100088(bijlage 2);
4. de DNR 2011 (herziening 2013);
5. de Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 2022 (bijlage 3);
6. de Inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. <datum> (bijlage 4).
1.3
De in het vorige lid onder 2 tot en met 5 genoemde documenten worden als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegd en maken daarvan deel uit.

Artikel 2.

Duur van de overeenkomst

2.1
De overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2023 na ondertekend te zijn door beide Partijen. 

2.2
Deze overeenkomst eindigt derhalve na het gereedkomen van fase 2 van rechtswege op 1 juli 2024, tenzij het bepaalde in artikel 2.3 van toepassing is.
2.3
De Opdrachtgever kan de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één maal eenzijdig verlengen door fase 3 in opdracht te geven na afloop van de in artikel 2.2 genoemde periode. Indien de Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken doet zij hiervan uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de in artikel 2.2 bedoelde looptijd schriftelijk mededeling aan wederpartij. Verlenging vindt plaats tegen dezelfde condities als die van de vigerende overeenkomst (prijs, prestatie, etc.). 
2.4
De Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde tijdens de looptijd door opzegging beëindigen (de Opdrachtgever beoordeelt wanneer daarvan sprake is), zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding aan de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers wegens deze opzegging. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van haarzelf, haar personeel en/of onderaanemers veroorzaakt door en/of het gevolg van de opzegging. Indien de Opdrachtgever van dit recht tot opzegging gebruik maakt, doet de Opdrachtgever mededeling van de opzegging aan de Opdrachtnemer waarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen terzake de opzegging (gerekend vanaf verzenddatum opzegging door  de Opdrachtgever). 
2.5
Deze overeenkomst is eenmalig door de Opdrachtgever voor de duur van maximaal 6 maanden te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de overeenkomst tot discontinuering van de dienstverlening leidt. Wanneer en of zich een dergelijke situatie voordoet wordt enkel door de Opdrachtgever bepaald en uiterlijk 30 dagen voor de voorziene beëindiging van de overeenkomst hetzij schriftelijk hetzij per e-mail onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer medegedeeld. Het staat Opdrachtnemer niet vrij deze verlenging te weigeren.
Artikel 3.
Dienstverlening

3.1
De dienstverlening vindt plaats conform de voorwaarden uit het Aanbestedingsdocument en bestaat kortweg uit de werkzaamheden:

Fase1: Onderzoeken, opstellen VO en DO

a) Het uitvoeren van de noodzakelijke conditionerende onderzoeken. Onderdeel van de werkzaamheden is het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken om het project juridisch en technisch voorbereid te hebben op de uitvoeringsfase. In het document “Opdrachtomschrijving HW oplossing KWhaven en Buitenhaven” is beschreven wat er op dit moment bekend is. De opdrachtnemer dient in het plan van aanpak een onderbouwing te doen voor de noodzakelijke onderzoeken en de mate van diepgang te onderbouwen.
b) Het gefaseerd en traceerbaar nader uitwerken van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.

c) Het gefaseerd en traceerbaar nader uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Oftewel een ontwerp dat:

· Technisch maakbaar en financieel haalbaar is. De raming dient te passen binnen de opgestelde kostenraming behorend bij het schetsontwerp. Deze kostenraming wordt na opdrachtverstrekking overhandigd;

· Zonder aanvullende werkzaamheden verwerkt kan worden tot een contract (RAW bestek);
In het plan van aanpak dient naar voren te komen hoe de opdrachtnemer garandeert dat er een volledig/compleet ontwerp geleverd wordt.
d) Opstellen en actualiseren van de planning. Hier in moet minimaal duidelijk worden  wanneer welke producten worden opgeleverd, de belangrijkste activiteiten die daar ten grondslagen aan liggen en wat het kritieke pad in de planning is.
e) Opdrachtnemer dient actief invulling te geven aan risicomanagement.
f) Actualiseren en beheren van de raming conform SSK-systematiek op basis van het afgeronde VO. De onderliggende raming wordt na gunning met de gecontracteerde partij gedeeld. Bij elke nieuwe raming dient er een verklaring gegeven te worden van de verschillen tussen een vorige versie van de raming   
g) Het opstellen van een aanbestedings- en contracteringsadvies voor de uitvoeringsfase;

h) Inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van participatiebijeenkomsten.
i) Alle voor het werk benodigde (opdrachtgevers)vergunningen aanvragen en tijdig verkrijgen van de benodigde (opdrachtgevers)vergunningen behorend bij deze fase.
Fase 2: Aanbestedingsfase

j) Het opstellen van de inhoudelijke contractstukken en adviseren bij de aanbesteding. Dit betekent het opstellen van alle bestekstukken en tekeningen behorend bij een aanbestedingsgereed RAW-bestek.
k) Alle voor het werk benodigde (opdrachtgevers)vergunningen aanvragen en tijdig verkrijgen van de benodigde (opdrachtgevers)vergunningen.

l) Opdrachtnemer dient actief invulling te geven aan risicomanagement.
m) Actualiseren en beheren van de raming conform SSK-systematiek. Het betreft hier een besteksraming. Bij elke nieuwe raming dient er een verklaring gegeven te worden van de verschillen tussen een vorige versie van de raming   
n) Opstellen en actualiseren van de planning. Hier in moet minimaal duidelijk worden  wanneer welke producten worden opgeleverd, de belangrijkste activiteiten die daar ten grondslagen aan liggen en wat het kritieke pad in de planning is. Een eerste versie van de planning dient in het plan van aanpak opgenomen te worden met daarin in de fasering zoals opgenomen in paragraaf 2.4 Projectfasering.
3.2
Voor het in opdracht geven van fase 2 werkzaamheden als genoemd in artikel 3.1  is de bestuurlijke vaststelling van fase 1 van belang. Zonder de bestuurlijke vaststelling van fase 1 zal fase 2 niet in opdrachtgegeven worden en/ of gestart worden.
3.3
Conform de voorwaarden gesteld in artikel 2.3 kunnen de volgende werkzaamheden  optioneel in opdracht gegeven worden aan Opdrachtnemer:

Fase 3: Realisatie, oplevering en overdracht 

o) Het begeleiden/toezichthouder conform UAV van de uitvoering.
p) Directievoering conform UAV en begeleiden van de oplevering en overdracht.

q) Adviesactiviteiten tijdens deze fase.
Artikel 4.

Prijzen en betaling

4.1
De prijzen van de werkzaamheden zoals omschreven in het aanbestedingsdocument, zijn vastgesteld op hetgeen geoffreerd is conform bijlage 4. 

4.2
Tarieven kunnen op verzoek van de opdrachtnemer jaarlijks geïndexeerd worden in januari van ieder jaar, voor het eerst in 2025 op basis van de prijsstijging van oktober tot opzichte van oktober van het jaar ervoor (dus voor het eerste jaar oktober 2024 ten opzichte van oktober 2023).Gehanteerd wordt CBS zakelijke dienstverlening Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (71, kwartaal 1`) volgens onderstaande rekenmethode: (indexcijfer oktober nieuwe jaar – indexcijfer oktober oude jaar)/ indexcijfer oktober oude jaar x 100%. 

.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend bij de Opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring worden de nieuwe prijzen van kracht. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.
4.3
De prijzen en tarieven zijn inclusief verpakkingskosten, transportkosten, kosten van verzekering, heffingen, belastingen, andere afleveringskosten alsmede eventuele installatie – en  montagekosten en daarbij behorende documentatie, zoals gebruiksaanwijzingen en dergelijke.

4.4
De Opdrachtnemer zal door de Opdrachtgever onder de overeenkomst verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan na goedkeuring van de verrichte diensten door de Opdrachtgever als beschreven in deze overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

4.5
De Opdrachtnemer dient op iedere factuur het bijbehorende verplichtingennummer te vermelden.

4.6
De betaling zal plaatsvinden 30 dagen nadat de factuur bij de Opdrachtgever is ontvangen en goedgekeurd. Betaling door de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.

4.7
Indien de Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel het verplichtingennummer op de factuur ontbreekt of de Opdrachtgever een factuur (geheel of gedeeltelijk) betwist, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling (ter zake van het betwiste gedeelte) van de factuur op te schorten, waarbij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte zal stellen van de reden voor opschorting en een termijn zal stellen aan de Opdrachtnemer om alsnog zijn verbintenissen conform het Aanbestedingsdocument met kenmerk IV-2023.100088 (bijlage 2) van de Opdrachtgever, de opgestelde Inschrijving van Opdrachtnemer d.d. <datum> (bijlage 4) en de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen na te komen.
4.8
Opschorting van betaling en overschrijding van de betalingstermijn door de Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer niet het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5.
Contactpersonen 

5.1
De contactpersoon van de Opdrachtgever is <naam>, of diens plaatsvervangers of opvolgers; 

De contactpersoon van de Opdrachtnemer is <naam> , of diens plaatsvervangers of opvolgers.
Artikel 6. 

Van toepassing zijnde voorwaarden

6.1
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 2022 (AIV) (bijlage 3), voor zover daarvan in deze overeenkomst, de Nota van Inlichtingen en het Aanbestedingsdocument met kenmerk IV-2023.100088 niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de Opdrachtnemer vóór het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de AIV ter hand gesteld te hebben gekregen en heeft gelezen en dat de AIV een integraal onderdeel vormen van de overeenkomst en derhalve op de overeenkomst van toepassing zijn. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden van de Opdrachtnemer is nadrukkelijk uitgesloten. Algemene en/of bijzondere leveringsvoorwaarden die de Opdrachtnemer hanteert, worden door de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 7.
Continuïteit van de dienstverlening 

7.1
Vervangende medewerkers die worden ingezet hebben op het gebied van deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring tenminste hetzelfde niveau als de oorspronkelijke voor de opdracht ingezette medewerkers.

7.2
Aan het inzetten van vervangende medewerkers zijn voor de Opdrachtgever geen extra kosten verbonden.

7.3
Partijen voeren halfjaarlijks overleg waarin de voortgang, de samenwerking en de dienstverlening besproken en geëvalueerd worden.

Artikel 10.
Wijzigingen

10.1
Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen tussen de directie van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Mondelinge afspraken, onverschillig van welke aard, door wie of wanneer ook gemaakt, missen zonder deze schriftelijke vastlegging elke geldingskracht.

10.2
Wijzigingen in de uitvoering dienen na overleg goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever.

10.3
Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop worden eerst rechtsgeldig en bindend voor de Partijen, nadat zij in de vorm van een aan de overeenkomst te hechten bijlage schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 11.
Overdracht rechten aan derden

11.1
De Opdrachtnemer zal geen rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. Toestemming van de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichting in te staan voor correcte nakoming van de overeenkomst.

Artikel 12.

Toepasselijk recht en geschillen

12.1
Op de overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2
De eenvormige wetten, opgesteld door de in 1964 te ’s-Gravenhage gehouden diplomatieke Conferentie betreffende de unificatie van het internationale kooprecht (‘LUF’ en ‘LUVI’) en het Weens Koopverdrag, zijn niet van toepassing.

12.3
Indien zich een geschil mocht voordoen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of hierna te sluiten deelovereenkomsten, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zullen Partijen trachten, dit geschil in onderling overleg te beslechten. Mochten zij hierin niet slagen dan zal het geschil aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.

12.4
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de Partijen zulks in een aangetekende brief aan een andere Partij kenbaar maakt.

Artikel 13.

Slotbepaling

13.1

Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door de Partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen levering en dienstverlening.

Bijlagen:

De documenten zoals genoemd in artikel 1 lid 3 onder punt 2 tot en met 5.

Bijlage 1:
de Nota van Inlichtingen d.d. <datum>;
Bijlage 2:
het Aanbestedingsdocument met kenmerk IV-2023.100088;
Bijlage 3 
de Algemene Inkoopvoorwaarden Vlaardingen 2022;
Bijlage 4:
de Inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. <datum>.
Bijlage 5: 
Projectomschrijving HW oplossing KWhaven en Buitenhaven
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. <datum>  te Vlaardingen.
Opdrachtgever                                                                 Opdrachtnemer
<naam>






<naam>

<functie>



                                      <functie>
