Bijlage 1 Vragenlijst Design & Build Rijkskantoor Mandemaat 3 Assen

| Bedrijfsnaam / Statutaire naam | [invullen] |
| --- | --- |
| Adres | [invullen] |
| Naam & functie | [invullen] |

| Vraag 1: Bent u voornemens deel te nemen aan de aanbesteding op basis het verstrekte informatiedocument en heeft u hiervoor capaciteit beschikbaar? |  |
| --- | --- |
| Antwoord:[invullen Ja/Nee] |  |
| Zo ja, wat zou de voorgenomen aanbesteding nog interessanter maken gezien het gestelde in het informatiedocument? | Zo nee, welke aspecten in de voorgenomen aanbesteding in het informatiedocument weerhouden u om deel te nemen? |
| Toelichting: [invulveld] |  |

Vraag 2: Het project wordt als één fase uitgevoerd. De Design & Build (DB) planning bedraagt naar onze inschatting 24 maanden, opgebouwd uit de volgende fasen: - Designfase (inclusief voorbereidingsfase en omgevingsvergunningaanvraag): Onze inschatting 10 maanden - Buildfase: Onze inschatting 14 maanden Acht u de totale DB doorlooptijd reëel en haalbaar?

Antwoord: [invullen Ja/Nee]

Zo nee, dit graag toelichten.

Toelichting: [invulveld]

Vraag 3: Ziet u gezien het gestelde in het informatiedocument nog onduidelijkheden, opvallende zaken of specifieke risico’s voor dit project?

Antwoord: [invullen Ja/Nee]

Zo ja, dit graag toelichten

Toelichting: [invulveld]