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[bookmark: _Toc125033884][bookmark: _Toc125106246][bookmark: _Toc125106414][bookmark: _Toc131165466]Inleiding
1.1 [bookmark: _Toc125033885][bookmark: _Toc125106247][bookmark: _Toc125106415][bookmark: _Toc131165467]Algemeen
Dit is het beschrijvend document behorende bij de aanbesteding ‘Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Thijssehuis’ van de gemeente Texel, hierna tevens te noemen Aanbestedende dienst of Opdrachtgever. 
Adres van het project is Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg, Texel.

Het beschrijvend document geeft onder meer informatie over het verloop van de aanbesteding en de in het kader van de aanbesteding gevraagde informatie. Het beschrijvend document fungeert als basis om een inschrijving in te dienen.

De Aanbestedend dienst heeft gekozen voor een openbare aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet en de ARW 2016.  Aan deze procedure kan elke geïnteresseerde marktpartij deelnemen door te reageren op de aankondiging die in de Tenders Electronic Daily (TED-) database (http://ted.europa.eu) en op de website www.TenderNed.nl is gepubliceerd. 

1.2 [bookmark: _Toc86398325][bookmark: _Toc86398567][bookmark: _Toc86398326][bookmark: _Toc86398568][bookmark: _Toc86398327][bookmark: _Toc86398569][bookmark: _Toc86398328][bookmark: _Toc86398570][bookmark: _Toc86398329][bookmark: _Toc86398571][bookmark: _Toc495680986][bookmark: _Toc131165468]Leeswijzer
· Hoofdstuk 1 bevat een introductie van Opdrachtgever en verstrekt nadere informatie over de aanbesteding en het aanbestedingsplatform. 
· Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de opdracht die het onderwerp is van de aanbesteding.
· Hoofdstuk 3 gaat in op het verloop van de aanbesteding en de planning.
· Hoofdstuk 4 beschrijft de eisen waaraan een inschrijver moet voldoen om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen.
· Hoofdstuk 5 betreft de nadere uitwerking van het beoordelingsmodel, de beoordelingsstappen en de gunningscriteria die Opdrachtgever hanteert.
· Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de voorwaarden voor inschrijven.

1.3 [bookmark: _Toc514851095][bookmark: _Toc514851232][bookmark: _Toc514928894][bookmark: _Toc514929075][bookmark: _Toc514948306][bookmark: _Toc514950647][bookmark: _Toc514950834][bookmark: _Toc131165469][bookmark: _Toc219784243]Vertrouwelijkheid informatie
Alle documentatie en informatie die in het kader van de aanbesteding verstrekt wordt, is vertrouwelijk.
Inschrijvers zullen de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid ook opleggen aan de door hen in te schakelen
medewerkers, partijen en adviseurs.

1.4 [bookmark: _Toc101777117][bookmark: _Toc115784398][bookmark: _Toc131165470]Samenvoegen en percelen
Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De verlangde onderhavige werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is er niet gekozen de opdracht in verdere percelen op te splitsen.







[bookmark: _Toc131165471][bookmark: _Toc219784239][bookmark: _Toc495680990][bookmark: _Ref317445591][bookmark: _Ref317446288][bookmark: _Toc495680995]Inhoud van de opdracht
1.5 [bookmark: _Toc125112833][bookmark: _Toc131165472]Algemeen
[bookmark: _Toc127696034]Het project, geïnitieerd door de Gemeente Texel, zal huisvesting bieden aan 3 stichtingen; Jongerenorganisatie Young4Ever, Jongerenorganisatie Young4Ever, Kunstenschool Artex die zich hebben verenigd in Stichting Thijssehuis.
[bookmark: _Toc127696035]Artex, KopGroep Bibliotheken en Young4Ever willen samen in de nieuwe huisvesting laagdrempelig hun sociaal-culturele bijdrage leveren voor Texel, voor Texelaars, maar ook voor bezoekers van het eiland. Sociaal-culturele competenties zijn onmisbaar om volwaardig deel te kunnen nemen aan de moderne samenleving. Het is een belangrijke bijdrage aan het borgen van de leefbaarheid op Texel en daarmee het behouden van een volwaardige woonomgeving op het eiland. De gezamenlijke huisvesting is voor de drie instellingen ondersteunend aan dit doel en ‘up to date’ huisvesting draagt bij aan de toekomstbestendigheid van Artex, Young4Ever en de KopGroep Bibliotheken. Voor de huisvesting van deze nieuwe formule wordt door de drie instellingen voor het model van een Sociaal-cultureel huis gekozen. Waar een Centrum voor de Kunsten en/of Cultuur uitgaat van de huisvesting van verschillende culturele instellingen en activiteiten en de onderlinge samenhang en versterking daartussen, gaat het bij een sociaal cultureel huis in de eerste plaats om de mensen. In dit huis komen mensen die elkaar ontmoeten, die kennis met elkaar maken, die samen beleven en ontwikkelen. 
[bookmark: _Toc127696036]Na sloop van het schoolgebouw (Thijsseschool) op de huidige locatie zal het nieuw te realiseren Thijssehuis een belangrijke stedenbouwkundige rol gaan vervullen. Liggend midden op de as: Den Burg Centrum en de nu in uitvoering zijnde Basisschool met naastliggende middelbare school en sporthal. Het Thijssehuis ligt direct aan de IJsbaan waar een belangrijke publieke- / culturele ruimte wordt voorzien en daarmee een sterke interactie met kan hebben met het Thijssehuis. De ligging aan de vijver, hoek Keesomlaan en Elemert biedt ook veel kansen om het Thijssehuis tot een mooi en bijzonder gebouw te ontwikkelen.
[bookmark: _Toc125112834]
1.6 [bookmark: _Toc131165473]Doel van de opdracht
[bookmark: _Toc125112835]De primaire doelstelling is het realiseren van een gebouw op een locatie die aansluit bij de wensen en eisen van de gebruikers en die past bij de lange termijn ambities van de gemeente Texel. 
De doelstellingen van het project zijn daarom ook:
· Het realiseren van de nieuwe huisvesting voor de drie gebruikers.
· Realisatie van een bouwoppervlak van 2485 m2 BVO.
· Realisatie van de nieuwbouw binnen budget.
· Realisatie van een energie neutraal gebouw.
· Realisatie van een haalbaar, toekomstbestendig en onderhoudsarm t.b.v. risicobeheersing op de lange termijn.
· Realisatie van een flexibel gebouw m.b.t. functioneel gebruik. Dit t.b.v. risicobeheersing op de lange termijn.
1.7 [bookmark: _Toc131165474]Beschrijving van de opdracht
1.7.1 [bookmark: _Hlk81215090]Huidige situatie
De huidige situatie is een bouwrijp bouwvlak omhult door omliggend bestaande te behouden bomen en bestaand groen. De omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is verleend.
1.7.2 Te verrichten werkzaamheden

Tot de opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:
· De bouwkundige werkzaamheden zoals beschreven in het bestek;
· De coördinatie met de nevenaannemers waaronder de E en W installateur.
· De terreininrichting;

Tot de opdracht behoren niet:
· De installatietechnische werkzaamheden.

In bijlage 1 staan alle werkzaamheden nader beschreven in het bestek. 

1.7.3 Planning uitvoering
De uitvoering van de bouw kan starten vanaf 1 september 2023. Tussentijds kan de bouwvoorbereiding plaatsvinden. De geplande oplevering is september 2024. 

1.8 [bookmark: _Toc131165475]SROI
Social Return On Investment (verder: SROI) is het maken van afspraken door een Opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen. Meer informatie over SROI vindt u op de website van het werkgeversservicepunt: www.wsp-nhn.nl/sroi en Microsoft Word - informatie voor werkgevers def (wsp-nhn.nl) Hier vindt u ook de contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio.

Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht u zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtwaarde in te zetten voor SROI. Na gunning bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor een concrete invulling.

1.9 [bookmark: _Toc86398346][bookmark: _Toc86398588][bookmark: _Toc86398347][bookmark: _Toc86398589][bookmark: _Toc86398348][bookmark: _Toc86398590][bookmark: _Toc219784240][bookmark: _Toc495680991][bookmark: _Toc131165476]Overeenkomst
1.9.1 [bookmark: _Hlk81214981]Type overeenkomst
De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij is een aannemingsovereenkomst. Een concept hiervan is bijgevoegd in bijlage 2.
1.9.2 Voorwaarden
Op de werkzaamheden zijn van toepassing de UAV 2012. Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.




[bookmark: _Toc131165477]Verloop van de aanbesteding
1.10 [bookmark: _Toc86398351][bookmark: _Toc86398593][bookmark: _Toc86398352][bookmark: _Toc86398594][bookmark: _Toc515531597][bookmark: _Toc495680997][bookmark: _Toc131165478][bookmark: _Toc219784246][bookmark: _Toc495680998]Planning
De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de planning weergeven in TenderNed. Mocht de Gemeente deze planning moeten wijzigen, dan wordt u via TenderNed op de hoogte gehouden. 
1.11 [bookmark: _Toc490833199][bookmark: _Toc490846271][bookmark: _Toc131165479]Hebt u vragen?
Mocht u onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u dit melden via de vragenmodule van TenderNed. U kunt hier gebruik maken tot de datum aangegeven in de planning opgenomen in TenderNed. 
Uw vragen worden geanonimiseerd beantwoord in de nota van inlichtingen die wordt gepubliceerd op TenderNed. Wij verzoeken u om uw vragen en/of opmerkingen niet op te sparen tot het laatste moment voor sluiting van de vragentermijn. Wij publiceren zo nodig meerdere nota’s om dubbele vragen te voorkomen en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt via TenderNed. Het benaderen van medewerkers van de gemeente over deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan.

1.12 [bookmark: _Toc495681006][bookmark: _Toc131165480]Indienen inschrijving en toetsing
1.12.1 [bookmark: _Toc456964252][bookmark: _Toc456964253][bookmark: _Toc495681007][bookmark: _Toc456343189]Indienen van een inschrijving 
Het indienen van een inschrijving kan uitsluitend digitaal via het aanbestedingsplatform conform de hiervoor genoemde planning. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van de inschrijving.

Een volledige inschrijving bestaat uit:
· Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
· Bijlage 2: Referentieverklaring;
· Bijlage 3: Inschrijvingsbiljet (inclusief inschrijfstaat)
· Beantwoording op gevraagde gunningscriteria.

Indien een inschrijver één van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld of
ondertekend dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

Opdrachtgever adviseert inschrijver om de inschrijving ruim op tijd in te dienen. Het risico van niet tijdige ontvangst van de inschrijving is geheel voor rekening van inschrijver. Een niet tijdig ingediende inschrijving wordt geacht niet te zijn ingediend en wordt daarom niet in behandeling genomen (ongeldigverklaring). Opdrachtgever en de aanbieder van het aanbestedingsplatform zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door inschrijver wat betreft het tijdig, volledig en voor zover vereist het rechtsgeldig ondertekenen en aanleveren van informatie en benodigde documenten via het aanbestedingsplatform. Opdrachtgever adviseert om bij twijfel de helpdesk van het aanbestedingsplatform te raadplegen en ruim op tijd met het digitaal indienen van de stukken te starten.
1.12.2 Ontvangst van de inschrijvingen
Na ontvangst van de inschrijvingen opent Opdrachtgever de ‘digitale kluis’ met inschrijvingen in het aanbestedingsplatform. Inschrijvers kunnen niet bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.  
1.12.3 [bookmark: _Toc495681008]Vaststellen volledigheid en geldigheid van de inschrijvingen
Opdrachtgever controleert of een inschrijving volledig en geldig is. Alle documenten en informatie die op basis van dit beschrijvend document ingediend moeten worden, dienen feitelijk en compleet worden overgelegd op de in het aanbestedingsplatform en dit beschrijvend document voorgeschreven wijze. Indien een inschrijving niet aan volledigheid en geldigheid kan voldoen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en niet verder in behandeling genomen. 
Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren ingeval sprake is van een (niet eerder ontdekt) gebrek dat gelet op de aanbestedingsbeginselen niet mag respectievelijk niet had mogen worden hersteld. 
1.12.4 Toetsing
Opdrachtgever toetst of inschrijvers en inschrijvingen voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. 
1.12.5 [bookmark: _Toc456343191][bookmark: _Toc495681010]Inhoudelijke beoordeling inschrijvingen
De kwaliteitscriteria van de volledige en geldige inschrijvingen, worden verstuurd naar het beoordelingsteam voor de inhoudelijke beoordeling. De wijze waarop dit wordt gedaan staat beschreven in hoofdstuk 5. 
1.13 [bookmark: _Toc219784252][bookmark: _Toc131165481][bookmark: _Toc495681031]Gunningsbeslissing 
Na beoordeling van alle inschrijvingen, die voor beoordeling in aanmerking komen, maakt de Aanbestedende dienst de gunningsbeslissing op dezelfde datum bekend aan alle inschrijvers middels het aanbestedingsplatform. Aan de gunningsbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. Deze beslissing houdt niet de aanvaarding van een aanbod in. Na bekendmaking van de gunningsbeslissing is Opdrachtgever niet verplicht daadwerkelijk een overeenkomst met de betreffende (winnende) inschrijver(s) te sluiten.
1.14 [bookmark: _Toc131165482]Overige voorwaarden
Aan de inschrijving worden de volgende overige voorwaarden gesteld:
· door inschrijving confirmeert de inschrijver zich aan alles wat gesteld is in dit beschrijvend document (incl. bijlagen) en eventuele nota(’s) van inlichting(en). Dat betekent dat inschrijver door middel van het doen van een inschrijving te kennen geeft geen bezwaren te hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de inhoud van de aanbestedingsstukken. 
· Inschrijvingen onder voorwaarden of met voorbehouden zijn ongeldig;
· varianten, anders dan beschreven in dit beschrijvend document, zijn niet toegestaan;
· de inschrijving heeft een gestandsdoeningstermijn van 90 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum. In het geval dat een kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot veertien (14) kalenderdagen na uitspraak van de rechter;
· Omdat het inschrijven op deze aanbesteding een normale (geen extreme) inspanning vergt, zal door de Aanbestedendedienst geen rekenvergoeding worden verstrekt.
[bookmark: _Toc219784266][bookmark: _Ref317445602][bookmark: _Ref317446488][bookmark: _Ref317448450][bookmark: _Ref317448454][bookmark: _Ref350938750][bookmark: _Ref357776690][bookmark: _Toc495681032][bookmark: _Toc131165483]
Eisen aan de inschrijver
1.15 [bookmark: _Toc131165484]Algemene informatie
Opdrachtgever toetst de inschrijver aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. De basis voor deze uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vormt de Aanbestedingswet. Is een uitsluitingsgrond van toepassing? Dan wordt de inschrijving terzijde gelegd en wordt inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Opdrachtgever kan besluiten hiervan af te zien met analoge toepassing van artikelen 2.86a, 287a en 2.88 van de Aanbestedingswet. Voldoet een inschrijver niet aan de geschiktheidseisen? Dan wordt de inschrijving terzijde gelegd en wordt inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. 
1.16 [bookmark: _Toc131165485]Uitsluitingsgronden
In artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet staat beschreven in welke gevallen Inschrijver kan worden uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding. De (facultatieve) uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn geselecteerd (aangevinkt) in het UEA (bijlage 3). Let op: dit bestand dient te worden geopend middels Acrobat Reader DC.

Door deze verklaring correct in te vullen kan inschrijver verklaren dat de geselecteerde uitsluitingsgronden niet op inschrijver van toepassing zijn. Het UEA wordt ondertekend door een persoon die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt, dit moet blijken uit de kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister. Het UEA moet inschrijver bij de inschrijving indienen. Indien inschrijver hier niet aan voldoet wordt inschrijver uitgesloten van verdere deelname.

Nadat het voorlopige gunningsbesluit kenbaar is gemaakt wordt de inschrijver, aan wie Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, gevraagd om bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet, binnen de gestelde termijn door de Aanbestedende dienst in te dienen. Opdrachtgever zal voor deze aanbesteding de volgende bewijsmiddelen opvragen:

· een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden;
· een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan twee jaar; 
· een verklaring omtrent betalingsgedrag van de Belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

LET OP: Het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de Belastingdienst neemt enige tijd in beslag. Aanbestedende dienst adviseert inschrijver deze aanvraag, indien nodig, dan ook te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de Aanbestedende dienst deze documenten opvraagt, de documenten binnen de gestelde termijn kunnen worden aangeleverd.

Indien inschrijver de gewenste bewijsstukken niet binnen deze gestelde termijn kan aanleveren, wordt inschrijver alsnog uitgesloten van deelname aan deze procedure.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om nader onderzoek uit te (laten) voeren naar (de verklaringen van) inschrijver en de juistheid van verstrekte informatie te controleren door contact op te nemen met derden, zoals Opdrachtgevers van referentieopdrachten.
[bookmark: _Toc490846300][bookmark: _Toc490846306][bookmark: _Toc490846308][bookmark: _Toc490846310][bookmark: _Toc490846311][bookmark: _Toc490846313][bookmark: _Toc490846314][bookmark: _Toc490846315][bookmark: _Toc490846316][bookmark: _Toc490846318][bookmark: _Toc490846319][bookmark: _Toc219784272][bookmark: _Ref350942141][bookmark: _Toc355772445][bookmark: _Ref410983824][bookmark: _Ref437271258][bookmark: _Toc495681037]Gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoet opdrachtnemer aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. De Opdrachtgever is gerechtigd om, indien zij daar aanleiding toe zien, gedurende de looptijd van de overeenkomst bewijsstukken hieromtrent op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eisen is de Opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtnemer recht op schadevergoeding heeft. 

1.17 [bookmark: _Toc86398360][bookmark: _Toc86398602][bookmark: _Toc131165486]Geschiktheidseisen 
Wanneer u kunt verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, wordt door middel van de onderstaande geschiktheidseisen onderzocht of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren. Onderstaande geschiktheidseisen zijn van toepassing.

1.17.1 Technische- en beroepsbekwaamheid: Referenties
Mede op basis van de hieronder beschreven geschiktheidseisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid bepaalt Opdrachtgever of een inschrijver geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht. Zie ook deel IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), waarbij – helaas verwarrend - met de term ‘selectiecriteria’ de geschiktheidseisen worden bedoeld. Opdrachtgever legt een inschrijving terzijde indien de inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen.

Een inschrijver dient aan te tonen over de hierna beschreven competenties te beschikken die Opdrachtgever noodzakelijk acht voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de opdracht. Inschrijver dient middels referenties volgende kerncompetenties aan te tonen:

	Nr. 
	Benaming kerncompetentie
	Toelichting

	1
	Utiliteitsbouw
	Inschrijver heeft ervaring met bouwkundige werkzaamheden binnen utiliteitsbouw met minimaal oppervlakte van 1500 m2 BVO.




Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd geldt het volgende:
· Inschrijver maakt gebruik van bijlage 4 ‘referentieverklaring’.
· De opdracht(en) van de referenties zijn opgeleverd en gefactureerd na 1 januari 2018;
· Een referentieopdracht kan, indien deze zich daar inhoudelijk voor leent, bewijs leveren van meerdere kerncompetenties. 
· Indien inschrijver zich beroept op een verstrekte maar nog niet afgeronde opdracht, kan inschrijver zich alleen beroepen op hetgeen reeds door hem is uitgevoerd.
· Indien inschrijver zich beroept op een opdracht die slechts ten dele door hem is uitgevoerd, kan inschrijver zich alleen beroepen op hetgeen door hemzelf is uitgevoerd.
· De Gemeente behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de Opdrachtgevers van de betreffende referenties om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de inschrijver uitgesloten worden van de aanbesteding. 





1.18 [bookmark: _Toc86398364][bookmark: _Toc86398606][bookmark: _Toc86398365][bookmark: _Toc86398607][bookmark: _Toc131165487][bookmark: _Toc32415258]Wijze van inschrijven 
Inschrijver mag slechts bij één inschrijving betrokken zijn, als:
· (zelfstandige) inschrijver, annex hoofdopdrachtnemer; of
· als onderaannemer, of
· als lid van een samenwerkingsverband (combinatie lid).

In overeenstemming met deze regel worden in geval van meerdere inschrijvingen, alle inschrijvingen van de overtredende inschrijver terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten. 
1.18.1 [bookmark: _Toc47527524][bookmark: _Toc459099764][bookmark: _Toc449700331][bookmark: _Toc439667409][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc73451112][bookmark: _Toc106700061][bookmark: _Toc115784422][bookmark: _Toc131165488]Combinatievorming
Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en gezamenlijk inschrijven. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert. De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarin alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. Het is niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de inschrijving tot en met de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen. Gebeurt dit toch? Dan sluiten wij de combinatie direct uit van verdere deelname aan deze procedure. 

1.18.2 [bookmark: _Toc15304184][bookmark: _Toc15304185][bookmark: _Toc532388431][bookmark: _Toc16508286][bookmark: _Toc47527525][bookmark: _Toc73451113][bookmark: _Toc106700062][bookmark: _Toc115784423][bookmark: _Toc131165489]Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde
Wanneer er wordt ingeschreven met een onderaannemer waarbij de inschrijver een beroep doet op de financiële of technische bekwaamheid van de onderaannemer gelden de volgende bepalingen:
· Bij inschrijving wordt op de UEA vermeld op welke onderaannemers of derden een beroep wordt gedaan. 
· Wanneer de Gemeente het voornemen heeft de opdracht aan deze inschrijver te gunnen moet de inschrijver aantonen dat hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk kan beschikken over de onderaannemer of derden en zijn middelen. 
1.18.3 [bookmark: _Toc47527526][bookmark: _Toc459099767][bookmark: _Toc449700334][bookmark: _Toc439667412][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc73451114][bookmark: _Toc106700063][bookmark: _Toc115784424][bookmark: _Toc131165490]Inschrijving vanuit een holding 
Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als inschrijver (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de Gemeente – onomstotelijk kunnen aantonen dat ze hun inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één of meerdere van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende inschrijvers.

Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij: 
a) aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;
b) met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; 
c) aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van de Gemeente dient inschrijver onderstaande aan te leveren:
1. Een organogram, waaruit duidelijk naar voren komt welke concernrelaties inschrijver heeft. 
2. Eén pagina A4, waarop beschreven wordt hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van dezelfde groep is/wordt geregeld, opdat en waaruit de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de Inschrijving is gewaarborgd, zoals hierboven vermeld.
[bookmark: _Toc15304189][bookmark: _Toc15304190][bookmark: _Toc15304191][bookmark: _Toc15304192][bookmark: _Toc15304193][bookmark: _Toc15304194][bookmark: _Toc15304195][bookmark: _Toc15304196][bookmark: _Toc315333138]

[bookmark: _Toc131165491]Gunningsmethode
1.19 [bookmark: _Toc514950722][bookmark: _Toc514950909][bookmark: _Toc514950723][bookmark: _Toc514950910][bookmark: _Toc514950724][bookmark: _Toc514950911][bookmark: _Toc514950725][bookmark: _Toc514950912][bookmark: _Toc131165492]Algemeen
Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in dit beschrijvend document zal de inschrijving verder beoordeeld worden. 

De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

	Gunningcriteria 
	Max. score

	
	

	G1: Prijs
	52

	G2: Risico’s
	48

	Totaal
	100



In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

1.20 [bookmark: _Toc86398405][bookmark: _Toc86398647][bookmark: _Toc131165493][bookmark: _Toc491180479][bookmark: _Toc524962718][bookmark: _Toc48743515][bookmark: _Toc72411989][bookmark: _Toc98934356][bookmark: _Toc115784427][bookmark: _Toc106700067]Gunningscriteria
1.20.1 [bookmark: _Toc131165494][bookmark: _Toc48743516][bookmark: _Toc72411990]Gunningscriterium G1: Prijs
De beoordeling van het gunningscriterium ‘Prijs’ vindt plaats op basis van het ingevulde inschrijvingsbiljet zoals opgenomen in bijlage 3. Uw wordt verzocht hier de totaalsom (inschrijfsom) in te vullen van de werkzaamheden. Aan deze inschrijfsom worden punten toegekend.

Punten worden lineair toegekend afhankelijk van de ingediende inschrijfsom. Indien uw totale inschrijfsom 
€ 5.750.000,- euro (excl. BTW) is wordt deze gewaardeerd voor 0 punten. Onderstaande formule zal worden gehanteerd voor de puntentoekenning aan de inschrijfsom: 

Formule = 52*((5.750.000-inschrijfsom)/250.000) 

Zie onderstaande voorbeeld scores. 
	Inschrijfsom
	Aantal behaalde punten

	€ 5.500.000,-
	52 punten

	€ 5.625.000,-
	21 punten

	€ 5.750.000,-
	0 punten

	€ 5.875.000,-
	-21 x 2 = - 42 punten



Er worden maximaal 52 punten toegekend. Er kunnen negatieve scores worden toegekend. Een negatieve score wordt ook nog met een factor 2 vermenigvuldigt. 

U dient bij de inschrijving tevens de inschrijfstaat toe te voegen conform STABU. 





1.20.2 [bookmark: _Toc98934357][bookmark: _Toc106700068][bookmark: _Toc115784428][bookmark: _Toc131165495][bookmark: _Toc524962719][bookmark: _Toc48743518][bookmark: _Toc72411991][bookmark: _Hlk50469441]Gunningscriterium G2: Risico management
[bookmark: _Hlk89422122]Doelstelling
Met de wijze van projectbeheersing m.b.t. het risicodossier wordt een beschouwing bedoeld die de opvattingen van de inschrijver weergeeft met betrekking tot de risicobeheersing van het project. De aanbesteder moet hieruit eenduidig kunnen aflezen en kunnen beoordelen hoe de inschrijver in het project staat met betrekking tot dit onderwerp, alsmede hoe deze zich na een eventuele gunning opstelt en zal gedragen.

Toelichting
De inschrijver wordt concreet gevraagd om onderstaande risico’s voor de Aanbestedende dienst te voorzien van maatregelen. Het gaat hier specifiek over risico’s die kunnen optreden, die de projectdoelstellingen in gevaar kunnen brengen. 

Daarbij dient kort de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen te onderbouwen met verifieerbare uitvoeringsinformatie (bijv. door voorbeelden te benoemen van eerder gerealiseerde projecten, waar eenzelfde beheersmaatregel is toegepast). De aangegeven beheersmaatregelen dienen daadwerkelijk bij opdrachtverlening te worden toegepast indien het risico zich voor doet.

[bookmark: _Hlk119312723]Risico:
1. Niet tijdige levering van materialen. 
2. Coördinatie tussen aannemer en onderaannemers loopt niet goed wat negatieve impact heeft op planning
3. Procesmatige afstemming met installatietechnische aannemer loopt niet goed wat negatieve consequenties kan hebben op de planning.
4. Verkeer- en geluidsoverlast tijdens de uitvoeringsperiode

Beoordelingskader
Gevraagd wordt om niet meer dan 2 A4 pagina’s  (of 1 A3) te gebruiken voor het beschrijven van dit gunningscriterium (exclusief ondersteunend beeldmateriaal,). Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving. 

Iedere maatregel krijgt één van onderstaande scores toegekend. In totaal kan voor dit gunningscriterium 48 punten (4 x 12) worden behaald. 
	Te behalen punten
	     Uitleg    

	0
	De beheersmaatregelen komen aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Opdrachtgever, geen meerwaarde geboden.

	4
	De beheersmaatregelen komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden.

	8
	De beheersmaatregelen komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden.

	12
	De beheersmaatregelen komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast excellente meerwaarde geboden.







De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de hand van: 
· de mate waarin maatregelen concreet en/ of realistisch en/ of meetbaar worden beschreven.
· en/ of de mate waarin de maatregel project specifiek is gemaakt en aansluit bij de bovengenoemde doelstelling en/ of project doelstelling.
· en/ of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de Inschrijver (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere Inschrijvers).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven, anders dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.
1.21 [bookmark: _Toc131165496]Beoordeling
[bookmark: _Toc517181971]De beoordeling geschiedt door het beoordelingsteam. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt iedere inschrijving eerst individueel. Vervolgens vindt er een plenaire sessie plaats met alle leden van de beoordelingscommissie, waarin de scoreresultaten worden geëvalueerd. De uiteindelijke score per criterium vindt plaats volgens het consensusmodel, waarbij het beoordelingsteam met één stem spreekt en dus per criterium tot één gezamenlijk oordeel komt.

[bookmark: _Toc15304205][bookmark: _Toc15304206][bookmark: _Toc15304207][bookmark: _Toc15304218][bookmark: _Toc15304219][bookmark: _Toc15304220][bookmark: _Toc15304221][bookmark: _Toc15304222][bookmark: _Toc15304223][bookmark: _Toc15304224][bookmark: _Toc15304225][bookmark: _Toc15304226][bookmark: _Toc15304227][bookmark: _Toc15304228][bookmark: _Toc15304229][bookmark: _Toc15304230][bookmark: _Toc15304231][bookmark: _Toc15304232][bookmark: _Toc15304233][bookmark: _Toc15304234][bookmark: _Toc15304235][bookmark: _Toc15304236][bookmark: _Toc15304261][bookmark: _Toc15304262][bookmark: _Toc15304263][bookmark: _Toc15304282][bookmark: _Toc15304283][bookmark: _Toc15304284][bookmark: _Toc15304285][bookmark: _Toc15304286][bookmark: _Toc15304287][bookmark: _Toc15304288][bookmark: _Toc15304289][bookmark: _Toc15304290][bookmark: _Toc15304291][bookmark: _Toc15304292][bookmark: _Toc15304293][bookmark: _Toc15304294][bookmark: _Toc15304295][bookmark: _Toc15304296][bookmark: _Toc15304297][bookmark: _Toc15304298]Wanneer er twee of meer inschrijvers gelijk eindigen in rangorde is de hoogste totaal score op de prijs doorslaggevend om de gunning van de overeenkomst te bepalen. Is dit ook gelijk dan zal het lot bepalen aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een niet openbare loting plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken. 


[bookmark: _Toc274598904][bookmark: _Toc468459475][bookmark: _Toc495681012][bookmark: _Ref497406437]

[bookmark: _Toc131165497]Overige juridische kader
1.22 [bookmark: _Sluitingsdatum_en_-tijdstip][bookmark: _Toc484701872][bookmark: _Toc131165498][bookmark: _Toc495681019]Voorbehouden van Aanbestedende dienst 
De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de gehele aanbesteding tijdelijk of definitief te stoppen en/of definitief af te breken en/of om niet tot het verlenen van de opdracht over te gaan, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de inschrijver leidt. 
[bookmark: _Toc245719241][bookmark: _Toc245719321][bookmark: _Toc245719740][bookmark: _Toc245719242][bookmark: _Toc245719322][bookmark: _Toc245719741]
1.23 [bookmark: _Toc6482731][bookmark: _Toc67942932][bookmark: _Toc69911631][bookmark: _Toc131165499]Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid informatie
inschrijvers zijn gedurende de aanbestedingsprocedure (tot en met einde bezwaartermijn), op straffe van uitsluiting, gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat niets van de aanbestedingsdocumenten actief door Gegadigde, inschrijvers of betrokken partijen binnen een samenwerkingsverband met derden mag worden gedeeld en/of gepubliceerd.

De door inschrijvers in het kader van deze aanbestedingsprocedure zelf verstrekte informatie en/of documenten worden, voor zover mogelijk gelet op wet- en regelgeving, vertrouwelijk door de Opdrachtgever behandeld. Opdrachtgever zal geen informatie over de Inschrijvingen van partijen aan derden kenbaar maken, tenzij de wet en/of rechter de Opdrachtgever daartoe verplicht.

1.24 [bookmark: _Toc495681003][bookmark: _Toc66184699][bookmark: _Toc69911632][bookmark: _Toc131165500]Klachtafhandeling
De inschrijver kan ook naar aanleiding van de aanbesteding een klacht indienen met inachtneming van het volgende: 

Indien klager het niet eens is met de door de Opdrachtgever gegeven reactie op de ingediende klacht, kan deze zich wenden tot de Commissie van aanbestedingsexperts (zie art. 4.27 aanbestedingswet 2012). Als bij deze Commissie van aanbestedingsexperts een klacht m.b.t. deze aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt de klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de het onder A) hierboven genoemde e-mailadres. (Zie voor meer informatie de website:  www.commissievanaanbestedingsexperts.nl).

Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Noch een uitspraak van de interne klachtenbehandelaar van de Opdrachtgever noch een uitspraak van Commissie van aanbestedingsexperts op een klacht is bindend voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze uitspraken – indien deze naar zijn oordeel niet overeenstemmen met zijn wettelijke verplichtingen - naast zich neer te leggen.

1.25 [bookmark: _Toc131165501]Rechtsmiddel
Indien inschrijver bezwaar heeft tegen de (motivering van de) gunningsbeslissing, dient inschrijver binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen, te rekenen na verzenddatum van gunningsbeslissing door de Aanbestedende dienst, een kort geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing. 
Indien de inschrijver binnen deze opschortende termijn geen kort geding aanhangig heeft gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank door middel van het betekenen van een dagvaarding in kort geding aan de Aanbestedende dienst, betekent het dat:
· Inschrijver het recht verwerkt om tegen het verdere verloop van de procedure op te komen;
· Inschrijver zijn eventuele rechten bovendien verwerkt om ter zake in een bodemprocedure van de Aanbestedende dienst bepaalde (rechts)handelingen en/of een schadevergoeding (met succes) te vorderen;
· Inschrijver geen bezwaar meer kan maken aangaande de (motivering van de) gunningsbeslissing. 

In het belang van een snelle en goede voortgang verzoekt Opdrachtgever iedere belanghebbende dringend om Opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, door onder meer toezending van het exploot van de dagvaarding. 

De Aanbestedende dienst zal, mits zij niet (tussentijds) schriftelijk is teruggekomen op haar gunningsbeslissing, de opdracht gunnen aan de inschrijver wanneer voornoemde opschortende termijn is verstreken zonder dat er een kort geding aanhangig is gemaakt. De Aanbestedende dienst behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om terug te komen op de gunningsbeslissing, indien daar aanleiding voor bestaat. Indien tijdig een kort geding tegen de gunningsbeslissing respectievelijk afwijzing aanhangig is gemaakt, zal de Aanbestedende dienst niet eerder tot gunning overgaan dan nadat de voorzieningenrechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. 

1.26 [bookmark: _Toc47527547][bookmark: _Toc22726287][bookmark: _Toc73451126][bookmark: _Toc115784437][bookmark: _Toc131165502][bookmark: _Toc495681067][bookmark: _Ref317446255][bookmark: _Ref317446429][bookmark: _Ref317446444][bookmark: _Ref317446544]Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst
Indien inschrijvers voor het verstrijken van de bezwaartermijn een kort geding aanhangig hebben gemaakt zal de Gemeente in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. 
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