Selectieleidraad

ten behoeve van de Europese Niet- Openbare aanbesteding

met betrekking tot

Bouwteam Meerjarenovereenkomst
vervangen oeverconstructies langs de Eem

18975

Versie: Definitief

Datum: 31 oktober 2022

Inhoud

1	Algemeen	5

1.1	Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	5

1.2	Leeswijzer	5

1.3	Begrippenlijst	5

1.4	Communicatie	5

2	Informatie over de opdracht	6

2.1	Achtergrond en doelstelling van de opdracht	6

2.2	Omschrijving van het project	6

2.3	Contractvorm	7

2.4	Planning van de opdracht	9

2.5	Social Return	9

3	Selectieprocedure	10

3.1	Toepasselijke regelgeving	10

3.2	Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet 2012	10

3.3	Aanbestedende dienst	10

3.4	Aanbestedingsplanning	10

3.5	Uitsluitingsgronden	11

3.5.1 Algemeen	11

3.5.2 Verplichte uitsluitingsgronden	12

3.5.3 Facultatieve uitsluitingsgronden	12

3.5.4 Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden	12

3.6	Geschiktheidseisen	13

3.6.1	Financiële draagkracht	13

3.6.2	Technische bekwaamheid:	13

3.6.3	Samenwerkingsverband of Beroep op derden	14

3.7	Belangenverstrengeling	15

3.8	BIBOB	16

3.8.1	Onderzoek	16

4	Procedurestappen	18

4.1	Aankondiging van de opdracht	18

4.2	Inlichtingen	19

4.3	Aanmelding	19

4.4	Beoordeling aanmeldingen	20

4.4.1	Opening van de aanmeldingen	20

4.4.2	Beoordeling en selectie Gegadigden	20

4.5	Selectiecriteria	21

4.5.1	Visiedocument	21

4.5.2	Beoordelingssystematiek	21

4.5.3	Beoordeling visiedocument	22

4.5.4	Referentieproject(en)	22

4.5.5	Te behalen punten selectiecriteria	23

4.6	Selectiebeslissing en uitnodiging tot inschrijving	24

4.6.1	Selectiebeslissing	24

4.6.2	Uitnodiging tot inschrijving	24

5	Aanvullende bepalingen	25

5.1	Voorbehoud	25

5.2	Rangorderegeling	25

5.3	Waarschuwingsplicht	25

5.4	Klachtenregeling	25

5.5	Geschillenregeling	25

5.6	Inschrijvingsvergoeding	26

Bijlagen

Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten

Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bijlage 3 Opgave referentieopdrachten

Bijlage 4 Model verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden

Bijlage 5 Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling P4 Midden

Bijlage 6 Aanmeldingsformulier

Bijlage 7 Begrippenlijst

Bijlage 8 Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten

Bijlage 9 Protocol social return provincie Utrecht

Bijlage 10 Demarcatielijst

Bijlage 11 BIBOB

# Algemeen

## Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. Voor meer informatie over de provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken: www.provincie-utrecht.nl

## Leeswijzer

Deze Selectieleidraad bevat in hoofdstuk 1 algemene informatie met betrekking tot de aanbesteding. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de achtergrond, doelstelling de contractvorm en de planning. In hoofdstuk 3 staan de regels die op de selectieprocedure van toepassing zijn, met gestelde uitsluitingsgronden, minimumeisen en technische bekwaamheid. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven op welke wijze een geïnteresseerde marktpartij zich kan aanmelden als Gegadigde en hoe de aanmeldingen worden beoordeeld t.b.v. selectie. Tenslotte zijn de aanvullende bepalingen opgenomen in hoofdstuk 5.

## Begrippenlijst

Bij deze Selectieleidraad wordt een begrippenlijst gehanteerd, zie Bijlage 7 “Begrippenlijst”.

## Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

De Aanbestedende dienst staat niet toe dat ondernemers op andere wijze en met andere medewerkers over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.3 is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de ondernemer en geeft de Aanbestedende dienst het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken ondernemer.

# Informatie over de opdracht

## Achtergrond en doelstelling van de opdracht

Aanleiding en achtergrond

De komende jaren worden oeverconstructies (damwanden) van de Eem vervangen. Op dit moment gebeurt dit door elk jaar een deel van de vervangingen voor te bereiden, aan te besteden en uit te voeren. De Opdrachtgever heeft het voornemen de vervangingswerkzaamheden voor de komende 4 tot maximaal 6 jaar in één opdracht aan te besteden via een bouwteamovereenkomst.

Probleemstelling

Het elk jaar opnieuw doorlopen van de cyclus van voorbereiden (ingenieursbureau), aanbesteden (aannemer) en uitvoeren kost veel tijd en energie. Bovendien is een jaarcyclus ook kort als er risico’s optreden, zoals bezwaren bij de verkrijging van vergunningen.

Doelstelling

Een partner contracteren voor meerdere jaren die de vervangingen van oerverconstructies kan voorbereiden en uitvoeren. Dat scheelt contracteringskosten en doorlooptijd. Bijkomend voordeel is dat door een meerjarig contract duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van emissieloos

materieel kan worden bereikt. Het wordt voor een aannemer makkelijker te investeren omdat hij in beginsel (afhankelijk van jaarlijkse overstemming prijsvorming) meerdere jaren verzekerd is van werk zodat de investering over meerdere jaren kan worden verspreid.

## Omschrijving van het project

Langs de Eem staan oude beschoeiingen van hout welke einde levensduur zijn. De damwanden worden vervangen voor een nieuwe standaard oeverconstructie bestaande uit 7m lange stalen damwandplanken afgewerkt met een gording en deksloof. Op 2 locaties is er mogelijk ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en kan mogelijk worden afgeweken van de 'standaard' oeverconstructie. Voor de 2 locaties zal een uitgebreidere verkenning moeten worden gedaan om de mogelijkheden te bekijken. Mogelijk verbeteren overlast door reflectiegolf. In onderstaande tabel is een overzicht van de verwachte locaties en hoeveelheden weergegeven. De webkaart van de provincie kan worden geraadpleegd voor meer informatie, https://webkaart.provincie-utrecht.nl

Aan de bovenstaande scope kunnen geen rechten worden ontleend.

17.5

10.2

1,0

Figuur 2.1 - Situering Eem

## Contractvorm

De provincie Utrecht heeft gekozen om de voorbereiding van het project uit te voeren in een bouwteam. De provincie acht het van groot belang dat vroegtijdig ontwerp en uitvoeringskennis vanuit de markt wordt ingebracht in het ontwerpproces en wil dit zo optimaal mogelijk zien te realiseren door middel van het samenwerken met aannemers binnen een bouwteam.

Na het bouwteam wordt uitvoeringsovereenkomst gesloten op basis van de UAV. De Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten wordt gehanteerd (zie bijlage 8). In het kader van deze opdracht wil de Provincie gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid de voorbereiding en het ontwerpproces doorlopen en stelt de Provincie Utrecht het bedrijfsleven in staat tot het doorvoeren van proces- en productoptimalisaties en innovaties.

Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het Werk door de Aannemer kan worden geoptimaliseerd. Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren (fit for purpose-principe). De Aannemer dient daarmee samen met de Opdrachtgever invulling te geven aan de voorbereiding van de werkzaamheden.

Toelichting aanbestedingsfase

Door middel van onderhavige aanbestedingsprocedure wordt een partij gecontracteerd voor de bouwteamfase die de voorbereiding van de realisatiefase van de civiele scope tot doel heeft. Met de winnende inschrijving wordt een bouwteamovereenkomst aangegaan. Het resultaat van de bouwteamfase is het Definitief Ontwerp op basis waarvan de uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase kan worden overeengekomen. Bij gunning van de bouwteamfase wordt de uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase nog niet aangegaan. De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen eerst overeenstemming te bereiken over de uitvoeringsovereenkomst. De opdrachtgever heeft de intentie om de realisatiefase op te dragen aan deze opdrachtnemer. In het geval er binnen de kaders van de bouwteamovereenkomst geen overeenstemming wordt bereikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het Project op basis van de documenten die in het kader van de uitvoeringsovereenkomst zijn vervaardigd, opnieuw de markt benaderen met inachtneming van het aanbestedingsrecht.

Toelichting bouwteamfase

In het bouwteam wordt gezamenlijk door de opdrachtgever en de Aannemers toegewerkt naar een definitief ontwerp dat onderdeel wordt van de bovengenoemde uitvoeringsovereenkomst. Zowel de opdrachtgever als de Aannemers brengen hun deskundigheid in, om zodoende op een efficiënte en haalbare manier het project te realiseren, waarbij voldaan wordt aan de gestelde doelen en contractuele kaders.

Toelichting fase overgang van bouwteamfase naar realisatiefase

Zoals aangegeven heeft de aanbestedende dienst de intentie om de aannemers de realisatie van het project uit te laten voeren. De opdrachtnemer krijgt binnen de kaders van de bouwteamovereenkomst als eerste en op basis van exclusiviteit de gelegenheid om een aanbieding in te dienen. Aan het einde van de bouwteamfase doet de opdrachtnemer een prijsaanbieding die op het Definitief Ontwerp is gebaseerd, partijen dienen hierover overeenstemming te bereiken voordat tot realisatie van het project kan worden overgegaan. De procedure waarbinnen de prijsvorming voor de uitvoeringsfase plaatsvindt is omschreven in de bouwteamovereenkomst.

De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen eerst overeenstemming te bereiken over de uitvoeringsovereenkomst. In het geval er binnen de kaders van de bouwteamovereenkomst geen overeenstemming wordt bereikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het project op basis van de documenten die in het kader van de uitvoeringsovereenkomst zijn vervaardigd, middels een aanbesteding in de markt te zetten.

Toelichting realisatiefase

De realisatiefase van het project wordt op basis van de voorwaarden van de UAV verricht. Als basis voor de realisatie dient de overeengekomen uitvoeringsovereenkomst.

## Planning van de opdracht

Om een indruk te geven hoe de aanbesteding en het project zich in de tijd verhouden, is in onderstaand tabel een indicatieve planning van de aanbestedingsprocedure en het project weergegeven. Een meer uitgebreide planning van de selectiefase is te vinden in paragraaf 3.4 van deze Selectieleidraad. Een meer uitgebreide planning van de overige data zal in de Inschrijvingsfase aan de Geselecteerde Gegadigden worden verstrekt. Onderstaande planning is indicatief en kan nog worden gewijzigd.

| Activiteit | Periode |
| --- | --- |
| Selectie | Q4 2022 – Q1 2023 |
| Gunning | Q2 2023 |
| Bouwteam | Vanaf Q2 2023 |
| Uitvoering | Vanaf Q4 2023 tot uiterlijk 1 april 2029 |
| Oplevering | Jaarlijks |

## Social Return

De provincie Utrecht neemt als werkgever en opdrachtgever haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen. Om die reden is op deze aanbesteding een Social-Return-verplichting van toepassing.

Het doel van Social Return is om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Bij aanbestedingen worden daarom speciale, sociale voorwaarden gesteld. Bedrijven worden zo gestimuleerd om extra banen en leerwerk- en stageplekken te creëren voor mensen die zonder (extra) hulp niet aan regulier werk komen. Social Return is een onderdeel van het provinciale inkoopbeleid.

Afhankelijk van de mogelijkheden en omstandigheden van uw branche, onderneming en/of netwerk kunt u “op maat” aan uw Social Return-verplichting voldoen. De mogelijkheden en voorwaarden hiervoor vindt u in het als bijlage 9 opgenomen “Protocol Social Return”.

De provincie Utrecht heeft voor deze specifieke opdracht de Social Return norm gesteld op 1% van de Inschrijvingsprijs. Indien uw organisatie de opdracht gegund krijgt, dient u zo spoedig mogelijk na definitieve gunning, maar in ieder geval voor aanvang van de opdracht, contact op te nemen met de SR-coördinator van de provincie Utrecht via socialreturn@provincie-utrecht.nl voor een afspraak over de invulling van uw Social Return-verplichting.

# Selectieprocedure

## Toepasselijke regelgeving

Op deze Europese Niet-Openbare Aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna: ARW 2016), Hoofdstuk 3 van toepassing.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase, een inschrijvingsfase en een gunningsfase. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden als Gegadigde voor deze aanbesteding.

Na afronding van de selectiefase zullen de Geselecteerde Gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een Inschrijving op het contract. Zij zullen de documenten ontvangen om een Inschrijving te kunnen doen.

## Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet 2012

De Opdrachtgever heeft middels een marktconsultatie de interesse gepeild. Op basis van de marktconsultatie wordt circa 10 inschrijvingen verwacht. Het verslag van de marktconsultatie is gepubliceerd via TenderNed.  Om zowel de inschrijfinspanning voor de marktpartijen als de beoordelingslast van de aanbestedende dienst te beperken wordt er een Niet-Openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.

## Aanbestedende dienst

Vestigingsadres:

Naam: 	Provincie Utrecht

Adres: 	Archimedeslaan 6

Plaats:	3584 BA UTRECHT

Postadres:

Naam:	Provincie Utrecht

Adres:	Postbus 80300

Plaats:	3508 TH UTRECHT

Alle contacten in het kader van deze aanbestedingsprocedure met de Aanbestedende dienst verlopen uitsluitend via de mailmodule van TenderNed.

Contactpersoon:

Naam:	Teus van Steenis

## Aanbestedingsplanning

Ten behoeve van het verloop van de aanbestedingsprocedure zal de volgende aanbestedingsplanning worden gehanteerd. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De data met betrekking tot het indienen van vragen, het kenbaar maken van bezwaren en het indienen van aanvragen tot deelname gelden als fatale termijnen.

| Fase | Activiteit | Datum/tijdstip |
| --- | --- | --- |
| Aankondiging | Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl | Maandag 31 oktober 2022 |
| Selectiefase | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen t.b.v. nota van inlichtingen | Vrijdag 11 november 2022 12:00 uur |
|  | Publicatie Nota van inlichtingen aanmeldingsfase | Vrijdag 18 november 2022 |
|  | Indiening aanmeldingen | Vrijdag 2 december 2022, 12:00 uur |
|  | Bekendmaking voorgenomen uitslag, tevens start bezwarentermijn | Vrijdag 16 december 2022 |
|  | Einde bezwaartermijn (20 dagen) | Donderdag 5 januari 2023 |
|  | Loting (indien van toepassing) | Vrijdag 6 januari 2023 |
|  | Bekendmaking definitieve uitslag van de selectiefase | Maandag 9 januari 2023 |
|  | Einde bezwaartermijn loting (4 dagen) | Vrijdag 13 januari 2023 |
| Inschrijvingsfase | Uitnodiging tot inschrijving | Maandag 16 januari 2023 |
|  | Indienen vragen via TenderNed t.b.v. het verkrijgen van nadere inlichtingen inschrijving | Vrijdag 27 januari 2023 12:00 uur |
|  | Publicatie Nota van inlichtingen inschrijving | Vrijdag 3 februari 2023 |
|  | Indiening van inschrijvingen | Vrijdag 3 maart 2023, 12:00 uur |
| Gunningsfase | Gunningsbeslissing, tevens start bezwarentermijn (20 dagen) | Vrijdag 17 maart 2023 |
|  | Definitieve gunning | Vrijdag 7 april 2023 |

## Uitsluitingsgronden

### 3.5.1 Algemeen

1. Een ondernemer op wie één of meer van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 van het ARW 2016, zoals ook bedoeld in artikel 2.86a van de Aanbestedingswet, wordt uitgesloten van deelneming aan de verdere aanbestedingsprocedure.

2. Indien mocht blijken dat op een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de ondernemer beoogt aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen genoemd in § 3.5.2 Technische bekwaamheid van deze inschrijvingsleidraad, één of meer van de in artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn, zal deze natuurlijke of rechtspersoon door de Aanbestedende dienst worden uitgesloten van deelneming aan de aanbesteding

3. Het onder punt 2 bepaalde geldt mutatis mutandis voor natuurlijke of rechtspersonen bedoeld onder punt 5.

4. In aanvulling op artikel 3.40.4 van het ARW 2016 wordt bepaald dat indien zich in de periode tussen de dag van Aanmelding tot en met de dag van opdrachtverlening een verandering in de situatie van een geselecteerde Gegadigde voordoet die van invloed is op het al dan niet van toepassing zijn van een uitsluitingsgrond op de geselecteerde Gegadigde, de Gegadigde de Aanbestedende dienst op de hoogte dient te stellen van de verandering in de situatie. Voorgaande is eveneens van toepassing op een Combinant binnen de Combinatie.

5. Indien aanmelding c.q. inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, kan het samenwerkingsverband worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer op één of meer van de ondernemers één of meer van de in artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn.

### 3.5.2 Verplichte uitsluitingsgronden

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de verplichte uitsluitingsgronden conform artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 van het ARW 2016. Verwezen wordt naar bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

De Aanbestedende dienst sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit, iedere ondernemer waarop een of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument, van toepassing zijn.

### 3.5.3 Facultatieve uitsluitingsgronden

Aanbestedende dienst verklaart geen facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing.

### 3.5.4 Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

1. Aan de Gegadigde die in aanmerking komt voor de uitnodiging tot inschrijving wordt voorafgaand aan die uitnodiging verzocht met bewijsmiddelen aan te tonen dat hij niet verkeert in de omstandigheden zoals bedoeld in de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden.

2. Na het daartoe gedane verzoek dient deze Gegadigde binnen zeven (7) kalenderdagen na de verzenddatum van het verzoek, de volgende bewijsmiddelen te overleggen waaruit blijkt dat hij niet verkeert in de omstandigheden als genoemd in de gestelde uitsluitingsgronden. De bewijsmiddelen moeten geldig zijn op het moment van aanmelding.

Daarbij aanvaardt de Aanbestedende dienst als voldoende bewijs:

- Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

- Een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

- Voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft, een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.4 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 2 jaar oud.

- Een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.4 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 6 maanden.

## Geschiktheidseisen

Om aan te tonen dat de Gegadigde voldoet aan de geschiktheidseisen verstrekt hij de Aanbestedende dienst de in deze paragraaf genoemde documenten en gegevens.

### Financiële draagkracht

Met betrekking tot de financiële en economische draagkracht worden geen geschiktheidseisen gesteld.

### Technische bekwaamheid:

1. Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van indiening aanmeldingen (zie paragraaf 3.4) op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) naar tevredenheid van de opdrachtgever.

- Ervaring met het realiseren van onverankerde damwanden. De door de Ondernemer aangebrachte damwanden dient ten minste een lengte van 500 meter te bedragen waarbij de werkelijke uitvoeringsperiode maximaal een half jaar bedroeg.

- Ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op het water. De werkzaamheden moeten gerateerd zijn aan van civiele werkzaamheden waarbij minimaal middelzwaar (kraan)materieel is toegepast.

- Ervaring met het opstellen en uitwerken van het Definitief Ontwerp van ten minste één waterbouwkundig werk waarvoor geldt dat de ondernemer hoofdaannemer was, met voor de betreffende ontwerpwerkzaamheden een aannemingssom of een gefactureerd bedrag van ten minste € 15.000,- excl. BTW;

- Ervaring met het werken in een succesvolle bouworganisatievorm die in het bijzonder is gericht op samenwerking tussen OG en ON, zowel engineeringsfase als uitvoeringsfase, voor de betreffende een aannemingssom of een gefactureerd bedrag van ten minste € 500.000,- excl. BTW. Onder een bouworganisatievorm valt een bouwteam of alliantie waarbij de samenwerking in deze bouworganisatievorm is vastgelegd in een alliantie-overeenkomst of een bouwteamovereenkomst conform het model VGBouw 1992, Duurzaam Gebouwd 2020, Bouwteamovereenkomst 2021 van Bouwend Nederland of vergelijkbaar. Een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV-GC of een overeenkomst onder de voorwaarden van de UAV wordt niet als vergelijkbaar beschouwd.

2. Ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 3.16 van het ARW 2016 en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis een referentie te overleggen.

Voor alle referentiewerken geldt: De referentieopdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen).

De Ondernemer voegt bij zijn inschrijving een opgave van de referentieopdrachten, conform de Bijlage 3 “Opgave referentieopdrachten”, waarmee de Ondernemer beoogt aan te tonen dat hij voldoet aan de ervaringseisen.

Bij de bijlage dient een tevredenheidsverklaring bijgevoegd te worden of dient er een contactpersoon te worden vermeld voor verificatie van de referentieverklaring. De contactpersoon dient beschikbaar te zijn gedurende de eerste week na aanmelding. Indien de contactpersoon niet beschikbaar is, wordt de referentie terzijde gelegd.

De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren.

3. Ondernemer dient te beschikken over een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 2015 of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

4. Ondernemer dient in het bezit te zijn van een geldig VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

5. Ondernemer dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat van de CO2-prestatieladder trede 5 of gelijkwaardig.

### Samenwerkingsverband of Beroep op derden

- De ondernemer kan zich, om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

- Indien de ondernemer zich beroept op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen moet de ondernemer dat vermelden in bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

De Gegadigde dient in voorkomend geval:

a. 	de Aanbestedende dienst aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

b. 	die andere natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de Gegadigde wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

- De ondernemer verstrekt de Aanbestedende dienst bewijsstukken waaruit blijkt dat de ondernemer daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht voor hetgeen waarop diens kunde een beroep op wordt gedaan. 
De ondernemer verstrekt de Aanbestedende dienst tevens een rechtsgeldig door alle ondernemers, combinanten en/of derden ondertekende aanvullende verklaring conform Bijlage Verklaring beroep op derden. 
Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-) overeenkomst of een ter zake door de ondernemer en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

- Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen mogen zich in beginsel slechts eenmaal - al dan niet in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen - inschrijven. Voor toepassing op deze bepaling worden als rechtspersonen en vennootschappen beschouwd die:

a. aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

b. met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek;

c. aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

- Aan de hand van geschiktheidseisen wordt de geschiktheid van de ondernemer getoetst. Indien de ondernemer aan één of meerdere van de geschiktheidseisen niet voldoet dan zal de aanbestedende dienst besluiten om de ondernemer uit te sluiten van de aanbesteding. Door invulling van Deel IV van bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument en ondertekening van bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen.

## Belangenverstrengeling

- Met betrekking tot voorkennis en belangenverstrengeling (zie ook ARW 2016 art., 3.14) hanteert de Aanbestedende dienst beleid  in lijn met de “Nota Scheiden van Belang. Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding”, opgesteld DT-RWS op 14 september 2007 en daarop volgende jurisprudentie.

- Indien een Gegadigde zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter voorbereiding van de onderhavige opdracht, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien binnen de onderneming van de Gegadigde personen werkzaam zijn die dergelijke, in lid 2 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien de Gegadigde in het kader van deze aanbestedingsprocedure zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) en/of adviseurs (zowel natuurlijke als rechtspersonen) inschakelt en een of meerdere van die zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs hebben dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien een Gegadigde is gelieerd aan een of meerdere andere ondernemingen, dan wel indien de inschrijver onderdeel uitmaakt van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht, waarvan één of meerdere ondernemingen dergelijke, in lid 1 bedoelde, voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er vermoed sprake te zijn van belangenverstrengeling

- Een Gegadigde kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht in de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5.

- Een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op één of meerdere van de ondernemers in het verband.

- Indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op een andere natuurlijke of rechtspersoon op wiens draagkracht en/of technische bekwaamheid de Gegadigde zich in deze aanbestedingsprocedure heeft beroepen, kan de Gegadigde worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

- De Aanbestedende dienst stelt de Gegadigde in de gelegenheid om, ten genoegen van de Aanbestedende dienst, het in de leden 2 t/m 5 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) betrokkenheid van de Gegadigde of bij hem werkzame personen of door hem in te schakelen zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs, dan wel de in lid 5 bedoelde andere ondernemingen.

## BIBOB

### Onderzoek

De Ondernemer erkent dat de Aanbestedende dienst binnen deze aanbestedingsprocedure gebruik zal maken van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB) en dat de uitkomst van een dergelijk onderzoek kan betekenen dat de Ondernemer niet voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt dan wel tot ontbinding van de reeds gesloten Overeenkomst kan leiden. Zie bijlage 11 BIBOB. Voor dit onderzoek dient een vragenformulier te worden ingediend en vindt bronnenonderzoek plaats. Het formulier kunt u digitaal invullen via: https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/bibob-overheidsopdrachten. Meer informatie over de uitvoering van de Wet Bibob door de provincie Utrecht is te vinden op: https://provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/wet-bibob Bij vragen over het Bibob-onderzoek of het Bibob-vragenformulier kunt u contact opnemen met het Loket Bibob van de Provincie Utrecht via Bibob@provincie-utrecht.nl.

De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van ten minste 60 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding of een eventuele Bibob-toets aanleiding is tot nader onderzoek door Bureau Bibob, wordt de termijn van 60 dagen automatisch verlengd en eindigt deze dertig dagen na uitspraak in kort geding in eerste aanleg respectievelijk nadat Gedeputeerde Staten op grond van de uitkomst van het nadere onderzoek door Bureau Bibob een besluit heeft genomen.

# Procedurestappen

De Aanbestedende dienst hanteert de volgende procedurestappen:

- Aankondiging (paragraaf 4.1)

- Inlichtingen (paragraaf 4.2)

- Aanmelding (paragraaf 4.3)

- Beoordeling Aanmeldingen (paragraaf 4.4)

- Selectiebeslissing en uitnodiging tot inschrijving (paragraaf 4.5)

## Aankondiging van de opdracht

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- Alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed.

- Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Inschrijvingen digitaal dienen te worden ingediend conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Ook alle verdere correspondentie vindt in beginsel plaats via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is  en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Inschrijving.

- Ten tijde van het indienen van een Inschrijving dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## Inlichtingen

Ondernemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over deze aanbesteding op de hieronder beschreven wijze.

Voor de volledigheid worden Ondernemers hierbij ook verwezen naar mogelijke verplichtingen hieromtrent die voortkomen uit de waarschuwingsplicht (zie 5.3 Waarschuwingsplicht).

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt in de selectiefase één schriftelijke inlichting gehouden, via TenderNed. Alle binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede aanvullingen of wijzigingen vanuit de Aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een nota van inlichtingen. De Aanbestedende dienst kan in deze nota van inlichtingen ook uit eigen beweging nieuwe of nadere informatie opnemen.

## Aanmelding

- De bij de aanmelding te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

- Alle bij de aanmelding te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Gegadigde, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel.

- De aanmelding dient te geschieden op het bij deze Selectieleidraad gevoegd model aanmeldingsformulier (bijlage 6).

- De Gegadigde dient bij zijn aanmelding de volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument te voegen. De documenten dienen uitsluitend via Tenderned in PDF-formaat te worden ingediend.

- De Aanmeldingen die na de hiervoor vermelde sluitingstermijn niet tijdig zijn ontvangen zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn gedaan. Het risico van systeem- en internetstoringen en de bijbehorende bewijslast ligt bij de ondernemer. Per email, fax of via de post ingediende Aanmeldingen worden niet geaccepteerd en zijn ongeldig. In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.

## Beoordeling aanmeldingen

### Opening van de aanmeldingen

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Aanmeldingen:

- De (digitale) kluis met Aanmeldingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Aanmeldingen niet inhoudelijk behandeld.

- Gegadigden worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.

### Beoordeling en selectie Gegadigden

De Aanbestedende dienst heeft tot doel om te komen tot de selectie van ten hoogste vijf (5) Gegadigden, die hij zal uitnodigen om in te schrijven voor het Werk. Aanbesteder doorloopt daarbij de volgende stappen:

Stap 1: toets op compleetheid

De door de Gegadigden ingediende stukken worden eerst getoetst op compleetheid en het voldoen aan overig gestelde vormvereisten. Het ontbreken van antwoorden en/of gegevens kan afgezet tegen het gestelde in artikel 3.22.6 uit het ARW 2016 leiden tot uitsluiting.

Stap 2: toets aan de uitsluitingsgronden

Aanbestedende dienst toetst vervolgens de aanmeldingen die voldoen aan de algemene aanmeldingsvereisten aan de uitsluitingsgronden genoemd in  paragraaf 3.5  van deze Selectieleidraad. Hierbij wordt ook bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument getoetst. De Aanbestedende dienst kan Gegadigden waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is uitsluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding conform het ARW 2016.

Stap 3: toets op de geschiktheidseisen

Aanbestedende dienst toetst vervolgens of de aanmeldingen voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf 3.6 van deze Selectieleidraad. Als een Gegadigde niet kan aantonen dat hij voldoet aan deze minimumeisen en/of hij overlegt niet of niet tijdig de gevraagde stukken, dan merkt de Aanbestedende dienst deze aanmelding aan als ongeldig en leidt dit tot uitsluiting van betreffende Gegadigde van de aanbestedingsprocedure.

Stap 4: Selectie

Indien op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen als beschreven in paragraaf 3.5 en 3.6 sprake is van meer dan vijf Gegadigden die in aanmerking komen voor de inschrijvingsfase, zal aanbesteder het aantal Gegadigden aan de hand van de selectiecriteria die zijn opgenomen in paragraaf 4.5 terugbrengen naar vijf.

Stap: 5 loting

Indien door een gelijke score op alle twee de onderdelen het aantal Gegadigden niet beperkt kan worden tot vijf, zal door middel van loting tussen de Gegadigden met gelijke aantallen worden bepaald wie van deze Gegadigden voor een uitnodiging in aanmerking komt.

## Selectiecriteria

De Provincie wil graag ondernemers de gelegenheid geven zich in de nadere selectie te onderscheiden op onderwerpen die van belang zijn voor het succesvol doorlopen van de opdracht en het behalen van de doelstellingen. Aan ondernemers wordt gevraagd om een visiedocument duurzaamheid te behandelen en op basis van selectiecriteria hun technische geschiktheid aan te tonen middels referentieprojecten.

### Visiedocument

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de opdracht. De Opdrachtgever vraagt de ondernemers kenbaar te maken wat zij op dit moment doen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit binnen en buiten hun onderneming. De Provincie wil graag Gegadigden selecteren die duurzaamheid toepassen in de praktijk en integreren in het ontwerpproces.

Het visiedocument mag een maximale omvang van 2 pagina’s A4 enkelvoudig hebben (lettertype Arial, lettergrootte minimaal 9, regelafstand 1,15, marges rondom 2,5 cm) exclusief voorblad, inhoudsopgave en maximaal 2  bijlagen van maximaal 1 formaat A3. Indien de beschrijving het maximum aantal pagina’s overschrijdt, dan wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De informatie in de bijlagen dient slechts ter ondersteuning van het visiedocument en mag geen nieuwe informatie bevatten.

### Beoordelingssystematiek

Het visiedocument wordt als volgt beoordeeld. De scoreverdeling vindt als volgt plaats per onderdeel:

| Visie op duurzaamheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Score | Resultaat | Onderbouwing |
| 10 | Uitstekend | De visie op duurzaamheid van de Gegadigde is uitstekend. De visie is maximaal vooruitstrevend, integraal en geeft maximaal vertrouwen dat de ambities en doelstellingen in de visie realistisch zijn en behaald worden. |
| 7 | Voldoende | De visie op duurzaamheid van de Gegadigde is voldoende. De visie is voldoende vooruitstrevend, integraal en geeft voldoende vertrouwen dat de ambities en doelstellingen in de visie realistisch zijn en behaald worden. |
| 4 | Matig | De visie op duurzaamheid van de Gegadigde is beperkt. De visie is beperkt vooruitstrevend, integraal en geeft beperkt vertrouwen dat de ambities en doelstellingen in de visie realistisch zijn en behaald worden. |
| 1 | Slecht | De visie op duurzaamheid van de Gegadigde is onvoldoende. De visie is onvoldoende vooruitstrevend, integraal en geeft onvoldoende vertrouwen dat de ambities en doelstellingen in de visie realistisch zijn en behaald worden. |

### Beoordeling visiedocument

De beoordeling van het visiedocument vindt plaats door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit twee medewerkers van de Provincie en een externe adviseur.

De leden van de beoordelingscommissie zullen de Aanmeldingen eerst individueel beoordelen op het visiedocument. Voorts worden definitieve scores onder leiding van een inkoper van de provincie Utrecht  met de leden van de beoordelingscommissie gezamenlijk, op basis van consensus vastgesteld. Er wordt dus geen gemiddelde score berekend. De vijf Gegadigden met de hoogste scores worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Indien door een gelijke score op alle twee de onderdelen het aantal Gegadigden niet beperkt kan worden tot vijf, zal door middel van loting tussen de Gegadigden met gelijke aantallen worden bepaald wie van deze Gegadigden voor een uitnodiging in aanmerking komt.

### Referentieproject(en)

Door middel van referentieprojecten kan Gegadigde aantonen dat wordt voldaan aan de verschillende Selectiecriteria. Per Selectiecriterium mag een referentieproject worden ingediend. Referentieprojecten die zijn aangewend om te voldoen aan de Geschiktheidseisen (paragraaf 3.6.2) mogen ook als referentieproject voor de selectiefase worden opgevoerd.

De Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: de gezamenlijke ondernemingen, kan punten verdienen wanneer hij vijf jaar voor de datum van Aanmelding de navolgende referentieopdrachten op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en opgeleverd.

| Nr. | Selectiecriteria | Te behalen score |
| --- | --- | --- |
| 1 | Het voldoen aan meerdere geschiktheidseisen (paragraaf 3.6.2.) in één referentie. | 1 punt per criteria, tot maximaal 4 punten. |
| 2 | Het uitvoeren van vergelijkbare projecten met één of meerder kenmerken: - watergang van circa 40m breed - watergang circa 3m diep - vergelijkbare grond, 0 – 5m-mv slappe lagen, >5 m-mv zand - damwandplank lengte circa 7m lang. | 1 punt per kenmerk, tot maximaal 4 punten. |
| 3 | Het ontwerpen en realiseren van een natuurvriendelijke oever(s), ten gunste van Flora en Fauna. De natuurvriendelijke oevers dienen in een vaarweg gelegen te zijn die door beroepsvaart wordt gebruikt. | 1 punt voor het ontwerp en 1 punt voor het realiseren, maximaal 2 punten |
| 4 | Het verzorgen van vergunningen voor het realiseren van werk waaronder een omgevingsvergunning of watervergunning. Een eenvoudige toestemming/melding (BLBI-melding of dergelijke) voldoet niet. | 1 punt voor een omgevingsvergunning en 1 punt voor een watervergunning, maximaal 2 punten |

Gegadigde, of in geval van een combinatie, een van de combinanten, dient aan te tonen dat betreffende ervaring/expertise door Gegadigde zelf is uitgevoerd/geleverd.

De Ondernemer voegt bij zijn inschrijving een opgave van de referentieopdrachten, conform de Bijlage 3 “Opgave referentieopdrachten”, waarmee de Ondernemer beoogt aan te tonen dat hij voldoet aan de ervaringseisen.

Bij de bijlage dient een tevredenheidsverklaring bijgevoegd te worden of dient er een contactpersoon te worden vermeld voor verificatie van de referentieverklaring. De contactpersoon dient beschikbaar te zijn gedurende de eerste week na aanmelding. Indien de contactpersoon niet beschikbaar is, wordt de referentie terzijde gelegd.

Indien één referentieopdracht aan meerdere Selectiecriteria voldoet, mag deze opdracht ook bij meerdere Selectiecriteria worden opgevoerd als referentie. De Ondernemer dient bij de referentieopdrachten aan te geven voor welk Selectiecriterium/Selectiecriteria de referentie wordt opgevoerd.

Indien de Ondernemer, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, een referentieopdracht heeft uitgevoerd in een samenwerkingsverband van ondernemingen, wordt de opdracht slechts als referentieopdracht aangemerkt indien de Ondernemer kan aantonen dat hij, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, (1) daadwerkelijk en (2) voor de onderhavige Opdracht relevante expertise aan de door het samenwerkingsverband uitgevoerde referentieopdracht heeft geleverd.

Indien het samenwerkingsverband waarin de betreffende partij heeft gezeten een duidelijke werkverdeling heeft gehad en de Ondernemer, dan wel de Derde op wiens technische bekwaamheid hij zich beroept, de voor de onderhavige Opdracht relevante discipline(s) zelf heeft uitgevoerd, dan zal de betreffende opdracht als referentiewerk aan de Gegadigde worden toegerekend.

### Te behalen punten selectiecriteria

Voor de beoordeling van de antwoorden op de gevraagde Selectiecriteria, op basis van de bij de aanmelding ingediende informatie, worden door de beoordelingscommissie punten toegekend.

Totaal kunnen 22 punten worden gescoord. Voor de beoordeling van het Visiedocument kan maximaal 10 punten worden behaald, conform in paragraaf 4.5.2. Voor de beoordeling van de Referentieprojecten kan maximaal 12 punten worden behaald,conform tabel in paragraaf 4.5.5.

## Selectiebeslissing en uitnodiging tot inschrijving

### Selectiebeslissing

Na afronding van de beoordeling van de Aanmeldingen, zullen alle partijen die zich hebben aangemeld schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitkomst van de selectiefase.

De Gegadigden zullen hierbij op de hoogte gesteld worden met betrekking tot de selectiebeslissing en wanneer zij de afwijzingen c.q. de uitnodiging tot het doen van een Inschrijving ontvangen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.23.3 van het ARW 2016 dient een (niet-geselecteerde) Gegadigde, indien hij zich niet met voornoemde selectiebeslissing kan verenigen en daartegen een kort geding wil opstarten, binnen een termijn van 20 dagen na verzending van de mededeling van uitsluiting of afwijzing een kort geding aanhangig gemaakt te hebben bij de voorzieningenrechter van de in paragraaf 5.5 benoemde rechtbank. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Gegadigde niet binnen 20 dagen na verzending van de mededeling van de beslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Gegadigde in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot de beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de beslissing.

Door aanmelding stemt u uitdrukkelijk in met deze spelregel. Indien binnen de genoemde termijn van 7 dagen een civiel kort geding is aangespannen, zal de Aanbestedende dienst de geselecteerde Gegadigden nader berichten over het door haar te volgen beleid ter zake. De geselecteerde Gegadigden kunnen geen rechten ontlenen aan de afgegeven selectiebeslissing.

### Uitnodiging tot inschrijving

Aanbestedende dienst nodigt de geselecteerde Gegadigden gelijktijdig schriftelijk uit tot inschrijven. De geselecteerde Gegadigden ontvangen bij de uitnodiging tot inschrijven het aanbestedingsdossier, bestaande uit een Inschrijvingsleidraad, de concept Bouwteamovereenkomst, inclusief bijbehorende bijlagen.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De aanbestedende dienst verwacht de volgende gunningscriteria te hanteren:

- Kwalitatief deel:

  - Samenwerkingsplan;

  - Risico- en kostenbeheersing

  - Duurzaamheidsplan

  - Flora en Fauna plan t.b.v. mogelijke natuurvriendelijke oever

- Kwantitatief deel:

  - Op basis van de grootste kostendragers van de bouwkosten en uurtarieven tijdens de bouwteamfase en uitvoeringfase.

# Aanvullende bepalingen

## Voorbehoud

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure stop te zetten, op te schorten of te beëindigen. Gegadigden hebben in dat geval geen recht op het verkrijgen van de opdracht of vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbestedingsprocedure.

## Rangorderegeling

Ten behoeve van de Aanmelding als Gegadigde worden de in de Selectieleidraad genoemde model-verklaringen in bewerkbare vorm (Word-format) als ook in PDF-format ter beschikking gesteld. Bij afwijking van de in bewerkbare vorm verstrekte documenten met in de PDF-format verstrekte documenten, hebben deze laatste te gelden. De Gegadigde is er voor verantwoordelijk dat de bij Aanmelding ingediende verklaringen zijn opgemaakt overeenkomstig de in PDF-format verstrekte model-verklaring(en). Een en ander doet geen afbreuk aan de hieronder vermelde waarschuwingsplicht van Gegadigden.

## Waarschuwingsplicht

In aanvulling op artikel 7:754 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) geldt het volgende:

Indien een Gegadigde meent dat informatie of (een) bepaling(en) in deze Selectieleidraad en/of overige aanbestedingsdocumenten tegenstrijdig, onjuist, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is/zijn, dient de Gegadigde zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zeven dagen voor de datum van Aanmelding de Aanbestedende dienst schriftelijk te attenderen op die vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. Indien de Gegadigde dit nalaat is deze niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen of gebaseerd op de vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid.

## Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over het verloop van deze aanbesteding kunt u deze indienen bij:

klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl. Zie bijlage 5 voor het regelement Klachtenafhandeling.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Een klacht wordt behandeld door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de procedure niet stil.

## Geschillenregeling

Beslechting van geschillen vindt in aanvulling op ARW 2016 art. 3.43.1 plaats bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

## Inschrijvingsvergoeding

Kosten van Gegadigden in de selectiefase zullen niet worden vergoed door de Aanbestedende dienst. In de inschrijvingsfase zal wel een vergoeding worden verstrekt, mits er sprake is van een geldige inschrijving.

Bijlage 1	Checklist overzicht in te dienen documenten

| Tab | Omschrijving | Bij combinaties |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aanmeldingsbrief + namen combinanten en/of derden | gezamenlijk |
| 1 | Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld en ondertekend | gezamenlijk |
| 2 | UEA voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten | door alle deelnemer aan het samenwerkingsverband (combinatie) |
| 3 | Opgave referentieopdrachten (één formulier per referentieopdracht) om te voldoen aan de geschiktheidseis(en) en selectiecriteria, met tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever of beschikbaar contactpersoon t.b.v. verificatie referentie | gezamenlijk |
| 4 | Model verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden | door alle deelnemer aan het samenwerkingsverband (combinatie) |
| 5 | Verklaring beroep op bekwaamheid derden | door alle deelnemer aan het samenwerkingsverband (combinatie) |
| 6 | Visiedocument | gezamenlijk |

Ondertekening van de Checklist,

Hiermee verklaart de Gegadigde dat zijn aanmelding conform de bovenstaand structuur zijn samengesteld. Aanwijzingen over vormvereisten zijn opgenomen in paragraaf …... Deze ingevulde en door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende checklist dient aan de aanmelding te worden toegevoegd. Aldus naar waarheid opgemaakt

op ........................ (datum) te ..................................................... (plaats)

door ..........................................................................(naam en voorletters)

als bestuurder van .............................................................… (naam bedrijf)

die .........................................................................................(naam bedrijf)

ter zake van deze aanmelding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

........................................................................................ (handtekening).

Bijlage 2 	Uniform Europees aanbestedingsdocument

Dit document wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 3	Opgave referentieopdrachten

Gegadigde

| Naam van onderneming of combinatie |  |
| --- | --- |

Referentieopdracht

| Referentie bedoeld voor minimum eis(en) | Minimum geschiktheidseisen (technische bekwaamheid) (paragraaf 3.6.2 Selectieleidraad) of selectiecriteria (referentieprojecten) (paragraaf 4.5.4 Selectieleidraad) o Kerncompetentie a o Kerncompetentie b o Kerncompetentie c o Kerncompetentie d o Selectiecriteria 1 o Selectiecriteria 2 o Selectiecriteria 3 |
| --- | --- |
| Naam opdracht |  |
| Adres/locatie opdracht |  |
| Korte omschrijving werkzaamheden |  |
| Datum opdracht |  |
| Datum tijdige oplevering |  |
| Opdrachtsom |  |
| Gefactureerd bedrag |  |
| Naam opdrachtgever |  |
| Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
| Telefoonnummer contactpersoon opdrachtgever |  |
| Aanvullende documentatie /informatie toegevoegd: |  |
| Tevredenheidsverklaring: (ja/nee*) *Bij nee dient de opgegeven contactpersoon beschikbaar te zijn. |  |

Bijlage 4	Model verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden

Deze verklaring dient ingevuld te worden indien de Gegadigde bij zijn aanmelding een beroep doet op bekwaamheid derden om te voldoen aan de eisen m.b.t. technische bekwaamheid.

……………..……………………………………	(statutaire naam Gegadigde)

doet voor de technische bekwaamheidseis

…….…………………………… (omschrijving minimumeis uit de inschrijvingsleidraad)

een beroep op de ervaring van

….………………………………………………………………………………..(statutaire naam derde),

gevestigd te ………………………………………….……………………(adres, postcode, plaats).

en verklaart dat zij

……………..…………………………………………………………………….(statutaire naam derde)

ten behoeve van de werkzaamheden betreffende hiervoor genoemde eis zal inzetten indien zij het aanbestede werk krijgt opgedragen.

……………………………………………………………………………………(statutaire naam derde)

verklaart door ondertekening van deze verklaring dat Gegadigde bij de uitvoering van het hiervoor omschreven onderdeel van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor het betreffende onderdeel van de opdracht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op:

……………………	(datum)

te……………………………………….	(plaats)

……………..……………………………………	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Gegadigde)

………………………………………….	(functie)

………………………………………….	(handtekening)

………………………………………….	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger derde)

………………………………………….	(functie)

………………………………………….	(handtekening)

Als bewijsstuk is ……………………………………………. (referentie conform model E en/of certificaat …….. ) van de derde bij deze verklaring gevoegd.

Bijlage 5 	Gemeenschappelijk regelement klachtenafhandeling provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4-Midden)

Dit document wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 6 	Aanmeldingsformulier

A. Gegevens Aanbestedende dienst:

Aanbestedende dienst: 		Provincie Utrecht

Adres: 				Postbus 80300

3508 TH Utrecht

Email:  				inkoop@provincie-utrecht.nl

B. Gegevens Gegadigde: (in te vullen door de Gegadigde, niet zijnde een combinatie)

| Naam (volgens handelsreg.*) |  |
| --- | --- |
| Rechtsvorm |  |
| Vestigingsplaats |  |
| Contactpersoon |  |
| Kantooradres |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |
| Ingeschreven in het Handelsregister te |  |
| Registratienummer Handelsregister |  |

* Voor de lidstaat Nederland is dit de Kamer van Koophandel (KvK).

C. Gegevens samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie):

(in te vullen in geval van een aanmelding als samenwerkingsverband van ondernemers)

| Naam Combinatie |  |
| --- | --- |
| Rechtsvorm (indien van toepassing) |  |
| Naam Combinant 1 (Penvoerder) |  |
| Vestigingsplaats Combinant 1 |  |
| Naam Combinant 2 |  |
| Vestigingsplaats Combinant 2 |  |
| Naam Combinant 3 |  |
| Vestigingsplaats Combinant 3 |  |

Gegevens van elk van de ondernemers (Gegadigden) in het samenwerkingsverband:

COMBINANT 1 PENVOERDER

| Naam (volgens handelsreg.*) |  |
| --- | --- |
| Rechtsvorm |  |
| Vestigingsplaats |  |
| Contactpersoon |  |
| Kantooradres |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |
| Ingeschreven in het Handelsregister te |  |
| Registratienummer Handelsregister |  |

* Voor de lidstaat Nederland is dit de Kamer van Koophandel (KvK).

COMBINANT 2

| Naam (volgens handelsreg.*) |  |
| --- | --- |
| Rechtsvorm |  |
| Vestigingsplaats |  |
| Contactpersoon |  |
| Kantooradres |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |
| Ingeschreven in het Handelsregister te |  |
| Registratienummer Handelsregister |  |

* Voor de lidstaat Nederland is dit de Kamer van Koophandel (KvK).

COMBINANT 3

| Naam (volgens handelsreg.*) |  |
| --- | --- |
| Rechtsvorm |  |
| Vestigingsplaats |  |
| Contactpersoon |  |
| Kantooradres |  |
| Postadres |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |
| Ingeschreven in het Handelsregister te |  |

Bijlage 7 	Begrippenlijst

Generieke termen en definities

De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever heeft bij de aanbesteding van dit Werk het ARW 2016 van toepassing verklaard en in de Basisovereenkomst behorende bij deze Overeenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV-GC 2005 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader (de aanbesteding van) dit Werk zijn opgesteld.

Specifieke termen en definities

Naast de hierboven beschreven generieke termen, worden de onderstaande begrippen en definities gehanteerd:

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Aanmelding | Het verzoek van een ondernemer om toegelaten te worden tot de niet-openbare procedure |
| Afwijking | Het niet voldoen aan één of meerdere eisen. |
| ARW 2016 | Aanbestedingsreglement Werken 2016 |
| Deelnemer samenwerkingsverband | Een natuurlijke- en/of rechtspersoon die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. |
| Definitief Ontwerp (DO) | Een gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en de aard en capaciteit van de installaties. |
| Geschiktheidseisen | De eisen waaraan de Gegadigde en/of inschrijver dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een uitnodiging tot het doen van een inschrijving en/of verlening van de opdracht |
| Geselecteerde Gegadigde | De Gegadigde die na toepassing van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria door de aanbesteder is/zal worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. |
| Gunningscriteria | De criteria waarop de inschrijving wordt beoordeeld om de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen op basis van de: - beste prijs-kwaliteitverhouding - laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit - laagste prijs |
| Inschrijving | De schriftelijke aanbieding (offerte) van een inschrijver op de opdracht. |
| Inschrijvingsleidraad | Document(en) waarin de aanbesteder informatie heeft opgenomen die relevant is t.b.v. het indienen van een inschrijving. |
| Nota van inlichtingen aanmeldingsfase | Nota in het kader van artikel 3.21 van het ARW 2016. |
| Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase | Nota in het kader van de niet-openbare procedure zie artikel 3.25 ARW 2016, of een nota in het kader van de openbare procedure zie artikel 2.22 ARW 2016. |
| Proces-verbaal individuele inlichtingen | Nota in het kader van nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang (zie artikel 3.26 ARW 2016 t.b.v. de niet-openbare procedure en artikel 2.23 ARW 2016 t.b.v. de openbare procedure). |
| Samenwerkingsverband | Natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als Gegadigde aanmelden en/of gezamenlijk een inschrijving doen. |
| Selectiecriteria | Criteria op basis waarvan de aanbesteder de niet-uitgesloten of niet-afgewezen Gegadigden beoordeeld en bepaald welke Gegadigden in aanmerking komen om een uitnodiging tot het doen van een Inschrijving te ontvangen. |
| Selectieleidraad | Document(en) waarin de aanbesteder informatie heeft opgenomen die relevant is t.b.v. het indienen van een aanmelding. |
| Uitvoeringsontwerp | Een gedetailleerde beschrijving van her uit te voeren werk, zodanig dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het UEA vervangt sinds 1 juli 2016 het Nederlandse model Eigen verklaring. Daar waar in het ARW 2016 wordt gesproken over een Eigen verklaring wordt in deze leidraad het UEA bedoeld. |
| Gegadigde | Een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te nemen aan een niet-openbare procedure, een procedure van de concurrentiegerichte dialoog, een mededingingsprocedure met onderhandeling, een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, een procedure van het innovatiepartnerschap of een concessieprocedure. |
| Inschrijver | Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend |

Bijlage 8 	Algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022 vooR leveringen en diensten

Dit document wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 9 Protocol social return provincie Utrecht

Dit document wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 10 Demarcatielijst

Dit document wordt separaat gepubliceerd op TenderNed.

Bijlage 11 BIBOB

Om te voorkomen dat door deze aanbesteding de overheid onbedoeld bepaalde criminele activiteiten mogelijk maakt, zal de Aanbestedende dienst gebruik kunnen maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet Bibob.

De Aanbestedende dienst heeft op grond van de wet Bibob de bevoegdheid om de integriteit van een betrokkene te onderzoeken via open en gesloten bronnen. Eventueel kan het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) worden geraadpleegd. Een Bibob-onderzoek vindt plaats:

- voordat een beslissing wordt genomen inzake de definitieve gunning van de Opdracht;

- nadat een beslissing is genomen inzake de definitieve gunning van de Opdracht wanneer feiten en omstandigheden daartoe aanleiding vormen;

- betreffende een Derde (onderaannemer) met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het gaat hier om een diepgaander onderzoek of één of meer van de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangevinkte uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De Aanbestedende dienst kan daartoe van de voorlopig winnende Inschrijver(s) of één of meer voorlopig geselecteerde gegadigde(n) eisen om een nog aan hen te overleggen Bibob-formulier in te vullen en aanvullende informatie te verstrekken. De beleidsregel waarin de van de wet Bibob door de provincie is vastgelegd is toegankelijk via www.provincie-utrecht.nl.

De uitkomsten van het Bibob-onderzoek kan ertoe leiden dat de Aanbestedende dienst een Opdracht niet aan een betrokken gunt, een Overeenkomst ontbindt of geen toestemming verleend voor de inzet van een onderaannemer.

Daarnaast kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de Opdracht. Indien blijkt dat de Ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsmaatregelen zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste komen van de Ondernemer.

Indien een advies is aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob, doet de Inschrijver zijn inschrijving gestand tot acht dagen na de dag waarop de provincie de Opdracht definitief heeft gegund.

Meer informatie over de toepassing van de Wet Bibob is te vinden op : https://provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/wet-bibob Bij vragen over het Bibob-onderzoek of het Bibob-vragenformulier kunt u contact opnemen met het Loket Bibob van de Provincie Utrecht via Bibob@provincie-utrecht.nl en +31 30 258 90 20.

Met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde bedingt de Aanbestedende dienst in de te

sluiten Overeenkomst het recht de Overeenkomst te ontbinden indien volgens de Aanbestedende dienst, dan Opdrachtgever, een advies van het Bureau Bibob daar aanleiding toe geeft.

In dit kader stelt de Aanbestedende dienst dat onderaannemers niet zonder toestemming van de Aanbestedende dienst worden gecontracteerd en behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor dienaangaande het Bureau Bibob om advies te vragen.