Bijlage 2 V&G - PLAN ONTWERPFASE

(Conform model Bpb-3)

PROJECTGEGEVENS

1 	Het project bestaat uit:

-	onderhoud, vervangen, verwijderen en nieuw te plaatsen (RVV)bebording
-	onderhoud, vervangen, verwijderen en nieuw te plaatsen verkeersmeubilair
-	onderhoud, vervangen, verwijderen en nieuw te plaatsen verkeersbordportalen, komportalen en verwijzingsportalen
-	onderhoud, vervangen, verwijderen en nieuw te plaatsen wegbebakening en afzetpalen
-	aanbrengen en verwijderen tijdelijke bebording
	Adres/ligging van de bouwplaats:

Diverse locaties binnen de gemeente Zoetermeer.

3 	Namen en adressen van:

Opdrachtgever:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer.

| Contactpersoon | : A. Quentin |
| --- | --- |
| Telefoonnr. | : 079-3468000 |
| telefaxnr. Ontwerpende partij: Afdeling Stadsbeheer Stadhuisplein 1 2711 EC Zoetermeer | : 079-3468222 |
| Contactpersoon | : de heer E. van Voskuijlen |
| Telefoon | : 06 52062446 |

Coördinator ontwerpfase:

afdeling Stadsbeheer

clustermanager projecten en werken

Stadhuisplein 1

2711 EC Zoetermeer

Contactpersoon 	: De heer A. Verhaar

Telefoon 	 	: 079-3468061

BESTEKSANALYSE VEILIGHEID:

Kabels en leidingen:

- Activiteit      	: grondwerk

- Arbo-risico     	: gevaar voor brand, explosie en elektrocutie

- Risico-oorzaak  : onbekende ligging

- Suggestie       	: graven proefsleuven, KLIC-melding

Werken op en langs de weg:

- Activiteit      	: aanbrengen, verwijderen en onderhouden bebordingen en     verkeerselementen

- Arbo-risico     	: kans op aanrijding

- Risico-oorzaak  : aanwezige verkeer

- Suggestie       	: verkeersmaatregelen, dragen veiligheidsvest

Wegen, bestratingen:

- Activiteit      	: handmatig straatwerk

- Arbo-risico     	: lichamelijke overbelasting

- Risico-oorzaak  : gewicht en afmetingen bouwstoffen

- Suggestie       	: gebruik hulpmiddelen

Overige werkzaamheden:

- Activiteit     	: laden en lossen, hijswerk

- Arbo-risico    	: verwonding

- Risico-oorzaak	: vallende voorwerpen, slechte hijsvoorzieningen en -middelen, onjuiste		inrichting werkterrein, geen/te weinig/foutief geplaatste

verkeersvoorzieningen, te lichte kraan, instabiele grondslag of waterbezwaar, te veel laden

- Suggestie       	: helmen dragen, inspectie hijsmiddelen incl.

certificaten, juiste verkeersvoorzieningen treffen en  	 	 	  handhaven, stabiele opstelling materieel, bemaling, goede  	 	 communicatie met machinist.