Inschrijvingsleidraad voor de

nationale aanbesteding volgens de openbare procedure van:

Besteknr.

23130-10 NJO brug Oldebroekertocht, NJO fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg (perceel 1)

22122-10 NJO Biddingringweg  (perceel 2)

Colofon

Aanbesteder: 	Provincie Flevoland

Project(en): 	NJO fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg (perceel 1)

NJO Biddingringweg te Dronten (perceel 2)

Kenmerk:	Besteknr. 23130-10 (perceel 1)

Besteknr. 22122-10 (perceel 2)

Opgesteld: 	M. Wolbrink (Anacon-infra) d.d. 03-05-2023

Gecontroleerd:	E. Zwep (provincie Flevoland)

Vrijgegeven:	[adviseur/begeleider + evt. adres en contactgegevens]

Inhoudsopgave

0.	ALGEMEEN	5

0.1.	Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	5

0.2.	Leeswijzer	5

0.3.	Begrippenlijst	5

0.4.	Communicatie	5

1.	INFORMATIE OVER DE OPDRACHT	6

1.1.	Achtergrond en doelstelling van de opdracht (perceel 1)	6

1.2.	Korte omschrijving van de opdracht	8

1.3.	Contractvorm	8

1.4.	Planning van de opdracht	8

2.	AANBESTEDINGSPROCEDURE	9

2.1.	Reglement en procedure	9

2.2.	Aanbesteder	10

2.3.	Aanbestedingsplanning	10

2.4.	Uitsluitingsgronden	10

2.4.1	Algemeen	10

2.4.2	Verplichte uitsluitingsgronden	11

2.4.3	Facultatieve uitsluitingsgronden	11

2.4.4	Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden	11

2.5.	Geschiktheidseisen	11

2.5.1	Financiële draagkracht	12

2.5.2	Technische bekwaamheid	12

2.5.3	VCA- certificaat	12

2.5.4	Kwaliteitssysteemcertificaat	13

2.5.5	CO2-certificaat	13

2.5.6	Samenwerkingsverband of Beroep op derden	13

2.6.	BIBOB	15

2.6.1	Onderzoek	15

2.6.2	Integriteitstoets	15

3.	VRAGENFORMULIER' en 'VERTROUWELIJK'. PROCEDURESTAPPEN	16

3.1.	Aankondiging van de opdracht	16

3.2.	Inlichtingen	16

3.2.1	Algemene inlichtingen	16

3.2.2	Individuele inlichtingen	16

3.3.	Inschrijvingen	17

3.3.1	Inschrijvingsvereisten	17

3.3.2	Wijze van indiening inschrijvingen	18

3.3.3	Gestanddoening	18

3.3.4	Varianten van de inschrijver	18

3.4.	Beoordeling Inschrijvingen	18

3.4.1	Gunningscriterium	18

3.4.2	Opening van de inschrijvingen	19

3.4.3	Procesgang beoordeling	19

3.5.	Gunning en contractering	19

3.5.1	Voornemen tot gunning	19

3.5.2	Opschortende termijn	19

3.5.3	Definitieve gunning en contractering	19

3.5.4	Geschillen	20

3.5.5	Klachtenregeling	20

3.5.6	Vergoeding aan de inschrijvers	20

ALGEMEEN

Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

Flevoland is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland. Flevoland telt zes gemeenten: Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Onder het infrastructuurbeheer van de provincie Flevoland vallen ca. 520 km N-weg, ca. 365 km fietspad, 15 bruggen/sluizen en ca. 170 km waterwegen.

Leeswijzer

De inschrijvingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet voldoen en het gunningscriterium met als doel om tot gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

- de aankondiging;

- deze inschrijvingsleidraad;

- de nota(‘s) van inlichtingen inschrijvingsfase;

- de proces-verbalen;

- het bestek.

Begrippenlijst

Bij deze Inschrijvingsleidraad wordt een begrippenlijst gehanteerd, zie bijlage 1.

Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

De Aanbesteder staat niet toe dat ondernemers op andere wijze en met andere medewerkers over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.2 is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de ondernemer en geeft de aanbesteder het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken ondernemer.

INFORMATIE OVER DE OPDRACHT

Achtergrond en doelstelling van de opdracht (perceel 1)

Plaats van uitvoering: Provincie Flevoland NL-23 Gemeente Dronten

Type opdracht: Uitvoering van Niet Jaarlijks Onderhoud

Projectnaam: NJO fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg

Projectnr.: 23130

Provincie Flevoland is voornemens een aantal fietspaden aan te passen. Het gaat om fietspaden langs de Biddingringweg, Elburgerweg en de Olderbroekerweg. Daarnaast is de brug over de Oldebroekertocht aan onderhoud toe en moet de leuning worden vervangen.

In het fietspad van de Biddingringweg moet een aantal betonplaten vervangen worden. Deze zijn door boomwortels beschadigd waardoor oneffenheden en scheurvorming optreden.

Het fietspad langs de Elburgerweg ter hoogte van het Veluwemeer wordt gereconstrueerd. Het pad wordt ook op een nieuwe hoogte aangelegd om het comfort voor fietsers te verbeteren.

In 2019 is de Oldebroekerweg onderhouden. Hierbij is op vijf locaties het hoogteverschil tussen rijbaan, fietspad en percelen zodanig gewijzigd dat dit het gebruiksgemak aantast. Op deze vijf locaties wordt dit probleem verholpen door de hoogte van het fietspad en de inritten aan te passen. Hierdoor kunnen bewoners weer veilig en comfortabel gebruik maken van de inritten.

Perceel 1 bestaat uit vier locaties.

1. Het fietspad van de Oldebroekerweg (N709) op het trace tussen Elburg en Biddinghuizen         (km. 0.800 tot km. 6.000) en de brug in de Oldebroekerweg (N709) over de Oldebroekertocht t.h.v. km. 1.900 (km. 1.830 tot km. 1.950).
2. Het fietspad van de Biddingringweg (N305) op het tracé tussen de N309 en de N710 (km. 2.700 tot km. 9.200).
3. Het fietspad van de Elburgerweg (N309) tussen de Drontermeerdijk (N306) en het
    Drontermeer/Veluwemeer.

4. Brug Oldebroekertocht, vervangen deklaag, vervangen voegovergangen, vervangen brugleuning.

Figuur 1 – Situatie locaties Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg.

Achtergrond en doelstelling van de opdracht (perceel 2)

Plaats van uitvoering: Provincie Flevoland NL-23 Gemeente Dronten

Type opdracht: Uitvoering van Niet Jaarlijks Onderhoud

Projectnaam: NJO Biddingringweg te Dronten

Projectnr.: 22122

Op basis van de huidige schadekenmerken (oneffenheden, rafeling, scheuren, scheurvorming, afscheurende kantstroken) is de verwachting dat het kwaliteitsniveau van de verharding in 2023 onder het gewenste kwaliteitsniveau daalt.

Op het traject tussen km 3.9 – km 9.1 is het dwarsprofiel van Biddingringweg verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse ontwerpeisen.

Om de kwaliteit van de rijbaan op het conform de uitvoeringsstrategie wegen van de afdeling Infra gewenste minimale onderhoudsniveau te brengen is het noodzakelijk de bestaande asfaltverharding gedeeltelijk te vervangen.

Tevens wordt het dwarsprofiel van Biddingringweg zodanig aangepast dat deze minimaal aan de ontwerpeisen conform de Richtlijn Wegontwerp provincie Flevoland voldoet

Figuur 2 – Situatie locatie Biddingringweg te Dronten.

Korte omschrijving van de opdracht

De Provincie Flevoland is voornemens één opdracht te verstrekken voor de werkzaamheden van de 2 percelen.

Locatie 1: 	-Het fietspad van de Oldebroekerweg (N709) op het trace tussen Elburg en Biddinghuizen (km. 0.8 tot km. 6.0) en de brug t.h.v. km.1.900  in de Oldebroeker- weg (N709) over de Oldebroekertocht km.1.830 tot km.1.950.(perceel 1)

Locatie 2: 		-Brug Oldebroekertocht, asfalt, voegovergangen en brugleuning

Locatie 3: 	-Het fietspad van de Biddingringweg (N305) op het tracé tussen de N309 en de N710 (km. 2.700 tot km. 9.200). (perceel 1)

-De Rijbaan van de Biddingringweg op het tracé tussen km 3.9 – km 9.1. (perceel 2)

Locatie 4: 		-Het fietspad van de Elburgerweg (N309) tussen de Drontermeerdijk (N306) en het Drontermeer/Veluwemeer. (perceel 1)

Contractvorm

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een:

RAW contract op basis van de UAV 2012.

Planning van de opdracht

De planning van de uitvoering van de opdracht is als volgt (indicatief):

| Fase | Datum/tijdstip |
| --- | --- |
| Aanvang Werk | 18-09-2023 |
| Oplevering Werk | 01-12-2023 |

AANBESTEDINGSPROCEDURE

Reglement en procedure

Op deze Openbare Nationale aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Hoofdstuk 2 van toepassing.

Tegenstrijdigheden en onvolkomenheden

Deze inschrijvingsleidraad is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit met als doel om eventuele fouten tijdig te herstellen. Melding hiervan kan worden gemaakt tot de sluitingsdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. U maakt hiervoor gebruik van de berichtenmodule op TenderNed.

Motivering één overeenkomst

Door te kiezen voor één Openbare Nationale aanbesteding van de overeenkomst, blijven de administratieve lasten beperkt. De administratieve lasten voor zowel de marktpartijen als voor de Provincie Flevoland van één Openbare aanbesteding zijn significant kleiner dan in de situatie waarin de overeenkomst verdeeld over meerdere kavels als separaat perceel Openbaar zou worden aanbesteed. Bovendien weegt bij splitsing in regio’s de omvang van het werk niet op tegen de nadelen van de instelling van verschillende directies. De provincie streeft naar 1 (deskundige) directie per discipline binnen de provincie. De werkzaamheden zijn in alle regio’s van dezelfde aard dus hiervoor is opdeling in regio’s niet nodig. Ten slotte leent de aard van de werkzaamheden (werken langs provinciale wegen) zich niet voor kleinere partijen, met name door de verplichte verkeersmaatregelen.

Motivering onderverdeling in percelen met één overeenkomst

Het betreft hier twee projecten met ieder zijn eigen project financiën waarbij de locaties overlappen. Dit maakt dat toch gekozen is voor één overeenkomst opgedeeld in twee percelen waar bij de synergie voor deze situatie waarin een samenwerking met één opdrachtnemer effectiever is.

Aanbesteder

Vestigingsadres:

Naam: Provincie Flevoland

Adres: Visarenddreef 1

Woonplaats: 8232 JN Lelystad

Postadres:

Naam: Provincie Flevoland

T.a.v.: afd. Infrastructuur

Adres: Visarenddreef 1

Woonplaats: 8200 AB Lelystad

Alle contacten in het kader van deze aanbestedingsprocedure met de aanbesteder verlopen uitsluitend via onderstaande contactpersoon c.q. vertegenwoordiger van de aanbesteder of diens vervanger.

Contactpersoon:

Naam: dhr. E. Zwep

E-mail via www.tenderned.nl

Aanbestedingsplanning

De planning inclusief uiterlijke data voor het indienen van vragen en de Inschrijving zijn gepubliceerd op TenderNed.

Uitsluitingsgronden

Algemeen

De aanbesteder behoudt zich het recht voor een ondernemer op wie een of meer van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 2.13.7 van het ARW 2016 sub a t/m j van toepassing zijn van deelneming aan de verdere aanbestedingsprocedure uit te sluiten. In het geval van een combinatie leidt uitsluiting van een combinant tot uitsluiting van de combinatie.

Indien mocht blijken dat op een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de ondernemer beoogt te voldoen aan de eisen genoemd in § 2.5.2 van deze inschrijvingsleidraad, één of meer van de in artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn, zal deze natuurlijke of rechtspersoon door de aanbesteder niet worden geaccepteerd en kan de ondernemer worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

Het onder punt 2 bepaalde geldt mutatis mutandis voor natuurlijke of rechtspersonen bedoeld onder punt 5.

In aanvulling op artikel 2.37.4 van het ARW 2016 wordt bepaald dat indien zich in de periode tussen de dag van Aanmelding tot en met de dag van opdrachtverlening een verandering in de situatie van een geselecteerde gegadigde voordoet die van invloed is op het al dan niet van toepassing zijn van een uitsluitingsgrond op de geselecteerde gegadigde, de gegadigde de aanbesteder op de hoogte dient te stellen van de verandering in de situatie. Voorgaande is eveneens van toepassing op een combinant binnen de combinatie.

Indien aanmelding c.q. inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, kan het samenwerkingsverband worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer op één of meer van de ondernemers één of meer van de in artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn.

Verplichte uitsluitingsgronden

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016, voor zover aangevinkt in de Eigen Verklaring. Verwezen wordt naar artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016 en naar de Eigen Verklaring (bijlage 2).

De aanbestedende dienst sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring, van toepassing zijn.

Facultatieve uitsluitingsgronden

De aanbestedende dienst kan van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of de opdracht uitsluiten iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring van toepassing zijn. De ondernemer/ondertekenaar kan in de Eigen Verklaring verklaren dat er een of meerdere facultatieve uitsluitingsgronden zijn waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure.

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016 voor zover aangevinkt in de Eigen Verklaring onder: Deel III B en C

Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

- Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor de voorgenomen gunning kan voorafgaand aan dat voornemen worden gevraagd met bewijsmiddelen aan te tonen dat de ondernemer niet verkeert in de omstandigheden zoals bedoeld in de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden.

Geschiktheidseisen

Om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen verstrekt hij de aanbesteder de in deze paragraaf genoemde documenten en gegevens.

Deze documenten en gegevens dienen, tenzij anders aangegeven, te worden verstrekt binnen uiterlijk zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek van de aanbesteder.

Financiële draagkracht

De winnende inschrijver dient binnen drie (7) dagen na een verzoek daartoe een bankgarantie te overleggen.

Technische bekwaamheid

Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van inschrijving (zie paragraaf 2.3) op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen):

          - Ten minste één (1) werk op het gebied van het aanleggen van een asfaltweg voor autoverkeer met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 2.000.000,= exclusief btw. waarvoor geldt dat ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor de realisatie (ontwerp en uitvoering) van dat werk.

          - Ten minste één (1) werk op het gebied van het aanleggen/herstellen van betonnen fietspaden met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 350.000,= exclusief btw. waarvoor geldt dat ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor de realisatie (ontwerp en uitvoering) van dat werk.

De inschrijver dient bij de opgave van referentieopdracht(en) een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever te verstrekken. De aanbesteder kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s).

De aanbesteder kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren.

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave conform bijlage 3 van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

    - VCA- certificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een certificaat dient VCA** dat betrekking heeft op de aard van de onderhavige opdracht zoals het werken langs provinciale weg. Dit certificaat moet

zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale

accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers of onderaanneming dient de combinatie, de

combinant of de onderaannemer, die de betreffende diensten c.q. werkzaamheden uitvoert, in

het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat. Indien afzonderlijke certificaten van

combinanten of onderaannemers worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk

overeenkomen met de aard van de onderhavige opdracht.

Kwaliteitssysteemcertificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van

de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat

betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een

certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale

accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen

alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver

na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat

verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het

kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een

gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle

deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers

in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

    - CO2-certificaat

De inschrijver moet in het bezit zijn van een CO2-certificaat niveau 5. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers of onderaanneming dient de combinatie, de combinant of de onderaannemer, die de betreffende werkzaamheden uitvoert, in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat. Indien afzonderlijke certificaten van combinanten of onderaannemers worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het gehele werk.

Samenwerkingsverband of Beroep op derden

De ondernemer kan zich, om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

Indien de ondernemer zich beroept op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen moet de ondernemer dat vermelden in de Eigen Verklaring (onderdeel 8).

- De inschrijver dient in voorkomend geval:

          - de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

          - die andere natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

De ondernemer verstrekt de aanbesteder bewijsstukken waaruit blijkt dat de ondernemer daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

- De ondernemer verstrekt de aanbesteder tevens een rechtsgeldig door alle partijen ondertekende aanvullende verklaring conform Bijlage 4 ‘Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming’ en/of Bijlage 5 ‘Verklaring beroep op derden’. Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter zake door de ondernemer en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van de aanbesteder.

Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen mogen zich in beginsel slechts eenmaal - al dan niet in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen - inschrijven. Voor toepassing op deze bepaling worden als rechtspersonen en vennootschappen beschouwd die:

          - Aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek.

          - Met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek.

          - Aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Aan de hand van geschiktheidseisen wordt de geschiktheid van de ondernemer getoetst. Indien de ondernemer aan één of meerdere van de geschiktheidseisen niet voldoet dan kan de aanbestedende dienst besluiten om de ondernemer uit te sluiten van de aanbesteding. Door invulling van punt 5 van de Eigen Verklaring en ondertekening van de Eigen Verklaring  (bijlage 2) verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen. De ondernemer kan in de Eigen Verklaring verklaren dat hij niet voldoet aan een of meerdere geschiktheidseisen, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de geschiktheidseis niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. Aan de ondernemer die in aanmerking komt voor uitnodiging tot inschrijving wordt voorafgaand aan die uitnodiging verzocht met bewijsmiddelen aan te tonen dat hij aan de geschiktheidseisen voldoet.

BIBOB

Onderzoek

Aanbesteder onderzoekt - mede op basis van de door ondernemers aangeleverde gegevens – of er indicaties zijn dat op een ondernemer één of meer van de in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.1 ARW 2016) bedoelde uitsluitingsgronden, dan wel één of meer van de op deze aanbesteding van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.7 ARW 2016) van toepassing zijn.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, dan kan door de Aanbesteder advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 9 van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)). De ondernemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbesteder over de inhoud van dat advies geïnformeerd als het advies ertoe kan leiden dat ondernemer wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding, de overheidsopdracht niet aan de ondernemer gegund wordt, de overeenkomst met de ondernemer wordt ontbonden of de toestemming aan het inzetten van een onderaannemer wordt geweigerd.

Integriteitstoets

Om te voorkomen dat de overheid door deze aanbesteding onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, wil de provincie gebruik kunnen maken van de Wet Bibob en de daarin geboden mogelijkheid van advies door het Bureau Bibob.

De provincie heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de sectoren ICT, bouw en milieu de mogelijkheid om het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) te verzoeken advies te geven:

        - voordat een beslissing door de provincie wordt genomen inzake de gunning van de overheidsopdracht;

        - voordat de provincie een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst;

        - ten aanzien van een onderaannemer met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het advies dat het Bureau Bibob op basis van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de provincie ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht al dan niet aan een ondernemer te gunnen, dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht al dan niet te ontbinden, dan wel al dan niet toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Het advies van het Bureau Bibob kan dus aanleiding zijn voor de provincie om een ondernemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding.

Daarnaast kan het advies van het Bureau Bibob aanleiding zijn voor de provincie om voorwaarden voor te schrijven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden, zal de provincie in voorkomend geval (alsnog) een beroep kunnen doen op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst, danwel aanvullende voorwaarden stellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de ondernemer.

NB. Inschrijvende partijen hoeven bij inschrijving geen BIBOB-vragenformulier Aanbestedingen in te leveren.

De inschrijver aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen dient, na ontvangst van de brief met voorgenomen gunning, het volledig ingevulde en ondertekende BIBOB-vragenformulier Aanbestedingen, voorzien van de vereiste bijlagen, in een gesloten envelop op te sturen. De enveloppe dient voorzien te zijn van de tekst: 'Besteknr. 23130-10/22122-10 BIBOB

VRAGENFORMULIER' en 'VERTROUWELIJK'. PROCEDURESTAPPEN

De Aanbesteder hanteert de volgende procedurestappen:

Aankondiging (paragraaf 3.1)

Inlichtingen (paragraaf 3.2)

Inschrijving (paragraaf 3.3)

Beoordeling Inschrijvingen (paragraaf 3.4)

Gunning en contractering (paragraaf 3.5)

Alle communicatie dient te geschieden via www.tenderned.nl.

  - Aankondiging van de opdracht

De aankondiging is gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed “Marktplein voor aanbestedingen” (www.tenderned.nl., conform art. 2.4 t/m 2.9 ARW 2016)

Inlichtingen

Algemene inlichtingen

Tot de in de aanbestedingsplanning aangegeven datum kunnen ondernemers, uitsluitend via www.tenderned.nl per e-mail, schriftelijke vragen stellen.

Alle binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede aanvullingen of wijzigingen vanuit de aanbesteder worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een nota van inlichtingen inschrijvingsfase. De aanbesteder kan in deze nota van inlichtingen ook uit eigener beweging nieuwe of nadere informatie opnemen. Deze nota van inlichtingen inschrijvingsfase maakt conform art. 2.22.7 ARW 2016 onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

Deze nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt ter beschikking gesteld via de in paragraaf 3.1 genoemde website.

Individuele inlichtingen

Naast de algemene inlichtingenronde kan de ondernemer de aanbesteder gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen inschrijvingsfase op grond van artikel 2.23 van het ARW 2016.

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient bij de nota van inlichting via www.tenderned.nl te zijn ingediend. Het verzoek, tezamen met de vraag, dient onderbouwd te zijn met redenen m.b.t. de aard van het onderwerp. Indien het verzoek door de aanbesteder wordt gehonoreerd, zal via www.tenderned.nl de vraag individueel beantwoordt worden.

De beantwoording op de gestelde vragen wordt door de aanbesteder aangemerkt als Proces-verbaal van Individuele Inlichtingen. De ondernemer ontvangt geen afschrift van dit proces-verbaal.

De schriftelijke vragen in het kader van individuele inlichtingen, die algemeen worden beschouwd zullen ook met antwoord worden geanonimiseerd en uitgewerkt in de (algemene) nota van inlichtingen inschrijvingsfase (zie tevens planning paragraaf 2.3 van deze inschrijfleidraad).

Deze nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt ter beschikking gesteld via de in paragraaf 3.1 genoemde website.

Inschrijvingen

Inschrijvingsvereisten

De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel.

De inschrijving dient te geschieden op het bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegde inschrijvingsbiljet (bijlage 6) dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

De inschrijver dient bij zijn inschrijving de volgende volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Eigen Verklaringen te voegen:

          - een Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten”, zoals door de aanbesteder bij de aanbestedingsstukken gevoegd;

          - aanvullende Eigen Verklaringen in geval van samenwerkingsverband of beroep op derden, als bedoeld in paragraaf 3.5.3 lid 3 van deze Inschrijvingsleidraad. Deze Eigen Verklaringen gelden als een Eigen Verklaring van de inschrijver bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 2016. Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dienen beide Eigen Verklaringen door iedere ondernemer afzonderlijk opgesteld, gedateerd en ondertekend, te worden bijgevoegd.

De inschrijving is ongeldig indien in de Eigen Verklaringen of in de (daarbij behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring te voegen als genoemd in artikel 2.32.3 van het ARW 2016 (model K, bijlage 7).

- Met nadruk wordt gewezen op de rechtsgeldige ondertekening door een bestuurder van de onderneming. In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere onderneming.

De volgende Inschrijvingsdocumenten dienen bij de Inschrijving volledig ingevuld te worden ingediend:

- Inschrijvingsbiljet 	(perceel 1)

- Inschrijvingsbiljet 	(perceel 2)

De Inschrijving dient te geschieden op het bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegde Inschrijvingsbiljet (bijlage 4) dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

- Inschrijvingsstaat	(perceel 1) in PDF-format en bewerkbaar Excel-document.

(bewerkbaar Excel-document is als voorbeeld bijlage “23130-10 NJO Oldebroekerweg IS” bijgevoegd)

- Inschrijvingsstaat	(perceel 2) in PDF-format en bewerkbaar Excel-document.

(bewerkbaar Excel-document is als voorbeeld bijlage “22122-10 NJO Biddingringweg IS” bijgevoegd)

- Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

(indien relevant, zie bijlage 2, paragraaf 2.5.2)

- Verklaring beroep op derden (indien relevant, zie bijlage 3, zie paragraaf 2.5.2)

Wijze van indiening inschrijvingen

- De ondernemer moet zijn inschrijving uiterlijk op de datum en tijdstip in de kluis uploaden op www.Tenderned.nl, als genoemd in de aanbestedingsplanning (Indiening inschrijvingen, paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad).

- NB. zorg voor een tijdige inschrijving, wacht niet tot het laatste moment om te uploaden. De kluis sluit automatisch, het is niet mogelijk om na genoemd tijdstip uw inschrijving in te dienen.

- Let op!:

- De inschrijving vindt per perceel plaats. De Aanbesteder is voornemens om beide percelen gezamenlijk aan te besteden.

- Dit betekent dat een ondernemer zich voor beide percelen inschrijft en meerdere originelen en/of afschriften van een document moet indienen, voorzien van een duidelijke vermelding waarop (perceel 1 of 2) de inschrijving betrekking heeft.

Gestanddoening

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 3 maanden na de dag waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden.

Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver (artikel 2.28 ARW 2016) is niet toegestaan.

Beoordeling Inschrijvingen

Gunningscriterium

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Laagste prijs’.

‘Laagste prijs’ is de (de som van inschrijving perceel 1 en inschrijving perceel 2).

- Let op!:

- De inschrijving vindt per perceel plaats. De Aanbesteder is voornemens om beide percelen gezamenlijk te gunnen aan de inschrijver met de laagste prijs (de som van perceel 1 en perceel 2).

Dit betekent dat een ondernemer zich voor beide percelen inschrijft!

Motivering:

          - de opdracht kent een relatief korte uitvoeringsduur;

          - een groot gedeelte van de voor de opdracht toe te passen producten is exact omschreven;

          - het onderscheidend vermogen van de verschillende inschrijvingen is nihil;

          - de mogelijkheden voor innovatie zijn minimaal;

          - de betrokken transactiekosten staan niet in verhouding tot de waarde van de opdracht

In de omschreven procedure kunnen op verzoek van de aanbesteder besprekingen plaatsvinden met de inschrijvers ter verduidelijking van de inschrijving, e.e.a. conform art. 2.33 ARW 2016.

Opening van de inschrijvingen

- Het openen van de inschrijvingen zal geheel digitaal plaatsvinden. Bij de opening van de kluis mogen geen inschrijvers aanwezig zijn.

Procesgang beoordeling

Alle tijdig en volledig ontvangen aanbiedingen zullen worden beoordeeld door de aanbestedingsbegeleider op volledigheid en correctheid.

Gunning en contractering

Voornemen tot gunning

Conform het artikel 2.36.5 van het ARW 2016 zal de aanbesteder aan alle inschrijvers het voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) mededelen.

Opschortende termijn

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in het art. 2.37.2 ARW 2016 genoemde opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Midden Nederland.

De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

Definitieve gunning en contractering

Voor het overgaan tot definitieve gunning dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken binnen de in hst. 3.5.1. van deze inschrijfleidraad genoemde termijn. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder.

De bankgarantie heeft een geldigheidsdatum tot de in het bestek onder hst 1 par. 06 genoemde periode na oplevering werk.

Na de mededeling gunningsbeslissing volgt, bij geen bezwaar, de ondertekende opdrachtbrief.

Geschillen

Beslechting van geschillen vindt conform ARW 2016 art. 2.40 Plaats bij de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Midden Nederland.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat een concreet handelen of nalaten van de provincie in deze

aanbestedingsprocedure in strijd is met:

-	wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden;

-	een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie,

non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit;

dan kunt u daarover een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt van de provincie.

Uw klacht dient gemotiveerd te zijn en u dient daarbij tevens een voorstel voor een oplossingsrichting te doen.

Het klachtenmeldpunt is te bereiken via: kmpa@flevoland.nl

Klachten over zaken die niet eerst als vraag gedeponeerd zijn in het kader van de Nota van Inlichtingen worden niet in behandeling genomen.

Vergoeding aan de inschrijvers

Inschrijvers ontvangen geen inschrijvingsvergoeding.

Bijlage 1 	Begrippenlijst

| 1 | Generieke termen en definities |
| --- | --- |
|  | De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever heeft bij de aanbesteding van dit Werk het ARW 2016 van toepassing verklaard en de UAV 2012 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV 2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader (de aanbesteding van) dit Werk zijn opgesteld. |
| 2 | Specifieke termen en definities |
|  | Naast de hierboven beschreven generieke termen, worden de onderstaande termen en definities gehanteerd: |
| Aanbestedingswet 2012 | Gewijzigde Aanbestedingswet 2012, zoals vastgesteld op 30 juni 2016 Staatscourant nr. 241 |
| ARW 2016 | Aanbestedingsreglement Werken 2016 |
| Combinatie | Zie: samenwerkingsverband |
| Combinant | Een natuurlijke- en/of rechtspersoon die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. |
| Geschiktheidseisen | De eisen waaraan de gegadigde dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een uitnodiging tot het doen van een inschrijving. |
| Gunningscriteria | De criteria waarop de inschrijving wordt beoordeeld (economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) of laagste prijs). |
| Inschrijving | De schriftelijke aanbieding (offerte) van een inschrijver op de opdracht. |
| Inschrijvingsleidraad | Document(en) waarin de aanbesteder informatie heeft opgenomen die relevant is t.b.v. het indienen van een inschrijving. |
| Nota van inlichtingen inschrijvingsfase | Nota in het kader van de niet-openbare procedure zie artikel 3.25 ARW 2016, of een nota in het kader van de openbare procedure zie artikel 2.22 ARW 2016. |
| Proces-verbaal individuele inlichtingen | Nota in het kader van nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang (zie artikel 3.26 ARW 2016 t.b.v. de niet-openbare procedure en artikel 2.23 ARW 2016 t.b.v. de openbare procedure). |
| Samenwerkingsverband | Natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als gegadigde aanmelden en/of gezamenlijk een inschrijving doen. |
| Eigen Verklaring | Uniform Aanbestedingsdocument |

Bijlage 2 	Eigen Verklaring

Apart document (bewerkbare PDF)

Bijlage 3 	Referentieprojecten

Referentieverklaring

Per kerncompetentie dient een referentieverklaring ingevuld en aangeleverd te worden.

Alle velden zijn verplicht.

| Referentie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kerncompetentie: <beschrijf de kerncompetentie waar de referentie betrekking op heeft> |  |  |  |
| 1 | Gegevens Referent |  |  |
|  | Naam onderneming |  |  |
|  | Adres |  |  |
|  | Postcode + Plaats |  |  |
|  | Contactpersoon |  |  |
|  | Functie contactpersoon |  |  |
|  | Telefoonnummer |  |  |
|  | Bedrijfstak/sector |  |  |
| 2 | Algemene Informatie |  |  |
|  | Startdatum referentieproject |  |  |
|  | Einddatum referentieproject |  |  |
|  | Omvang opdracht aantallen | Bedrag € excl. BTW |  |
| 3 | Omschrijving project |  |  |
|  | Titel | <Geef een titel van de opdracht> |  |
|  | Aantal <invullen> | <Geef de omvang van de opdracht aan> |  |
|  | Werkwijze | <Geef een korte beschrijving van de gekozen aanpak (maximaal ½ A4)> |  |
|  | Resultaat | <Beschrijf het eindresultaat> |  |

De provincie behoudt zich het recht voor om de referenties te controleren.

Aldus naar waarheid ingevuld,

| Naam Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam (tekenbevoegde) functionaris |  |
| Functie: |  |
| Handtekening: |  |
| Datum: |  |

Bijlage 4 	Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

Aansprakelijkheid combinatievorming

Overwegende dat …………………………………………… (naam van de combinatie) zich als gegadigde aanmeldt voor de aanbesteding van ‘…………………………………….’(projectnaam invullen),

verklaart dat

- ondergetekende, in zijn hoedanigheid als lid van de combinatie ………………………………… gevestigd te ……………………………………………, hoofdelijk aansprakelijk is voor de juiste en volledige nakoming van de wettelijke en contractuele verplichtingen welke voortvloeien uit de uitvoering van onderhavige opdracht, indien de combinatie opdracht is verleend;

- De penvoerder van de combinatie in handen is van ……………………………………, (naam penvoerende lid van de combinatie) welke als penvoerder van de combinatie zal optreden en het enig aanspreekpunt voor de aanbestedende dienst/opdrachtgever zal zijn.

Aldus naar waarheid opgemaakt op ………………………(datum) te ………………… (plaats)

| ……………………………………………… | (naam lid van de combinatie) |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | (functie) |
| ……………………………………………… | (handtekening |

Bijlage 5 	Verklaring beroep op derden

Beroep op bekwaamheden derden

De ondergetekenden: …………………………………….., gevestigd te …………………………… aan de ……………………….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, …………………………., hierna te noemen: “ Inschrijver” en de …………………………, gevestigd te ……………………….…… aan de ………………………..……., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, ………………………., hierna te noemen: “Derde” overwegende dat: Inschrijver meedingt naar de gunning van onderhavige aanbesteding; Inschrijver in het kader van voornoemde Opdracht een beroep wil doen op de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid en/of de financiële en economische draagkracht van Derde, omdat zij zelfstandig niet aan de gestelde eisen kan voldoen; Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Inschrijver beroept zich voor wat betreft de navolgende minimumeisen inzake de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid en/of de financiële en economische draagkracht op de bekwaamheden en/of draagkracht van Derde: □ [hier verwijzen naar eis Aanbestedingsdocument vermelden] □ □ □ Derde kan worden aangemerkt als: moedermaatschappij/Onderaannemer/Combinant/anders, namelijk……. (Ingeval van beroep op technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid Derde) □ Derde verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart voor het volgende onderdeel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook daadwerkelijk zelf (zonder inschakeling van derden/onderaannemers) uit te voeren.

(Ingeval van beroep op financiële en economische draagkracht Derde)

□ Derde verklaart dat de hieronder vermelde onderneming zich namens de Inschrijver bij gunning van de Opdracht volledig en onvoorwaardelijk financieel garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten Overeenkomst voortvloeien.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Inschrijver Derde Naam: Naam: Datum: Datum: Plaats: Plaats: Handtekening Handtekening

Bijlage 6 	Inschrijvingsbiljet

Zie bestek

Bijlage 7	VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING

Model K

Besteknummer: 23130-10

Korte omschrijving:

NJO fietspaden Oldebroekerweg, Biddingringweg en Elburgerweg

in de gemeente Dronten in de provincie Flevoland

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving of, in geval van een

onderhandelingsprocedure, de aanbieding, niet tot stand is gekomen onder invloed van een

overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese

mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ________________________________________ (datum)

te ________________________________________ (plaats)

door ______________________________________ (naam en voorletters)

als bestuurder van

_________________________________________________ (naam bedrijf),

die _______________________________________________(naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.