Re-transitieplan

PROCEDURE BIJ BEËINDIGING OVEREENKOMST

Opdrachtnemer dient bij beëindiging van de Overeenkomst en na een schriftelijk verzoek daartoe een exit plan op te stellen. Deze exit kent een aantal uitgangspunten en het re-transitieplan dient minimaal de hierna opgenomen fasering en onderdelen te bevatten.

Algemene uitgangspunten, fasering

- Dienstverlener doet al het mogelijke om de verlangde exit mogelijk te maken, voor zover dit redelijkerwijs van Dienstverlener verwacht mag worden

- Dienstverlener stemt in met de onderdelen van het re-transitieplan en biedt de verlangde ondersteuning tot uiterlijk 6 maanden na de eind- of beëindigingsdatum van de Overeenkomst

- Dienstverlener levert aan [Deelnemer] of een door haar gekozen nieuwe dienstverlener alle informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de transitie

- Dienstverlener verleent ook tijdens de transitie toegang tot de informatie, data en systemen die [Deelnemer] nodig heeft voor de uitvoering van haar wettelijke taken

- Dienstverlener voldoet ook tijdens de transitieperiode aan de voorschriften op het gebied van geheimhouding en beveiliging

- Gedurende de transitieperiode blijven alle relevante bepalingen van de Basis- overeenkomst van kracht

- Detaillering van planning, beschrijven van taken en verantwoordelijkheden conform gangbare normen bij ICT-dienstverlening en voor zover redelijkerwijs verwacht mag worden van partijen

- Op deze procedure is de gedragscode ‘Re-transitie’ van het Platform Sourcing Nederland van kracht, of vergelijkbaar. Deze code is opgenomen op de website:   https://platformoutsourcing.nl/f/files/download/artikelen/transitie/gedragscode_retransitie1.2.pdf

De beëindigingsprocedure kent vier fasen:

- Voorbereiding van de beëindiging

- Start van de transitie

- Uitvoering van de transitie

- Afronding beëindiging

Fase 1: Voorbereiding van de beëindiging

Deze fase start zodra partijen overeengekomen zijn dat de overeenkomst met betrekking tot Beheer van [Deelnemer] Provincie eindigt, ongeacht de aanleiding daartoe. Tijdens deze fase worden de volgende activiteiten uitgevoerd of gepland:

| Activiteit | Betrokkenen |
| --- | --- |
| Samenstellen exit-team (binnen 25 werkdagen na kennisgeving) | - Transitiemanager dienstverlener - Opdrachtgever - Transitiemanager nieuwe dienstverlener |
| Benoeming exit-team | Opdrachtgever |
| Opstellen re-transitieplan | Inhoud van het plan door transitiemanager dienstverlener, acceptatie door Opdrachtgever en transitiemanager nieuwe dienstverlener |
| Goedkeuren re-transitieplan | - Opdrachtgever - Transitiemanager nieuwe dienstverlener |

Het re-transitieplan bevat tenminste de volgende elementen:

- Projectorganisatie: rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen naar het RACI-model, indien van toepassing ook met betrekking tot en in samenwerking met de nieuwe dienstverlener

- Uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden voor ordelijk verloop van de transitie

- Mijlpaalplanning voor overdracht naar nieuwe dienstverlener

- Risico´s en maatregelen, waaronder fall-back scenario’s bij uitloop van de werkzaamheden

- Overdrachtsprotocollen

- Acceptatiecriteria in nieuwe omgeving

- Wijze van opleveren beheerdocumentatie

- Aanpak m.b.t. openstaande wijzigingsverzoeken

- Aanpak m.b.t. onderhanden werk: lopende incidenten

- Aanpak m.b.t. onderhanden werk: lopende projecten

- Communicatie naar [Deelnemer]-organisatie omtrent de wijzigingen en eventuele down-time

Fase 2: Start van de transitie

Tijdens deze fase van de uitvoering van het re-transitieplan worden detailplanningen opgesteld om het beheer over te plaatsen naar de nieuwe dienstverlener. Deze planningen behelzen niet alleen de technische verlegging maar geven ook invulling aan het managen van de beveiligingsaspecten: de wijze waarop alle overgebleven kopieën van de software en data sets, zonder behoud van back-up kopie, verwijderd worden. Nadat de data op de nieuwe locatie veiliggesteld is uiteraard.

Het draaiboek geeft verder aan hoe processen ontkoppeld worden en de wijze waarop de [Deelnemer]-organisatie in de veranderingen wordt meegenomen. Uitgangspunt is dat het voor gebruikers te allen tijde duidelijk is wie de dienstverlener is en welke serviceniveaus te verwachten zijn. De fase wordt afgesloten met de goedkeuring van de opdrachtgever om de transitiefase te starten.

Fase 3: Uitvoering van de transitie

Uitvoeren van de daadwerkelijke transitie, waarbij het beheer daadwerkelijk door de nieuwe dienstverlener wordt overgenomen.

De fase wordt afgesloten met de goedkeuring van de opdrachtgever om de transitiefase af te sluiten en met de officiële in beheer name bij de nieuwe dienstverlener.

Fase 4: Afronding van de beëindiging

De transitie wordt, eventueel na een nazorgfase om incidenten als gevolg van de migratie op te lossen, afgesloten met decharge van de opdrachtgever. Hierna is oude dienstverlener formeel niet meer verantwoordelijk voor het beheren en zijn alle verplichtingen overgegaan naar de nieuwe dienstverlener.