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© 2000, 2005 CROW

MODEL BASISOVEREENKOMST
220070 – Geïntegreerd contract IBOR - Gemeente Loon op Zand
Ondergetekenden:

	Organisatie:				Gemeente Loon op Zand
	Adres:					Anton Pieckplein 1
	Postcode en vestigingsplaats:		5171 CV Kaatsheuvel

	Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H.M. van Son
	en
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	hierna te noemen: de Opdrachtgever
	
	ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door……………………………………………………………………………
	
	overwegende dag

(a)	de Opdrachtgever voornemens is het werk “Geïntegreerd contract IBOR - Gemeente Loon op Zand” te doen realiseren;
(b) 	de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie “220070 -Geïntegreerd contract IBOR
	Gemeente Loon op Zand  , versiedatum 20 juli 2023” heeft doen opstellen;
(c) 	de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Europese Openbare  
 	Aanbestedingsprocedure (hoofdstuk 2) van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 
 	2016);
(d) 	het verloop van de aanbesteding is verwoord in het proces-verbaal van aanbesteding;
(e) 	de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding kenmerk d.d. ………………………………………… aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het  
Werk “Geïntegreerd contract IBOR Gemeente Loon op Zand”;
(f) 	de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die  
 	realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;


	verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
1.	Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming 
 	van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud 
 	van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering
1. 	De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te 
 	aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding 
 	Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het werk “Geïntegreerd contract IBOR - 
	Gemeente Loon op Zand”, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is 
 	bepaald.

2.	Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het 
 	bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen 
 	voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze 
 	Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

4.	Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor 
 	de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van 
 	..................……………………….... EURO exclusief BTW, zegge ..........................................................

5.	Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex 
 	opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het 
 	conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de 
 	Opdrachtgever op uiterlijk d.d. 29 februari 2022. Deze datum wordt door partijen aangemerkt 
 	als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

6.	De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden 
 	gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV GC 2005 gereed zijn voor 
 	aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde 
 	datum:
	(a)	n.v.t……………………………………………..	op …………………………………………		
	(b)	…………………………………………………….	op …………………………………………
	(c)	…………………………………………………….	op …………………………………………		
	(d)	…………………………………………………….	op …………………………………………		
	(e)	…………………………………………………….	op …………………………………………		
	(f)	…………………………………………………….	op …………………………………………		
	


Art. 3	Contractdocumenten
1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 
 	verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
	(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de 
 			nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;
	(b)	de Vraagspecificatie; 
	(c)	de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met 
 			betrekking tot: 
			(1)	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die 
 				door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
			(2)	Planning;
			(3)	Acceptatieplan;
			(4)	Toetsingsplan;
			(5)	Vrijkomende materialen; 
			(6)	Werkzaamheden die door neven-opdrachtnemers worden verricht alsmede 
 				van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
			(7)	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
 				vrachten;
			(8)	Stelposten;
			(9)	Model bankgarantie;
			(10)	Verzekeringen;
			(11)	Geschillenregeling Raad van Deskundigen;
			(12)	Wijzigingen op de UAV-GC 2005;
			(13)	Bonus-/malusregeling;
			(14)	Flora en fauna;
			(15)	Social Return;
	(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 
 			(UAV-GC 2005);
	(e)	de Aanbieding;
	(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de 
 			Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit 
 	de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
	(a)	de Basisovereenkomst;
	(b)	de Nota(’s) van Inlichtingen;
	(c)	de Vraagspecificatie;
	(d)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde bindende documenten;
	(e)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
	(f)	de UAV-GC 2005;
	(g)	de Aanbieding; 
	(h)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de 
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
 	


	Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie
 	geëiste kwaliteit, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met 
	uitzondering van de Basisovereenkomst.

3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge 
 	tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge 
 	tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4.	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de 
 	Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit 
 	lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie 
 	gevoegde annexen.

5.	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de 
 	Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke 
 	tegenstrijdigheid.

Art. 4	Betekenis van het begrip “dag”
1.	Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst:
	kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de 
 	overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 
 	feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden
1.	De Vraagspecificatie bestaat uit:
•	het programma van eisen.

2.	In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:
•	n.v.t.

Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de 
 	vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever 
 	verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn 
 	voor het Werk.

2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking 
 	en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
 	toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk op de 
 	datum van de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden of activiteiten door de 
 	Opdrachtnemer zijn verkregen.


Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
1.	Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het 
 	bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende 
 	informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
	(a)	n.v.t………………………………………………………………………………………………………………….	
	(b)	…………………………………………………………………………………………………………………………
	(c)	…………………………………………………………………………………………………………………………
	(d)	…………………………………………………………………………………………………………………………
	(e)	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	(f)	…………………………………………………………………………………………………………………………	

2.	Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het 
 	bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende 
 	goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
	(a)	n.v.t………………………………………………………………………………………………………………….	
	(b)	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	(c)	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	(d)	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	(e)	…………………………………………………………………………………………………………………………	
	(f)	…………………………………………………………………………………………………………………………	

Art. 8	Vrijkomende materialen
1.	Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen 
 	vrijkomen in het kader van de Werkzaamheden, vermeldt hij in 
 	een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als 
 	onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden 
 	vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever 
 	binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in 
 	dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het 
 	bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Art. 9	Verband met andere werken
1.	De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene 
 	tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde 
 	annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:
	•		door de Opdrachtnemer.

Art. 10		Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
1.	Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, 
 	prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de 
 	Vraagspecificatie gevoegde annex.


Art. 11		Toetsingsplan
1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan gevoegd. In dit 
 	toetsingsplan zijn vastgelegd:
	(a)	een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de 
 			Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
	(b)	de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden 
 			overhandigd,
	(c)	een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te 
 			overleggen Ontwerpdocumenten en
	(d)	de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de 
 			Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de 
 			Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Art. 12		Acceptatieplan
1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit 
 	acceptatieplan zijn vastgelegd:
	(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 
 			Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer 
 			voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, 
 			alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
	(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 
 			zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter 
 			Acceptatie moet voorleggen,
	(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 
 			verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
	(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige 
 			hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen 
 			om voor Acceptatie in aanmerking te komen en
	(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of 
 			de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
 			Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden 
 			beschouwd.

Art. 13		Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen
1.	Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende 
 	onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het 
 	bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan 
 	zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende 
 	opvattingen voor zijn rekening komen:
	(a)	n.v.t…………………………………………………………………………………………………………	
	(b)	………………………………………………………………………………………………………………..
	(c)	………………………………………………………………………………………………………………..	
	(d)	………………………………………………………………………………………………………………..	
	(e)	………………………………………………………………………………………………………………..	
	(f)	………………………………………………………………………………………………………………..	


Art. 14		Betalingsregeling
1.	Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:
	Gemeente Loon op Zand
	facturen@loonopzand.nl 
	T.a.v. ............ o.v.v. projectnaam en nummer

2.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
	(a) 	Kenmerk: …;
	(b)	Projectnummer: 220070;
	(c) 	Termijnnummer: …;
	(d)	Project: Geïntegreerd contract IBOR - Gemeente Loon op Zand;
	(e)		
	(f)		

Art. 15		Stelposten
1.	Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat
	N.v.t.

Art. 16		Boetebeding en bonus
1.	De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:
	(a) 	Mijlpaaldatum artikel 2 lid 5: 1.500 EURO (vijftienhonderd EURO) per dag;
	(b)	Mijlpaaldatum artikel 2 lid 6: - n.v.t.

2.	Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van lid 1 jo. 
 	§ 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal 1.000.000,- EURO (één miljoen EURO).

3.	Opdrachtnemer heeft bij zijn Aanbieding een kwalitatieve meerwaarde aangeboden, 
 	vastgelegd in de Aanbieding. Voor het niet leveren van de aangeboden kwalitatieve 
 	meerwaarde geldt een kortingsregeling, welke is vastgelegd in annex 13.

4.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex 13 vastgelegd wanneer én op welke wijze de 
 	bonus-malus regeling toegepast zal worden.

Art. 17		Zekerheidstelling
1.	Partijen komen overeen dat:
	a) de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen 
 	voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als 
 	bedoeld in artikel 2 lid 1, conform het model bankgarantie die is opgenomen in de bij de 
 	Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van 
 	de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs



Art. 18		Raad van Deskundigen
1.	Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 ter beslechting voor 
 	aan de Raad van Deskundigen met inachtneming van de geschillenregeling die is vastgelegd in 
 	een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Aldus opgemaakt te Loon op Zand,

Ondertekening:

Datum:								Datum: 		

Namens:							Namens:
Gemeente Loon op Zand						[Opdrachtnemer]





Dhr. J.H.M. van Son						[Contactpersoon]
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