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Deze bijlage maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding ‘Vervangen riolering Tussen de Wachters fases 2 en 3’ met TenderNed-kenmerk 415207. Dit invulformat gebruikt u om subgunningscriterium 2 Risicobeheersing opdrachtgever uit te werken.


	Nr.
	Risico
	Oorzaak
	Gevolg
	Maatregel

	1. 
	Schade aan de omgeving door uit te voeren werkzaamheden.




	 Onvoldoende onderzoek gedaan naar belendende panden.
Onzorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden.


	 
	 

	2. 
	Ruimte voor de uitvoering blijkt te beperkt te zijn.






	 Onvoldoende ruimte in de ondergrond voor het gefaseerd aanbrengen van de riolering in relatie tot de kabels en leidingen.
Nutsbedrijven houden zich niet aan de gemaakte (plannings)afspraken of hebben onvoldoende capaciteit.
	 
	 

	3. 
	"Projectspeelveld" gemeente Hoorn wordt te complex en leidt tot miscommunicatie.
Zie ook Programma van Eisen Bouwteam, paragraaf 1.1 schema. 



	Gemeente wenst voor dit project langdurig samen te werken met de aannemer. 
Gemeente heeft overeenkomsten met kabel en leidingeigenaren. 
Gemeente heeft afspraken met Intermaris en heeft ook rekening te houden met hun cliënten (de bewoners).
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