Bijlage 1

Programma van eisen

Omgevingsplan Meierijstad 2023-2028

| Datum: | 14 maart 2023 |
| --- | --- |
| Auteur: | Joost Smeulders |
| Versienummer: | 1.0 |
| Documentnummer | 2023-4010 |

Inhoud

1	Inleiding	2

1.1	Omgevingswet	2

1.2	Opgave permanente omgevingsplan	2

1.3 	Uitgangssituatie	2

1.4 	Casco en handboek en vulstrategie	3

1.5	Korte beschrijving van de opdracht	3

2	Algemeen	4

2.1	Opdrachtgever	4

2.2	Rolverdeling gemeente	4

2.3	Scope van de opdracht	5

2.4	Nederlandse voertaal	5

2.5 	Prijs	5

2.6 	Scenario langdurig uitstel c.q. afstel wet	5

2.7	De uitvraag	6

3	Beschrijving van de opdracht	7

3.1	Algemeen	7

3.2	Uit te voeren werkzaamheden	8

Bijlagen bij bijlage 1	10

Bijlage I Handboek omgevingsplan;	10

Bijlage II Aanzet regelset wonen;	10

Bijlage III Aanzet regelset agrarisch	10

Bijlage IV Vulstrategie (concept definitief).	10

# 1	Inleiding

## 1.1	Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (hierna ook de Wet) in werking. Met de inwerkingtreding van de Wet ontstaat er een omgevingsplan van rechtswege ook wel het tijdelijke deel van het omgevingsplan genoemd. Dit tijdelijke deel bestaat uit de bestemmingsplannen, de verordeningsregels ten aanzien van de fysieke leefomgeving en de bruidsschat die van rijkswege wordt verkregen. De gemeente heeft uiterlijk tot 2030 om het tijdelijke deel van het omgevingsplan om te zetten in 1 omgevingsplan voor de gehele gemeente Meierijstad.

## 1.2	Opgave permanente omgevingsplan

De gemeente Meierijstad wil, met het opstellen van het permanente deel van het omgevingsplan, het momentum benutten om haar regels te harmoniseren, te actualiseren en kritisch tegen het licht te houden, denkend vanuit het doel van de regel. Daarbij wordt gestreefd het plan zo in te richten dat het plan beheerbaar is. Daarnaast staat dienstverlening hoog in het vaandel. We werken waar mogelijkheid met toepasbare regels en klare taal, zodat de regels optimaal toegankelijk zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties (zoals verenigingen en instellingen).

## 1.3 	Uitgangssituatie

Om een indruk te geven van de uitgangssituatie: Meierijstad is per 2017 ontstaan uit drie gemeenten. De grote bestemmingsplannen (kom of landelijk gebied) van de voormalige gemeenten zijn niet helemaal geharmoniseerd. Voor veel ontwikkelingen zijn kleine (ook wel postzegel) bestemmingsplannen gemaakt. En er is een reeks parapluplannen voor bijvoorbeeld parkeren. Een recent parapluplan bevat een eerste harmonisatie van planregels en een start van doorwerking van in de basis niet-ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld detailhandelsbeleid): dit plan noemen we Laaghangend Fruit. Verder zijn er afwijkvergunningen die nog niet in een bestemmingsplan zijn verwerkt. Het omgevingsplan van rechtswege bestaat straks uit honderden bestemmingsplannen. Sommige beleidsonderwerpen behandelt de gemeente in haar interne voorbereiding al wel met het oog op nieuwe planregels (detailhandel, duurzaamheid), maar andere nog nauwelijks (milieu, externe veiligheid). Naast de voorbereiding op het omgevingsplan zijn regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving uit verschillende (sectorale) verordeningen al grotendeels samengebracht in een Verordening Fysieke Leefomgeving. In 2023 wordt nog een actualisatie van die verordening verwacht.

Voor een eerste richting ten aanzien van de omvang van de opdracht, hierbij een aantal cijfers. De gemeente Meierijstad:

- kent 13 kernen (Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch, Zijtaart);

- heeft 14 bedrijventerreinen:

  - Erp: Molenakker

  - Nijnsel: Nijnsel

  - Schijndel: Rooiseheide, Molendijk, Nieuwe Molenheide, Duin

  - Sint-Oedenrode: De Kampen, Rooise Zoom,

  - Veghel: De Amert, Dorshout, Doornhoek, Veghel-West, De Dubbelen, Foodpark;

- heeft op 1-1-2023 83.716 inwoners. De grootste kern is Veghel (29.105) gevolgd door Schijndel (22.560), Sint-Oedenrode (13.959) en Erp 5.399). Alle andere 8 kernen hebben elk tussen de 1000 en 1800 inwoners.

- heeft een oppervlakte van ca. 185,52 km²;

- op 1 februari 2023 een aantal van 40.915 adressen, waarvan 35.850 woningen en 5.065 niet-woningen;

- heeft per 1 maart 2023 de in volgende tabel weergegeven planvoorraad:

Voor meer cijfers verwijzen wij u naar onze website: https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Bestuur_en_organisatie/Meierijstad/Meierijstad_in_cijfers

## 1.4 	Tussenproducten tot op heden

De gemeente heeft samen met een adviseur gewerkt aan een aantal producten.

Er is een handboek, waaronder een casco, voor het omgevingsplan opgesteld. Deze is in bijlage I bijgevoegd en vormt het uitgangspunt voor het vervolgproces. Wij realiseren ons dat handboek en casco levende documenten betreffen die continu beheer vergen, daarmee zijn ze niet vrijblijvend.

Verder is een aanzet gemaakt met regels voor de activiteiten wonen en agrarisch. Deze sets zijn bijgevoegd in de bijlagen II en III. De komende maanden zal een aantal activiteiten verder uitgewerkt worden, vooral ook om de denk- en werkwijze in de vingers te krijgen. Welke activiteiten dat zijn, is op moment van schrijven van dit programma van eisen nog onbekend.

Tot slot wordt een aantal uitgangspunten voor het vullen van het omgevingsplan geformuleerd in een vulstrategie. De laatste conceptversie (concept definitief) is bijgevoegd in bijlage IV.

Met het delen van deze producten ontstaat een gelijk speelveld om in te kunnen schrijven.

## 1.5	Korte beschrijving van de opdracht

De opdracht betreft het maken van het omgevingsplan van Meierijstad, in het bijzonder het omzetten van het tijdelijke deel van het omgevingsplan naar het permanente deel.

Het door de inschrijver te behalen resultaat is één volledig, gemeentedekkend, digitaal functionerend en ontsloten [DSO] omgevingsplan die de bestemmingsplannen, bruidsschat en verordeningsregels ten aanzien van de fysieke leefomgeving heeft vervangen. Met het oog op de dienstverlening zijn de meest voorkomende activiteiten geannoteerd en ontsloten via toepasbare regels.

De opdracht wordt in de paragrafen hierna verder uitgediept.

# 2	Algemeen

## 2.1	Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad.

Contactpersoon tijdens de uitvoeringsperiode:

De projectleider omgevingsplan, op dit moment de heer Joost Smeulders.

Postadres:

Postbus 10.001

5460 DA Veghel

Bezoekadres:

Stadhuisplein 1

5461 DA Veghel

Telefoon: 14-0413

## 2.2	Rolverdeling gemeente

Het opstellen van het permanente omgevingsplan is een groot project. Om dit project te faciliteren, zijn een projectorganisatie en –omgeving ingericht. De gemeente Meierijstad onderscheidt hierbij de volgende rollen:

##### 2.2.1	Projectleider omgevingsplan

Binnen de gemeente Meierijstad is de projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Daarbij houdt de projectleider de planning en het budget in de gaten. De projectleider heeft structureel overleg met de bestuurlijk en met de ambtelijk opdrachtgever. De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor de contractant gedurende de opdracht.

##### 2.2.2	Projectteam omgevingsplan

De gemeente Meierijstad kent een projectteam Omgevingsplan. Dit projectteam is verantwoordelijk voor de transitie van tijdelijk naar permanent omgevingsplan. Het team bestaat uit personen met een verscheidenheid aan kennis en expertises ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Het projectteam is sparringpartner voor de opdrachtnemer.

##### 2.2.3	Regieteam omgevingsplan

De gemeente wil voor het procedurele deel van het wijzigen omgevingsplan werken met een regieteam dat (samen met het projectteam) verantwoordelijk is voor kwaliteit en beheer van het omgevingsplan. Dit team is verantwoordelijk voor het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Waar het projectteam een tijdelijke organisatie is gericht op het projectresultaat, is het regieteam onderdeel van de staande lijnorganisatie. Het projectteam en het regieteam werken nauw samen.

##### 2.2.4	Programmateam

De gemeente Meierijstad heeft de transitie naar de Omgevingswet ondergebracht in een programma onder leiding van een programmadrager. Dit programma is gefundeerd op 3 pijlers. Anders Werken, Kerninstrumenten en Informatievoorziening. Het project Omgevingsplan is net als het project Omgevingsvisie onderdeel van de pijler Kerninstrumenten. In het programmateam komen de programmadrager, de diverse projectleiders en programma-adviseurs bijeen om de voortgang en samenhang te borgen.

##### 2.2.5	Vakspecialisten

Voor de inhoud van diverse regelingen zal specifieke beleidsmatige kennis benodigd zijn. Op die momenten zullen de vakspecialisten van de gemeente Meierijstad kunnen aanschuiven. Dat kan eventueel in te formuleren werkgroepen. Ten aanzien van milieu liggen de taken bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (Odbn), op verzoek van de gemeente kan ook gebruik gemaakt worden van haar expertise.

##### 2.2.6	Opdrachtgevers

De ambtelijke opdrachtgever - op dit moment in de persoon van de programmadrager, maar wanneer het project overgaat naar de lijnorganisatie zal dit naar verwachting de themadirecteur economie & ruimte worden - en de bestuurlijk opdrachtgever - de wethouder met de Omgevingswet in portefeuille -vormen de opdrachtgevers van het project. De projectleider heeft maandelijks overleg met deze opdrachtgevers.

##### 2.2.7	Gemeenteraad en raadswerkgroep

De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de vaststelling van wijzigingen van het omgevingsplan (voor zover niet gedelegeerd). Om te zorgen dat de gemeenteraad in staat is een weloverwogen besluit te nemen, informeren we regelmatig de gemeenteraad. Dit kan via een raadsinformatiebrief, via een beeldvormende avond of met een raadswerkgroep omgevingsplan.

## 2.3	Scope van de opdracht

De opdracht omvat het omzetten van het gehele tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Meierijstad naar het permanente deel (dit wordt in paragraaf 3.2 Uit te voeren werkzaamheden verder gespecificeerd). We gaan ervan uit dat dit in 5 jaar mogelijk moet zijn en de tijdspanne voor het behalen van het in 1.5 Korte beschrijving van de opdracht genoemde resultaat is daarmee de periode 2023 – 2028.

Niet behorend tot de opdracht zijn:

Het wijzigen van het omgevingsplan als gevolg van initiatieven zoals gebiedsontwikkeling; het opstellen van beleid of besluitvorming rondom legalisatie. In omstandigheden kan bij deze zaken wel om advies gevraagd worden ten aanzien van de juridisch-technische uitvoering in het omgevingsplan met het oog op de eenduidigheid van de regelgeving en de geografische informatieobjecten in het omgevingsplan.

## 2.4	Nederlandse voertaal

De voertaal gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht is Nederlands.  De taal waarin onderliggende documenten worden opgesteld zijn eveneens Nederlandstalig. Zie tevens paragraaf 1.11 van de inschrijfleidraad.

## 2.5 	Prijs

De aanbestedende dienst geeft één prijs voor de hele opdracht. Daarnaast ontvangen wij graag een raming per jaar. De gehanteerde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, zie hiervoor paragraaf 1.7 van de inschrijfleidraad.

## 2.6 	Scenario alsnog langdurig uitstel c.q. afstel wet

Mocht door nog niet te voorziene omstandigheden de Wet alsnog langdurig uitgesteld worden (denk aan 2 jaar of meer) dan wel in het geheel niet in werking treden, dan treden partijen met elkaar in gesprek hoe binnen deze opdracht door te schakelen naar een grootschalige bestemmingsplanharmonisatie en -herziening waarbij eveneens sprake is van een actualisatie en harmonisatie van de regels. In het plan van aanpak zien wij graag een reflectie op een effectieve manier om dit te doen.

## 2.7	De uitvraag

Inschrijver stelt een plan van aanpak op en geeft daarin aan hoe hij de uitvoering van de opdracht voor zich ziet. Daarbij benoemt en beschrijft hij in ieder geval de volgende onderwerpen:

- Samenwerking

- Werkwijze

- Planning

- Procesbewaking en kwaliteitsborging

Een toelichting over de wijze van beoordeling treft u aan in de inschrijfleidraad onder hoofdstuk 4.

# 3	Beschrijving van de opdracht

## 3.1	Algemeen

De opdracht behelst een meerjarige samenwerking (zie  1.5 Korte beschrijving van de opdracht en 2.3 Scope van de opdracht) om het permanente deel van het omgevingsplan vorm te geven. Het gaat hierbij niet alleen om de omzetting van bestemmingsplannen, maar ook het opstellen van andere regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving die in het omgevingsplan moeten landen (zoals kostenverhaal, welstandseisen, nadeelcompensatie).Tegelijkertijd zal gebiedsontwikkeling en vergunningverlening doorgaan.

Bij het omzetten van het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het permanente deel gaat het nadrukkelijk niet om het 1 op 1 omzetten van regels. De gemeente gebruikt het moment om regels te harmoniseren en tegen het licht te houden. Het evenwicht vinden tussen benutten en beschermen van de leefomgeving, voortkomend uit de doelen van de Wet, is vanzelfsprekend uitgangspunt. Tegelijkertijd is deel van de opdracht een inventarisatie van de planologische (inclusief vergunningen) en feitelijke situatie (veldonderzoek), waarbij vraagstukken over maximale planologische ruimte, legalisatie en nadeelcompensatie aan de orde kunnen komen. Graag horen wij van u hoe dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren. Vanzelfsprekend kan gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut worden.

Met het oog op een effectief benutten van de beschikbare ambtelijke capaciteit kunnen voor bijvoorbeeld de te maken keuzes in systematiek, inhoudelijke keuzes of het ophalen van informatie werksessies worden georganiseerd. De voorbereiding en begeleiding van de werksessies zijn de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. In samenspraak met het projectteam wordt tijdig bezien welke expertises benodigd zijn bij een werksessie, zodat gemeentelijke (of ODBN-)specialisten of collega’s van ketenpartners tijd kunnen vrijmaken in hun agenda’s.

Gedurende het proces zal het casco van de gemeente langzaamaan gevuld raken met regels. De aanname is dat dit in eerste aanleg tijd zal vergen, maar dat gaandeweg steeds sneller geografische informatieobjecten aan regels gekoppeld kunnen worden. En dat daarmee de omzetting van het tijdelijke naar het permanente deel als het ware een vliegwieleffect kent.

Gedurende de transitieperiode gaan beleidsontwikkeling en initiatieven gewoon verder en in gevallen zal dit via het omgevingsplan geregeld moeten worden. Bij deze gevallen zal ook een passende regeling gemaakt moeten worden. Van de contractant wordt verwacht dat die ook in deze fase meedenkt vanuit de filosofie dat er één eenduidig omgevingsplan moet worden gevormd.

Qua participatie is uitgangspunt dat bij locatieontwikkeling en bij beleidsvorming participatie reeds heeft plaatsgevonden in de voorbereiding van deze producten. We willen dubbele participatie voorkomen. Anderzijds is het goed denkbaar dat bij bijvoorbeeld een gebiedsgerichte omzetting de partijen / personen in zo'n gebied meer betrokken worden dan enkel via de wettelijk voorgeschreven uniforme openbare voorbereidingsprocedure. We gaan voor deze opdracht uit van een inloopavond per deelgebied in de voorbereiding op de formele procedure (zoals nu bij bestemmingsplannen vaak al te doen gebruikelijk is). De voorbereiding van, deelname aan en inhoudelijke bijdrage aan een participatiemoment zijn onderdeel van de opdracht.

Voorlopig uitgangspunt is dat de gemeente twee keer per jaar het omgevingsplan wijzigt met het oog op de beheerbaarheid van het omgevingsplan en op de continuïteit van de dienstverlening. Delen van het permanente deel die gereed zijn voor vaststelling zullen dan met zo’n wijziging meegenomen worden.

De door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen geschieden op basis van de eisen zoals beschreven in dit programma van eisen. Mochten in het programma van eisen strijdigheden gesignaleerd worden, dan dient u dit bij de vragen voor de nota van inlichtingen aan te geven.

## 3.2	Uit te voeren werkzaamheden

##### 3.2.1	Algemeen

Hieronder hoort in ieder geval:

- het in samenspraak met de gemeente, waarbij de opdrachtnemer het voortouw heeft, maken van regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving;

- het omzetten van bestemmingsplannen (en andere in de wro en wabo geregelde planologische instrumenten), bruidsschat en verordeningen (met regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving) naar het permanente deel van het omgevingsplan;

- het vullen van het omgevingsplan met de overige conform de wet benodigde regelgeving;

- het feitelijk en planologisch inventariseren van de ter plaatse geldende situatie (wij zien graag een voorstel tegemoet hoe dit op een effectieve en efficiënte manier kan plaatsvinden);

- het adviseren ten aanzien van het risico op nadeelcompensatie;

- het ondersteunen bij het regelmatig informeren van college en raad (bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of een werksessie);

- de voorbereiding van, deelname aan en inhoudelijke bijdrage aan een participatiemomenten;

- indien een goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving nodig is, deze onderbouwing inclusief eventueel benodigde onderliggende rapportages;

- indien een PlanMer nodig is, deze PlanMer;

- het annoteren van regels om deze toepasbaar te kunnen maken. (Hiervoor moet met de gemeente nog een annoteringsstrategie uitgewerkt worden, dit is deel van de opdracht) Het toepasbaar maken van de regels gebeurt door de gemeente zelf.

- De opdrachtnemer houdt ten minste een logboek bij waarin gemaakte keuzes en bijbehorende overwegingen worden geregistreerd.

Gedurende de transitie van het tijdelijke deel naar het permanente deel zullen beleidsontwikkeling en het planologisch mogelijk maken van initiatieven doorgaan. De daarvoor benodigde wijzigingen behoren niet binnen de opdracht en worden door het gemeentelijk regieteam opgepakt. Echter, omdat er maar 1 omgevingsplan is, zal afstemming en advisering onvermijdelijk aan de orde zijn.

In die gevallen zal opdrachtnemer worden gevraagd:

- te adviseren over hoe zaken technisch- juridisch in lijn met de systematiek van het gemeentelijk omgevingsplan geregeld kunnen worden;

- te adviseren ten aanzien van zienswijzen en beroep in relatie tot voorgaande bullit.

##### 3.2.2	Voorwaarden

De gemeente stelt de volgende voorwaarden:

- Het omgevingsplan moet voldoen aan de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

- Het omgevingsplan voldoet aan de instructieregels door rijk en provincie.

- Het casco en het handboek van de gemeente Meierijstad zijn het uitgangspunt.

- De gemeente gebruikt RxBase van Roxit als plansoftwarepakket.

- De inkoopvoorwaarden van de gemeente Meierijstad zijn van toepassing.

- De diverse producten worden rechtenvrij eigendom van de gemeente.

- De diverse producten worden conform de huisstijl van de gemeente opgeleverd.

- Verschotten als reiskosten en printkosten maken deel uit van de prijs.

- De contactpersoon namens de contractant is een senior, die door kennis en ervaring in staat is met de projectgroep van gedachten te wisselen en regie te houden op voortgang en kwaliteit van het interne proces van contractant.

Samenwerking tussen partijen is essentieel voor het welslagen van de opdracht. We gaan in ieder geval uit van het volgende:

- 2-wekelijk afstemming voortgang projectleiders opdrachtgever en opdrachtnemer (kan via teams).

- Op regelmatige basis een gezamenlijk projectteamoverleg op maandagochtend (vast samenwerkmoment projectteam omgevingsplan), dit moment kan ook benut worden voor eventuele samenwerkvormen.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken en overwegingen (bijvoorbeeld via gespreksverslagen en logboek) waaronder voor de toelichting op de regel.

- Opdrachtnemer houdt bij wat de planologische veranderingen zijn (bijvoorbeeld was/wordt-lijst) voor locaties.

- Opdrachtnemer zorgt voor tijdige en gedegen vervanging bij afwezigheid of vertrek personen.

- Bij het opzetten van regels worden de inhoudelijke beleidsmedewerkers van de gemeente betrokken ten aanzien van hun deskundigheid.

- Bij het inventariseren worden gemeentelijke medewerkers (zoals de toezichthouders, vergunningverleners, buurtadviseurs, gebiedsregisseurs) dan wel en zo nodig medewerkers van de ODBN geraadpleegd voor hun locatie-, gebiedsspecifieke kennis.

- Als uitgangspunt voor de bestuurlijke afstemming gaan we uit van de volgende momenten:

  - 4 keer per jaar aanschuiven bij portefeuillehouder,

  - 2 keer per jaar een presentatie of toelichting in college,

  - 2 keer per jaar een presentatie of werksessie met raadswerkgroep of in beeldvormende avond.

  - Voor meer momenten kan een stelpost worden opgenomen.

- Partijen evalueren jaarlijks de samenwerking.

##### 3.2.3 Planning

De gemeente verwacht van opdrachtnemer een reële planning met daarin concreet benoemd op welk moment in de tijd bepaalde producten en / of deelgebieden naar het omgevingsplan omgezet worden.

De opdracht heeft een looptijd van 5 jaar na ingaan opdracht of zoveel eerder als het resultaat bereikt is. Bij dreigende uitloop van de planning treden partijen zo snel mogelijk in overleg om hierop bij te sturen.

# Bijlagen bij bijlage 1

## Bijlage I Handboek omgevingsplan;

## Bijlage II Aanzet regelset wonen;

## Bijlage III Aanzet regelset agrarisch

## Bijlage IV Vulstrategie (concept definitief).

De omgevingsvisie Meierijstad wordt in 2023 opgesteld als onderdeel van de bredere Toekomstvisie.

Er wordt in 2023 gewerkt aan een nieuwe Nota Kostenverhaal.

In 2023 is een evaluatie en herijking van het welstandsbeleid voorzien.

Vanuit deze gedachte zitten we niet vast aan de bestaande planologische situatie, dit kan efficiënt en vernieuwend zijn, maar een afweging van bestaande rechten en nadeelcompensatierisico is vervolgens wel fundamenteel.