


Bijlage A.1 Aantallen producten


[bookmark: _GoBack]Cluster ZN A Tunnels III

	Productenoverzicht 

	Eerste contractjaar
	Tweede contractjaar
	Derde contractjaar

	
	
	Totaal aantal
	Totaal aantal
	Totaal aantal

	Financieel management
	
	
	

	 
	Prognose
	
	
	

	
	FM030A Financiële Prognose 20180712
	72
	72
	72

	 
	Productie
	
	
	

	
	FM040A SAP administratie 20180712
	12
	12
	12

	 
	Verantwoording
	
	
	

	
	FM050A Financieel Dashboard 20180712
	12
	12
	12

	
	FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712
	3
	3
	3

	Planningsmanagement
	
	
	

	 
	Deterministische planning
	
	
	

	
	PM010A Opstellen deterministische planning 20180712
	0
	1
	2

	
	PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712
	14
	8
	9

	
	Probabilistische planning
	
	
	

	
	PM040A Probabilistische planning 20180712
	3
	2
	2

	
	Rapporteren
	
	
	

	
	PM050A Planningsnota 20180712
	3
	2
	2

	 
	Toetsen 
	
	
	

	
	PM070A Toets Planningsproces ON 20180712
	0
	1
	1

	Risicomanagement
	
	
	

	 
	Risicodossier
	
	
	

	
	RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712
	1
	0
	0

	
	RM020A Risicosessie 20180712
	8
	8
	8

	
	RM030A Actueel Risicodossier 20180712
	33
	33
	33

	 
	Rapporteren
	
	
	

	
	RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712
	6
	6
	3

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712
	1
	0
	0

	
	RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712
	1
	1
	1

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	

	 
	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712
	0
	1
	1

	
	KM020A Opstellen Auditplanning 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	KM050A Interne audit 20180712
	2
	4
	4

	
	KM060A Evaluaties 20180712
	1
	1
	1

	 
	Verbeteren
	
	
	

	
	KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712
	3
	3
	3

	
	Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase
	3
	3
	3

	Overige producten
	
	
	

	 
	Overige producten
	
	
	

	
	Actualiseren capaciteitsbehoefte
	3
	3
	3






Cluster ZN B Wegen

	Productenoverzicht 

	Eerste contractjaar
	Tweede contractjaar
	Derde contractjaar

	
	
	Totaal aantal
	Totaal aantal
	Totaal aantal

	Financieel management
	
	
	

	 
	Prognose
	
	
	

	
	FM030A Financiële Prognose 20180712
	18
	18
	18

	 
	Productie
	
	
	

	
	FM040A SAP administratie 20180712
	12
	12
	12

	 
	Verantwoording
	
	
	

	
	FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712
	3
	3
	3

	
	FM080A Financiële paragraaf Project VerantwoordingsRapportage (PVR)
	0
	2
	1

	Planningsmanagement
	
	
	

	 
	Deterministische planning
	
	
	

	
	PM010A Opstellen deterministische planning 20180712
	1
	2
	0

	
	PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712
	44
	22
	17

	
	Probabilistische planning
	
	
	

	
	PM040A Probabilistische planning 20180712
	6
	6
	4

	
	Rapporteren
	
	
	

	
	PM050A Planningsnota 20180712
	6
	6
	4

	Risicomanagement
	
	
	

	 
	Risicodossier
	
	
	

	
	RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712
	2
	2
	0

	
	RM020A Risicosessie 20180712
	3
	5
	7

	
	RM030A Actueel Risicodossier 20180712
	51
	51
	47

	 
	Rapporteren
	
	
	

	
	RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712
	3
	3
	3

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	

	 
	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712
	1
	1
	0

	
	KM020A Opstellen Auditplanning 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712
	3
	4
	2

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	KM050A Interne audit 20180712
	2
	2
	2

	
	KM060A Evaluaties 20180712
	3
	3
	3

	 
	Verbeteren
	
	
	

	
	KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712
	3
	3
	3

	
	Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase
	3
	3
	3

	Overige producten
	
	
	

	 
	Overige producten
	
	
	

	
	Actualiseren capaciteitsbehoefte
	3
	3
	3




Cluster ZN B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten

	Productenoverzicht 

	Eerste contractjaar
	Tweede contractjaar
	Derde contractjaar

	
	
	Totaal aantal
	Totaal aantal
	Totaal aantal

	Financieel management
	
	
	

	 
	Prognose
	
	
	

	
	FM030A Financiële Prognose 20180712
	50
	60
	60

	 
	Productie
	
	
	

	
	FM040A SAP administratie 20180712
	10
	12
	12

	 
	Verantwoording
	
	
	

	
	FM050A Financieel Dashboard 20180712
	5
	6
	6

	
	FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712
	3
	3
	3

	Planningsmanagement
	
	
	

	 
	Deterministische planning
	
	
	

	
	PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712
	22
	16
	11

	
	Probabilistische planning
	
	
	

	
	PM040A Probabilistische planning 20180712
	1
	2
	0

	
	Rapporteren
	
	
	

	
	PM050A Planningsnota 20180712
	1
	2
	0

	 
	Toetsen 
	
	
	

	
	PM060A Toets Tenderplanning 20180712
	0
	1
	1

	
	PM070A Toets Planningsproces ON 20180712
	0
	1
	2

	Risicomanagement
	
	
	

	 
	Risicodossier
	
	
	

	
	RM020A Risicosessie 20180712
	6
	6
	6

	
	RM030A Actueel Risicodossier 20180712
	18
	18
	13

	 
	Rapporteren
	
	
	

	
	RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712
	9
	9
	9

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712
	1
	1
	1

	
	RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712
	1
	1
	1

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	

	 
	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712
	3
	2
	1

	
	KM020A Opstellen Auditplanning 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712
	2
	2
	2

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	KM040A Interne Producttoets 20180712
	2
	2
	2

	
	KM050A Interne audit 20180712
	5
	4
	4

	
	KM060A Evaluaties 20180712
	2
	2
	2

	 
	Verbeteren
	
	
	

	
	KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712
	3
	3
	3

	
	Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase
	3
	3
	3

	Overige producten
	
	
	

	 
	Overige producten
	
	
	

	
	Actualiseren capaciteitsbehoefte
	3
	3
	3

	
	Baselinebeheer 20160810
	10
	10
	10

	
	Coördinatie scopeformulier (P)UB en of rapportages 20160810
	2
	2
	2

	
	Maatregelenbeheer
	20
	24
	24





Cluster ZN C KRW Grensmaas

	Productenoverzicht 

	Eerste contractjaar
	Tweede contractjaar
	Derde contractjaar

	
	
	Totaal aantal
	Totaal aantal
	Totaal aantal

	Financieel management
	
	
	

	 
	Prognose
	
	
	

	
	FM030A Financiële Prognose 20180712
	25
	30
	18

	 
	Productie
	
	
	

	
	FM040A SAP administratie 20180712
	9
	12
	12

	 
	Verantwoording
	
	
	

	
	FM050A Financieel Dashboard 20180712
	3
	3
	3

	
	FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712
	3
	3
	3

	
	FM070A Financiële bijlage derden 20180712
	1
	2
	2

	Planningsmanagement
	
	
	

	 
	Deterministische planning
	
	
	

	
	PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712
	4
	6
	6

	 
	Toetsen 
	
	
	

	
	PM090A Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning 20180712
	1
	0
	0

	
	PM0100A Beoordeling VGR-Planning ON 20180712
	0
	1
	0

	Risicomanagement
	
	
	

	 
	Risicodossier
	
	
	

	
	RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712
	1
	0
	0

	
	RM020A Risicosessie 20180712
	2
	6
	6

	
	RM030A Actueel Risicodossier 20180712
	4
	9
	9

	 
	Rapporteren
	
	
	

	
	RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712
	4
	6
	6

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712
	0
	1
	1

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	

	 
	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM020A Opstellen Auditplanning 20180712
	1
	2
	2

	 
	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	KM040A Interne Producttoets 20180712
	2
	1
	1

	
	KM050A Interne audit 20180712
	0
	4
	4

	
	KM060A Evaluaties 20180712
	2
	2
	2

	 
	Verbeteren
	
	
	

	
	KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712
	1
	3
	3

	
	Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase
	2
	3
	2

	Overige producten
	
	
	

	 
	Overige producten
	
	
	

	
	Actualiseren capaciteitsbehoefte
	3
	3
	3

	
	Baselinebeheer 20160810
	14
	20
	20



Cluster ZN C Wegen

	Productenoverzicht 

	Eerste contractjaar
	Tweede contractjaar
	Derde contractjaar

	
	
	Totaal aantal
	Totaal aantal
	Totaal aantal

	Financieel management
	
	
	

	 
	Prognose
	
	
	

	
	FM030A Financiële Prognose 20180712
	12
	12
	12

	 
	Productie
	
	
	

	
	FM040A SAP administratie 20180712
	10
	12
	12

	 
	Verantwoording
	
	
	

	
	FM050A Financieel Dashboard 20180712
	12
	12
	12

	
	FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712
	3
	3
	3

	Planningsmanagement
	
	
	

	 
	Deterministische planning
	
	
	

	
	PM010A Opstellen deterministische planning 20180712
	1
	0
	0

	
	PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712
	12
	12
	12

	
	Probabilistische planning
	
	
	

	
	PM040A Probabilistische planning 20180712
	1
	1
	1

	
	Rapporteren
	
	
	

	
	PM050A Planningsnota 20180712
	1
	1
	1

	Risicomanagement
	
	
	

	 
	Risicodossier
	
	
	

	
	RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712
	0
	1
	0

	
	RM020A Risicosessie 20180712
	2
	2
	2

	
	RM030A Actueel Risicodossier 20180712
	12
	12
	12

	 
	Rapporteren
	
	
	

	
	RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712
	6
	6
	6

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712
	0
	1
	0

	Kwaliteitsmanagement
	
	
	

	 
	Inrichten kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM020A Opstellen Auditplanning 20180712
	1
	1
	1

	 
	Toepassen kwaliteitsmanagement
	
	
	

	
	KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712
	0
	1
	0

	 
	Toetsen
	
	
	

	
	KM040A Interne Producttoets 20180712
	2
	2
	2

	
	KM050A Interne audit 20180712
	2
	2
	2

	
	KM060A Evaluaties 20180712
	2
	2
	2

	 
	Verbeteren
	
	
	

	
	KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712
	3
	3
	3

	
	Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase
	3
	3
	3

	Overige producten
	
	
	

	 
	Overige producten
	
	
	

	
	Actualiseren capaciteitsbehoefte
	3
	3
	3






