Bijlage A.1 Aantallen producten

Cluster ZN A Tunnels III

| Productenoverzicht |  | Eerste contractjaar | Tweede contractjaar | Derde contractjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totaal aantal | Totaal aantal | Totaal aantal |
| Financieel management |  |  |  |  |
|  | Prognose |  |  |  |
|  | FM030A Financiële Prognose 20180712 | 72 | 72 | 72 |
|  | Productie |  |  |  |
|  | FM040A SAP administratie 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | Verantwoording |  |  |  |
|  | FM050A Financieel Dashboard 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712 | 3 | 3 | 3 |
| Planningsmanagement |  |  |  |  |
|  | Deterministische planning |  |  |  |
|  | PM010A Opstellen deterministische planning 20180712 | 0 | 1 | 2 |
|  | PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712 | 14 | 8 | 9 |
|  | Probabilistische planning |  |  |  |
|  | PM040A Probabilistische planning 20180712 | 3 | 2 | 2 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | PM050A Planningsnota 20180712 | 3 | 2 | 2 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | PM070A Toets Planningsproces ON 20180712 | 0 | 1 | 1 |
| Risicomanagement |  |  |  |  |
|  | Risicodossier |  |  |  |
|  | RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712 | 1 | 0 | 0 |
|  | RM020A Risicosessie 20180712 | 8 | 8 | 8 |
|  | RM030A Actueel Risicodossier 20180712 | 33 | 33 | 33 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712 | 6 | 6 | 3 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712 | 1 | 0 | 0 |
|  | RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712 | 1 | 1 | 1 |
| Kwaliteitsmanagement |  |  |  |  |
|  | Inrichten kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 0 | 1 | 1 |
|  | KM020A Opstellen Auditplanning 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toepassen kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | KM050A Interne audit 20180712 | 2 | 4 | 4 |
|  | KM060A Evaluaties 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Verbeteren |  |  |  |
|  | KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase | 3 | 3 | 3 |
| Overige producten |  |  |  |  |
|  | Overige producten |  |  |  |
|  | Actualiseren capaciteitsbehoefte | 3 | 3 | 3 |

Cluster ZN B Wegen

| Productenoverzicht |  | Eerste contractjaar | Tweede contractjaar | Derde contractjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totaal aantal | Totaal aantal | Totaal aantal |
| Financieel management |  |  |  |  |
|  | Prognose |  |  |  |
|  | FM030A Financiële Prognose 20180712 | 18 | 18 | 18 |
|  | Productie |  |  |  |
|  | FM040A SAP administratie 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | Verantwoording |  |  |  |
|  | FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | FM080A Financiële paragraaf Project VerantwoordingsRapportage (PVR) | 0 | 2 | 1 |
| Planningsmanagement |  |  |  |  |
|  | Deterministische planning |  |  |  |
|  | PM010A Opstellen deterministische planning 20180712 | 1 | 2 | 0 |
|  | PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712 | 44 | 22 | 17 |
|  | Probabilistische planning |  |  |  |
|  | PM040A Probabilistische planning 20180712 | 6 | 6 | 4 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | PM050A Planningsnota 20180712 | 6 | 6 | 4 |
| Risicomanagement |  |  |  |  |
|  | Risicodossier |  |  |  |
|  | RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712 | 2 | 2 | 0 |
|  | RM020A Risicosessie 20180712 | 3 | 5 | 7 |
|  | RM030A Actueel Risicodossier 20180712 | 51 | 51 | 47 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712 | 3 | 3 | 3 |
| Kwaliteitsmanagement |  |  |  |  |
|  | Inrichten kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 1 | 1 | 0 |
|  | KM020A Opstellen Auditplanning 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toepassen kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 3 | 4 | 2 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | KM050A Interne audit 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | KM060A Evaluaties 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | Verbeteren |  |  |  |
|  | KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase | 3 | 3 | 3 |
| Overige producten |  |  |  |  |
|  | Overige producten |  |  |  |
|  | Actualiseren capaciteitsbehoefte | 3 | 3 | 3 |

Cluster ZN B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten

| Productenoverzicht |  | Eerste contractjaar | Tweede contractjaar | Derde contractjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totaal aantal | Totaal aantal | Totaal aantal |
| Financieel management |  |  |  |  |
|  | Prognose |  |  |  |
|  | FM030A Financiële Prognose 20180712 | 50 | 60 | 60 |
|  | Productie |  |  |  |
|  | FM040A SAP administratie 20180712 | 10 | 12 | 12 |
|  | Verantwoording |  |  |  |
|  | FM050A Financieel Dashboard 20180712 | 5 | 6 | 6 |
|  | FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712 | 3 | 3 | 3 |
| Planningsmanagement |  |  |  |  |
|  | Deterministische planning |  |  |  |
|  | PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712 | 22 | 16 | 11 |
|  | Probabilistische planning |  |  |  |
|  | PM040A Probabilistische planning 20180712 | 1 | 2 | 0 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | PM050A Planningsnota 20180712 | 1 | 2 | 0 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | PM060A Toets Tenderplanning 20180712 | 0 | 1 | 1 |
|  | PM070A Toets Planningsproces ON 20180712 | 0 | 1 | 2 |
| Risicomanagement |  |  |  |  |
|  | Risicodossier |  |  |  |
|  | RM020A Risicosessie 20180712 | 6 | 6 | 6 |
|  | RM030A Actueel Risicodossier 20180712 | 18 | 18 | 13 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712 | 9 | 9 | 9 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712 | 1 | 1 | 1 |
| Kwaliteitsmanagement |  |  |  |  |
|  | Inrichten kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM010A Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 3 | 2 | 1 |
|  | KM020A Opstellen Auditplanning 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toepassen kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | KM040A Interne Producttoets 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | KM050A Interne audit 20180712 | 5 | 4 | 4 |
|  | KM060A Evaluaties 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | Verbeteren |  |  |  |
|  | KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase | 3 | 3 | 3 |
| Overige producten |  |  |  |  |
|  | Overige producten |  |  |  |
|  | Actualiseren capaciteitsbehoefte | 3 | 3 | 3 |
|  | Baselinebeheer 20160810 | 10 | 10 | 10 |
|  | Coördinatie scopeformulier (P)UB en of rapportages 20160810 | 2 | 2 | 2 |
|  | Maatregelenbeheer | 20 | 24 | 24 |

Cluster ZN C KRW Grensmaas

| Productenoverzicht |  | Eerste contractjaar | Tweede contractjaar | Derde contractjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totaal aantal | Totaal aantal | Totaal aantal |
| Financieel management |  |  |  |  |
|  | Prognose |  |  |  |
|  | FM030A Financiële Prognose 20180712 | 25 | 30 | 18 |
|  | Productie |  |  |  |
|  | FM040A SAP administratie 20180712 | 9 | 12 | 12 |
|  | Verantwoording |  |  |  |
|  | FM050A Financieel Dashboard 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | FM070A Financiële bijlage derden 20180712 | 1 | 2 | 2 |
| Planningsmanagement |  |  |  |  |
|  | Deterministische planning |  |  |  |
|  | PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712 | 4 | 6 | 6 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | PM090A Toets ter acceptatie ingediende Baselineplanning 20180712 | 1 | 0 | 0 |
|  | PM0100A Beoordeling VGR-Planning ON 20180712 | 0 | 1 | 0 |
| Risicomanagement |  |  |  |  |
|  | Risicodossier |  |  |  |
|  | RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712 | 1 | 0 | 0 |
|  | RM020A Risicosessie 20180712 | 2 | 6 | 6 |
|  | RM030A Actueel Risicodossier 20180712 | 4 | 9 | 9 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712 | 4 | 6 | 6 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | RM050A Producten ten behoeve van interne toetsmomenten 20180712 | 0 | 1 | 1 |
| Kwaliteitsmanagement |  |  |  |  |
|  | Inrichten kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM020A Opstellen Auditplanning 20180712 | 1 | 2 | 2 |
|  | Toepassen kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | KM040A Interne Producttoets 20180712 | 2 | 1 | 1 |
|  | KM050A Interne audit 20180712 | 0 | 4 | 4 |
|  | KM060A Evaluaties 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | Verbeteren |  |  |  |
|  | KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712 | 1 | 3 | 3 |
|  | Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase | 2 | 3 | 2 |
| Overige producten |  |  |  |  |
|  | Overige producten |  |  |  |
|  | Actualiseren capaciteitsbehoefte | 3 | 3 | 3 |
|  | Baselinebeheer 20160810 | 14 | 20 | 20 |

Cluster ZN C Wegen

| Productenoverzicht |  | Eerste contractjaar | Tweede contractjaar | Derde contractjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totaal aantal | Totaal aantal | Totaal aantal |
| Financieel management |  |  |  |  |
|  | Prognose |  |  |  |
|  | FM030A Financiële Prognose 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | Productie |  |  |  |
|  | FM040A SAP administratie 20180712 | 10 | 12 | 12 |
|  | Verantwoording |  |  |  |
|  | FM050A Financieel Dashboard 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | FM060A Module Financiën Projectendatabase 20180712 | 3 | 3 | 3 |
| Planningsmanagement |  |  |  |  |
|  | Deterministische planning |  |  |  |
|  | PM010A Opstellen deterministische planning 20180712 | 1 | 0 | 0 |
|  | PM020A Actualiseren deterministische planning 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | Probabilistische planning |  |  |  |
|  | PM040A Probabilistische planning 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | PM050A Planningsnota 20180712 | 1 | 1 | 1 |
| Risicomanagement |  |  |  |  |
|  | Risicodossier |  |  |  |
|  | RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase 20180712 | 0 | 1 | 0 |
|  | RM020A Risicosessie 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | RM030A Actueel Risicodossier 20180712 | 12 | 12 | 12 |
|  | Rapporteren |  |  |  |
|  | RM040A Bijdrage aan rapportage risicomanagement 20180712 | 6 | 6 | 6 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | RM060A Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON 20180712 | 0 | 1 | 0 |
| Kwaliteitsmanagement |  |  |  |  |
|  | Inrichten kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM020A Opstellen Auditplanning 20180712 | 1 | 1 | 1 |
|  | Toepassen kwaliteitsmanagement |  |  |  |
|  | KM030A Beheren Projectkwaliteitssysteem 20180712 | 0 | 1 | 0 |
|  | Toetsen |  |  |  |
|  | KM040A Interne Producttoets 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | KM050A Interne audit 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | KM060A Evaluaties 20180712 | 2 | 2 | 2 |
|  | Verbeteren |  |  |  |
|  | KM070A Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister 20180712 | 3 | 3 | 3 |
|  | Vullen kwaliteitsparagraaf in Projectendatabase | 3 | 3 | 3 |
| Overige producten |  |  |  |  |
|  | Overige producten |  |  |  |
|  | Actualiseren capaciteitsbehoefte | 3 | 3 | 3 |