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Overeenkomst Gemeente Amersfoort
Naam aannemingsovereenkomst: Herstraatwerkzaamheden nutssleuven 2024-2025

De ondergetekenden:
1. De heer [naam], te dezen handelend als gevolmachtigde van de te Amersfoort gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Amersfoort, met zetel te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32160938; hierna ook te noemen: ‘Opdrachtgever',
en
2. de heer [naam], [functie], te dezen handelend als gevolmachtigde van [bedrijf], ]adres], gevestigd te [plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer]; hierna ook te noemen: "Aannemer"

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen ‘Partijen’, respectievelijk ‘Partij’,

OVERWEGENDE DAT:

A. Opdrachtgever heeft een aanbesteding gehouden, middels verzending van de uitnodiging op TenderNed d.d. 29-08-2023 met TenderNed kenmerk 426169, voor de uitvoering van een werk bestaande uit herstraatwerkzaamheden nutssleuven, zoals in deze overeenkomst nader te omschrijven - verder te noemen: ‘het Werk’ - naar aanleiding waarvan Opdrachtgever heeft besloten om het Werk aan de Aannemer te gunnen;
B. Aannemer in dat kader op [datum] een aanbieding heeft gedaan en met die aanbieding (i) zich in staat en bereid heeft verklaard het Werk uit te voeren en (ii) heeft verklaard voldoende op de hoogte te zijn van de werkzaamheden en de doelstellingen van het Werk om deze succesvol te kunnen uitvoeren;
C. Aannemer de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend en Opdrachtgever dientengevolge het Werk aan Aannemer heeft gegund;
D. Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in de onderhavige Overeenkomst

KOMEN OVEREEN: 
Artikel 1. Opdracht
1.1. Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Aannemer tot uitvoering van het in Artikel 3 nader omschreven Werk.
1.2. Daartoe zal Aannemer het Werk uitvoeren, volgens de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden, tegen betaling door de Opdrachtgever van de in deze Overeenkomst omschreven aanneemsom, een en ander behoudens op te dragen meer- of minderwerk.



Artikel 2. Voorwaarden
2.1. Op deze Overeenkomst zijn de standaard RAW bepalingen 2020 inclusief de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 ("UAV"), van toepassing, behoudens voor zover daarvan in de aanbestedingsstukken is afgeweken. 
Artikel 3. Het Werk
3.1. Het Werk bestaat uit de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in het bestek “Raamovereenkomst herstraatwerkzaamheden nutssleuven 2024-2025”, besteknummer: AME1765572 d.d. 29-08-2023.
Een en ander zoals aangepast bij de nota van inlichtingen van [datum]. 
3.2. De werkzaamheden zullen per melding vanuit het MOOR-systeem worden verstrekt. De aannemer dient deze meldingen zelf uit het MOOR-systeem op te halen. Een en ander zoals beschreven in het “Werkproces Kabels & Leidingen” (bijlage I bij de aanbestedingsstukken).
3.3. Aannemer heeft zich, voor zover hem daartoe gelet op zijn vakmanschap en bekendheid met de plaatselijke omstandigheden redelijkerwijs de tijd en de mogelijkheden beschikbaar waren, op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever c.q. de directie ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij een zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde omstandigheden, werkterrein, en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen.
Artikel 4. Vergunningen
4.1. De Opdrachtgever heeft in verband met het werk geen vergunningen aangevraagd of verkregen. 
4.2. Alle voor opzet of uitvoering van het Werk benodigde vergunningen zullen tijdig door Aannemer worden verzorgd.
Artikel 5. Aanneemsom, inhoudingen en termijnbetalingen
5.1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is maximaal € 4.000.000,- beschikbaar over de maximale looptijd van de overeenkomst van 2 jaar. Indien de totale omvang van de uitgevoerde werkzaamheden dit bedrag heeft bereikt eindigt de overeenkomst van rechtswege. Ook als dit eerder is dan de uiterlijke looptijd van de overeenkomst.  
5.2. Voor de opdracht wordt gewerkt met vaste eenheidsprijzen per bestekspost en vaste percentages voor Algemene kosten (AK 14%), Uitvoeringskosten (UK 5%) en Winst en Risico (W&R 4%). De eenheidsprijzen zijn afgeleid van de van toepassing zijnde MOOR-tarieven minus kosten voor de eigen bedrijfsvoering, de kosten voor het herstel van asfaltsleuven en de vastgestelde percentages AK/UK/W&R.
5.3. De aanneemsom zal worden voldaan in vierwekelijkse termijnen, welke termijnen in overeenstemming zullen zijn met de stand van het werk.
5.4. De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Aannemer ter goedkeuring aan de directie worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal beoordelen.
Artikel 6. Facturering
6.1. De facturen zullen binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.
6.2. Facturen die niet voldoen aan de in de Overeenkomst genoemde factuurvoorwaarden, zullen door Opdrachtgever niet in behandeling worden genomen. Aannemer ontvangt de factuur in dat geval retour met het verzoek de ontbrekende en/of onjuiste gegevens te corrigeren. De in artikel 6.1 bedoelde betaaltermijn gaat in op de dag dat de correcte factuur wordt ontvangen.
6.3. Indien een factuur ten onrechte is verstuurd of inhoudelijk onjuist is en door Opdrachtgever reeds is voldaan, dient Aannemer voor het gefactureerde bedrag een creditnota te versturen.
6.4. U dient uw factuur, inclusief de door de opdrachtgever geaccordeerde termijnstaat, digitaal te versturen naar: Factuur@amersfoort.nl. De facturen moeten zijn voorzien van een  verplichtingnummer. Het verplichtingennummer is [nummer]. 
6.5. Facturen zonder deze nummers kunnen niet direct in behandeling worden genomen.
6.6. Op de factuur dient de gemeente Amersfoort als volgt te zijn aangeschreven:
gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Artikel 7. Risico prijsstijgingen lonen en materialen en brandstoffen
7.1. De risicoregeling zoals opgenomen in artikel 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing. 
7.2. Bij verlenging van de overeenkomst zullen de eenheidsprijzen door de opdrachtgever worden geïndexeerd gelijk aan de indexatie van de MOOR-tarieven. Dit kan zowel een positieve als negatieve indexering betreffen. Deze indexatie vindt jaarlijks plaats per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.
7.3. Bij indexering van de eenheidsprijzen worden de percentages voor Algemene kosten, Uitvoeringskosten en Winst en Risico zonder wijzigingen overgenomen uit de inschrijving.
Artikel 8. Directie
8.1. Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden [naam].
8.2.  De directie zal worden bijgestaan door [naam]
Artikel 9. Gevolmachtigde Aannemer
9.1. Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden [naam].
Artikel 10. Uitvoeringstermijn
10.1. De overeenkomst heeft een looptijd van 01-01-2024 tot 01-01-2025. De overeenkomst kan na afloop van deze periode worden verlengd met de periode zoals opgenomen in artikel 10.2. Na afloop van de laatste verlengingsmogelijkheid zoals opgenomen in artikel 10.2 loopt deze overeenkomst van rechtswege af. 
10.2. Na positieve besluitvorming van de opdrachtgever en positieve contractevaluatie kan de opdrachtgever de overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, eenzijdig eenmaal met één jaar verlengen tot een totale maximale duur van de gehele overeenkomst van 2 jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de eerste verleningsperiode.
10.3. De overeenkomst eindigt van rechtswege uiterlijk op 31-12-2025 of zoveel eerder als dat het maximaal beschikbare budget van € 4.000.000,- is bereikt.
10.4. De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst of van de hiervoor genoemde verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt.
10.5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat op opdrachtnemer één van de in de aanbestedingsprocedure gestelde uitsluitingsgronden van toepassing is dan wel opdrachtnemer niet (meer) voldoet aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde geschiktheidscriteria en/of uitvoeringsvoorwaarden.
10.6. In afwijking van hetgeen is bepaald in § 42 lid 2 UAV bedraagt de korting € 250,- per dag.
Artikel 11. Onderhoudstermijn
11.1. De onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 UAV bedraagt:
·  6 weken voor alle civiele werkzaamheden 
te rekenen vanaf oplevering.
Artikel 12. Garanties
12.1. In het bestek en/of het Plan van Aanpak is omschreven welke garanties door de Aannemer aan de Opdrachtgever zullen worden verstrekt, met inbegrip van die garanties welke door leveranciers en fabrikanten van bepaalde bouwstoffen dienen te worden afgegeven.
Artikel 13. Oplevering
13.1. Het Werk zal alleen dan overeenkomstig § 9 dan wel § 11 lid 6 UAV worden goedgekeurd indien de Aannemer aan de Directie of de Opdrachtgever de volgende documenten heeft verstrekt: 
a. de in Artikel 12 bedoelde garantieverklaringen;
b. de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.
Artikel 14. Bouwvergaderingen
14.1. Op deze bouwvergaderingen zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken: 
a. Goedkeuring verslag vorige bouwvergadering;
b. De vordering en de stand van het Werk;
c. De onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
d. Gegevensverstrekking van de zijde van de Opdrachtgever c.q. directie;
e. Onderaannemers;
f. Bestekswijzigingen, meer- en minderwerk en verwerkte hoeveelheden;
g. Door aannemer ingediende termijnen;
h. Veiligheid en Gezondheid (Arbo).
Artikel 15. Onderaannemers
15.1. Op het moment van tekenen van deze overeenkomst zijn reeds de volgende onderaannemers bekend en overeenkomstig § 6 lid 26 UAV door de Opdrachtgever goedgekeurd: 
a. [namen].
Artikel 16. Ketenaansprakelijkheid
16.1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk.
16.2. In dit verband zal de Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel - indien zulks tussen hen is overeengekomen - direct aan de Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger - en hij zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.
Artikel 17. CAR-verzekering
17.1. Het werk is verzekerd onder de doorlopende CAR-verzekering van de Opdrachtgever.
Artikel 18. Integriteitsbepaling
18.1. Aannemer verklaart dat hij ter verkrijging van deze Overeenkomst personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.
Artikel 19. Geschillen
19.1. In afwijking op § 49 UAV wordt bepaald dat ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.






Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in enkelvoud ondertekend,

Amersfoort, [ datum]	[plaats], [datum]


Gemeente Amersfoort	[bedrijf]
Namens het college van burgermeester en wethouders,	namens deze,




[naam]	[naam]
[functie]	[functie]

