Instructie Meldpunt Veiligheid

Door: Bas Kuijvenhoven

Programma Integrale Veiligheid

Directie B&U, ID, V&G

Versie:  1.0 (GBC 6)

Deze versie is aangepast om aan te laten sluiten op gebiedscontract 6 door J.H. de Groot 11-03-2022

Inhoudsopgave

- Inleiding									blz. 3

- Het proces van melding, registratie en analyse in vogelvlucht		blz. 3

- Instructies met betrekking tot melden naar Meldpunt Veiligheid		blz. 6

- Instructie invullen veiligheidsmeldingenregister 				blz. 7

# Inleiding

De provincie Noord-Holland heeft op het gebied van veiligheid drie rollen: werkgever, beheerder en opdrachtgever. De werkgever zorgt dat werknemers veilig kunnen werken. De beheerder zorgt bijvoorbeeld voor de veiligheid van gebruikers op provinciale wegen. De opdrachtgever zorgt in en om projecten voor de veiligheid van opdrachtnemers en omgeving. Het Meldpunt veiligheid dient om incidenten zowel uit de beheersituatie als vanuit werk in projecten en gebiedscontracten te verzamelen en intern te rapporteren en te analyseren. In deze handleiding staan de instructies voor het Meldpunt veiligheid en veiligheidsmeldingenregister.

# Het proces van melding, registratie en analyse in vogelvlucht

Melding en afhandeling:

- Melding en registratie van incidenten en gevaarlijke situaties op en rond projecten en binnen gebiedscontracten:

  - Deze moeten (op basis van de contracteisen) door de betrokken opdrachtnemers worden geregistreerd in het veiligheidsmeldingenregister (bijlage 70), dat via de Voortgangsrapportage en via de mail met het IPM team en het “Meldpunt Veiligheid” wordt gedeeld.. Hieronder vallen incidenten op het bouwterrein zelf, maar bijvoorbeeld ook verkeersincidenten ten gevolge van het werk. Het Integraal Project Managementteam (IPM) gebruikt deze informatie om een beeld te krijgen van de actuele veiligheidssituatie rond de werkzaamheden. In afwachting van de opzet van een online meldsysteem, moet daarvoor vooralsnog het veiligheidsmeldingenregister (bijlage 70) in Excel worden gebruikt. De opdrachtnemer kan de gegevens uit zijn interne meldsysteem overnemen.

  - Daarnaast meldt de opdrachtnemer ernstige incidenten (met ernstig letsel, grote schade maar ook bij potentieel grote gevolgen) direct. Het IPM team vraagt daarbij om een rapport over oorzaken en de genomen preventieve maatregelen en houdt de afhandeling van het incident in de gaten. Ook zoekt het team naar eventuele leerpunten voor de provincie als opdrachtgever. En als daar aanleiding voor is neemt het IPM-team zelf maatregelen (richting opdrachtnemer of binnen de eigen organisatie). Bovendien meldt het IPM-team ernstige incidenten direct aan het Meldpuntveiligheid@noord-holland.nl en de desbetreffende manager die het MT B&U informeert, de directeur B&U en de gedeputeerde informeert.

  - Het IPM-team is voor de opdrachtnemer het eerste aanspreekpunt. Voor de review en ondersteuning bij het onderzoek van incidenten kunnen veiligheidsdeskundigen van Ingenieursdiensten (ID) worden ingeschakeld. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de ingewonnen informatie te gebruiken voor het beantwoorden van de schuldvraag.

  - Al deze informatie wordt door het IPM-team maandelijks gedeeld met het Meldpuntveiligheid@noord-holland.nl. Dit betreft dus het meldingenregister (2 maandelijks) en aanvullende informatie uit nadere onderzoeken.

- Melding en registratie van Incidenten en gevaarlijke situaties die niet gerelateerd zijn aan bouw of onderhoud:

  - Incidenten en gevaarlijke situaties die ontstaan in de reguliere gebruikssituatie worden door de beheerder of betrokken medewerkers, zoals weginspecteurs van de provincie, gemeld aan het Servicepunt. Hieronder vallen bijvoorbeeld storingen aan bruggen en sluizen en verkeersongevallen. Deze meldingen worden ter kennis gebracht aan (en nader onderzocht door) het management van de betrokken afdelingen. Het Servicepunt stuurt de meldingen ook aan het Meldpuntveiligheid@noord-holland.nl.

- Melding van incidenten en gevaarlijke situaties die medewerkers van de provincie zelf betreffen worden gemeld via dit meldsysteem ‘Melden gevaarlijke situatie, (bijna) ongeval, agressie en geweld’ op het Plein.

Trendanalyse van meldingen door het Meldpunt Veiligheid:

- Meldpunt Veiligheid neemt meldingen uit het Veiligheidsmeldingregister per project of gebiedscontract op in een algemeen register en maakt hier trendanalyses van. Dubbele meldingen worden verwijderd (bijvoorbeeld een melding van een verkeersincident door weginspecteur en opdrachtnemer). Op die manier kan B&U in het algemeen leren van alle meldingen, zodat in de toekomst beter gestuurd kan worden op veiligheid.

- Het meldpunt maakt een kwantitatief overzicht van meldingen naar soort, locatie en ernst als basis voor een ‘dashboard’ voor het MT B&U (en andere geïnteresseerde directies en sectoren). Dit geeft het MT en de sectoren een eerste inzicht in aantal en aard van typen incidenten en de ontwikkeling in tijd en locatie. Het kan voor MT en sectormanagers aanleiding zijn om bij te sturen of te vragen naar nader onderzoek.

- Daarnaast voert het meldpunt nader onderzoek uit naar trends en patronen in typen incidenten, basisoorzaken en andere kenmerken op eigen initiatief of op verzoek van management of IPM-teams. Dit kan inhoudelijke leerpunten en verbetermogelijkheden blootleggen die gedeeld worden met IPM-teams, beheersorganisatie of management.

Bovenstaande is samengevat in onderstaand schema.

Figuur 1. Processchema Meldpunt Veiligheid

# Instructies met betrekking tot melden naar Meldpuntveiligheid voor opdrachtnemers en IPM-teams

Onderstaand staat per kolom in het meldingenregister (bijlage 70) een beschrijving van de gevraagde informatie. Zijn er na het lezen van dit document nog vragen of heb je hulp nodig met het invullen van het formulier? Stuur dan een e-mail naar meldpuntveiligheid@noord-holland.nl.

1. Het Gebiedscontract (GBC) stuurt 2 maandelijks een e-mail naar meldpuntveiligheid@noord-holland.nl met in de bijlage het ingevulde Excel veiligheidsmeldingenregister (naam project) (bijlage 70). Tevens maakt het register onderdeel uit van de Voortgangsrapportage.

2. Het register moet een standaard titel hebben:
- GBC/projectnaam + code| Veiligheidsmeldingenregister_periode: maand + jaar.

Voorbeeld: GBC 6 + P.00116| Veiligheidsmeldingenregister_periode: januari 2021

Voor nu (met terugwerkende kracht voor 2021)

Met terugwerkende kracht worden de veiligheids-/incidentmeldingen uit de projecten verzameld. Conform de eisen dienen opdrachtnemers incidenten te melden aan opdrachtgever. De incidenten die zijn gemeld, worden verzameld in een totaaloverzicht.

Voor projecten waarvan de realisatie start in 2022

Het veiligheidsmeldingenregister wordt per maand en per project ingevuld door de opdrachtnemer (ON) en maandelijks bij de voortgangsrapportage gevoegd.

# Instructie invullen veiligheidsmeldingenregister

Het veiligheidsmeldingenregister (bijlage 70) wordt per melding ingevuld. Een melding over een medewerker moet anoniem zijn. Hieronder een begrippenlijst van de in te vullen kolommen.

- ID-melding (ON)

Kenmerk waarmee de melding bij opdrachtnemer geregistreerd staat in hun eigen systeem.

- Datum melding

De dag wanneer de melding wordt ingevoerd in het systeem. Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Datum incident of constatering van een onveilige situatie

De dag wanneer het incident of constatering van een onveilige situatie plaatsvond. Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Jaar incident of constatering van een onveilige situatie

Het jaar wanneer het incident of constatering van een onveilige situatie plaatsvond. Schrijf het jaar op de volgende manier: jjjj.

- Type meldingsbron

Van wie is de melding? Keuze uit de volgende bronnen:
- Uitvoerende partij/ ON
- Veiligheidsronde OG/ Safety talk/ Audit
- (Vaar)weggebruiker
- (Vaar)weginspecteur
- Brugwachter
- Servicepunt
- Andere overheid/ bevoegd gezag
- Gebruiker PNH areaal
- Andere bron.

- Meldingsbron

Op welke manier is een melding gedaan? Vermeld daarbij het documentnummer. Bijvoorbeeld een veiligheidsinspectieverslag, brief of auditrapport.

- Projectnaam

Wat is de naam van het project ?

- Projectcode

Wat is het specifieke EPT projectcode ?

- Aannemer

Bij welke aannemer komt de melding vandaan?

- Gebiedscontract, project of Managing Agent

Is de melding van een gebiedscontract, project of Managing Agent?

- Gebied

In welk van de zeven gebieden van de provincie vond de melding plaats?

- Wegnummer en/of kunstwerk

Op welke provinciale weg en/of kunstwerk vond de melding plaats, vul nummer in?

- Soort incident

Wat voor soort incident betreft het? 
- Onveilige situatie
- Agressie en geweld
- Gebeurtenis met schade
- Bijna-ongeval
- Ongeval zonder verzuim
- Ongeval met verzuim
- Ongeval met ziekenhuisopname
- Ongeval met dodelijke afloop

- Omschrijving melding

Schrijf in eigen woorden wat er precies gebeurd is en wat de omstandigheden waren.

- Soorten oorzaken

Er worden drie hoofdoorzaken onderscheiden:  Falen van middelen/omgeving, Werkproces en Uitvoering. Deze zijn verder weer onderverdeeld in verschillende soorten. Er zijn meerdere keuzes mogelijk voor de oorzaken van de melding, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van middelen (1.3) kan te maken hebben met falende planning (2.1), dus dan spelen beide oorzaken een rol.

- Falen middelen/omgeving door onvoldoende:

  - Ontwerp

    - Middelen kunnen door hun ontwerp ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn voor gebruik, hetzelfde kan gelden voor de fysieke omgeving.

  - Inspectie /onderhoud

    - Middelen kunnen falen door onvoldoende inspectie of keuring, wat kan leiden tot onvoldoende onderhoud, de fysieke omgeving kan gevaar opleveren als deze niet geïnspecteerd of opgeruimd, onderhouden en gereinigd wordt.

  - Beschikbaarheid

    - De juiste middelen of adequate werkruimte en condities kunnen ontbreken door falende logistiek of planning.

- Falen werkproces door onvoldoende:

  - Planning/ voorbereiding/ organisatie

    - Werkprocessen kunnen falen als er sprake is van onvoldoende planning, voorbereiding, onvoldoende duidelijke werkplannen, of onduidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

  - Communicatie/ afstemming/ controle

    - Ook als werkprocessen wel goed zijn voorbereid kunnen er problemen optreden als betrokkenen niet met elkaar overleggen, elkaar niet op de hoogte houden van veranderingen of niet goed omgaan met onverwachte situaties. Dit kan ook ontstaan door onvoldoende controle of toezicht op het naleven van afspraken.

- Falen uitvoering door onvoldoende:

  - Opleiding/ training

    - Foutieve handelingen kunnen het gevolg zijn van vergissingen door een gebrek aan kennis door onvoldoende opleiding of ervaring van betrokkenen.

  - Instructie

    - Foutieve handelingen kunnen ook het gevolg zijn van onvoldoende instructie vooraf, bijvoorbeeld door onvoldoende bespreken van werkplannen, of onvoldoende informatie over bijzondere omstandigheden.

  - Risico-inschatting

    - Foutieve handelingen kunnen ook het gevolg zijn van vergissingen door het niet waarnemen of onderschatten van gevaren.

  - Naleven van regels en afspraken

    - Foutieve handelingen kunnen tenslotte het gevolg zijn van bewust afwijken van regels of afspraken in werkplannen, om tijd te winnen of omdat men er de zin niet van inziet. Soms gebeurt dat in combinatie met het vorige punt: onderschatten van risico’s.

- Veiligheidsdomein

Bij de provincie Noord-Holland wordt veiligheid onderverdeeld in 14 verschillende domeinen. Per melding moet aangegeven worden welk domein of welke domeinen het betreft.

1. Arbeidsveiligheid (V&G) 
Het beperken van risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu van mensen als gevolg van werkzaamheden. Arbeidsveiligheid betreft de veiligheid van werknemers bij het uitvoeren van hun werk. De provincie draagt als opdrachtgever van bouwprojecten en onderhoudscontracten verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van degenen die voor de provincie werken.

2. Constructieve veiligheid

Het beperken van risico’s voor personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan van schade aan een constructie. Constructieve veiligheid betreft het voorkomen van letsel en schade door het falen van bouwwerken. Deze zijn ontworpen om belastingen door verkeer, water, grond, wind te weerstaan. Denk aan bruggen, viaducten, tunnels, sluisdeuren, damwanden, verkeersportalen, geleiderails en geluidsschermen. 

3. Verkeersveiligheid
Het beperken van risico’s voor personen of objecten vanwege transport over de weg of werkzaamheden langs de weg. Als wegbeheerder en opdrachtgever voor projecten is de provincie verantwoordelijk voor het borgen van verkeersveiligheid op de provinciale wegen.

4. Nautische veiligheid

Het beperken van risico’s van personen of objecten vanwege transport over zee of binnenwateren.

5. Tunnelveiligheid
Het borgen van de veiligheid van het verkeer dat gebruik maakt van tunnels of tunnelachtige constructies, zoals overkappingen en verdiepte liggingen. In een tunnel is sprake van een verhoogd veiligheidsrisico ten opzichte van de open weg, omdat het een gesloten ruimte betreft. Hierdoor kunnen potentieel veel slachtoffers vallen bij ongevallen met brand of ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Deze risico’s beheersen we met een samenstel van technische, procedurele en organisatorische maatregelen, gekoppeld aan de veiligheidsketen. 

6.  Machine veiligheid
Het beperken van risico’s van apparatuur op basis van fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de Nederlandse wetgeving gebaseerd op Europese productrichtlijnen (regels voor CE-markering) en sociale richtlijnen (ARBO-regels). Machines moeten zo zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden dat een veilig gebruik zo goed mogelijk is gewaarborgd. Onder machineveiligheid verstaan we ook de veiligheid van de bediening.

7.  Elektrische veiligheid

Het beperken van risico’s die samenhangen met elektrische installaties. Deze moeten zo zijn ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik zo goed mogelijk is gewaarborgd, onder meer door het aanstellen van een installatieverantwoordelijke.

8.  Brandveiligheid
Het beperken van risico’s voor personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor een constructie.

9.  Integrale beveiliging
Het beperken van risico’s voor medewerkers, goederen, gebouwen en terreinen met betrekking tot bedreigingen vanuit de omgeving.  Hieronder vallen de volgende aspecten en daaraan gerelateerde regels:
- Fysieke beveiliging van medewerkers, goederen, gebouwen en terreinen;
- Informatiebeveiliging, zorgvuldig omgang met vertrouwelijke documenten en informatie; zorgvuldig gebruik informatiesystemen;
- Bescherming van persoonsgegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het gaat hier om het beschermen van bedrijfsprocessen tegen moedwillige inbreuken, om de beschikbaarheid van de netwerken permanent te waarborgen. Dit betreft dus ook storingen en falen van instrumentele beveiligingen van slagbomen, matrixborden, bedieningspanelen, etc.

10. Omgevingsveiligheid
Dit domein omvat risico’s voor de omgeving – omwonenden en passanten – vanuit industriële activiteiten, transport en verkeer en activiteiten rond onderhoud en aanleg van het areaal. 
Aspecten: 
- Externe veiligheid: het beperken van risico’s van personen in de omgeving van een inrichting of trans-portroute voor overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals door vervoer van gevaarlijke stoffen of als gevolg van een activiteit waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. 
- Milieu: fijnstof, Pfas, asbest, bodem- en waterverontreinigingen en saneringen, maar ook grond(water)dalingen met betrekking tot integriteit constructieve eigenschappen.

11. Sociale veiligheid 
Mate waarin personen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtredingen en overlast door anderen. Dit domein omvat zowel de veiligheid voor medewerkers en bezoekers binnen de organisatie van de provincie als in het door haar beheerde areaal. Het betreft dus zowel integriteit en ongewenste omgangsvormen op basis van Arbowet en de Ambtenarenwet, als het Bouwbesluit. Het onderscheid tussen gewenste en ongewenste omgangsvormen is moeilijk aan te geven. Je bepaalt zelf welk gedrag ongewenst is.

12. Veiligheid kruisende of rakende infrastructuur 
Er is sprake van kruisende of rakende infrastructuur bij overgangen, corridors met of aanpalende percelen van spoor– of traminfrastructuur, vliegvelden, onderliggende wegennet of nutsvoorzieningen zoals hoogspanningsmasten, gasleidingen en kabels en leidingen. 
Voorbeeld: door de provincie loopt een groot spoorwegnet. Spoorveiligheid is geen directe provinciale taak en is belegd bij ProRail. Ondanks dat wij niet direct met het spoor bezig zijn, moeten we dit niet vergeten als er project of werkzaamheden langs het spoor zijn. Voorkomende ongelukken bij het spoor zijn aanrijding en elektrocutie.

13. Noodhulp en rampbeheersing 
Beperking van gevolgen van ongevallen en rampen door effectieve mitigerende en herstellende maatregelen.

14. Veiligheid tegen overstromen 
Het beperken van risico’s van personen of objecten met betrekking tot hoog water. Deze taak is in principe belegd bij waterschappen en Rijkswaterstaat. Het doel is om te voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

- Falende barrière

Welke beheersmaatregel uit de risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) werkte niet?

- Melding bij Arbeidsinspectie

Is er een melding bij de Arbeidsinspectie gedaan? Zo ja, en wat was de reactie + uitkomst?

- Reactie Arbeidsinspectie

Indien vorig antwoord ja is, benoem de reactie van de Arbeidsinspectie met de meldingscode.

- Directe maatregelen & actiehouders

Benoem welke directe maatregel(en) worden genomen + functie van degene die zorgt voor de maatregelen.

- Geplande uitvoeringsdatum van de directe maatregelen

De datum wanneer gepland wordt om de directe maatregelen uit te voeren. Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Werkelijke uitvoeringsdatum van de directe maatregelen

De datum wanneer daadwerkelijk de directe maatregelen uitgevoerd worden. Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Maatregel ter voorkoming van herhaling en actiehouders

Benoem welke maatregel(en) ter voorkoming van herhaling worden genomen + functie van degene die zorgt voor de maatregelen.

- Geplande uitvoeringsdatum van de maatregelen ter voorkoming van herhaling

De datum wanneer de maatregelen ter voorkoming van herhaling gepland zijn.  Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Werkelijke uitvoeringsdatum van de maatregelen ter voorkoming van herhaling

De datum wanneer de maatregelen ter voorkoming van herhaling daadwerkelijk worden uitgevoerd.  Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.

- Toets bevindingen

Beschrijf de getoetste resultaten op effectiviteit van de genomen maatregel(en).

- Toets bevindingsdatum

De datum wanneer de effectiviteit van de genomen maatregel(en) zijn getoetst Schrijf de datum op de volgende manier: dd-mm-jjjj.