Projectmanagement Plan

| Fase | Versie | Datum | Opsteller | Opdrachtgever | Status fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initiatief hfst 1 |  |  |  |  |  |
| Voorbereiding hfst 2 |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsfase hfst 3 |  |  |  |  |  |
| Nazorg |  |  |  |  |  |

Inhoud

Duurzaam GWW (uitleg)	3

1.1	Leeswijzer	3

2	Initiatieffase	5

2.1	Analyse van vraag en ambities	5

2.2	Onderzoeken kansen	9

2.3	Projectmanagement	10

3	Voorbereidingsfase, cyclus 1	14

3.1	Vertaalslag naar specificaties en ontwerp (Schetsontwerp)	14

3.2	Afwegen en toetsen	16

3.3	Verantwoording	16

3.4	Projectmanagement	16

4	Voorbereidingsfase, cyclus 2	20

4.1	Analyse van vraag en ambities	20

4.2	Onderzoeken kansen	22

4.3	Vertaalslag naar specificaties en ontwerp	23

4.4	Afwegen en toetsen	24

4.5	Verantwoording	24

4.6	Projectmanagement	25

5	Voorbereidingsfase, cyclus 3	28

5.1	Analyse van vraag en ambities	28

5.2	Onderzoeken kansen	30

5.3	Vertaalslag naar specificaties en ontwerp	31

5.4	Afwegen en toetsen	35

5.5	Verantwoording	35

5.6	Projectmanagement	36

# Duurzaam GWW (uitleg)

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. In dit project werken we met deze aanpak.  De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Duurzaamheid is dus een integraal onderdeel vanaf het eerste initiatief tot aan de gebruiksfase van een project.  Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

- Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.

- Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut kansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.

- Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.

- Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.

- Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambities in de HIOR, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. U vindt het overzichtelijk terug in dit document. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:

- Analyse van vraag en ambities incl. vastleggen.

- Onderzoeken kansen

- Vertaalslag naar specificaties en ontwerp

- Afweging en toetsen duurzaamheid

- Verantwoording duurzaamheid

## Leeswijzer

Voor u ligt het projectmanagement plan voor de Herinrichting van de Noordewierweg

Het document wordt in elke projectfases aangevuld en geactualiseerd. Dit gebeurt in de betreffende projectfase. Hierdoor ontstaat een document waarbij de initiële situatie is vastgelegd, de tussen liggende stappen en uiteindelijk het gerealiseerd eindresultaat.  De systematiek is gebaseerd op het proces Duurzaam GWW.

In de initiatieffase wordt op basis van de aanleiding en een doelstelling de opgave verder vormgegeven m.b.v. standaard ambities, projectspecifieke ambities en kansen. Dit is verwoord in de onderstaande eerste twee stappen, nl.:

- Analyse van vraag en ambities incl. vastleggen

- Onderzoeken kansen

Vervolgens wordt deze eerste cyclus verder opgepakt door in de voorbereidingsfase.  Hier worden de ambities en kansen vertaald naar een ontwerp. Hier worden de resultaten getoetst aan de vooraf door OG (afdeling LO) meegegeven set ambities. Deze integrale beoordeling dient als verantwoording van het ontwerp.

Deze cyclus herhaalt zichzelf meerdere keren tot uiteindelijk de realisatie. De toetsing geeft inzicht voor projecten in de openbare ruimte, in waar Amersfoort staat i.r.t. de duurzaamheidsdoelstelling die het heeft. Het geeft inzicht, na analyse van meerdere projecten, wat er nodig is om deze duurzaamheidsdoelstelling te behalen.

# Initiatieffase

## Analyse van vraag en ambities

Beleidskaders en ambities van Amersfoort

Amersfoort kent voor projecten in de openbare ruimte de onderstaande beleidsdocumenten:

- Visie verkeer en vervoer 2030

- Nota kwaliteit Openbare Ruimte 2005

- Gemeentelijk Rioleringsplan  2021-2031

- Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031

- Toekomstagenda Milieu 2014

- Beschermd Stadsgezicht (beleid bij Ruimtelijke Plannen)

- Archeologie (beleid bij Ruimtelijke Plannen)

- Starten voor de Start (communicatie)

- Watervisie 2021-2040

- Omgevingsvisie Amersfoort (30-12-2021 nog in ontwikkeling)

- Groencompensatiebeleid

Naast het huidige beleid zijn de volgende voor dit werk relevante moties ingediend en aangenomen door de gemeenteraad:

- Motie 2015-158M, operatie steenbreek+

- Motie 2018-010M, Hemelwater in de tuin, niet in het riool

- Motie 2020-099M ’30 kilometer voor alle mensen beter’

Let op: moties kunnen vertaald zijn in actueel vigerende beleid.

Regels en verordeningen in de gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort zet haar regelgeving op internet via de website Overheid.nl. Deze website van de overheid biedt alle regelgeving van alle overheden bij elkaar. Gemeente, provincie, waterschap en Rijk bundelen hier hun informatie.

Veel vragen over wat wel en niet mag in de stad worden beantwoord in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort Een aantal onderwerpen waar veel naar gevraagd wordt, hebben we op deze site opgenomen.

De opgave

Projectbegrenzing

In onderstaande afbeelding zijn is de projectgrens (rood) aangegeven. Onder de projectgrens verstaan wij het projectgebied zoals de opdrachtgever het bij ons in opdracht heeft gegeven.

In de vervolgfase van het project kan deze grens nog worden aangepast als blijkt dat de ambities aanleiding geven om meer gebied te betrekken bij het project. Ook wordt er in een volgende fase een ‘systeemgrens’ aan toegevoegd.

Met de systeemgrens wordt een groter gebied aangeduid dan de op voorhand gedefinieerde projectgrens.

Dit is noodzakelijk omdat voor sommige aspecten (bv. parkeren) een gebied niet los gezien kan worden van het aangrenzende gebied. In de systeembenadering wordt de systeemgrens gebruikt om te kijken welke interactie er is tussen het systeem (binnen de grens) en de omgeving (buiten de grens).

Dit is de projectgrens zoals de opdrachtgever het bij ons in opdracht heeft gegeven.

Figuur 1. Projectbegrenzing, SO

Verkeer:

- De Noordewierweg (vanaf de kruising met het Isseltseveld) tot en met de kruising met de Puntenburgerlaan/ Groningerstraat is een wijkontsluitingsweg met verblijfsfunctie (GVVP).

- De inrichting van de straten is herkenbaar als een 50 km/uur gebied met enkele snelheidsremmende maatregelen (wegversmalling) en plateau’s.

- Oversteekvoorzieningen:

- Zebra’s

- 1-1 strepen +middeneilandjes

- Diverse Bushaltes (met en zonder abri)

- VRI + kast t.h.v. bejaardenhuis Puntenburg en t.h.v. de Gouwestraat

- Parkeren

- Vrij parkeren

- Langsparkeren

- Laadpalen

- Invalide parkeerplaatsen

- Vrijliggen fietspad

- Aanliggende fietssuggestiestrook

- Trottoir aan weerszijden

- Aansluiting zijstraten

- Zijstraten met haaientanden

- Zijstraten met inritconstructies

- Schoolzone + hekwerk t.h.v. basisschool de Kubus (nabij Isseltseveld)

Verhardingen:

- De straat is nu uitgevoerd met asfalt.

- Trottoir betontegels, afwijkende kleur winkelgebied

- Parkeervakken gebakken klinkers/ beton klinkers

Meubilair

- Plantenbakken

- Tulips

- Antiparkeerpaaltjes

- Reclamezuil

- Ondergrondse afvalcontainer

- Electrakasten

- Flespalen + bebording

- Afvalbakken

- Poepafvalbakken

Riolering en infiltratie

- Gemengd stelsel

Bomen en beplanting

- Bomen met zonder onder beplanting

Verlichting

- Lichtmasten

- Kabel van stedin.

Huidige systeem

Figuur 2. Thema’s Systeem Herinrichting Resterende straatjes

Doelstellingen, ambities

In deze paragraaf worden de voorlopige doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever beschreven. Daarnaast worden ook mogelijke kansen inzichtelijk gemaakt. In het vervolg van het project wordt onderzocht in hoeverre deze doelstellingen en ambities haalbaar zijn en of ook daadwerkelijk duurzaamheidswinst wordt behaald.

Doel en ambitie zijn twee verschillende woorden die vaak als één worden aangezien. Ze worden vaak verward door veel mensen. Ze zijn echter ook aan elkaar gerelateerd. Doel is eigenlijk een punt waar een persoon wil bereiken, terwijl ambitie de drive is die de persoon daarheen zal krijgen.

Doelstellingen

Een doel of doelstelling is het resultaat waar een persoon, organisatie of systeem naar streeft. Doelstellingen zijn verankerd in beleid of worden project specifiek bepaald (bijvoorbeeld door inzichten verkregen in het omgevingswijzer proces).

Doelstelling hier is:

- Het realiseren van een zo duurzaam mogelijk herinrichting.

Weg van barrière naar verbinding.

Project(specifieke) ambities

Een ambitie is datgene wat men verlangt, waar men naartoe werkt en waarvoor men concrete stappen gaat ondernemen. In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel.

De ambities komen voort uit beleid en zijn grotendeels voor soortgelijke projecten gelijk. De ambities worden bijgesteld als beleid wordt aangepast of dat de ambitie niet realistisch blijkt te zijn. Daarom werkt het PMP DZGWW met de HIOR samen. In de HIOR staan de ambities benoemd.

In de initiatief fase zijn de ambities “hoog over” en de ontwerpfase komt er informatie bij en neemt het detailniveau toe.

Het heeft de voorkeur dat de omgevingswijzer in de initiatieffase wordt toegepast. Met de omgevingswijzer wordt het gesprek over “duurzaamheid” gestructureerd en geeft richting voor de volgende fase. In de HIOR staan de ambities met hun concrete lat vermeld.

De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een ambitie zoals in de HIOR vermeld.

Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities

Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

Projectspecifieke ambities

Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Het project kent de onderstaande projectspecifieke ambities:

- Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.

- Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.

- Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.

- Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.

- Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.

- Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

## Onderzoeken kansen

Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities.

| Nr. | Deelsysteem | Kansen | Kans onderzoeken? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie |  |  |
| 1.1 | Warmtenet | Kan er een warmtenet komen | Ja |
| 2 | Materialen |  |  |
| 3 | Water |  |  |
| 4 | Bodem |  |  |
| 5 | Ecologie |  |  |
| 6 | Ruimtegebruik |  |  |
| 6.1 | Ontwikkeling Kerk | Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten? | Ja |
| 7 | Ruimtelijke kwaliteit |  |  |
| 8 | Welzijn |  |  |
| 9 | Sociale relevantie |  |  |
| 10 | Bereikbaarheid |  |  |
| 10.1 | Bus | Noordewierweg zonder bus? | Ja |
| 10.2 | Parkeren | Winkelgebied zonder parkeren? | Ja |
| 10.3 | Deelmobiliteit | Is deelmobiliteit mogelijk | Ja |
| 11 | Investeringen |  |  |
| 12 | Vestigingsklimaat |  |  |

Toekomstige systeem

Het toekomstige systeem moet in de ideale situatie voldoen aan de doelstelling, standaard ambities en projectspecifieke ambities. Kansen zijn niet nodig om een project te doen slagen.

Het systeem is zodanig ingericht dat het voldoet aan ‘standaard Ambities’.

## Projectmanagement

Projectorganisatie

Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

| Opdrachtgever | Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers |
| --- | --- |
| Projectleiding | Reinier en Mark |
| Projectteam | Heidi Tucker, adviseur RO Patrick v.d. Holk + Ronald Noorloos, adviseur Verkeer Joost Mulder, adviseur Communicatie Marjolein Hinkofer adviseur Groen Han Lensink adviseur Riolering Jan van het Klooster, adviseur Water Sake Takken adviseur OV Arie Boelhouwers, adviseur wegen Olaf, wijkmanager |

Stakeholders

In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is.

| Stakeholder | Belang |
| --- | --- |
| Bewoners plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. |
| Alliantie | Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg |
| Winkeliers plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. Raakvlak met afkoppelambitie |
| Nutsbedrijven | Vervangen en/of aanleg voorzieningen |
| Werkgroep Noordewierweg Verbindt | Initiatiefnemer |
| Ontwerpgroep Noordewierweg | Ontwerp Noordewierweg |

Fasering en Tijd

De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

| Fase | Product | Vastgesteld door |
| --- | --- | --- |
| Initiatiefase | Project Management Document (initiatieffase) | Opdrachtgever |
| Voorbereidingsfase | Communicatie en participatie gids | Opdrachtgever |
|  | Schets Ontwerp, SO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Raadsbesluit ontwerp | Raad |
|  | Budget | College/ Raad |
|  | Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Project Management Document (voorbereidingsfase) | Opdrachtgever |
|  | Contract voor de uitvoering | Projectmanager |
|  | Contractraming / Plafondbudget | Opdrachtgever |
| Uitvoeringsfase | Gunning | Directeur |
|  | Definitief ontwerp | Opdrachtgever |
|  | Uitvoeringsontwerp | Opdrachtgever |
|  | Project gerealiseerd | Directievoerder |
|  | Project Management Document (uitvoeringsfase) | Opdrachtgever |
| Nazorgfase | Revisie beheergegevens | Opdrachtgever |
|  | Eindafrekening | Opdrachtgever |
| Alle fasen | Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5 | Opdrachtgever |

| Fase | Oplevering (per kwartaal) |
| --- | --- |
| Initiatiefase - Project Management Document (initiatieffase) |  |
| Voorbereidingsfase - Communicatie en participatie gids - Schets Ontwerp, SO-raming - Raadsbesluit ontwerp | Q1 2021 Q3 2021 Q3 2021 |
| - budget | ?? |

Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.

Project budget: start budget

Raming project:

Taaknummer: 7221225

Rapportage

Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd.

In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland.

Informatie, Communicatie en Participatie

De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier.

Risicoanalyse

Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.

| Risico | Gevolg | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- |
| Geen budget | Vertraging | Budget via Kadernota Subsidie |
| Beheerbudget komt niet overeen ambitie | Geen budget om te beheren | Ambitie bijstellen. |
| Ambities technisch niet haalbaar | Teleurstelling wijk | Zorgvuldige communicatie |

Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de initiatieffase voldoende is om te starten met de voorbereidingsfase.

| Opdrachtgever: | S&O | Opdrachtnemer: | PP |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | J. Boelhouwers | Naam | A. Jansen |
| Datum akkoord |  | Datum akkoord |  |

# Voorbereidingsfase, cyclus 1

## Vertaalslag naar specificaties en ontwerp (Schetsontwerp)

Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

- Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.

- Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.

- Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.

- Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.

- Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.

- Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

| Nr | Omschrijving ambitie / concrete doelstelling | Borging bereiken ambitie | Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Thema Energie |  |  |  |
| 1.4 | Kan er een warmtenet komen? | SO | Ja, de ruimte is aanwezig |
| 2 Thema Materialen |  |  |  |
| 3 Thema Water |  |  |  |
| 3.6 | Afgekoppeld straatoppervlak naar wadi o.i.d (bovengronds) | Water infiltreren in bodem bij parkeervakken/ wadi. | Ja. |
| 4 Thema Bodem |  |  |  |
| 5 Thema Ecologie & biodiversiteit |  |  |  |
| 5.1 | Toename solitaire bomen | Versmalling van de weg maakt het mogelijk tussen rijbaan/ parkeervakken extra bomen te plaatsen. | ja |
| 6 Thema Ruimtegebruik |  |  |  |
| 6.7 | Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten? | zie overeenkomst met ontwikkelaar | Ja |
| 7 Thema Ruimtelijke kwaliteit |  |  |  |
| 7.2 | Zichtbaarheid en presentatiemogelijkheid winkels? | In het gebied waar aan beide zijden van de weg voorzieningen zijn, is gekozen voor een centrale ligging van de weg en voor groene eilanden in plaats van langere groenstroken. Zo is er extra ruimte voor uitstallingen, voetgangers en terrassen. | Ja |
| 8 Thema Welzijn |  |  |  |
| 8.1 | Hittestress verminderen | Toename bomen en groen | Ja |
| 8.2 | Is hitte meegewogen in het ontwerp? | Toename bomen en groen | Ja |
| 8.4 | Is er voldoende openbare zitgelegenheid | Zit-elementen - Bankjes - Randen rondom groen elementen in de gehele straat. | Ja |
| 9 Thema Sociale relevantie |  |  |  |
| 9.1 | De omgegving nodigt uit tot een gezonde leefstijl, sport, beweging, ontmoeting en levendigheid. | - De pleinen zijn om ontmoeting te faciliteren (shared space) winkels – waterelement – zit elementen - De weg is smaller, dit verbetert de mogelijkheid tot ontmoeting | Ja |
| 10 Thema Bereikbaarheid |  |  |  |
| 10.1 | GOW30 mogelijk - Verbeteren oversteekbaarheid - Auto meer te gast - Reduceren snelheid | - Uitritconstructie en voorrangspleinen (daar heeft verkeer van rechts voorrang) - Door de aanwezigheid van de shared space pleinen en kleinere pleinen is de straat opgedeeld. Hierdoor is de auto meer te gast t.o.v. de huidige situatie - Smallere weg - Zebra’s - Gebakken klinkers - Plateau’s - Shared space pleinen - schoolzone | Ja |
| 10.2 | Alles bereikbaar voor alle modaliteiten | - parkeervakken - fietsparkeren - bushaltes | Ja |
| 10.3 | Noordewierweg zonder lijnbus? | Er wordt gewerkt aan een buurtbus. Mogelijk dat deze gaat rijden en wellicht de lijnbus verdwijnt | Nee |
| 10.4 | Winkelgebied zonder parkeren? | Er wordt gewerkt aan stallingen voor deelmobiliteit. | Nee |
| 11 Thema Investeringen |  |  |  |
| 12 Thema Vestigingsklimaat |  |  |  |

## Afwegen en toetsen

Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.

Zie ontwerpnotitie (bijlage)

Zie Bijlage 6 1503982 - Raadsvoorstel - Herinrichting Noordewierweg 210915 v1.0 AJ.docx (raadsinformatie.nl)

Zie Schetsontwerp

## Verantwoording

Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.

Het ontwerp is 12 oktober 2021 unaniem door de raad vastgesteld.

Zie documenten paragraaf 3.2

Raakvlakkenanalyse

In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.

|  | Raakvlak | Omschrijving raakvlak |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ontwikkeling Kerk | Afstemmen ontwerp + uitvoeringsmoment. |

## Projectmanagement

Projectorganisatie

Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

| Opdrachtgever | Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers |
| --- | --- |
| Projectleiding | Reinier en Mark |
| Projectteam | Heidi Tucker, adviseur RO Patrick v.d. Holk + Ronald Noorloos, adviseur Verkeer Joost Mulder, adviseur Communicatie Marjolein Hinkofer adviseur Groen Han Lensink adviseur Riolering Jan van het Klooster, adviseur Water Sake Takken adviseur OV Arie Boelhouwers, adviseur wegen Olaf, wijkmanager |

Stakeholders

In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is.

| Stakeholder | Belang |
| --- | --- |
| Bewoners plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. |
| Alliantie | Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg |
| Winkeliers plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. Raakvlak met afkoppelambitie |
| Nutsbedrijven | Vervangen en/of aanleg voorzieningen |
| Werkgroep Noordewierweg Verbindt | Initiatiefnemer |
| Ontwerpgroep Noordewierweg | Ontwerp Noordewierweg |

Fasering en Tijd

De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

| Fase | Product | Vastgesteld door |
| --- | --- | --- |
| Initiatiefase | Project Management Document (initiatieffase) | Opdrachtgever |
| Voorbereidingsfase | Communicatie en participatie gids | Opdrachtgever |
|  | Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Collegebesluit ontwerp | College B&W |
|  | Project Management Document (voorbereidingsfase) | Opdrachtgever |
| Uitvoeringsfase | Contract voor de uitvoering | Projectmanager |
|  | Contractraming / Plafondbudget | Opdrachtgever |
|  | Gunning | Directeur |
|  | Project gerealiseerd | Directievoerder |
|  | Project Management Document (uitvoeringsfase) | Opdrachtgever |
| Nazorgfase | Revisie beheergegevens | Opdrachtgever |
|  | Eindafrekening | Opdrachtgever |
| Alle fasen | Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5 | Opdrachtgever |

| Fase | Oplevering (per kwartaal) |
| --- | --- |
| Initiatiefase - Project Management Document (initiatieffase) |  |
| Voorbereidingsfase - Communicatie en participatie gids - Schets Ontwerp, SO-raming - Raadsbesluit ontwerp | Q1 2021 Q3 2021 Q3 2021 |
| - budget | ?? |

Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.

Project budget:	€ 345.000,-

Raming project: € 4.900.000,-

Taaknummer:	7221225

Rapportage

Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd.

In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland.

Informatie, Communicatie en Participatie

De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier.

Risicoanalyse

Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.

| Onzekerheid | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| budget | Geen budget | Geen project | Subsidies zoeken, ontwerp aanpassen, tempo houden – kaders meegeven voor toekomstige ontwikkelingen. |
| Ambities niet geheel uitvoerbaar | Ondergrondse infra | teleurstelling | Communicatie met de buurt. |
| Elementen uit ontwerp niet uitvoerbaar | Elementen zijn te duur in onderhoud. | teleurstelling | Beheerniveau duidelijk definieren, alternatieven, communicatie |

Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de voorgaande ontwerpcyclus voldoende is om te starten met de volgende ontwerpcyclus

| Opdrachtgever: | S&O | Opdrachtnemer: | PP |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | J. Boelhouwers | Naam | A. Jansen |
| Datum akkoord | 12 okt 2021 | Datum akkoord | 12 okt 2021 |

# Voorbereidingsfase, cyclus 2

## Analyse van vraag en ambities

Beleidskaders en ambities van Amersfoort

In deze paragraaf toetst de projectmanager of het beleid is veranderd . Veranderingen kunnen in onderstaande tabel worden opgenomen. Bij geen veranderingen verwijzen wij voor het beleid naar paragraaf 2.1

Het project

Projectbegrenzing

Actualiseer hier de projectbegrenzing in bij voorkeur een digitale kaart zodat de projectbegrenzing eenduidig is. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1

De projectgrens is ongewijzigd.

Huidige systeem

Actualiseer het huidige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1

De systeemonderdelen blijven gelijk, zie paragraaf 2.1

Doelstellingen, duurzaamheidskansen en ambities

In deze paragraaf worden de doelstellingen, ambities beschreven. Waar in de vorige fase de doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever werden geformuleerd, worden in dit hoofdstuk de ambities en kansen beschreven die er worden gezien door de brede projectgroep en de stakeholders.

Doelstellingen

Actualiseer hier indien gewijzigde de projectdoelstellingen uit de initiatieffase. En geef een toelichting waarom de doelstelling is gewijzigd. De doelstelling kan bijvoorbeeld worden gewijzigd na het houden van een gesprek met de tool omgevingswijzer  of na het houden van een  ambitieweb sessie.

De doelstelling is ongewijzigd.

Project(specifieke) ambities

De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop hoog gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een hoge ambitie in het Ambitieweb. Er kan ook gekozen worden om juist hoog in te zetten op de thema's die slecht scoren in de Omgevingswijzer en dus aandacht verdienen. Dat hangt af van de ambities van stakeholders, de organisatie, de kansen en de projectdoelstellingen.

Vul de omgevingswijzer samen met je team, stakeholders en partners beoordeel je hoe het project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort.  Vervolgens kopieer hier de omgevingswijzer en voeg je de bijlage toe. De omgevingswijzer gebruik je als richtinggevend voor het ambitieweb of voor het vergelijke van varianten (wel in dezelfde fase)

Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities

Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

Projectspecifieke ambities

Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Vertel hier als er van specifieke ambities uit de vorige fase wordt afgeweken of wanneer er nieuwe ambities bij zijn gekomen.

Inhoudelijke ambities:

- Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.

- Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.

- Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.

- Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.

- Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.

- Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

Procesmatige ambities:

Deze ambities komen voort uit het raadsbesluit Bijlage 6 1503982 - Raadsvoorstel - Herinrichting Noordewierweg 210915 v1.0 AJ.docx (raadsinformatie.nl)

- Het cocreatieproces met de Werkgroep Noordewierweg Verbindt voortzetten.

- Januari 2022 : voorlopig ontwerp gereed (na co-creatie met de omgeving)

- April 2022 : definitief ontwerp met definitieve kostenraming en dekking

- Juni 2022 : besluit gemeenteraad over uitvoering herinrichting

- Najaar 2022 : aanbestedingsprocedure

- Voorjaar 2023 : start uitvoering

## Onderzoeken kansen

Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities.

Het kan zijn dat er zich nieuwe kansen voordoen die in de vorige fase nog niet zichtbaar waren.

| Deelsysteem | Kans (uitbreiding bedoeling van de initiële opdracht) | Kans onderzoeken? |
| --- | --- | --- |
| 1.Energie |  |  |
| 2.Materialen |  |  |
| 3.Water |  |  |
| 4.Bodem |  |  |
| 5.Ecologie |  |  |
| 6.Ruimtegebruik |  |  |
| 7.Ruimtelijke kwaliteit |  |  |
| 8.Welzijn |  |  |
| 9.Sociale relevantie |  |  |
| 10.Bereikbaarheid |  |  |
| 11.Investeringen | Bepalen uitvoeringskosten – uitzoeken subsidiemogelijkheden – uitzoeken dekkingsmogelijkheden – doen van technisch onderzoek – opstellen ontwerpnotitie. Hierover raadsvragen laten stellen zodat dit onderwerp politiek op de agenda blijft voor tijdens de coalitie onderhandelingen. | Ja. |
| 12.Vestigingsklimaat |  |  |

Toekomstige systeem

Actualiseer het toekomstige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragaaf 1.2.3.

Het toekomstig systeem is ongewijzigd.

## Vertaalslag naar specificaties en ontwerp

Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

De ambities en kansen uit de vorige fase worden opnieuw tegen het licht gehouden.

In onderstaande tabel zijn de ambities vertaald naar concrete duurzaamheidsambities.

| Nr | Omschrijving ambitie / concrete doelstelling | Borging bereiken ambitie | Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Thema Energie |  |  |  |
| 2 Thema Materialen |  |  |  |
| 3 Thema Water |  |  |  |
| 4 Thema Bodem |  |  |  |
| 5 Thema Ecologie & biodiversiteit |  |  |  |
| 6 Thema Ruimtegebruik |  |  |  |
| 7 Thema Ruimtelijke kwaliteit |  |  |  |
| 8 Thema Welzijn |  |  |  |
| 9 Thema Sociale relevantie |  |  |  |
| 10 Thema Bereikbaarheid |  |  |  |
| 11 Thema Investeringen |  |  |  |
|  | Bepalen uitvoeringskosten | Zie. Begroting | Ja |
|  | Subsidie mogelijkheden? | Zie. Rapportage Hezelburght. | Ja |
|  | Uitvoeren technische onderzoeken vooruitlopend op verkrijgen dekking. | Zie. Diverse uitkomsten. | Ja |
|  | Opstellen ontwerpnotitie vooruitlopend op verkrijgen dekking | Zie. Ontwerpnotitie | Ja |
|  | Raadsvragen laten stellen. | Zie. raadsvragen | Ja |
| 12 Thema Vestigingsklimaat |  |  |  |

## Afwegen en toetsen

Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.

We leveren hier op:

- Begroting;

- Rapportage subsidiemogelijkheden

- Diverse technische onderzoeken

- Ontwerpnotitie SO Goudappel

- beantwoording raadsvragen Noordewierweg 2022-059

- Beantwoording schriftelijke Noordewierweg 2022-001

## Verantwoording

Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.

Met de Motie 2022-150M is bepaald dat er € 7,6 mln. in de begroting vrijgemaakt moet worden voor de herinrichting van de Noordewierweg.

In de onderstaande RIB is aangegeven hoe dit in de begroting is ingevuld.

- RIB herprioritering investeringskrediet 2022-101

- Bijlage 1 financien Noordewierweg.docx

Raakvlakkenanalyse

In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.

|  | Raakvlak | Omschrijving raakvlak |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ontwikkeling Kerk | Afstemmen ontwerp + uitvoeringsmoment. |

## Projectmanagement

Projectorganisatie

Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

| Opdrachtgever | Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers |
| --- | --- |
| Projectleiding | Reinier en Mark |
| Projectteam | Maricke en Heidi, adviseur RO Patrick v.d. Holk, adviseur Verkeer Joost Mulder, adviseur Communicatie Arthur Wopereis adviseur Groen Torsten Kooistra adviseur Riolering Jan van het Klooster, adviseur Water Sake Takken adviseur OV Arie Boelhouwers, adviseur wegen |

Stakeholders

In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is.

| Stakeholder | Belang |
| --- | --- |
| Bewoners plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. |
| Alliantie | Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg |
| Winkeliers plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. Raakvlak met afkoppelambitie |
| Nutsbedrijven | Vervangen en/of aanleg voorzieningen |
| Werkgroep Noordewierweg Verbindt | Initiatiefnemer |
| Ontwerpgroep Noordewierweg | Ontwerp Noordewierweg |

Fasering en Tijd

De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

| Fase | Product | Vastgesteld door |
| --- | --- | --- |
| Initiatiefase | Project Management Document (initiatieffase) | Opdrachtgever |
| Voorbereidingsfase | Communicatie en participatie gids | Opdrachtgever |
|  | Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Collegebesluit ontwerp | College B&W |
|  | Project Management Document (voorbereidingsfase) | Opdrachtgever |
| Uitvoeringsfase | Contract voor de uitvoering | Projectmanager |
|  | Contractraming / Plafondbudget | Opdrachtgever |
|  | Gunning | Directeur |
|  | Project gerealiseerd | Directievoerder |
|  | Project Management Document (uitvoeringsfase) | Opdrachtgever |
| Nazorgfase | Revisie beheergegevens | Opdrachtgever |
|  | Eindafrekening | Opdrachtgever |
| Alle fasen | Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5 | Opdrachtgever |

| Fase | Oplevering (per kwartaal) |
| --- | --- |
| Initiatiefase - Project Management Document (initiatieffase) |  |
| Voorbereidingsfase - Communicatie en participatie gids - Schets Ontwerp, SO-raming - Raadsbesluit ontwerp - Raadbesluit budget - VO + raming | Q1 2021 Q3 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2023 |
| Uitvoeringsfase - Aanbesteding - Voorbereiding ON - Uitvoering | Q3 2023 Q1 2024 Q4 2025 |

Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.

Project budget:	 € 7,6 mln.

Raming project: € 7,6 mln.

Taaknummer: 	7221225

Rapportage

Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd.

In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland.

Informatie, Communicatie en Participatie

De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier.

Risicoanalyse

Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.

| Onzekerheid | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoende budget | Stijgende bouwprijzen t.o.v. beschikbaar gestelde budget in 2022 | Hogere kosten | Subsidies – restant potje coalitie – weerstand gemeente breed. |
| Ambities niet geheel uitvoerbaar | Ondergrondse infra | teleurstelling | Communicatie met de buurt. |
| Elementen uit ontwerp niet uitvoerbaar | Elementen zijn te duur in onderhoud. | teleurstelling | Beheerniveau duidelijk definieren, alternatieven, communicatie |

Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de voorgaande ontwerpcyclus voldoende is om te starten met de volgende ontwerpcyclus

| Opdrachtgever: | SO | Opdrachtnemer: | POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam |  | Naam | Mark & Reinier |
| Datum akkoord |  | Datum akkoord | 1-12-2022 |

# Voorbereidingsfase, cyclus 3

## Analyse van vraag en ambities

Beleidskaders en ambities van Amersfoort

In deze paragraaf toetst de projectmanager of het beleid is veranderd . Veranderingen kunnen in onderstaande tabel worden opgenomen. Bij geen veranderingen verwijzen wij voor het beleid naar paragraaf 2.1

Er is een aanvullende ambitie, nl.:

Motie klimaat adaptieve parkeerplaatse.

Het project

Projectbegrenzing

Actualiseer hier de projectbegrenzing in bij voorkeur een digitale kaart zodat de projectbegrenzing eenduidig is. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1

De projectgrens is niet aangepast.

Huidige systeem

Actualiseer het huidige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1

Systeemgrens is niet aangepast.

Doelstellingen, duurzaamheidskansen en ambities

In deze paragraaf worden de doelstellingen, ambities beschreven. Waar in de vorige fase de doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever werden geformuleerd, worden in dit hoofdstuk de ambities en kansen beschreven die er worden gezien door de brede projectgroep en de stakeholders.

Doelstellingen

Actualiseer hier indien gewijzigde de projectdoelstellingen uit de initiatieffase. En geef een toelichting waarom de doelstelling is gewijzigd. De doelstelling kan bijvoorbeeld worden gewijzigd na het houden van een gesprek met de tool omgevingswijzer  of na het houden van een  ambitieweb sessie.

De doelstelling is ongewijzigd

Project(specifieke) ambities

De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop hoog gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een hoge ambitie in het Ambitieweb. Er kan ook gekozen worden om juist hoog in te zetten op de thema's die slecht scoren in de Omgevingswijzer en dus aandacht verdienen. Dat hangt af van de ambities van stakeholders, de organisatie, de kansen en de projectdoelstellingen.

Vul de omgevingswijzer samen met je team, stakeholders en partners beoordeel je hoe het project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort.  Vervolgens kopieer hier de omgevingswijzer en voeg je de bijlage toe. De omgevingswijzer gebruik je als richtinggevend voor het ambitieweb of voor het vergelijke van varianten (wel in dezelfde fase)

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

- Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.

- Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.

- Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.

- Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.

- Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.

- Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities

Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.

Projectspecifieke ambities

Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Vertel hier als er van specifieke ambities uit de vorige fase wordt afgeweken of wanneer er nieuwe ambities bij zijn gekomen.

## Onderzoeken kansen

Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities.

Het kan zijn dat er zich nieuwe kansen voordoen die in de vorige fase nog niet zichtbaar waren.

| Nr. | Deelsysteem | Kansen | Kans onderzoeken? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie |  |  |
| 1.1 | Warmtenet | Kan er een warmtenet komen | Ja |
| 2 | Materialen |  |  |
| 3 | Water |  |  |
| 4 | Bodem |  |  |
| 5 | Ecologie |  |  |
| 6 | Ruimtegebruik |  |  |
| 6.1 | Ontwikkeling Kerk | Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten? | Ja |
| 7 | Ruimtelijke kwaliteit |  |  |
| 8 | Welzijn |  |  |
| 9 | Sociale relevantie |  |  |
| 10 | Bereikbaarheid |  |  |
| 10.1 | Bus | Noordewierweg zonder bus? | Ja |
| 10.2 | Parkeren | Winkelgebied zonder parkeren? | Ja |
| 10.3 | Deelmobiliteit | Is deelmobiliteit mogelijk | Ja |
| 11 | Investeringen |  |  |
| 12 | Vestigingsklimaat |  |  |

Toekomstige systeem

Actualiseer het toekomstige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragaaf 1.2.3.

## Vertaalslag naar specificaties en ontwerp

Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

De ambities en kansen uit de vorige fase worden opnieuw tegen het licht gehouden.

In onderstaande tabel zijn de ambities vertaald naar concrete duurzaamheidsambities.

| Nr | Omschrijving ambitie / concrete doelstelling | Borging bereiken ambitie | Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Thema Energie |  |  |  |
| 1.1 | CO2 uitstoot verminderen | Zie notitie ‘inkopen en duurzaamheid’. | Nee |
| 1.4 | Kan er een warmtenet komen? | VO | Ja, de ruimte is aanwezig |
| 2 Thema Materialen |  |  |  |
| 2.1 | MKI zo laag mogelijk | Zie notitie ‘inkopen en duurzaamheid’. | Nee |
| 2.5 | Op te breken asfalt teervrij | Ja, zie bodem- en verhardingsonderzoek | Ja |
| 3 Thema Water |  |  |  |
| 3.1 | Volledige capaciteit binnen 24 uur na afloop van de neerslaggebeurtenis opnieuw beschikbaar | Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp | Nee |
| 3.2 | Neerslagsituatie T=10 verwerkt in watersysteem en binnen systeemgrens. Geen waterbering op straat | Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp | Nee |
| 3.3 | Neerslagsituatie T=100 verwerkt in watersysteem + 10cm waterbering op straat en binnen systeemgrens | Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp | Nee |
| 3.4a | Dakoppervlak afkoppelen naar IT-riool | Voorzijde wordt afgekoppeld naar riool | Ja. |
| 3.4b | Dakoppervlak afkoppelen naar IT-riool | Achterzijde woning afgekoppeld naar riool Uit het verkennende bodemonderzoek blijk dat er op enkele plekken een veenlaag aanwezig is. Dit kan een storende factor zijn voor de werking van het IT-stelsel. Uit een reactie van bureau Land op het infiltratie-onderzoek blijkt dit geen risico te zijn voor het infiltreren van water. Infiltreren aan de achterkant van de woningen wordt als een los project opgepakt. | Animo? Technische mogelijkheden? |
| 3.6 | Afgekoppeld straatoppervlak naar wadi o.i.d (bovengronds) | Water verhard opp. infiltreert in: - Groenvakken - Boomvakken - Parkeerplaatsen | Ja. |
| 3.7 | Afgekoppeld straatoppervlak naar IT-riool | Kolken worden aangesloten op het een infiltratieriool. | Ja. |
| 3.12 | Kwaliteit grondwater is oke | In het grondwater overschrijden de aangetoonde tetrachlooretheen, zink en cadmium concentraties de streefwaarde. Aanvullende onderzoek is niet noodzakelijk. De concentraties ijzer overschrijden de normen voor ‘besluit lozen buiten inrichtingen’ niet. | ja |
| 4 Thema Bodem |  |  |  |
| 4.1 | Aanwezigheid niet gesaneerde/ beheerste bodem verontreiniging | De asfaltverharding is voor het grootste gedeelte gefundeerd op zand, een gedeelte op menggranulaat en een gedeelte is op slakken gefundeerd. - In het onderzochte menggranulaat is geen asbest aangetroffen. - De vrijkomende slakken en menggranulaat blijkt na analyse beschouwt te moeten worden IBCbouwstof (niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheersen controle- maatregelen). Binnen het werk mag het materiaal chemisch gezien worden hergebruikt volgens de op- of nabijregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. - De te verwachten bodemkwaliteitsklasse varieert van ‘altijd toepasbaar’ tot ‘klasse industrie’. De bodem is voor het grootste gedeelte geclassificeerd als klasse Landbouw en Natuur of klasse Wonen. Enkel ter hoogte van huisnr 16 is de grond geclassificeerd als klasse Industrie. De normen voor PFAS voor het toepassen als “klasse Landbouw/natuur” worden niet overschreden. - Op basis van het bodemonderzoek is er voldoende informatie over de bodemkwaliteit bekend om de voorgenomen werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanuit het oogpunt van milieukundige kwaliteit wordt aanvullend onderzoek niet nodig geacht. | Ja. |
| 4.2 | Ondergrondse infra | Omwille van de onderstaande redenen worden tal van werkzaamheden verricht aan en rondom k&l - Om het planten van nieuwe bomen i.c.m. ondergrondse groeiruimte mogelijk te maken worden; - Om de aanleg van het nieuwe riool mogelijk te maken; - Capaciteitsuitbreiding netwerk. | Ja. |
| 4.3 | Aantal niet onderzochte locaties NGE? | - Voor de rode vlakken op de maatregelenkaart geldt dat er voorafgaand aan graafwerkzaamheden eenopsporingsproces conform CS-OOO uitgevoerd moet worden tot 1,0m -mv. - Bij de grotere gele vlakken geldt dat bij werkzaamheden buiten het bestaande cunet of vanaf - onderzijde van de fundering een opsporingsproces uitgevoerd moet worden tot 1,0m-mv. - Voor de zeer smalle gele stroken in de Noordewierweg adviseert BeoBom om ter inperking van het risico voor deze gebieden een projectinstructie/toolbox te verzorgen, waarbij het betrokken personeel ingelicht wordt over het herkennen van ontplofbare oorlogsresten en de juiste handelswijze bij het aantreffen hiervan. | Nog niet. |
| 4.4 | Archeologische/ cultuurhistorische verwijzing |  | Nog niet |
| 5 Thema Ecologie & biodiversiteit |  |  |  |
| 5.1 | Toename solitaire bomen | In het VO maakt de versmalling van de weg het mogelijk tussen rijbaan/ parkeervakken extra bomen te plaatsen. Alle huidige bomen kunnen behouden blijven met het nieuwe ontwerp. Dit staat los van de kwaliteit van de boom. | Ja. |
| 5.6 | Biodiversiteit plantvakken vergroot | Invulling plantvakken Invulling type bomen |  |
| 5.7 | Droogtebestendige planten | Invulling plantvakken |  |
| 5.9 | Benodigde groencompensatie behaald. |  |  |
| 5.10 | Aantal te kappen bomen | Geen |  |
| 5.11 | Aantal te verplanten bomen | Geen |  |
| 5.12 | Aantal nieuwe bomen |  |  |
| 5.13 | Quick Scan flora en fauna | Er zijn alleen bomen gecontroleerd. Zijn hier meer dieren aanwezig waar we rekening mee moeten houden? | Nog niet. |
| 5.14 | Meer schaduw |  |  |
| 6 Thema Ruimtegebruik |  |  |  |
| 6.7 | Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten? | zie overeenkomst met ontwikkelaar | Ja |
| 7 Thema Ruimtelijke kwaliteit |  |  |  |
| 7.2 | Zichtbaarheid en presentatiemogelijkheid winkels? | In het gebied waar aan beide zijden van de weg voorzieningen zijn, is gekozen voor een centrale ligging van de weg en voor groene eilanden in plaats van langere groenstroken. Zo is er extra ruimte voor uitstallingen, voetgangers en terrassen. | Ja |
| 8 Thema Welzijn |  |  |  |
| 8.1 | Hittestress verminderen | Toename bomen en groen | Ja |
| 8.2 | Is hitte meegewogen in het ontwerp? | Toename bomen en groen | Ja |
| 8.4 | Is er voldoende openbare zitgelegenheid | Zit-elementen - Bankjes - Randen rondom groen elementen op de shared space pleinen. | Ja |
| 8.5 | Is er ruimte om kliko’s neer tezetten. | Er is ruimte om kliko’s te plaatsen, maar deze wordt niet gefaciliteerd. | Ja |
| 8.6 | Wordt er voldaan aan de geluidscriteria v.d. omgevingswet | Ja, zie rapportage. | Ja. |
| 9 Thema Sociale relevantie |  |  |  |
| 9.1 | De omgegving nodigt uit tot een gezonde leefstijl, sport, beweging, ontmoeting en levendigheid. | - De pleinen zijn om ontmoeting te faciliteren (shared space) winkels – waterelement – zit elementen. Het water-element vervalt ivm beheersniveau vd wijk. Hier komt iets anders voor in de plaats. - De weg is smaller, dit verbetert de mogelijkheid tot ontmoeting | Ja |
| 10 Thema Bereikbaarheid |  |  |  |
| 10.1 | GOW30 mogelijk - Verbeteren oversteekbaarheid - Auto meer te gast - Reduceren snelheid | - Uitritconstructie en voorrangspleinen (daar heeft verkeer van rechts voorrang) - Door de aanwezigheid van de shared space pleinen en kleinere pleinen is de straat opgedeeld. Hierdoor is de auto meer te gast t.o.v. de huidige situatie. - Smallere weg - Zebra’s - Gebakken klinkers - Plateau’s - Shared space pleinen - schoolzone | Ja |
| 10.2 | Alles bereikbaar voor alle modaliteiten | - parkeervakken - fietsparkeren - bushaltes | Ja |
| 10.3 | Noordewierweg zonder lijnbus? | Er wordt gewerkt aan een buurtbus. Mogelijk dat deze gaat rijden en wellicht de lijnbus verdwijnt | Nee |
| 10.4 | Winkelgebied zonder parkeren? | Er wordt gewerkt aan stallingen voor deelmobiliteit. | Nee |
| 11 Thema Investeringen |  |  |  |
| 12 Thema Vestigingsklimaat |  |  |  |

## Afwegen en toetsen

Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.

Zie Ontwerprapport Voorlopig Ontwerp Noordewierweg 30 aug. 2023

Zie Verificatie formulier Noordewierweg 31 aug. 2023

Zie Milieu-impact-berekening-VO-Noordewierweg v1 (te verkrijgen na gunning)

Zie memo Noordewierweg Inkopen en Duurzaamheid 1-6-2023

## Verantwoording

Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.

Het ontwerprapport Voorlopig Ontwerp Noordewierweg 30 aug. 2023 is een bijlage bij de Raadsinformatiebrief die medio september aan de raad wordt aangeboden.

Raakvlakkenanalyse

In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.

| Stakeholder | Belang |
| --- | --- |
| Bewoners plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. |
| Alliantie | Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg |
| Winkeliers plangebied | Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. Raakvlak met afkoppelambitie |
| Nutsbedrijven | Vervangen en/of aanleg voorzieningen |
| Ontwikkelaar Hart Soesterkwartier (Kerk) | Afstemming in bouwproces wanneer de ontwikkeling van de kerk door gaat. |
| Werkgroep Noordewierweg Verbindt | Initiatiefnemer |
| Ontwerpgroep Noordewierweg | Ontwerp Noordewierweg |

## Projectmanagement

Projectorganisatie

Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

| Opdrachtgever | Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers |
| --- | --- |
| Projectleiding | Reinier en Mark |
| Projectteam | Maricke Hiddink, adviseur RO Patrick v.d. Holk, adviseur Verkeer Joost Mulder, adviseur Communicatie Arthur Wopereis adviseur Groen Han Lensink adviseur Riolering Jan van het Klooster, adviseur Water Sake Takken adviseur OV Rolf Leeman, adviseur wegen |

Fasering en Tijd

De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

| Fase | Product | Vastgesteld door |
| --- | --- | --- |
| Initiatiefase | Project Management Document (initiatieffase) | Opdrachtgever |
| Voorbereidingsfase | Communicatie en participatie gids | Opdrachtgever |
|  | Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst | Opdrachtgever |
|  | Collegebesluit ontwerp | College B&W |
|  | Project Management Document (voorbereidingsfase) | Opdrachtgever |
| Uitvoeringsfase | Contract voor de uitvoering | Projectmanager |
|  | Contractraming / Plafondbudget | Opdrachtgever |
|  | Gunning | Directeur |
|  | Project gerealiseerd | Directievoerder |
|  | Project Management Document (uitvoeringsfase) | Opdrachtgever |
| Nazorgfase | Revisie beheergegevens | Opdrachtgever |
|  | Eindafrekening | Opdrachtgever |
| Alle fasen | Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5 | Opdrachtgever |

| Fase | Oplevering (per kwartaal) |
| --- | --- |
| Initiatiefase - Project Management Document (initiatieffase) |  |
| Voorbereidingsfase - Communicatie en participatie gids - Schets Ontwerp, SO-raming - Raadsbesluit ontwerp - Raadbesluit budget - VO + raming | Q1 2021 Q3 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q3 2023 |
| Uitvoeringsfase - Aanbesteding - Voorbereiding ON - Uitvoering (gereed) | Q3 2023 Q1 2024 Q4 2025 |

Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.

Project budget:	7,6 mln.

Raming project:

- Contract civiel:

- Contract levering bakstenen:

Taaknummer: 	7221225

Rapportage

Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd.

In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland.

Informatie, Communicatie en Participatie

De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier.

Risicoanalyse

Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.

| Onzekerheid | Oorzaak | Gevolg | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| Stijgende materiaalkosten | Hogere energieprijzen | Hogere kosten | Subsidies – restant potje coalitie – weerstand gemeente breed. |
| Onbekend of het rioolontwerp voldoet aan de ambitie T=10 | Dynamische berekening ontbreekt | Meer engineeringskosten | Verificatie als proceseis in contract |
| Optimalisatie rioolontwerp nodig | Huidige rioolontwerp voldoet niet aan ambitie | Meer engineeringskosten | Tijd in ruimen voor start uitvoering. |
| Aansluitingen op gerelined riool wel of niet handhaafbaar. | Aansluitingen niet oke | vertraging | Stelpost opnemen + camerabeelden bij contract stoppen. |