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De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. In dit project werken we met deze aanpak.  De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Duurzaamheid is dus een integraal onderdeel vanaf het eerste initiatief tot aan de gebruiksfase van een project.  Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.
De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:
1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut kansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambities in de HIOR, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.
Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. U vindt het overzichtelijk terug in dit document. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:
1. [bookmark: _Toc57194470][bookmark: _Toc57409945][bookmark: _Toc57410025][bookmark: _Toc53041771][bookmark: _Toc53090134][bookmark: _Toc53134804][bookmark: _Toc53134882][bookmark: _Toc55222678][bookmark: _Toc131323768][bookmark: _Toc158771099][bookmark: _Toc158771236][bookmark: _Toc158771532][bookmark: _Toc158771639][bookmark: _Toc158771868][bookmark: _Toc158779805][bookmark: _Toc370994213][bookmark: _Toc14184366]Analyse van vraag en ambities incl. vastleggen.
2. Onderzoeken kansen
3. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
4. Afweging en toetsen duurzaamheid
5. Verantwoording duurzaamheid
[bookmark: _Toc144365206]Leeswijzer

Voor u ligt het projectmanagement plan voor de Herinrichting van de Noordewierweg 
Het document wordt in elke projectfases aangevuld en geactualiseerd. Dit gebeurt in de betreffende projectfase. Hierdoor ontstaat een document waarbij de initiële situatie is vastgelegd, de tussen liggende stappen en uiteindelijk het gerealiseerd eindresultaat.  De systematiek is gebaseerd op het proces Duurzaam GWW.
In de initiatieffase wordt op basis van de aanleiding en een doelstelling de opgave verder vormgegeven m.b.v. standaard ambities, projectspecifieke ambities en kansen. Dit is verwoord in de onderstaande eerste twee stappen, nl.:

1. Analyse van vraag en ambities incl. vastleggen
2. Onderzoeken kansen

Vervolgens wordt deze eerste cyclus verder opgepakt door in de voorbereidingsfase.  Hier worden de ambities en kansen vertaald naar een ontwerp. Hier worden de resultaten getoetst aan de vooraf door OG (afdeling LO) meegegeven set ambities. Deze integrale beoordeling dient als verantwoording van het ontwerp.

Deze cyclus herhaalt zichzelf meerdere keren tot uiteindelijk de realisatie. De toetsing geeft inzicht voor projecten in de openbare ruimte, in waar Amersfoort staat i.r.t. de duurzaamheidsdoelstelling die het heeft. Het geeft inzicht, na analyse van meerdere projecten, wat er nodig is om deze duurzaamheidsdoelstelling te behalen.


[bookmark: _Toc57194468][bookmark: _Toc57409943][bookmark: _Toc57410023]
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Beleidskaders en ambities van Amersfoort
Amersfoort kent voor projecten in de openbare ruimte de onderstaande beleidsdocumenten:
· Visie verkeer en vervoer 2030
· Nota kwaliteit Openbare Ruimte 2005
· Gemeentelijk Rioleringsplan  2021-2031
· Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031
· Toekomstagenda Milieu 2014
· Beschermd Stadsgezicht (beleid bij Ruimtelijke Plannen)
· Archeologie (beleid bij Ruimtelijke Plannen)
· Starten voor de Start (communicatie)
· Watervisie 2021-2040
· Omgevingsvisie Amersfoort (30-12-2021 nog in ontwikkeling)
· Groencompensatiebeleid 

Naast het huidige beleid zijn de volgende voor dit werk relevante moties ingediend en aangenomen door de gemeenteraad:

· Motie 2015-158M, operatie steenbreek+
· Motie 2018-010M, Hemelwater in de tuin, niet in het riool
· Motie 2020-099M ’30 kilometer voor alle mensen beter’

Let op: moties kunnen vertaald zijn in actueel vigerende beleid. 
Regels en verordeningen in de gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort zet haar regelgeving op internet via de website Overheid.nl. Deze website van de overheid biedt alle regelgeving van alle overheden bij elkaar. Gemeente, provincie, waterschap en Rijk bundelen hier hun informatie.
Veel vragen over wat wel en niet mag in de stad worden beantwoord in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort Een aantal onderwerpen waar veel naar gevraagd wordt, hebben we op deze site opgenomen.

De opgave
Projectbegrenzing
In onderstaande afbeelding zijn is de projectgrens (rood) aangegeven. Onder de projectgrens verstaan wij het projectgebied zoals de opdrachtgever het bij ons in opdracht heeft gegeven. 

In de vervolgfase van het project kan deze grens nog worden aangepast als blijkt dat de ambities aanleiding geven om meer gebied te betrekken bij het project. Ook wordt er in een volgende fase een ‘systeemgrens’ aan toegevoegd.

Met de systeemgrens wordt een groter gebied aangeduid dan de op voorhand gedefinieerde projectgrens. 

Dit is noodzakelijk omdat voor sommige aspecten (bv. parkeren) een gebied niet los gezien kan worden van het aangrenzende gebied. In de systeembenadering wordt de systeemgrens gebruikt om te kijken welke interactie er is tussen het systeem (binnen de grens) en de omgeving (buiten de grens).

Dit is de projectgrens zoals de opdrachtgever het bij ons in opdracht heeft gegeven. 

[image: ]

Figuur 1. Projectbegrenzing, SO
[bookmark: _Hlk120094430]Verkeer:
· De Noordewierweg (vanaf de kruising met het Isseltseveld) tot en met de kruising met de Puntenburgerlaan/ Groningerstraat is een wijkontsluitingsweg met verblijfsfunctie (GVVP). 
· De inrichting van de straten is herkenbaar als een 50 km/uur gebied met enkele snelheidsremmende maatregelen (wegversmalling) en plateau’s. 
· Oversteekvoorzieningen:
· Zebra’s
· 1-1 strepen +middeneilandjes
· Diverse Bushaltes (met en zonder abri)
· VRI + kast t.h.v. bejaardenhuis Puntenburg en t.h.v. de Gouwestraat
· Parkeren
· Vrij parkeren
· Langsparkeren
· Laadpalen
· Invalide parkeerplaatsen
· Vrijliggen fietspad
· Aanliggende fietssuggestiestrook
· Trottoir aan weerszijden
· Aansluiting zijstraten
· Zijstraten met haaientanden
· Zijstraten met inritconstructies
· Schoolzone + hekwerk t.h.v. basisschool de Kubus (nabij Isseltseveld)

Verhardingen:
· De straat is nu uitgevoerd met asfalt.
· Trottoir betontegels, afwijkende kleur winkelgebied
· Parkeervakken gebakken klinkers/ beton klinkers



Meubilair
· Plantenbakken
· Tulips
· Antiparkeerpaaltjes
· Reclamezuil
· Ondergrondse afvalcontainer
· Electrakasten
· Flespalen + bebording
· Afvalbakken
· Poepafvalbakken

Riolering en infiltratie
· Gemengd stelsel

Bomen en beplanting
· Bomen met zonder onder beplanting

Verlichting
· Lichtmasten
· Kabel van stedin.
[bookmark: _Toc57194472][bookmark: _Toc57409947][bookmark: _Toc57410027]
Huidige systeem


Figuur 2. Thema’s Systeem Herinrichting Resterende straatjes
[bookmark: _Toc57409949][bookmark: _Toc57410029]Doelstellingen, ambities
In deze paragraaf worden de voorlopige doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever beschreven. Daarnaast worden ook mogelijke kansen inzichtelijk gemaakt. In het vervolg van het project wordt onderzocht in hoeverre deze doelstellingen en ambities haalbaar zijn en of ook daadwerkelijk duurzaamheidswinst wordt behaald. 

Doel en ambitie zijn twee verschillende woorden die vaak als één worden aangezien. Ze worden vaak verward door veel mensen. Ze zijn echter ook aan elkaar gerelateerd. Doel is eigenlijk een punt waar een persoon wil bereiken, terwijl ambitie de drive is die de persoon daarheen zal krijgen.
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Doelstellingen  
Een doel of doelstelling is het resultaat waar een persoon, organisatie of systeem naar streeft. Doelstellingen zijn verankerd in beleid of worden project specifiek bepaald (bijvoorbeeld door inzichten verkregen in het omgevingswijzer proces). 

Doelstelling hier is:

· Het realiseren van een zo duurzaam mogelijk herinrichting.
Weg van barrière naar verbinding.


Project(specifieke) ambities
Een ambitie is datgene wat men verlangt, waar men naartoe werkt en waarvoor men concrete stappen gaat ondernemen. In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel.
De ambities komen voort uit beleid en zijn grotendeels voor soortgelijke projecten gelijk. De ambities worden bijgesteld als beleid wordt aangepast of dat de ambitie niet realistisch blijkt te zijn. Daarom werkt het PMP DZGWW met de HIOR samen. In de HIOR staan de ambities benoemd.

In de initiatief fase zijn de ambities “hoog over” en de ontwerpfase komt er informatie bij en neemt het detailniveau toe.

Het heeft de voorkeur dat de omgevingswijzer in de initiatieffase wordt toegepast. Met de omgevingswijzer wordt het gesprek over “duurzaamheid” gestructureerd en geeft richting voor de volgende fase. In de HIOR staan de ambities met hun concrete lat vermeld.
De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. 

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een ambitie zoals in de HIOR vermeld. 



Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities
Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

Projectspecifieke ambities
Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Het project kent de onderstaande projectspecifieke ambities:

· Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.
· Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.
· Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.
· Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.
· Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.
· Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

[bookmark: _Toc144365209]Onderzoeken kansen

Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities. 
[bookmark: _Toc57194473][bookmark: _Toc57409948][bookmark: _Toc57410028]
	Nr.
	Deelsysteem
	Kansen
	Kans onderzoeken?

	1
	Energie
	
	

	1.1
	Warmtenet
	Kan er een warmtenet komen
	Ja

	2
	Materialen
	
	

	3
	Water
	
	

	4
	Bodem
	
	

	5
	Ecologie
	
	

	6
	Ruimtegebruik
	
	

	6.1
	Ontwikkeling Kerk
	Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten?
	Ja

	7
	Ruimtelijke kwaliteit
	
	

	8
	Welzijn
	
	

	9
	Sociale relevantie
	
	

	10
	Bereikbaarheid
	
	

	10.1
	Bus
	Noordewierweg zonder bus?
	Ja

	10.2
	Parkeren
	Winkelgebied zonder parkeren?
	Ja

	10.3
	Deelmobiliteit
	Is deelmobiliteit mogelijk
	Ja

	11
	Investeringen
	
	

	12
	Vestigingsklimaat
	
	





Toekomstige systeem
Het toekomstige systeem moet in de ideale situatie voldoen aan de doelstelling, standaard ambities en projectspecifieke ambities. Kansen zijn niet nodig om een project te doen slagen.

Het systeem is zodanig ingericht dat het voldoet aan ‘standaard Ambities’.

[bookmark: _Toc144365210][bookmark: _Toc53041774]Projectmanagement
[bookmark: _Toc57409953][bookmark: _Toc57410033]
Projectorganisatie
Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.
	Opdrachtgever
	Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers

	Projectleiding
	Reinier en Mark

	Projectteam
	Heidi Tucker, adviseur RO
Patrick v.d. Holk + Ronald Noorloos, adviseur Verkeer
Joost Mulder, adviseur Communicatie
Marjolein Hinkofer adviseur Groen
Han Lensink adviseur Riolering
Jan van het Klooster, adviseur Water
Sake Takken adviseur OV
Arie Boelhouwers, adviseur wegen
Olaf, wijkmanager



[bookmark: _Toc97115386][bookmark: _Hlk97113508]

Stakeholders
In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is. 
	Stakeholder
	Belang

	Bewoners plangebied 
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. 

	Alliantie
	Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg

	Winkeliers plangebied
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen.
Raakvlak met afkoppelambitie

	Nutsbedrijven
	Vervangen en/of aanleg voorzieningen

	Werkgroep Noordewierweg Verbindt
	Initiatiefnemer

	Ontwerpgroep Noordewierweg
	Ontwerp Noordewierweg



Fasering en Tijd 
De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

	Fase
	Product
	Vastgesteld door

	Initiatiefase
	Project Management Document (initiatieffase)
	Opdrachtgever

	Voorbereidingsfase
	Communicatie en participatie gids
	Opdrachtgever

	
	Schets Ontwerp, SO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Raadsbesluit ontwerp
	Raad

	
	Budget
	College/ Raad

	
	Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Project Management Document (voorbereidingsfase)
	Opdrachtgever

	
	Contract voor de uitvoering
	Projectmanager

	
	Contractraming / Plafondbudget
	Opdrachtgever

	Uitvoeringsfase
	Gunning
	Directeur

	
	Definitief ontwerp
	Opdrachtgever

	
	Uitvoeringsontwerp
	Opdrachtgever

	
	Project gerealiseerd 
	Directievoerder

	
	Project Management Document (uitvoeringsfase)
	Opdrachtgever

	Nazorgfase
	Revisie beheergegevens
	Opdrachtgever

	
	Eindafrekening
	Opdrachtgever

	Alle fasen
	Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5
	Opdrachtgever





	Fase
	 Oplevering (per kwartaal)

	Initiatiefase
· Project Management Document (initiatieffase)
	

	Voorbereidingsfase
· Communicatie en participatie gids
· Schets Ontwerp, SO-raming
· Raadsbesluit ontwerp
	
Q1 2021
Q3 2021
Q3 2021


	· budget
	??

	
	

	
	


[bookmark: _Toc55222690][bookmark: _Toc57194476][bookmark: _Toc57409954][bookmark: _Toc57410034]
Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.
Project budget: start budget
Raming project: 
Taaknummer: 7221225 	

[bookmark: _Toc57194477][bookmark: _Toc57409955][bookmark: _Toc57410035][bookmark: _Toc84513815]Rapportage
Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd. 
In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland. 

[bookmark: _Toc55222691][bookmark: _Toc57194478][bookmark: _Toc57409956][bookmark: _Toc57410036][bookmark: _Toc84513816]Informatie, Communicatie en Participatie
De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier. 

[bookmark: _Toc55222686][bookmark: _Toc57194482][bookmark: _Toc57409957][bookmark: _Toc57410037][bookmark: _Toc84513817]
Risicoanalyse
Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.
	Risico
	Gevolg
	Beheersmaatregel

	Geen budget
	Vertraging
	Budget via Kadernota
Subsidie

	Beheerbudget komt niet overeen ambitie
	Geen budget om te beheren
	Ambitie bijstellen.

	Ambities technisch niet haalbaar
	Teleurstelling wijk
	Zorgvuldige communicatie



[bookmark: _Toc84864681]Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de initiatieffase voldoende is om te starten met de voorbereidingsfase.

	Opdrachtgever:
	S&O
	Opdrachtnemer:
	PP

	Naam
	J. Boelhouwers
	Naam
	A. Jansen


	Datum akkoord
	
	Datum akkoord
	







 NAZORG
UITVOERING
VOORBEREIDING
INITIATIEF



[bookmark: _Toc144365211]Voorbereidingsfase, cyclus 1

[bookmark: _Toc144365212]Vertaalslag naar specificaties en ontwerp (Schetsontwerp)
Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

· Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.
· Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.
· Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.
· Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.
· Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.
· Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

	Nr
	Omschrijving ambitie / concrete doelstelling
	Borging bereiken ambitie
	Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer

	1 Thema Energie       

	1.4
	Kan er een warmtenet komen?
	SO
	Ja, de ruimte is aanwezig

	
	
	
	

	2 Thema Materialen       

	
	
	
	

	
	
	
	

	3 Thema Water        

	3.6
	Afgekoppeld straatoppervlak naar wadi o.i.d (bovengronds)
	Water infiltreren in bodem bij parkeervakken/ wadi.
	Ja.

	
	
	
	

	4 Thema Bodem      

	
	
	
	

	5 Thema Ecologie & biodiversiteit        

	5.1
	Toename solitaire bomen
	Versmalling van de weg maakt het mogelijk tussen rijbaan/ parkeervakken extra bomen te plaatsen. 
	ja

	
	
	
	

	6 Thema Ruimtegebruik        

	6.7
	Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten?
	zie overeenkomst met ontwikkelaar
	Ja 

	
	
	
	

		7 Thema Ruimtelijke kwaliteit        

	7.2
	Zichtbaarheid en presentatiemogelijkheid winkels?
	In het gebied waar aan beide zijden van de weg voorzieningen zijn, is gekozen voor een centrale ligging van de weg en voor groene eilanden in plaats van langere groenstroken. Zo is er extra ruimte voor uitstallingen, voetgangers en terrassen.
	Ja

	8 Thema Welzijn        

	8.1
	Hittestress verminderen
	Toename bomen en groen
	Ja

	8.2
	Is hitte meegewogen in het ontwerp?
	Toename bomen en groen
	Ja

	8.4
	Is er voldoende openbare zitgelegenheid
	Zit-elementen
· Bankjes
· Randen rondom groen elementen in de gehele straat.
	Ja

	9 Thema Sociale relevantie        

	9.1
	De omgegving nodigt uit tot een gezonde leefstijl, sport, beweging, ontmoeting en levendigheid.
	· De pleinen zijn om ontmoeting te faciliteren (shared space) winkels – waterelement – zit elementen
· De weg is smaller, dit verbetert de mogelijkheid tot ontmoeting
	Ja

	10 Thema Bereikbaarheid        

	10.1
	GOW30 mogelijk
· Verbeteren oversteekbaarheid
· Auto meer te gast
· Reduceren snelheid
	· Uitritconstructie en voorrangspleinen (daar heeft verkeer van rechts voorrang)
· Door de aanwezigheid van de shared space pleinen en kleinere pleinen is de straat opgedeeld. Hierdoor is de auto meer te gast t.o.v. de huidige situatie
· Smallere weg
· Zebra’s
· Gebakken klinkers
· Plateau’s
· Shared space pleinen
· schoolzone
	Ja

	10.2
	Alles bereikbaar voor alle modaliteiten
	· parkeervakken
· fietsparkeren
· bushaltes
	Ja

	10.3
	Noordewierweg zonder lijnbus?
	Er wordt gewerkt aan een buurtbus. Mogelijk dat deze gaat rijden en wellicht de lijnbus verdwijnt
	Nee

	10.4
	Winkelgebied zonder parkeren?
	Er wordt gewerkt aan stallingen voor deelmobiliteit.
	Nee

	11 Thema Investeringen        

	
	
	
	

	12 Thema Vestigingsklimaat        

	
	
	
	





[bookmark: _Toc144365213]Afwegen en toetsen
Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.
Zie ontwerpnotitie (bijlage)
 
Zie Bijlage 6 1503982 - Raadsvoorstel - Herinrichting Noordewierweg 210915 v1.0 AJ.docx (raadsinformatie.nl)

Zie Schetsontwerp

[bookmark: _Toc144365214]Verantwoording
Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.
Het ontwerp is 12 oktober 2021 unaniem door de raad vastgesteld. 
Zie documenten paragraaf 3.2
Raakvlakkenanalyse 
In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.
	
	Raakvlak 
	Omschrijving raakvlak

	1.
	Ontwikkeling Kerk
	Afstemmen ontwerp + uitvoeringsmoment.



[bookmark: _Toc144365215]Projectmanagement

Projectorganisatie
Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

	Opdrachtgever
	Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers

	Projectleiding
	Reinier en Mark

	Projectteam
	Heidi Tucker, adviseur RO
Patrick v.d. Holk + Ronald Noorloos, adviseur Verkeer
Joost Mulder, adviseur Communicatie
Marjolein Hinkofer adviseur Groen
Han Lensink adviseur Riolering
Jan van het Klooster, adviseur Water
Sake Takken adviseur OV
Arie Boelhouwers, adviseur wegen
Olaf, wijkmanager





Stakeholders
In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is. 
	Stakeholder
	Belang

	Bewoners plangebied 
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. 

	Alliantie
	Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg

	Winkeliers plangebied
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen.
Raakvlak met afkoppelambitie

	Nutsbedrijven
	Vervangen en/of aanleg voorzieningen

	Werkgroep Noordewierweg Verbindt
	Initiatiefnemer

	Ontwerpgroep Noordewierweg
	Ontwerp Noordewierweg



Fasering en Tijd 
De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

	Fase
	Product
	Vastgesteld door

	Initiatiefase
	Project Management Document (initiatieffase)
	Opdrachtgever

	Voorbereidingsfase
	Communicatie en participatie gids
	Opdrachtgever

	
	Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Collegebesluit ontwerp
	College B&W

	
	Project Management Document (voorbereidingsfase)
	Opdrachtgever

	Uitvoeringsfase
	Contract voor de uitvoering
	Projectmanager

	
	Contractraming / Plafondbudget
	Opdrachtgever

	
	Gunning
	Directeur

	
	Project gerealiseerd 
	Directievoerder

	
	Project Management Document (uitvoeringsfase)
	Opdrachtgever

	Nazorgfase
	Revisie beheergegevens
	Opdrachtgever

	
	Eindafrekening
	Opdrachtgever

	Alle fasen
	Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5
	Opdrachtgever





	Fase
	 Oplevering (per kwartaal)

	Initiatiefase
· Project Management Document (initiatieffase)
	

	Voorbereidingsfase
· Communicatie en participatie gids
· Schets Ontwerp, SO-raming
· Raadsbesluit ontwerp
	
Q1 2021
Q3 2021
Q3 2021


	· budget
	??



Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.
Project budget:	€ 345.000,-
Raming project: € 4.900.000,-	
Taaknummer:	7221225

Rapportage
Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd. 
In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland. 

Informatie, Communicatie en Participatie
De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier. 



Risicoanalyse
Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.
	Onzekerheid
	Oorzaak
	Gevolg
	Beheersmaatregel

	budget
	Geen budget
	Geen project
	Subsidies zoeken, ontwerp aanpassen, tempo houden – kaders meegeven voor toekomstige ontwikkelingen.

	Ambities niet geheel uitvoerbaar
	Ondergrondse infra
	teleurstelling
	Communicatie met de buurt.

	Elementen uit ontwerp niet uitvoerbaar
	Elementen zijn te duur in onderhoud.
	teleurstelling
	Beheerniveau duidelijk definieren, alternatieven, communicatie



Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de voorgaande ontwerpcyclus voldoende is om te starten met de volgende ontwerpcyclus

	Opdrachtgever:
	S&O
	Opdrachtnemer:
	PP

	Naam
	J. Boelhouwers
	Naam
	A. Jansen


	Datum akkoord
	12 okt 2021
	Datum akkoord
	12 okt 2021





[bookmark: _Toc144365216]Voorbereidingsfase, cyclus 2

[bookmark: _Toc144365217]Analyse van vraag en ambities
[bookmark: _Toc57409961][bookmark: _Toc57410041][bookmark: _Toc75784112]Beleidskaders en ambities van Amersfoort
In deze paragraaf toetst de projectmanager of het beleid is veranderd . Veranderingen kunnen in onderstaande tabel worden opgenomen. Bij geen veranderingen verwijzen wij voor het beleid naar paragraaf 2.1
[bookmark: _Toc57409962][bookmark: _Toc57410042][bookmark: _Toc75784113]Het project
[bookmark: _Toc75784114]Projectbegrenzing
Actualiseer hier de projectbegrenzing in bij voorkeur een digitale kaart zodat de projectbegrenzing eenduidig is. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1
De projectgrens is ongewijzigd.

[bookmark: _Toc57409963][bookmark: _Toc57410043][bookmark: _Toc75784115]Huidige systeem
Actualiseer het huidige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1
De systeemonderdelen blijven gelijk, zie paragraaf 2.1
Doelstellingen, duurzaamheidskansen en ambities
In deze paragraaf worden de doelstellingen, ambities beschreven. Waar in de vorige fase de doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever werden geformuleerd, worden in dit hoofdstuk de ambities en kansen beschreven die er worden gezien door de brede projectgroep en de stakeholders. 
Doelstellingen  
Actualiseer hier indien gewijzigde de projectdoelstellingen uit de initiatieffase. En geef een toelichting waarom de doelstelling is gewijzigd. De doelstelling kan bijvoorbeeld worden gewijzigd na het houden van een gesprek met de tool omgevingswijzer  of na het houden van een  ambitieweb sessie.
De doelstelling is ongewijzigd.

Project(specifieke) ambities
De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. 

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop hoog gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een hoge ambitie in het Ambitieweb. Er kan ook gekozen worden om juist hoog in te zetten op de thema's die slecht scoren in de Omgevingswijzer en dus aandacht verdienen. Dat hangt af van de ambities van stakeholders, de organisatie, de kansen en de projectdoelstellingen. 

Vul de omgevingswijzer samen met je team, stakeholders en partners beoordeel je hoe het project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort.  Vervolgens kopieer hier de omgevingswijzer en voeg je de bijlage toe. De omgevingswijzer gebruik je als richtinggevend voor het ambitieweb of voor het vergelijke van varianten (wel in dezelfde fase)

Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities
Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

Projectspecifieke ambities
Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Vertel hier als er van specifieke ambities uit de vorige fase wordt afgeweken of wanneer er nieuwe ambities bij zijn gekomen.

Inhoudelijke ambities:

· Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.
· Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.
· Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.
· Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.
· Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.
· Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

Procesmatige ambities:

Deze ambities komen voort uit het raadsbesluit Bijlage 6 1503982 - Raadsvoorstel - Herinrichting Noordewierweg 210915 v1.0 AJ.docx (raadsinformatie.nl)

· Het cocreatieproces met de Werkgroep Noordewierweg Verbindt voortzetten. 
· Januari 2022 : voorlopig ontwerp gereed (na co-creatie met de omgeving) 
· April 2022 : definitief ontwerp met definitieve kostenraming en dekking
· Juni 2022 : besluit gemeenteraad over uitvoering herinrichting 
· Najaar 2022 : aanbestedingsprocedure 
· Voorjaar 2023 : start uitvoering 




[bookmark: _Toc144365218]Onderzoeken kansen

Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities. 

Het kan zijn dat er zich nieuwe kansen voordoen die in de vorige fase nog niet zichtbaar waren.

	Deelsysteem
	Kans 
(uitbreiding bedoeling van de initiële opdracht)
	Kans onderzoeken?

	1.Energie
	
	

	2.Materialen
	
	

	3.Water
	
	

	4.Bodem
	
	

	5.Ecologie
	
	

	6.Ruimtegebruik
	
	

	7.Ruimtelijke kwaliteit
	
	

	8.Welzijn
	
	

	9.Sociale relevantie
	
	

	10.Bereikbaarheid
	
	

	11.Investeringen
	Bepalen uitvoeringskosten – uitzoeken subsidiemogelijkheden – uitzoeken dekkingsmogelijkheden – doen van technisch onderzoek – opstellen ontwerpnotitie. Hierover raadsvragen laten stellen zodat dit onderwerp politiek op de agenda blijft voor tijdens de coalitie onderhandelingen. 
	Ja.

	12.Vestigingsklimaat
	
	



[bookmark: _Toc57409964][bookmark: _Toc57410044][bookmark: _Toc75784116]Toekomstige systeem
Actualiseer het toekomstige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragaaf 1.2.3.
Het toekomstig systeem is ongewijzigd.
[bookmark: _Toc57409965][bookmark: _Toc57410045][bookmark: _Toc75784117]

[bookmark: _Toc144365219]Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

De ambities en kansen uit de vorige fase worden opnieuw tegen het licht gehouden.

In onderstaande tabel zijn de ambities vertaald naar concrete duurzaamheidsambities. 
	Nr
	Omschrijving ambitie / concrete doelstelling
	Borging bereiken ambitie
	Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer

	1 Thema Energie       

	
	
	
	

	2 Thema Materialen       

	
	
	
	

	3 Thema Water        

	
	
	
	

	4 Thema Bodem      

	
	
	
	

	5 Thema Ecologie & biodiversiteit        

	
	
	
	

	6 Thema Ruimtegebruik        

	
	
	
	

		7 Thema Ruimtelijke kwaliteit        

	
	
	
	

	8 Thema Welzijn        

	
	
	
	

	9 Thema Sociale relevantie        

	
	
	
	

	10 Thema Bereikbaarheid        

	
	
	
	

	11 Thema Investeringen        

	
	Bepalen uitvoeringskosten 
	Zie. Begroting
	Ja

	
	Subsidie mogelijkheden?
	Zie. Rapportage Hezelburght.
	Ja

	
	Uitvoeren technische onderzoeken vooruitlopend op verkrijgen dekking.
	Zie. Diverse uitkomsten.
	Ja

	
	Opstellen ontwerpnotitie vooruitlopend op verkrijgen dekking
	Zie. Ontwerpnotitie
	Ja

	
	Raadsvragen laten stellen.
	Zie. raadsvragen
	Ja

	12 Thema Vestigingsklimaat        

	
	
	
	





[bookmark: _Toc144365220]Afwegen en toetsen
Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.
We leveren hier op:
· Begroting;
· Rapportage subsidiemogelijkheden
· Diverse technische onderzoeken
· Ontwerpnotitie SO Goudappel
· beantwoording raadsvragen Noordewierweg 2022-059
· Beantwoording schriftelijke Noordewierweg 2022-001

[bookmark: _Toc144365221]Verantwoording
Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.
Met de Motie 2022-150M is bepaald dat er € 7,6 mln. in de begroting vrijgemaakt moet worden voor de herinrichting van de Noordewierweg. 

In de onderstaande RIB is aangegeven hoe dit in de begroting is ingevuld. 
· RIB herprioritering investeringskrediet 2022-101
· Bijlage 1 financien Noordewierweg.docx

Raakvlakkenanalyse 
In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.
	
	Raakvlak 
	Omschrijving raakvlak

	1.
	Ontwikkeling Kerk
	Afstemmen ontwerp + uitvoeringsmoment.





[bookmark: _Toc144365222]Projectmanagement

Projectorganisatie
Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.
	Opdrachtgever
	Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers

	Projectleiding
	Reinier en Mark

	Projectteam
	Maricke en Heidi, adviseur RO
Patrick v.d. Holk, adviseur Verkeer
Joost Mulder, adviseur Communicatie
Arthur Wopereis adviseur Groen
Torsten Kooistra adviseur Riolering
Jan van het Klooster, adviseur Water
Sake Takken adviseur OV
Arie Boelhouwers, adviseur wegen



Stakeholders
In onderstaand overzicht worden de stakeholders beschreven met daarbij kort aangegeven wat hun belang is. 
	Stakeholder
	Belang

	Bewoners plangebied 
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. 

	Alliantie
	Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg

	Winkeliers plangebied
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen.
Raakvlak met afkoppelambitie

	Nutsbedrijven
	Vervangen en/of aanleg voorzieningen

	Werkgroep Noordewierweg Verbindt
	Initiatiefnemer

	Ontwerpgroep Noordewierweg
	Ontwerp Noordewierweg



Fasering en Tijd 
De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

	Fase
	Product
	Vastgesteld door

	Initiatiefase
	Project Management Document (initiatieffase)
	Opdrachtgever

	Voorbereidingsfase
	Communicatie en participatie gids
	Opdrachtgever

	
	Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Collegebesluit ontwerp
	College B&W

	
	Project Management Document (voorbereidingsfase)
	Opdrachtgever

	Uitvoeringsfase
	Contract voor de uitvoering
	Projectmanager

	
	Contractraming / Plafondbudget
	Opdrachtgever

	
	Gunning
	Directeur

	
	Project gerealiseerd 
	Directievoerder

	
	Project Management Document (uitvoeringsfase)
	Opdrachtgever

	Nazorgfase
	Revisie beheergegevens
	Opdrachtgever

	
	Eindafrekening
	Opdrachtgever

	Alle fasen
	Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5
	Opdrachtgever



	Fase
	 Oplevering (per kwartaal)

	Initiatiefase
· Project Management Document (initiatieffase)
	

	Voorbereidingsfase
· Communicatie en participatie gids
· Schets Ontwerp, SO-raming
· Raadsbesluit ontwerp
· Raadbesluit budget
· VO + raming 
	
Q1 2021
Q3 2021
Q3 2021
Q4 2022
Q1 2023

	Uitvoeringsfase
· Aanbesteding
· Voorbereiding ON
· Uitvoering
	
Q3 2023
Q1 2024
Q4 2025



Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.
Project budget:	 € 7,6 mln.	
Raming project: € 7,6 mln.	
Taaknummer: 	7221225	

Rapportage
Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd. 
In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland. 

Informatie, Communicatie en Participatie
De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier. 



Risicoanalyse
Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.
	Onzekerheid
	Oorzaak
	Gevolg
	Beheersmaatregel

	Voldoende budget
	Stijgende bouwprijzen t.o.v. beschikbaar gestelde budget in 2022
	Hogere kosten
	Subsidies – restant potje coalitie – weerstand gemeente breed.

	Ambities niet geheel uitvoerbaar
	Ondergrondse infra
	teleurstelling
	Communicatie met de buurt.

	Elementen uit ontwerp niet uitvoerbaar
	Elementen zijn te duur in onderhoud.
	teleurstelling
	Beheerniveau duidelijk definieren, alternatieven, communicatie



Overdracht en afsluiting cyclus

Met het ondertekenen en dateren stellen opdrachtgever en opdrachtnemer vast de informatie uit de voorgaande ontwerpcyclus voldoende is om te starten met de volgende ontwerpcyclus

	Opdrachtgever:
	SO
	Opdrachtnemer:
	POR

	Naam
	
	Naam
	
Mark & Reinier


	Datum akkoord
	
	Datum akkoord
	1-12-2022
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Beleidskaders en ambities van Amersfoort
In deze paragraaf toetst de projectmanager of het beleid is veranderd . Veranderingen kunnen in onderstaande tabel worden opgenomen. Bij geen veranderingen verwijzen wij voor het beleid naar paragraaf 2.1
Er is een aanvullende ambitie, nl.:
Motie klimaat adaptieve parkeerplaatse. 
Het project
Projectbegrenzing
Actualiseer hier de projectbegrenzing in bij voorkeur een digitale kaart zodat de projectbegrenzing eenduidig is. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1
De projectgrens is niet aangepast.
Huidige systeem
Actualiseer het huidige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragraaf 2.1
Systeemgrens is niet aangepast.
Doelstellingen, duurzaamheidskansen en ambities
In deze paragraaf worden de doelstellingen, ambities beschreven. Waar in de vorige fase de doelstellingen en ambities vanuit de opdrachtgever werden geformuleerd, worden in dit hoofdstuk de ambities en kansen beschreven die er worden gezien door de brede projectgroep en de stakeholders. 
Doelstellingen  
Actualiseer hier indien gewijzigde de projectdoelstellingen uit de initiatieffase. En geef een toelichting waarom de doelstelling is gewijzigd. De doelstelling kan bijvoorbeeld worden gewijzigd na het houden van een gesprek met de tool omgevingswijzer  of na het houden van een  ambitieweb sessie.
De doelstelling is ongewijzigd
Project(specifieke) ambities
De Omgevingswijzer (omgevingswijzer) brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer is een kwalitatief instrument: invullen leidt niet tot een ‘rapportcijfer’ over duurzaamheid, maar tot een beeld van kansen en risico’s voor twaalf duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. 

De Omgevingswijzer is een procesinstrument: door de Omgevingswijzer samen met stakeholders of partners in te vullen, werk je aan een gezamenlijk beeld. Iedereen bekijkt de duurzaamheidsthema’s vanuit een eigen invalshoek. De omgevingswijzer kan in elk fase worden gebruikt

Het doel is in alle gevallen het gesprek over verschillende belangen te faciliteren en het gezond verstand te gebruiken om tot integrale, duurzame keuze te komen.

In de Aanpak Duurzaam GWW wordt in principe de Omgevingswijzer opgevolgd door het Ambitieweb. De duurzaamheidskansen die met de Omgevingswijzer worden onderzocht, zijn input voor de ambitiebepaling. De thema's waarop hoog gescoord wordt in de Omgevingswijzer, kunnen vertaald worden naar een hoge ambitie in het Ambitieweb. Er kan ook gekozen worden om juist hoog in te zetten op de thema's die slecht scoren in de Omgevingswijzer en dus aandacht verdienen. Dat hangt af van de ambities van stakeholders, de organisatie, de kansen en de projectdoelstellingen. 

Vul de omgevingswijzer samen met je team, stakeholders en partners beoordeel je hoe het project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort.  Vervolgens kopieer hier de omgevingswijzer en voeg je de bijlage toe. De omgevingswijzer gebruik je als richtinggevend voor het ambitieweb of voor het vergelijke van varianten (wel in dezelfde fase)

https://teamsites.amersfoort.nl/sites/prsv/Portfolio%20Zuid/Noorderwierweg/DZ_GWW_Verificatie_form%20V1.1_incl%20groencompensatie.xlsx

· Reduceren rijsnelheid gemotoriseerd verkeer, auto meer ‘te gast’.
· Positief effect op veiligheidvoor voetgangers en fietsers.
· Beter oversteekbaar, met name voor kinderen, mindervaliden en ouderen.
· Groeneren meer klimaatadaptief: hittestress, waterstress en droogtestress.
· Aantrekkelijke ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld op voorplein kerk.
· Aantrekkelijker klimaat voor winkels en ondernemers. Positief effect op lokale economie.

Vastleggen (projectspecifieke) ambities en kansen

Standaard Ambities
Op de 12 DuurzaamGWW thema’s gelden in Amersfoort de onderstaande ambities. Deze ambities zijn vaak niet concreet en op de verre toekomst gericht. Maar waar moet een project morgen aan voldoen om die ambitie in de verre toekomst te behalen.

In de onderstaande link staat voor veel van de 12 duurzaamGWW onderwerpen een lat vermeld (KPI). In de diverse ontwerpcycli moet aangetoond worden of er al dan niet wordt voldaan aan deze KPI. Uiteraard met een verklaring, want dat geeft het benodigde inzicht.



Projectspecifieke ambities
Uit de omgevingswijzer kan locaties specifieke informatie voortkomen waardoor het specifieke ambities zijn. Vertel hier als er van specifieke ambities uit de vorige fase wordt afgeweken of wanneer er nieuwe ambities bij zijn gekomen.
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Kansen zijn mogelijkheden in een project die niet noodzakelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen. Kansen zijn niet gelijk aan (projectspecifieke) ambities. 

Het kan zijn dat er zich nieuwe kansen voordoen die in de vorige fase nog niet zichtbaar waren.

	Nr.
	Deelsysteem
	Kansen
	Kans onderzoeken?

	1
	Energie
	
	

	1.1
	Warmtenet
	Kan er een warmtenet komen
	Ja

	2
	Materialen
	
	

	3
	Water
	
	

	4
	Bodem
	
	

	5
	Ecologie
	
	

	6
	Ruimtegebruik
	
	

	6.1
	Ontwikkeling Kerk
	Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten?
	Ja

	7
	Ruimtelijke kwaliteit
	
	

	8
	Welzijn
	
	

	9
	Sociale relevantie
	
	

	10
	Bereikbaarheid
	
	

	10.1
	Bus
	Noordewierweg zonder bus?
	Ja

	10.2
	Parkeren
	Winkelgebied zonder parkeren?
	Ja

	10.3
	Deelmobiliteit
	Is deelmobiliteit mogelijk
	Ja

	11
	Investeringen
	
	

	12
	Vestigingsklimaat
	
	



Toekomstige systeem
Actualiseer het toekomstige systeem indien nodig. Bij geen veranderingen verwijzen wij naar paragaaf 1.2.3.



[bookmark: _Toc144365226]Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
Ambities, kansen en onderbouwing

In deze fase van het project zijn de duurzaamheidkansen geformuleerd. De omgevingswijzer en het ambitieweb zijn ingevuld en we hebben een goed beeld van waar er op het gebied van duurzaamheid winst is te behalen. De volgende stap die we nemen is het vertalen van de ambities in concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast bekijken we welke kansen  ons concreet kunnen helpen met het behalen van de gemeentelijke  duurzaamheidsambities.

De ambities en kansen uit de vorige fase worden opnieuw tegen het licht gehouden.

In onderstaande tabel zijn de ambities vertaald naar concrete duurzaamheidsambities. 
	Nr
	Omschrijving ambitie / concrete doelstelling
	Borging bereiken ambitie
	Ambitie behaald, indien nee dan ambitie aanpassen in nieuw volgnummer

	1 Thema Energie       

	1.1
	CO2 uitstoot verminderen
	Zie notitie ‘inkopen en duurzaamheid’. 

	Nee

	1.4
	Kan er een warmtenet komen?
	VO
	Ja, de ruimte is aanwezig

	
	
	
	

	2 Thema Materialen       

	2.1
	MKI zo laag mogelijk
	Zie notitie ‘inkopen en duurzaamheid’. 

	Nee

	2.5
	Op te breken asfalt teervrij
	Ja, zie bodem- en verhardingsonderzoek
	Ja

	
	
	
	

	3 Thema Water        

	3.1
	Volledige capaciteit binnen 24 uur na afloop van de neerslaggebeurtenis opnieuw beschikbaar
	Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp

	Nee

	3.2
	Neerslagsituatie  T=10 verwerkt in watersysteem en binnen systeemgrens. Geen waterbering op straat
	Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp

	Nee

	3.3
	Neerslagsituatie  T=100 verwerkt in watersysteem + 10cm waterbering op straat en binnen systeemgrens
	Zie memo verkenning maatregelen wateroverlastvermindering Amersfoort Soesterkwartier i.r.t. huidig rioolontwerp

	Nee

	3.4a
	Dakoppervlak afkoppelen naar IT-riool
	Voorzijde wordt afgekoppeld naar riool
	Ja.

	3.4b
	Dakoppervlak afkoppelen naar IT-riool
	Achterzijde woning afgekoppeld naar riool

Uit het verkennende bodemonderzoek blijk dat er op enkele plekken een veenlaag aanwezig is. Dit kan een storende factor zijn voor de werking van het IT-stelsel. 

Uit een reactie van bureau Land op het infiltratie-onderzoek blijkt dit geen risico te zijn voor het infiltreren van water.

Infiltreren aan de achterkant van de woningen wordt als een los project opgepakt.
	

Animo?
Technische mogelijkheden?

	3.6
	Afgekoppeld straatoppervlak naar wadi o.i.d (bovengronds)
	Water verhard opp. infiltreert in:
· Groenvakken
· Boomvakken
· Parkeerplaatsen
	Ja.

	3.7
	Afgekoppeld straatoppervlak naar IT-riool
	Kolken worden aangesloten op het een infiltratieriool.
	Ja.

	3.12
	Kwaliteit grondwater is oke
	In het grondwater overschrijden de aangetoonde tetrachlooretheen, zink en cadmium concentraties de
streefwaarde. Aanvullende onderzoek is niet noodzakelijk. De concentraties ijzer overschrijden de
normen voor ‘besluit lozen buiten inrichtingen’ niet.
	ja

	4 Thema Bodem      

	4.1
	Aanwezigheid niet gesaneerde/ beheerste bodem verontreiniging
	De asfaltverharding is voor het grootste gedeelte gefundeerd op zand, een gedeelte op menggranulaat en een gedeelte is op slakken gefundeerd.
· In het onderzochte menggranulaat is geen asbest aangetroffen.
· De vrijkomende slakken en menggranulaat blijkt na analyse beschouwt te moeten worden IBCbouwstof (niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheersen controle- maatregelen). Binnen het werk mag het materiaal chemisch gezien worden hergebruikt volgens de op- of nabijregeling van het Besluit Bodemkwaliteit.

· De te verwachten bodemkwaliteitsklasse varieert van ‘altijd toepasbaar’ tot ‘klasse industrie’. De bodem is voor het grootste gedeelte geclassificeerd als klasse Landbouw en Natuur of klasse Wonen. Enkel ter hoogte van huisnr 16 is de grond geclassificeerd als klasse Industrie. De normen voor PFAS voor het toepassen als “klasse Landbouw/natuur” worden niet overschreden.

· Op basis van het bodemonderzoek is er voldoende informatie over de bodemkwaliteit bekend om de voorgenomen werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanuit het oogpunt van milieukundige kwaliteit wordt aanvullend onderzoek niet nodig geacht.
	Ja.

	4.2
	Ondergrondse infra
	Omwille van de onderstaande redenen worden tal van werkzaamheden verricht aan en rondom k&l
· Om het planten van nieuwe bomen i.c.m. ondergrondse groeiruimte mogelijk te maken worden;
· Om de aanleg van het nieuwe riool mogelijk te maken;
· Capaciteitsuitbreiding netwerk. 
	Ja.

	4.3
	Aantal niet onderzochte locaties NGE?
	· Voor de rode vlakken op de maatregelenkaart geldt dat er voorafgaand aan graafwerkzaamheden eenopsporingsproces conform CS-OOO uitgevoerd moet worden tot 1,0m -mv.
· Bij de grotere gele vlakken geldt dat bij werkzaamheden buiten het bestaande cunet of vanaf
· onderzijde van de fundering een opsporingsproces uitgevoerd moet worden tot 1,0m-mv.
· Voor de zeer smalle gele stroken in de Noordewierweg adviseert BeoBom om ter inperking van het risico voor deze gebieden een projectinstructie/toolbox te verzorgen, waarbij het betrokken personeel ingelicht wordt over het herkennen van ontplofbare oorlogsresten en de juiste handelswijze bij het aantreffen hiervan.
	Nog niet.

	4.4
	Archeologische/ cultuurhistorische verwijzing
	
	Nog niet

	5 Thema Ecologie & biodiversiteit        

	5.1
	Toename solitaire bomen
	In het VO maakt de versmalling van de weg het mogelijk tussen rijbaan/ parkeervakken extra bomen te plaatsen. Alle huidige bomen kunnen behouden blijven met het nieuwe ontwerp. Dit staat los van de kwaliteit van de boom.   
	Ja.

	5.6
	Biodiversiteit plantvakken vergroot
	Invulling plantvakken

Invulling type bomen
	

	5.7
	Droogtebestendige planten
	Invulling plantvakken
	

	5.9
	Benodigde groencompensatie behaald.
	
	

	5.10
	Aantal te kappen bomen
	Geen
	

	5.11
	Aantal te verplanten bomen
	Geen
	

	5.12
	Aantal nieuwe bomen
	
	

	5.13
	Quick Scan flora en fauna
	Er zijn alleen bomen gecontroleerd. Zijn hier meer dieren aanwezig waar we rekening mee moeten houden?
	Nog niet.

	5.14
	Meer schaduw
	
	

	6 Thema Ruimtegebruik        

	6.7
	Kan hier integraal gekeken worden waarbij kadastrale grenzen worden losgelaten?
	zie overeenkomst met ontwikkelaar
	Ja 

	
	
	
	

		7 Thema Ruimtelijke kwaliteit        

	7.2
	Zichtbaarheid en presentatiemogelijkheid winkels?
	In het gebied waar aan beide zijden van de weg voorzieningen zijn, is gekozen voor een centrale ligging van de weg en voor groene eilanden in plaats van langere groenstroken. Zo is er extra ruimte voor uitstallingen, voetgangers en terrassen.
	Ja

	8 Thema Welzijn        

	8.1
	Hittestress verminderen
	Toename bomen en groen
	Ja

	8.2
	Is hitte meegewogen in het ontwerp?
	Toename bomen en groen
	Ja

	8.4
	Is er voldoende openbare zitgelegenheid
	Zit-elementen
· Bankjes
· Randen rondom groen elementen op de shared space pleinen. 
	Ja

	8.5
	Is er ruimte om kliko’s neer tezetten.
	Er is ruimte om kliko’s te plaatsen, maar deze wordt niet gefaciliteerd.
	Ja

	8.6
	Wordt er voldaan aan de geluidscriteria v.d. omgevingswet
	Ja, zie rapportage.
	Ja.

	9 Thema Sociale relevantie        

	9.1
	De omgegving nodigt uit tot een gezonde leefstijl, sport, beweging, ontmoeting en levendigheid.
	· De pleinen zijn om ontmoeting te faciliteren (shared space) winkels – waterelement – zit elementen. Het water-element vervalt ivm beheersniveau vd wijk. Hier komt iets anders voor in de plaats.
· De weg is smaller, dit verbetert de mogelijkheid tot ontmoeting
	Ja

	10 Thema Bereikbaarheid        

	10.1
	GOW30 mogelijk
· Verbeteren oversteekbaarheid
· Auto meer te gast
· Reduceren snelheid
	· Uitritconstructie en voorrangspleinen (daar heeft verkeer van rechts voorrang)
· Door de aanwezigheid van de shared space pleinen en kleinere pleinen is de straat opgedeeld. Hierdoor is de auto meer te gast t.o.v. de huidige situatie. 
· Smallere weg
· Zebra’s
· Gebakken klinkers
· Plateau’s
· Shared space pleinen
· schoolzone
	Ja

	10.2
	Alles bereikbaar voor alle modaliteiten
	· parkeervakken
· fietsparkeren
· bushaltes
	Ja

	10.3
	Noordewierweg zonder lijnbus?
	Er wordt gewerkt aan een buurtbus. Mogelijk dat deze gaat rijden en wellicht de lijnbus verdwijnt
	Nee

	10.4
	Winkelgebied zonder parkeren?
	Er wordt gewerkt aan stallingen voor deelmobiliteit.
	Nee

	11 Thema Investeringen        

	
	
	
	

	12 Thema Vestigingsklimaat        
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Geef hier een toelichting op de ontwerpkeuzes en afwegingen die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Na het lezen van dit hoofdstuk moet in hoofdlijnen duidelijk zijn waarom het ontwerp aan het einde van deze fase is zoals die is.
Zie Ontwerprapport Voorlopig Ontwerp Noordewierweg 30 aug. 2023
Zie Verificatie formulier Noordewierweg 31 aug. 2023
Zie Milieu-impact-berekening-VO-Noordewierweg v1 (te verkrijgen na gunning)
Zie memo Noordewierweg Inkopen en Duurzaamheid 1-6-2023
[bookmark: _Toc144365228]Verantwoording
Geef hier aan wanneer en door wie het ‘ontwerp/ notitie o.i.d.’ is vastgesteld.
Het ontwerprapport Voorlopig Ontwerp Noordewierweg 30 aug. 2023 is een bijlage bij de Raadsinformatiebrief die medio september aan de raad wordt aangeboden.
Raakvlakkenanalyse 
In en om het projectgebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande tabel staan de raakvlakken beschreven.
	Stakeholder
	Belang

	Bewoners plangebied 
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen. 

	Alliantie
	Ontwikkeling Paviljoen Puntenburg

	Winkeliers plangebied
	Prettige leefomgeving en goede parkeervoorzieningen.
Raakvlak met afkoppelambitie

	Nutsbedrijven
	Vervangen en/of aanleg voorzieningen

	Ontwikkelaar Hart Soesterkwartier (Kerk)
	Afstemming in bouwproces wanneer de ontwikkeling van de kerk door gaat.

	Werkgroep Noordewierweg Verbindt
	Initiatiefnemer

	Ontwerpgroep Noordewierweg
	Ontwerp Noordewierweg
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Projectorganisatie
Onderstaande tabel geeft de projectorganisatie weer. Vanuit de verschillende disciplines zijn er collega’s vertegenwoordigd om hun expertise in te brengen of hun belang te vertegenwoordigen in het project.

	Opdrachtgever
	Afdeling Stad en Ontwikkeling, Johan Boelhouwers

	Projectleiding
	Reinier en Mark

	Projectteam
	Maricke Hiddink, adviseur RO
Patrick v.d. Holk, adviseur Verkeer
Joost Mulder, adviseur Communicatie
Arthur Wopereis adviseur Groen
Han Lensink adviseur Riolering
Jan van het Klooster, adviseur Water
Sake Takken adviseur OV
Rolf Leeman, adviseur wegen






Fasering en Tijd 
De afdeling Projecten en Programma’s (PP) hanteert de leidraad Projectmatig werken. De projectfasen, plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en nazorg worden voor onderhavig project doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

Overeenkomstig de leidraad Projectmatig werken worden projectfasen doorlopen. Elke projectfase wordt afgerond met een vastgesteld product:

	Fase
	Product
	Vastgesteld door

	Initiatiefase
	Project Management Document (initiatieffase)
	Opdrachtgever

	Voorbereidingsfase
	Communicatie en participatie gids
	Opdrachtgever

	
	Voorlopig Ontwerp, VO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Definitief Ontwerp, DO-raming, getoetst
	Opdrachtgever

	
	Collegebesluit ontwerp
	College B&W

	
	Project Management Document (voorbereidingsfase)
	Opdrachtgever

	Uitvoeringsfase
	Contract voor de uitvoering
	Projectmanager

	
	Contractraming / Plafondbudget
	Opdrachtgever

	
	Gunning
	Directeur

	
	Project gerealiseerd 
	Directievoerder

	
	Project Management Document (uitvoeringsfase)
	Opdrachtgever

	Nazorgfase
	Revisie beheergegevens
	Opdrachtgever

	
	Eindafrekening
	Opdrachtgever

	Alle fasen
	Hoofdpuntenrapportage (3x per jaar) zie hoofdstuk 1.5.5
	Opdrachtgever



	Fase
	 Oplevering (per kwartaal)

	Initiatiefase
· Project Management Document (initiatieffase)
	

	Voorbereidingsfase
· Communicatie en participatie gids
· Schets Ontwerp, SO-raming
· Raadsbesluit ontwerp
· Raadbesluit budget
· VO + raming 
	
Q1 2021
Q3 2021
Q3 2021
Q4 2022
Q3 2023

	Uitvoeringsfase
· Aanbesteding
· Voorbereiding ON
· Uitvoering (gereed)
	
Q3 2023
Q1 2024
Q4 2025







Geld

Geef hier het bepaald in de initiatieffase en onderbouw waaruit het budget bestaat. De onderbouwing geeft informatie voor de volgende fase waardoor de kans toeneemt dat eerder budgetrisico’s worden gezien.
Project budget:	7,6 mln.	
Raming project: 
· Contract civiel: 
· Contract levering bakstenen:
	
Taaknummer: 	7221225	

Rapportage
Gedurende de looptijd van het project wordt periodiek (3 keer per jaar) een voortgangsrapportage (hoofdpuntenrapportages) opgeleverd. 
In de rapportage wordt kort en krachtig gerapporteerd op basis van de projecttoleranties Tijd, Geld, Kwaliteit, Scope en Organisatie. Door middel van smileys is in één oogopslag duidelijk wat de stand van zaken is en waar aandacht vereist is. Aan de hand van de rapportage vind ook een voortgangsgesprek plaats tussen de projectleider(s) en de opdrachtgever. Indien gewenst worden extra overlegmomenten ingepland. 

Informatie, Communicatie en Participatie
De verzamelde informatie geeft inzicht in de bestaande situatie, betrokken stakeholders en mogelijkheden om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te vertalen naar een goed ontwerp met communicatieplan. De verzamelde informatie in de vorm van memo’s, rapporten en verslagen wordt vastgelegd in het projectdossier. 

Risicoanalyse
Geef de 5 belangrijkste risico’s weer met een verwijzing naar de volledige risicolijst.
	Onzekerheid
	Oorzaak
	Gevolg
	Beheersmaatregel

	Stijgende materiaalkosten
	Hogere energieprijzen
	Hogere kosten
	Subsidies – restant potje coalitie – weerstand gemeente breed.

	Onbekend of het rioolontwerp voldoet aan de ambitie T=10
	Dynamische berekening ontbreekt
	Meer engineeringskosten
	Verificatie als proceseis in contract

	Optimalisatie rioolontwerp nodig
	Huidige rioolontwerp voldoet niet aan ambitie
	Meer engineeringskosten
	Tijd in ruimen voor start uitvoering.

	Aansluitingen op gerelined riool wel of niet handhaafbaar.
	Aansluitingen niet oke
	vertraging
	Stelpost opnemen + camerabeelden bij contract stoppen.




Noordewierweg


1. Verhardingen


5. Bomen en beplanting


6. verkeer





2. meubilair


3. riolering en infiltratie


4. verlichting
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