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[bookmark: _Toc121169325]Overeenkomst






Partijen:


Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,
Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

[…]

Hierna te noemen: Opdrachtgever


en


[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS],
hierna te noemen: de adviseur,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM], 




Komen het volgende overeen:




[bookmark: _Toc121169326]Projectgegevens en tijdschema 
De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht, ten behoeve van het project ‘19423 | Nieuwbouw Brigade Hoofdkwartier Oirschot, Defensie – Perceel 1 Architectuur, Landschap en Bouwkosten’, nader omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.
Het advies dient uiterlijk met inachtneming van het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema door de adviseur te zijn uitgevoerd.
De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema.
Het tijdschema dient in acht genomen te worden. In afwijking op het gestelde in Ad Artikel 11 lid 6.1 van de ABAA DNR 2011 betreffen data uit het tijdschema (of data die hieruit te herleiden zijn) geen fatale termijnen. 

[bookmark: _Toc121169327]Toepasselijke voorwaarden 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:
De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: “DNR 2011”), en
De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs (hierna te noemen “ABAA DNR 2011”).

Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
[bookmark: _Toc121169328]Opdrachtdocumenten 
De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
De door partijen ingevulde overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van aanwijzing;
Het programma van eisen betreffende het Definitiedocument en het Technisch programma van eisen, inclusief de daarbij behorende bijlagen 3.1 t/m 3.17 (meest recente versies van documenten zoals opgenomen in de TenderNed omgeving):
De volgende bijlagen:
1. Projectinformatie, kaders en aanvullingen: document 20221124 19423 BHQ BasisOvk bijlage 1 Projectbeschrijving 
2. Kruisjeslijst STB 2014: Document 20221124 19423 BHQ BasisOvk bijlage 2 X-lijst Definitief
De volgende bijlagen:
RVB-RRU 2012-2022-1 Referentiebestek UAV2012 / STABU
RVB RAW-sjabloon 2020 v1.5
De DNR 2011;
De ABAA DNR 2011;
De Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) 2019;
De Aanbieding van de adviseur.
Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:
De door partijen ingevulde overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en proces-verbalen van aanwijzing;
De in lid 1 sub c genoemde bijlagen;
Het programma van eisen (Definitiedocument en Technisch PvE, inclusief de daarbij behorende bijlagen 3.1 t/m 3.17);
De Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) 2019;
De in lid 1 sub d genoemde bijlagen;
De ABAA DNR 2011;
De DNR 2011;
De aanbieding van de adviseur.
[bookmark: _Toc121169329]Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot [LOCATIE/TERREIN], onder voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels.
[bookmark: _Toc121169330]Vertegenwoordiging 
De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de adviseur te vertegenwoordigen.
De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
[bookmark: _Toc121169331]Advieskosten 
0. De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad € [BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw. 
De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:
Honorarium
Bijkomende kosten
Toezichtskosten 
De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:
Fase [3]: [Structuurontwerp]			€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [4]: [Voorlopig ontwerp]			€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [5]: [Definitief ontwerp]			€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [6]: [Technisch ontwerp/bestek]		€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [7]: [Prijs- en contractvorming]		€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [8/9]: [Uitvoering (UO/D&T]		€ [BEDRAG] excl. BTW
Fase [10]: [Nazorg]				€ [BEDRAG] excl. BTW
Wijziging van tarieven:
  Vindt niet plaats

De betaling van de opdrachtsom geschiedt in aantal termijnen als volgt:
Fase 3, 4, 5 en 6 (ontwerpfases):
1e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het Structuur Ontwerp (SO) is ingediend. 
2e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het Voorlopig Ontwerp (VO) door de opdrachtgever is goedgekeurd.  
3e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het concept Definitief Ontwerp (DO) is ingediend. 
4e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het Definitief Ontwerp (DO) is goedgekeurd door de opdrachtgever 
5e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het concept Geïntegreerde bestek is ingediend. 
6e termijn: factuur mag ingediend worden nadat het Geïntegreerde bestek/ Technisch Ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever. 
Fase 7 (Prijs & Contractvorming): 
0. 1e termijn: factuur mag worden ingediend nadat de werkzaamheden voor de aanbesteding/ aanwijzing/ inlichtingen en beoordeling inschrijfbegroting naar tevredenheid zijn afgerond. 
Fase 8/9 (Uitvoering): 
0. 10 termijnen: gelijkelijk verdeeld over de fase Uitvoeringsgereed ontwerp, directievoering (alleen van toepassing op perceel 1) en toezicht tot en met oplevering. 
Fase 10 (Nazorg)
0. 1 termijn: factuur mag worden ingediend nadat de werkzaamheden voor controle inhoud, volledigheid en vorm revisiebescheiden en overdrachtstukken, onderhoud- en garantietermijn, uitvoeren nazorg en de overdracht naar RVB Directie vastgoedbeheer naar tevredenheid zijn afgerond.
0. Herzieningsclausules:
Herzieningsclausule wijziging PvE (fase SO t/m TO)
De scope van de Werkzaamheden kan gedurende de looptijd van de opdracht aan verandering onderhevig zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals het wijzigen van het Programma van Eisen van het project op dusdanige wijze dat meer inspanningen nodig zijn. De intentie van de opdrachtgever is dat er geen wijzigingen van het Programma van Eisen optreden en dat de ontwerpwerkzaamheden tot en met de fase ‘TO/ Bestek’ voor de door de adviseur opgegeven prijs zoals opgenomen op het Prijzenblad wordt afgerond. Wanneer het noodzakelijk blijkt de scope van de werkzaamheden te verruimen vanwege het substantieel wijzigen van het Programma van Eisen, dan geldt hetgeen hieronder is opgenomen:


Uitbreiding van werkzaamheden 
ophogen uren t.g.v. wijzigingen in het Programma van Eisen (zonder dat sprake is van een wezenlijke wijziging).
De opdrachtgever heeft de eenzijdige optie om gedurende de looptijd van deze overeenkomst de werkzaamheden van de adviseur uit te breiden. Deze uitbreiding kan toezien op noodzakelijk geworden werkzaamheden vanwege aanpassingen van het Programma van Eisen in hoeveelheden, functies en eisen waardoor meer adviesuren benodigd zijn dan aanvankelijk begroot door de adviseur voor de betreffende fase(n).

De uitbreiding van het aantal uren bedraagt omgerekend naar de totale advieskosten maximaal 35% van de initiele advieskosten per fase zoals opgenomen op het Prijzenblad.

Verrekening van de scopewijziging
Bovenstaande verruiming van de scope van de werkzaamheden wordt verrekend conform de ‘uurtarieven’ uit het Prijzenblad die onderdeel vormt van de Aanbieding.

Herzieningsclausule selectie taken (fasen Prijs- en contractvorming, UO)
De opdrachtgever heeft de eenzijdige optie om taken toe te voegen aan de scope van het werk. Deze uitbreiding van taken ziet toe op de fasen prijs- en contractvorming en UO. 
Afhankelijk van de verdere uitwerking van het ontwerp en het al dan niet toestaan van varianten, kunnen voor de adviseurs van perceel 1 en 2 aanvullende taken gelden in de fase ‘prijs- en contractvorming’. Ook voor de UO fase kunnen aanvullende taken nodig zijn. Deze kunnen variëren en reiken maximaal tot het verder uitwerken van het TO naar UO. Deze werkzaamheden (selectie taken uit X-lijst) zijn opgenomen onder ‘uitbreiding scope’.





Uitbreiding scope 
Het uitgangspunt voor de scope van de fase ‘prijs- en contractvorming’ (T07) en de UO-fase (T08) is de X-lijst. 

· Er kunnen aanvullende taken van toepassing zijn op de taken uit T07 zoals opgenomen in de X-lijst. Deze (selectie van) aanvullende taken ziet toe op:

-	Taken ‘Architectuur/ Bouwkunde’ T07.04 perceel 1
-	Taken ‘Interieur’ T08.05 perceel 1
-	Taken ‘Landschap’ T08.06 perceel 1
-	Taken ‘Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid’ T08.07
-	Taken ‘Constructie’ T08.08
-	Taken ‘Installaties’ T08.09
-	Taken ‘Ontwerpintegratie’ T08.11 perceel 1


· Er kunnen aanvullende taken van toepassing zijn op de taken T08.12 en T08.16 die ‘in-scope’ zijn. Deze (selectie van) aanvullende taken ziet toe op:

-	Taken ‘Architectuur/ Bouwkunde’ T08.04 perceel 1
-	Taken ‘Interieur’ T08.05 perceel 1
-	Taken ‘Landschap’ T08.06 perceel 1
-	Taken ‘Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid’T08.07
-	Taken ‘Constructie’ T08.08
-	Taken ‘Installaties’ T08.09
-	Taken ‘Ontwerpintegratie’ T08.11 perceel 1

Verrekening van scopewijziging 
Wijzigingen in de scope worden verrekend conform opgegeven uurtarieven adviseur, die onderdeel vormt van de aanbieding (zie ‘Prijzenblad Perceel 2’).


Herzieningsclausule fase Directievoering (Uitvoering door aannemer)
De uren zoals door het RVB opgenomen in document ‘Projectbeschrijving’ voor Directievoering en Toezicht zijn een afgeleide van de duur van de realisatiefase/ bouwtijd en ingeschatte complexiteit. Mocht de bouwtijd meer tijd in beslag nemen, dan heeft de opdrachtgever de eenzijdige optie om uren toe te voegen aan de scope van de dienstverlening. 

Verrekening van scopewijziging 
Wijzigingen in de scope worden verrekend conform opgegeven uurtarieven adviseur, die onderdeel vormt van de aanbieding (zie Prijzenblad Perceel 2).
Hoewel geen onderdeel van deze overeenkomst wijzen wij u op de mogelijkheid van herhalingsopdrachten. Op deze opdracht zijn herhalingsopdrachten als bedoeld in artikel 6.1.9 ARW 2016 mogelijk: zie de aanbestedingsleidraad voor de verdere toelichting. 
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief. 
Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.    
[bookmark: _Toc121169332]Taakstellend budget 
Het Taakstellend budget is van toepassing en bedraagt het: € 19.900.000,- , zegge: NEGENTIEN MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO, prijspeil mei 2022.
[bookmark: _Toc121169333]Overleg en informatieoverdracht 
In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder welke voorwaarden.
De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 15 werkdagen.

[bookmark: _Toc121169334]Veiligheid en gezondheid 
Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).
De adviseur stelt een V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E
De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de (ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’ overgedragen aan de VGCO. 

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geëlimineerd of gereduceerd. 
V&G-plan
De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan, zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.
V&G-dossier
De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.
Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.
Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO en de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model. 
[bookmark: _Toc121169335][bookmark: _Toc68613340]Veiligheidsgedrag en –bewustzijn
De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.
De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / [Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.
In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
-	de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.
-	dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
-	de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
[bookmark: _Toc121169336] Toegangsregeling
Om toegang te krijgen tot de Ruijter van Steveninkkazerne te Oirschot, moet men zich correct aanmelden bij de beveiliging van de legerbasis. De aanmeldingsprocedure wordt na opdrachtverstrekking met adviseur gedeeld en nader toegelicht. 
[bookmark: _Toc121169337]Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) 
ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve van een goed beheer van de beveiliging gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubriceringsaanduidingslijst, welke na opdrachtverstrekking met Adviseur gedeeld wordt. 
[bookmark: _Toc121169338]Samenwerking met derden-adviseurs 
De opdrachtgever verleent de volgende derden-adviseurs opdracht voor door dezen te verrichten, in de bijlagen bij deze overeenkomst, werkzaamheden:
JIVC			Telcomplan
Thales-Unica		Beveiliging
…
 
De opdrachtgever wijst [NAAM] aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs.

[bookmark: _Toc525761883][bookmark: _Toc121169339]Wet arbeid vreemdelingen
Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze contractbepaling. 
De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de opdracht is beëindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
[bookmark: _Toc525761884][bookmark: _Toc121169340]Wet aanpak schijnconstructies
De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.
De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen  te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader van deze opdracht, op te nemen.
[bookmark: _Toc121169341]Belangenverstrengeling, omkoping en contracten 
De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
[bookmark: _Toc121169342]Slotbepalingen 
Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen worden, zijn:
Beveilgingseisen (vanwege het nog niet kunnen opstellen van een beveiligingsplan)
…
Zodra informatie over de genoemde onderwerpen beschikbaar komt, zullen deze onderwerp van overleg worden.
Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage.



[bookmark: _Toc121169343]Bijlagen

Bijlagen:

1. Projectinformatie, kaders en aanvullingen 
2. Kruisjeslijst STB 2014

[bookmark: _Toc121169344]Bijlage ALGEMene bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs 
(ABAA DNR)
Deze bijlage is als apart document bij de opdracht verstrekt.
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