Bijlage 11 Format risicodossier

Door Opdrachtgever geïdentificeerde risico’s:

| Risico 1: Benodigde materialen en/of onderdelen kunnen niet (tijdig) worden geleverd dan wel stagnatie bij keuringstraject. |  |
| --- | --- |
| Oorzaak: 1) Onvoldoende bouwstoffen en materieel beschikbaar, als gevolg van de grote vraag en krapte op de markt (o.a. oorlog Oekraïne). 2) Krapte op de personeelsmarkt. |  |
| Gevolg: 1) Vertraging bij de bouw van het schip. 2) Realisatie kan niet conform planning/uitgangspunten gehaald worden. |  |
| Beheersmaatregelen En door wie uit te voeren |  |
| Risico 2: Na de engineering van het complete schip kunnen er zaken aan het licht komen die afwijken van de tot nu toe verkregen tekeningen en specificaties. Te denken valt aan de ligging, stabiliteit en diepgang van het schip. |  |
| Oorzaak: Er is op dit moment alleen nog een algemeen plan beschikbaar, en verder is er geen engineering beschikbaar. |  |
| Gevolg: Kleine wijzigingen in het ontwerp. |  |
| Beheersmaatregelen En door wie uit te voeren |  |