VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN

Maaien Grasvelden

Gemeente Vijfheerenlanden

ONTWERPFASE

Opdrachtgever: 	Gemeente Vijfheerenlanden

Project: 		Maaien Grasvelden

Besteknr.:		045-22-BE

Opdrachtgever: 	Gemeente Vijfheerenlanden

Adres:			 4140 AA Leerdam

Contactpersoon:	Dhr. M. Kleyheeg

Datum:		12-07-2023

Versie:		01

Status			concept

Opgesteld door:	BWZ-Ingenieurs (A. van Veghel – klein Goldewijk)

Controle door: 	BWZ Ingenieurs (J. Heinen)

Akkoord:

INHOUD

ALGEMENE AANWIJZINGEN	3

KENNISGEVINGSFORMULIER	5

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)	6

1	BOUWWERKGEGEVENS	6

1.1	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk:	6

1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie:	6

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen	6

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens (voorzover reeds bekend)	7

2	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN	8

2.1	Ontwerpfase	8

2.2	Uitvoeringsfase	8

2.3	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)	9

3	INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO’S  (ONTWERPFASE)	10

3.1	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	10

3.2	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	12

3.3	Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige	12

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER (UITVOERING)	13

1	OMSCHRIJVING VAN HET BOUWWERK	13

2	ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES	13

2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	13

2.2	Bouwplanning en -fasering	14

2.3	Taken en bevoegdheden op het werk	14

3	COÖRDINATIE EN COMMUNICATIE TUSSEN WERKGEVERS / ZELFSTANDIGEN	15

3.1	Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)	15

3.2	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)	15

4	OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS	16

5	RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN UITVOERINGSFASE  (Bouwfasering is indicatief)	17

6	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS	18

6.1	Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)	18

6.2	Bouwplaatsregels	19

7	BIJLAGEN BIJ HET V&G-DOSSIER-UITVOERING TE VOEGEN	20

7.1	Procedures bij ongevallen (verplicht)	20

7.2	Alarmregeling	20

7.3	Bedrijfshulpverlening (verplicht)	20

7.4	Verkeersregels	20

7.5	Toegangsregeling (verplicht)	20

7.6	Vergunningen	20

7.7	Aanwezig voorlichtingsmateriaal	20

7.8	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)	20

7.9	Overige	20

8	BIJLAGEN	21

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Kennisgevingsformulier (zie Onderdeel 1)

Indien het, volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, gaat om werken waarbij:

met de tot standbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid, OF de geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten (als indicatie gaat het dan om bouwwerken met een aannemingssom van meer dan circa  € 340.000,-) moet, voor aanvang van de werkzaamheden, de regionaal directeur van I-SZW van de regio waarin de bouwlocatie ligt schriftelijk in kennis worden gesteld van het voornemen om een bouwwerk te realiseren.

Het kennisgevingsformulier wordt gecompleteerd met gegevens van de uitvoerende partij(en). Een kopie van het bijgewerkte kennisgevings-formulier moet zichtbaar op de bouwplaats worden aangebracht. Indien in de vermelde gegevens veranderingen optreden moeten deze dienovereenkomstig worden gewijzigd. Deze wijzigingen hoeven niet meer aan I-SZW te worden gemeld. De opdrachtgever dient te zorgen voor naleving van deze voorschriften.

Veiligheids- en gezondheidsplan

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan)  dient te worden opgesteld indien, volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, een kennisgeving verplicht is (zie Onderdeel 1) of projecten waarbij bijzondere gevaren voorkomen.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan: ‘V&G-plan ontwerpfase’. Het plan richt zich op de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens de realisatie van het project zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. In het V&G-plan ontwerpfase zijn gevaren opgenomen, welke tijdens de ontwerpfase naar voren zijn gekomen. Het dossier is gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens de uitvoering van het project.

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaats gevonden, en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het dossier zijn vastgelegd.

# Ontwerpfase

De bladen die het V&G-plan vormen dat door de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) moet worden opgesteld als onderdeel van het bestek zijn gemarkeerd met (Ontwerp).

# Uitvoeringsfase

Dit rapport maakt met bestek en tekeningen deel uit van de aanbestedingsstukken. De uitvoerende partij die is aangewezen voor de V&G-coördinatie moet een V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) aanstellen. In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van het V&G-plan (gemarkeerd met (Uitvoering)) door VGCU ingevuld en geactualiseerd.

De VGCU bepaalt onder andere op basis van de resterende gevaren en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt voor de eigen werknemers, die van onderaannemers en eventuele nevenaannemers, en derden. De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder andere overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G-plan uitvoeringsfase.

Het V&G-plan bestaat uit een aantal regelkringen die aansluiten bij de gebruikelijke coördinatiestructuren in het bouwproces.

Uit de organisatie en fasering van het bouwproces (onderdeel 2) volgt hoe de interactie is tussen de bouwpartners op de bouwlocatie en hoe het coördinatie-overleg en de samenwerking tussen werkgevers (onderdeel 3b) gestalte moet krijgen. Indien nieuwe werkgevers op de bouwlocatie aantreden, wordt de kring weer doorlopen.

De gesignaleerde risico's in de ontwerpfase (onderdeel 5a) en de gesignaleerde risico's die voortkomen uit het coördinatieoverleg tussen werkgevers en V&G-coördinator uitvoeringsfase (onderdeel 3b) en het reguliere overleg tussen werkgever en werknemers op de bouwlocatie (onderdeel 4) vormen de inputgegevens voor onderdelen 5b en 6 (Maatregelen en afspraken). Indien de situatie op de bouwlocatie zich wijzigt, wordt de kring weer doorlopen.

Controles en inspecties (onderdeel 7) kunnen aanleiding geven tot verbeteracties die op hun beurt als maatregelen of afspraken opgenomen worden in de onderdelen (5b) en (6). De VGCU actualiseert doorlopend het dossier en completeert het met garantieverklaringen, instructies, tekeningen, berekeningen en dergelijke.

Noot: Wanneer een element van het V&G-plan niet wettelijk verplicht is, maar de beheersbaarheid van de V&G-coördinatie ten goede komt, is dit aangegeven met (Optie).

KENNISGEVINGSFORMULIER

# 1.	Aard van het bouwwerk:

# Groen beheer- en onderhoud.

# 2.	Volledig adres van de bouwplaats:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden, binnen de gemeentegrenzen van de steden en dorpen. Het werk is verdeeld in 3 percelen:

Perceel 1 (Leerdam): Leerdam, Schoonrewoerd, Oosterwijk, Kedichem;

Perceel 2 (Vianen): Vianen, Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Zijderveld;

Perceel 3 (Zederik): Ameide, Sluis, Meerkerk, Lexmond, Leerbroek, Hei-en Boeicop, Tienhoven aan de Lek, Nieuwland.

# 3.	Namen en adressen van de betrokken partijen

| a. Opdrachtgever(s) Naam: Gemeente VHL Adres: Postbus 11 Postcode/plaats: 4140 AA Leerdam Contactpersoon: M. Kleyheeg Telefoon: 088 – 599 7000 | b. Ontwerpende partij(en) Naam: BWZ ingenieurs Adres: Lekdijk 15 Postcode/plaats: 4121 KG, Everdingen Contactpersoon: A.J.M. van Veghel Telefoon: 0347-745800 |
| --- | --- |
| c. Directievoerende partij(en) Naam: …………………… Adres: …………………… Postcode/plaats: …………………… Contactpersoon: …………………… Telefoon: …………………… | d. Coördinator(en) in de ontwerpfase Naam: BWZ ingenieurs Adres: Lekdijk 15 Postcode/plaats: 4121 KG, Everdingen Contactpersoon: A.J.M. van Veghel Telefoon: 0347-745800 |
| e. Uitvoerende partij(en) Naam: …………………… Adres: …………………… Postcode/plaats: …………………… Contactpersoon: …………………… Telefoon: …………………… | f. Coördinator(en) in de uitvoeringsfase Naam: …………………… Adres: …………………… Postcode/plaats: …………………… Contactpersoon: …………………… Telefoon: …………………… |

# 4.	Vermoedelijke aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: Nader overeen te komen.

# 5.	Vermoedelijke bouwtijd: Nader overeen te komen.

# 6.	Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: …

# 7.	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:…

# 8.	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:…

9.	Datum van kennisgeving:			10.	Handtekening opdrachtgever:

………………………………….				………………………………….

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)

BOUWWERKGEGEVENS

## Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk:

Dit V&G-plan is van toepassing op alle beheer- en onderhoud technische werken als omschreven

in het bestek Raamovereenkomst Maaien Grasvelden met nummer 045-22-BE.

# Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- Het ruimen van zwerf en natuurlijk afval;

- Het beheersen gras- hoogten grasvelden;

- Het maaien van loof bolgewassen;

- Het maaien van grasverhardingen-vlak;

- Het beheersen overgroei randen verharding gras;

- Bijkomende werkzaamheden.

## Adres/ligging van de bouwlocatie:

Gemeente Vijfheerenlanden.

## Namen en adressen van de betrokken partijen

# a. Opdrachtgever(s)	b. Ontwerpende partij(en)

# Naam:	: Gemeente VHL	Naam: 	BWZ Ingenieurs

Adres: 	: Postbus 11	Adres: 	Lekdijk 15		Postcode/plaats: 4140 AA Leerdam	Postcode/plaats: 	4121KG, Everdingen

Contactpersoon: M. Kleyheeg	Contactpersoon: 	A.J.M. van Veghel

Telefoon: 	: 088 – 599 7000	Telefoon: 	0347-745800

c. Directievoerende partij(en)	d. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

# Naam:		Naam: 	BWZ-ingenieurs

Adres:		Adres: 	Lekdijk 15		Postcode/plaats:	Postcode/plaats	4121KG, Everdingen

Contactpersoon: 	Contactpersoon: 	A.J.M. van Veghel

Telefoon:		Telefoon: 	0347-745800

# e. Uitvoerende partij(en)	f. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam:	Naam:

Adres:	Adres:

Postcode/plaats:	Postcode/plaats:

Contactpersoon:	Contactpersoon:

Telefoon:	Telefoon:

## Planning en uitvoeringsgegevens (voorzover reeds bekend)

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: ..-..-2024

Geplande bouwtijd: Opleverdatum ..-..-2025

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ………………

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ………………

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook Blad 2):

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

................................................................................

................................................................................

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

# De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: 045-22-BE

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):	............................................................

.............................................................

COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

## Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

# Naam: 	BWZ-ingenieurs

Adres: 	Lekdijk 15

Postcode/plaats: 	4121KG, Everdingen

Contactpersoon: 	A.J.M. van Veghel

Telefoon: 	0347-745800

## Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer.

Vastlegging van arbo-overleg en –afspraken

Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Bouwfase | Datum | Aannemers | Afspraken1 | Vastgelegd datum2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perceel 1 |  |  |  |  |
| Perceel 2 |  |  |  |  |
| Perceel 3 |  |  |  |  |

1	Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers

2	De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan

## (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)

| Naam vergadering | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |

# Vaste agendapunten:

-	Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's

-	Actualiseren V&G-plan

-	Naleving V&G-plan

-	Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige

-	Eventuele ongevallen en incidenten

-	Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO’S  (ONTWERPFASE)

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bouwfase | Besteks post | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onderhoud gras | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeerVerkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Onderhoud verhardingen | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeerVerkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeerVerkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem |
|  |  | Verkeerswegen | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadiging | Werk- en verkeerssituatie Onvoldoende gescheiden | Toepassen verkeersmaatregelen |
|  |  | Werken nabij het water | Verdrinking | Te water geraken | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Grond bewerkingen c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak |
|  |  | Opbreken verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Herstraten | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Opruimingswerk. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Bemesten en grondstructuurverbeteren. | Lichamelijk letsel Vergiftiging | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer Werken met giftige stoffen | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Zaaien. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Onderhoud beplanting. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Grondwerk t.b.v. bermonderhoud. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen verkeersmaatregelen |

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Verkeers) wegen | Werken nabij verkeer | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Werk- en verkeerssituatie onvoldoende gescheiden | Toepassen verkeersmaatregelen |
| Hoog- en laagspanningskabels |  | Elektrokutie |  |  |
| Wegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Werken op / in het water |  | Verdrinking |  |  |
| Overig |  |  |  |  |

## Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige

Getoetst	:

Zo ja, door	:

Verklaring afgegeven	:

Datum	:

Opmerkingen	:

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER (UITVOERING)

- OMSCHRIJVING VAN HET BOUWWERK

Dit V&G-plan is van toepassing op alle beheer- en onderhoud technische werken als omschreven in het bestek Raamovereenkomst Maaien Grasvelden met nummer 045-22-BWZ

ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES

## Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer/ uitvoeringscoördinator |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) |  | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Onderaannemers/zelfstandigen |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |
| Naam: Adres |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie |  |  |
| Nevenaannemer(s) |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werk- zaamheden |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Onderaannemers/zelfstandigen van nevenaannemers |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |

## Bouwplanning en -fasering

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd |
| --- | --- | --- |

## Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |  |
| Uitvoerende partij (verantw. voor V&G-uitvoeringscoördinatie) |  |  |  |
| Hoofduitvoerder |  |  |  |
| Bouwdirectie |  |  |  |
| Overige: |  |  |  |

COÖRDINATIE EN COMMUNICATIE TUSSEN WERKGEVERS / ZELFSTANDIGEN

Betreft de technische / organisatorische coördinatie en communicatie tussen afzonderlijke werkgevers / zelfstandigen

## Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)

Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en –afspraken:

| Bouwfase | Datum | Aannemers | Afspraken1 | Vastgelegd datum2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers

2 De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan

## (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)

| Naam vergadering | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |

Vaste agendapunten:

-	Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's

-	Actualiseren V&G-plan

-	Naleving V&G-plan

-	Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige

-	Eventuele ongevallen en incidenten

-	Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen

-	Overleg met en instructie/voorlichting van werknemer

OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS

| Geplande datum | Overleg/voorlichting/ instructie Door: | Aan/met wie | Waarover 1 | Uitgevoerd |  | Afspraken/ Acties 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JA | NEE |  |

# 1	Bijvoorbeeld:

- overleg over V&G-aspecten op het werk

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan)

- taakgerichte voorlichting

- specifieke instructiebijeenkomsten

# 2	Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan

Bijvoorbeeld:

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN UITVOERINGSFASE  (Bouwfasering is indicatief)

Bouwfase: Grondwerk; Leiding/kabelwerk tijdens tijdelijke omlegging.

| Activiteit/ productie-taak | Bestekspost | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/ rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Grondwerk; Leiding/kabelwerk tijdens definitieve omlegging.

| Activiteit/ productie-taak | Bestekspost | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/ rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Overige werkzaamheden

| Activiteit/ productie-taak | Bestekspost | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/ rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 bijvoorbeeld: beknelling/fysieke belasting

2 bijvoorbeeld: geringe bewegingsruimte op de werkplek

Voorbeelden van Bouwfasen:

- Stut en sloopwerk

- Grondwerk: leiding/kabelwerk

- Wegenwerken

- Betonwerk / kunstwerken

- Kust- en oeverwerken

- Werken op of in het water

- Werken met verontreinigde grond of waterbodems

- Werken in of boven het verkeer

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS

## Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht/ rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen |  |  |  |
| Verkeersafzettingen |  |  |  |
| Terreinafbakening |  |  |  |
| Sanitaire voorzieningen |  |  |  |
| Schaft- en kleedvoorzieningen |  |  |  |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen |  |  |  |
| Bouwelektra |  |  |  |
| Hef/grondverzet machines |  |  |  |
| Transport bouwstoffen |  |  |  |
| Transport personeel |  |  |  |
| Stut- en schoorconstructies |  |  |  |
| Damwanden |  |  |  |
| Steigers |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |
| Beschermings-/ beveiligingsmiddelen |  |  |  |
| EHBO-voorzieningen |  |  |  |
| Afvalscheiding/opslag |  |  |  |
| Mededelingenbord |  |  |  |
| Overige: |  |  |  |

## Bouwplaatsregels

| Regels | Toezicht/rapportage door | Verwijzing naar procedures in bijlage |
| --- | --- | --- |
| Bijvoorbeeld: |  |  |
| Toegangsregeling |  |  |
| Verkeersregels |  |  |
| Procedure bij ongevallen (alarmregeling) |  |  |
| Bedrijfshulpverlening |  |  |
| Identificatieplicht |  |  |
| Voorschriften uit vergunningen |  |  |

BIJLAGEN BIJ HET V&G-DOSSIER-UITVOERING TE VOEGEN

## Procedures bij ongevallen (verplicht)

## Alarmregeling

## Bedrijfshulpverlening (verplicht)

## Verkeersregels

## Toegangsregeling (verplicht)

## Vergunningen

## Aanwezig voorlichtingsmateriaal

## Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

## Overige

BIJLAGEN

Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

Bijlage 2  Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

Bijlage 3  Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.

BIJLAGE 1:

CHECKLIST MOGELIJKE RISICO-OORZAKEN WAARMEE REKENING IS TE HOUDEN IN DE ONTWERPFASE

(GWW-versie, niet uitputtend)

1	VOORONTWERP

1.1	PLAATSING VAN BOUWOBJECT OP LOCATIE

- Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met:

  - de ontsluiting van de bouwplaats met aan- en afvoerroutes van groot materieel?

  - veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaatsafbakening, wegafzettingen, te nemen verkeersmaatregelen e.d.?

  - recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden?

  - de ruimtebehoefte en situering van sanitaire ruimten, schaftruimten?

  - de ruimtebehoefte van overdekte werkplaatsen, materiaalopslag en afvalstortplaatsen?

  - boven- en ondergrondse leidingen, waarbij gevaar voor explosie en/of lekkage kan ontstaan (inventarisatie gemaakt)?

  - boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen (inventarisatie gemaakt)?

  - bodemverontreiniging en explosieven (inventarisatie gemaakt)?

- Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met de complexiteit van de locatie in relatie tot het verspreid liggen van het werk over grotere afstand?

- Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met specifieke locatiegebonden factoren (zie boven)?

1.2	VORM VAN BOUWOBJECT

- Is rekening gehouden met:

  - de inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen en ander zwaar materieel?

  - de routing van transport op de bouwlocatie met behulp van klein transportmaterieel en de bereikbaarheid van onderdelen van het werk?

  - de ruimtebehoefte van materieel, afstempelingen, tijdelijke gronddepots e.d.?

  - het gevaar van te steile hellingen van gronddepots?

  - de bereikbaarheid van materiaalopslag, overdekte werkplaatsen, schaft- en sanitaire voorzieningen en de materiaalopslag vanaf de werkplek, tijdens de verschillende uitvoeringsfasen?

- Voldoet de geraamde doorlooptijd aan de uitgangspunten in het programma van eisen?

2	DEFINITIEF ONTWERP

2.1	ONDERDELEN (BOUW)WERK

- Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens de uitvoeringswerkzaamheden veilig bereikbaar zijn?

- Is in verband met uit te voeren werkzaamheden in besloten ruimten (putten, sleuven, buisleidingen e.d.) rekening gehouden met acceptabele sta- of werkhoogte?

- Is rekening gehouden met de bereikbaarheid van installatiedelen en andere onderdelen van het werk in verband met onderhoudswerkzaamheden?

- Zijn de hellingen van taluds niet te steil voor later onderhoud?

- Zijn onderhoudspaden langs sloten breed genoeg voor onderhoudsmaterieel?

2.2	BOUWPRINCIPE

- Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of bodemverontreiniging?

- Zo ja, is er rekening gehouden met eventuele consequenties voor de bouwtijd en bouwkosten?

- Is rekening gehouden met de bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de werkplek, inzetbaarheid van materieel, de funderingsconstructie (bijv. prefab) en de consequenties hiervan voor de bouwtijd en bouwkosten?

- Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor aktiviteiten en weersinvloeden optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd?

- Kunnen reeds gerealiseerde onderdelen van het werk gebruikt worden voor navolgende werkzaamheden (bijv. veilige aan- en afvoer van materieel/materiaal)?

- Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk?

3	UITWERKING

3.1	MATERIAALGEBRUIK EN DETAILLERING

- Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke?:

Niet toepassen materialen/stoffen zoals:

  - handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg;

  - handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg (putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.);

  - bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels;

  - bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm.

- Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats (gezondheidsschadelijke hulpstoffen, stof-, geluidsproduktie, trillingen, fysieke belasting)?

- Is bij (water)bodemsaneringswerken rekening gehouden met te treffen voorzieningen?

- Moeten in besloten ruimten (putten, sleuven, riolen e.d.) las- of soldeerwerkzaamheden plaatsvinden? Zo ja, dan moet het gebruik van isolatie in deze ruimten waar bij verbranding giftige gassen kunnen vrijkomen, worden vermeden.

- Is rekening gehouden met vochtige omgeving bij het gebruik van elektrische installaties op de bouw- en werkterreinen?

- Is bij de uitwerking van bouwdelen rekening gehouden met de bevestigingspunten voor transport op de bouwplaats?

- Is bij de uitwerking rekening gehouden met tijdelijke of permanente bevestigingsmogelijkheden voor veiligheidsvoorzieningen tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase (bijv. klimvoorzieningen, aanhaakpunten voor werkbakken e.d.)?

4	BESTEK

4.1	DEFINITIEVE AFWERKING

- Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen en/of voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke (zie ook paragraaf III punt 1)?

Niet toegepast worden:

  - asbesthoudende materialen;

  - teerhoudende materialen

4.2	BESTEKSBEPALINGEN (niet uitputtend)

- Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig dat werktekeningen tijdig op het werk beschikbaar zijn?

- Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerslichamen (weg- en waterbeheerders, gemeente(n) e.d.) opgenomen?

- Is in het bestek aangegeven welke specifieke zaken ten aanzien van de locatie van het werk gelden (bijv. recht van overpad e.d.)?

- Is de hoogst bekende grondwaterstand en de stabiliteit van de grond opgenomen in het bestek?

- Zijn ondergrondse leidingen en hoogspanningsleidingen aangegeven op situatietekeningen?

- Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen?

- Zijn in het bestek bepalingen opgenomen ten aanzien van het werken in/aan bestaande rioolstelsels (aard van het afvalwater, afsluiters e.d.)?

- Zijn in het bestek de juiste omschrijvingen opgenomen voor te graven putten en sleuven voor wat betreft de bodembreedte en hellingen van de wanden?

- Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien in een goede verkeersafwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"?

- Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.q. over het in uitvoering zijnde werk wordt geleid?

- Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het zich in het verkeer begeven van transportmiddelen ten behoeve van de uitvoerders?

- Is daarbij ook gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen?

- Is geregeld dat installaties niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat alle aanwezigen op de bouwplaats zijn geïnformeerd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?

- Is bij het bestek een analyse gevoegd met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico's?

- Is ingeval van nevenaanneming de coördinatie van de arbozorg van de verschillende aannemers geregeld?

BIJLAGE 2

CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE UITVOERINGSFASE

BOUWPLAATSINRICHTING

(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

- Stabiliteit en stevigheid:

  - materiaal en materieel stabiliseren;

  - werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht.

- Installaties voor energiedistributie

  - elektrocutie; brand; explosie.

  - veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid.

- Vluchtroutes en nooduitgangen

  - vrij van obstakels en kortste route

  - snelle evacuatie mogelijk

  - afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen

  - markering

  - noodverlichting

- Brandmelding en -bestrijding

  - voldoende middelen en alarmsystemen

  - controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen

  - makkelijk bereikbaar en gemarkeerd.

- Ventilatie

- voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding

- Blootstelling aan bijzondere risico's

- geluid, gassen, dampen, stof

- meting concentratie in besloten ruimte

- permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen

- Temperatuur

- temperatuur afgestemd op werkzaamheden

- Verlichting

- voldoende verlichting

- geen verblinding

- noodverlichting op kritieke werkplekken

- Deuren en poorten

- schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen)

- kanteldeuren (niet terugvallen)

- markering deuren en poorten in vluchtroutes

- toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd)

- automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar

- Verkeersroutes en -gevarenzones

- verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd en bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden

- afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand voor derden, markering alsmede controle en onderhoud

- verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen

- gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren

- Laadplatforms en -hellingen

- berekend op te vervoeren lasten

- platforms moeten minstens één uitgang hebben

- hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers

- Bewegingsruimte op de werkplek

- oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten

- Eerste hulp

- voldoende EHBO'ers en vervoer

- zonodig een EHBO-ruimte

- ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn

- EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar

- adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven

- Sanitaire voorzieningen

  - Kleedkamers:

  - voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen

  - voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen

  - aparte kleedruimte voor vrouwen

  - geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke eigendommen

  - Douches en wastafels:

  - douches indien aard van werk dit nodig maakt

  - voldoende afmetingen en warm en koud water

  - geen douches nodig dan minimaal wastafels

  - was- en kleedruimten met elkaar verbonden

  - Toiletten: voldoende toiletten en wasgelegenheden

- Verpozingsruimte

  - indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte

  - voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning)

  - indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden

  - vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, stoelen

  - rookregels in verpozingsruimten

- Zwangere vrouwen en zogende moeders

  - gelegenheid voor om te liggen en te rusten

- Gehandicapte werknemers

  - rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d.

- Overige voorschriften

  - afbakening en markering bouwplaats

  - voldoende drinkwater

  - voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid

WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP BOUWPLAATSEN

(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

- Stabiliteit en stevigheid

  - hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren

  - adequate controle vooral na wijzigingen

- Installaties voor energiedistributie

  - regelmatige controle en onderhoud

  - bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren

  - bovengrondse leidingen buiten bouwplaats om leiden of spanningsloos maken indien niet mogelijk hekken plaatsen

  - draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden aanbrengen

- Ongunstige weersomstandigheden

  - werknemers beschermen indien risico's ontstaan

- Vallende voorwerpen

  - collectieve beschermingsmaatregelen treffen

  - opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen

  - zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen

- Vallen van grote hoogte

  - leuningen aanbrengen

  - vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen

- Bouwsteigers en ladders

  - ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt

  - platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen

  - inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie)

  - ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen

  - verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing)

- Hefapparatuur

  - voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens voorschriften controles, deskundige bediening

  - max. laadvermogen zichtbaar aangegeven

  - niet voor andere doeleinden gebruiken

- Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur

  - goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik

  - deskundigheidseisen

  - maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water

  - kantelbescherming voor bestuurder (zonodig)

- Installaties, machines en uitrustingen

  - goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel

  - onderhoud en keuring drukinstallaties

- Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet

  - goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, overstroming, instorting

  - grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen

  - veilige toegang en uitgang uitgravingen

  - uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk plaatsen

- Sloopwerk

  - passende voorzieningen treffen

  - onder toezicht bevoegd persoon

- Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen

  - montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon

  - maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit

  - bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen

- Bouwkuipen en caissons

  - goed geconstrueerd

  - uitrusting aanwezig voor calamiteiten

  - onder toezicht van een bevoegd persoon

  - regelmatige inspectie door bevoegd persoon

- Werken op het dak

  - algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen

  - maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken

RISICOVOLLE SITUATIES

- tillen van zware lasten

- werken in onnatuurlijke houdingen

- werken onder zware geluidsbelasting/trillingen

- werken boven of onder anderen

- risico's voor bedelving, vastraken of vallen

- werken met chemische of biologische stoffen

- werk met ioniserende straling

- werk in nabijheid van hoogspanningskabels

- blootstelling aan verdrinkingsgevaar

- putten, ondergrondse en tunnelwerken

- werkzaamheden met duikuitrusting

- werkzaamheden onder overdruk

- werkzaamheden met springstoffen

- werkzaamheden met zware (prefab-)elementen

ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES

Mechanisch

- omvallen of kantelen van objecten

- vallende voorwerpen

- ongewild losraken of bewegen van objecten

- breken of bezwijken

- verkeer

- vallen van hoogten

- vallen in of vallen door

- snijden

- struikelen/knellen

- bedelving

- aanraken van hete delen

- brandgevaar

- verkeerd gebruik/opbouw materieel

- verdrinken

- verstikken

- elektrocutie

Fysisch

- fysieke belasting:

  - houding

  - beweging

  - bediening

  - gewicht

  - afmeting

  - eentonige arbeid

- geluid

- trillingen

- stof

- rook

- verlichting

- ventilatie

- temperatuur

- straling

Chemisch

- uitlaatgassen/rookgassen

- dampen

- vloeistoffen

- vaste stoffen

- asbest

- afvalstoffen

BIJLAGE 3

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

| Risicogebied (niet uitputtend) | Geïdentificeerde risico's | Kans | Mogelijke gevolgen | Prioriteit | Preventieve maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werken op hoogte |  |  |  |  |  |
| Vallende voorwerpen |  |  |  |  |  |
| Stabiliteit hulpcon- structies |  |  |  |  |  |
| Voertuigbewegingen |  |  |  |  |  |
| Werken in uitgravin- gen |  |  |  |  |  |
| Werken met zware elementen |  |  |  |  |  |
| Werken met gevaar- lijke materialen/stoffen |  |  |  |  |  |
| Werken in ongun- stige weersomstan- dig heden |  |  |  |  |  |
| Werken op een volle bouwplaats |  |  |  |  |  |
| Werken met zwaar materieel |  |  |  |  |  |
| Elektriciteit |  |  |  |  |  |

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM.