| Gewijzigde planning d.d. 15-06-2023 | Data oud (1) | Data oud (2) | Data nieuw |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicatie Aanbestedingsdocumenten | 16-05-2023 |  |  |
| Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 1 | 31-05-2023 tot 12:00 uur |  |  |
| Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 1 | 7-06-2023 | Donderdag 15 juni 2023 |  |
| Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 2 | 12-06-2023 | Dinsdag 20 juni 2023, uiterlijk 12:00 uur |  |
| Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 2 | 15-06-2023 | Dinsdag 27 juni 2023 |  |
| Uiterste datum indienen Inschrijvingen | 28-06-2023 tot 12:00 uur | Vrijdag 7 juli 2023, uiterlijk 12:00 | Maandag 4 september, uiterlijk 10:00 uur |
| Beoordeling Inschrijvingen | Week 26, 27 | Week 28, consensus woensdag 12 juli | Week 36, 37 |
| Streven versturen Gunningsbeslissing | 13-07-2023 | Dinsdag 22 augustus | Donderdag 14 september 2023 |
| Verificatiebespreking (indien van toepassing) | 20-07-2023 | In onderling overleg inplannen. | In onderling overleg inplannen. |
| Afloop bezwaartermijn | 02-08-2023 tot 23:59 uur | Maandag 11 september, uiterlijk 23:59 uur | Woensdag 4 oktober |
| Versturen definitieve gunning | 03-08-2023 | Dinsdag 12 september 2023 | Donderdag 5 oktober |
| Start uitvoering Opdracht | 07-08-2023 | Woensdag 13 september 2023 | Maandag 9 oktober |